ДОГОВОР № АЭМ/КД-РоАЭС-4-169

г. Санкт-Петербург				«     »                                   2013 года

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, и

Закрытое акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»,  сокращенное наименование ЗАО «АЭМ-технологии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Пакерманова Евгения Марковича, действующего на основании Устава общества, с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Исполнитель обязуется на условиях настоящего договора произвести работы по наплавке антикоррозионного защитного слоя на заготовки трубных узлов Главного Циркуляционного Трубопровода для изготовления оборудования для Ростовской АЭС блок 4 из материалов Заказчика, в соответствии с Приложением №1и выполнить полный объем мероприятий по изготовлению и обеспечению качества Плакированных труб (далее - Изделий), осуществить испытания в соответствии с требованиями, предписанными Техническим заданием, консервацию, упаковку, маркировку и транспортировать Изделия Заказчику (Грузополучателю).

  - В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется обеспечить, за свой счет, доставку Изделий до места выполнения работ, осуществить приемку Изделий  и оплатить принятые Изделия.

- Сроки изготовления и доставки Изделий

  - Окончание работ – декабрь 2013г.

  - К указанному в п. 2.1. настоящего Договора сроку, Изделия должны быть изготовлены, испытаны, приняты по качеству, законсервированы, упакованы, промаркированы.

  - По письменному согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе осуществлять изготовление комплекта Изделий досрочно.

- Обязательства Исполнителя

В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется:

  - Выполнить из материала, принадлежащего Заказчику, работы по наплавке нержавеющего антикоррозионного слоя, термическую и механическую обработку в соответствии с перечнем работ, изложенном в Техническом задании, Приложении № 1 к настоящему Договору, с соблюдением требований к обеспечению качества  в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Выполнение работ, приемка и маркировка Изделий производятся в соответствии с требованиями настоящего Договора, конструкторско-технологической и нормативно-технической документации (далее – «документация»).на поставку.

  - В ходе разработки, изготовления, испытаний, сдачи-приемки Изделий по Договору выполнить все необходимые процедуры и получить все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения и согласования, в том числе связанные с применением импортного оборудования, предусмотренные действующими нормативными документами, правилам и нормами, в том числе связанные с применением импортного оборудования и материалов (в случае использования), а также оборудования, включенного в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему.

  - Сдать Заказчику Изделия по Акту сдачи-приёмки выполненных работ, а также предоставить техническую Документацию на Изделия, соответствующую требованиям настоящего Договора. По требованию Заказчика об изменении номенклатуры и количества экземпляров передаваемой документации внести необходимые корректировки и предоставить необходимое количество экземпляров передаваемой документации.

  - В пределах гарантийного срока, установленного Договором, осуществить за свой счёт гарантийный ремонт Изделий при выявлении дефектов наплавки, возникших по вине Исполнителя.

  - Выполнить требования к обеспечению качества Изделий соответствующие требованиям Приложения № 2 к Договору.

  - Нести ответственность за качество наплавки в соответствии с согласованной документацией.

  - Представить Заказчику, по его требованию, копии имеющихся у Исполнителя лицензий, сертификатов соответствия, разрешений и других документов, дающих Исполнителю права на конструирование, изготовление и поставку оборудования для атомных электростанций, включая Изделия, изготавливаемые по Договору.

  - По исполнению Договора, представить Заказчику отчет об использовании предоставленного материала.

3.10.  Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение договора и возврата авансов в срок не более пятнадцати дней от даты заключения договора.

3.11. 	Выплата аванса Исполнителю производится только после предоставления обеспечения возврата аванса.

3.12. 	Сумма обеспечения возврата аванса должна быть равна сумме авансового платежа выплачиваемого Заказчиком Исполнителю в соответствии с пунктом 7.1. Договора соответственно. Срок обеспечения возврата аванса составляет срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.

3.14.В случае отказа Исполнителя от получения аванса, предоставление обеспечения возврата аванса не требуется.

3.15. Настоящим договором устанавливается обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 5% от стоимости договора. Срок обеспечения договора составляет  срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней.

3.16. 	Обеспечение возврата авансовых платежей и обеспечение обязательств по договору могут быть оформлены:

3.17.  В виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком и/или в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику. Банк-гарант и форма банковской гарантии должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

3.18	 В качестве способа обеспечения обязательств Исполнителя по возврату аванса и/или по обеспечению обязательств по договору может быть применен договор поручительства между Заказчиком, Исполнителем и Поручителем.

Договор поручительства должен быть заключен в срок не более пятнадцати дней от даты заключения Договора.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (один) год.       Лицо, выступающее в качестве Поручителя, должно соответствовать следующим требованиям:

- Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен» на момент выдачи гарантии.

- При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в расчет принимается более высокий из рейтингов.

- При различном уровне кредитного рейтинга поручителя в национальной и иностранной валюте в расчет принимается более высокий из рейтингов.

- Обязательства Заказчика

В соответствии с условиями Договора Заказчик обязуется:

  - В течение 10-ти календарных дней от даты подписания настоящего Договора передать Исполнителю необходимую для производства работ по настоящему Договору согласованную конструкторско-технологическую и/или нормативно-техническую документацию (далее – «документация»).

  - Принять результаты работы - Изделия, обеспечить приемку Изделия в соответствии с Планом качества.

  - Произвести оплату по Договору в соответствии с его условиями.

  - Для выполнения работ, указанных в Приложении №1 настоящего Договора, Заказчик передаёт Исполнителю  материалы (заготовки под наплавку), в соответствии с Приложением №3 к Договору. Условия передачи материалов (заготовок под наплавку), их использование, номенклатура, количество, сроки передачи Исполнителю и другие необходимые условия, приведены в Приложении № 3 к Договору.

- Порядок и условия предоставления заготовок под наплавку, порядок приема-передачи выполненных работ и поставки Изделий

  - Поставка Исполнителю материалов Заказчика (заготовки под наплавку)  для выполнения работ по наплавке осуществляется Заказчиком, за свой счёт, в соответствии с условиями Приложения №3 к договору. Адрес грузополучателя (Исполнителя работ  из материалов Заказчика):________________________ Право собственности на заготовки под наплавку остаётся у Заказчика.

  - Риск случайной гибели или повреждения Изделий после  выполнения работ по наплавке переходит от Исполнителя к Заказчику в момент подписания сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Дата окончания срока выполнения работ по наплавке определяется по дате подписания сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ, по каждой партии (под партией понимается перечень заготовок, погруженных в одно ТС).

  - Установленные действующим законодательством обязанности Грузоотправителя выполняет Исполнитель.

Транспортные накладные и товарно-транспортные накладные (ТТН) в 5-ти (Пяти) оригинальных экземплярах оформляются Исполнителем в соответствии с установленным действующим законодательством, требованиями и указаниями Заказчика, в случае отгрузки Изделия автомобильным транспортом. При отправке Изделия ж/д транспортом Исполнитель предоставляет Заказчику копию железнодорожной накладной. В качестве Грузоотправителя указывается Исполнитель.

  - Исполнитель не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты отгрузки  сообщит Заказчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты  о готовности к отгрузке и направит копии следующих документов:

    - счета на оплату – 1 экз;

    - сертификата качества – 1 экз.;

    - отгрузочной спецификации – 1 экз;

    - упаковочного листа – 1 экз;

    - отчёта об использовании давальческого материала – 1 экз.

  - Изделия отгружается в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке до места назначения. Стоимость упаковки входит в стоимость работ по настоящему Договору, упаковка возврату не подлежит.

  - В течение 2 (двух) дней от даты отгрузки Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика посредством факсимильной связи и/или электронной почты, а также курьерской почтой подлинники следующих документов:

  - комплект сопроводительных документов по качеству в объеме требований Приложения №2 (оригинал) – 1 экз.;

  - отгрузочная спецификация (оригинал) – 1 экз.;

  - упаковочный лист (оригинал) – 1 экз.;

  - транспортная накладная – 2 экз. (1 оригинал, копия);

  - товарно – транспортная накладная с отметкой грузополучателя (оригинал);

  - счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства;

  - акт сдачи-приёмки выполненных работ (оригинал) – 2 экз.

  - отчёт об использовании давальческого материала – 2 экз.

Сторонами подписывается акт выполненных работ и отчет об использовании давальческих материалов. Формы указанных документов должны содержать реквизиты, предусмотренные ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 и быть утвержденными руководителем Исполнителя

  - Окончательная приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на территории Исполнителя с оформлением акта сдачи-приёмки выполненных работ в порядке и на условиях, определенных в Приложениях к настоящему Договору.

  - Для обеспечения приемки изделия по качеству, Исполнитель за 15 рабочих дней до даты окончания работ письменно осуществляет вызов Уполномоченных представителя Заказчика и других представителей в соответствии с Планом качества. Уполномоченные представители Заказчика должны прибыть в течение 5-ти рабочих дней от даты вызова, не считая времени необходимого для проезда, для приемки выполненных работ по качеству и подписания плана качества.

  - Исполнитель несет полную материальную ответственность за повреждение или утрату Изделий, вызванную ненадлежащей или неправильной упаковкой или маркировкой Изделия.

- Цена Договора

  - Общая стоимость работ по Договору составляет _____________________________, в т.ч. НДС 18%  -  ____________________________, в соответствии со Спецификацией №1-2013 к договору.

В случае изменения нормативной базы по исчислению НДС, Стороны внесут в Договор соответствующие корректировки и оформят данные корректировки соответствующим Дополнительным соглашением к Договору, которое должно быть подписано в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.

  - Общая цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, за исключением услуг сопровождения сторонней головной материаловедческой организации.

  - В стоимость Договора не входит стоимость материалов, предназначенных для изготовления наплавки, передаваемых Исполнителю для выполнения работ, указанных в Приложении №3 к Договору.

  - Цена Договора является твердой и не подлежит изменению до окончательного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- Порядок расчетов

  - Оплата по Договору будет производиться Заказчиком, в следующем порядке:

    - Аванс в размере 50% от стоимости договора выплачивается в течение 20 календарных дней с даты подписания договора;

    - Оставшиеся 50 % стоимости договора выплачиваются поэтапно по мере выполнения работ по изготовлению отдельных партий Изделий в следующем порядке:– в течение 10 календарных дней с даты  подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ по изготовлению партии Изделий перечисляется 50% от стоимости данной соответствующей партии. Последним платежом будет являться оплата 50% стоимости работ по изготовлению последней партии Изделий.

  - Датой платежа считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчётного счёта Заказчика в пользу Исполнителя.

  - Исполнитель в течение 2(Двух) рабочих дней от даты зачисления на счет Заказчика аванса по пункту 7.1.1Договора, Исполнитель обязан выставить и передать Заказчику соответствующую счет-фактуру на аванс, оформленную в соответствии с п.5.1. ст.169 Налогового Кодекса российской Федерации.

- Гарантии и качество

  - Изделия, полученные в результате выполнения Исполнителем работ по наплавке по настоящему договору, должны соответствовать требованиям норм и стандартов для товаров, действующих на территории страны Исполнителя и документации Заказчика.

  - Исполнитель гарантирует соответсвие качества выполненных работ требованиям документации Заказчика в течение тридцати шести месяцев при условии выполнения Заказчиком требований по транспортировке и хранению.

Качество выполненных работ подтверждается комплектом сопроводительных документов по качеству в объеме требований Приложения №2, предоставленным Исполнителем.

  - В случае выявления при сдаче-приемке выполненных работ отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, Исполнитель устраняет выявленные отступления и несоответствия в полном объёме за свой счёт и предъявляет Изделие на повторный контроль.

  - В случае обнаружения дефектов, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель за свой счет устранит обнаруженные дефекты. Устранение дефектов будет осуществлено к дате, письменно согласованной Сторонами.

  - За  дефекты материалов, поставленных Заказчиком, выявившиеся при выполнении работ, Исполнитель ответственности не несет.

В указанном случае, , Исполнитель обязан немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить выполнение работ. При этом окончание выполнения работ по Договору отодвигается на время получения от Заказчика указаний. Исполнитель не вправе ссылаться на указанные выше обстоятельства, если не поставил в известность Заказчика об обнаруженных дефектах материалов или продолжал работы, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, а также не получив ответа от Заказчика.

  - Изделия отгружаются в упаковке, соответствующей характеру груза, которая должна обеспечивать полную сохранность груза при всех видах перевозки.

Маркировка Изделия на упаковке должна соответствовать техническим условиям страны Исполнителя. Допускается наносить транспортную маркировку на изделие. Маркировка должна быть четкой, ясной, нанесена несмываемой краской и соответствовать обозначению по спецификации настоящего Договора или упаковочному листу:

    - Исполнитель:

    - Заказчик:

    - Грузополучатель:

    - Договор №

    - Место №

    - № чертежа заготовки под наплавку, порядковый номер заготовки

    - Идентификационные данные Изделия (№ чертежа, порядковый номер Изделия)

    - Дополнительная информация (данные предоставляет Заказчик)

- Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут  ответственность в порядке и на основаниях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ указанных в п.2.1 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в виде пени за каждый день просрочки в размере:

a. С 1-го по 30-й день просрочки включительно – в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки;

b. С 31-го дня просрочки по дату фактического исполнения обязательства включительно – в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости несвоевременно поставленных выполненных работ за каждый день просрочки.

Исполнитель уплачивает неустойку в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика. В случае несогласия с требованием Заказчика Исполнитель обязан направить мотивированный ответ.

В случае отсутствия мотивированного ответа Исполнителя либо отказа в признании требования Заказчик вправе произвести односторонний зачет денежных требований, уменьшив сумму последующих платежей, подлежащих перечислению Поставщику по настоящему Договору и иным соглашениям (договорам) Сторон. При этом у Заказчика не возникает задолженности по оплате выполненных работ на сумму удержанной неустойки.

Для зачета достаточно заявления Заказчика, направленного Исполнителю по адресу, указанному в настоящем Договоре.

Зачет считается произведенным с момента получения Исполнителем заявления о зачете.

9.3.	При нарушении установленного п.7.1.2. срока оплаты работ, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере:

a.	в размере в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от цены договора за каждый день просрочки.

9.4. 	Общая сумма неустойки, начисленной за нарушение сроков оплаты по Договору, не должна превышать 10 (Десяти) % от Суммы Договора.

9.5. Исполнитель несёт ответственность за возникшие по его вине повреждения, брак или случайную гибель заготовок,  в соответствии с п.6, п.7 Приложения №3 к настоящему договору.

9.6. Если выполненные работы не соответствует по качеству стандартам, техническим условиям, иной документации, условиям настоящего договора, то претензии в отношении качества выполненных работ предъявляются Исполнителю до момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

В случае не устранения дефектов в согласованный Сторонами срок, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости некачественно выполненных или несоответствующих техническим условиям работ, указанным в настоящем договоре.

  - Неустойка начисляется за нарушение сроков исполнения любых обязательств Поставщика по договору.

  - Независимо от уплаты пени (штрафа), сторона, нарушившая условия договора, возмещает другой стороне причинённые в результате этого убытки в согласованном объеме, без зачёта неустойки.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Договору.

- Форс-мажорные обстоятельстваНи одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожары, землетрясения или другие явления природы, а также война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов Сторон, или любых других обстоятельств, возникших после заключения договора и находящихся вне контроля Сторон. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение 10 дней в письменной форме известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Заключение Торгово-промышленной палаты соответствующей Стороны будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

  - Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более шести месяцев, Стороны проведут переговоры о возможности дальнейшего выполнения условий договора. Если в течение переговоров не будет достигнуто взаимопонимание, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от выполнения условий договора, известив об этом другую Сторону. В данном случае Стороны обязаны будут возместить друг другу все фактически понесенные и документально подтвержденные на соответствующий момент затраты.

- Конфиденциальность. Интеллектуальная собственность.

  - Для выполнения настоящего договора Заказчик передает Исполнителю Документацию в сроки согласованные в Договоре. Документация передается на бумажном и/или электронном носителях.

  - Переданная Документация и Информация, содержащаяся в Договоре, признается коммерческой тайной Сторон. В дальнейшем по тексту Договора данная Информация именуется «конфиденциальной».

  - Стороны не вправе разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в процессе заключения и исполнения настоящего договора. Стороны обязаны обеспечить такой режим обращения конфиденциальной информации, который исключает доступ к ней третьих лиц.

  - Исполнитель не вправе вне рамок настоящего договора использовать полученную от Заказчика конфиденциальную информацию,

  - Конфиденциальная информация может передаваться исключительно в целях исполнения Сторонами условий договора. Предоставление информации в устной форме не считается фактом передачи конфиденциальной информации.

  - По прекращению действия договора Исполнитель возвращает Заказчику Документацию по Акту приема-передачи документации.

- Порядок разрешения споров.

  - Споры и разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут решаться путем переговоров. Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,   предварительно подлежат рассмотрению в претензионном порядке.

  - Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, должны рассматриваться Сторонами в течение 20 (Двадцати) календарных дней от даты их получения.

  - Письмо, содержащее претензионные требования, должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом соответствующей Стороны, уполномоченным на подписание таких писем руководителем, и должно направляться с нарочным или заказной почтой.

  - К письму, содержащему претензионные требования, должны быть приложены  документы, обосновывающие требования Стороны, направляющей претензию.

- Прочие условия

  - Настоящий договор может быть расторгнут досрочно только по соглашению сторон.

  - Одностороннее изменение условий, дополнения к настоящему договору или односторонний отказ от его исполнения не допускается.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями сторон.

Документы, переданные по факсу, имеют юридическую силу, но в обязательном порядке должны быть заменены на оригиналы.

  - После подписания настоящего договора вся предшествующая переписка по предмету договора теряет силу.

  - Вопросы неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

  - В случае изменения наименования, местонахождения, отгрузочных и банковских реквизитов Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления возможные неблагоприятные последствия возлагаются на сторону, которая не осуществила уведомление или несвоевременно уведомила другую сторону.

  - Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту иным сторонам без письменного согласия другой.

  - Исполнитель одновременно с подписанием договора обязуется предоставить Заказчику Сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных).

  - Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, переданные Заказчику в составе заявки на участие в конкурентной процедуре  на право заключения договора по предмету настоящего договора, извещение на официальном сайте размещения заказов для нужд Госкорпорации «Росатом», (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (Пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти.

13.11. Исполнитель освобождает Заказчику от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.12.Заказчик и Исполнитель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений в соответствии с положениями п. 13.9. настоящего Договора и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Контрагентом соответствующего письменного уведомления Общества, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13.13.В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

- Срок действия договора

  - Настоящий договор, вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014 г., но в любом случае до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Адреса и реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

___________________

ЗАКАЗЧИК:

ЗАО «АЭМ-технологии»

196650, Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Финляндская , д.7

ИНН/КПП 7817311895/783450001

р/с 40702810755110000001 в Северо-Западном банке Сбербанка РФ г.Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с30101810500000000653

ОГРН 1079847125522

ОКПО 83789628

Тел.(812) 457-05-88 Факс(812) 457-05-88

Генеральный директор

ЗАО «АЭМ-технологии»

__________________ Е.М.Пакерманов