| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора, директор по информационным технологиям |  | Генеральный директор |
| _______________/ Семион К.В./ |  | _______________/Ермолаев М.Ю./ |
| "____ " ______________ 2014 года |  | "____" ____________2014 года |

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРИНАТОМ»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на проведение работ по созданию информационной системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг

том 1 «общая и коммерческая части»

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Торговая площадка ООО «Аукционный Конкурсный Дом»
www.a-k-d.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

2014

# СОДЕРЖАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	1

СОДЕРЖАНИЕ	2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	3

ЧАСТЬ 1	6

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

СОКРАЩЕНИЯ	7

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

3.	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	12

4.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	17

5.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	39

6.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	52

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 1)	52

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2)	56

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)	665

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ УСЛУГ	698

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГ Форма 5…………………………...69

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (Форма 6)	71

ГРАФИК ОПЛАТЫ (Форма 7)	72

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 8)	73

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 9)	76

7.	МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	79

Оценка по критерию «Срок выполнения работ»	79

Оценка по критерию «Квалификация Участника»	80

1.	Оценка по подкритерию «Опыт»	80

2.	Оценка по подкритерию «Обеспечение кадровыми ресурсами»	80

ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»	82

Том 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………….157

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора.

- Предмет запроса предложений: право заключения договора на проведение работ по созданию информационной системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг

- Заказчик: ЗАО «Гринатом»

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24.

Почтовый адрес: 115114, Москва, Павелецкая наб, д.8, стр.1.

тел.: +7 (499) 949-49-19

- Организатор размещения заказа: ЗАО «Гринатом»,

Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24.

Почтовый адрес: 115114, Москва, Павелецкая наб, д.8, стр.1.

Контактное лицо: Еглашкина Ольга Алексеевна,

тел.: +7 (499) 949-49-19 (доб. 52-04),

E-mail: OAEglashkina@Greenatom.ru

Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 по московскому времени.

- Предмет договора: Проведение работ по созданию информационной системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг.

Состав и объем товаров/работ/услуг: Указан в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора Сторонами. Работы выполняются в сроки, определенные в Приложении № 1  к Договору. Общая продолжительность должна составлять не менее 10 месяцев и не более 16 месяцев с даты подписания договора.

- Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Место поставки оборудования: г. Москва, Павелецкая наб., д.8 стр.1 и г. Москва, Варшавское ш., д.126, стр.16.

  - На этапе реализации и ввода системы в действие (этап 4) может потребоваться визит представителя Исполнителя на предприятия отрасли на территории РФ, для выполнения работ непосредственно на предприятии.

- Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе предложений, определении лица, выигравшего запрос предложений:

Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу предложений.

Для участия в запросе предложений участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса предложений признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса предложений, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений.

- Начальная (максимальная) цена договора: 35 396 467 (тридцать пять миллионов триста девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 36 копеек включая НДС.

Цена договора включает в себя: компенсацию всех издержек (возмещение понесенных материальных и финансовых затрат), которые Исполнитель понесет в процессе реализации работ по договору, стоимость обучения, причитающееся ему вознаграждение, гарантийное обслуживание, уплату налогов и других обязательных платежей.

- Срок, место и порядок предоставления документации по запросу предложений:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу предложений находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации настоящего извещения и документации по запросу предложений. Порядок получения документации по запросу предложений на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.

- Возможность проведения процедуры переторжки по снижению:  возможна.

- Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 10-00 (время московское) «20» октября 2014 года.

- Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений:

115114, Москва, Павелецкая наб, д.8, стр.1., 10-00 (время московское)  «20» октября 2014 года.

- Место и дата проведения отборочной стадии:

115114, Москва, Павелецкая наб, д.8, стр.1., не позднее «27» октября  2014 года.

- Место и дата подведения итогов запроса предложений:

115114, Москва, Павелецкая наб, д.8, стр.1., не позднее «06» ноября 2014 года.

- Срок заключения договора после определения победителя запроса предложений: в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов запроса предложений.

- Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору: В срок, не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается договор,  либо после заключения договора, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения, Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение в форме безотзывной банковской гарантии, поручительства на обеспечение исполнения обязательств по Договору или в форме денежных средств, путем их перечисления Заказчику, в размере 15% (пятнадцати процентов) от стоимости  Договора.

Срок обеспечения исполнения Договора должен составлять срок выполнения всех обязательств Поставщиком, плюс 60 (шестьдесят) дней.

- Форма, размер и срок предоставления обеспечение исполнения гарантийных обязательств: В срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты предоставления Акта сдачи-приемки по последнему этапу Договора,  Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Статьей 5 настоящего Договора, в форме безотзывной банковской гарантии, поручительства на обеспечение исполнения обязательств по Договору или в форме денежных средств, путем их перечисления Заказчику, в размере 15% (пятнадцати процентов) от цены Договора.

Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Исполнителем, предусмотренных Статьей 5 настоящего Договора, плюс 60 (шестьдесят) дней.

- Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации.

- Отказ организатора запроса предложений от проведения запроса предложений по решению заказчика в указанных ниже случаях, в любое время вплоть до подведения итогов запроса предложений, не приводит к каким-либо последствиям для организатора запроса предложений.

изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

- Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

- ЧАСТЬ 1

  - ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Альтернативное предложение – предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг или условий договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса предложений для принятия решений в рамках данного запроса предложений.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу предложений, на которую в рамках запроса предложений подается отдельное предложение.

Методика – Методика установления требований и критериев оценки заявок в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии), являющаяся неотъемлемым Приложением к ЕОСЗ.

Начальная (максимальная) цена договора [цена лота] – указанная в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», предельно допустимая цена договора [в отношении каждого лота отдельно].

Организатор запроса предложений – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса предложений.

Официальный сайт – в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – после ввода в эксплуатацию единой информационной системы;

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющий адрес www.zakupki.gov.ru – до ввода эксплуатацию единой информационной системы;

и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент запроса предложений, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе предложений в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса предложений цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе предложений, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном документацией по запросу предложений.

Победитель запроса предложений – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений и признанный закупочной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку продукции.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса предложений – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу предложений или запросивший разъяснения документации по запросу предложений в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений [в отношении какого-либо лота]. Участник запроса предложений утрачивает свой статус [в отношении какого-либо лота] после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений [по данному лоту], если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе предложений [в отношении данного лота].

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса предложений, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса предложений.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса предложений в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронной форме, с использованием сети «Интернет».

Электронная форма проведения запроса предложений – проведение запроса предложений с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

# СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

АК дивизиона — Арбитражный комитет дивизиона Госкорпорации «Росатом».

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭП — электронная подпись.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Остальные термины и определения, сокращения, используемые в настоящей документации по запросу предложений, приводятся в соответствии с ЕОСЗ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

    - Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

    - Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору/ам товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг [в отношении каждого лота] указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации по запросу предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по запросу предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам запроса предложений, приведен в Части 2 Тома 1.

    - Предметом настоящего запроса предложений [в отношении каждого лота отдельно] является право на заключение договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

Предложение частичной поставки товара, выполнения работ, оказания услуг [в составе лота] не допускается.

  - Участие в процедуре запроса предложений

    - Принять участие в запросе предложений может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

    - Для участия в процедуре запроса предложений участник запроса предложений должен:

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП;

- подать заявку на участие в запросе предложений согласно требованиям настоящей документации по запросу предложений.

    - Для прохождения отборочной стадии данного запроса предложений участник запроса предложений должен удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 13.1, 13.3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

    - Для всех участников запроса предложений [в отношении одного лота] устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по запросу предложений, не допускается.

    - Решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений [по каждому лоту отдельно] принимает закупочная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

    - Закупочная комиссия отстраняет участника запроса предложений, в том числе допущенного к участию в запросе предложений, в случаях, указанных ниже, в любой момент вплоть до подписания договора:

- при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в запросе предложений и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в запросе предложений, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;

- при выявлении факта давления таким участником запроса предложений на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса предложений или заказчика, подкрепленного документами.

    - Решение об отстранении участника запроса предложений оформляется протоколом заседания закупочной комиссии, который размещается организатором запроса предложений на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

    - В случае отстранения всех участников запроса предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.6, запрос предложений признается несостоявшимся.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией по запросу предложений, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация по запросу предложений (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в запросе предложений победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

  - Особые положения в связи с проведением запроса предложений через ЭТП

    - Участник запроса предложений должен в сроки, указанные в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», подать заявку на участие в запросе предложений в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

    - Правила регистрации и аккредитации участника запроса предложений на ЭТП, правила проведения процедур запроса предложений на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в запросе предложений) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

    - Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника запроса предложений.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений [в отношении лота], иной документации, а организатор запроса предложений не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

    - Участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения запроса предложений.

  - Отказ от проведения запроса предложений [или любого лота запроса предложений]

    - Решение об отказе от проведения запроса предложений принимается заказчиком в любое время вплоть до подведения итогов запроса предложений, в следующих случаях:

изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

    - Извещение об отказе от проведения запроса предложений [или любого лота запроса предложений] подписывается руководителем заказчика и размещается организатором запроса предложений в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения запроса предложений [или любого лота запроса предложений] получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора запроса предложений — в течение следующего рабочего дня) в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений.

  - Официальный источник информации о ходе и результатах запроса предложений

    - На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу предложений, размещаются: извещение о проведении запроса предложений, документация по запросу предложений, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на официальном сайте, указанном в подпункте 1) пункта 7 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». Иные публикации указанных документов являются копиями. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

    - Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе закупочной комиссии и данные о персональном голосовании членов закупочной комиссии.

    - Единственным официальным источником информации о ходе и результатах запроса предложений является официальный сайт и участники запроса предложений самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения документации по запросу предложений, информацию о принятых в ходе запроса предложений решениях закупочной комиссии и организатора запроса предложений.

  - Прочие положения

    - Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

    - Членам закупочной комиссии, работникам заказчика, организатора запроса предложений, привлекаемым экспертам во время проведения запроса предложений запрещается предоставлять сведения о предложениях участников запроса предложений, ходе проведения запроса предложений и принимаемых закупочной комиссией решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, установленных ЕОСЗ, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением о проведении запроса предложений и документацией по запросу предложений.

    - Заседания закупочной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены закупочной комиссии, дистанционно участвующие в заседании закупочной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов закупочной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания закупочной комиссии.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Требования к участникам запроса предложений

    - Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам запроса предложений, в том числе:

      - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

      - быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

      - обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, указанной в пункте 13.1.3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

      - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

      - не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

      - соответствовать требованиям, указанным в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

      - не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

    - Участник запроса предложений должен соответствовать иным требованиям, установленным в пунктах 13.1, 13.3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

  - Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений

    - Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1, участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить следующие документы:

      - копия полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении запроса предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), [или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)], перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

      - копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений от имени участника запроса предложений (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в запросе предложений подписывается по доверенности). Если заявка на участие в запросе предложений согласно пункту 4.4.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

      - копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

      - копии специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), подтверждающие соответствие требованиям, установленным в подпункте 3.1.1.3, и если такие документы указаны в пункте 16.1.11 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

      - копия уведомления о возможности применения участником запроса предложений упрощенной системы налогообложения (для участников запроса предложений, применяющих ее);

      - подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 17.2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», о ненахождении участника запроса предложений в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса предложений решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса предложений, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности участника запроса предложений, об отсутствии задолженности у участника запроса предложений по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений;

      - копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;

      - копия решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

Решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.7, 3.2.1.8, должны быть приняты в соответствии нормами федеральных законов, в зависимости от организационно-правовой формы участника запроса предложений:

- для акционерных обществ в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- для обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- для государственных и муниципальных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Участник запроса предложений вправе предоставить решение об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.7, 3.2.1.8, после выбора его победителем запроса предложений, но до момента подписания договора с ним. При этом в составе заявки на участие в запросе предложений участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

      - копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 16.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

    - Для подтверждения соответствия иным требованиям, указанным в пункте 3.1.2, участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить документы, указанные в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

  - [при проведении запроса предложений на выполнение работ, оказание услуг] Возможность привлечения субподрядчиков/ соисполнителей (юридических или физических лиц, выполняющих/оказывающих часть работ/ услуг по договору) указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

  - [пункты 3.4, 3.5 указываются, если пунктом 3.3 предусмотрено привлечение субподрядчиков (соисполнителей) и пунктом 13.2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлены требования к привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям)] Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5.

  - Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей [в отношении любого лота запроса предложений].

    - Участник запроса предложений должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/ соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки участника запроса предложений:

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/ оказания услуг;

- отвечает требованиям настоящей документации по запросу предложений (пункт 13 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений») в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем.

    - Если пунктом 13.2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование о наличии у привлекаемых субподрядчиков /соисполнителей соответствующих разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего запроса предложений, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ /оказания услуг, то каждый привлекаемый субподрядчик / соисполнитель должен отвечать данному требованию независимо от выполняемого/оказываемого таким субподрядчиком/ соисполнителем объема работ/ услуг по отношению к общей цене заявки участника запроса предложений.

    - В связи с вышеизложенным участник запроса предложений готовит заявку на участие в запросе предложений с учетом следующих дополнительных требований:

- для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в запросе предложений включаются копии договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в запросе предложений указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в запросе предложений;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 16 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». Соответствующие формы раздела 6 заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника запроса предложений и заверяются подписью и печатью субподрядчика/ соисполнителя и участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.5, 4.4.6;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения о распределении видов и объемов работ/услуг между участником запроса предложений и субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником запроса предложений субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

В случае если участником запроса предложений является государственное или муниципальное бюджетное учреждение, и порядок выбора субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства РФ, в том числе Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», такой участник вправе не указывать в соответствующей форме наименования конкретных субподрядчиков/ соисполнителей, указав на особый порядок их выбора. Участник запроса предложений, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в запросе предложений представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, определить субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур определения субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора закупочной комиссией участника запроса предложений – государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем запроса предложений, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии по осуществлению закупок государственного или муниципального бюджетного учреждения по определению субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника запроса предложений включить представителя заказчика в состав комиссии по осуществлению закупок также должно содержаться в гарантийном письме.

    - При рассмотрении субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника запроса предложений и субподрядчиков/ соисполнителей учитываются в процентном соотношении от перечня и объема выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

  - [при закупках оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а также оборудования, имеющего контроль изготовления и оценку соответствия в виде приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии с НП-071-06, в том числе оборудования длительного цикла изготовления] Требования к изготовителю ([устанавливается термин изготовителя, к которому предъявляются соответствующие требования:

юридическому лицу, осуществляющему выпуск оборудования,

либо,

юридическому лицу, координирующему деятельность изготовителей составных частей оборудования и отвечающему за изготовление данного оборудования в целом]) оборудования в соответствии с Томом 2 «Техническая часть» документации по запросу предложений указаны в пункте 13.4 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» [в отношении любого лота запроса предложений].

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Получение документации по запросу предложений

    - Документация по запросу предложений, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения документации по запросу предложений на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

  - Разъяснение положений документации по запросу предложений

    - Любой участник запроса предложений вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений в срок, обеспечивающий получение организатором запроса предложений такого запроса не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса предложений или уполномоченного лица участника запроса предложений по контактным реквизитам организатора запроса предложений для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

    - Организатор запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса предложений, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором запроса предложений, то такой ответ размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего ответа от заказчика. Если организатор запроса предложений не успел разместить ответ на запрос за 2 (два) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, то организатор запроса предложений переносит окончательный срок подачи заявок на участие в запросе предложений на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в запросе предложений составлял не менее чем 2 (два) рабочих дня. Разъяснение положений документации по запросу предложений не изменяет ее сути.

    - Организатор запроса предложений вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по запросу предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

    - Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора запроса предложений.

  - Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений

    - Руководитель заказчика или лицо, утвердившее документацию по запросу предложений, при необходимости принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок [в отношении любого лота запроса предложений].

    - Любое изменение документации по запросу предложений является неотъемлемой ее частью.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений или документацию по запросу предложений, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», такие изменения размещаются организатором запроса предложений на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений.

    - При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений [в отношении данного лота] продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений [по данному лоту] такой срок составлял не менее 5 (пяти) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса предложений — 10 (десять) календарных дней.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Для целей настоящей документации по запросу предложений под заявкой на участие в запросе предложений понимается предоставляемое участником запроса предложений с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе предложений [в отношении лота], сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу предложений.

    - Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

    - [Участник запроса предложений вправе подать заявку на участие в запросе предложений на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник запроса предложений планирует принять участие в запросе предложений по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в запросе предложений на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота] участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки согласно пункту 4.4.4, если в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» разрешена подача альтернативных предложений).

    - [При наличии соответствующего функционала на ЭТП] В случае, если указано в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» участник запроса предложений помимо основного предложения вправе подготовить и подать не более двух альтернативных предложений в соответствии с правилами и регламентами подачи таких предложений на ЭТП.

      - Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий, касающихся аспектов, определенных в пункте 17.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»; при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным в документации по запросу предложений. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Если какое-либо альтернативное предложение участника отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то закупочная комиссия принимает к рассмотрению предложение участника запроса предложений с меньшей ценой, второе предложение этого участника запроса предложений отклоняется. Если подается предложение с допустимыми документацией по запросу предложений альтернативными параметрами, такое предложение является основным.

      - В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения, в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением к заявке на участие в запросе предложений соответствующих измененных форм, приведенных в разделе 6). При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям (пункты 13.1, 13.3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»).

      - В случае подачи предложения с допустимыми документацией по запросу предложений альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в запросе предложений должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры.

    - При подготовке заявки на участие в запросе предложений, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе предложений.

    - Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, был скреплен печатью участника запроса предложений.

    - Рекомендации пунктов 4.4.5 и 4.4.6 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса предложений третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса предложений, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса предложений.

    - При подготовке заявки на участие в запросе предложений участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе предложений были пронумерованы.

    - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу предложений, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу предложений, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником запроса предложений через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником запроса предложений на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.5 – 4.4.9. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

    - Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

    - Заказчик/организатор запроса предложений вправе запросить у участника запроса предложений, с которым по итогам запроса предложений заключается договор, нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящей документации по запросу предложений.

  - Срок действия заявки на участие в запросе предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений [в отношении лота] должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса предложений в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений [по данному лоту].

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником запроса предложений, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники запроса предложений и организатор запроса предложений, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые документы, представленные участником запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ документы должны быть легализованы (допускается апостилирование), при этом перевод данного документа на русский язык должен быть нотариально заверен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается закупочной комиссией как предоставление участником запроса предложений недостоверных сведений в составе заявки на участие в запросе предложений.

    - Документы, составленные на других языках, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в запросе предложений.

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

  - Начальная (максимальная) цена договора [цена лота]

Начальная (максимальная) цена договора [для каждого лота отдельно] указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

  - Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в запросе предложений (обеспечение заявки на участие в запросе предложений)

    - В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений, участник запроса предложений должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

    - [Если участник принимает участие в запросе предложений по нескольким лотам, обеспечение заявки на участие в запросе предложений предоставляется по каждому такому лоту].

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в форме денежных средств должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет, указанный в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», не позднее окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», с предоставлением в составе заявки на участие в запросе предложений документов, подтверждающих факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника запроса предложений.

    - В случае предоставления обеспечения заявок на участие в запросе предложений в форме банковской гарантии она должна удовлетворять следующим требованиям:

      - Банковская гарантия [в отношении каждого лота, на который участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений] должна быть составлена с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

- банковская гарантия должна быть безотзывной.

- сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

- банковская гарантия должна действовать не менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений [по данному лоту].

- банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор запроса предложений, принципалом — участник запроса предложений, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 4.9.8.

- ________ [иные требования, установленные распорядительными документами Корпорации].

      - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

      - Банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющем лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий выдачу банковских гарантий.

    - Копия банковской гарантии предоставляется в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа. Если банковская гарантия подписывается по доверенности, то доверенность также должна быть приложена в составе заявки на участие в запросе предложений.).

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений – всем участникам запроса предложений, подавшим заявки на участие в запросе предложений;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору запроса предложений уведомления об отзыве участником запроса предложений заявки на участие в запросе предложений – участнику запроса предложений, отозвавшему заявку в соответствии с условиями документации по запросу предложений;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику запроса предложений, заявка которого отклонена;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем запроса предложений по результатам состоявшегося запроса предложений и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю запроса предложений и всем остальным участникам запроса предложений, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником запроса предложений согласно пункту 4.15.4, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику запроса предложений;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания запроса предложений несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику запроса предложений, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

    - В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии, срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник запроса предложений получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений удерживается в следующих случаях:

- при отзыве либо изменении поданной заявки участником запроса предложений, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей документацией;

- при уклонении победителя запроса предложений или участника запроса предложений, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.4, от заключения договора (пункт 4.15.13).

    - При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор запроса предложений/заказчик уведомляет такого участника запроса предложений об удержании обеспечения заявки на участие в запросе предложений.

  - Подача и прием заявок на участие в запросе предложений

    - Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

    - Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

    - Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы в соответствии требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

  - Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв

    - Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений [в отношении какого-либо лота], вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений [поданную на данный лот], в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений [по данному лоту], указанного в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

    - Порядок изменения или отзыва заявок на участие в запросе предложений, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

    - Если организатором запроса предложений продлен срок подачи заявок, то участник запроса предложений, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

- отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

- продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

- не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки закупочная комиссия успевает выбрать победителя, то закупочная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

    - Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в запросе предложений, подавшим ее участником запроса предложений, письма о ее продлении. При этом такой участник запроса предложений должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника запроса предложений с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений

    - В срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса предложений ко всем поданным заявкам на участие в запросе предложений [в отношении каждого лота] и содержащимся в них документам и сведениям.

    - При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам заседание закупочной комиссии не проводится.

    - Если участник запроса предложений намерен направить своего представителя к организатору запроса предложений к моменту открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», уведомить об этом организатора запроса предложений, направив контактному лицу организатора запроса предложений, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором запроса предложений такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

    - Организатор запроса предложений обеспечивает возможность такому представителю наблюдать за моментом открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений. При этом в обязательном порядке проводится заседание закупочной комиссии с оформлением протокола согласно пункту 4.12.5.

    - Присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений представители участников запроса предложений должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений [отдельно по лотам].

    - [если организатор будет осуществлять видеотрансляцию открытия доступа к заявкам] Организатор запроса предложений осуществляет видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания закупочной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ [на официальный сайт организатора запроса предложений http://_________________]. Участники запроса предложений, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений [отдельно по лотам] в соответствии с пунктом 4.12.5, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ [на официальный сайт организатора запроса предложений http://_____________] в сети «Интернет» заседания закупочной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, предварительно сообщив об этом организатору запроса предложений.

    - Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений формируется организатором запроса предложений с указанием как минимум следующих сведений:

- наименование и реквизиты запроса предложений [предмета лота];

- наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- дату и время окончания подачи заявок;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- общее количество поступивших заявок на участие в запросе предложений;

- наименование, ИНН и (или) адреса участников запроса предложений, подавших заявки в запросе предложений [в отношении лота], а также предмет и цены таких заявок.

Данный протокол подписывается секретарем закупочной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа и размещается не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола на официальном сайте и на ЭТП.

При проведении заседания закупочной комиссии в соответствии с пунктом 4.12.4 данный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором запроса предложений на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП [по лоту] в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений [по лоту], в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся [в отношении такого лота].

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений [по лоту] подана только одна заявка на участие в запросе предложений, указанная заявка на участие в запросе предложений рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном пунктами 4.14.1, 4.14.2.

  - Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений

    - У участника запроса предложений отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе предложений [в отношение лота] на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений [по данному лоту].

  - Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений

    - Общие положения

      - [По каждому лоту] рассмотрение заявок осуществляется в соответствии с Методикой в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

- проведение оценочной стадии (пункт 4.14.5).

      - После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно по решению закупочной комиссии [при закупке услуг, указанных в п.10.6.4а) ЕОСЗ] проведение переговоров (пункт 4.14.3) с допущенными участниками запроса предложений (до переторжки (если предусмотрена)), а так же  проведение переторжки, если в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

      - [В отношении любого лота] по решению закупочной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

      - [По каждому лоту] рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

      - Организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в запросе предложений. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений закупочная комиссия также рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались).

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений организатор запроса предложений имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней, информацию о соответствии предоставленных участником запроса предложений сведений действительности.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор запроса предложений вправе запросить для обозрения нотариально заверенную копию документа, предоставленного в копии. В случае, если участник запроса предложений в установленный в запросе разумный срок не предоставил нотариально заверенной копии документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в случаях, указанных ниже, закупочная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в запросе предложений, на основании которого организатор запроса предложений направляет уточняющие запросы:

        - При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в запросе предложений следующих документов:

- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса предложений,

- учредительные документы,

- разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.),

- документы о крупной сделке,

- документы о сделке с заинтересованностью,

- документы, подтверждающие обладание участником запроса предложений необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами,

- документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его товара участником,

- документы, подтверждающие опыт участника запроса предложений, указанный им в своей заявке,

- документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

        - При выявлении в заявке на участие в запросе предложений арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником запроса предложений исправленных документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе предложений;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе предложений.

Исправление иных ошибок не допускается.

        - В случаях, влияющих на допуск участника к запросу предложений или оценку его заявки на участие в запросе предложений:

- в представленных документах в составе заявки на участие в запросе предложений отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:

- участника запроса предложений требованиям документации по запросу предложений, указанным в пункте 3.1.1, включая требования о наличии разрешительных документов, указанных в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»,

- привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) требованиям документации по запросу предложений, указанным в подпунктах 3.1.1.1 - 3.1.1.5 и установленным в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»,

- заявки на участие в запросе предложений требованиям документации по запросу предложений, указанным в пунктах 3, 9, 15, 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

- в заявке на участие в запросе предложений имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в запросе предложений или участника запроса предложений требованиям документации по запросу предложений или осуществить оценку и сопоставление заявок допущенных участников запроса предложений;

- привлекаемый участником запроса предложений субподрядчик (соисполнитель) не соответствует требованию о не нахождении в реестре недобросовестных поставщиков, установленному в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». В данном случае участнику направляется запрос с предложением о замене такого субподрядчика (соисполнителя), при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в запросе предложений.

Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого запроса предложений, объема и номенклатуры предлагаемой участником запроса предложений продукции, существа заявки на участие в запросе предложений, включая изменение условий заявки.

      - При уточнении заявок на участие в запросе предложений организатором запроса предложений не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса предложений. Предусмотренные подпунктом 4.14.1.8.1 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

      - Не направляются участнику запроса предложений [в отношении лота] запросы согласно пункту 4.14.1.8, если в соответствии с пунктом 4.14.2.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника.

      - Решение закупочной комиссии об уточнении заявок на участие в запросе предложений в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания закупочной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - В случае принятия закупочной комиссией решения о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам запроса предложений после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11 [по каждому лоту отдельно]. Направление таких запросов организатора запроса предложений и ответов участников на направленные данные запросы, осуществляются с помощью программных и технических средств ЭТП. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в запросе предложений устанавливается достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, но не может быть меньше, чем 2 (два) рабочих дня, со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений [по данному лоту].

      - При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений [в отношении рассматриваемого лота] закупочной комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника.

      - Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя запроса предложений продлеваются только по решению закупочной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в запросе предложений. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и документации по запросу предложений срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.

    - Проведение отборочной стадии

      - В рамках отборочной стадии закупочная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» [по каждому лоту отдельно] осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений и участников запроса предложений на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу предложений.

      - При наличии основного и альтернативных предложений участника запроса предложений на оценочную стадию [в отношении рассматриваемого лота] такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то закупочная комиссия рассматривает предложение участника запроса предложений с меньшей ценой, второе предложение этого участника запроса предложений отклоняет.

      - Заявка на участие в запросе предложений должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией по запросу предложений требований или быть лучше, то есть установленные требования в документации по запросу предложений являются минимально допустимыми.

      - В соответствии с установленными в документации по запросу предложений требованиями, критериями отбора являются:

- соответствие заявки требованиям документации по запросу предложений по существу по своему составу, согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», и оформлению;

- соответствие участника запроса предложений и заявленных участником запроса предложений субподрядчиков/ соисполнителей, изготовителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

- соответствие предлагаемых участником запроса предложений товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 15 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

- соответствие предлагаемых участником запроса предложений договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 3, 9, 25 раздела 5«Информационная карта запроса предложений»;

- предоставление участником запроса предложений требуемого обеспечения заявки, если предусмотрено пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

      - По итогам отборочной стадии закупочная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника запроса предложений [данного лота] принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений, либо об отказе в допуске [в отношении данного лота] в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений, по следующим основаниям:

- несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу предложений), содержанию и оформлению [в отношении рассматриваемого лота], в том числе представленного технического предложения;

- несоответствие участника запроса предложений требованиям подпункта б) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие субподрядчиков/ соисполнителей, изготовителей требованиям подпункта б) пункта 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;

- несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям подпункта в) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям подпункта г) пункта 4.14.2.4, в том числе:

- наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора [цену лота], начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы,

- наличие предложения, ухудшающие условия по срокам поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.

Если в заявке на участие в запросе предложений указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе предложений требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса предложений и пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

- несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки (подпункт д) пункта 4.14.2.4). Организатор запроса предложений по всем заявкам на участие в запросе предложений, независимо от наличия в составе заявки на участие в запросе предложений документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки, в виде банковской гарантии или денежных средств на расчетном счете, указанном в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», проверяет поступившее на условиях и в порядке, предусмотренном подразделом 4.9, обеспечение заявки на участие в запросе предложений. При наличии банковской гарантии и/или денежных средств, поступивших в соответствии с порядком, предусмотренным подразделом 4.9, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

      - [По каждому лоту отдельно] по итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса предложений о допуске к участию в запросе предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений.

      - В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса предложений (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям запроса предложений, запрос предложений признается несостоявшимся [В случае если документацией по запросу предложений предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников запроса предложений, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято относительно только одного участника запроса предложений, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого лота].

      - [По каждому лоту отдельно], решения закупочной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом/ами заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который/ые вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты запроса предложений [предмета лота];

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

- о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

- решение о допуске участника к запросу предложений либо об отказе ему в допуске с указанием положений документации по запросу предложений, которым не соответствует участник запроса предложений или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

- о результатах голосования членов закупочной комиссии, принявших участие в голосовании;

- информация о признании запроса предложений несостоявшимся (пункт 4.14.2.7), если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений или ни один из участников запроса предложений и (или) поданные ими заявки не были признаны соответствующими условиям запроса предложений.

      - [По каждому лоту отдельно], протокол/ы заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Протокол/ы заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой участник запроса предложений после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в запросе предложений. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - [при закупке услуг, указанных в п.10.6.4а) ЕОСЗ] Проведение переговоров с участниками запроса предложений

      - В любой момент после проведения отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, но до проведения (при необходимости) процедуры переторжки организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии, проводит переговоры с допущенными участниками. Переговоры от лица организатора запроса предложений проводятся закупочной комиссией. В случае, если были привлечены эксперты (экспертный совет), такие эксперты (отдельные представители экспертного совета) также привлекаются к проведению переговоров. Переговоры проводятся в целях разъяснений заявок либо их улучшения в интересах заказчика, кроме изменения цены предложений.

      - Переговоры проводятся со всеми участниками запроса предложений, прошедшими отборочную стадию. Проведение более одного раунда переговоров не допускается.

      - Переговоры проводятся в отношении любых аспектов заявок участников запроса предложений, кроме цены.

      - Переговоры с каждым из участников оформляются отдельным протоколом, в котором отражаются как минимум следующие сведения:

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- достигнутые договоренности.

      - Данный протокол подписывается организатором, присутствующими на переговорах членами закупочной комиссии и участником запроса предложения. Все такие протоколы размещаются одновременно на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) дня после завершения переговоров со всеми участниками с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Организатор запроса предложений запрашивает у всех участников, с которыми проводились переговоры, окончательные предложения.

      - Участник запроса предложений вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать окончательное предложение. В этом случае его заявка остается действующей на первоначальных условиях.

    - Переторжка

      - Переторжка проводится [в отношении любого лота] по решению закупочной комиссии, если в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки. При проведении переторжки допущенным участникам запроса предложений предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе предложений (в том числе допущенных альтернативных предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены [и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в запросе предложений (или зафиксированных в результате переговоров) сроков поставки продукции (для запросов предложений свыше 100 миллионов рублей с НДС и проводимых Единым организатором закупочных процедур или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом») и/или снижению первоначально указанных в заявке на участие в запросе предложений (или зафиксированных в результате переговоров) авансовых платежей (для запросов предложений свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом»)]. Снижение цены заявки на участие в запросе предложений [и/или уменьшение сроков поставки продукции и/или снижение авансовых платежей] не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе предложений.

      - Количество переторжек не ограничено. При этом срок проведения переторжек не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте и ЭТП протокола согласно пункту 4.14.2.9.

      - Форма, параметры, по которым проводится переторжка из указанных в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» (для переторжки в заочной форме), и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений [в отношении каждого лота], указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки [по данным лотам], и направленных одновременно всем участникам, допущенным к участию в запросе предложений, в день размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего решение о проведении переторжки. При этом дата проведения переторжки устанавливается не ранее второго рабочего дня после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего решение о проведении переторжки, а начало проведения переторжки устанавливается в рабочее время по местному времени организатора запроса предложений.

      - В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса предложений. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку [по какому-либо лоту], вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных), тогда его предложение [в отношении данного лота], по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой [либо объявленными условиями по срокам поставки продукции и/или по условиям оплаты (в случаях, предусмотренных пунктом 4.14.4.1)], указанной/ыми в заявке на участие в запросе предложений.

      - [В случае возможной процедуры переторжки только по цене] Предложения участника запроса предложений по увеличению цены (в том числе, увеличению единичных цен), указанной в заявке на участие в запросе предложений [по любому лоту] не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки [по данному лоту] с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в запросе предложений, [поданное на данный лот], остается действующим с ранее объявленной ценой.

[Для запросов предложений свыше 100 миллионов рублей с НДС или по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации «Росатом», в случае возможной процедуры переторжки по цене, срокам поставки продукции (для запросов предложений проводимых Единым организатором закупочных процедур) и/или авансовым платежам] Предложения участника запроса предложений по увеличению цены (в том числе, увеличению единичных цен) либо ухудшению условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений [по любому лоту], не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки [по данному лоту] с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в запросе предложений, [поданное на данный лот], остается действующим с ранее объявленной ценой либо ранее объявленными условиями по срокам поставки продукции и/или по условиям оплаты.

      - Переторжка проводится в режиме реального времени или в заочной форме.

      - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник запроса предложений, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником запроса предложений поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники запроса предложений заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник запроса предложений не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи такого предложения. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся как минимум следующие сведения:

- адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

- первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора.

Сведения о ходе проведения переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещаются на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора запроса предложений — в течение следующего рабочего дня после дня проведения переторжки на ЭТП), протокол переторжки размещается организатором запроса предложений на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие первоначальную цену, указанную в заявке на участие в запросе предложений цену, обязаны дополнительно представить организатору запроса предложений документы, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, содержащие информацию о цене договора, без изменения иных первоначальных условий, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4. Данные документы предоставляются на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в запросе предложений. В случае непредставления откорректированных документов или представления откорректированных в части цены документов, с указанной ценой, не соответствующей цене предложенной на переторжке, заказчик при подготовке договора к подписанию снижает все составные части цены, указанные в первоначальной заявке победителя запроса предложений, пропорционально снижению общей цены договора, представленной на переторжку.

      - При проведении переторжки в заочной форме участники запроса предложений к установленному организатором запроса предложений сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в запросе предложений. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

Открытие доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

      - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного запроса предложений в соответствии с критериями оценки, указанными в документации по запросу предложений.

    - Проведение оценочной стадии

      - В рамках оценочной стадии [по каждому лоту отдельно], в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в запросе предложений, с учетом проведенных переговоров и предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными документацией по запросу предложений оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в пунктах 22, 23 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в запросе предложений) и их значимость указаны в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

      - В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 22, 23 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не отличаются.

      - Если участником запроса предложений не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

      - [По каждому лоту отдельно], по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений оформляется протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который/ые вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты запроса предложений [предмета лота];

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протоколов проведения переторжки (если проводились) – результаты проведенных переторжек [в отношении лота];

- о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки.

      - [По каждому лоту отдельно], протокол/ы заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Протокол/ы заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой допущенный до участия в запросе предложений участник после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Подведение итогов запроса предложений. Выбор победителя запроса предложений

      - После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов, закупочная комиссия определяет победителя запроса предложений [по каждому лоту отдельно]. Закупочная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в запросе предложений, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов. При равенстве баллов, первое место получает допущенный участник запроса предложений, который раньше подал заявку на участие в запросе предложений (или предложение с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений, если проводилась переторжка).

      - По решению закупочной комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.

      - Победителем запроса предложений [в отношении данного лота] признается участник запроса предложений [по данному лоту], который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в запросе предложений которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в запросе предложений [по данному лоту] которого присвоено первое место.

      - Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник запроса предложений получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.

      - По результатам запроса предложений [в отношении каждого лота] оформляется протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений, содержащий как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты запроса предложений;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки [в отношении лота], и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протоколов проведения переторжки (если проводились) – результаты проведенных переторжек [в отношении лота];

- о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки;

- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений мест;

- о наименовании и адресе победителя запроса предложений, цене его заявки.

      - [в отношении каждого лота] протокол/ы заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений [по лоту] оформляется/ются и подписывается/ются в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии, и размещается/ются на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного/ых протокола/ов, с учетом положений пункта 2.7.2.

  - Заключение договора по результатам запроса предложений

    - Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений [по данному лоту], в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», передает лицу, с которым заключается договор (победитель запроса предложений или участник запроса предложений в соответствии с пунктом 4.15.4), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор [по данному лоту], в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу предложений с учетом преддоговорных переговоров (пункт 4.15.6).

Лицо, с которым заключается договор [по данному лоту], обязано предоставить заказчику:

  - подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

  - обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе предложений и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса предложений [по данному лоту] представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

    - Договор [в отношении каждого лота] с победителем запроса предложений или участником запроса предложений в соответствии с пунктом 4.15.4, заключается в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

    - В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

    - В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся [в отношении отдельного лота] в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка на участие в запросе предложений [в отношении данного лота] и данная заявка и подавший ее участник запроса предложений отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией по запросу предложений, либо принято решение о допуске только одного участника запроса предложений [по данному лоту], заказчик:

- заключает договор с таким единственным участником запроса предложений в сроки и порядке, указанных в настоящем подразделе, при условии, что договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров), либо

- принимает решение о проведении повторной закупки, либо

- отказывается от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а)-в) пункта 4.15.11.

    - По поручению заказчика организатор запроса предложений обеспечивает организацию и проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, в отношении положений договора согласно пункту 4.15.6. Преддоговорные переговоры проводятся в рамках законодательства, с учетом положений ЕОСЗ, иных распорядительных документов Госкорпорации «Росатом», заказчика в очной форме, в том числе с помощью аудио-, видеоконференцсвязи.

    - Преддоговорные переговоры проводятся:

- по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

- по изменению объемов продукции не более чем на 10% и без увеличения цен (расценок);

- по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.;

- направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации по запросу предложений и заявке лица, с которым заключается договор;

- направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России;

- обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.

    - Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются.

    - По результатам преддоговорных переговоров организатором запроса предложений оформляется протокол преддоговорных переговоров. В случае, если в ходе переговоров поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении запроса предложений, документации по запросу предложений и заявке лица, с которым заключается договор, указанный протокол размещается организатором запроса предложений на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня его подписания.

    - [В случае проведения запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ] При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке лица, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора (в текущих ценах). Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

    - Если подписание договора [в отношении лота] затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.15.2) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней задержки.

    - Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса предложений, за исключением следующих случаев:

- изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;

- изменения потребностей заказчика;

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.

    - Извещение об отказе, содержащее также обоснование отказа от заключения договора, размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения.

    - Лицо, с которым заключается договор [по какому-либо лоту], признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

- не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу предложений было установлено требование обеспечения договора;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу предложений и (или) в заявке такого лица, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

- непредставление до заключения договора документов, обязательных к предоставлению и предусмотренных документацией по запросу предложений в составе заявки на участие в запросе предложений лица, с которым заключается договор.

    - В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу предложений, заказчик выполняет одно из следующих действий:

- проводит повторную процедуру закупки;

- отказывается от заключения договора;

- выносит вопрос о заключении договора с другим участником, занявшим следующее место, на решение разрешающего органа.

    - В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик:

- удерживает обеспечение заявки такого участника запроса предложений;

- направляет в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предложение о включении сведений о таком участнике запроса предложений в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - Сведения об участнике запроса предложений будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник запроса предложений:

- будучи признанным победителем запроса предложений [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;

- будучи участником [в отношении данного лота], с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.4, уклонился от заключения договора;

- будучи победителем запроса предложений или участником запроса предложений [в отношении данного лота], с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу предложений;

- если договор, заключенный с участником запроса предложений по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору

    - В случае, если указано в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.4, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора») обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

- обязательства по возврату аванса;

- исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

- исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- поручительство;

- в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

При этом формы обеспечения обязательств по договору определяются лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.

    - Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, размер и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

    - Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»). При этом обеспечение возврата аванса и (или) обеспечения договора предоставляется лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор, либо после заключения договора не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты его заключения. Обеспечение возврата аванса, если указано в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», предоставляется отдельно от обеспечения договора.

    - Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным ЕОСЗ (соответствующее Приложение), а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - Обеспечение исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии или поручительства в соответствии с пунктом 4.16.1 может быть предоставлено в следующем виде:

      - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.

      - Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную банковскую гарантию, считаются подтвержденными.

      - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

      - Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

    - В случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.16.5.1 и/или 4.16.5.2.

    - При представлении обеспечения исполнения обязательств по договору согласно пунктам 4.16.5.3 и/или 4.16.5.4 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору).

    - По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.7 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

    - Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

- для обеспечения возврата аванса - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

- для обеспечения договора - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

- для обеспечения исполнения гарантийных обязательств - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

    - В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса предложений иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника запроса предложений содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса предложений или с участником запроса предложений, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.4, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса предложений или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу предложений, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 документации по запросу предложений

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет запроса предложений Предмет договора Состав и объем [товара/ работ/услуг] | Право заключения договора на проведение работ по созданию информационной системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг. Проведение работ по созданию информационной системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг В соответствие с Частью 3 « Техническая часть» |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос предложений | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 26.06.2014 № 63). |
|  | Условия договора: Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг Условия оплаты | Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора Сторонами. Работы выполняются в сроки, определенные в Приложении № 1 к Договору. Общая продолжительность должна составлять не менее 10 месяцев и не более 16 месяцев с даты подписания договора. г. Москва, Павелецкая наб., д.8 стр.1 и г. Москва, Варшавское ш., д.126, стр.16 На этапе реализации и ввода системы в действие (этап 4) может потребоваться визит представителя Исполнителя на предприятия отрасли на территории РФ, для выполнения работ непосредственно на предприятии. В соответствии с Томом 1 Частью 2 «Проект договора» |
| 3.1 | Встречные предложения по условиям договора | Форма и все условия проекта договора являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. |
|  | Количество лотов | 1 |
|  | Заказчик | ЗАО «Гринатом», Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24. Почтовый адрес: 115114, Москва, Павелецкая наб, д.8, стр.1. |
|  | Организатор запроса предложений | ЗАО «Гринатом», Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24. Почтовый адрес: 115114, Москва, Павелецкая наб, д.8, стр.1. Контактное лицо: Еглашкина Ольга Алексеевна, тел.: +7 (499) 949-49-19 (доб. 52-04), E-mail: OAEglashkina@Greenatom.ru |
|  | Информационное обеспечение проведения запроса предложений | Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является: 1) Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 2) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru). Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru |
|  | Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений | «07» октября 2014 года |
|  | Начальная (максимальная) цена договора [по каждому лоту] | 35 396 467 (тридцать пять миллионов триста девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 36 копеек, включая НДС. Цена договора включает в себя: компенсацию всех издержек (возмещение понесенных материальных и финансовых затрат), которые Исполнитель понесет в процессе реализации работ по договору, стоимость обучения, причитающееся ему вознаграждение, гарантийное обслуживание, уплату налогов и других обязательных платежей. |
|  | Официальный язык запроса предложений | русский |
|  | Валюта запроса предложений | российский рубль |
|  | Обеспечение заявки на участие в запросе предложений | - Не требуется |
|  | Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений, поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, головным изготовителям (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг | - Требования к участникам запроса предложений: - должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации по запросу предложений; - должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе предложений информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников запроса предложений, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников запроса предложений, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. - отсутствие сведений об участнике запроса предложений в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущегося в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». - 13.1.4. должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, обладающих сертификатами, на которых базируется решение, в том числе: - копии сертификатов технических специалистов (не менее 4 (четырех) специалистов, владеющих разными сертификатами) из перечня: - IBM Certified Solution Advisor - Tivoli Service Availability and Performance Management Solutions; - IBM Tivoli Monitoring Technical Sales Professional; - Tivoli Storage Solution Sales Professional; - IBM Tivoli Enterprise Asset Management Sales Professional; - IBM Certified Advanced Deployment Professional Tivoli Enterprise Management Solutions; - IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service Management Network and Service Assurance; - IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service Management Service Availability and Performance Management; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool Core; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool/Proviso; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Business Service Manager; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Composite Application Manager for Transactions; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool/Impact; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool/OMNIbus; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Network Manager IP Edition; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Monitoring; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Application Dependency Discovery Manager; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Storage Manager; - копии сертификатов (не менее 2 специалистов), подтверждающих обладание сертификацией по управлению проектами Project Manager Professional института PMI; - копии сертификатов (не менее 2 специалистов), обладающих высшей сертификацией по управлению ИТ (ITIL Expert или ITIL Service Manager); - отзывы своих клиентов (не менее 1 отзыва) о реализованных проектах по созданию систем мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг; - письмо за подписью генерального директора о наличии собственной службы технической поддержки. 13.1.5 должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, а именно: - копию лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, выданной ФСТЭК России; - копию лицензии на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации, выданной ФСТЭК России; - копию лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной ФСБ России; - наличие действующих сертификатов: - копию сертификата соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества применительно к научным исследованиям и разработкам; обследованию, экспертизе, инженерно-техническому проектированию, разработке, производству, строительству, монтажу, пуско-наладке, обслуживанию и ремонту автоматизированных систем, систем связи, систем безопасности и их элементов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры; деятельности связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий»; - копию сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2010 «Информационная технология. Менеджмент услуг. Часть 1: Спецификация» «Система управления IT-сервисами применительно к научным исследованиям и разработкам; обследованию, экспертизе, инженерно-техническому проектированию, разработке, производству, строительству, монтажу, пуско-наладке, обслуживанию и ремонту автоматизированных систем, систем связи, систем безопасности и их элементов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры; деятельности связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий; оказанию IT –услуг»; - копии писем вендора или сертификатов, подтверждающих статус IBM Premier Business Partner и авторизацию Tivoli Automation Authorization Group; - наличии собственной службы технической поддержки. |
|  | Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами | не требуется |
|  | Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам | Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам приводятся в томе 2 «Техническая часть». |
|  | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений, привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, головным изготовителям (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования [при предъявлении к ним соответствующих требований и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе предложений | - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений: - документы, указанные в пункте 3.2 настоящей документации по запросу предложений; - документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); 16.1.3 справка об опыте завершённых в 2011-2013 проектов сопоставимого характера и объема, (раздел 6, соответствующая форма 8) с приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями; 16.1.4 справка, подтверждающая наличие у участника запроса предложений, собственных и привлеченных кадровых ресурсов соответствующей квалификации, обладающих сертификатами, в том числе: - копии сертификатов технических специалистов (не менее 4 (четырех) специалистов, владеющих разными сертификатами) из перечня: - IBM Certified Solution Advisor - Tivoli Service Availability and Performance Management Solutions; - IBM Tivoli Monitoring Technical Sales Professional; - Tivoli Storage Solution Sales Professional; - IBM Tivoli Enterprise Asset Management Sales Professional; - IBM Certified Advanced Deployment Professional Tivoli Enterprise Management Solutions; - IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service Management Network and Service Assurance; - IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service Management Service Availability and Performance Management; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool Core; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool/Proviso; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Business Service Manager; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Composite Application Manager for Transactions; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool/Impact; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool/OMNIbus; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Network Manager IP Edition; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Monitoring; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Application Dependency Discovery Manager; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Storage Manager; - копии сертификатов (не менее 2 специалистов), подтверждающих обладание сертификацией по управлению проектами Project Manager Professional института PMI; - копии сертификатов (не менее 2 специалистов), обладающих высшей сертификацией по управлению ИТ (ITIL Expert или ITIL Service Manager); - отзывы своих клиентов (не менее 1 отзыва) о реализованных проектах по созданию систем мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг; 16.1.5 копию лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, выданной ФСТЭК России; 16.1.6 копию лицензии на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации, выданной ФСТЭК России; - копию лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной ФСБ России; - копию сертификата соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества применительно к научным исследованиям и разработкам; обследованию, экспертизе, инженерно-техническому проектированию, разработке, производству, строительству, монтажу, пуско-наладке, обслуживанию и ремонту автоматизированных систем, систем связи, систем безопасности и их элементов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры; деятельности связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий»; - копию сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2010 «Информационная технология. Менеджмент услуг. Часть 1: Спецификация» «Система управления IT-сервисами применительно к научным исследованиям и разработкам; обследованию, экспертизе, инженерно-техническому проектированию, разработке, производству, строительству, монтажу, пуско-наладке, обслуживанию и ремонту автоматизированных систем, систем связи, систем безопасности и их элементов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры; деятельности связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий; оказанию IT –услуг»; 16.1.10 копии писем вендора или сертификатов, подтверждающих статус IBM Premier Business Partner и авторизацию Tivoli Automation Authorization Group; - письмо за подписью генерального директора о наличии собственной службы технической поддержки с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию. - копии разрешающих документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора (если разрешающий документ на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего запроса предложений, заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса предложений, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в запросе предложений включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа); - копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: Форма по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; бухгалтерская (финансовая) отчетность - заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера участника запроса предложений; Участник запроса предложений вправе приложить к заявке на участие в запросе предложений иные документы, которые, по мнению участника запроса предложений, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе предложений. |
|  | Состав заявки на участие в запросе предложений и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе предложений | - формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП: - заявка (предложение) с указанием цены заявки (предложения); Все поля форм ЭТП, доступные участнику для корректирования, должны быть заполнены и содержать соответствующие сведения в полном объеме в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе 6 настоящей документации. - документы, прикладываемые к заявке на участие в запросе предложений, в форме электронных документов: - заявка на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (раздел 6,Форма 1); - анкета (раздел 6,Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса предложений», «Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)». Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. Таблицы 1.1, 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе предложений в двух форматах: *.pdf и *.xls; - документы, указанные в пункте 16.1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям; - сводная таблица стоимости в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (раздел 6, соответствующая Форма 4), - график поставки товара/выполнения работ /оказания услуг в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (раздел 6, соответствующая форма 6), - график оплаты поставленного товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (раздел 6, соответствующая Форма 7); - документы, необходимые только для целей оценки заявки, в соответствии с критериями оценки согласно пункту 22 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» и методикой оценки заявок на участие в запросе предложений, представленной в разделе 7 (непредставление данных документов не является основанием для отклонения заявки на отборочной стадии): - Справка об опыте выполнения договоров (раздел 6, соответствующая Форма 8) - Справка, подтверждающая наличие у участника запроса предложений, соответствующих собственных либо привлеченных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (раздел 6, соответствующая Форма 9); - техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2), в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (раздел 6, соответствующая Форма 3). |
|  | Альтернативные предложения: Возможность подачи условия, по которым допускается подача Количество альтернативных предложений | не допускается |
|  | Привлечение поставщиков/ субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от общего объема поставок, работ/услуг по договору, выше которого требуется представление документов на поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей | не допускается |
|  | Возможность проведения процедуры переторжки Условия договора, по которым возможно проведение переторжки | возможна по снижению первоначально указанной в заявке цены договора |
|  | Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений) | Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений): ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru срок в формате: 10-00 (время московское) «20» октября 2014 года. Место, дата и время заседания закупочной комиссии: г. Москва, Павелецкая наб. д.8, стр.1 10-00 (время московское) «20» октября 2014 года. |
|  | Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок | адрес Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «27» октября 2014 г. Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: не позднее «06» ноября 2014 г. |
|  | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений участников запроса предложений | №; Наименование критерия (критерии выбираются в соответствии с требованиями оценки предложений участника); Весовое значение критерия, (V) %. 1; Цена Договора (БЦ); 65. 2; Срок выполнения работ (БС); 5. 3; Квалификация участника (БКв):; 30. 3.1; Опыт (БО):; 50. 3.2; Обеспечение кадровыми ресурсами (БК):; 50. Итого; 100. |
|  | Оценка заявок на участие в запросе предложений: | Согласно методике оценки заявок на участие в запросе предложений, приведенной в разделе 7 документации по запросу предложений |
|  | Срок заключения договора | Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений на официальном сайте и ЭТП передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу предложений. Победитель запроса предложений обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора. Договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола, на основании которого заключается договор. До заключения договора, победитель запроса предложений представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем запроса предложений справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон). |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору: Форма обеспечения Размер и валюта обеспечения исполнения обязательств по договору | - безотзывная банковская гарантия/поручительство/денежные средства - 15% от стоимости Договора - российский рубль Срок обеспечения исполнения Договора должен составлять срок выполнения всех обязательств Поставщиком, плюс 60 (шестьдесят) дней. Обеспечение исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии или поручительства предоставляется в соответствии с пунктами 4.16.1, 4.16.5, 4.16.7 |
|  | Обеспечение гарантийных обязательств по договору: Форма обеспечения Размер и валюта обеспечения исполнения обязательств по договору | - безотзывная банковская гарантия/поручительство/денежные средства - 15% от стоимости Договора - российский рубль Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Исполнителем, предусмотренных Статьей 5 Договора, плюс 60 (шестьдесят) дней. Обеспечение исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии или поручительства предоставляется в соответствии с пунктами 4.16.1, 4.16.5, 4.16.7 |
|  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств | Получатель: Закрытое акционерное общество «Гринатом» Банковские реквизиты: ИНН 7706729736 КПП 770601001 Расчетный счет: 40702810038110013312 в Московском банке Сбербанка России ОАО Корреспондентский счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России ОГРН: 1097746819720 БИК: 044525225 ОКПО: 64509942 ОКАТО: 45286596000 Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора и/или обеспечение гарантийных обязательств на участие в запросе предложений ___________________ (указывается наименование участника запроса предложений, наименование запроса предложений, [номер и предмет лота], номер процедуры на ЭТП), НДС не облагается. |
|  | Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии при проведении запроса предложений могут быть направлены в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru (или в адрес арбитражного комитета (АК) дивизиона. Если таковой АК дивизиона создан, то указываются название такого АК дивизиона, и его контактные реквизиты) Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса предложений, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений, протокола о признании запроса предложений не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений. Условия и положения документации по запросу предложений могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. Решения ЦАК (или АК дивизиона) могут быть обжалованы — в Контрольный комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы. |
|  | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса предложений | О фактах злоупотреблений участник запроса предложений может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); 2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; 3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом». |

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

[приводятся формы, перечисленные в пунктах 16, 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»]

(формы 2 (таблица 1), 3 – ___ рекомендованы для заполнения. В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником запроса предложений в состав заявки на участие в запросе предложений, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)

Форма 1.

Фирменный бланк участника запроса предложений

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], запрос предложений № ___ [указывается номер запроса предложений на ЭТП], документацию по запросу предложений, понимая и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, ___________________________________________________________________,

(полное наименование участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника запроса предложений)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса предложений)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в запросе предложений (сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам), а также условия договора, по которым допускаются встречные предложения) | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки, руб. с НДС | [указать цену договора с отражением размера НДС] |
|  | Цена заявки, руб. без НДС | [указать цену договора] |
|  | Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг | [указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»] |

Условия оплаты: _______________ указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником]

Заявка на участие в запросе предложений сопровождается __(указать количество) альтернативными предложениями по следующим аспектам (элементам) заявки на участие в запросе предложений:

альтернативное предложение № 1:__(указать альтернативное условие заявки на участие в запросе предложений и цену заявки на участие в запросе предложений по альтернативному предложению № 1, например срок поставки: _____, цена заявки на участие в запросе предложений по альтернативному предложению № 1 составляет ____ (____)______________(цифрами и прописью, валюта), суть альтернативного предложения № 1 изложена в п.п._____ на страницах _____ заявки на участие в запросе предложений;

альтернативное предложение № 2:__(указать альтернативное условие заявки на участие в запросе предложений и цену заявки на участие в запросе предложений по альтернативному предложению № 2, например изготовитель: _____________, цена заявки на участие в запросе предложений по альтернативному предложению № 2 составляет ____ (____)______________(цифрами и прописью, валюта), суть альтернативного предложения № 2 изложена в п.п._____ на страницах _____ заявки на участие в запросе предложений;

… и т.д. (В случае отсутствия альтернативных предложений этот пункт исключается).

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года. [срок действия заявки указывается с учетом положений подраздела 4.5 документации по запросу предложений]

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника запроса предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

- [участнику запроса предложений необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника запроса предложений) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника запроса предложений) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника запроса предложений) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).]

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника запроса предложений», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса предложений), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса предложений) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса предложений, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений;

- представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в запросе предложений и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон);

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/ поручительства/ в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид и срок предоставления обеспечения указывается в соответствии с предложением участника запроса предложений, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» документации]

Нами будет предоставлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ поручительства/ в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму __ [вид и срок предоставления обеспечения указывается в соответствии с предложением участника запроса предложений, сумма обеспечения возврата аванса указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» документации]

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение гарантийных обязательств/ поручительства/ в форме денежных средств путем их перечисления заказчику] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств] на сумму __% от цены договора [вид обеспечения указывается в соответствии с предложением участника запроса предложений, срок, сумма обеспечения исполнения гарантийных обязательств указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» документации]

Мы, _____________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса предложений)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.15.13 документации по запросу предложений, сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных пунктом 4.15.16 документации по запросу предложений.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» в формате.

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкета (форма 2) |  |  |
|  | Копия документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений/ безотзывная банковская гарантия |  |  |
|  | … |  |  |
|  | … |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника запроса предложений.

- Участник запроса предложений присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник запроса предложений должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник запроса предложений должен указать срок действия заявки на участие в запросе предложений согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса предложений, согласно требованиям пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

- Участнику запроса предложений рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в запросе предложений в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.5, 4.4.6.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

## АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2)

Лот __

Участник запроса предложений: ________________________________

Таблица 1. Сведения об участнике запроса предложений.

| № | Наименование | Сведения об участнике запроса предложений |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса предложений – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса предложений – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника запроса предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса предложений с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Таблица 1.1. Принадлежность участника запроса предложений/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование участника запроса предложений/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений) | не более 25% |  | Указывается в процентах | Копия устава (стр. __ заявки) |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | не более 25% |  | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | до 100 человек | От 101 до 250 человек | Указывается количество человек | Копия формы № 4 ФСС (стр. __ заявки) |
|  |  | до 15 человек – микро- предприятие |  |  |  |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последний завершенный год | 400 млн. руб. | 1 000 млн. руб. | Указывается в миллионах рублей | Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год (стр. __ заявки) |
|  |  | 60 млн. руб. – микро- предприятие |  |  |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

  - Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная анкета участника запроса предложений.

  - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В случае указания в графе 3 Таблицы 1 о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительно участнику запроса предложений необходимо заполнить и предоставить в составе заявки на участие в запросе предложений Таблицу 1.1 и документы (столбец 6 Таблицы 1.1), подтверждающие принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства.

  - В графе 21 Таблицы 1 указывается уполномоченное лицо участника запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса предложений.

  - Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице 1. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

  - Таблицу 1.1 заполняют и предоставляют участники запроса предложений, принадлежащие к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

  - Также участники запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений предоставляют заполненную таблицу 1.1 на привлекаемого участником запроса предложений субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя, если такой субподрядчик (соисполнитель)/ изготовитель является субъектом малого и среднего предпринимательства. На изготовителя, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства таблица 1.1 заполняется и предоставляется в составе заявки на участие в запросе предложений только при условии привлечения для выполнения работ по изготовлению товара изготовителя непосредственно участником запроса предложений, без привлечения официальных дилеров и т.д.

  - Таблица 1.1 в составе заявки на участие в запросе предложений предоставляется в двух форматах: *pdf. с подписью и редактируемом формате *.xls с приложением документов (столбец 6), подтверждающих принадлежность участника запроса предложений и/или субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя к субъектам малого и среднего предпринимательства.

  - Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: Форма по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах) предоставляется за последний завершенный год, с отметкой налоговой инспекции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме.

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник запроса предложений: ________________________________________________________

наименование организации участника запроса предложений

| № п/п | Информация об участнике запроса предложений |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

- Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе предложений в двух форматах *.pdf и *.xls;

- В столбце 2 участнику запроса предложений необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 3 участнику запроса предложений необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 4 участником запроса предложений указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

- В столбце 5 участнику запроса предложений необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- Столбец 6 участником запроса предложений заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

- Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

- Столбец 8 заполняется согласно образцу.

- Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

- В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

- Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

- Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

- В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

- В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

| № п/п | Информация об участнике запроса предложений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Степанович | 5003 143877 |

окончание

| Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
| 1.1.0 | 111222333444 |  | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
| 1.1.1 | 333222444555 |  | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
| 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Черепашка" | Саратов, ул. Ленина, 45 |  | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
| 1.1.2.0 | 7495672857623 |  | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руководитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
| 1.1.2.1 | 8462389547345 |  | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Бенефициар | учредительный договор от 12.03.2004 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
| 1.2.0 | 666555777444 |  | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
| 1.2.1 | 888777666555 |  | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
| 1.2.2 | 333888444555 |  | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ASU66-54 |  | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  | Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руководитель |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма __)

Лот __

Участник запроса предложений: ________________________________

Суть технического предложения

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника запроса предложений, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

[далее указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

[для закупок работ, услуг]

        - описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

        - указание объема работ или услуг или порядка его определения;

        - [при необходимости, в случае установления соответствующего требования  в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

[для закупок товаров]

        - наименование разработчика (юридического лица ______[указывается термин разработчика: юридического лица осуществляющего разработку оборудования, либо юридического лица, координирующего работу исполнителей составных частей разработки и отвечающего за разработку оборудования в целом]);

        - наименование изготовителя (юридического лица согласно подразделу 3.6) и страны происхождения оборудования;

        - описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

        - указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

        - описание комплектации товара;

        - указание количества товаров;

        - [при необходимости, в случае установления соответствующего требования  в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

        - [при условии установления соответствующего требования в подпункте 8) пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»] для подтверждения требований, указанных в Исходных технических требованиях (ИТТ) Тома 2 «Техническая часть» документации предоставляется ТЗ (ТУ) или проект ТЗ (ТУ) на оборудование, соответствующее техническим характеристикам, установленным в ИТТ.

В случае представления в составе заявки участника запроса предложений ТЗ (ТУ), не отвечающее в полном объеме требованиям ИТТ, в составе заявки должен быть приложен анализ представленного ТЗ (ТУ), содержащий подтверждение выполнения требований ИТТ в следующей форме:

| Требования ИТТ | Указано в ТЗ (ТУ) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Вес не более 100 кг (пример оформления) | 120 кг | Будет приведено в соответствие с требованиями ИТТ |
| Габариты: 1000/800/200 мм (пример оформления) | 890/800/210 мм | Будет приведено в соответствие с требованиями ИТТ |
| … | … | … |

- Участник запроса предложений в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования (том 2). При этом желательно в данной форме представить таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

| № |  | № п.п. ТТ | Выполнение |  | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №: |  |  | порядковый номер |  |  |
| № п.п. ТТ: |  |  | номер пункта Технических требований |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |
|  |  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |
|  |  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |
| Пояснения: |  |  | необходимые пояснения |  |  |
| Ссылки на ПП: |  |  | номер пункта материалов предложений участника запроса предложений (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником запроса предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов и указанием для предлагаемого оборудования:

        - сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

        - сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

        - сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма 4.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

Лот __

- СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ УСЛУГ

Участник запроса предложений: ________________________________

В ценах на момент подачи заявки на участие в запросе предложений: «___» __________ 20___ года

| № п/п | Наименование этапа оказываемых услуг | Количество исполнителей | Срок начала оказания услуг | Срок окончания оказания услуг | Общие трудозатраты | Стоимость оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Этап 1. |  |  |  |  |  |
|  | …Этап 1.1. |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | Этап 2 …. |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |
|  | Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГ Форма 5

| № п.п. | Наименование оказываемых услуг | Исполнитель, принимающий участие в оказываемых услугах |  |  | Сроки участия в оказываемых услугах |  | Трудозатраты Исполнителя, рабочих чел.-часов участия в оказываемых услугах | Стоимость чел*часа оказываемых Исполнителем услуг | Стоимость оказываемых Исполнителем услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фамилия И.О. |  | Должность | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8*7 |
|  | I этап: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II этап: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого стоимость услуг, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по ставке ___% от стоимости услуг Исполнителя* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возмещаемые расходы % или руб* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего себестоимость услуг* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рентабельность по ставке ___% от себестоимости услуг* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость услуг без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС по ставке 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость услуг с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |

* – необязательные строки, вставляемые по усмотрению заказчика

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная Сводная таблица стоимости.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Участник указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости услуг.

- Сводная таблица заполняется на основании формы «Спецификация расчета стоимости услуг».

- В Спецификации расчета стоимости услуг указывается калькуляция всех элементов, из которых складывается итоговая стоимость заявки.

Форма 6.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора/ов на ______________________

Лот __

- ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (Форма __)

Участник запроса предложений: ________________________________

Начало оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

Окончание оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

| № | Наименование услуг или отдельных этапов | Сроки оказания начало-окончание (число, месяц, год) | Цена услуг, этапа, (руб.) (без НДС) | Результаты оказанных услуг (этапов), подлежащие приемке Заказчиком | Приемо-сдаточный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | Двусторонний акт сдачи - приемки |
| …. |  |  |  |  | Двусторонний акт сдачи - приемки |
| Итого |  |  |  |  |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данный график.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В данном Графике приводятся расчетные сроки и требуемые средства для оказания всех видов услуг в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости услуг (Форма __).

Форма 7.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора/ов на __________________

Лот __

- ГРАФИК ОПЛАТЫ поставляемого товара/

выполняемых работ /оказываемых услуг (Форма __)

Участник запроса предложений: ________________________________

| № п/п | Наименова-ние поставок, работ и услуг | Номер п/п в графике поставки товара, выполнения работ/оказания услуг (форма ___) | Авансовые платежи |  | Остальные платежи |  | Всего общая сумма платежей, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данный график.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- График оплаты должен быть подготовлен на основе Графика поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (форма __), Сводной таблицы стоимости (форма __) и должен содержать ссылки на отдельные этапы/подэтапы, предусмотренные этими документами.

- Для каждого этапа необходимо прописать срок и сумму авансовых платежей и остальных платежей (текущих, окончательных). В случае отсутствия аванса, в данных графах проставляется прочерк.

- В столбце «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС» указывается общая сумма авансовых платежей и сумма остальных платежей по данному подпункту, в строке «Итого, руб. с НДС» указывается общая сумма платежей по столбцу «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС».

Форма 8.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора/ов на __________________

Лот __

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма __)

Участник запроса предложений: ________________________________

| № п/п | Реквизиты договора (номер и дата) | Сроки выполнения договора (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав услуг, описание основных условий договора) | Стоимость услуг |  | Срок завершения оказания услуг, (число, месяц и год) | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сумма договора, руб. с НДС | В т.ч. стоимость оказанных в 20__-20__ гг. услуг по документам, подтверждающим исполнение, руб. с НДС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Участник ___________ [указываются организационно-правовая форма и наименование участника] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Договор №1 от дд.мм.гггг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт сдачи-приемки услуг № 1 от дд.мм.гггг к Договору №1 |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Акт сдачи-приемки услуг № 2 от дд.мм.гггг к Договору №1 |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Акт сдачи-приемки услуг № 3 от дд.мм.гггг к Договору №1 |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Договор №2 от дд.мм.гггг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт сдачи-приемки услуг № 1 от дд.мм.гггг к Договору №2 |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | … |  |  |  | … |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | Соисполнитель 1_____________ [указываются организационно-правовая форма и наименование соисполнителя 1] |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | Соисполнитель 2_____________ [указываются организационно-правовая форма и наименование соисполнителя 2] |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | Х |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В данной форме участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений.

- В данной форме отдельными строками применительно к каждому договору участнику необходимо указать сведения по документам, подтверждающим оказание услуг (акты сдачи-приемки услуг и т.п.) в рамках указанных в данной справке договоров, а именно: реквизиты данного документа (номер и дату) (отдельная строка после описания договора), стоимость оказанных услуг (столбец 7) и срок завершения оказания услуг (столбец 8).

- Участник запроса предложений может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- Участникам запроса предложений необходимо приложить копии указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копии указанных документов, подтверждающих оказание услуг (акты сдачи-приемки услуг и т.п.).

Форма 9.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора/ов на _______________________________________

Лот __

- СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма ___)

Участник запроса предложений: ________________________________

Таблица-1. Руководители и прочий персонал

| № | Фамилия, имя, отчество сотрудника | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |  |  |  |  |

_________________________________	_____		_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Таблица-2. Общая штатная численность

| Группа сотрудников | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Специалисты, инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

_________________________________	_____		_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Таблица-3. Специалисты, привлекаемые для выполнения договора

| № п/п | ФИО | Должность | Состоит в штате Участника / соисполнителя/ привлекаемый (сторонний) специалист | Планируемая роль при исполнении договора | [при необходимости] Сертификат ____________ (наименование, номер, дата выдачи) | [при необходимости] Дипломы, подтверждающие наличие у специалиста ________ квалификации: ______________, (наименование, номер, дата выдачи, срок действия) (при наличии указанных дипломов) | Сведения об опыте специалистов по оказанию _________ услуг в области _________________________ (указываются наименования организаций, к обслуживанию которых данный специалист привлекался, а также виды оказываемых услуг, сроки оказания услуг) (при наличии такого опыта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________	_____		_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1.	Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2.	Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

3.	Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4.	В таблице-1 данной справки приводятся работники, находящиеся в штате участника запроса предложений. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы, или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

5.	В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех сотрудников, находящихся в штате участника запроса предложений.

6.	В таблице-3 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником запроса предложений в ходе выполнения Договора, включая персональные квалификационные данные руководителя и специалистов. Участнику запроса предложений рекомендуется к данной таблице приложить копии свидетельств, подтверждающих квалификацию, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих соответствующий опыт оказания услуг.

- МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному подкритерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного подкритерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника конкурса определяется по формуле:

Ri= БЦi* Vц+ БТi* Vт+ БКвi* Vкв+ БCi* Vc+  БГi* Vг,

где V – значимость (вес) соответствующего критерия

БЦ,  БТ, БКв, БС, БГ– оценка (балл) соответствующего критерия.

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Ц i , T i , Кв i, Сi, Г i – 100 баллов.

В качестве единого базиса ценовых предложений установлена цена с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оценка по критерию «Цена договора»

производится по формуле:

, где

– оценка по критерию «Цена договора» заявки -го Участника процедуры закупки, баллы,  – предложение -го Участника процедуры закупки о цене договора, указанной в заявке -го Участника процедуры закупки, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,  – минимальное предложение Участника процедуры закупки о цене договора, из указанных в заявках допущенных к процедуре закупки участников, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.

## Оценка по критерию «Срок выполнения работ»

При оценке по критерию  используется следующая формула:

| Срок выполнения работ | Баллы |
| --- | --- |
|  | 0 баллов |
|  | 100 баллов |

– оценка по критерию «Срок выполнения работ» заявки -го Участника процедуры закупки, баллы,  – предложение о сроке выполнения работ, указанном в заявке -го Участника процедуры закупки, месяцы,  – установленный в документации максимально допустимый срок выполнения работ, месяцы,  – установленный в документации минимальный срок выполнения работ, месяцы.

В соответствии с документацией на данную закупку,  месяцев,

## Оценка по критерию «Квалификация Участника»

Оценка по критерию  складывается из оценок по следующим подкритериям:

| № | Наименование (обозначение) подкритерия | Вес подкритерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опыт (О) | 50 |
| 2 | Обеспеченность кадровыми ресурсами (К) | 50 |
| Общий вес: |  | 100 |

по формуле:

, где

– оценка по критерию «Квалификация Участника» заявки -го Участника, , – оценка (бал) по соответствующему подкритерию,  – значимость (вес) соответствующего критерия.

Совокупная значимость (вес) всех подкритериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по каждому из подкритериев , , – 100 баллов.

      - Оценка по подкритерию «Опыт»

При оценке по критерию  используется следующая формула

| Опыт | Баллы |
| --- | --- |
| У участника закупки завершенные в 2011-2013 гг. работы (услуги) в рамках договоров сопоставимого характера и объема отсутствуют | 0 |
|  | 100 |

– количество завершённых в 2011-2013 проектов сопоставимого характера и объема, подтвержденных копиями договоров, -го Участника процедуры закупки,  – максимальное количество завершенных договоров, подтвержденных копиями договоров, из представленных заявок всех допущенных участников, но не более предельного значения (в случае если Omax более чем предельное значение, то Omax принимается равным такому предельному значению ).

– предельное значение опыта.

      - Оценка по подкритерию «Обеспечение кадровыми ресурсами»

При оценке по критерию  используется следующая формула:

| Кадровые ресурсы | Баллы |
| --- | --- |
| Количество людей каждой специальности согласно указанным минимальным требованиям | 0 |
| Соответствие либо превышение по каждой специальности | 100 |

где  – количество специалистов w-ой специальности для -го Участника процедуры закупки, чел.,  – указанное в документации на закупку минимальное количество для -ой специальности, чел.,  – предельное значение количества специалистов -ой специальности,  – количество специальностей.

Перечень специальности приведен в таблице ниже

| № | Специальности | , чел | , чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IBM Certified Deployment Professional по продуктам Tivoli Необходимые сертификаты перечислены в подразделе 3.7 Технического задания | 4 | 10 |
|  | Сертифицированные специалисты в области управления проектами. | 2 | 4 |
|  | Наличие специалистов, обладающих высшей сертификацией по управлению ИТ (ITIL Expert или ITIL Service Manager) | 2 | 4 |

- ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

# Договор № ___________

# на проведение работ по созданию информационной системы

# комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг

г. Москва                                                                                                 «__»  ___________ 201__ г.

Закрытое акционерное общество «Гринатом» (ЗАО «Гринатом»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ермолаева Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения заказа (путем проведения  запроса предложений), Протокол №_________ от ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# Статья 1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель на основании настоящего Договора принимает на себя обязательство выполнить Заказчику работы по созданию информационной системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг (далее – Система), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях и в порядке согласованных Сторонами настоящего Договора.

1.2. Проведение работ по созданию Системы включает в себя следующие этапы:

1.2.1. Этап 1. Разработка технического задания.

1.2.2. Этап 2. Разработка эскизного проекта

1.2.3. Этап 3. Разработка технического проекта.

1.2.4. Этап 4. Реализация и ввод в действие.

1.2.5. Этап 5. Начальная поддержка промышленной эксплуатации и завершение проекта.

# 1.3. Перечень работ по каждому этапу перечислен в Приложении № 1 к настоящему договору.

# Статья 2. Стоимость договора и порядок расчетов

# 2.1. Цена Договора составляет _________ (________________________) рублей __копеек, в т. ч. НДС – _________ (________________________) рублей __ копеек.

# 2.2. Цена Договора включает компенсацию всех издержек (возмещение понесенных материальных и финансовых затрат), которые Исполнитель понесет в процессе реализации работ по договору, стоимость обучения, причитающееся ему вознаграждение, гарантийное обслуживание, уплату налогов и других обязательных платежей. Оплата по факту выполнения каждого этапа работ производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100 % (ста процентов) от стоимости выполненных работ по этапу.

# 2.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в следующем порядке:

# В течение 30-ти (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу по форме, согласно Приложению №3 к настоящему Договору, Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя платеж в размере 100 % (ста процентов)  от стоимости выполненных работ по этапу, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору.

# 2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

# 2.5. Заказчик не реже одного раза в квартал, а так же по мере необходимости направляет Исполнителю акт сверки взаиморасчетов (Приложение № 4). Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сверки взаиморасчетов обязан его подписать или направить подписанный акт сверки взаиморасчетов с приложенным протоколом расхождений.

2.6. Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения договора в следующей форме:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- поручительство;

- в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику.

Выбор формы обеспечения исполнения Договора и исполнения гарантийных обязательств, указанных в настоящем пункте, определяется Исполнителем самостоятельно.

2.7. В срок, не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается договор,  либо после заключения договора, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения, Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение в форме безотзывной банковской гарантии, поручительства на обеспечение исполнения обязательств по Договору или в форме денежных средств, путем их перечисления Заказчику, в размере 15% (пятнадцати процентов) от стоимости  Договора.

Срок обеспечения исполнения Договора должен составлять срок выполнения всех обязательств Исполнителем, плюс 60 (шестьдесят) дней.

Исполнитель несет все расходы по получению обеспечения исполнения Договора.

2.8. В срок не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты предоставления Акта сдачи-приемки по последнему этапу Договора,  Исполнитель обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Статьей 5 настоящего Договора, в форме безотзывной банковской гарантии, поручительства на обеспечение исполнения обязательств по Договору или в форме денежных средств, путем их перечисления Заказчику, в размере 15% (пятнадцати процентов) от цены Договора.

Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок исполнения гарантийных обязательств Исполнителем, предусмотренных Статьей 5 настоящего Договора, плюс 60 (шестьдесят) дней.

Исполнитель несет все расходы по обеспечению исполнения гарантийных обязательств.

2.9. Обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме банковской гарантии должно быть представлено в следующем виде:

2.9.1. Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

2.9.2. Безотзывной банковской гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

2.9.3. Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта

2.9.4. Договор поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

В случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 2.9.1. и/или 2.9.2.

2.10. Банк, предоставляющий в пользу Заказчика банковские гарантии (в соответствии с пп.2.7, 2.8.) должен быть предварительно согласован с Заказчиком.

2.11. В случае если последний день срока действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего Договора приходится на нерабочий день, то банковская гарантия должна быть выдана с датой окончания срока действия, соответствующей дате первого рабочего дня после нерабочих дней.

2.12. Если в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия банковской гарантии Исполнитель не потребует от Заказчика возврата банковской гарантии в письменной форме, то возврат Исполнителю банковской гарантии с истекшим сроком действия не производится.

2.13. Банковские гарантии должны соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также следующим требованиям:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Исполнитель, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию;

-  в банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой гарант гарантирует исполнение соответствующих обязательств Исполнителя;

-  банковская гарантия должна содержать ссылку на настоящий Договор с указанием на стороны договора, наименование договора, номер и дату договора, обязательства, с обеспечение исполнения которых выдается гарантия;

-  в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет гаранту только письменное требование или требование с использованием системы SWIFT, в котором Заказчик указывает, в чем состоит нарушение Исполнителем обязательств, в обеспечение которых выдана гарантия;

-   в банковской гарантии указывается срок ее действия (пункты 2.7, 2.8. настоящего Договора);

-   банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика или требования Заказчика с использованием системы SWIFT;

- обязательство гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Заказчика;

- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по данной гарантии подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы;

2.14. Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств:

1)	С целью снижения финансовых рисков Заказчик принимает от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

2)	В дополнение к указанным требованиям банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств -  Standart&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, - на уровне не ниже     «В-» по шкале Standart & Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «В3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находится в состоянии «отозван» или «приостановлен».

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standart&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

Резкое ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк – резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru –для банков – резидентов Российской Федерации) является основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

2.15. Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств:

1)	Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor's (www.standardandpoors.com), Moody's Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга РФ, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

Поручитель отвечает перед Заказчиком в том же объеме, как и Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора, в обеспечении которого заключается настоящий Договор поручительства. Поручитель и Исполнитель отвечают перед Заказчиком солидарно.

2.16. К обеспечению исполнения договора в форме банковской гарантии или поручительства в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно - подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

2.17. По решению Заказчика, перечень документов, указанных в п. 2.16. может быть уменьшен в случае наличия у Заказчика актуальных версий документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

2.18. Банковская гарантия/договор поручительства должны содержать указание на согласие гаранта/поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии/данному обеспечению.

2.19. Банковская гарантия/договор поручительства должны содержать указание на договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на стороны договора, предмет договора, цену договора, ссылку на итоговый протокол процедуры закупки, на основании которого данный договор заключается.

Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией/договором поручительства, может быть истребована Заказчиком в случае нарушения Исполнителем условий договора, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2.20. До предоставления оригиналов обеспечения, текст банковской гарантии и Банк-гарант/текст договора поручительства и поручитель должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

2.21. Заказчик отказывает в приеме обеспечения (в виде банковской гарантии или поручительства) если:

- такое поручительство или банковская гарантия не обеспечивает обязательства, подлежащего обеспечению в соответствии с условиями договора;

- лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и/или настоящим Договором и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства Российской Федерации;

- получено уведомление от поручителя или банка-гаранта о неподтверждении факта выдачи обеспечения;

- в результате приема обеспечения будет иметь место превышение суммой обязательств, выданных банком-гарантом и поручителем в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», установленного максимального лимита риска;

- банковская гарантия или договор поручительства не соответствует требованиям настоящего Договора и согласованной Сторонами форме договора поручительства.

2.22. В случае если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Исполнителем, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по настоящему Договору, а равно в случае отзыва или приостановления действия лицензии банка-гаранта, Исполнитель обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

Заказчик также вправе потребовать от Исполнителя предоставления нового обеспечения в следующих случаях:

- если в отношении Поручителя в соответствии с законодательством о банкротстве введена процедура наблюдения;

-уменьшения кредитного рейтинга Поручителя;

- публикации Поручителем в соответствии с действующим законодательством сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.

2.23. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по предоставлению обеспечения является основанием для приостановления Заказчиком установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Заказчик вправе требовать расторжения Договора.

2.24. В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств Исполнителя, принятых им по настоящему Договору, в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, Исполнитель обязан:

-  предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору в форме денежных средств (далее - «Обеспечительный платеж»)  и  внести обеспечительный платеж на расчетный счет Заказчика, указанный в ст. 15 настоящего Договора,  не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается договор,  либо после заключения договора, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения, в размере 15% от стоимости договора, что составляет _______________ (_______________________) рубль ___ копейки.

Обеспечительный платеж НДС не облагается.

2.25. Обеспечительный платеж не является ни задатком, ни авансом, ни предоплатой в счет оплаты причитающихся по настоящему Договору платежей, а является способом обеспечения исполнения обязанностей Исполнителя, принятых им по настоящему Договору.

2.26. В случае предоставления Исполнителем обеспечения в виде обеспечительного платежа Заказчик вправе при нарушении обязательств, в обеспечение которого было выдано обеспечение, удержать из суммы обеспечительного платежа суммы неустойки, ущерба, убытков, исчисленных Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем своих обязательств.

2.27. Удержание суммы задолженности по неустойке и/или ущерба из суммы Обеспечительного платежа считается уплатой задолженности по неустойке и/или покрытием ущерба или их соответствующей части. Удержание из Обеспечительного платежа неустойки, ущерба возможно, если неустойка не была уплачена (либо ущерб не был возмещен) Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения им письменного требования Заказчика об уплате неустойки/возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих обоснованность размера взыскания.

2.28 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после удержания всей или части суммы Обеспечительного платежа направляет Исполнителю письменное уведомление о совершенном действии с обязательным указанием суммы, которая взыскана из Обеспечительного платежа. Дата составления такого уведомления является датой перехода прав на удержанную часть Обеспечительного платежа к Заказчику.

2.29. В случае если Заказчик взыскал (удержал) всю сумму Обеспечительного платежа или его часть в счет погашения обязательств Исполнителя, предусмотренных в п. 2.30. настоящего Договора, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления и счета перечислить соответствующую сумму Обеспечительного платежа полностью или частично согласно реквизитам, указанным в ст. 15 настоящего Договора.

2.30. Обеспечительный платеж обеспечивает надлежащее выполнение Исполнителем обязательств перед Заказчиком по настоящему Договору до момента полного прекращения обязательств Исполнителя, указанных в п. 2.26. настоящего Договора.

2.31. При прекращении действия настоящего Договора и при условии надлежащего исполнения Исполнителем его обязательств по настоящему Договору, обеспеченных Обеспечительным платежом, Заказчик  возвращает Исполнителю Обеспечительный платеж по истечении 60 (шестидесяти) дней с момента исполнения обязательств по Договору путем перечисления Обеспечительного платежа на расчетный счет Исполнителя согласно банковским реквизитам, указанным в ст. 15 настоящего Договора.

2.32. При досрочном прекращении действия настоящего Договора по вине Исполнителя или случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения настоящего Договора, Обеспечительный платеж не подлежит возврату Заказчиком или зачету в счет предстоящих платежей.

# Статья 3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. выполнить работы в сроки и в объеме, предусмотренные в настоящем Договоре;

3.1.2. выполнять работы в соответствии с Техническими требованиями на выполнение работ (Приложение №2);

3.1.3. предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.1.4. соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности.

3.1.5. руководствоваться отраслевыми нормативными и руководящими документами в области информационных технологий, информационной безопасности, а также правилами внутреннего распорядка Заказчика и предприятия, на котором проводятся работы;

3.1.6. все работы выполнять своими силами без привлечения субподрядных организаций;

3.1.7. не позднее 5 рабочих дней до даты начала выполнения работ по Договору предоставить Заказчику список представителей Исполнителя, привлекаемых к выполнению работ по данному договору, а также соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, подписанные перечисленными в списке представителями Исполнителя;

3.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) необходимости проведения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть на этапе заключения Договора и не учтенных в Приложении № 1.

б) иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполненной работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.

3.1.9. В случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения договора.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. своевременно принимать и оплачивать Исполнителю вознаграждение за выполненные работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором;

3.2.2. предоставить Исполнителю доступ к оборудованию, информационным системам, информационным ресурсам и каналам связи Заказчика, необходимым для выполнения работ.

# Статья 4. Сроки выполнения работ. Сдача-приемка работ

4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по настоящему договору не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора Сторонами. Работы выполняются поэтапно и в сроки, определенные в Приложении №1 к договору. Исполнитель вправе досрочно выполнять работы по этапам, при этом Заказчик обязан принять и оплатить выполненные работы по соответствующему этапу.

4.2. Общая продолжительность работ не должна превышать ______месяцев с даты подписания договора.

4.3. Работы выполняются по адресу: г. Москва, Павелецкая наб., д.8 стр.1 и г. Москва, Варшавское ш., д.126, стр.16. На этапе реализации и ввода Системы в действие (этап 4) может потребоваться визит представителя Исполнителя на предприятия отрасли на территории РФ, для выполнения работ непосредственно на предприятии.

4.4. Основные требования по проведению и приемке работ указаны в разделах 3 и 4 Технических требований на выполнение работ (Приложение № 2).

4.5. По факту выполнения каждого этапа работ, в соответствии с Приложением № 1, Исполнитель представляет Заказчику оформленные в 2 (двух) экземплярах и подписанные со стороны Исполнителя в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты выполнения каждого этапа работ следующие документы:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3), подписанный со стороны Исполнителя,

- Счет-фактура (согласно п. 5.1. ст. 169 НК РФ),

- Счет на оплату,

# - Документально оформленные отчетные материалы в составе, предусмотренном соответствующим этапом (Приложение № 2 подраздел 4.1.).

# 4.6. После получения от Исполнителя документов, указанных в п.4.5 настоящего Договора, Заказчик принимает выполненные работы по этапу.

# Для оценки качества выполненных работ по этапу Заказчик вправе провести экспертизу качества выполненных работ в соответствии с внутренними и отраслевыми локальными актами Заказчика. Если Заказчик принимает решение о проведении такой экспертизы, он направляет Исполнителю письменное уведомление о ее проведении. Стороны в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней согласуют изменения в план-график (Приложение №1) и при необходимости инициируют подписание соответствующего дополнительного соглашения о внесении изменений в план-график.

# По результатам проведения приемки выполненных работ по этапу, вне зависимости от того, проводилась экспертиза качества выполненных работ или нет, Заказчик вправе принять данные работы, подписать предоставленные Исполнителем Акты сдачи-приемки выполненных работ и возвратить Исполнителю один экземпляр подписанного со своей стороны Акта сдачи-приемки выполненных работ, либо составить и направить исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ по этапу, с указанием перечня обнаруженных существенных недостатков и приложением результатов экспертизы, если таковая проводилась.

# Подписанный со стороны Заказчика Акт сдачи-приемки выполненных работ, мотивированный отказ от приемки работ по этапу или уведомление о проведении экспертизы подписывается Заказчиком и передается Исполнителю не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня передачи Исполнителем документов, указанных в п.4.5 настоящего Договора.

# В случае проведения экспертизы качества выполненных работ по этапу, подписанный со стороны Заказчика Акт сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки работ по этапу направляется Исполнителю в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания экспертизы.

# В случае непредставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки работ по этапу или извещения о проведении экспертизы в сроки установленные настоящим пунктом, работы по этапу будут считаться принятыми, выполненными в срок, надлежащим образом, в полном объеме и подлежащими оплате.

# При наличии мотивированного отказа от приемки работ по этапу, стороны в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения Исполнителем, подписывают протокол, содержащий перечень существенных недостатков и сроков их устранения.

  - Датой приёмки работ по этапу считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу.

  - Начиная с 2015 года ежегодный объем работ по проекту уточняется, исходя из лимитов денежных средств, ежегодно выделяемых на выполнение работ по проекту и фиксируемых в ежегодно подписываемых обеими Сторонами дополнительных соглашениях к договору, являющихся неотъемлемой частью договора.

  - Заказчик принимает обязательства по оплате стоимости работ по проекту в пределах лимитов денежных средств, зафиксированных в ежегодном дополнительном соглашении.

  - Основанием для выполнения работ в новом (каждом последующем) календарном году является заключение между Заказчиком и исполнителем ежегодного (для данного календарного года) дополнительного соглашения, подтверждающего требования к содержанию и объему работ по проекту, их результатам, срокам оказания и стоимости (в том числе поэтапным). Исполнитель не вправе приступать к исполнению обязательств, не предусмотренных согласованным сторонами ежегодным дополнительным соглашением.

  - В случае принятия инвестиционным комитетом или иным уполномоченным органом Заказчика решения о не предоставлении лимита финансирования Проекта, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора с начала календарного года, в котором отсутствует финансирование. При этом Заказчик не освобождается от исполнения своих обязательств, предусмотренных подписанными сторонами дополнительными соглашениями, от ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. В случае уменьшения (частичного предоставления) финансирования, соответствующее уточнение условий Договора в сторону уменьшения объема работ и их стоимости по Проекту производится по обоюдному согласию Сторон.

  - Исполнитель, не исполнивший запрета  на исполнение обязательств, не предусмотренных подписанным Сторонами дополнительным соглашением, и начавший выполнение работ по проекту до подписания ежегодного дополнительного соглашения, не вправе требовать от Заказчика возмещения каких бы то ни было убытков в связи с отказом Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с данным пунктом.

  - Об отказе от исполнения обязательств по договору или о необходимости уточнения в сторону уменьшения объема работ и их стоимости по проекту на новый календарный год, Заказчик уведомляет Исполнителя в течение 10 дней с момента принятия, указанного в п.4.11.  договора решения, но не позднее чем за 15 дней до начала нового календарного года. Ежегодное дополнительное соглашение, предусмотренное п.4.9. подписывается не позднее, чем за 3 дня до начала нового календарного года.

# Статья 5. Гарантии и сервис

# 5.1. Исполнитель гарантирует соответствие Системы условиям настоящего Договора и Технической документации к Системе, а также гарантирует соответствие условиям настоящего Договора результатов выполненных работ.

# 5.2. Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживание и принимает на себя гарантийные обязательства по устранению ошибок и недостатков в Системе и результатах выполненных работ в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки по последнему этапу Договора.

# 5.3. Гарантийное обслуживание и устранение Исполнителем ошибок и недостатков в Системе, результатах выполненных работ производится без дополнительной оплаты.

# 5.4. Гарантийное обслуживание и устранение Исполнителем ошибок и недостатков в Системе, результатах выполненных работ должно производиться в соответствии с Регламентом гарантийного обслуживания (Приложение №5 к настоящему Договору).

# Статья 6. Положения о налоговой добросовестности Исполнителя.

# 6.1. Срок предоставления документов, перечисленных в п. 6.2 настоящего Договора: не позднее пятнадцати дней с даты заключения Договора.

# 6.2. Исполнитель в срок, установленный п. 6.1 Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год/квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

# При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Исполнитель в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

# - копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

# - копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Исполнителем документов, перечисленных пунктом 6.2 в срок, установленный пунктом 6.1., либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год/квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

# Статья 7. Конфиденциальность

7.1. Передача информации ограниченного доступа между Сторонами может осуществляться только после подписания Соглашения (договора) о конфиденциальности.

# Статья 8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

8.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны вправе требовать уплаты пени, в размере 0,01% от стоимости невыполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости настоящего Договора.

8.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по гарантийному обслуживанию Заказчик вправе требовать уплаты пени, в размере 0,01% от стоимости Договора за каждый час превышения сроков, указанных в п 2.2 Регламента гарантийного обслуживания (Приложение №5 к Договору), но не более 10% от стоимости настоящего Договора.

8.4. Меры ответственности Сторон за неисполнение, ненадлежащее исполнение условий не предусмотренные Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.

8.5. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, или по вине другой Стороны.

# Статья 9. Порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор  может быть расторгнут:

# - по соглашению Сторон;

# - по инициативе Заказчика;

# - в судебном порядке;

# - в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

9.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.3. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят сверку взаиморасчетов, которой подтверждается объем и стоимость оборудования, материалов и программного обеспечения, переданных Исполнителем.

9.4. В случае если настоящий Договор расторгнут по причине не надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик имеет право направить информацию об Исполнителе для внесения его в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

9.5. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика или из-за не выполнения Заказчиком своих обязательств, Исполнитель вправе потребовать возмещения фактически понесенных на момент расторжения Договора затрат, связанных с выполнением обязательств по Договору.

9.6. При досрочном расторжении Договора по инициативе Исполнителя или из-за не выполнения Исполнителем своих обязательств, понесенные Исполнителем затраты не компенсируются.

# Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

# Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение суда согласно п. 11.4. настоящего Договора Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке:

11.3.1. претензия должна быть направлена в письменном виде; по полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения; оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии;

11.3.2. в претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны предъявившей претензию, наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой направлена претензия, а также требования надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору;

11.3.3. если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет;

11.3.4. в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые подтверждающие документы либо выписки из них.

# 11.3.5. в претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, которые не удалось разрешить путем переговоров, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11.5. Сторона, намеренная передать спор в указанный суд, должна письменно уведомить об этом, а также о предмете спора другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до подачи исковых материалов в суд.

# Статья 12. Срок действия, порядок изменения Договора

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "__"__________ 201_ г., а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего Договора, продолжались после указанной даты, то до полного выполнения сторонами обязательств.

12.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

# Статья 13. Прочие условия

13.1. Стороны обязуются предоставлять друг другу в полном объеме информацию в случаях изменения реквизитов, организационной структуры, формы собственности и прочих условий, имеющих влияние на порядок исполнения обязательств по настоящему Договору, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений путем направления сообщения на адрес другой Стороны, указанный в Статье 15 настоящего Договора.

13.2. Копии всех документов относящихся к данному Договору, направленные Сторонами по факсу или электронным письмом по соответствующим номерам и электронным адресам, которые указаны в Статье 15 настоящего Договора, имеют юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов этих документов, в случае, если использованное средство связи позволяет достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

# При этом Стороны обязаны предоставить друг другу оригиналы документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки документов указанными способами.

13.3. Зачет взаимных денежных требований, основанных на исполнении, неисполнении, ненадлежащем исполнении Договора допустим только по письменному соглашению между Сторонами.

13.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Стороны гарантируют друг другу, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), представленных Сторонами друг другу в рамках настоящего Договора, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Сведения направляются по электронной почте на адрес:

Исполнителя: __________________

Заказчика: pza@greenatom.ru

13.7. Сторона, у которой изменились Сведения, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны, направляющей Сведения.

13.8. Стороны настоящим дают свое согласие и подтверждают получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений получающей Стороной, а также на раскрытие получающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфин мониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещение  убытков, понесенных в связи с предъявлением  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.9. Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.10. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороной, не получившей такие Сведения, от исполнения Договора и предъявления Стороне, не предоставившей такие Сведения требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной, которой направлено уведомление о расторжении настоящего Договора, соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

# Статья 14. Перечень приложений к Договору

Приложение №1. Перечень и стоимость работ.

Приложение №2. Технические требования на выполнение работ.

Приложение №3. Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Приложение №4. Форма Акта сверки взаиморасчетов.

Приложение №5. Регламент гарантийного обслуживания.

# Статья 15. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Реквизиты Заказчика | Реквизиты Исполнителя |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Гринатом» Место нахождения: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24 Почтовый адрес: 115114, Россия, г. Москва, Павелецкая наб., дом 8, стр. 1 ОГРН: 1097746819720 ИНН: 7706729736 КПП: 770601001 Расчетный счет: 40702810038110013312 в Московском банке Сбербанка России ОАО Корреспондентский счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК: 044525225 ОКПО: 64509942 ОКАТО: 45286596000 Телефон: +7 (499) 949-49-19 Факс: +7 (499) 949-48- 57 |  |  |
| Заказчик: ЗАО «Гринатом» Генеральный директор |  | Исполнитель: |
| ________/М.Ю.Ермолаев/ М.П. |  | ________/________________/ М.П. |

Приложение № 1
к Договору № ____________ 
от « ____» _________ 20__ г.

Перечень и стоимость работ

| # № | # Наименование этапов и работ | # Начало этапа или работы | # Длительность этапа или работы, месяцев | # Стоимость, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Этап 1. Разработка технического задания | # Не позднее 10 рабочих дней после подписания договора | # ХХ | # ХХХ |
|  | Разработка и согласование технического задания на создание СКМ |  | # - |  |
|  | # Этап 2. Разработка эскизного проекта | # Не позднее 5 рабочих дней после окончания предыдущего этапа | # ХХ | # ХХХ |
|  | Разработка и согласование эскизов проектных решений по интеграции СКМ |  | # - |  |
|  | Разработка и согласование документа «Анализ степени конфиденциальности сведений, предназначенных для обработки в СКМ» |  | # - |  |
|  | Разработка и согласование документа «Акт классификации Системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг» |  | # - |  |
|  | # Этап 3. Разработка технического проекта | # Не позднее 5 рабочих дней после окончания предыдущего этапа | # ХХ | # ХХХ |
|  | Разработка и согласование проектных решений по интеграции СКМ со смежными системами |  | # - |  |
|  | Разработка и согласование описания программного обеспечения |  | # - |  |
|  | Разработка и согласование описания информационного обеспечения системы |  | # - |  |
|  | Разработка и согласование описания комплекса технических средств |  | # - |  |
|  | Разработка и согласование модели нарушителя и модели угроз безопасности информации. |  | # - |  |
|  | Разработка и согласование пояснительной записки к техническому проекту |  | # - |  |
|  | # Этап 4. Реализация и ввод в действие | # Не позднее 5 рабочих дней после окончания предыдущего этапа | # ХХ | # ХХХ |
|  | - Разработка и согласование программы и методики предварительных испытаний (функциональное тестирование) |  | # - |  |
|  | - Установка системного ландшафта |  | # - |  |
|  | - Подготовка и согласование исходных данных для проведения испытаний |  | # - |  |
|  | - Проведение предварительных испытаний (функциональное тестирование) |  | # - |  |
|  | - Разработка и согласование руководства пользователя |  | # - |  |
|  | - Разработка и согласование руководства администратора |  | # - |  |
|  | - Разработка и согласование инструкции по эксплуатации КТС |  | # - |  |
|  | - Разработка и согласование концепции обучения |  | # - | # ХХХ |
|  | - Разработка и согласование программы обучения и методики оценки качества усвоения материала |  | # - | # ХХХ |
|  | - Разработка и согласование методических материалов для обучения |  | # - | # ХХХ |
|  | - Разработка и согласование технического паспорта на автоматизированную систему. |  | # - |  |
|  | - Разработка и согласование описания технологического процесса обработки информации |  | # - |  |
|  | - Разработка и согласование руководства администратора по КСЗ |  | # - |  |
|  | - Проведение обучения пользователей и контроль знаний |  | # - | # ХХХ |
|  | - Проведение интеграционного тестирования СКМ со смежными системами и устранение недостатков |  | # - |  |
|  | - Разработка и согласование документов по информационной безопасности |  | # - |  |
|  | - Проведение аттестационных испытаний СКМ на соответствие требованиям безопасности информации |  | # - |  |
|  | - Подготовка и согласование исходных данных для опытной эксплуатации |  |  |  |
|  | - Разработка и согласование документов по переводу системы в опытную эксплуатацию |  | # - |  |
|  | - Проведение опытной эксплуатации |  | # ХХ |  |
|  | - Анализ результатов опытной эксплуатации |  | # - |  |
|  | - Доработка функциональности и корректировка документации системы |  | # - |  |
|  | - Проведение приемочных испытаний |  | # - |  |
|  | - Подготовка и согласование исходных данных для промышленной эксплуатации |  |  |  |
|  | - Разработка и согласование документов о приемке СКМ в промышленную эксплуатацию |  | # - |  |
|  | - Начальная поддержка промышленной эксплуатации и завершение проекта | # Не позднее 5 рабочих дней после окончания предыдущего этапа | # ХХ | # ХХХ |
|  | Разработка и согласование отчета о результатах работы в промышленной эксплуатации |  | # - |  |
|  | Разработка и согласование акта передачи СКМ в техническую поддержку |  | # - |  |
|  | Разработка и согласование формы отчета о гарантийной поддержке |  |  |  |

| Заказчик: ЗАО «Гринатом» Генеральный директор | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________/М.Ю.Ермолаев/ М.П. | ________/________________/ М.П. |

Приложение № 2
к Договору № ____________ 
от « ____» _________ 20__ г.

Технические требования на выполнение работ

  - РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение работ по созданию информационной системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг.

  - РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

- Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Работы выполняются в несколько этапов: Этап; Название тапа. 1; Разработка технического задания. 2; Разработка эскизный проект. 3; Разработка технического проекта. 4; Реализация и ввод в действие. 5; Начальная поддержка промышленной эксплуатации и завершение проекта. Система создается в целях оказания централизованных ИТ-услуг Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее дочерним зависимым обществам, в рамках функциональности системы. Работы по созданию системы выполняются по адресу: г. Москва, Павелецкая наб., д. 8 стр. 1 и г. Москва, Варшавское ш., д. 126, стр. 16. На этапе реализации и ввода системы в действие (этап 4) может потребоваться визит представителя Исполнителя на предприятия отрасли на территории РФ, для выполнения работ непосредственно на предприятии. Исполнитель должен приступить к работам не позднее 10 рабочих дней после подписания договора.

- Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

В таблице 1 приведен перечень этапов, состав работ по этапам, сроки реализации этапов и некоторых критичных работ. - Таблица 1 Состав и содержание работ №; Наименование этапов и работ; Начало этапа или работы; Длительность этапа или работы. Разработка технического задания; Не позднее 10 рабочих дней после подписания договора; Не более 1 месяца. Разработка и согласование технического задания на создание СКМ; -. Разработка эскизного проекта; Не позднее 5 рабочих дней после окончания предыдущего этапа; Не более 2 месяцев. Разработка и согласование эскизов проектных решений по интеграции СКМ; -. Разработка и согласование документа «Анализ степени конфиденциальности сведений, предназначенных для обработки в СКМ»; -. Разработка и утверждение документа «Акт классификации Системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг»; -. Разработка технического проекта; Не позднее 5 рабочих дней после окончания предыдущего этапа; Не более 2 месяцев. Разработка и согласование проектных решений по интеграции СКМ со смежными системами; -. Разработка и согласование описания программного обеспечения; -. Разработка и согласование описания информационного обеспечения системы; -. Разработка и согласование описания комплекса технических средств; -. Разработка модели нарушителя и модели угроз безопасности информации; -. Разработка и согласование пояснительной записки к техническому проекту; -. Реализация и ввод в действие; Не позднее 5 рабочих дней после окончания предыдущего этапа; Не более 9 месяцев. - Разработка и согласование программы и методики предварительных испытаний (функциональное тестирование); -. - Установка системного ландшафта; -. - Подготовка и согласование исходных данных для проведения испытаний; -. - Проведение предварительных испытаний (функциональное тестирование); -. - Разработка и согласование руководства пользователя; -. - Разработка и согласование руководства администратора; -. - Разработка и согласование инструкции по эксплуатации КТС; -. - Разработка и согласование концепции обучения; -. - Разработка и согласование программы обучения и методики оценки качества усвоения материала; -. - Разработка и согласование методических материалов для обучения; -. - Разработка и согласование технического паспорта на автоматизированную систему; -. - Разработка и согласование описания технологического процесса обработки информации; -. - Разработка и согласование руководства администратора по КСЗ; -. - Проведение обучения пользователей и контроль знаний; -. - Проведение интеграционного тестирования СКМ со смежными системами и устранение недостатков; -. - Разработка и согласование документов по информационной безопасности; -. - Проведение аттестационных испытаний СКМ на соответствие требованиям информационной безопасности; -. - Подготовка и согласование исходных данных для опытной эксплуатации. - Разработка и согласование документов по переводу системы в опытную эксплуатацию; -. - Проведение опытной эксплуатации; Не менее 6 месяцев. - Анализ результатов опытной эксплуатации; -. - Доработка функциональности и корректировка документации системы; -. - Проведение приемочных испытаний; -. - Подготовка и согласование исходных данных для промышленной эксплуатации; -. - Разработка и согласование документов о приемке СКМ в промышленную эксплуатацию; -. Начальная поддержка промышленной эксплуатации и завершение проекта; Не позднее 5 рабочих дней после окончания предыдущего этапа; Не более 2 месяцев. Разработка и согласование отчета о результатах работы в промышленной эксплуатации; -. Разработка и согласование акта передачи СКМ в техническую поддержку; -. Разработка и согласование формы отчета о гарантийной поддержке. - Общая продолжительность должна составлять не менее 10 месяцев и не более 16 месяцев - СКМ должна быть реализована на базе ПО Tivoli от IBM: - Мониторинг серверов: IBM Tivoli Monitoring; - Мониторинг сервисов: Tivoli Composite Application Manager for Transaction Internet Service Monitoring; - Мониторинг систем хранения данных: IBM Tivoli Storage Productivity Centre Standard Edition; - Управление и мониторинг неисправностей: IBM Tivoli Netcool Omnibus, IBM Tivoli Network Manager IP Edition, IBM Tivoli Netcool Impact; - Управление бизнес-сервисами: IBM Tivoli Business Service Manager; - Сбор статистики с сетевого оборудования: IBM Tivoli Netcool Performance Manager; - Управление аппаратными и программными конфигурациями сетевого оборудования: IBM Tivoli Netcool Configuration Manager; - Генерация отчетов: IBM Cognos, IBM Tivoli Netcool Performance Manager, IBM Tivoli Netcool Configuration Manager. - В целях демонстрации возможностей и функционала СКМ необходимо развернуть прототип Системы на ограниченную часть инфраструктуры – пилотную зону. - В рамках реализации данного этапа необходимо выработать: - создана сервисно-ресурсная модель сервисов пилотной зоны; - структурный подход к методам тиражирования функционала системы; - методы сбора информации с компонентов инфраструктуры, отвечающих за функционирования выбранных сервисов; - методы сбора информации с текущих систем контроля, управления и мониторинга компонентов инфраструктуры, отвечающих за функционирование выбранных сервисов; - требования к регламенту эксплуатации СКМ. - Для демонстрации возможностей по автоматическому обнаружению и инвентаризации объектов ИТ-инфраструктуры в пилотной зоны в СКМ будет развернуто stand-alone решение: - IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager. - Контур пилотной зоны мониторинга СКМ составляют: - Единая Отраслевая Система Электронного Документооборота – ЕОСДО (EMC Documentum); - Управление взаимоотношениями с поставщиками (SAP SRM); Перечень систем, включенных в контур мониторинга СКМ, приведен в Приложении №1 к данному Заданию.

  - РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

- Подраздел 3.1 Общие требования

- Назначение и цели создания системы - Назначение системы Система создается в целях оказания централизованных ИТ-услуг Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее дочерним зависимым обществам, в рамках функциональности системы. Система предназначена для автоматизации мониторинга информационно-вычислительных ресурсов и систем предприятий отрасли. Система представляет собой универсальную платформу, реализованную в виде программно-аппаратного комплекса, которая автоматизирует, как минимум, следующие функции: Сбор посредством средств мониторинга информации о работоспособности и производительности существующих и создаваемых информационных систем (ИС), обеспечивающих их работу компонентов ИС; Прогнозирование сбойных ситуаций в работе ИС и объектов мониторинга; Выявление наиболее вероятных корневых причин зарегистрированных сбойных ситуаций в работе ИС; Мониторинг состояния предоставляемых информационных сервисов; Мониторинг выполнения действующих соглашений о качестве обслуживания в части предоставляемых информационных сервисов; Локализация, диагностика и выработка рекомендаций по устранению сбойных ситуаций в работе объектов управления; Формирование консолидированной (агрегированной) отчетности о работоспособности и производительности объектов управления, состоянии информационных сервисов и выполнении соглашений о качестве обслуживания; Уведомление (гарантированное, несколькими каналами\способами) ответственных исполнителей о событиях, способных вызвать нештатную ситуацию, эскалация руководителям о наступлении нештатной ситуации; Передача необходимой информации о состоянии объектов управления в систему управления ИТ-деятельностью (СУ ИТ). - Цели создания системы Целями создания СКМ являются: Снижение времени обнаружения и исправления ошибок функционирования компонент информационной инфраструктуры. Обнаружение и информирование о скором исчерпании ресурсов (объемы, пропускная способность, производительность компонентов) Эффективное планирование внесения изменений в информационную инфраструктуру. Создание возможностей для анализа влияния планируемых изменений на состояние ИТ-сервисов и информационной инфраструктуры, а также визуализации данного влияния с помощью средств impact-анализа СКМ. Обеспечение заданного качества предоставления ИТ-услуг. - Задачи создания системы Задачами создания СКМ являются: Регулярный сбор информации о параметрах функционирования корпоративных серверов, приложений, сети передачи данных, систем и сетей хранения данных. Автоматическое оповещение сотрудников сервисной службы о возможности возникновения критической ситуации. Автоматический запуск заранее сконфигурированных процедур в случае превышения пороговых значений параметров мониторинга. Накопление и обработка статистики функционирования компонентов информационных систем. Сбор и сохранения информации о событиях, происходящих в информационной инфраструктуре. Мониторинг выполнения соглашений о качестве предоставления ИТ-услуг. Формирование и мониторинг ключевых параметров производительности компонентов, входящих в состав ИТ-услуг. Контроль за изменением ключевых административных привилегий в информационных системах и компонентах ИТ-инфраструктуры. Аналитика и отчётность (формирование набора отчётов для принятия управленческих решений). Автоматизация процессов управления конфигурациями Configuration Management Database. - Характеристика объекта автоматизации - Краткие сведения об объекте автоматизации Основными задачами ОЦО «Гринатом» являются: Повышение эффективности функций ведения бухгалтерского и налогового учета и ИТ-функций Госкорпорации «Росатом», ее предприятий и организаций на базе передового российского и международного опыта. Обеспечение контролируемости и управляемости обеспечивающих функций за счет использования единых корпоративных методологий и политик. Повышение качества предоставляемых услуг в области бухгалтерского и налогового учета, информационных технологий. Сокращение затрат на функции бухгалтерского и налогового учета, информационных технологий. Обеспечение инновационного развития ИТ-инфраструктуры предприятий атомного энергопромышленного комплекса. - Краткие сведения о ландшафте информационных систем объекта автоматизации В государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» функционируют различные информационные бизнес-системы (см. Приложение №1). Некоторые информационных системы (в частности системы SAP) включают три различные зоны функционального назначения: Продуктивные зоны, выполняющие задачи штатного функционирования информационных систем; Зоны тестирования, выполняющие задачи контроля качества разработок и настроек информационных систем перед их внедрением в Продуктивные зоны; Зоны разработки, в которых проводятся разработка, настройка информационных систем и их предварительное тестирование. Большинство информационных систем имеют трехуровневую архитектуру, включающую следующие уровни: Клиентский уровень, который реализован в виде исполнимых модулей, реализующих часть логики информационной системы и функционирующих на стороне клиента, либо и в виде «тонкого клиента», предназначенного только для отображения пользовательского интерфейса и получения управляющих воздействий от пользователя. Серверный уровень, который реализован в виде исполнимых модулей, функционирующих на серверной стороне и реализующих основную функциональность системы – бизнес логику. Хранилище информации, реализованное как в виде СУБД, так и в виде файловой системы, обеспечивающих структурированное хранение данных информационных систем на специализированных технических средствах, например – дисковых массивах. - Краткие сведения об ИТ-инфраструктуре объекта автоматизации Вычислительная ИТ-инфраструктура построена на базе двух ключевых технологий: RISC (IBM) и x86 (HP). Повсеместно используются технологии виртуализации на базе программного обеспечения Microsoft, VMWare, IBM. Функционирование каждой информационной системы обеспечивается необходимыми компонентами, такими как: процессорные мощности, оперативная память, сетевые интерфейсы и сетевая инфраструктура, дисковое пространство систем хранения данных и т.д. Системы управления базами данных реализованы на базе программного обеспечения Microsoft и Oracle. Сетевая инфраструктура построена на базе оборудования Cisco. Вычислительная сеть разбита на зоны с различным уровнем безопасности: Зоны для продуктивных сред; Зоны для тестирования и разработки; Пользовательский сегмент; Вспомогательные зоны для СРК и мониторинга; ДМЗ. Компоненты систем распределяются между зонами в соответствии с требованиями по информационной безопасности и их функционалом. Сети передачи данных реализованы на базе оборудования ведущих вендоров IBM, HP, Brocade. Для размещения данных используются системы хранения на базе оборудования IBM, HP, EMC, Hitachi. Для прикладных систем используются платформы Microsoft, AIX, HP-UX, Linux, SunOS и др. Ключевые сервисы ИТ-инфраструктуры реализованы на базе программного обеспечения Microsoft Windows Server. - Требования к системе - Требования к системе в целом СКМ должна удовлетворять следующим общим требованиям: Масштабируемость – способность к увеличению функциональных возможностей СКМ путем наращивания числа функциональных блоков, выполняющих одни и те же задачи, без фундаментальной перестройки архитектуры или модели реализации. Открытость – использование унифицированных решений, обеспечивающих простоту наращивания и взаимодействия. Самодостаточность – реализация функциональной завершенности и независимости развития компонентов СКМ. Надежность – способность выполнять свои функции в заданных условиях эксплуатации. Адаптивность – способность выполнять свои функции при меняющихся условиях эксплуатации. Унификация – использование типовых проектных решений, обеспечение возможности использования решений в любом ЦОД ГК «Росатом». Экономичность – обеспечение необходимой функциональности при заданных ограничениях на стоимость создания, эксплуатации и сопровождения. СКМ должна реализовывать централизованную модель мониторинга и управления информационными ресурсами Заказчика. Входящие в состав СКМ подсистемы в процессе функционирования должны обмениваться информацией на основе открытых форматов обмена данными, используя для этого входящие в их состав модули информационного взаимодействия. СКМ должна сохранять собранную событийную информацию в промышленной СУБД. - Требования к структуре и функционированию системы - Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы - Перечень подсистем В части обмена и управления данными СКМ должна реализовывать информационную поддержку процесса, представленного на рисунке 1. СКМ должна состоять из следующих интегрированных подсистем: Подсистема управления событиями (ПУС); Подсистема оперативного оповещения (ПОО); Подсистема управления бизнес сервисами (ПУБС); Подсистема управления отчетностью (ПУО) Подсистема информационного портала (ИУП). - Рисунок 1 Структурная схема СКМ и смежных систем - Основные принципы работы системы Основными принципами работы, которые должны быть реализованы в рамках создания СКМ, являются: Осуществление мониторинга состояния информационных систем на основе сервисно-ресурсной модели. Отслеживание в процессе мониторинга состояния и загрузки каждого компонента сервисно-ресурсной модели. Отображение состояния ИС в виде удобной информационной панели (Dashboard). Ограничение по доступу к данным, в зависимости от полномочий пользователей. Уведомление о возникновении событий в системе. Направление уведомления пользователям, которые должны осуществлять обработку событий в соответствии со статусом состояния ИС и ИТ-инфраструктуры. Предоставление возможности подписаться на уведомления о событиях, возникающих в системе при наличии соответствующих полномочий. Предоставление возможности управления ролями и выполняемыми ими функциями в системе. Предоставление возможности перераспределения ответственностей за обработку событий путём установления функций системы, соответствующих каждой из ролей пользователей Системы. Предоставление возможности одному пользователю выполнять несколько ролей в системе. Формирование комплексных аналитических отчетов на основании собранных данных, в системе. Поддержка экспорта данных отчетов в форматы CSV, PDF, XLS, XML, выводимых на печать. Контроль данных, вводимых пользователем, и предупреждение пользователя о некорректности введенных данных или не заполнении обязательных полей для каждого объекта обслуживания в системе СКМ. СКМ не предназначена для мониторинга систем и сервисов, в которых обрабатываются сведения составляющих государственную тайну (секретно, совершенно секретно, особой важности). - Доступ к системе и ролевая модель В СКМ должен быть реализован механизм ролей. Механизм означает возможность создания в СКМ роли, установки наименования роли и возможности определения функций и данных, которые должны быть доступны обладателю роли при работе с СКМ. Полномочия пользователя СКМ должны определяться путём назначения ему одной или нескольких ролей, которые пользователь может выполнять в СКМ. Наличие механизма ролей должно позволять реагировать на организационные изменения путём перераспределения полномочий пользователей СКМ. Механизм ролей должен предусматривать возможность ведения каталога пользователей и получение ролевой принадлежности из внешнего LDAP каталога, совместимого с MS AD 2008 и выше. Доступ пользователей к СКМ должен быть реализован с использованием механизмов доступа пользователей определённых для ИС ГК «Росатом». - Степень централизации системы СКМ должна быть централизованной системой, с единым каталогом объектов, унифицированным управлением ролями и способами доступа. Система уведомлений СКМ должна быть независимой системой, предоставлять возможность уведомлений пользователей по электронной почте и SMS с использованием независимых каналов передачи данных. - Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией Основным способом обмена информацией между СКМ и смежными системами должен быть автоматический обмен. При данном способе при появлении в смежной системе-источнике информации, она должна передаваться в СКМ, являющуюся приёмником информации. Для информационной совместимости между СКМ и смежными системами должны использоваться общие справочники, используемые при обмене данными (Active Directory, СЦУД, HPSM). Требования к перечню справочников, с которыми должна интегрироваться СКМ, их структуру и наполнение необходимо разработать на стадии разработки технорабочего проекта. Информацию для наполнения справочников предоставляет Заказчик. В рамках реализации СКМ должны быть реализованы интеграционные механизмы взаимодействия со следующими смежными системами: Система централизованного управления доступом (СЦУД); Система резервного копирования Tivoli Storage Manager; Система управления ИТ деятельностью (СУ ИТ): - Модуль управления инцидентами и запросами пользователей HP Service Manager (HP SM); - Модуль автоматизации процессов управления конфигурациями HP Universal Configuration Management Database (HP uCMDB); Система базовых инфраструктурных сервисов, в составе: - единая служба каталога Microsoft Active Directory; - подсистема мониторинга Microsoft System Center Operation Manager; - подсистема управления Microsoft System Center Configuration Manager; Система мониторинга SAP Solution Manager. Система Oracle Enterprise Manager. Система управления и мониторинга КСПД Госкорпорации «Росатом», состоящая из: - Подсистема управления и мониторинга неисправностей: IBM Tivoli Netcool Omnibus, IBM Tivoli Network Manager, IBM Tivoli Netcool Impact; - Подсистема сбора статистики: IBM Tivoli Netcool Performance Manager; - Подсистема сбора информации о трафике: Fluke Networks Network Performance Appliance, Fluke Network Visual Performance Manager; - Подсистема управления аппаратными и программными конфигурациями: IBM Tivoli Netcool Configuration Manager; - Подсистема управления доступом: Cisco ACS; - Подсистема генерации отчетов: IBM Cognos, IBM Tivoli Netcool Performance Manager, IBM Tivoli Netcool Configuration Manager, Fluke Networks Network Performance Appliance, Fluke Network Visual Performance Manager; - Информационная подсистема: IBM Tivoli Netcool Impact, IBM Tivoli Netcool Configuration Manager, IBM Tivoli Netcool Performance Manager, IBM Tivoli Network Manager. Требования к интеграции с указанными смежными системами описаны в разделе 3.1.3.4 Перечень систем, с которыми должна интегрироваться СКМ, должен быть уточнен на этапе разработки технорабочего проекта. - Требования к режимам функционирования системы СКМ должна функционировать в следующих режимах: Нормальный режим – режим, при котором СКМ и смежные системы работают без сбоев и реализуют обмен данными, мониторинг осуществляется в полном объеме. Нормальный режим функционирования Системы должен рассчитываться исходя из формулы 24*7*365. Режим ограниченной функциональности – режим, при котором СКМ работает без сбоев, при этом одна или несколько смежных систем не осуществляют обмен данными по причине неисправности. В данном режиме СКМ должна предоставлять возможность управления данными, без возможности перехода в смежные системы в рамках функциональных связей и передачи данных в смежные системы. Данные, которые не могут быть переданы по причине недоступности ответной части смежной системы должны накапливаться и быть переданы в полном объёме при появлении доступа к ответной части смежной системы. Аварийный режим – режим, при котором СКМ продолжает работу в случае выхода из строя одного из Центров Обработки Данных. В данном режиме СКМ должна предоставлять возможность осуществления мониторинга в полном объеме систем не затронутых сбоем вышедшего из строя Центра Обработки Данных. - Требования по диагностированию системы СКМ или ранее реализованные механизмы в рамках управления ИТ-ландшафтом ГК «Росатом» должны предоставлять возможность диагностирования неисправностей и уведомления об этом пользователей (ведения соответствующих журналов работы системы). - Требования к масштабированию системы Система СКМ должна обеспечивать возможность масштабирования при увеличении количества ИС и объектов мониторинга средствами используемого базового программного обеспечения. - Реализация мониторинга систем хранения данных Система должна обеспечивать мониторинг систем хранения данных в следующем объеме: Сбор и представление инвентарной информации об устройствах хранения данных; Сбор и предоставление информации о логической структуре систем хранения данных (полки-массивы-группы-разделы-тома); Сбор и представление в графическом и табличном виде информации о сетях хранения данных SAN; Сбор и представление информации по устройствам хранения: дисковым массивам, подключенным по сети SAN и внутренним дискам серверов; Сбор и представление информации по производительности дисковых массивов и коммутаторов SAN; Мониторинг доступности оборудования систем хранения данных; Обнаружение устройств SAN и представление их на карте топологии сети хранения данных; Отслеживание изменений в конфигурации сети хранения; Построение инвентарных отчетов, отчетов о производительности, доступности оборудования и исторических отчетов; Генерация событий в случае наступления каких-либо критических событий; Генерация событий при обнаружении новых устройств или не обнаружении ранее обнаруженных устройств с возможностью настройки автоматических реакций на событие. - Реализация мониторинга серверов Система должна обеспечивать мониторинг операционных систем серверов в следующем объеме: Сбор и представление инвентарной информации о серверах. Сбор данных о критических параметрах функционирования ОС серверов (процент загрузки оперативной памяти и процессора, объем свободного места в дисковой подсистеме, статус состояния сервисов). Сбор данных о критических параметрах функционирования СУБД (статус состояния процессов, процент свободного места в табличном пространстве). Сбор данных о критических параметрах функционирования систем виртуализации; Мониторинг различных параметров почтовых систем (размер очереди сообщений, статус состояния служб почтовой системы, количество доставленных сообщений в минуту). Мониторинга различных параметров корпоративных приложений (перечень параметров определяется на этапе разработки технорабочего проекта). Возможность разработки решений по мониторингу приложений, не поддерживаемых производителем Системы, на базе которого реализуется модуль. Наличие предварительно сконфигурированных представлений данных с установленными значениями контролируемых параметров и настроенными автоматическими реакциями с учетом имеющейся системы представления данных Заказчика и рекомендаций производителя программного обеспечения. Возможность просмотра оперативных данных о параметрах функционирования серверов. Возможность запуска автоматических реакций в случае превышения пороговых значений контролируемых параметров. Возможность просмотра исторических данных о параметрах функционирования серверов. Возможность построения зависимостей между работающими приложениями в инфраструктуре. Возможность централизованной установки и обновления агентов ОС серверов. Генерация событий в случае наступления каких-либо критических событий. Генерация событий при обнаружении новых устройств или не обнаружении ранее обнаруженных устройств с возможностью настройки автоматических реакций на событие. Возможность мониторинга файлов журналов системы и приложений. - Реализация мониторинга ЛВС и КСПД Система должна обеспечивать мониторинг сетевых устройств в следующем объеме: Сбор и представление инвентарной информации о сетевых устройствах; Автоматическое обнаружение сетевых устройств, работающих на 2 и 3 уровнях модели OSI (канальный и сетевой уровни); Графическое построение топологии сети; Мониторинг доступности и производительности объектов сетевой инфраструктуры; Возможность группировки управляемых объектов по различным признакам; Отображение статуса функционирования сетевых устройств на карте сетевой топологии; Сбор netflow статистики, её фильтрация, корреляция и построение отчетов (netflow-коллектор); Сбор syslog событий, их фильтрация, корреляция и построение отчетов (syslog-коллектор); Возможность получения информации с устройств по протоколам telnet, ssh, snmp v1, snmp v2 и snmp v3; Возможность построения в автоматическом режиме, карты сети (на физическом и сетевом уровне модели OSI) с возможностью ее изменения; Возможность предсказания событий по траффику, ЦПУ и памяти, на основе ранее собранных данных (netflow, syslog, SNMP-traps и т.п.); Наличие встроенных MIB, а также возможность загрузки новых; Возможность работы с Cisco IP SLA пробниками; Возможность получение SNMP-traps с сетевых устройств; Возможность работы с Cisco QoS (статистика по потерянным сетевым пакетам и т.п.) Возможность сбора и визуализации информации Cisco DOM для интерфейсов; Возможность группировки устройств по месторасположению, типу оборудования и по другим параметрам; Мониторинг и анализ состояния динамических протоколов маршрутизации (OSPF, BGP, EIGP); Возможность отслеживания изменений в маршрутизации на сетевом оборудовании с последующей генерация событий; Возможность массового добавления устройств с помощью csv-файлов; Обновление статуса устройств на картах на основании доступности интерфейсов, загрузки каналов, качества передачи данных и голоса; Отображение структуры карт сети и связей между объектами; При выборе устройства на карте должна быть предусмотрена возможность открытия соответствующих консолей с информацией по данному устройству: запуск консоли на устройство, список сообщений, уровень загрузки, карта с соседями, график реального времени для выбранных счетчиков, открытие базы знаний. Также должна поддерживаться возможность открытия внешних консолей; Возможность группировки устройств по месторасположению, типу оборудования и по другим параметрам; Отображение устройств в графическом виде с указанием активности моду-лей/интерфейсов; Возможность экспорта файлов инвентаризации всех устройств; Возможность проверки актуальности ПО на сетевом оборудовании (сверка последней версии на сайте производителя и установленной на устройстве); Возможность централизованного обновления ПО на оборудовании (FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/TFP); Возможность управления адресным пространством (выделение подсетей, загрузка с DHCP уже существующих); Генерация событий в случае наступления каких-либо критических событий; Генерация событий при обнаружении новых устройств или не обнаружении ранее обнаруженных устройств с возможностью настройки автоматических реакций на событие. Компонент инвентаризации должен обеспечивать: Детализированный сбор статистики по устройству – шасси\модули\интерфейсы\лицензии. Внесение описания оборудования (местоположение, владелец ресурса). Поддержание базы знаний для каждого устройства с возможностью редактирования информации пользователями. Поиск информации и интеграцию с ресурсами производителей. Учет и ведение адресного пространства, vlan id, DHCP. Учет ЗИП. Учет и ведение базы ключей, а так же отслеживание истечение их сроков годности. Учет использованной емкости каналов связи. Учет портовой емкости. - Реализация мониторинга инженерных систем ЦОД, серверных и кроссовых помещений Система должна обеспечивать мониторинг инженерных систем ЦОД, серверных и кроссовых помещений в следующем объеме: - Мониторинг системы электроснабжения (общее, бесперебойное, гарантированное) ЦОД. - Мониторинг системы кондиционирования ЦОД. - Мониторинг системы газового пожаротушения ЦОД. - Поддержка протоколовTCP/IP для сбора информации. - Графическое представление и анализ последних событий. - Возможность интеграции планов (схем, рисунков) с размещением на этих планах узлов мониторинга. - Единое решение для мониторинга всех элементов инженерной инфраструктуры: ИБП, систем распределения питания, систем кондиционирования, контроля параметров окружающей среды, датчиков, видеокамер. - Возможность контроля оборудования сторонних производителей с помощью стандартных средств протокола SNMP. - Контроль параметров вводно-распределительного щитового оборудования – положение и состояние автоматических выключателей и рубильников. - Источники бесперебойного питания (ИБП) – контроль параметров и состояний (напряжение, перегрузка, время оставшейся автономной работы, температура батарейного блока, bypass on/off, аварии). - Дизель-генераторная станция (ДЭС) – контроль параметров, режима работы. - Система кондиционирования – контроль параметров, режимов работы. - Система автоматического пожаротушения – контроль срабатывания системы. Требования к объектам мониторинга: - Для сбора информации устройство должно поддерживать протоколы межсетевого взаимодействия на базе TCP/IP; - Возможность контроля оборудования сторонних производителей с помощью стандартных средств по протоколу SNMP; - Предоставление MIB файлов производителем; - Наличие описания параметров мониторинга; - На этапе проектирования решения необходимо выбрать метод мониторинга; - Интеграция событийной информации из специализированных систем мониторинга и управления инженерных систем ЦОД, серверных и кроссовых помещений; - Сбор параметров с оборудования путем опроса по протоколам ICMP, SNMP либо другим протоколам, поддерживаемым Системой; - Прием событий с оборудования по протоколам SYSLOG, SNMP, либо другим протоколам, поддерживаемым Системой. - Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы - Требования к численности и квалификации персонала: Администратор − осуществляет управление полномочиями пользователей, установления пользователям ролей, предусмотренных в СКМ. Технический специалист, который разбирается в особенностях работы СКМ для решения сложных запросов и корректировки данных, изменение пользователем которых не предусмотрено. Технический специалист должен разбираться в механизмах работы СКМ. Требования к квалификации специалиста должны быть определены по результатам разработки СКМ, когда будут определены платформы, используемые для функционирования СКМ. Пользователь. Специальных требований к квалификации пользователей не предъявляется. Пользователи, которым предоставляется доступ, должны ознакомиться с инструкциями по работе с СКМ. Требования к численности и квалификации персонала должны быть уточнены на этапе разработки технорабочего проекта СКМ. - Показатели назначения СКМ должна соответствовать следующим требованиям в части показателей назначения: Быть настраиваемой, в том числе с применением программирования поведения СКМ при изменении требований Заказчика. Работы по корректировке СКМ должны проводиться в рамках отдельных договоров на сопровождение СКМ. Время отклика при работе с СКМ по результатам развёртывания и использования в рамках опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ): - После щелчка пользователем на элементе управления (ссылка/кнопка) СКМ для просмотра/ввода данных не должно быть больше 3 секунд от времени щелчка до появления соответствующих форм данных; - После щелчка пользователем на элементе управления (ссылка/кнопка) СКМ для просмотра сводной информации или информационно-аналитических отчётов не более 5 секунд от времени щелчка до появления соответствующих форм данных. Показатель; Значение. Поддержка кол-ва объектов (уровня устройств) мониторинга и управления; 20 000 объектов. Максимальное число одновременно работающих с СКМ потребителей информации. Потребителями информации выступают пол зовате и, аботающие с графическим интерфейсом платформы; 300 пользователей. Максимальное количество прочих интегрируемых систем, установивших соединение с сервером событийной обработки СКМ для передачи событийной информации; 30 систем. Частота обновления событийной информации в интерфейсе пользователя; 1 раз/мин. Частота обновления событийной информации в базе данных подсистемы; 1 раз/мин. Период хранения исторической событийной информа ии; 1 год. Оценочная максимальная скорость обработки событий в ПУС; 100 со ыт й/с. Оценочная максимальная скорость обработки событий в ПУБС с учетом сервисно-ресурсной модели; 10 событий/с.. Частота обновления информации о статусе бизнес-сервисов в интерфейсе пользователя; 1 раз/мин. Допустимая задержка в передаче информации о критичном событии из ПУС в ПОО для оповещения ответственного персонала; Менее 5 с. Допустимая задержка в передаче информации о критичном событии из ПУС в Систему управления ИТ-деятельностью для регистрации инцидента; Менее 5 с. Требования к показателям назначения должны быть уточнены на стадии разработки технорабочего проекта СКМ. - Требования к надежности СКМ в части требований по надежности должна соответствовать ГОСТ 27.003–90 и ГОСТ 27.301–95. Программно-технический комплекс должен создаваться как восстанавливаемая и ремонтопригодная система, рассчитанная на длительное функционирование. Должны быть использованы основные способы повышения надежности: Резервирование программно-технических средств и наличие аппаратной, информационной, функциональной и алгоритмической избыточности, обеспечивающей работоспособность деградированных систем при единичных отказах без останова оборудования. Диагностика технических средств и ПО. Защита от ложных команд и использования недостоверной информации. Защита данных, ПО и технических средств от несанкционированного вмешательства. Облегченный режим работы системы. Рациональная эксплуатация системы и обеспечение запасными частями. Номенклатура показателей надежности комплекса технических средств (КТС) должна быть выбрана по следующим классификационным признакам: По определенности назначения – изделие конкретного назначения. По числу возможных состояний (по работоспособности) – изделие вида II. По режимам применения (функционирования) – изделие непрерывного длительного применения. По последствиям отказов при применении – отказы изделия не приводят к последствиям катастрофического (критического) характера (без угрозы для жизни и здоровья людей). По возможности восстановления работоспособного состояния после отказа в процессе эксплуатации – восстанавливаемое изделие. По характеру основных процессов, определяющих переход в предельное состояние – стареющее изделие. По возможности и способу восстановления технического ресурса (срока службы) путем проведения плановых ремонтов – изделие, ремонтируемое обезличенным способом. По возможности технического обслуживания в процессе эксплуатации – изделие, обслуживаемое при эксплуатации. По наличию в составе средств вычислительной техники – изделие с отказами сбойного характера. Надежность КТС системы должна характеризоваться следующими значениями показателей: Среднее время наработки на отказ для каждой основной автоматизируемой функции с учетом технического обслуживания не менее 10000 ч. Среднее время восстановления работоспособного состояния системы не более 8 ч. Средний срок службы с учетом проведения восстановительных работ не менее 5 лет. Отказом системы следует считать прекращение выполнения одной из основных функций в соответствии с заданными к ним требованиями. Оценка надежности КТС системы должна быть произведена по результатам сбора и обработки данных о надежности с места эксплуатации по статистическим данным об отказах. СКМ должна иметь необходимое количество запасных частей для обеспечения восстановления работоспособного состояния. - Требования к высокой доступности СКМ должна быть реализована в конфигурации высокой доступности компонентов, предусматривать возможность выполнения ключевого функционала при условии отказа любого из компонентов системы. СКМ должна быть реализована в катастрофоустойчивой конфигурации, предусматривать возможность отказа основного центра обработки данных и переключение на работу с резервным центром обработки данных в автоматическом режиме. СКМ должна предусматривать возможность ежегодного тестового переключения на работу с резервным центром обработки данных. - Требования к эргономике и технической эстетике Интерфейс пользователя должен быть организован таким образом, чтобы по возможности исключить полосы прокрутки при работе с формами ввода и отображения данных. В системе должна быть обеспечена возможность изменения стандартных представлений отображения данных, с возможностью их сохранения для дальнейшего использования. Прочие требования к эргономике и технической эстетике должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к сервисно-ресурсной модели данных системы Все сервисы (ОС, прикладное ПО, аппаратная составляющая, КСПД) в составе информационно-вычислительных ресурсов и систем в системе СКМ должны быть представлены в виде сервисно-ресурсной модели (СРМ), при этом каждый компонент СРМ должен наблюдаться на предмет доступности и производительности. СРМ должна обеспечивать: возможность поиска и анализа корневой причины события и её воздействия на сервисы с учетом вновь поступающих в систему событий; возможность гибкого построения топологии сервиса и быструю корреляцию событий с конкретными услугами, предоставляя специалистам в режиме реального времени информацию о последствиях сбоя; детализацию информации элементов услуги и графический интерфейс для изображения ресурсов или точек мониторинга, используемых несколькими сервисами одновременно; возможность создания дополнительных пользовательских правил для тонкой подстройки и расширения базовой функциональности в части создания моделей здоровья и СРМ (такая юстировка должна осуществляться посредством GUI инструментария без необходимости программирования или написания скриптов); возможность симуляции эксплуатационных и корректирующих мероприятий для оценки их влияния на услуги; возможность просмотра истории доступности сервисов; возможность перехода от модели услуги к экрану аварийных событий этой услуги; возможность перехода от модели услуги или экрана аварийных событий этой услуги к графу динамики контролируемой метрики сервиса за заданный период. - Требования к сервисно-ресурсной модели ЕОСДО (EMC Documentum) Должна быть сформирована структура сервисно-ресурсной модели ЕОСДО (EMC Documentum). В структуру необходимо включить следующие компоненты сервиса: Балансировщики нагрузки Alteon; Сервера виртуализации ESXi на которых установлены виртуальные машины серверов приложений EMC Documentum; Сервера приложений EMC Documentum на OS Linux; Content Server EMC Documentum; БД Oracle; Системы хранения данных IBM. - Требования к сервисно-ресурсной модели SAP SRM Должна быть сформирована структура сервисно-ресурсной модели SAP SRM. В структуру необходимо включить следующие компоненты сервиса: SAP WEB Dispatcher; WEB AS ABAP Engine; WEB AS Java Engine; Кластерное решение IBM HA; БД Oracle для Java, ABAP. При разработке структуры сервисно-ресурсной модели необходимо включить данные, поступающие из SAP Solution Manager. Прочие требования к сервисно-ресурсной модели должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к защите информации от несанкционированного доступа В рамках реализации СКМ в 2014 г. перед разработкой технорабочего проекта СКМ должна быть выполнена работа по разработке и согласованию документа «Анализ степени конфиденциальности сведений, предназначенных для обработки в СКМ», по результатам рассмотрения которого должен быть разработан и утверждён документ «Акт классификации Системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг». По результатам выполнения указанных работ требования к защите информации от несанкционированного доступа и меры по обеспечению безопасности информации ограниченного доступа в СКМ должны быть уточнены. Средства и способы реализации механизмов защиты информации от НСД, а также требования к функциям средств защиты должны быть уточнены на последующих этапах создания СКМ на основании документа «Анализ степени конфиденциальности сведений, обрабатываемых в СКМ» в соответствии с требованиями следующих нормативных актов: Постановление Правительства № 1119 от 01.12.2012 г. «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (зарегистрирован в Минюсте России 14 мая 2013 г. № 28375); РД Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» (утвержден решением Гостехкомиссии России от 30 марта 1992г.); «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)», утверждены приказом Гостехкомиссии России от 20 августа 2002г. № 282. ГОСТ Р 51583-2000 Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения. ГОСТ 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования». «Типовая инструкция по защите информации в автоматизированных системах организаций и организаций Федерального агентства по атомной энергии», согласованной ФСБ России и ФСТЭК России и введенную в действие приказом от 04.08.2006 № 395»; «Отраслевые требования по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом», утв. заместителем Генерального директора по безопасности Госкорпорации «Росатом» 13.07.2012. (исх. ДЗГТИ от 17.07.2012 № 1-5.1/26146–дсп). Выполнение требований к защите информации ограниченного доступа от несанкционированного доступа (НСД) должно быть обеспечено сертифицированными в системе сертификации ФСТЭК России средствами защиты информации, при этом сертификат соответствия должен удостоверять, что соответствующее средство защиты информации может использоваться при создании автоматизированных систем класса защищенности не ниже, чем класс защищённости, установленный документом «Акт классификации Системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг». Сертифицированные программные средства, планируемые к использованию в СКМ, в которых реализованы механизмы защиты информации, используемые для обеспечения безопасности информации в СКМ, также должны быть сертифицирован в системе сертификации ФСТЭК России и соответствовать требованиям, установленным для информационных систем персональных данных (ИСПДн) соответствующего уровня защищенности, определенного в документа «Акт классификации Системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг», в случае если в системе обрабатываются персональные данные. В СКМ должно быть обеспечено выполнение следующих технических требований, направленных на защиту обрабатываемой информации ограниченного доступа от несанкционированного доступа: Должна осуществляться идентификация и проверка подлинности субъектов доступа при входе в систему по паролю условно-постоянного действия длиной не менее шести буквенно-цифровых символов. Должен быть обеспечен контроль доступа пользователей к защищаемой информации в соответствии матрицей доступа. Должна осуществляться регистрация входа (выхода) субъекта доступа в систему (из системы). Информация, обрабатываемая в системе, не должна содержать сведений, составляющих государственную тайну. - Требования по сохранности информации при авариях В СКМ должна быть обеспечена сохранность информации при: Потере сетевого электропитания. Отказах отдельных технических средств. Завершении работы системы. Отказе одного из центров обработки данных. В СКМ должна быть обеспечена сохранность информации в условиях нормальной эксплуатации и при проектных авариях за счет работы резервного комплекса СКМ в дополнительном центре обработки данных. В СКМ должна быть обеспечена сохранность информации в условиях нормальной эксплуатации и при проектных авариях за счет создания резервных копий и их восстановления после аварий. СКМ должна обеспечивать время работы при потере сетевого электропитания не менее 20 мин. Прочие требования к сохранности информации при авариях должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к защите от влияния внешних воздействий Технические средства СКМ в процессе эксплуатации должны быть устойчивыми к воздействию внешних климатических факторов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52931-2008: Температуры окружающего воздуха в диапазоне от 5 до 40 °С (группа исполнения В3). Относительной влажности до 95 % при 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги (группа исполнения В3). Атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (группа исполнения Р1). Технические средства СКМ должны соответствовать II группе исполнения по устойчивости к электромагнитным помехам при эксплуатации в помещениях с электромагнитной обстановкой средней жесткости по ГОСТ Р 50746-2000 и критерию А качества функционирования технических средств при испытаниях на помехоустойчивость. Прочие требования к защите от влияния внешних воздействий должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования по стандартизации и унификации Аппаратное и программное обеспечение системы должно соответствовать требованиям промышленных стандартов. При создании системы необходимо использовать серийное оборудование, типовые программные решения и программные средства. Прочие требования к стандартизации и унификации должны быть определены на последующих этапах работ создания СКМ. - Требования к функциям, выполняемым системой - Перечень подсистем и функций выполняемых системой Перечень подсистем, комплексов задач, групп комплексов задач, которые должны быть реализованы в СКМ: - Подсистема управления событиями (ПУС). Для демонстрации функционала ПУС в пилотной зоне необходимо настроить следующие компоненты: IBM Tivoli Monitoring – подсистема мониторинга серверов и приложений; IBM Tivoli Omnibus – подсистема сбора событийной информации; IBM Tivoli Omnibus GUI – портальное решение для отображения событийной информации; IBM Tivoli Omnibus EIF Probe – адаптер интеграции. ПУС должна обеспечивать выполнение следующих функций: Приём данных об инцидентах из интегрируемых систем и средств: - СУ ИТ; - СУ КСПД; - Системы резервного копирования и восстановления данных (СРК); - Существующих в ГК «Росатом» средств мониторинга и управления; - Средств мониторинга и управления, разрабатываемых в смежных проектах ГК «Росатом»; Обработка принятых данных об инцидентах, их консолидация. Передача данных об инцидентах в СУ ИТ. Передача данных об инцидентах в ПОО. Прием конфигурационных данных о сервисах, ресурсах, их атрибутах и связях из центральной базы данных конфигурационных единиц (БДКЕ), входящей в состав СУ ИТ. Построение и визуализация единой карты предоставляемых сервисов (сервисно-ресурсной модели) на основе конфигурационных данных, полученных из БДКЕ, входящей в состав СУ ИТ. Нормализация, агрегация и классификация полученной информации, приведение ее к виду, пригодному для дальнейшей обработки механизмами правил событийной обработки. Обработка поступающей событийной информации, включая следующие механизмы: - Фильтрация событийной информации об объектах, находящихся на плановом обслуживании (maintenance mode). - Фильтрация событийной информации от источников, которые объективно не могут быть доступны по результатам анализа ранее поступивших событий (зависимости). - Фильтрация повторяющейся событийной информации, исключение второстепенных событий. - Корреляция поступающей событийной информации с целью выявления из общего потока информации событий, характеризующих корневую причину сбоя. - Категоризация поступающей событийной информации. - Передача информации в подсистему оперативного оповещения. - Визуализация событийной информации, с учетом следующих требований: - Отображение событий из разнородных источников на единой консоли оператора; - Визуальное разделение событий по степени важности с помощью механизма окрашивания информации о событиях в зависимости от степени их критичности; - Фильтрация событий по группам событий, удовлетворяющих определенному логическому условию, и консолям событий, содержащих набор групп событий; - Фильтрация событий по консолям событий для разграничения доступа пользователей к ПУС; - Представление событийной информации в графическом виде (графики, диаграммы, гистограммы, динамические карты визуализации). - Подсистема управления бизнес-сервисами должна обеспечивать выполнение следующих функций (ПУБС) Для демонстрации функционала ПУБС необходимо настроить следующие компоненты: IBM Tivoli Business Service Manager – необходимо настроить базовую модель построения бизнес сервисов на основе событийной информации системы TBM Tivoli Omnibus и выполнить следующие работы: создать структуру сервисно-ресурсной модели для выбранных бизнес-сервисов пилотной зоны средствами БДКЕ; создать сервисно-ресурсную модель в IBM Tivoli Business Service Manager. ПУБС должна обеспечивать выполнение следующих функций: Представление информации о состоянии и производительности корпоративных сервисов, и систем в обобщенном виде (сервисно-ресурсная модель) на основании информации от смежных средств мониторинга и управления. Отображение состояния и производительности бизнес-сервисов в ПУБС должно осуществляться на основании информации о состоянии элементов ИТ-инфраструктуры, обеспечивающих функционирование бизнес-сервисов. Представление информации о состоянии выбранного сервиса и ресурсов, обеспечивающих работу данного сервиса. Представление информации о выполнении действующих соглашений о качестве обслуживания в части предоставления бизнес-сервисов. Динамическая визуализация интегральных критериев производительности и бизнес-метрик, представление отчетов о состоянии сервисов, ресурсов, выполнении действующих соглашений о качестве обслуживания, событий, связанных с ресурсами и сервисами. Для вычисления интегральных критериев производительности и бизнес-метрик должна использоваться информация из подсистемы управления событиями либо из внешних баз данных. Построение сервисно-ресурсной модели бизнес-сервисов. Фиксация случаев прекращения предоставления сервиса и невыполнения соглашений о качестве обслуживания. Настройка графических представлений бизнес-сервисов, специфичных для различных ролей пользователей. Выявление причины прекращения предоставления или снижения уровня сервиса посредством навигации по дереву сервисно-ресурсной модели. Мониторинг выполнения соглашений о качестве обслуживания в реальном масштабе времени, включая: - Текущее состояние соглашения – выполняется или не выполняется; - Процент времени, когда сервис был доступен; - Общее время недоступности сервиса; - Время, оставшееся до нарушения соглашения; - Обеспечение работы пользователей с подсистемой через web-интерфейс. - Подсистема оперативного оповещения (ПОО) Для демонстрации функционала ПОО в пилотной зоне необходимо настроить следующие компоненты: IBM Tivoli Monitoring – необходимо настроить базовые события от агентов мониторинга, настроить интеграцию с почтовой службой; IBM Tivoli Network Manager IP Edition – необходимо настроить мониторинга базовых параметров сетевых устройств по протоколам ICMP, SNMP; IBM Tivoli Omnibus – необходимо настроить базовые события от агентов мониторинга, настроить интеграцию с почтовой службой. ПОО должна обеспечивать выполнение следующих функций: Интеграция с системой HP Service Manager; Отправка SMS-сообщений о событиях ИС и объектах мониторинга на русском языке. Передача оповещений абонентам на устройства: - Сотовые телефоны (передача SMS-сообщений подписанным пользователям). - Интеллектуальные коммуникаторы. Организация правил эскалации для выделенной группы или отдельной персоны. Организация абонентов в специальные группы, с возможностью ведения расписания для каждой группы таким образом, чтобы система могла осуществлять рассылку оповещений в зависимости от времени, даты. Требования к сервисам Заказчика: Необходимо предоставить сервис автоматического создания заявок в HP Service Desk. Сервис создания автоматического создания заявок может быть реализован: - путем оправки mail уведомлений на почтовый ящик; - путем интеграции ПОО и СУ ИТ средствами СКМ. Необходимо предоставить сервис рассылки SMS уведомлений. Сервис рассылки SMS уведомлений может быть реализован: - путем оправки mail уведомлений на почтовый ящик; - путем интеграции с GSM SMS шлюзом, подключенным к серверам СКМ по независимому (COM/USB) каналу. - Подсистема управления отчетностью (ПУО) Подсистема управления отчетностью должна обеспечивать возможность получения полной связанной разносторонней отчетности о функционировании информационных систем, сервисов и ИТ-инфраструктуры ИС ГК «Росатом», в частности: ПУО должна позволять, как формировать заранее заданные состав и виды стандартных отчетов, так и обеспечивать возможность формирования различных видов отчетной информации по запросам потребителей. ПУО должна обеспечивать подготовку, генерацию и просмотр отчетов на основе исторических данных, накапливаемых ПУС и ПУБС. В ПУО должны входить встроенные средства для создания новых и модификации существующих отчетов. ПУО должна обеспечивать формирование заранее заданного состава отчетов на регулярной основе (по расписанию). ПУО должна обеспечивать экспорт отчетов в файлы различных форматов, таких, например, как веб-документ (HTML) и переносимый формат данных (PDF), XLS, XML. ПУО должна обеспечивать возможность автоматической рассылки сформированных отчетов заданным группам потребителей с использованием корпоративной электронной почты. - Требования к функциям подсистемы управления отчетностью Подсистема должна формировать и представлять отчёты в автоматическом режиме, в соответствии с регламентами формирования отчётов, которые должны быть разработаны в рамках создания СКМ. Подсистема должна формировать отчёты, которые отображают качественные показатели производительности по ИС и объектам мониторинга. При просмотре отчётов верхнего уровня подсистема должна предоставлять возможность детализации отчётов. При просмотре показателей по ИС и объектов мониторинга на уровне ИС, показатели должны быть оформлены гиперссылками для возможности просмотра детальных показателей производительности в разрезе ИС и объектов мониторинга. Подсистема должна позволять отображать отчёты с применением графиков для выявления тенденций в изменении значений показателей. Функциональность платформы, на которой будет реализована подсистема, должна предоставлять возможность формирования произвольных пользовательских отчётов и использованием аналитики (измерений, справочников), которые используются в подсистеме при отображении отчётов. Подсистема должна реализовывать функциональность по направлению отчётов в соответствующих форматах на адреса электронной почты ответственных лиц, при достижении показателей отчётов определенных значений. Подсистема должна позволять автоматически формировать документы в установленном формате на основе данных аналитических отчётов, сформированных в подсистеме. Данная функциональность позволит реализовать стратегию привлечения внимания ответственных лиц в случае возникновения проблем, без необходимости регулярного мониторинга аналитических отчётов для отслеживания негативных тенденций. В зависимости от периодичности формирования отчёта подсистема должна предоставлять возможность просмотра обобщенных показателей за различные временные периоды (день, неделя, месяц, год, пятилетие и т.д., в зависимости от возникающих потребностей). Подсистема должна предоставлять доступ к отчётам пользователей с применением веб-интерфейса, к разделам в соответствии с полномочиями пользователей. На этапе разработки технорабочего проекта должны быть определены требования к формам отчётов и перечню полей данных, которые должны отображаться в отчёте. Дополнительные требования к отчетности уточняются на этапе разработки технорабочего проекта. - Подсистема «Информационно-управляющий портал» Комплекс задач «Личный кабинет пользователя». - Группа задач «Управление личными данными». - Группа задач «Просмотр данных личного кабинета». - Группа задач «Управление уведомлениями». Комплекс задач «Администрирование». - Группа задач «Управление обработкой событий СКМ». - Группа задач «Управление правами пользователей». Комплекс задач «База знаний СКМ». - Группа задач «Регистрация решения события». - Группа задач «Обработка события». Комплекс задач «Управление данными СКМ». - Группа задач «Редактирование карточки информационного ресурса ресурсу или объекту мониторинга». - Группа задач «Поиск событий по информационному ресурсу или объекту мониторинга». - Группа задач «Просмотр данных событий по информационному ресурсу или объекту мониторинга». Комплекс задач «Управление НСИ». - Группа задач «Управление справочниками информационного ресурса или объекта мониторинга». - Группа задач «Управление шаблонами документов информационного ресурса или объекта мониторинга». Комплекс задач «Управление информацией о событиях в области мониторинга ИС» - Группа задач «Управление данными новостей». В колонках таблицы аббревиатурами обозначены следующие роли, для которых указано, какие функции им доступны: А – Автор; И – Исполнитель; М − модератор; УО − Уполномоченная организация». - Таблица 2 Перечень функций ИУП - Подсистема; - Комплекс задач; - Группа функций; - Функция; - А; - И; - М; - УО. - Информационно-управляющий портал; - Личный кабинет пользователя; - Управление личными данными; - Регистрация пользователя. - Редактирование данных профиля пользователя. - Проверка ограничений на вводимые данные пользователем. - Просмотр данных личного кабинета; - Просмотр данных личного кабинета пользователя. - Просмотр перечня событий СКМ, обработанных пользователем. - Просмотр перечня событий СКМ, требующих обработки. - Управление уведомлениями; - Настройка уведомлений о событиях обработки СКМ. - Настройка уведомлений о событиях управления правами на СКМ для выбранных ИС и объектов мониторинга. - Администрирование; - Управление обработкой событий СКМ; - Назначение ИС и объектов мониторинга для обработки (обслуживания) сотруднику. - Открытие карточки ИС или объекту мониторинга. - Просмотр, событий требующих обработки сотрудником. - Управление правами пользователей; - Выбрать организацию. - Выбрать пользователя организации. - Назначить пользователю права администратора управления обработкой событий ИС или объекта мониторинга. - Управление данными ИС или объекта мониторинга; - Редактирование карточки ИС и объекта мониторинга; - Вход на ИУП. - Обработка сведений об ИС и объекте мониторинга. - Редактирование карточки ИС и объекту мониторинга. - Сохранение данных карточки ИС или объекта мониторинга. - Получение уведомления и переход в ИУП для обработки или просмотра данных. - Просмотр данных по ИС или объекту мониторинга; - Поиск ИС или объекта мониторинга. - Просмотр информации о событиях ИС и объектах мониторинга. - Просмотр истории обработки событий. - Просмотр карточки ИС и объектов мониторинга. - Просмотр реестра ИС и объектов мониторинга. - Сортировка ИС и объектов мониторинга. - Фильтрация событий. - Управление НСИ; - Управление справочниками; - Открытие справочника. - Просмотр перечня справочников. - Редактирование справочника. - Справочник соответствия ролей и статусов ИС и объектов мониторинга. - Управление справочником контрольных сроков обработки событий объекта мониторинга. - База знаний СКМ; - Регистрация статьи базы знаний СКМ. - Обработка статьи базы знаний СКМ. - Аналитическая отчётность СКМ; - Отчёт о доступности ИС и объектов мониторинга в разрезе час, день, месяц, год и т.д.. - Соблюдение контрольных сроков обработки событий по ИС и объектам мониторинга. - Просмотр информации об ИС и объектах мониторинга находящихся на регламентном обслуживании. - Просмотр количества ИС и объектов мониторинга поставленных на мониторинг СКМ. - Просмотр количества ИС и объектов мониторинга по видам ИС. - Просмотр событий СКМ в разрезе событий информационной безопасности. - Просмотр динамики нагрузки на основные элементы ИС и объекты мониторинга в разрезе час, день, месяц, год. - Отчёт о поставленных на мониторинг ИС и объектах мониторинга. - Требования к функциям подсистемы «Информационно-управляющий портал» (ИУП) ИУП должен включать две основные части (доступ к частям портала управляется правами доступа): - Закрытую часть ИУП, предназначенную для управления данными конфиденциального характера. Каждый пользователь, который осуществляет обработку данных на ИУП, должен быть зарегистрирован на ИУП и иметь личный кабинет, в котором содержится информация о задачах (выполненные/требуемые к выполнению), контактная и другая информация для оперативной связи с пользователем. - Открытая часть ИУП, предназначенная для пользователей, подключенных к корпоративной сети передачи данных (КСПД), содержащая публичные данные в области управления ИС и объектами мониторинга СКМ ГК «Росатом». - Комплекс задач «Личный кабинет пользователя» - Группа функций «Управление личными данными» - Регистрация пользователя Предоставление доступа пользователям к СКМ и установление ролей, выполняемых пользователем в СКМ, должно осуществляться в соответствии с ролевой моделью в СЦУД. Между СКМ и СЦУД должно осуществляться взаимодействие для использования СКМ данных каталога пользователей СЦУД для заполнения полей профиля пользователя и прохождения процедуры аутентификации пользователя при входе в СКМ. - Редактирование данных профиля пользователя Пользователю в личном кабинете должна быть доступна возможность редактирования данных пользователя. Профиль пользователя также должен заполняться при регистрации пользователя. Подсистема должна контролировать заполнение обязательных полей профиля пользователя. - Группа функций «Просмотр данных личного кабинета» - Просмотр данных личного кабинета пользователя В личном кабинете пользователя должны быть доступны следующие разделы данных пользователя: События СКМ, требующие обработки; История обработки событий СКМ пользователем; Профиль пользователя. - Просмотр перечня событий СКМ, обработанных пользователем В личном кабинете пользователя должен быть доступен раздел для просмотра истории обработки событий СКМ пользователем. В данном разделе должен отображаться перечень событий по ИС и объектам мониторинга, которые когда-либо обрабатывал пользователь с указанием статуса, в котором находится событие, а также дату обработки. Для ИС или объекта мониторинга, отображаемых в перечне, должна быть доступна возможность перехода в карточку ИС или объекта мониторинга. - Просмотр перечня событий СКМ, требующих обработки События СКМ, требующие обработки − перечень событий СКМ, которые должны быть обработаны пользователем с указанием контрольного срока (даты окончания срока) обработки события СКМ. Подсистема должна позволять выбрать событие СКМ в перечне задач и перейти в карточку для его обработки. - Группа функций «Управление уведомлениями» Для отслеживания событий, возникающих в СКМ и требующих внимания пользователя СКМ, должен быть разработан механизм уведомлений, принцип работы которого показан на рисунке 2. - Рисунок 2 Событийная модель работы СКМ - Настройка уведомлений о событиях обработки СКМ Пользователю с соответствующими правами доступа должен иметь возможность настраивать уведомления о событиях по ИС и объектам мониторинга. В зависимости от уровня пользователя (организация, дивизион, структурное подразделение) и ролей, которые ему установлены в СКМ, пользователю должна быть доступна информация о событиях всех ИС и объектов мониторинга на соответствующем уровне. В уведомлении должно отображаться количество данных, доступных пользователю в соответствии с его полномочиями. Кроме прочих, должна быть реализована возможность подписаться на выбранную технологию для получения информации о состоянии ИС и объектах мониторинга, которые создаются в СКМ. - Настройка уведомлений о событиях управления правами на ИС и объектах мониторинга Пользователь с соответствующими правами доступа должен иметь возможность настраивать уведомления о событиях управления правами доступа на ИС и объекты мониторинга. - Комплекс задач «Администрирование» - Управление обработкой событий - Назначение ИС или объекта мониторинга сотруднику Подсистема должна предоставлять возможность назначения конкретных ИС и объектов мониторинга сотрудникам подразделений, ответственным за обработку событий по этим ИС и объектам мониторинга. Информация о поступающих на обработку событиях ИС и объектов мониторинга должна быть доступна администратору управления обработкой событий ИС и объектов мониторинга в личном кабинете. При обработке события ИС и объектов мониторинга администратором должна быть доступна возможность просмотра карточки выбранного ИС или объекта мониторинга, а также должна отображаться информация, находится ли данная ИС или объект мониторинга на обслуживании и если находится, то должны отображаться фамилии и инициалы сотрудников, которые инициировали обслуживание ИС или объекта мониторинга. Для назначения ИС или объекта мониторинга сотруднику должна быть доступна операция «назначить ИС или объект мониторинга одному из сотрудников подразделения». - Открытие карточки ИС или объекта мониторинга Подсистема должна позволять пользователям просмотреть карточку ИС или объекта мониторинга. Если пользователь не участвует в обработке событий по ИС или объекту мониторинга, то карточка ИС или объекта мониторинга должна быть доступна только для чтения. Подсистема должна вводить ограничения на объём данных, отображаемых в карточке ИС или объекта мониторинга, в зависимости от роли пользователя. В подсистеме должны быть реализованы соответствующие профили пользователей, которые определяют объём данных, доступных пользователю при просмотре карточки ИС или объекта мониторинга. - Просмотр событий ИС или объекта мониторинга, требующих обработки сотрудником Подсистема должна предоставлять возможность просмотра событий администратором ИС или объекта мониторинга, которые поступили на обработку. - Управление правами пользователей После прохождения процедуры регистрации пользователя на ИУП, пользователь должен получить права доступа к данным для роли «Автор». Для получения других полномочий, должна быть определена процедура установлению пользователю полномочий других ролей, определенных в ИУП. Администраторам ИУП должен приходить запрос в установленной форме для получения полномочий других ролей, зарегистрированным в ИУП. После успешного рассмотрения запроса пользователю должны устанавливаться запрошенные права. - Выбрать организацию Данная функция является вспомогательной при назначении прав администратора управления обработкой событий ИС и объекта мониторинга. - Выбрать пользователя организации Данная функция является вспомогательной при назначении прав администратора управления обработкой событий ИС и объекта мониторинга. - Назначить пользователю права администратора управления обработкой событий ИС и объекта мониторинга Подсистема должна позволять определять права пользователей, которые должны являться администраторами обработки событий ИС и объекта мониторинга в подразделении. Для выбора сотрудника подсистема должна предоставлять возможность поиска сотрудника, в том числе с возможностью указания организации, в которой работает сотрудник. При установлении полномочий подсистема должна предоставлять возможность указать, с какими статусом пользователь может управлять обработкой события по ИС и объекту мониторинга. - Комплекс задач «Управление данными ИС или объекта мониторинга» - Группа функций «Редактирование карточки ИС или объекта мониторинга» - Вход на ИУП Доступ на ИУП должен быть реализован только для пользователей, прошедших процедуру аутентификации. При входе на ИУП пользователям, которые не имеют имени пользователя или пароля, должна быть доступна возможность зарегистрироваться. После редактирования данных и подтверждения пользователем внесенных изменения система должна контролировать заполнение обязательных полей, а также формат данных (в случае если он определен и в системе реализованы соответствующие ограничения). - Обработка сведений об ИС или объекте мониторинга Фиксация пользователем, которому ИС или объект мониторинга поступил для обработки, что он взял ИС или объект мониторинга в работу. - Сохранение данных карточки ИС или объекта мониторинга При сохранении пользователем данных система должна проверять заполнение обязательных полей для данного этапа обработки карточки ИС или объекта мониторинга. В случае наличия незаполненных обязательных полей система должна выдать предупреждение с указанием (или отметкой в интерфейсе пользователя) полей, которые требуют обработки. - Редактирование карточки ИС или объекта мониторинга Подсистема должна предоставлять возможность редактирования полей карточки ИС или объекта мониторинга в соответствии со статусом и правами роли, которая производит обработку в данный момент. Поля карточки ИС или объекта мониторинга, или разделы, которые не могут редактироваться в данный момент, должны быть не доступны. - Получение уведомления о событии ИС или объекта мониторинга и переход в ИУП для обработки или просмотра данных Подсистема должна реализовывать механизм рассылки уведомлений при наступлении событий в подсистеме (ИС или объекте мониторинга), которые требуют обработки пользователем, а также в случаях, когда требуется проинформировать о событии заинтересованных лиц. Уведомления должны направляться на адрес электронной почты пользователя и/или SMS сообщением. В электронном письме с уведомлением должна быть доступна информация с описанием уведомления в виде текста и ссылка для перехода на ИУП для обработки или просмотра данных. После выбора ссылки в электронном письме, должен осуществляться переход на ИУП. После ввода данных аутентификации должна открываться карточка ИС или объекта мониторинга (или другая карточка подсистемы). - Группа функций «Просмотр данных по ИС или объекту мониторинга» - Поиск ИС или объекта мониторинга Подсистема должна предоставлять возможность поиска ИС или объектов мониторинга по ключевым полям. Поиск должен быть доступен в виде отдельного окна указания параметров поиска, либо должен быть доступен при просмотре перечня ИС и объектов мониторинга в виде панели, отображаемой рядом со списком (конкретные решения должны быть определены на этапе разработки проектных решений). - Просмотр истории обработки событий по ИС или объекту мониторинга Подсистема должна отображать в карточке ИС или объекта мониторинга раздел истории обработки событий. В данном разделе должна отображаться информация о статусах ИС или объекта мониторинга, и дате перехода в данное состояние. Также должна быть доступна сортировка статусов ИС и объектов мониторинга по столбцам таблицы. - Просмотр карточки ИС или объекта мониторинга Подсистема должна предоставлять возможность просмотра данных карточки ИС или объекта мониторинга в режиме «Только для чтения». Объём данных, который доступен пользователю, должен определяться полномочиями пользователя на основе ролей, которые он выполняет в подсистеме. Принципиальная возможность просмотра данных ИС или объекта мониторинга должна определяться настройками прав доступа. Всем пользователям могут быть доступны для просмотра состояния ИС или объекта мониторинга признанными общедоступными. Всем пользователям не могут быть доступны для просмотра состояния ИС или объектов мониторинга признанных конфиденциальными. - Просмотр реестра ИС и объектов мониторинга Пользователям подсистемы должна быть доступна возможность просмотра перечня ИС и объектов мониторинга с возможностями фильтрации, поиска и сортировки ИС и объектов мониторинга по колонкам таблицы, в которой отображаются ИС и объекты мониторинга. При просмотре перечня должна быть возможность перехода в карточку ИС или объекта мониторинга для просмотра информации по ИС или объекту мониторинга. В открытой части ИУП должны быть доступны для просмотра ИС и объекты мониторинга, по которым владельцем ИС приняты решения об общедоступности информации по данным ИС или объектам мониторинга. Для просмотра не должны быть доступны ИС и объекты мониторинга, в отношении которых владельцем системы принято решение о сохранении их в режиме коммерческой тайны. - Сортировка списка ИС и объектов мониторинга При просмотре реестра ИС и объектов мониторинга должна быть доступна возможность сортировки ИС и объектов мониторинга по отображаемым колонкам таблицы. На этапе разработки технорабочего проекта должна быть рассмотрена возможность изменения перечня полей, отображаемых в таблице, для настройки пользователем требуемого представления. - Фильтрация ИС и объектов мониторинга в перечне Подсистема должна предоставлять возможность указывать фильтры по ключевым полям ИС и объектов мониторинга для ограничения выводимого списка ИС и объектов мониторинга. Фильтры должны быть доступны в виде отдельного окна указания параметров применения фильтра, либо должны быть доступны при просмотре перечня ИС или объектов мониторинга в виде панели, отображаемой рядом со списком (конкретные решения должны быть определение на этапе разработки проектных решений). - Комплекс задач «Управление НСИ» - Группа функций «Управление справочниками» - Открытие справочника Подсистема должна позволять администратору системы открыть справочник из перечня справочников для управления данными справочника. - Просмотр перечня справочников Администратору системы должен быть доступен раздел, в котором должны отображаться в виде перечня справочники системы. - Редактирование справочника Администратору системы должна быть доступна возможность редактирования данных справочника. На этапе разработки проектных решений необходимо определить правила управления данными справочников. При условии использования значений справочников в существующих данных, записи справочников нельзя удалять физически, а необходимо отмечать признаком «удалено». При использовании справочников при заполнении данных карточек, система не должна отображать значения справочника, которые отмечены признаком «удалено». При этом в карточках, в которых элемент справочника используется должно отображаться его значение. - Справочник соответствия ролей и статусов ИС и объектов мониторинга Данный справочник должен определять соответствие между ролями пользователей и статусами ИС и объектами мониторинга. При изменении статуса ИС и объекту мониторинга система должна использовать данный справочник для определения роли пользователя, которой нужно направить на обработку. Это означает, что пользователю роли должно быть направлено уведомление о том, что ИС или объект мониторинга поступил на обработку и при входе в личный кабинет пользователя данная ИС или объект мониторинга должны отображаться в списке ИС или объектов мониторинга, требующих обработки. При изменении у роли полномочий по обработке статусов соответствующие элементы управления должны становиться недоступными в карточке при обработке. Принципиальная возможность реализации данной функциональности должна быть определена на последующих этапах создания системы при выполнении детального проектирования. - Комплекс задач «База знаний СКМ» Данная функциональность предоставляет возможность пользователям осуществить публикацию статьи базы знаний, для доступа пользователей СКМ и возможности использования для решений проблем в работе ИС и объектов мониторинга. - Регистрация статьи базы знаний Перед публикацией статьи базы знаний, должна производиться процедура согласования статьи на предмет возможности публикации данной идеи для доступа пользователей СКМ. Перед публикацией статьи базы знаний должна быть предусмотрена модерация. После модерации статья базы знаний должна публиковаться в общий доступ. При регистрации статьи базы знаний пользователю должна быть предоставления возможность указать наименование, описание, а также добавить файлы данных, которые могут описывать суть решения или инструкцию. - Обработка статей базы знаний Пользователям СКМ должен быть доступен раздел для доступа к базе знаний. - Требования к сбору данных с систем, включенных в контур пилотной зоны На пилотной зоне необходимо продемонстрировать возможности по сбору данных с систем, включенных в контур пилотной зоны: Опрос сетевого и серверного оборудования по протоколу ICMP; Сбор информации по протоколу SNMP с сетевого оборудования, обеспечивающего функционирования сервиса; Сбор информации по производительности серверов с агентов IBM Tivoli Monitoring; Сбор информации по работе HTTP-сервера с агентов IBM Tivoli Composite Application Manager for Internet Service Monitoring; Сбор информации по производительности БД с агентов IBM Tivoli Composite Application Manager for Application; Сбор информации по производительности виртуальных сред с агентов IBM Tivoli Monitoring for Virtual Environment; Сбор информации по производительности SAN: IBM Tivoli Productivity Center. - Требования к интеграции со смежными системами Требования настоящего раздела должны быть уточнены на этапе разработки технорабочего проекта на создание СКМ. - Требования к интеграции с службой каталогов Active Directory Ролевая модель СКМ должна быть построена на базе групп Active Directory. СКМ должна обеспечивать авторизацию входа пользователей в режиме «single sing on» (Для АРМ в домене), на основании учетных записей службы каталогов Active Directory. - Требования к интеграции с СЦУД СКМ должна быть интегрирована с системой централизованного управления доступом (СЦУД) для обеспечения входа пользователей в режиме «single sing on», а также заполнения полей данных профиля пользователя, которые хранятся в СЦУД. - Требования к интеграции с системой автоматизации процессов управления инцидентами и запросами пользователей HP Service Manager СКМ должна быть интегрирована с системой автоматизации процессов управления инцидентами и запросами пользователей HP Service Manager. При возникновении события по ИС или объекту мониторинга система СКМ должна регистрировать инцидент в системе автоматизации процессов управления инцидентами и запросами пользователей HP Service Manager. При закрытии инцидента по событиям ИС или объекту мониторинга система должна автоматически н сохранять информацию о решении проблемы, исполнителе и контактной информации в СУБД Системы. - Требования к интеграции с системой резервного копирования Tivoli Storage Manager СКМ должна быть интегрирована с системой резервного копирования Tivoli Storage Manager. СКМ должна осуществлять мониторинг выполнения заданий резервного копирования, уведомлять о проблемах и сбоях. В системе должны отображаться все объекты поставленные на резервное копирование в разрезе ИС и объектов мониторинга. - Требования к интеграции с системой автоматизации процессов управления конфигурациями HP Universal Configuration Management Database СКМ должна быть интегрирована с системой автоматизации процессов управления конфигурациями HP Universal Configuration Management Database. (uCMDB). В рамках реализации проекта необходимо разработать механизм интеграции СКМ и базы данных конфигурационных единиц (БДКЕ) uCMDB. Заказчик должен предоставить доступ к БДКЕ в соответствии с требованиями для интеграции. Интеграция систем СКМ и HP uCMDB должна осуществляться на уровне интеграции БДКЕ и БД СКМ. Исполнитель заполняет БДКЕ информацией о конфигурационных единицах, в количестве и объеме, необходимом для создания сервисно-ресурсных моделей сервисов пилотной зоны. В рамках реализации проекта СКМ должна быть построена сервисно-ресурсная модель (СРМ) в системе автоматизации процессов управления конфигурациями HP uCMDB по основным бизнес системам Заказчика. СРМ должна транслироваться в СКМ из системы автоматизации процессов управления конфигурациями на базе программного обеспечения HP uCMDB и позволять удобно перемещаться по своим элементам и подуровням, с возможностью просмотра доступности и производительности каждого элемента. СУ ИТ должна осуществлять сбор в БДКЕ (в составе СУ ИТ) конфигурационных данных обо всех ресурсах (конфигурационных единицах) ИТ-инфраструктуры. В БДКЕ должны быть определены все информационные сервисы, включаемые в контур мониторинга СКМ, перечень которых приведен в Приложении №1 к настоящим требованиям. В БДКЕ должна быть создана сервисно-ресурсная модель (СРМ) ЦОД ИС, иными словами, должны быть прописаны все связи между КЕ и сервисами. СКМ должна иметь возможность приема СРМ (данные о КЕ, сервисах и связях между ними) из БДКЕ. Передача СРМ из БДКЕ в СКМ должна осуществляться путем использования механизма HP DMA-синхронизации данных (Dependency Mapping Automation). СКМ должна консолидировать информацию мониторинга, производить корреляцию событий и пересылать результирующие почтовые сообщения о выявленных инцидентах в ITSM-платформу на базе ПО HP Service Manager в составе СУ ИТ. СКМ должна обрабатывать и пересылать в СУ ИТ информацию только о тех событиях, для которых в СРМ имеется информация о соответствующей КЕ. Прочие требования к сервисно-ресурсной модели должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к интеграции с системой SAP Solution Manager СКМ должна быть интегрирована с системой SAP Solution Manager. В рамках реализации интеграции СКМ и SAP Solution Manager. В систему СКМ должны передаваться основные показатели производительности и доступности приложений на базе программного обеспечения SAP. Прочие требования к интеграции должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к интеграции с системой Microsoft System Center Operation Manager СКМ должна быть интегрирована с системой Microsoft System Center Operation Manager. В рамках реализации интеграции СКМ и Microsoft System Center Operation Manager. В систему СКМ должны передаваться основные показатели производительности и доступности серверов и приложений на базе программного обеспечения Microsoft. Прочие требования к интеграции должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к интеграции с системой Microsoft System Center Configuration Manager СКМ должна быть интегрирована с системой Microsoft System Center Configuration Manager. В рамках реализации интеграции СКМ и Microsoft System Center Configuration Manager. В систему СКМ должны отслеживаться изменения состава КТС серверов и приложений на базе программного обеспечения Microsoft. Прочие требования к интеграции должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к интеграции с системой Oracle – Oracle Enterprise Manager (OEM) СКМ должна быть интегрирована с системой мониторинга и управления инфраструктурой Oracle – Oracle Enterprise Manager (OEM). В СКМ должны отображаться все цели мониторинга (объекты мониторинга, targets), охватываемые Oracle Enterprise Manager в увязке с uCMDB и сервисно-ресурсной моделью. При превышении пороговых значений параметров мониторинга, определённых в OEM для соответствующих целей, а равно и возврате значений параметров мониторинга в диапазон корректных значений OEM производит генерацию событий. События, генерируемые таким образом в OEM, должны передаваться в СКМ, регистрироваться и обрабатываться заданным при конфигурировании СКМ способом (проводить оповещения, учитываться при комплексном анализе в увязке с uCMDB и сервисно-ресурсной моделью и т.п.). При переводе отдельных целей мониторинга в OEM в режим «blackout» (статус выполнения сервисных работ, при котором мониторинг и генерация событий по указанной цели приостанавливается) и возврате из режима «blackout» данные операции должны регистрироваться в СКМ и учитываться в процессе функционирования СКМ. - Требования к интеграции с системой Cisco Works СКМ должна быть интегрирована с системой Cisco Works. В рамках реализации интеграции СКМ и Cisco Works, в СКМ должны отслеживаться изменения состава наблюдаемого оборудования на базе программного обеспечения Cisco. Прочие требования к интеграции должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к видам обеспечения - Требования к программному обеспечению Для реализации функциональности подсистем разрабатываемой СКМ должно использоваться программное обеспечение, представленное в таблице 3. - Таблица 3 Требования к программному обеспечению СКМ в разрезе подсистем №; Наименование подсистемы; Требование к программному обеспечению. 1; ИУП; Портальное решение на базе IBM Tivoli Monitoring или Портальное решение на базе Microsoft SharePoint Server 2013; В качестве СУБД должна использоваться СУБД Oracle или Microsoft SQL Server 2008 R2 x64 и соответствующая служба анализа Microsoft SQL Server Analysis Services. В качестве серверной операционной системы должна использоваться операционная система RedHat Enterprise Linux или Windows Server 2008 R2 x64.. 2; СКМ; Программное обеспечение IBM Tivoli Monitoring В качестве СУБД должна использоваться СУБД Oracle или Microsoft SQL Server 2008 R2 x64 и соответствующая служба анализа Microsoft SQL Server Analysis Services. В качестве серверной операционной системы должна использоваться операционная система RedHat Enterprise Linux или Windows Server 2008 R2 x64.. Реализация пользовательского интерфейса СКМ должна обеспечивать возможность использования пользователем для работы следующих веб-браузеров: Mozilla Firefox (последняя общедоступная версия). Google Chrome (последняя общедоступная версия). Microsoft Internet Explorer (версии 7-10). - Требования к техническому обеспечению - Требования к техническим средствам На этапе подготовки технического решения должен быть произведен обоснованный расчет оборудования (число процессоров, память, диски, производительность каналов) и возможный рост потребности в ресурсах на 3 (три) последующих года. - Таблица 4 Перечень технических средств, требуемых для функционирования СКМ - №; - Наименование; - Реализация (виртуальный \ физический); - Размещение; - Функциональное назначение; - Системные компоненты. 1; ИУП; Виртуальный VmWare VSphere или Microsoft Hyper-V; ЦОД; Обслуживание клиентских подключений; RedHat Enterprise Linux или Windows Server 2008 R2 x64 IBM Tivoli Monitoring или SharePoint Server 2013. 2; СКМ; Виртуальный VmWare VSphere или Microsoft Hyper-V; ЦОД; Обслуживание клиентских и серверных подключений; RedHat Enterprise Linux или Windows Server 2008 R2 x64. - Требования к каналам связи Требования к КСПД ГК «Росатом» и производительности сетевого оборудования должны быть определены на этапе разработки технорабочего проекта СКМ. - Требования к техническому обеспечению группы круглосуточного мониторинга На этапе подготовки технического решения должен быть произведен обоснованный расчет оборудования, необходимого для оперативной работы группы круглосуточного мониторинга. Общий минимальный состав оборудования группы круглосуточного мониторинга должен содержать следующие технические средства: Центральные плазменные панели, для отображения общего состояния наблюдаемых объектов; Сервер вывода информации на центральные плазменные панели. Минимальный состав оборудования для рабочего места дежурного оператора группы круглосуточного мониторинга должен содержать следующие технические средства: Рабочая станция, соответствующая требованиям для работы с СКМ; Два монитора с минимальной диагональю 24 дюйма; Персональная система звукового оповещения; Телефонный аппарат, соответствующий стандартам телефонной связи ГК «Росатом». - Требования к лингвистическому обеспечению Язык интерфейса всех подсистем для пользователей СКМ - русский. Язык интерфейса всех подсистем для администраторов СКМ - английский. - Требования к организационному обеспечению - Регламент резервного копирования СКМ В рамках создания СКМ на этапе разработки технорабочего проекта должен быть разработан пошаговый Регламент резервного копирования СКМ, в соответствии с требованиями ГК «Росатом». Степень детализации – высокая. - Регламент восстановления СКМ В рамках создания СКМ на этапе разработки технорабочего проекта должен быть разработан, согласован и утвержден пошаговый «Регламент восстановления СКМ». Сценарии сбоя СКМ, попадающие под действие Регламента, должны быть определены на этапе разработки технорабочего проекта. Степень детализации – высокая. - Регламентные работы СКМ В рамках создания СКМ на этапе разработки технорабочего проекта должен быть разработан, согласован и утвержден пошаговый документ «Регламент проведения работ по обслуживанию СКМ». Степень детализации – высокая.

- Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуга должна быть оказана в сроки и в соответствии с требованиями данного технического задания

- Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

- Срок гарантийного обслуживания: - Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживание и принимает на себя гарантийные обязательства по устранению ошибок и недостатков в Системе и результатах выполненных работ и оказанных Услуг в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-сдачи работ по этапу 5 календарного плана. - В гарантийное обслуживание входят следующие услуги: - Устранение сбоев, ошибок и недостатков, выявленных в ходе эксплуатации Системы; - Решение проблем и инцидентов в ходе эксплуатации Системы; - Предоставление консультаций специалистам Заказчика в части: - функциональным возможностям Системы; - эксплуатации Системы; - администрирования и обслуживания Системы; - настройкам и разработкам Системы; - базовой платформы и системного программного обеспечения Системы; - интеграции подсистем Системы; - интеграции Системы с другими системами; - документации (в том числе, устранение ошибок в документации). - Поддержка эксплуатации Системы и механизмов ее интеграции с другими системами вне зависимости от того, являются они штатными или внешними по отношению к Системе. - Решение запросов специалистов Заказчика в части: - модификация контента Системы, в том числе создание новых правил бизнес-логики, ресурсно-сервисных моделей; - модификация пользовательского интерфейса и отчетных форм (в случае если такие модификации поддерживаются базовой платформой или программными кодом Системы); - формирование и обновление справочников, ввод начальных данных Системы; - модификации для обмена данными между Системой и другими источниками информации; - модификация и создание внешних по отношению к Системе приложений для решения задач, которые нельзя реализовать штатными средствами Системы. - Своевременное информирование Заказчика о выходе исправлений и обновлений программного обеспечения базовой платформы и системного программного обеспечения Системы. - Предварительная проверка настроек, доработок, исправлений и обновлений программного обеспечения, базовой платформы, системного программного обеспечения в собственной тестовой среде (по согласованию с Заказчиком - в тестовой среде Заказчика) и выработка рекомендаций по целесообразности использования для эксплуатируемой у Заказчика конфигурации Системы. - Помощь или самостоятельная (по согласованию с Заказчиком) установка обновлений и исправлений (service pack, fix, hotfix, и т.д.), полученных от производителя базовой программной платформы и системного программного обеспечения Системы с предварительной проверкой в тестовой среде. - Оказание услуг по обновлению версий программного обеспечения базовой платформы, системного программного обеспечения, включая выезд специалистов Исполнителя на площадку Заказчика. - Режим гарантийного обслуживания Гарантийное обслуживание производится в следующем режиме: - Решение проблем и инцидентов, устранение сбоев, ошибок и недостатков, не позволяющих использовать функциональные возможности Системы или значительно снижающих ее производительность, производится в режиме 24х7. - Время реакции и время предоставления временного и полного решения проблем, устранения сбоев, ошибок и недостатков определяется в зависимости от уровня проблемы: - В случае возникновения критической ошибки, блокирующей работу Системы или отдельного функционала (технологический процесс остановлен; использование программного продукта невозможно; общий сбой в работе Системы; другой инцидент, способный критически повлиять на процесс эксплуатации): время реакции – 1 час, временное решение – 4 часа, постоянное решение – 24 рабочих часа. - В случае возникновения ошибки, влияющих, но не блокирующих отдельный функционал Системы или снижающих ее производительность: время реакции – 2 часа, временное решение – 8 часов, постоянное решение – 36 рабочих часов. - В случае возникновения инцидентов, не влияющих на функционал Системы и не снижающих ее производительность – время реакции: 2 рабочих часа, временное решение – 12 рабочих часов, постоянное решение – 48 рабочих часов. - Информационные запросы – время реакции: 4 рабочих часа, окончательный ответ – 24 рабочих часа. - Здесь и далее под временным решением понимается комплекс мер, позволяющих восстановить работоспособность Системы без изменения настроек\программного кода Системы. Временное решение может быть принято в качестве постоянного, если оно удовлетворяет следующим условиям: - оно автоматизировано, - предоставлена инструкция по его применению, - гарантируется поддержка такого временного решения в соответствии настоящими условиями гарантийного обслуживания и поддержки. - Для устранения ошибок в работе Системы, которые не могут быть решены удаленно, должен быть обеспечен выезд специалиста на площадку Заказчика. Срок прибытия специалиста на площадку в г. Москве – не более 2-х часов с момента поступления информации о проблеме. Срок прибытия специалиста на площадку вне г. Москвы согласовывается Сторонами отдельно но не может превышать 24-х рабочих часов. - Предоставление консультаций и решение запросов специалистов Заказчика по телефону и электронной почте производится в режиме 5х8. - В рамках исполнения гарантийных обязательств Исполнитель обеспечивает: - Прикрепление к Заказчику выделенного менеджера Исполнителя, в обязанности которого должно входить соблюдение условий, сроков и качества Гарантийного обслуживания. - Наличие круглосуточной диспетчерской службы (контакт-центра), обеспечивающей возможность регистрации и эскалации проблем, индентов, и запросов, в том числе по электронной почте и телефону. - Исполнитель обязан регистрировать все случаи обращения за гарантийной поддержкой представителей Заказчика в режиме 24х7. Каждому обращению должен быть присвоен уникальный идентификационный номер. На электронный адрес уполномоченных представителей Заказчика в течение 5 минут после обращения должно быть направлено сообщение с номером и всеми реквизитами обращения. В случае возникновения критической ошибки, блокирующей работу Системы или отдельного функционала, помимо электронного обращения уполномоченные представители Заказчика должны быть уведомлены по телефону в течение 15 минут после обращения. - Исполнитель обязан ежемесячно в срок не позднее 5 рабочих дней с начала каждого месяца предоставлять в адрес Заказчика отчет о зарегистрированных обращениях и проведённых работах в рамках гарантийной поддержки за прошлый месяц. Отчет должен содержать информацию по обращениям, в объеме необходимом и достаточном для принятия решения о соблюдении условий гарантийной поддержки, сроках и результатах решения проблем и инцидентов, устранение сбоев, ошибок и недостатков. Гарантийные обязательства за месяц считаются исполненными с даты подписания Заказчиком отчета.

- Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Участник конкурса не должен разглашать никакую информацию, связанную, полученную или обнаруженную в рамках данного Запроса третьим лицам или использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка тендерного предложения. В случае, если для подготовки коммерческого предложения участнику необходимо привлечение соисполнителей, то участник обязан предварительно получить письменное одобрение Заказчика на передачу информации и потребовать от соисполнителя соблюдения условий конфиденциальности. Заказчик принимает на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности информации, содержащейся в коммерческом предложении, предоставляемой участниками конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. В соответствии с политикой Госкорпорации «Росатом», иностранные специалисты не допускаются к работе над проектами на территории Госкорпорации «Росатом» и дочерних зависимых обществ.

- Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Требования к безопасности должны обеспечиваться на различных этапах жизненного цикла при выполнении монтажных и пуско-наладочных работ, проведении опытной и промышленной эксплуатации, проведении работ по гарантийному и техническому обслуживанию системы. Используемые технические средства не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью обслуживающего персонала при условии соблюдения им правил ее эксплуатации. Используемые технические средства не должны допускать возможности нанесения вреда окружающей среде.

- Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Исполнитель должен провести очное обучение персонала Заказчика работе в системе СКМ в роли Администратора, Архитектора, Опытного пользователя, Пользователя по заранее согласованным с Заказчиком программам обучения. Исполнитель должен проверить качество обучения персонала Заказчика методом письменного тестирования по заранее согласованным с Заказчиком тестам. Исполнитель должен подготовить методические материалы для самостоятельного обучения персонала Заказчика работе в системе СКМ в роли Оператора. Количество обучаемых и продолжительность обучения: Роль пользователя в системе; Количество, человек; Общая продолжительность очного обучения, часов. Администратор или Архитектор; 3; 40. Опытный пользователь; 15; 24. Пользователь; 20; 8. Оператор; 30; 4. Количество обучающихся в одной группе при очном обучении не должно превышать 15 человек. Требования к обучению и содержание обучения уточняются в процессе создания системы.

- Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Указанная в составе предложения цена должна включать в себя компенсацию всех издержек (возмещение понесенных материальных и финансовых затрат), которые Исполнитель понесет в процессе реализации работ по договору, стоимость обучения, причитающееся ему вознаграждение, гарантийное обслуживание, уплату налогов и других обязательных платежей. Необходимо указать цену каждого этапа отдельно. При этом, цены отдельных этапов должны иметь следующий пропорции: - Этап 1 – не менее 5% от общей стоимости работ - Этап 2 – не менее 5% от общей стоимости работ - Этап 3 – не менее 10% от общей стоимости работ - Этап 4 – не менее 50% от общей стоимости работ Необходимо указать цену отдельных работ: - 4.8. Разработка и согласование концепции обучения - 4.9. Разработка и согласование программы обучения и методики оценки качества усвоения материала - 4.10 Разработка и согласование методических материалов для обучения - 4.14 Проведение обучения пользователей и контроль знаний В составе технического предложения Исполнитель должен предоставить копию лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, выданной ФСТЭК России; копию лицензии на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации, выданной ФСТЭК России; копию лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной ФСБ России; копию сертификата соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества применительно к научным исследованиям и разработкам; обследованию, экспертизе, инженерно-техническому проектированию, разработке, производству, строительству, монтажу, пуско-наладке, обслуживанию и ремонту автоматизированных систем, систем связи, систем безопасности и их элементов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры; деятельности связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий»; копию сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2010 «Информационная технология. Менеджмент услуг. Часть 1: Спецификация» «Система управления IT-сервисами применительно к научным исследованиям и разработкам; обследованию, экспертизе, инженерно-техническому проектированию, разработке, производству, строительству, монтажу, пуско-наладке, обслуживанию и ремонту автоматизированных систем, систем связи, систем безопасности и их элементов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры; деятельности связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий; оказанию IT –услуг»; копии писем вендора или сертификатов, подтверждающих статус IBM Premier Business Partner и авторизацию Tivoli Automation Authorization Group; копии сертификатов технических специалистов (не менее 4 (четырех) специалистов, владеющих разными сертификатами) из перечня: - IBM Certified Solution Advisor - Tivoli Service Availability and Performance Management Solutions; - IBM Tivoli Monitoring Technical Sales Professional; - Tivoli Storage Solution Sales Professional; - IBM Tivoli Enterprise Asset Management Sales Professional; - IBM Certified Advanced Deployment Professional Tivoli Enterprise Management Solutions; - IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service Management Network and Service Assurance; - IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service Management Service Availability and Performance Management; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool Core; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool/Proviso; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Business Service Manager; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Composite Application Manager for Transactions; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool/Impact; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool/OMNIbus; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Network Manager IP Edition; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Monitoring; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Application Dependency Discovery Manager; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Storage Manager; копии сертификатов (не менее 2 специалистов), подтверждающих обладание сертификацией по управлению проектами Project Manager Professional института PMI; копии сертификатов (не менее 2 специалистов), обладающих высшей сертификацией по управлению ИТ (ITIL Expert или ITIL Service Manager); отзывы своих клиентов (не менее 1 отзыва) о реализованных проектах по созданию систем мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг; письмо за подписью генерального директора о наличии собственной службы технической поддержки. Техническое предложение должно содержать Пояснительную записку. Пояснительная записка должна раскрывать следующие темы: 1. Понимание целей и задач Проекта (Proof Of Concept). 1.1. Описание подхода к разработке сервисно-ресурсной модели. 1.2. Описание подхода к обеспечению стандартизации и унификации функциональности системы. 1.3. Описание подхода к обеспечению доступности и надежности системы. 1.4. Описание подхода к техническому проектированию системы. 1.5. Описание подхода к организации обучения. 1.6. Состав и условия гарантийных обязательств. 2. Описание организации проекта. 2.1. Общее описание методологии управления проектами, принятой в организации. 2.2. Описание подходов по управлению рисками данного проекта. 2.3. Описание подходов по предоставлению гарантий качества успешного выполнения проекта. 2.4. Описание состава и перечня разрабатываемой в рамках проекта документации. 2.5. Перечень требований к Заказчику и структуре проектной группы со стороны Заказчика по каждому этапу проекта, соблюдение которых необходимо для успешного выполнения проекта Исполнителем. 2.6. Матрица распределения ответственности между членами команды со стороны Исполнителя и Заказчика в привязке к плану работ по проекту. 3. Поэтапный план выполнения работ по проекту (формат MS Project) с указанием ресурсов, задействованных в реализации Проекта.

  - РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

- Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Система передается в виде функционирующего программно-аппаратного комплекса в сроки, установленные договором. Предъявление системы и сдача разработанного Исполнителем комплекта документации ведется в соответствии с этапами: - №; - Наименование работы; - Результаты и отчетные материалы. - Этап 1. Разработка технического задания. - Разработка и согласование технического задания на создание СКМ; - Техническое задание на создание информационной системы – документ, разработанный в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89, в формате MS Word.. - Этап 2. Разработка эскизного проекта. - Разработка и согласование эскизов проектных решений по интеграции СКМ; - Ведомость эскизного проекта – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 2, в формате MS Word. - Эскиз проектных решений по интеграции СКМ – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 2.2, содержащий эскизы проектных решений по интеграции СКМ со смежными системами, в формате MS Word.. Разработка и согласование документа «Анализ степени конфиденциальности сведений, предназначенных для обработки в СКМ».; Анализ степени конфиденциальности сведений, предназначенных для обработки в СКМ. – документ, разработанный согласно нормативным документам ГК «Росатом», в формате MS Word.. Разработка и согласование документа «Акт классификации Системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг».; Акт классификации Системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг – документ разработанный согласно п. 3.15 СТР-К; п.5.6.1, ГОСТ Р 51624-2000, в формате MS Word.. - Этап 3. Разработка технического проекта. - Разработка и согласование проектных решений по интеграции СКМ со смежными системами; Ведомость технического проекта – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 2.1, в формате MS Word. - Проектные решения: - Интеграция с службой каталогов Microsoft Active Directory - Интеграция с системой централизованного управления доступом (СЦУД) - Интеграция с системой резервного копирования Tivoli Storage Manager - Интеграция с системой автоматизации процессов управления инцидентами и запросами пользователей HP Service Manager - Интеграция с системой автоматизации процессов управления конфигурациями на базе программного обеспечения HP Universal Configuration Management Database - Интеграция с системой мониторинга SAP Solution Manager - Интеграция с системой управления конфигурациями Microsoft System Center Configuration Manager - Интеграция с системой управления КСПД - Интеграция с системой мониторинга Microsoft System Center Operation Manager - Интеграция с системой Oracle Enterprise Manager - Интеграция с системой Cisco Works – документ, разработанный в соответствии с РД 50-34.698-90 п. 2.2, в формате MS Word.. - Разработка и согласование описания программного обеспечения; - Описания программного обеспечения – документ, разработанный в соответствии с РД 50-34.698-90 п. 6.1, содержащий описание комплекса программного обеспечения, в формате MS Word.. - Разработка и согласование описания информационного обеспечения системы; Описание информационного обеспечения системы – документ, разработанный в соответствии с РД 50-34.698-90 п. 5.3, содержащий описание информационного обеспечения системы, в формате MS Word.. - Разработка и согласование описания комплекса технических средств; - Описание комплекса технических средств – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 4.2, в формате MS Word.. - Разработка и согласование модели нарушителя и модели угроз безопасности информации; Модель угроз и нарушителей информационной безопасности – документ, разработанный согласно152-ФЗ ст.19, ч.2, СТР-К п.3.8, «Методические рекомендации ФСБ России», «Базовая модель угроз ФСТЭК», «Методика определения угроз безопасности ПД», в формате MS Word.. - Разработка и согласование пояснительной записки к техническому проекту; Пояснительная записка – документ, разработанный в соответствии с РД 50-34.698-90 п. 2.2, в формате MS Word.. # Этап 4. Реализация и ввод в действие. - Разработка и согласование программы и методики предварительных испытаний (функциональное тестирование); Программа и методика испытаний – документ разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 2.14 с подробным описанием программы испытаний, в формате MS Word. - Установка системного ландшафта; - Прототип системы готовый к предварительному тестированию. - Подготовка и согласование исходных данных для проведения испытаний; - Подготовлены и согласованны исходные данные для проведения испытаний. Разработаны сервисно-ресурсные модели. - Справочники, исходные данные, сервисно-ресурсные модели для проведения испытаний загружены в систему. - Проведение предварительных испытаний (функциональное тестирование); Протокол предварительных испытаний – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 7, в формате MS Word. - Разработка и согласование руководства пользователя; Руководство пользователя – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 3.4, в формате MS Word. - Разработка и согласование руководства администратора; Руководство администратора, документ разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 3.4, в формате MS Word. - Разработка и согласование инструкции по эксплуатации КТС; Инструкция по эксплуатации КТС, документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 3.4, содержащий: - регламент проведения работ по обслуживанию СКМ; - регламент резервного копирования и восстановления СКМ; - в формате MS Word. - Разработка и согласование концепции обучения; - Концепция обучения, документ в формате MS Word. - Разработка и согласование программы обучения и методики оценки качества усвоения материала; - Программа обучения и методика оценки качества усвоения, документ в формате MS Word. - Разработка и согласование методических материалов для обучения; - Методические материалы для обучения, документ в формате MS Word. - Разработка и согласование технического паспорта на автоматизированную систему; Технический паспорт автоматизированной системы – документ, разработанный согласно СТР-К п. 3.18, ГОСТ Р 51624–2000 п.5.6.1, в формате MS Word. - Разработка и согласование описания технологического процесса обработки информации; Описание технологического процесса обработки информации – документ, разработанный согласно СТР-К п. 3.18, РД 50-34.698-90 п. 3.5, в формате MS Word. - Разработка и согласование руководства администратора по КСЗ; Руководство администратора по КСЗ – документ, разработанный согласно РД СВТ п. 2.2.5, утвержденному решением Председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 года, в формате MS Word. - Проведение обучения пользователей и контроль знаний; - Протоколы обучения работе с системой – документ в формате MS Word.. - Проведение интеграционного тестирования СКМ со смежными системами и устранение недостатков; Протокол проведения интеграционного тестирования – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 7, в формате MS Word. - Разработка и согласование документов по информационной безопасности; Заключение постоянно действующей комиссии (ПДТК) – документ, разработанный согласно нормативно-правовым актам ГК «Росатом», в формате MS Word. Перечень защищаемых ресурсов – документ, разработанный согласно СТР-К п. 3.6 и 3.10, ГОСТ Р 51624–2000 п.5.2.4, в формате MS Word. Матрица доступа к информационным ресурсам – документ, разработанный согласно РД НСД, в формате MS Word.. Программа и методика испытаний на соответствие требований руководящих документов по безопасности информации – документ разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 2.14 с подробным описанием программы испытаний, в формате MS Word. - Проведение аттестационных испытаний СКМ на соответствие требованиям безопасности информации; Протокол аттестационных испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 7, в формате MS Word. - Подготовка и согласование исходных данных для опытной эксплуатации; Подготовлены и согласованны исходные данные для опытной эксплуатации. Разработаны необходимые сервисно-ресурсные модели. Справочники, исходные данные, сервисно-ресурсные модели для опытной эксплуатации загружены в систему. - Разработка и согласование документов по переводу системы в опытную эксплуатацию; - Система, введённая в опытную эксплуатацию. - Акт о приемки СКМ в опытную эксплуатацию – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 2, в формате MS Word. - Приказ о начале опытной эксплуатации – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 4, в формате MS Word. - Программа проведения опытной эксплуатации, в формате MS Word. - Проведение опытной эксплуатации; - Протокол опытной эксплуатации, документ в формате MS Word.. - Анализ результатов опытной эксплуатации; - Реестр и план доработок системы – документ, в формате MS Word.. - Доработка функциональности и корректировка документации системы; - Доработанная документация. - Проведение приемочных испытаний; - Акт о проведении приёмочных испытаний – документ в формате MS Word.. - Подготовка и согласование исходных данных для промышленной эксплуатации; - Подготовлены и согласованны исходные данные для промышленной эксплуатации. Разработаны необходимые сервисно-ресурсные модели. - Справочники, исходные данные, сервисно-ресурсные модели для промышленной эксплуатации загружены в систему. - Разработка и согласование документов о приемке СКМ в промышленную эксплуатацию; - Система, введённая в промышленную эксплуатацию. - Акт ввода в промышленную эксплуатацию – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 3, в формате MS Word. - Приказ о вводе СКМ в промышленную эксплуатацию – документ, разработанный в формате РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 5, в формате MS Word. - Этап 5. Начальная поддержка промышленной эксплуатации и завершение проекта. - Разработка и согласование отчета о результатах работы в промышленной эксплуатации; - Отчет о результатах работы в промышленной эксплуатации, документ в формате Word. - Разработка и согласование акта передачи СКМ в техническую поддержку; - Акт передачи Системы в техническую поддержку, документ в формате Word.. - Разработка и согласование формы отчета о гарантийной поддержке; - Отчет о гарантийной поддержке, документ в формате Word. Факт удовлетворенности заказчика фиксируется актами приема-сдачи работ по завершению каждого этапа.

- Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Общие требования к контролю и приемке системы В целом, порядок ввода в эксплуатацию, проведение предварительных и приемочных испытаний на очередях создания СКМ осуществляется в соответствии с требованиями ГК «Росатом». Объем и последовательность проведения испытаний (предварительных, приемочных) для каждой очереди СКМ должны быть согласованы с Заказчиком. Порядок приемки СКМ описан далее в настоящем разделе. - Проведение предварительных испытаний Предварительные испытания проводятся с целью определения готовности СКМ к вводу в опытную эксплуатацию. В ходе предварительных испытаний оценивается соответствие разработанной системы требованиям настоящего Технического задания и ее работоспособность. Для проведения предварительных испытаний Исполнителем должна быть подготовлена Программа и методика испытаний (ПМИ), утверждаемая Заказчиком. Результаты предварительных испытаний должны оформляться протоколами. Для проверки соответствия СКМ требованиям руководящих документов по безопасности информации проводятся аттестационные испытания на соответствие требованиям информационной безопасности. Для проведения аттестационных испытаний Исполнителем должна быть подготовлена Программа и методика испытаний на соответствие требований руководящих документов по безопасности информации. Результаты аттестационных испытаний должны оформляться протоколом. По результатам испытаний выпускаются акты ввода в опытную эксплуатацию. Предварительные и аттестационные испытания СКМ должны производиться на территории Заказчика на развернутых и настроенных программно-технических средствах. - Проведение опытной эксплуатации Для проведения опытной эксплуатации СКМ Исполнителем должна быть подготовлена Программа проведения опытной эксплуатации, утверждаемая Заказчиком. Опытная эксплуатация СКМ должна проводиться персоналом Заказчика, прошедшим необходимую подготовку, при техническом сопровождении Исполнителя. По результатам опытной эксплуатации должен быть оформлен протокол с выводами и рекомендациями по каждому пункту программы. В случае наличия отрицательных выводов и заключений по результатам опытной эксплуатации Исполнителем должна быть проведена доработка СКМ по указанным в протоколе пунктам. Порядок проведения опытной эксплуатации может быть уточнен по согласованию Заказчика и Исполнителя в ходе создания СКМ. - Проведение приёмочных испытаний По результатам опытной эксплуатации СКМ должны быть проведены по согласованию с Заказчиком приемочные испытания. Приемочные испытания должны проводиться по ПМИ на соответствие требованиям настоящего Технического задания на создание СКМ, а также включать проверку устранения недостатков, выявленных в ходе опытной эксплуатации. Приемочная комиссия по сдаче системы в промышленную эксплуатацию должна формироваться из специалистов Заказчика и Исполнителя. По результатам проведения приемочных испытаний должен быть подготовлен Акт о проведении испытаний и Акт о вводе СКМ в промышленную эксплуатацию.

- Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Документация должна быть разработана с учетом следующих норм и стандартов: - ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» - РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». - «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)» (утв. приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282) (по тексту ТЗ – СТР-К). - ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищённом исполнении. Общие требования». - «Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации» (утверждены руководством 8 Центра ФСБ России 21 февраля 2008 года № 149/54-144) (по тексту ТЗ - Методические рекомендации ФСБ России). - «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (утверждена Заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 г.) (по тексту ТЗ – Базовая модель угроз ФСТЭК). - «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (утверждена Заместителем директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 г.) (по тексту ТЗ – Методика определения угроз безопасности ПД). - Руководящий документ. «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Решение председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 г.) (по тексту – РД СВТ). - Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и определения. (Решение председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 г.) (по тексту – РД НСД). - Федеральный закон РФ №152-ФЗ «О персональных данных». - Нормативные акты ГК «Росатом» Документация должна передаваться Заказчику на бумажных носителях в 3-х (трех) экземплярах и в электронном виде в формате файлов пакета Microsoft Office.

  - РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Исполнитель должен провести очное обучение персонала Заказчика работе в системе СКМ в роли Администратора, Архитектора, Опытного пользователя, Пользователя по заранее согласованным с Заказчиком программам обучения. Исполнитель должен проверить качество обучения персонала Заказчика методом письменного тестирования по заранее согласованным с Заказчиком тестам. Исполнитель должен подготовить методические материалы для самостоятельного обучения персонала Заказчика работе в системе СКМ в роли Оператора. Количество обучаемых и продолжительность обучения: Роль пользователя в системе; Количество, человек; Общая продолжительность очного обучения, часов. Администратор или Архитектор; 3; 40. Опытный пользователь; 15; 24. Пользователь; 20; 8. Оператор; 30; 4. Количество обучающихся в одной группе при очном обучении не должно превышать 15 человек. Требования к обучению и содержание обучения уточняются в процессе создания системы.

  - РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | БДКЕ | База данных конфигурационных единиц |
| 2 | ГК «Росатом» | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» |
| 3 | ИС | Информационная система |
| 4 | ИТ | Информационные технологии |
| 5 | ИТИ | Инженерно-техническая инфраструктур |
| 6 | ИУП | Информационно-управляющий портал |
| 7 | КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| 8 | КСЗ | Комплекс средств защиты |
| 9 | КТС | Комплекс технических средств |
| 10 | НСД | Несанкционированный доступ |
| 11 | ОПЭ | Опытно-промышленная эксплуатация |
| 12 | ОС | Операционная система |
| 13 | ОЦО | Общий Центр Обслуживание ЗАО «Гринатом» |
| 14 | ПДТК | Постоянно действующая техническая комиссия |
| 15 | ПМИ | Программа и методика испытаний |
| 16 | ПО | Программное обеспечение |
| 17 | ПОО | Подсистема оперативного оповещения |
| 18 | ПУБС | Подсистема управления бизнес сервисами |
| 19 | ПУО | Подсистема управления отчетностью |
| 20 | ПУС | Подсистема управления событиями |
| 21 | РД | Руководящий документ |
| 22 | СКМ | Система комплексного мониторинга |
| 23 | СРК | Система резервного копирования |
| 24 | СРМ | Сервисно-ресурсная модель |
| 25 | СУ ИТ | Система управления ИТ-деятельностью |
| 26 | СЦУД | Система централизованного управления доступом |
| 27 | УО | Уполномоченная организация |
| 28 | ФСТЭК | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
| 29 | ЦОД | Центр обработки данных |
| 30 | CMDB | Configuration Management Database |
| 31 | GUI | Graphical User Interface |
| 32 | SNMP | Simple Network Management Protocol |

  - РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень информационных систем и сервисов, включаемых в контур мониторинга СКМ | 66 |

| Заказчик: ЗАО «Гринатом» Генеральный директор | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________/М.Ю.Ермолаев/ М.П. | ________/________________/ М.П. |

Приложение № 1
к Приложению №2 
Договора № ____________ 
от « ____» _________ 20__ г.

Перечень информационных систем и сервисов, включаемых в контур мониторинга СКМ

Информационные системы и сервисы, включаемые в контур СКМ

- Система управления ресурсами предприятия SAP ERP для централизованных процессов (SAP R/3);

- Единая Отраслевая Система управления нормативно-справочной информации ЕОС НСИ на базе SAP MDM (SAP MDM);

- Единая Отраслевая Система Документооборота (ЕОСДО Documentum);

- Единая система интеграции корпоративных бизнес-приложений (SAP PI, интеграционная шина обмена данными);

- Автоматизированная система бюджетирования (АСБ) на базе SAP BW-IP (SAP BW);

- Информационная автоматизированная система управления персоналом (ИАСУП) на базе SAP ERP HCM (SAP HR);

- Единая отраслевая система управления закупочной деятельностью на платформе SAP SRM (SAP SRM);

- Информационная система управления портфелем проектов (ИСУПП Primavera);

- Информационная система Расчетный центр корпорации (ИС РЦК специализированная система);

- Автоматизированная система управления имущественными активами (АСУИА, специализированная система);

- Унифицированная Система управления ресурсами предприятия 1С ERP (1С).

- Система базовых инфраструктурных сервисов, включающая следующие подсистемы:

  - Единый сервис каталога Microsoft Active Directory;

  - Единый сервис электронной почты и защиты от нежелательной корреспонденции (MS Exchange с дополнительной системой защиты от СПАМ-а);

  - Единый сервис информационной безопасности;

  - Единый сервис инфраструктуры открытых ключей;

  - Единый сервис предоставления доступа в Интернет;

  - Единый сервис обеспечения антивирусной защиты.

| Заказчик: ЗАО «Гринатом» Генеральный директор | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________/М.Ю.Ермолаев/ М.П. | ________/________________/ М.П. |

Приложение № 3
к Договору № ____________ 
от « ____» _________ 20__ г.

Акт сдачи-приемки выполненных работ № __(ФОРМА)

г. Москва	___________ 201__ г.

Закрытое акционерное общество «Гринатом» (ЗАО «Гринатом»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ермолаева Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____, действующего на основании____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ к Договору №_______ о___________ 20__г. (далее - «Договор») о нижеследующем:

- Стоимость работ по этапу № __ , составляет: ________________ (_________________________ и 00/100) рублей, в том числе НДС (18%) в сумме  _____ (_______________ и 00/100) рублей

| № п/п | Наименование выполненных работ по этапу |
| --- | --- |
|  | Итого: |

- Выполненные работы удовлетворяют требованиям Договора и выполнены Исполнителем надлежащим образом.

- Заказчик  не имеет претензий к Исполнителю по качеству и объему выполненных работ. Никаких отступлений от Договора и иных недостатков в работах, выполненных по Договору Исполнителем, Заказчиком не обнаружено.

- Настоящий акт является основанием для оплаты Заказчиком работ Исполнителю в соответствии с п.1. настоящего Акта.

- К настоящему Акту прикладываются следующие документы:

- (перечисляются разработанные отчетные материалы в соответствии с подразделом 4.1 Приложения №2 Договора, соответствующие актируемому этапу)

-…

- Настоящий Акт  составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Работы сдал:	Работы принял:

от Исполнителя	от Заказчика

/	/        	/	/

Форма «Акт сдачи-приемки выполненных работ»  согласована сторонами:

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ЗАО «Гринатом» |  |
| Генеральный директор ________________ /М.Ю.Ермолаев/ « » 201 _ г. | ________________ /________________ / « » 201_ г. |

Приложение № 5
к Договору № ____________ 
от « ____» _________ 20__ г.

Регламент гарантийного обслуживания

- В гарантийное обслуживание входит:

  - Устранение сбоев, ошибок и недостатков, выявленных в ходе эксплуатации Системы;

  - Решение проблем и инцидентов в ходе эксплуатации Системы;

  - Предоставление консультаций специалистам Заказчика в части:

- функциональным возможностям Системы;

- эксплуатации Системы;

- администрирования и обслуживания Системы;

- настройкам и разработкам Системы;

- базовой платформы и системного программного обеспечения Системы;

- интеграции подсистем Системы;

- интеграции Системы с другими системами;

- документации (в том числе, устранение ошибок в документации).

  - Поддержка эксплуатации Системы и механизмов ее интеграции с другими системами вне зависимости от того, являются они штатными или внешними по отношению к Системе.

  - Решение запросов специалистов Заказчика в части:

- модификация контента Системы, в том числе создание новых правил бизнес-логики, ресурсно-сервисных моделей;

- модификация пользовательского интерфейса и отчетных форм (в случае если такие модификации поддерживаются базовой платформой или программными кодом Системы);

- формирование и обновление справочников, ввод начальных данных Системы;

- модификации для обмена данными между Системой и другими источниками информации;

- модификация и создание внешних по отношению к Системе приложений для решения задач, которые нельзя реализовать штатными средствами Системы.

  - Своевременное информирование Заказчика о выходе исправлений и обновлений программного обеспечения базовой платформы и системного программного обеспечения Системы.

  - Предварительная проверка настроек, доработок, исправлений и обновлений программного обеспечения, базовой платформы, системного программного обеспечения в собственной тестовой среде (по согласованию с Заказчиком - в тестовой среде Заказчика) и выработка рекомендаций по целесообразности использования для эксплуатируемой у Заказчика конфигурации Системы.

  - Помощь или самостоятельная (по согласованию с Заказчиком) установка обновлений и исправлений (service pack, fix, hotfix, и т.д.), полученных от производителя базовой программной платформы и системного программного обеспечения Системы с предварительной проверкой в тестовой среде.

  - Обновление версий программного обеспечения базовой платформы, системного программного обеспечения, включая выезд специалистов Исполнителя на площадку Заказчика.

- Гарантийное обслуживание производится в следующем режиме:

  - Решение проблем и инцидентов, устранение сбоев, ошибок и недостатков, не позволяющих использовать функциональные возможности Системы или значительно снижающих ее производительность, производится в режиме 24х7.

  - Время реакции и время предоставления временного и полного решения проблем, устранения сбоев, ошибок и недостатков определяется в зависимости от уровня проблемы:

- В случае возникновения критической ошибки, блокирующей работу Системы или отдельного функционала (технологический процесс остановлен; использование программного продукта невозможно; общий сбой в работе Системы; другой инцидент, способный критически повлиять на процесс эксплуатации): время реакции – 1 час, временное решение – 4 часа, постоянное решение – 24 рабочих часа.

- В случае возникновения ошибки, влияющих, но не блокирующих отдельный функционал Системы или снижающих ее производительность: время реакции – 2 часа, временное решение – 8 часов, постоянное решение – 36 рабочих часов.

- В случае возникновения инцидентов, не влияющих на функционал Системы и не снижающих ее производительность – время реакции: 2 рабочих часа, временное решение – 12 рабочих часов, постоянное решение – 48 рабочих часов.

- Информационные запросы – время реакции: 4 рабочих часа, окончательный ответ – 24 рабочих часа.

  - Здесь и далее под временным решением понимается комплекс мер, позволяющих восстановить работоспособность Системы без изменения настроек\программного кода Системы. Временное решение может быть принято в качестве постоянного, если оно удовлетворяет следующим условиям:

- оно автоматизировано,

- предоставлена инструкция по его применению,

- гарантируется поддержка такого временного решения в соответствии настоящими условиями гарантийного обслуживания и поддержки.

  - Для устранения ошибок в работе Системы, которые не могут быть решены удаленно, должен быть обеспечен выезд специалиста на площадку Заказчика. Срок прибытия специалиста на площадку в г. Москве – не более 2-х часов с момента поступления информации о проблеме. Срок прибытия специалиста на площадку вне г. Москвы согласовывается Сторонами отдельно, но не может превышать 24-х рабочих часов.

  - Предоставление консультаций и решение запросов специалистов Заказчика по телефону и электронной почте производится в режиме 5х8.

- В рамках исполнения гарантийных обязательств Исполнитель обеспечивает:

  - Прикрепление к Заказчику выделенного менеджера Исполнителя, в обязанности которого должно входить соблюдение условий, сроков и качества Гарантийного обслуживания.

  - Наличие круглосуточной диспетчерской службы (контакт-центра), обеспечивающей возможность регистрации и эскалации проблем, индентов, и запросов, в том числе по электронной почте и телефону.

  - Исполнитель обязан регистрировать все случаи обращения за гарантийной поддержкой представителей Заказчика в режиме 24х7. Каждому обращению должен быть присвоен уникальный идентификационный номер. На электронный адрес уполномоченных представителей Заказчика в течение 5 минут после обращения должно быть направлено сообщение с номером и всеми реквизитами обращения. В случае возникновения критической ошибки, блокирующей работу Системы или отдельного функционала, помимо электронного обращения уполномоченные представители Заказчика должны быть уведомлены по телефону в течение 15 минут после обращения.

  - Исполнитель обязан ежемесячно в срок не позднее 5 рабочих дней с начала каждого месяца предоставлять в адрес Заказчика отчет о зарегистрированных обращениях и проведённых работах в рамках гарантийной поддержки за прошлый	 месяц. Отчет должен содержать информацию по обращениям, в объеме необходимом и достаточном для принятия решения о соблюдении условий гарантийной поддержки, сроках и результатах решения проблем и инцидентов, устранение сбоев, ошибок и недостатков. Гарантийные обязательства за месяц считаются исполненными с даты подписания Заказчиком отчета.

| Заказчик: ЗАО «Гринатом» Генеральный директор | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ________________/М.Ю.Ермолаев/ М.П. | ________/________________/ М.П. |

- ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

  - РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

- Проведение работ по созданию информационной системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг.

  - РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

- Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

- Работы выполняются в несколько этапов: Этап; Название этапа. 1; Разработка технического задания. 2; Разработка эскизный проект. 3; Разработка технического проекта. 4; Реализация и ввод в действие. 5; Начальная поддержка промышленной эксплуатации и завершение проекта. - Система создается в целях оказания централизованных ИТ-услуг Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее дочерним зависимым обществам, в рамках функциональности системы. Работы по созданию системы выполняются по адресу: г. Москва, Павелецкая наб., д. 8 стр. 1 и г. Москва, Варшавское ш., д. 126, стр. 16. На этапе реализации и ввода системы в действие (этап 4) может потребоваться визит представителя Исполнителя на предприятия отрасли на территории РФ, для выполнения работ непосредственно на предприятии. - Исполнитель должен приступить к работам не позднее 10 рабочих дней после подписания договора.

- Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- В таблице 1 приведен перечень этапов, состав работ по этапам, сроки реализации этапов и некоторых критичных работ. - Таблица 5 Состав и содержание работ №; Наименование этапов и работ; Начало этапа или работы; Длительность этапа или работы. Разработка технического задания; Не позднее 10 рабочих дней после подписания договора; Не более 1 месяца. Разработка и согласование технического задания на создание СКМ; -. Разработка эскизного проекта; Не позднее 5 рабочих дней после окончания предыдущего этапа; Не более 2 месяцев. Разработка и согласование эскизов проектных решений по интеграции СКМ; -. Разработка и согласование документа «Анализ степени конфиденциальности сведений, предназначенных для обработки в СКМ»; -. Разработка и утверждение документа «Акт классификации Системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг»; -. Разработка технического проекта; Не позднее 5 рабочих дней после окончания предыдущего этапа; Не более 2 месяцев. Разработка и согласование проектных решений по интеграции СКМ со смежными системами; -. Разработка и согласование описания программного обеспечения; -. Разработка и согласование описания информационного обеспечения системы; -. Разработка и согласование описания комплекса технических средств; -. Разработка модели нарушителя и модели угроз безопасности информации; -. Разработка и согласование пояснительной записки к техническому проекту; -. Реализация и ввод в действие; Не позднее 5 рабочих дней после окончания предыдущего этапа; Не более 9 месяцев. - Разработка и согласование программы и методики предварительных испытаний (функциональное тестирование); -. - Установка системного ландшафта; -. - Подготовка и согласование исходных данных для проведения испытаний; -. - Проведение предварительных испытаний (функциональное тестирование); -. - Разработка и согласование руководства пользователя; -. - Разработка и согласование руководства администратора; -. - Разработка и согласование инструкции по эксплуатации КТС; -. - Разработка и согласование концепции обучения; -. - Разработка и согласование программы обучения и методики оценки качества усвоения материала; -. - Разработка и согласование методических материалов для обучения; -. - Разработка и согласование технического паспорта на автоматизированную систему; -. - Разработка и согласование описания технологического процесса обработки информации; -. - Разработка и согласование руководства администратора по КСЗ; -. - Проведение обучения пользователей и контроль знаний; -. - Проведение интеграционного тестирования СКМ со смежными системами и устранение недостатков; -. - Разработка и согласование документов по информационной безопасности; -. - Проведение аттестационных испытаний СКМ на соответствие требованиям информационной безопасности; -. - Подготовка и согласование исходных данных для опытной эксплуатации. - Разработка и согласование документов по переводу системы в опытную эксплуатацию; -. - Проведение опытной эксплуатации; Не менее 6 месяцев. - Анализ результатов опытной эксплуатации; -. - Доработка функциональности и корректировка документации системы; -. - Проведение приемочных испытаний; -. - Подготовка и согласование исходных данных для промышленной эксплуатации; -. - Разработка и согласование документов о приемке СКМ в промышленную эксплуатацию; -. Начальная поддержка промышленной эксплуатации и завершение проекта; Не позднее 5 рабочих дней после окончания предыдущего этапа; Не более 2 месяцев. Разработка и согласование отчета о результатах работы в промышленной эксплуатации; -. Разработка и согласование акта передачи СКМ в техническую поддержку; -. Разработка и согласование формы отчета о гарантийной поддержке. - Общая продолжительность должна составлять не менее 10 месяцев и не более 16 месяцев - СКМ должна быть реализована на базе ПО Tivoli от IBM: - Мониторинг серверов: IBM Tivoli Monitoring; - Мониторинг сервисов: Tivoli Composite Application Manager for Transaction Internet Service Monitoring; - Мониторинг систем хранения данных: IBM Tivoli Storage Productivity Centre Standard Edition; - Управление и мониторинг неисправностей: IBM Tivoli Netcool Omnibus, IBM Tivoli Network Manager IP Edition, IBM Tivoli Netcool Impact; - Управление бизнес-сервисами: IBM Tivoli Business Service Manager; - Сбор статистики с сетевого оборудования: IBM Tivoli Netcool Performance Manager; - Управление аппаратными и программными конфигурациями сетевого оборудования: IBM Tivoli Netcool Configuration Manager; - Генерация отчетов: IBM Cognos, IBM Tivoli Netcool Performance Manager, IBM Tivoli Netcool Configuration Manager. - В целях демонстрации возможностей и функционала СКМ необходимо развернуть прототип Системы на ограниченную часть инфраструктуры – пилотную зону. - В рамках реализации данного этапа необходимо выработать: - создана сервисно-ресурсная модель сервисов пилотной зоны; - структурный подход к методам тиражирования функционала системы; - методы сбора информации с компонентов инфраструктуры, отвечающих за функционирования выбранных сервисов; - методы сбора информации с текущих систем контроля, управления и мониторинга компонентов инфраструктуры, отвечающих за функционирование выбранных сервисов; - требования к регламенту эксплуатации СКМ. - Для демонстрации возможностей по автоматическому обнаружению и инвентаризации объектов ИТ-инфраструктуры в пилотной зоны в СКМ будет развернуто stand-alone решение: - IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager. - Контур пилотной зоны мониторинга СКМ составляют: - Единая Отраслевая Система Электронного Документооборота – ЕОСДО (EMC Documentum); - Управление взаимоотношениями с поставщиками (SAP SRM); - Перечень систем, включенных в контур мониторинга СКМ, приведен в Приложении №1 к данному Заданию.

  - РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

- Подраздел 3.1 Общие требования

- Назначение и цели создания системы - Назначение системы - Система создается в целях оказания централизованных ИТ-услуг Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее дочерним зависимым обществам, в рамках функциональности системы. Система предназначена для автоматизации мониторинга информационно-вычислительных ресурсов и систем предприятий отрасли. - Система представляет собой универсальную платформу, реализованную в виде программно-аппаратного комплекса, которая автоматизирует, как минимум, следующие функции: - Сбор посредством средств мониторинга информации о работоспособности и производительности существующих и создаваемых информационных систем (ИС), обеспечивающих их работу компонентов ИС; - Прогнозирование сбойных ситуаций в работе ИС и объектов мониторинга; - Выявление наиболее вероятных корневых причин зарегистрированных сбойных ситуаций в работе ИС; - Мониторинг состояния предоставляемых информационных сервисов; - Мониторинг выполнения действующих соглашений о качестве обслуживания в части предоставляемых информационных сервисов; - Локализация, диагностика и выработка рекомендаций по устранению сбойных ситуаций в работе объектов управления; - Формирование консолидированной (агрегированной) отчетности о работоспособности и производительности объектов управления, состоянии информационных сервисов и выполнении соглашений о качестве обслуживания; - Уведомление (гарантированное, несколькими каналами\способами) ответственных исполнителей о событиях, способных вызвать нештатную ситуацию, эскалация руководителям о наступлении нештатной ситуации; - Передача необходимой информации о состоянии объектов управления в систему управления ИТ-деятельностью (СУ ИТ). - Цели создания системы - Целями создания СКМ являются: - Снижение времени обнаружения и исправления ошибок функционирования компонент информационной инфраструктуры. - Обнаружение и информирование о скором исчерпании ресурсов (объемы, пропускная способность, производительность компонентов) - Эффективное планирование внесения изменений в информационную инфраструктуру. - Создание возможностей для анализа влияния планируемых изменений на состояние ИТ-сервисов и информационной инфраструктуры, а также визуализации данного влияния с помощью средств impact-анализа СКМ. - Обеспечение заданного качества предоставления ИТ-услуг. - Задачи создания системы - Задачами создания СКМ являются: - Регулярный сбор информации о параметрах функционирования корпоративных серверов, приложений, сети передачи данных, систем и сетей хранения данных. - Автоматическое оповещение сотрудников сервисной службы о возможности возникновения критической ситуации. - Автоматический запуск заранее сконфигурированных процедур в случае превышения пороговых значений параметров мониторинга. - Накопление и обработка статистики функционирования компонентов информационных систем. - Сбор и сохранения информации о событиях, происходящих в информационной инфраструктуре. - Мониторинг выполнения соглашений о качестве предоставления ИТ-услуг. - Формирование и мониторинг ключевых параметров производительности компонентов, входящих в состав ИТ-услуг. - Контроль за изменением ключевых административных привилегий в информационных системах и компонентах ИТ-инфраструктуры. - Аналитика и отчётность (формирование набора отчётов для принятия управленческих решений). - Автоматизация процессов управления конфигурациями Configuration Management Database. - Характеристика объекта автоматизации - Краткие сведения об объекте автоматизации - Основными задачами ОЦО «Гринатом» являются: - Повышение эффективности функций ведения бухгалтерского и налогового учета и ИТ-функций Госкорпорации «Росатом», ее предприятий и организаций на базе передового российского и международного опыта. - Обеспечение контролируемости и управляемости обеспечивающих функций за счет использования единых корпоративных методологий и политик. - Повышение качества предоставляемых услуг в области бухгалтерского и налогового учета, информационных технологий. - Сокращение затрат на функции бухгалтерского и налогового учета, информационных технологий. - Обеспечение инновационного развития ИТ-инфраструктуры предприятий атомного энергопромышленного комплекса. - Краткие сведения о ландшафте информационных систем объекта автоматизации - В государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» функционируют различные информационные бизнес-системы (см. Приложение №1). - Некоторые информационных системы (в частности системы SAP) включают три различные зоны функционального назначения: - Продуктивные зоны, выполняющие задачи штатного функционирования информационных систем; - Зоны тестирования, выполняющие задачи контроля качества разработок и настроек информационных систем перед их внедрением в Продуктивные зоны; - Зоны разработки, в которых проводятся разработка, настройка информационных систем и их предварительное тестирование. - Большинство информационных систем имеют трехуровневую архитектуру, включающую следующие уровни: - Клиентский уровень, который реализован в виде исполнимых модулей, реализующих часть логики информационной системы и функционирующих на стороне клиента, либо и в виде «тонкого клиента», предназначенного только для отображения пользовательского интерфейса и получения управляющих воздействий от пользователя. - Серверный уровень, который реализован в виде исполнимых модулей, функционирующих на серверной стороне и реализующих основную функциональность системы – бизнес логику. - Хранилище информации, реализованное как в виде СУБД, так и в виде файловой системы, обеспечивающих структурированное хранение данных информационных систем на специализированных технических средствах, например – дисковых массивах. - Краткие сведения об ИТ-инфраструктуре объекта автоматизации - Вычислительная ИТ-инфраструктура построена на базе двух ключевых технологий: RISC (IBM) и x86 (HP). Повсеместно используются технологии виртуализации на базе программного обеспечения Microsoft, VMWare, IBM. - Функционирование каждой информационной системы обеспечивается необходимыми компонентами, такими как: процессорные мощности, оперативная память, сетевые интерфейсы и сетевая инфраструктура, дисковое пространство систем хранения данных и т.д. - Системы управления базами данных реализованы на базе программного обеспечения Microsoft и Oracle. - Сетевая инфраструктура построена на базе оборудования Cisco. Вычислительная сеть разбита на зоны с различным уровнем безопасности: - Зоны для продуктивных сред; - Зоны для тестирования и разработки; - Пользовательский сегмент; - Вспомогательные зоны для СРК и мониторинга; - ДМЗ. - Компоненты систем распределяются между зонами в соответствии с требованиями по информационной безопасности и их функционалом. - Сети передачи данных реализованы на базе оборудования ведущих вендоров IBM, HP, Brocade. - Для размещения данных используются системы хранения на базе оборудования IBM, HP, EMC, Hitachi. - Для прикладных систем используются платформы Microsoft, AIX, HP-UX, Linux, SunOS и др. - Ключевые сервисы ИТ-инфраструктуры реализованы на базе программного обеспечения Microsoft Windows Server. - Требования к системе - Требования к системе в целом - СКМ должна удовлетворять следующим общим требованиям: - Масштабируемость – способность к увеличению функциональных возможностей СКМ путем наращивания числа функциональных блоков, выполняющих одни и те же задачи, без фундаментальной перестройки архитектуры или модели реализации. - Открытость – использование унифицированных решений, обеспечивающих простоту наращивания и взаимодействия. - Самодостаточность – реализация функциональной завершенности и независимости развития компонентов СКМ. - Надежность – способность выполнять свои функции в заданных условиях эксплуатации. - Адаптивность – способность выполнять свои функции при меняющихся условиях эксплуатации. - Унификация – использование типовых проектных решений, обеспечение возможности использования решений в любом ЦОД ГК «Росатом». - Экономичность – обеспечение необходимой функциональности при заданных ограничениях на стоимость создания, эксплуатации и сопровождения. - СКМ должна реализовывать централизованную модель мониторинга и управления информационными ресурсами Заказчика. - Входящие в состав СКМ подсистемы в процессе функционирования должны обмениваться информацией на основе открытых форматов обмена данными, используя для этого входящие в их состав модули информационного взаимодействия. - СКМ должна сохранять собранную событийную информацию в промышленной СУБД. - Требования к структуре и функционированию системы - Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы - Перечень подсистем - В части обмена и управления данными СКМ должна реализовывать информационную поддержку процесса, представленного на рисунке 1. - СКМ должна состоять из следующих интегрированных подсистем: - Подсистема управления событиями (ПУС); - Подсистема оперативного оповещения (ПОО); - Подсистема управления бизнес сервисами (ПУБС); - Подсистема управления отчетностью (ПУО) - Подсистема информационного портала (ИУП). - Рисунок 3 Структурная схема СКМ и смежных систем - Основные принципы работы системы - Основными принципами работы, которые должны быть реализованы в рамках создания СКМ, являются: - Осуществление мониторинга состояния информационных систем на основе сервисно-ресурсной модели. - Отслеживание в процессе мониторинга состояния и загрузки каждого компонента сервисно-ресурсной модели. - Отображение состояния ИС в виде удобной информационной панели (Dashboard). - Ограничение по доступу к данным, в зависимости от полномочий пользователей. - Уведомление о возникновении событий в системе. Направление уведомления пользователям, которые должны осуществлять обработку событий в соответствии со статусом состояния ИС и ИТ-инфраструктуры. - Предоставление возможности подписаться на уведомления о событиях, возникающих в системе при наличии соответствующих полномочий. - Предоставление возможности управления ролями и выполняемыми ими функциями в системе. Предоставление возможности перераспределения ответственностей за обработку событий путём установления функций системы, соответствующих каждой из ролей пользователей Системы. Предоставление возможности одному пользователю выполнять несколько ролей в системе. - Формирование комплексных аналитических отчетов на основании собранных данных, в системе. Поддержка экспорта данных отчетов в форматы CSV, PDF, XLS, XML, выводимых на печать. - Контроль данных, вводимых пользователем, и предупреждение пользователя о некорректности введенных данных или не заполнении обязательных полей для каждого объекта обслуживания в системе СКМ. - СКМ не предназначена для мониторинга систем и сервисов, в которых обрабатываются сведения составляющих государственную тайну (секретно, совершенно секретно, особой важности). - Доступ к системе и ролевая модель - В СКМ должен быть реализован механизм ролей. Механизм означает возможность создания в СКМ роли, установки наименования роли и возможности определения функций и данных, которые должны быть доступны обладателю роли при работе с СКМ. Полномочия пользователя СКМ должны определяться путём назначения ему одной или нескольких ролей, которые пользователь может выполнять в СКМ. Наличие механизма ролей должно позволять реагировать на организационные изменения путём перераспределения полномочий пользователей СКМ. - Механизм ролей должен предусматривать возможность ведения каталога пользователей и получение ролевой принадлежности из внешнего LDAP каталога, совместимого с MS AD 2008 и выше. - Доступ пользователей к СКМ должен быть реализован с использованием механизмов доступа пользователей определённых для ИС ГК «Росатом». - Степень централизации системы - СКМ должна быть централизованной системой, с единым каталогом объектов, унифицированным управлением ролями и способами доступа. - Система уведомлений СКМ должна быть независимой системой, предоставлять возможность уведомлений пользователей по электронной почте и SMS с использованием независимых каналов передачи данных. - Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией - Основным способом обмена информацией между СКМ и смежными системами должен быть автоматический обмен. При данном способе при появлении в смежной системе-источнике информации, она должна передаваться в СКМ, являющуюся приёмником информации. - Для информационной совместимости между СКМ и смежными системами должны использоваться общие справочники, используемые при обмене данными (Active Directory, СЦУД, HPSM). Требования к перечню справочников, с которыми должна интегрироваться СКМ, их структуру и наполнение необходимо разработать на стадии разработки технорабочего проекта. Информацию для наполнения справочников предоставляет Заказчик. - В рамках реализации СКМ должны быть реализованы интеграционные механизмы взаимодействия со следующими смежными системами: - Система централизованного управления доступом (СЦУД); - Система резервного копирования Tivoli Storage Manager; - Система управления ИТ деятельностью (СУ ИТ): - Модуль управления инцидентами и запросами пользователей HP Service Manager (HP SM); - Модуль автоматизации процессов управления конфигурациями HP Universal Configuration Management Database (HP uCMDB); - Система базовых инфраструктурных сервисов, в составе: - единая служба каталога Microsoft Active Directory; - подсистема мониторинга Microsoft System Center Operation Manager; - подсистема управления Microsoft System Center Configuration Manager; - Система мониторинга SAP Solution Manager. - Система Oracle Enterprise Manager. - Система управления и мониторинга КСПД Госкорпорации «Росатом», состоящая из: - Подсистема управления и мониторинга неисправностей: IBM Tivoli Netcool Omnibus, IBM Tivoli Network Manager, IBM Tivoli Netcool Impact; - Подсистема сбора статистики: IBM Tivoli Netcool Performance Manager; - Подсистема сбора информации о трафике: Fluke Networks Network Performance Appliance, Fluke Network Visual Performance Manager; - Подсистема управления аппаратными и программными конфигурациями: IBM Tivoli Netcool Configuration Manager; - Подсистема управления доступом: Cisco ACS; - Подсистема генерации отчетов: IBM Cognos, IBM Tivoli Netcool Performance Manager, IBM Tivoli Netcool Configuration Manager, Fluke Networks Network Performance Appliance, Fluke Network Visual Performance Manager; - Информационная подсистема: IBM Tivoli Netcool Impact, IBM Tivoli Netcool Configuration Manager, IBM Tivoli Netcool Performance Manager, IBM Tivoli Network Manager. - Требования к интеграции с указанными смежными системами описаны в разделе 3.1.3.4 - Перечень систем, с которыми должна интегрироваться СКМ, должен быть уточнен на этапе разработки технорабочего проекта. - Требования к режимам функционирования системы - СКМ должна функционировать в следующих режимах: - Нормальный режим – режим, при котором СКМ и смежные системы работают без сбоев и реализуют обмен данными, мониторинг осуществляется в полном объеме. Нормальный режим функционирования Системы должен рассчитываться исходя из формулы 24*7*365. - Режим ограниченной функциональности – режим, при котором СКМ работает без сбоев, при этом одна или несколько смежных систем не осуществляют обмен данными по причине неисправности. В данном режиме СКМ должна предоставлять возможность управления данными, без возможности перехода в смежные системы в рамках функциональных связей и передачи данных в смежные системы. Данные, которые не могут быть переданы по причине недоступности ответной части смежной системы должны накапливаться и быть переданы в полном объёме при появлении доступа к ответной части смежной системы. - Аварийный режим – режим, при котором СКМ продолжает работу в случае выхода из строя одного из Центров Обработки Данных. В данном режиме СКМ должна предоставлять возможность осуществления мониторинга в полном объеме систем не затронутых сбоем вышедшего из строя Центра Обработки Данных. - Требования по диагностированию системы - СКМ или ранее реализованные механизмы в рамках управления ИТ-ландшафтом ГК «Росатом» должны предоставлять возможность диагностирования неисправностей и уведомления об этом пользователей (ведения соответствующих журналов работы системы). - Требования к масштабированию системы - Система СКМ должна обеспечивать возможность масштабирования при увеличении количества ИС и объектов мониторинга средствами используемого базового программного обеспечения. - Реализация мониторинга систем хранения данных - Система должна обеспечивать мониторинг систем хранения данных в следующем объеме: - Сбор и представление инвентарной информации об устройствах хранения данных; - Сбор и предоставление информации о логической структуре систем хранения данных (полки-массивы-группы-разделы-тома); - Сбор и представление в графическом и табличном виде информации о сетях хранения данных SAN; - Сбор и представление информации по устройствам хранения: дисковым массивам, подключенным по сети SAN и внутренним дискам серверов; - Сбор и представление информации по производительности дисковых массивов и коммутаторов SAN; - Мониторинг доступности оборудования систем хранения данных; - Обнаружение устройств SAN и представление их на карте топологии сети хранения данных; - Отслеживание изменений в конфигурации сети хранения; - Построение инвентарных отчетов, отчетов о производительности, доступности оборудования и исторических отчетов; - Генерация событий в случае наступления каких-либо критических событий; - Генерация событий при обнаружении новых устройств или не обнаружении ранее обнаруженных устройств с возможностью настройки автоматических реакций на событие. - Реализация мониторинга серверов - Система должна обеспечивать мониторинг операционных систем серверов в следующем объеме: - Сбор и представление инвентарной информации о серверах. - Сбор данных о критических параметрах функционирования ОС серверов (процент загрузки оперативной памяти и процессора, объем свободного места в дисковой подсистеме, статус состояния сервисов). - Сбор данных о критических параметрах функционирования СУБД (статус состояния процессов, процент свободного места в табличном пространстве). - Сбор данных о критических параметрах функционирования систем виртуализации; - Мониторинг различных параметров почтовых систем (размер очереди сообщений, статус состояния служб почтовой системы, количество доставленных сообщений в минуту). - Мониторинга различных параметров корпоративных приложений (перечень параметров определяется на этапе разработки технорабочего проекта). - Возможность разработки решений по мониторингу приложений, не поддерживаемых производителем Системы, на базе которого реализуется модуль. - Наличие предварительно сконфигурированных представлений данных с установленными значениями контролируемых параметров и настроенными автоматическими реакциями с учетом имеющейся системы представления данных Заказчика и рекомендаций производителя программного обеспечения. - Возможность просмотра оперативных данных о параметрах функционирования серверов. - Возможность запуска автоматических реакций в случае превышения пороговых значений контролируемых параметров. - Возможность просмотра исторических данных о параметрах функционирования серверов. - Возможность построения зависимостей между работающими приложениями в инфраструктуре. - Возможность централизованной установки и обновления агентов ОС серверов. - Генерация событий в случае наступления каких-либо критических событий. - Генерация событий при обнаружении новых устройств или не обнаружении ранее обнаруженных устройств с возможностью настройки автоматических реакций на событие. - Возможность мониторинга файлов журналов системы и приложений. - Реализация мониторинга ЛВС и КСПД - Система должна обеспечивать мониторинг сетевых устройств в следующем объеме: - Сбор и представление инвентарной информации о сетевых устройствах; - Автоматическое обнаружение сетевых устройств, работающих на 2 и 3 уровнях модели OSI (канальный и сетевой уровни); - Графическое построение топологии сети; - Мониторинг доступности и производительности объектов сетевой инфраструктуры; - Возможность группировки управляемых объектов по различным признакам; - Отображение статуса функционирования сетевых устройств на карте сетевой топологии; - Сбор netflow статистики, её фильтрация, корреляция и построение отчетов (netflow-коллектор); - Сбор syslog событий, их фильтрация, корреляция и построение отчетов (syslog-коллектор); - Возможность получения информации с устройств по протоколам telnet, ssh, snmp v1, snmp v2 и snmp v3; - Возможность построения в автоматическом режиме, карты сети (на физическом и сетевом уровне модели OSI) с возможностью ее изменения; - Возможность предсказания событий по траффику, ЦПУ и памяти, на основе ранее собранных данных (netflow, syslog, SNMP-traps и т.п.); - Наличие встроенных MIB, а также возможность загрузки новых; - Возможность работы с Cisco IP SLA пробниками; - Возможность получение SNMP-traps с сетевых устройств; - Возможность работы с Cisco QoS (статистика по потерянным сетевым пакетам и т.п.) - Возможность сбора и визуализации информации Cisco DOM для интерфейсов; - Возможность группировки устройств по месторасположению, типу оборудования и по другим параметрам; - Мониторинг и анализ состояния динамических протоколов маршрутизации (OSPF, BGP, EIGP); - Возможность отслеживания изменений в маршрутизации на сетевом оборудовании с последующей генерация событий; - Возможность массового добавления устройств с помощью csv-файлов; - Обновление статуса устройств на картах на основании доступности интерфейсов, загрузки каналов, качества передачи данных и голоса; - Отображение структуры карт сети и связей между объектами; - При выборе устройства на карте должна быть предусмотрена возможность открытия соответствующих консолей с информацией по данному устройству: запуск консоли на устройство, список сообщений, уровень загрузки, карта с соседями, график реального времени для выбранных счетчиков, открытие базы знаний. Также должна поддерживаться возможность открытия внешних консолей; - Возможность группировки устройств по месторасположению, типу оборудования и по другим параметрам; - Отображение устройств в графическом виде с указанием активности моду-лей/интерфейсов; - Возможность экспорта файлов инвентаризации всех устройств; - Возможность проверки актуальности ПО на сетевом оборудовании (сверка последней версии на сайте производителя и установленной на устройстве); - Возможность централизованного обновления ПО на оборудовании (FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/TFP); - Возможность управления адресным пространством (выделение подсетей, загрузка с DHCP уже существующих); - Генерация событий в случае наступления каких-либо критических событий; - Генерация событий при обнаружении новых устройств или не обнаружении ранее обнаруженных устройств с возможностью настройки автоматических реакций на событие. Компонент инвентаризации должен обеспечивать: - Детализированный сбор статистики по устройству – шасси\модули\интерфейсы\лицензии. - Внесение описания оборудования (местоположение, владелец ресурса). - Поддержание базы знаний для каждого устройства с возможностью редактирования информации пользователями. - Поиск информации и интеграцию с ресурсами производителей. - Учет и ведение адресного пространства, vlan id, DHCP. - Учет ЗИП. - Учет и ведение базы ключей, а так же отслеживание истечение их сроков годности. - Учет использованной емкости каналов связи. - Учет портовой емкости. - Реализация мониторинга инженерных систем ЦОД, серверных и кроссовых помещений - Система должна обеспечивать мониторинг инженерных систем ЦОД, серверных и кроссовых помещений в следующем объеме: - Мониторинг системы электроснабжения (общее, бесперебойное, гарантированное) ЦОД. - Мониторинг системы кондиционирования ЦОД. - Мониторинг системы газового пожаротушения ЦОД. - Поддержка протоколовTCP/IP для сбора информации. - Графическое представление и анализ последних событий. - Возможность интеграции планов (схем, рисунков) с размещением на этих планах узлов мониторинга. - Единое решение для мониторинга всех элементов инженерной инфраструктуры: ИБП, систем распределения питания, систем кондиционирования, контроля параметров окружающей среды, датчиков, видеокамер. - Возможность контроля оборудования сторонних производителей с помощью стандартных средств протокола SNMP. - Контроль параметров вводно-распределительного щитового оборудования – положение и состояние автоматических выключателей и рубильников. - Источники бесперебойного питания (ИБП) – контроль параметров и состояний (напряжение, перегрузка, время оставшейся автономной работы, температура батарейного блока, bypass on/off, аварии). - Дизель-генераторная станция (ДЭС) – контроль параметров, режима работы. - Система кондиционирования – контроль параметров, режимов работы. - Система автоматического пожаротушения – контроль срабатывания системы. - Требования к объектам мониторинга: - Для сбора информации устройство должно поддерживать протоколы межсетевого взаимодействия на базе TCP/IP; - Возможность контроля оборудования сторонних производителей с помощью стандартных средств по протоколу SNMP; - Предоставление MIB файлов производителем; - Наличие описания параметров мониторинга; - На этапе проектирования решения необходимо выбрать метод мониторинга; - Интеграция событийной информации из специализированных систем мониторинга и управления инженерных систем ЦОД, серверных и кроссовых помещений; - Сбор параметров с оборудования путем опроса по протоколам ICMP, SNMP либо другим протоколам, поддерживаемым Системой; - Прием событий с оборудования по протоколам SYSLOG, SNMP, либо другим протоколам, поддерживаемым Системой. - Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы - Требования к численности и квалификации персонала: - Администратор − осуществляет управление полномочиями пользователей, установления пользователям ролей, предусмотренных в СКМ. - Технический специалист, который разбирается в особенностях работы СКМ для решения сложных запросов и корректировки данных, изменение пользователем которых не предусмотрено. Технический специалист должен разбираться в механизмах работы СКМ. Требования к квалификации специалиста должны быть определены по результатам разработки СКМ, когда будут определены платформы, используемые для функционирования СКМ. - Пользователь. Специальных требований к квалификации пользователей не предъявляется. Пользователи, которым предоставляется доступ, должны ознакомиться с инструкциями по работе с СКМ. - Требования к численности и квалификации персонала должны быть уточнены на этапе разработки технорабочего проекта СКМ. - Показатели назначения - СКМ должна соответствовать следующим требованиям в части показателей назначения: - Быть настраиваемой, в том числе с применением программирования поведения СКМ при изменении требований Заказчика. Работы по корректировке СКМ должны проводиться в рамках отдельных договоров на сопровождение СКМ. - Время отклика при работе с СКМ по результатам развёртывания и использования в рамках опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ): - После щелчка пользователем на элементе управления (ссылка/кнопка) СКМ для просмотра/ввода данных не должно быть больше 3 секунд от времени щелчка до появления соответствующих форм данных; - После щелчка пользователем на элементе управления (ссылка/кнопка) СКМ для просмотра сводной информации или информационно-аналитических отчётов не более 5 секунд от времени щелчка до появления соответствующих форм данных. Показатель; Значение. Поддержка кол-ва объектов (уровня устройств) мониторинга и управления; 20 000 объектов. Максимальное число одновременно работающих с СКМ потребителей информации. Потребителями информации выступают пользователи, работающие с графическим интерфейсом платформы; 300 пользователей. Максимальное количество прочих интегрируемых систем, установивших соединение с сервером событийной обработки СКМ для передачи событийной информации; 30 систем. Частота обновления событийной информации в интерфейсе пользователя; 1 раз/мин. Частота обновления событийной информации в базе данных подсистемы; 1 раз/мин. Период хранения исторической событийной информации; 1 год. Оценочная максимальная скорость обработки событий в ПУС; 100 событий/с.. Оценочная максимальная скорость обработки событий в ПУБС с учетом сервисно-ресурсной модели; 10 событий/с.. Частота обновления информации о статусе бизнес-сервисов в интерфейсе пользователя; 1 раз/мин. Допустимая задержка в передаче информации о критичном событии из ПУС в ПОО для оповещения ответственного персонала; Менее 5 с. Допустимая задержка в передаче информации о критичном событии из ПУС в Систему управления ИТ-деятельностью для регистрации инцидента; Менее 5 с. Требования к показателям назначения должны быть уточнены на стадии разработки технорабочего проекта СКМ. - Требования к надежности - СКМ в части требований по надежности должна соответствовать ГОСТ 27.003–90 и ГОСТ 27.301–95. Программно-технический комплекс должен создаваться как восстанавливаемая и ремонтопригодная система, рассчитанная на длительное функционирование. - Должны быть использованы основные способы повышения надежности: - Резервирование программно-технических средств и наличие аппаратной, информационной, функциональной и алгоритмической избыточности, обеспечивающей работоспособность деградированных систем при единичных отказах без останова оборудования. - Диагностика технических средств и ПО. - Защита от ложных команд и использования недостоверной информации. - Защита данных, ПО и технических средств от несанкционированного вмешательства. - Облегченный режим работы системы. - Рациональная эксплуатация системы и обеспечение запасными частями. - Номенклатура показателей надежности комплекса технических средств (КТС) должна быть выбрана по следующим классификационным признакам: - По определенности назначения – изделие конкретного назначения. - По числу возможных состояний (по работоспособности) – изделие вида II. - По режимам применения (функционирования) – изделие непрерывного длительного применения. - По последствиям отказов при применении – отказы изделия не приводят к последствиям катастрофического (критического) характера (без угрозы для жизни и здоровья людей). - По возможности восстановления работоспособного состояния после отказа в процессе эксплуатации – восстанавливаемое изделие. - По характеру основных процессов, определяющих переход в предельное состояние – стареющее изделие. - По возможности и способу восстановления технического ресурса (срока службы) путем проведения плановых ремонтов – изделие, ремонтируемое обезличенным способом. - По возможности технического обслуживания в процессе эксплуатации – изделие, обслуживаемое при эксплуатации. - По наличию в составе средств вычислительной техники – изделие с отказами сбойного характера. - Надежность КТС системы должна характеризоваться следующими значениями показателей: - Среднее время наработки на отказ для каждой основной автоматизируемой функции с учетом технического обслуживания не менее 10000 ч. - Среднее время восстановления работоспособного состояния системы не более 8 ч. - Средний срок службы с учетом проведения восстановительных работ не менее 5 лет. - Отказом системы следует считать прекращение выполнения одной из основных функций в соответствии с заданными к ним требованиями. - Оценка надежности КТС системы должна быть произведена по результатам сбора и обработки данных о надежности с места эксплуатации по статистическим данным об отказах. - СКМ должна иметь необходимое количество запасных частей для обеспечения восстановления работоспособного состояния. - Требования к высокой доступности - СКМ должна быть реализована в конфигурации высокой доступности компонентов, предусматривать возможность выполнения ключевого функционала при условии отказа любого из компонентов системы. - СКМ должна быть реализована в катастрофоустойчивой конфигурации, предусматривать возможность отказа основного центра обработки данных и переключение на работу с резервным центром обработки данных в автоматическом режиме. - СКМ должна предусматривать возможность ежегодного тестового переключения на работу с резервным центром обработки данных. - Требования к эргономике и технической эстетике - Интерфейс пользователя должен быть организован таким образом, чтобы по возможности исключить полосы прокрутки при работе с формами ввода и отображения данных. - В системе должна быть обеспечена возможность изменения стандартных представлений отображения данных, с возможностью их сохранения для дальнейшего использования. - Прочие требования к эргономике и технической эстетике должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к сервисно-ресурсной модели данных системы - Все сервисы (ОС, прикладное ПО, аппаратная составляющая, КСПД) в составе информационно-вычислительных ресурсов и систем в системе СКМ должны быть представлены в виде сервисно-ресурсной модели (СРМ), при этом каждый компонент СРМ должен наблюдаться на предмет доступности и производительности. - СРМ должна обеспечивать: - возможность поиска и анализа корневой причины события и её воздействия на сервисы с учетом вновь поступающих в систему событий; - возможность гибкого построения топологии сервиса и быструю корреляцию событий с конкретными услугами, предоставляя специалистам в режиме реального времени информацию о последствиях сбоя; - детализацию информации элементов услуги и графический интерфейс для изображения ресурсов или точек мониторинга, используемых несколькими сервисами одновременно; - возможность создания дополнительных пользовательских правил для тонкой подстройки и расширения базовой функциональности в части создания моделей здоровья и СРМ (такая юстировка должна осуществляться посредством GUI инструментария без необходимости программирования или написания скриптов); - возможность симуляции эксплуатационных и корректирующих мероприятий для оценки их влияния на услуги; - возможность просмотра истории доступности сервисов; - возможность перехода от модели услуги к экрану аварийных событий этой услуги; - возможность перехода от модели услуги или экрана аварийных событий этой услуги к графу динамики контролируемой метрики сервиса за заданный период. - Требования к сервисно-ресурсной модели ЕОСДО (EMC Documentum) - Должна быть сформирована структура сервисно-ресурсной модели ЕОСДО (EMC Documentum). В структуру необходимо включить следующие компоненты сервиса: - Балансировщики нагрузки Alteon; - Сервера виртуализации ESXi на которых установлены виртуальные машины серверов приложений EMC Documentum; - Сервера приложений EMC Documentum на OS Linux; - Content Server EMC Documentum; - БД Oracle; - Системы хранения данных IBM. - Требования к сервисно-ресурсной модели SAP SRM - Должна быть сформирована структура сервисно-ресурсной модели SAP SRM. В структуру необходимо включить следующие компоненты сервиса: - SAP WEB Dispatcher; - WEB AS ABAP Engine; - WEB AS Java Engine; - Кластерное решение IBM HA; - БД Oracle для Java, ABAP. - При разработке структуры сервисно-ресурсной модели необходимо включить данные, поступающие из SAP Solution Manager. - Прочие требования к сервисно-ресурсной модели должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к защите информации от несанкционированного доступа - В рамках реализации СКМ в 2014 г. перед разработкой технорабочего проекта СКМ должна быть выполнена работа по разработке и согласованию документа «Анализ степени конфиденциальности сведений, предназначенных для обработки в СКМ», по результатам рассмотрения которого должен быть разработан и утверждён документ «Акт классификации Системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг». - По результатам выполнения указанных работ требования к защите информации от несанкционированного доступа и меры по обеспечению безопасности информации ограниченного доступа в СКМ должны быть уточнены. - Средства и способы реализации механизмов защиты информации от НСД, а также требования к функциям средств защиты должны быть уточнены на последующих этапах создания СКМ на основании документа «Анализ степени конфиденциальности сведений, обрабатываемых в СКМ» в соответствии с требованиями следующих нормативных актов: - Постановление Правительства № 1119 от 01.12.2012 г. «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; - Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (зарегистрирован в Минюсте России 14 мая 2013 г. № 28375); - РД Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» (утвержден решением Гостехкомиссии России от 30 марта 1992г.); - «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)», утверждены приказом Гостехкомиссии России от 20 августа 2002г. № 282. - ГОСТ Р 51583-2000 Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения. - ГОСТ 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования». - «Типовая инструкция по защите информации в автоматизированных системах организаций и организаций Федерального агентства по атомной энергии», согласованной ФСБ России и ФСТЭК России и введенную в действие приказом от 04.08.2006 № 395»; - «Отраслевые требования по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом», утв. заместителем Генерального директора по безопасности Госкорпорации «Росатом» 13.07.2012. (исх. ДЗГТИ от 17.07.2012 № 1-5.1/26146–дсп). - Выполнение требований к защите информации ограниченного доступа от несанкционированного доступа (НСД) должно быть обеспечено сертифицированными в системе сертификации ФСТЭК России средствами защиты информации, при этом сертификат соответствия должен удостоверять, что соответствующее средство защиты информации может использоваться при создании автоматизированных систем класса защищенности не ниже, чем класс защищённости, установленный документом «Акт классификации Системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг». - Сертифицированные программные средства, планируемые к использованию в СКМ, в которых реализованы механизмы защиты информации, используемые для обеспечения безопасности информации в СКМ, также должны быть сертифицирован в системе сертификации ФСТЭК России и соответствовать требованиям, установленным для информационных систем персональных данных (ИСПДн) соответствующего уровня защищенности, определенного в документа «Акт классификации Системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг», в случае если в системе обрабатываются персональные данные. - В СКМ должно быть обеспечено выполнение следующих технических требований, направленных на защиту обрабатываемой информации ограниченного доступа от несанкционированного доступа: - Должна осуществляться идентификация и проверка подлинности субъектов доступа при входе в систему по паролю условно-постоянного действия длиной не менее шести буквенно-цифровых символов. - Должен быть обеспечен контроль доступа пользователей к защищаемой информации в соответствии матрицей доступа. - Должна осуществляться регистрация входа (выхода) субъекта доступа в систему (из системы). - Информация, обрабатываемая в системе, не должна содержать сведений, составляющих государственную тайну. - Требования по сохранности информации при авариях - В СКМ должна быть обеспечена сохранность информации при: - Потере сетевого электропитания. - Отказах отдельных технических средств. - Завершении работы системы. - Отказе одного из центров обработки данных. - В СКМ должна быть обеспечена сохранность информации в условиях нормальной эксплуатации и при проектных авариях за счет работы резервного комплекса СКМ в дополнительном центре обработки данных. - В СКМ должна быть обеспечена сохранность информации в условиях нормальной эксплуатации и при проектных авариях за счет создания резервных копий и их восстановления после аварий. - СКМ должна обеспечивать время работы при потере сетевого электропитания не менее 20 мин. - Прочие требования к сохранности информации при авариях должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к защите от влияния внешних воздействий - Технические средства СКМ в процессе эксплуатации должны быть устойчивыми к воздействию внешних климатических факторов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52931-2008: - Температуры окружающего воздуха в диапазоне от 5 до 40 °С (группа исполнения В3). - Относительной влажности до 95 % при 30 °С и более низких температурах без конденсации влаги (группа исполнения В3). - Атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (группа исполнения Р1). - Технические средства СКМ должны соответствовать II группе исполнения по устойчивости к электромагнитным помехам при эксплуатации в помещениях с электромагнитной обстановкой средней жесткости по ГОСТ Р 50746-2000 и критерию А качества функционирования технических средств при испытаниях на помехоустойчивость. - Прочие требования к защите от влияния внешних воздействий должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования по стандартизации и унификации - Аппаратное и программное обеспечение системы должно соответствовать требованиям промышленных стандартов. При создании системы необходимо использовать серийное оборудование, типовые программные решения и программные средства. - Прочие требования к стандартизации и унификации должны быть определены на последующих этапах работ создания СКМ. - Требования к функциям, выполняемым системой - Перечень подсистем и функций выполняемых системой - Перечень подсистем, комплексов задач, групп комплексов задач, которые должны быть реализованы в СКМ: - Подсистема управления событиями (ПУС). - Для демонстрации функционала ПУС в пилотной зоне необходимо настроить следующие компоненты: - IBM Tivoli Monitoring – подсистема мониторинга серверов и приложений; - IBM Tivoli Omnibus – подсистема сбора событийной информации; - IBM Tivoli Omnibus GUI – портальное решение для отображения событийной информации; - IBM Tivoli Omnibus EIF Probe – адаптер интеграции. - ПУС должна обеспечивать выполнение следующих функций: - Приём данных об инцидентах из интегрируемых систем и средств: - СУ ИТ; - СУ КСПД; - Системы резервного копирования и восстановления данных (СРК); - Существующих в ГК «Росатом» средств мониторинга и управления; - Средств мониторинга и управления, разрабатываемых в смежных проектах ГК «Росатом»; - Обработка принятых данных об инцидентах, их консолидация. - Передача данных об инцидентах в СУ ИТ. - Передача данных об инцидентах в ПОО. - Прием конфигурационных данных о сервисах, ресурсах, их атрибутах и связях из центральной базы данных конфигурационных единиц (БДКЕ), входящей в состав СУ ИТ. - Построение и визуализация единой карты предоставляемых сервисов (сервисно-ресурсной модели) на основе конфигурационных данных, полученных из БДКЕ, входящей в состав СУ ИТ. - Нормализация, агрегация и классификация полученной информации, приведение ее к виду, пригодному для дальнейшей обработки механизмами правил событийной обработки. - Обработка поступающей событийной информации, включая следующие механизмы: - Фильтрация событийной информации об объектах, находящихся на плановом обслуживании (maintenance mode). - Фильтрация событийной информации от источников, которые объективно не могут быть доступны по результатам анализа ранее поступивших событий (зависимости). - Фильтрация повторяющейся событийной информации, исключение второстепенных событий. - Корреляция поступающей событийной информации с целью выявления из общего потока информации событий, характеризующих корневую причину сбоя. - Категоризация поступающей событийной информации. - Передача информации в подсистему оперативного оповещения. - Визуализация событийной информации, с учетом следующих требований: - Отображение событий из разнородных источников на единой консоли оператора; - Визуальное разделение событий по степени важности с помощью механизма окрашивания информации о событиях в зависимости от степени их критичности; - Фильтрация событий по группам событий, удовлетворяющих определенному логическому условию, и консолям событий, содержащих набор групп событий; - Фильтрация событий по консолям событий для разграничения доступа пользователей к ПУС; - Представление событийной информации в графическом виде (графики, диаграммы, гистограммы, динамические карты визуализации). - Подсистема управления бизнес-сервисами должна обеспечивать выполнение следующих функций (ПУБС) - Для демонстрации функционала ПУБС необходимо настроить следующие компоненты: - IBM Tivoli Business Service Manager – необходимо настроить базовую модель построения бизнес сервисов на основе событийной информации системы TBM Tivoli Omnibus и выполнить следующие работы: - создать структуру сервисно-ресурсной модели для выбранных бизнес-сервисов пилотной зоны средствами БДКЕ; - создать сервисно-ресурсную модель в IBM Tivoli Business Service Manager. - ПУБС должна обеспечивать выполнение следующих функций: - Представление информации о состоянии и производительности корпоративных сервисов, и систем в обобщенном виде (сервисно-ресурсная модель) на основании информации от смежных средств мониторинга и управления. Отображение состояния и производительности бизнес-сервисов в ПУБС должно осуществляться на основании информации о состоянии элементов ИТ-инфраструктуры, обеспечивающих функционирование бизнес-сервисов. - Представление информации о состоянии выбранного сервиса и ресурсов, обеспечивающих работу данного сервиса. - Представление информации о выполнении действующих соглашений о качестве обслуживания в части предоставления бизнес-сервисов. - Динамическая визуализация интегральных критериев производительности и бизнес-метрик, представление отчетов о состоянии сервисов, ресурсов, выполнении действующих соглашений о качестве обслуживания, событий, связанных с ресурсами и сервисами. Для вычисления интегральных критериев производительности и бизнес-метрик должна использоваться информация из подсистемы управления событиями либо из внешних баз данных. - Построение сервисно-ресурсной модели бизнес-сервисов. - Фиксация случаев прекращения предоставления сервиса и невыполнения соглашений о качестве обслуживания. - Настройка графических представлений бизнес-сервисов, специфичных для различных ролей пользователей. - Выявление причины прекращения предоставления или снижения уровня сервиса посредством навигации по дереву сервисно-ресурсной модели. - Мониторинг выполнения соглашений о качестве обслуживания в реальном масштабе времени, включая: - Текущее состояние соглашения – выполняется или не выполняется; - Процент времени, когда сервис был доступен; - Общее время недоступности сервиса; - Время, оставшееся до нарушения соглашения; - Обеспечение работы пользователей с подсистемой через web-интерфейс. - Подсистема оперативного оповещения (ПОО) - Для демонстрации функционала ПОО в пилотной зоне необходимо настроить следующие компоненты: - IBM Tivoli Monitoring – необходимо настроить базовые события от агентов мониторинга, настроить интеграцию с почтовой службой; - IBM Tivoli Network Manager IP Edition – необходимо настроить мониторинга базовых параметров сетевых устройств по протоколам ICMP, SNMP; - IBM Tivoli Omnibus – необходимо настроить базовые события от агентов мониторинга, настроить интеграцию с почтовой службой. - ПОО должна обеспечивать выполнение следующих функций: - Интеграция с системой HP Service Manager; - Отправка SMS-сообщений о событиях ИС и объектах мониторинга на русском языке. - Передача оповещений абонентам на устройства: - Сотовые телефоны (передача SMS-сообщений подписанным пользователям). - Интеллектуальные коммуникаторы. - Организация правил эскалации для выделенной группы или отдельной персоны. - Организация абонентов в специальные группы, с возможностью ведения расписания для каждой группы таким образом, чтобы система могла осуществлять рассылку оповещений в зависимости от времени, даты. - Требования к сервисам Заказчика: - Необходимо предоставить сервис автоматического создания заявок в HP Service Desk. Сервис создания автоматического создания заявок может быть реализован: - путем оправки mail уведомлений на почтовый ящик; - путем интеграции ПОО и СУ ИТ средствами СКМ. - Необходимо предоставить сервис рассылки SMS уведомлений. Сервис рассылки SMS уведомлений может быть реализован: - путем оправки mail уведомлений на почтовый ящик; - путем интеграции с GSM SMS шлюзом, подключенным к серверам СКМ по независимому (COM/USB) каналу. - Подсистема управления отчетностью (ПУО) - Подсистема управления отчетностью должна обеспечивать возможность получения полной связанной разносторонней отчетности о функционировании информационных систем, сервисов и ИТ-инфраструктуры ИС ГК «Росатом», в частности: - ПУО должна позволять, как формировать заранее заданные состав и виды стандартных отчетов, так и обеспечивать возможность формирования различных видов отчетной информации по запросам потребителей. - ПУО должна обеспечивать подготовку, генерацию и просмотр отчетов на основе исторических данных, накапливаемых ПУС и ПУБС. - В ПУО должны входить встроенные средства для создания новых и модификации существующих отчетов. - ПУО должна обеспечивать формирование заранее заданного состава отчетов на регулярной основе (по расписанию). - ПУО должна обеспечивать экспорт отчетов в файлы различных форматов, таких, например, как веб-документ (HTML) и переносимый формат данных (PDF), XLS, XML. - ПУО должна обеспечивать возможность автоматической рассылки сформированных отчетов заданным группам потребителей с использованием корпоративной электронной почты. - Требования к функциям подсистемы управления отчетностью - Подсистема должна формировать и представлять отчёты в автоматическом режиме, в соответствии с регламентами формирования отчётов, которые должны быть разработаны в рамках создания СКМ. - Подсистема должна формировать отчёты, которые отображают качественные показатели производительности по ИС и объектам мониторинга. - При просмотре отчётов верхнего уровня подсистема должна предоставлять возможность детализации отчётов. При просмотре показателей по ИС и объектов мониторинга на уровне ИС, показатели должны быть оформлены гиперссылками для возможности просмотра детальных показателей производительности в разрезе ИС и объектов мониторинга. - Подсистема должна позволять отображать отчёты с применением графиков для выявления тенденций в изменении значений показателей. - Функциональность платформы, на которой будет реализована подсистема, должна предоставлять возможность формирования произвольных пользовательских отчётов и использованием аналитики (измерений, справочников), которые используются в подсистеме при отображении отчётов. - Подсистема должна реализовывать функциональность по направлению отчётов в соответствующих форматах на адреса электронной почты ответственных лиц, при достижении показателей отчётов определенных значений. Подсистема должна позволять автоматически формировать документы в установленном формате на основе данных аналитических отчётов, сформированных в подсистеме. Данная функциональность позволит реализовать стратегию привлечения внимания ответственных лиц в случае возникновения проблем, без необходимости регулярного мониторинга аналитических отчётов для отслеживания негативных тенденций. - В зависимости от периодичности формирования отчёта подсистема должна предоставлять возможность просмотра обобщенных показателей за различные временные периоды (день, неделя, месяц, год, пятилетие и т.д., в зависимости от возникающих потребностей). - Подсистема должна предоставлять доступ к отчётам пользователей с применением веб-интерфейса, к разделам в соответствии с полномочиями пользователей. - На этапе разработки технорабочего проекта должны быть определены требования к формам отчётов и перечню полей данных, которые должны отображаться в отчёте. - Дополнительные требования к отчетности уточняются на этапе разработки технорабочего проекта. - Подсистема «Информационно-управляющий портал» - Комплекс задач «Личный кабинет пользователя». - Группа задач «Управление личными данными». - Группа задач «Просмотр данных личного кабинета». - Группа задач «Управление уведомлениями». - Комплекс задач «Администрирование». - Группа задач «Управление обработкой событий СКМ». - Группа задач «Управление правами пользователей». - Комплекс задач «База знаний СКМ». - Группа задач «Регистрация решения события». - Группа задач «Обработка события». - Комплекс задач «Управление данными СКМ». - Группа задач «Редактирование карточки информационного ресурса ресурсу или объекту мониторинга». - Группа задач «Поиск событий по информационному ресурсу или объекту мониторинга». - Группа задач «Просмотр данных событий по информационному ресурсу или объекту мониторинга». - Комплекс задач «Управление НСИ». - Группа задач «Управление справочниками информационного ресурса или объекта мониторинга». - Группа задач «Управление шаблонами документов информационного ресурса или объекта мониторинга». - Комплекс задач «Управление информацией о событиях в области мониторинга ИС» - Группа задач «Управление данными новостей». - В колонках таблицы аббревиатурами обозначены следующие роли, для которых указано, какие функции им доступны: А – Автор; И – Исполнитель; М − модератор; УО − Уполномоченная организация». - Таблица 6 Перечень функций ИУП - Подсистема; - Комплекс задач; - Группа функций; - Функция; - А; - И; - М; - УО. - Информационно-управляющий портал; - Личный кабинет пользователя; - Управление личными данными; - Регистрация пользователя. - Редактирование данных профиля пользователя. - Проверка ограничений на вводимые данные пользователем. - Просмотр данных личного кабинета; - Просмотр данных личного кабинета пользователя. - Просмотр перечня событий СКМ, обработанных пользователем. - Просмотр перечня событий СКМ, требующих обработки. - Управление уведомлениями; - Настройка уведомлений о событиях обработки СКМ. - Настройка уведомлений о событиях управления правами на СКМ для выбранных ИС и объектов мониторинга. - Администрирование; - Управление обработкой событий СКМ; - Назначение ИС и объектов мониторинга для обработки (обслуживания) сотруднику. - Открытие карточки ИС или объекту мониторинга. - Просмотр, событий требующих обработки сотрудником. - Управление правами пользователей; - Выбрать организацию. - Выбрать пользователя организации. - Назначить пользователю права администратора управления обработкой событий ИС или объекта мониторинга. - Управление данными ИС или объекта мониторинга; - Редактирование карточки ИС и объекта мониторинга; - Вход на ИУП. - Обработка сведений об ИС и объекте мониторинга. - Редактирование карточки ИС и объекту мониторинга. - Сохранение данных карточки ИС или объекта мониторинга. - Получение уведомления и переход в ИУП для обработки или просмотра данных. - Просмотр данных по ИС или объекту мониторинга; - Поиск ИС или объекта мониторинга. - Просмотр информации о событиях ИС и объектах мониторинга. - Просмотр истории обработки событий. - Просмотр карточки ИС и объектов мониторинга. - Просмотр реестра ИС и объектов мониторинга. - Сортировка ИС и объектов мониторинга. - Фильтрация событий. - Управление НСИ; - Управление справочниками; - Открытие справочника. - Просмотр перечня справочников. - Редактирование справочника. - Справочник соответствия ролей и статусов ИС и объектов мониторинга. - Управление справочником контрольных сроков обработки событий объекта мониторинга. - База знаний СКМ; - Регистрация статьи базы знаний СКМ. - Обработка статьи базы знаний СКМ. - Аналитическая отчётность СКМ; - Отчёт о доступности ИС и объектов мониторинга в разрезе час, день, месяц, год и т.д.. - Соблюдение контрольных сроков обработки событий по ИС и объектам мониторинга. - Просмотр информации об ИС и объектах мониторинга находящихся на регламентном обслуживании. - Просмотр количества ИС и объектов мониторинга поставленных на мониторинг СКМ. - Просмотр количества ИС и объектов мониторинга по видам ИС. - Просмотр событий СКМ в разрезе событий информационной безопасности. - Просмотр динамики нагрузки на основные элементы ИС и объекты мониторинга в разрезе час, день, месяц, год. - Отчёт о поставленных на мониторинг ИС и объектах мониторинга. - Требования к функциям подсистемы «Информационно-управляющий портал» (ИУП) - ИУП должен включать две основные части (доступ к частям портала управляется правами доступа): - Закрытую часть ИУП, предназначенную для управления данными конфиденциального характера. Каждый пользователь, который осуществляет обработку данных на ИУП, должен быть зарегистрирован на ИУП и иметь личный кабинет, в котором содержится информация о задачах (выполненные/требуемые к выполнению), контактная и другая информация для оперативной связи с пользователем. - Открытая часть ИУП, предназначенная для пользователей, подключенных к корпоративной сети передачи данных (КСПД), содержащая публичные данные в области управления ИС и объектами мониторинга СКМ ГК «Росатом». - Комплекс задач «Личный кабинет пользователя» - Группа функций «Управление личными данными» - Регистрация пользователя - Предоставление доступа пользователям к СКМ и установление ролей, выполняемых пользователем в СКМ, должно осуществляться в соответствии с ролевой моделью в СЦУД. Между СКМ и СЦУД должно осуществляться взаимодействие для использования СКМ данных каталога пользователей СЦУД для заполнения полей профиля пользователя и прохождения процедуры аутентификации пользователя при входе в СКМ. - Редактирование данных профиля пользователя - Пользователю в личном кабинете должна быть доступна возможность редактирования данных пользователя. Профиль пользователя также должен заполняться при регистрации пользователя. Подсистема должна контролировать заполнение обязательных полей профиля пользователя. - Группа функций «Просмотр данных личного кабинета» - Просмотр данных личного кабинета пользователя - В личном кабинете пользователя должны быть доступны следующие разделы данных пользователя: - События СКМ, требующие обработки; - История обработки событий СКМ пользователем; - Профиль пользователя. - Просмотр перечня событий СКМ, обработанных пользователем - В личном кабинете пользователя должен быть доступен раздел для просмотра истории обработки событий СКМ пользователем. В данном разделе должен отображаться перечень событий по ИС и объектам мониторинга, которые когда-либо обрабатывал пользователь с указанием статуса, в котором находится событие, а также дату обработки. Для ИС или объекта мониторинга, отображаемых в перечне, должна быть доступна возможность перехода в карточку ИС или объекта мониторинга. - Просмотр перечня событий СКМ, требующих обработки - События СКМ, требующие обработки − перечень событий СКМ, которые должны быть обработаны пользователем с указанием контрольного срока (даты окончания срока) обработки события СКМ. Подсистема должна позволять выбрать событие СКМ в перечне задач и перейти в карточку для его обработки. - Группа функций «Управление уведомлениями» - Для отслеживания событий, возникающих в СКМ и требующих внимания пользователя СКМ, должен быть разработан механизм уведомлений, принцип работы которого показан на рисунке 2. - Рисунок 4 Событийная модель работы СКМ - Настройка уведомлений о событиях обработки СКМ - Пользователю с соответствующими правами доступа должен иметь возможность настраивать уведомления о событиях по ИС и объектам мониторинга. В зависимости от уровня пользователя (организация, дивизион, структурное подразделение) и ролей, которые ему установлены в СКМ, пользователю должна быть доступна информация о событиях всех ИС и объектов мониторинга на соответствующем уровне. В уведомлении должно отображаться количество данных, доступных пользователю в соответствии с его полномочиями. - Кроме прочих, должна быть реализована возможность подписаться на выбранную технологию для получения информации о состоянии ИС и объектах мониторинга, которые создаются в СКМ. - Настройка уведомлений о событиях управления правами на ИС и объектах мониторинга - Пользователь с соответствующими правами доступа должен иметь возможность настраивать уведомления о событиях управления правами доступа на ИС и объекты мониторинга. - Комплекс задач «Администрирование» - Управление обработкой событий - Назначение ИС или объекта мониторинга сотруднику - Подсистема должна предоставлять возможность назначения конкретных ИС и объектов мониторинга сотрудникам подразделений, ответственным за обработку событий по этим ИС и объектам мониторинга. - Информация о поступающих на обработку событиях ИС и объектов мониторинга должна быть доступна администратору управления обработкой событий ИС и объектов мониторинга в личном кабинете. - При обработке события ИС и объектов мониторинга администратором должна быть доступна возможность просмотра карточки выбранного ИС или объекта мониторинга, а также должна отображаться информация, находится ли данная ИС или объект мониторинга на обслуживании и если находится, то должны отображаться фамилии и инициалы сотрудников, которые инициировали обслуживание ИС или объекта мониторинга. Для назначения ИС или объекта мониторинга сотруднику должна быть доступна операция «назначить ИС или объект мониторинга одному из сотрудников подразделения». - Открытие карточки ИС или объекта мониторинга - Подсистема должна позволять пользователям просмотреть карточку ИС или объекта мониторинга. Если пользователь не участвует в обработке событий по ИС или объекту мониторинга, то карточка ИС или объекта мониторинга должна быть доступна только для чтения. Подсистема должна вводить ограничения на объём данных, отображаемых в карточке ИС или объекта мониторинга, в зависимости от роли пользователя. В подсистеме должны быть реализованы соответствующие профили пользователей, которые определяют объём данных, доступных пользователю при просмотре карточки ИС или объекта мониторинга. - Просмотр событий ИС или объекта мониторинга, требующих обработки сотрудником - Подсистема должна предоставлять возможность просмотра событий администратором ИС или объекта мониторинга, которые поступили на обработку. - Управление правами пользователей - После прохождения процедуры регистрации пользователя на ИУП, пользователь должен получить права доступа к данным для роли «Автор». Для получения других полномочий, должна быть определена процедура установлению пользователю полномочий других ролей, определенных в ИУП. Администраторам ИУП должен приходить запрос в установленной форме для получения полномочий других ролей, зарегистрированным в ИУП. После успешного рассмотрения запроса пользователю должны устанавливаться запрошенные права. - Выбрать организацию - Данная функция является вспомогательной при назначении прав администратора управления обработкой событий ИС и объекта мониторинга. - Выбрать пользователя организации - Данная функция является вспомогательной при назначении прав администратора управления обработкой событий ИС и объекта мониторинга. - Назначить пользователю права администратора управления обработкой событий ИС и объекта мониторинга - Подсистема должна позволять определять права пользователей, которые должны являться администраторами обработки событий ИС и объекта мониторинга в подразделении. Для выбора сотрудника подсистема должна предоставлять возможность поиска сотрудника, в том числе с возможностью указания организации, в которой работает сотрудник. - При установлении полномочий подсистема должна предоставлять возможность указать, с какими статусом пользователь может управлять обработкой события по ИС и объекту мониторинга. - Комплекс задач «Управление данными ИС или объекта мониторинга» - Группа функций «Редактирование карточки ИС или объекта мониторинга» - Вход на ИУП - Доступ на ИУП должен быть реализован только для пользователей, прошедших процедуру аутентификации. При входе на ИУП пользователям, которые не имеют имени пользователя или пароля, должна быть доступна возможность зарегистрироваться. - После редактирования данных и подтверждения пользователем внесенных изменения система должна контролировать заполнение обязательных полей, а также формат данных (в случае если он определен и в системе реализованы соответствующие ограничения). - Обработка сведений об ИС или объекте мониторинга - Фиксация пользователем, которому ИС или объект мониторинга поступил для обработки, что он взял ИС или объект мониторинга в работу. - Сохранение данных карточки ИС или объекта мониторинга - При сохранении пользователем данных система должна проверять заполнение обязательных полей для данного этапа обработки карточки ИС или объекта мониторинга. В случае наличия незаполненных обязательных полей система должна выдать предупреждение с указанием (или отметкой в интерфейсе пользователя) полей, которые требуют обработки. - Редактирование карточки ИС или объекта мониторинга - Подсистема должна предоставлять возможность редактирования полей карточки ИС или объекта мониторинга в соответствии со статусом и правами роли, которая производит обработку в данный момент. Поля карточки ИС или объекта мониторинга, или разделы, которые не могут редактироваться в данный момент, должны быть не доступны. - Получение уведомления о событии ИС или объекта мониторинга и переход в ИУП для обработки или просмотра данных - Подсистема должна реализовывать механизм рассылки уведомлений при наступлении событий в подсистеме (ИС или объекте мониторинга), которые требуют обработки пользователем, а также в случаях, когда требуется проинформировать о событии заинтересованных лиц. Уведомления должны направляться на адрес электронной почты пользователя и/или SMS сообщением. В электронном письме с уведомлением должна быть доступна информация с описанием уведомления в виде текста и ссылка для перехода на ИУП для обработки или просмотра данных. - После выбора ссылки в электронном письме, должен осуществляться переход на ИУП. После ввода данных аутентификации должна открываться карточка ИС или объекта мониторинга (или другая карточка подсистемы). - Группа функций «Просмотр данных по ИС или объекту мониторинга» - Поиск ИС или объекта мониторинга - Подсистема должна предоставлять возможность поиска ИС или объектов мониторинга по ключевым полям. Поиск должен быть доступен в виде отдельного окна указания параметров поиска, либо должен быть доступен при просмотре перечня ИС и объектов мониторинга в виде панели, отображаемой рядом со списком (конкретные решения должны быть определены на этапе разработки проектных решений). - Просмотр истории обработки событий по ИС или объекту мониторинга - Подсистема должна отображать в карточке ИС или объекта мониторинга раздел истории обработки событий. В данном разделе должна отображаться информация о статусах ИС или объекта мониторинга, и дате перехода в данное состояние. Также должна быть доступна сортировка статусов ИС и объектов мониторинга по столбцам таблицы. - Просмотр карточки ИС или объекта мониторинга - Подсистема должна предоставлять возможность просмотра данных карточки ИС или объекта мониторинга в режиме «Только для чтения». Объём данных, который доступен пользователю, должен определяться полномочиями пользователя на основе ролей, которые он выполняет в подсистеме. - Принципиальная возможность просмотра данных ИС или объекта мониторинга должна определяться настройками прав доступа. Всем пользователям могут быть доступны для просмотра состояния ИС или объекта мониторинга признанными общедоступными. Всем пользователям не могут быть доступны для просмотра состояния ИС или объектов мониторинга признанных конфиденциальными. - Просмотр реестра ИС и объектов мониторинга - Пользователям подсистемы должна быть доступна возможность просмотра перечня ИС и объектов мониторинга с возможностями фильтрации, поиска и сортировки ИС и объектов мониторинга по колонкам таблицы, в которой отображаются ИС и объекты мониторинга. При просмотре перечня должна быть возможность перехода в карточку ИС или объекта мониторинга для просмотра информации по ИС или объекту мониторинга. - В открытой части ИУП должны быть доступны для просмотра ИС и объекты мониторинга, по которым владельцем ИС приняты решения об общедоступности информации по данным ИС или объектам мониторинга. Для просмотра не должны быть доступны ИС и объекты мониторинга, в отношении которых владельцем системы принято решение о сохранении их в режиме коммерческой тайны. - Сортировка списка ИС и объектов мониторинга - При просмотре реестра ИС и объектов мониторинга должна быть доступна возможность сортировки ИС и объектов мониторинга по отображаемым колонкам таблицы. На этапе разработки технорабочего проекта должна быть рассмотрена возможность изменения перечня полей, отображаемых в таблице, для настройки пользователем требуемого представления. - Фильтрация ИС и объектов мониторинга в перечне - Подсистема должна предоставлять возможность указывать фильтры по ключевым полям ИС и объектов мониторинга для ограничения выводимого списка ИС и объектов мониторинга. Фильтры должны быть доступны в виде отдельного окна указания параметров применения фильтра, либо должны быть доступны при просмотре перечня ИС или объектов мониторинга в виде панели, отображаемой рядом со списком (конкретные решения должны быть определение на этапе разработки проектных решений). - Комплекс задач «Управление НСИ» - Группа функций «Управление справочниками» - Открытие справочника - Подсистема должна позволять администратору системы открыть справочник из перечня справочников для управления данными справочника. - Просмотр перечня справочников - Администратору системы должен быть доступен раздел, в котором должны отображаться в виде перечня справочники системы. - Редактирование справочника - Администратору системы должна быть доступна возможность редактирования данных справочника. На этапе разработки проектных решений необходимо определить правила управления данными справочников. При условии использования значений справочников в существующих данных, записи справочников нельзя удалять физически, а необходимо отмечать признаком «удалено». - При использовании справочников при заполнении данных карточек, система не должна отображать значения справочника, которые отмечены признаком «удалено». При этом в карточках, в которых элемент справочника используется должно отображаться его значение. - Справочник соответствия ролей и статусов ИС и объектов мониторинга - Данный справочник должен определять соответствие между ролями пользователей и статусами ИС и объектами мониторинга. При изменении статуса ИС и объекту мониторинга система должна использовать данный справочник для определения роли пользователя, которой нужно направить на обработку. Это означает, что пользователю роли должно быть направлено уведомление о том, что ИС или объект мониторинга поступил на обработку и при входе в личный кабинет пользователя данная ИС или объект мониторинга должны отображаться в списке ИС или объектов мониторинга, требующих обработки. - При изменении у роли полномочий по обработке статусов соответствующие элементы управления должны становиться недоступными в карточке при обработке. - Принципиальная возможность реализации данной функциональности должна быть определена на последующих этапах создания системы при выполнении детального проектирования. - Комплекс задач «База знаний СКМ» - Данная функциональность предоставляет возможность пользователям осуществить публикацию статьи базы знаний, для доступа пользователей СКМ и возможности использования для решений проблем в работе ИС и объектов мониторинга. - Регистрация статьи базы знаний - Перед публикацией статьи базы знаний, должна производиться процедура согласования статьи на предмет возможности публикации данной идеи для доступа пользователей СКМ. - Перед публикацией статьи базы знаний должна быть предусмотрена модерация. После модерации статья базы знаний должна публиковаться в общий доступ. - При регистрации статьи базы знаний пользователю должна быть предоставления возможность указать наименование, описание, а также добавить файлы данных, которые могут описывать суть решения или инструкцию. - Обработка статей базы знаний - Пользователям СКМ должен быть доступен раздел для доступа к базе знаний. - Требования к сбору данных с систем, включенных в контур пилотной зоны - На пилотной зоне необходимо продемонстрировать возможности по сбору данных с систем, включенных в контур пилотной зоны: - Опрос сетевого и серверного оборудования по протоколу ICMP; - Сбор информации по протоколу SNMP с сетевого оборудования, обеспечивающего функционирования сервиса; - Сбор информации по производительности серверов с агентов IBM Tivoli Monitoring; - Сбор информации по работе HTTP-сервера с агентов IBM Tivoli Composite Application Manager for Internet Service Monitoring; - Сбор информации по производительности БД с агентов IBM Tivoli Composite Application Manager for Application; - Сбор информации по производительности виртуальных сред с агентов IBM Tivoli Monitoring for Virtual Environment; - Сбор информации по производительности SAN: IBM Tivoli Productivity Center. - Требования к интеграции со смежными системами - Требования настоящего раздела должны быть уточнены на этапе разработки технорабочего проекта на создание СКМ. - Требования к интеграции с службой каталогов Active Directory - Ролевая модель СКМ должна быть построена на базе групп Active Directory. - СКМ должна обеспечивать авторизацию входа пользователей в режиме «single sing on» (Для АРМ в домене), на основании учетных записей службы каталогов Active Directory. - Требования к интеграции с СЦУД - СКМ должна быть интегрирована с системой централизованного управления доступом (СЦУД) для обеспечения входа пользователей в режиме «single sing on», а также заполнения полей данных профиля пользователя, которые хранятся в СЦУД. - Требования к интеграции с системой автоматизации процессов управления инцидентами и запросами пользователей HP Service Manager - СКМ должна быть интегрирована с системой автоматизации процессов управления инцидентами и запросами пользователей HP Service Manager. - При возникновении события по ИС или объекту мониторинга система СКМ должна регистрировать инцидент в системе автоматизации процессов управления инцидентами и запросами пользователей HP Service Manager. - При закрытии инцидента по событиям ИС или объекту мониторинга система должна автоматически н сохранять информацию о решении проблемы, исполнителе и контактной информации в СУБД Системы. - Требования к интеграции с системой резервного копирования Tivoli Storage Manager - СКМ должна быть интегрирована с системой резервного копирования Tivoli Storage Manager. - СКМ должна осуществлять мониторинг выполнения заданий резервного копирования, уведомлять о проблемах и сбоях. - В системе должны отображаться все объекты поставленные на резервное копирование в разрезе ИС и объектов мониторинга. - Требования к интеграции с системой автоматизации процессов управления конфигурациями HP Universal Configuration Management Database - СКМ должна быть интегрирована с системой автоматизации процессов управления конфигурациями HP Universal Configuration Management Database. (uCMDB). - В рамках реализации проекта необходимо разработать механизм интеграции СКМ и базы данных конфигурационных единиц (БДКЕ) uCMDB. - Заказчик должен предоставить доступ к БДКЕ в соответствии с требованиями для интеграции. Интеграция систем СКМ и HP uCMDB должна осуществляться на уровне интеграции БДКЕ и БД СКМ. - Исполнитель заполняет БДКЕ информацией о конфигурационных единицах, в количестве и объеме, необходимом для создания сервисно-ресурсных моделей сервисов пилотной зоны. - В рамках реализации проекта СКМ должна быть построена сервисно-ресурсная модель (СРМ) в системе автоматизации процессов управления конфигурациями HP uCMDB по основным бизнес системам Заказчика. СРМ должна транслироваться в СКМ из системы автоматизации процессов управления конфигурациями на базе программного обеспечения HP uCMDB и позволять удобно перемещаться по своим элементам и подуровням, с возможностью просмотра доступности и производительности каждого элемента. - СУ ИТ должна осуществлять сбор в БДКЕ (в составе СУ ИТ) конфигурационных данных обо всех ресурсах (конфигурационных единицах) ИТ-инфраструктуры. - В БДКЕ должны быть определены все информационные сервисы, включаемые в контур мониторинга СКМ, перечень которых приведен в Приложении №1 к настоящим требованиям. - В БДКЕ должна быть создана сервисно-ресурсная модель (СРМ) ЦОД ИС, иными словами, должны быть прописаны все связи между КЕ и сервисами. - СКМ должна иметь возможность приема СРМ (данные о КЕ, сервисах и связях между ними) из БДКЕ. - Передача СРМ из БДКЕ в СКМ должна осуществляться путем использования механизма HP DMA-синхронизации данных (Dependency Mapping Automation). - СКМ должна консолидировать информацию мониторинга, производить корреляцию событий и пересылать результирующие почтовые сообщения о выявленных инцидентах в ITSM-платформу на базе ПО HP Service Manager в составе СУ ИТ. - СКМ должна обрабатывать и пересылать в СУ ИТ информацию только о тех событиях, для которых в СРМ имеется информация о соответствующей КЕ. - Прочие требования к сервисно-ресурсной модели должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к интеграции с системой SAP Solution Manager - СКМ должна быть интегрирована с системой SAP Solution Manager. - В рамках реализации интеграции СКМ и SAP Solution Manager. В систему СКМ должны передаваться основные показатели производительности и доступности приложений на базе программного обеспечения SAP. - Прочие требования к интеграции должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к интеграции с системой Microsoft System Center Operation Manager - СКМ должна быть интегрирована с системой Microsoft System Center Operation Manager. - В рамках реализации интеграции СКМ и Microsoft System Center Operation Manager. В систему СКМ должны передаваться основные показатели производительности и доступности серверов и приложений на базе программного обеспечения Microsoft. - Прочие требования к интеграции должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к интеграции с системой Microsoft System Center Configuration Manager - СКМ должна быть интегрирована с системой Microsoft System Center Configuration Manager. - В рамках реализации интеграции СКМ и Microsoft System Center Configuration Manager. В систему СКМ должны отслеживаться изменения состава КТС серверов и приложений на базе программного обеспечения Microsoft. - Прочие требования к интеграции должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к интеграции с системой Oracle – Oracle Enterprise Manager (OEM) - СКМ должна быть интегрирована с системой мониторинга и управления инфраструктурой Oracle – Oracle Enterprise Manager (OEM). - В СКМ должны отображаться все цели мониторинга (объекты мониторинга, targets), охватываемые Oracle Enterprise Manager в увязке с uCMDB и сервисно-ресурсной моделью. - При превышении пороговых значений параметров мониторинга, определённых в OEM для соответствующих целей, а равно и возврате значений параметров мониторинга в диапазон корректных значений OEM производит генерацию событий. События, генерируемые таким образом в OEM, должны передаваться в СКМ, регистрироваться и обрабатываться заданным при конфигурировании СКМ способом (проводить оповещения, учитываться при комплексном анализе в увязке с uCMDB и сервисно-ресурсной моделью и т.п.). - При переводе отдельных целей мониторинга в OEM в режим «blackout» (статус выполнения сервисных работ, при котором мониторинг и генерация событий по указанной цели приостанавливается) и возврате из режима «blackout» данные операции должны регистрироваться в СКМ и учитываться в процессе функционирования СКМ. - Требования к интеграции с системой Cisco Works - СКМ должна быть интегрирована с системой Cisco Works. - В рамках реализации интеграции СКМ и Cisco Works, в СКМ должны отслеживаться изменения состава наблюдаемого оборудования на базе программного обеспечения Cisco. - Прочие требования к интеграции должны быть определены на последующих этапах создания СКМ. - Требования к видам обеспечения - Требования к программному обеспечению - Для реализации функциональности подсистем разрабатываемой СКМ должно использоваться программное обеспечение, представленное в таблице 3. - Таблица 7 Требования к программному обеспечению СКМ в разрезе подсистем №; Наименование подсистемы; Требование к программному обеспечению. 1; ИУП; - Портальное решение на базе IBM Tivoli Monitoring или Портальное решение на базе Microsoft SharePoint Server 2013; - В качестве СУБД должна использоваться СУБД Oracle или Microsoft SQL Server 2008 R2 x64 и соответствующая служба анализа Microsoft SQL Server Analysis Services. - В качестве серверной операционной системы должна использоваться операционная система RedHat Enterprise Linux или Windows Server 2008 R2 x64.. 2; СКМ; - Программное обеспечение IBM Tivoli Monitoring - В качестве СУБД должна использоваться СУБД Oracle или Microsoft SQL Server 2008 R2 x64 и соответствующая служба анализа Microsoft SQL Server Analysis Services. - В качестве серверной операционной системы должна использоваться операционная система RedHat Enterprise Linux или Windows Server 2008 R2 x64.. - Реализация пользовательского интерфейса СКМ должна обеспечивать возможность использования пользователем для работы следующих веб-браузеров: - Mozilla Firefox (последняя общедоступная версия). - Google Chrome (последняя общедоступная версия). - Microsoft Internet Explorer (версии 7-10). - Требования к техническому обеспечению - Требования к техническим средствам - На этапе подготовки технического решения должен быть произведен обоснованный расчет оборудования (число процессоров, память, диски, производительность каналов) и возможный рост потребности в ресурсах на 3 (три) последующих года. - Таблица 8 Перечень технических средств, требуемых для функционирования СКМ - №; - Наименование; - Реализация (виртуальный \ физический); - Размещение; - Функциональное назначение; - Системные компоненты. - 1; - ИУП; - Виртуальный VmWare VSphere или Microsoft Hyper-V; - ЦОД; - Обслуживание клиентских подключений; - RedHat Enterprise Linux или Windows Server 2008 R2 x64 - IBM Tivoli Monitoring или SharePoint Server 2013. - 2; - СКМ; - Виртуальный VmWare VSphere или Microsoft Hyper-V; - ЦОД; - Обслуживание клиентских и серверных подключений; - RedHat Enterprise Linux или Windows Server 2008 R2 x64. - Требования к каналам связи - Требования к КСПД ГК «Росатом» и производительности сетевого оборудования должны быть определены на этапе разработки технорабочего проекта СКМ. - Требования к техническому обеспечению группы круглосуточного мониторинга - На этапе подготовки технического решения должен быть произведен обоснованный расчет оборудования, необходимого для оперативной работы группы круглосуточного мониторинга. - Общий минимальный состав оборудования группы круглосуточного мониторинга должен содержать следующие технические средства: - Центральные плазменные панели, для отображения общего состояния наблюдаемых объектов; - Сервер вывода информации на центральные плазменные панели. - Минимальный состав оборудования для рабочего места дежурного оператора группы круглосуточного мониторинга должен содержать следующие технические средства: - Рабочая станция, соответствующая требованиям для работы с СКМ; - Два монитора с минимальной диагональю 24 дюйма; - Персональная система звукового оповещения; - Телефонный аппарат, соответствующий стандартам телефонной связи ГК «Росатом». - Требования к лингвистическому обеспечению - Язык интерфейса всех подсистем для пользователей СКМ - русский. - Язык интерфейса всех подсистем для администраторов СКМ - английский. - Требования к организационному обеспечению - Регламент резервного копирования СКМ - В рамках создания СКМ на этапе разработки технорабочего проекта должен быть разработан пошаговый Регламент резервного копирования СКМ, в соответствии с требованиями ГК «Росатом». - Степень детализации – высокая. - Регламент восстановления СКМ - В рамках создания СКМ на этапе разработки технорабочего проекта должен быть разработан, согласован и утвержден пошаговый «Регламент восстановления СКМ». Сценарии сбоя СКМ, попадающие под действие Регламента, должны быть определены на этапе разработки технорабочего проекта. - Степень детализации – высокая. - Регламентные работы СКМ - В рамках создания СКМ на этапе разработки технорабочего проекта должен быть разработан, согласован и утвержден пошаговый документ «Регламент проведения работ по обслуживанию СКМ». - Степень детализации – высокая.

- Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Услуга должна быть оказана в сроки и в соответствии с требованиями данного технического задания

- Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

- Срок гарантийного обслуживания: - Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживание и принимает на себя гарантийные обязательства по устранению ошибок и недостатков в Системе и результатах выполненных работ и оказанных Услуг в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания акта приема-сдачи работ по этапу 5 календарного плана. - В гарантийное обслуживание входят следующие услуги: - Устранение сбоев, ошибок и недостатков, выявленных в ходе эксплуатации Системы; - Решение проблем и инцидентов в ходе эксплуатации Системы; - Предоставление консультаций специалистам Заказчика в части: - функциональным возможностям Системы; - эксплуатации Системы; - администрирования и обслуживания Системы; - настройкам и разработкам Системы; - базовой платформы и системного программного обеспечения Системы; - интеграции подсистем Системы; - интеграции Системы с другими системами; - документации (в том числе, устранение ошибок в документации). - Поддержка эксплуатации Системы и механизмов ее интеграции с другими системами вне зависимости от того, являются они штатными или внешними по отношению к Системе. - Решение запросов специалистов Заказчика в части: - модификация контента Системы, в том числе создание новых правил бизнес-логики, ресурсно-сервисных моделей; - модификация пользовательского интерфейса и отчетных форм (в случае если такие модификации поддерживаются базовой платформой или программными кодом Системы); - формирование и обновление справочников, ввод начальных данных Системы; - модификации для обмена данными между Системой и другими источниками информации; - модификация и создание внешних по отношению к Системе приложений для решения задач, которые нельзя реализовать штатными средствами Системы. - Своевременное информирование Заказчика о выходе исправлений и обновлений программного обеспечения базовой платформы и системного программного обеспечения Системы. - Предварительная проверка настроек, доработок, исправлений и обновлений программного обеспечения, базовой платформы, системного программного обеспечения в собственной тестовой среде (по согласованию с Заказчиком - в тестовой среде Заказчика) и выработка рекомендаций по целесообразности использования для эксплуатируемой у Заказчика конфигурации Системы. - Помощь или самостоятельная (по согласованию с Заказчиком) установка обновлений и исправлений (service pack, fix, hotfix, и т.д.), полученных от производителя базовой программной платформы и системного программного обеспечения Системы с предварительной проверкой в тестовой среде. - Оказание услуг по обновлению версий программного обеспечения базовой платформы, системного программного обеспечения, включая выезд специалистов Исполнителя на площадку Заказчика. - Режим гарантийного обслуживания - Гарантийное обслуживание производится в следующем режиме: - Решение проблем и инцидентов, устранение сбоев, ошибок и недостатков, не позволяющих использовать функциональные возможности Системы или значительно снижающих ее производительность, производится в режиме 24х7. - Время реакции и время предоставления временного и полного решения проблем, устранения сбоев, ошибок и недостатков определяется в зависимости от уровня проблемы: - В случае возникновения критической ошибки, блокирующей работу Системы или отдельного функционала (технологический процесс остановлен; использование программного продукта невозможно; общий сбой в работе Системы; другой инцидент, способный критически повлиять на процесс эксплуатации): время реакции – 1 час, временное решение – 4 часа, постоянное решение – 24 рабочих часа. - В случае возникновения ошибки, влияющих, но не блокирующих отдельный функционал Системы или снижающих ее производительность: время реакции – 2 часа, временное решение – 8 часов, постоянное решение – 36 рабочих часов. - В случае возникновения инцидентов, не влияющих на функционал Системы и не снижающих ее производительность – время реакции: 2 рабочих часа, временное решение – 12 рабочих часов, постоянное решение – 48 рабочих часов. - Информационные запросы – время реакции: 4 рабочих часа, окончательный ответ – 24 рабочих часа. - Здесь и далее под временным решением понимается комплекс мер, позволяющих восстановить работоспособность Системы без изменения настроек\программного кода Системы. Временное решение может быть принято в качестве постоянного, если оно удовлетворяет следующим условиям: - оно автоматизировано, - предоставлена инструкция по его применению, - гарантируется поддержка такого временного решения в соответствии настоящими условиями гарантийного обслуживания и поддержки. - Для устранения ошибок в работе Системы, которые не могут быть решены удаленно, должен быть обеспечен выезд специалиста на площадку Заказчика. Срок прибытия специалиста на площадку в г. Москве – не более 2-х часов с момента поступления информации о проблеме. Срок прибытия специалиста на площадку вне г. Москвы согласовывается Сторонами отдельно но не может превышать 24-х рабочих часов. - Предоставление консультаций и решение запросов специалистов Заказчика по телефону и электронной почте производится в режиме 5х8. - В рамках исполнения гарантийных обязательств Исполнитель обеспечивает: - Прикрепление к Заказчику выделенного менеджера Исполнителя, в обязанности которого должно входить соблюдение условий, сроков и качества Гарантийного обслуживания. - Наличие круглосуточной диспетчерской службы (контакт-центра), обеспечивающей возможность регистрации и эскалации проблем, индентов, и запросов, в том числе по электронной почте и телефону. - Исполнитель обязан регистрировать все случаи обращения за гарантийной поддержкой представителей Заказчика в режиме 24х7. Каждому обращению должен быть присвоен уникальный идентификационный номер. На электронный адрес уполномоченных представителей Заказчика в течение 5 минут после обращения должно быть направлено сообщение с номером и всеми реквизитами обращения. В случае возникновения критической ошибки, блокирующей работу Системы или отдельного функционала, помимо электронного обращения уполномоченные представители Заказчика должны быть уведомлены по телефону в течение 15 минут после обращения. - Исполнитель обязан ежемесячно в срок не позднее 5 рабочих дней с начала каждого месяца предоставлять в адрес Заказчика отчет о зарегистрированных обращениях и проведённых работах в рамках гарантийной поддержки за прошлый месяц. Отчет должен содержать информацию по обращениям, в объеме необходимом и достаточном для принятия решения о соблюдении условий гарантийной поддержки, сроках и результатах решения проблем и инцидентов, устранение сбоев, ошибок и недостатков. Гарантийные обязательства за месяц считаются исполненными с даты подписания Заказчиком отчета.

- Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- Участник конкурса не должен разглашать никакую информацию, связанную, полученную или обнаруженную в рамках данного Запроса третьим лицам или использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка тендерного предложения. - В случае, если для подготовки коммерческого предложения участнику необходимо привлечение соисполнителей, то участник обязан предварительно получить письменное одобрение Заказчика на передачу информации и потребовать от соисполнителя соблюдения условий конфиденциальности. - Заказчик принимает на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности информации, содержащейся в коммерческом предложении, предоставляемой участниками конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. - В соответствии с политикой Госкорпорации «Росатом», иностранные специалисты не допускаются к работе над проектами на территории Госкорпорации «Росатом» и дочерних зависимых обществ.

- Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

- Требования к безопасности должны обеспечиваться на различных этапах жизненного цикла при выполнении монтажных и пуско-наладочных работ, проведении опытной и промышленной эксплуатации, проведении работ по гарантийному и техническому обслуживанию системы. - Используемые технические средства не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью обслуживающего персонала при условии соблюдения им правил ее эксплуатации. - Используемые технические средства не должны допускать возможности нанесения вреда окружающей среде.

- Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

- Исполнитель должен провести очное обучение персонала Заказчика работе в системе СКМ в роли Администратора, Архитектора, Опытного пользователя, Пользователя по заранее согласованным с Заказчиком программам обучения. Исполнитель должен проверить качество обучения персонала Заказчика методом письменного тестирования по заранее согласованным с Заказчиком тестам. Исполнитель должен подготовить методические материалы для самостоятельного обучения персонала Заказчика работе в системе СКМ в роли Оператора. - Количество обучаемых и продолжительность обучения: - Роль пользователя в системе; - Количество, человек; - Общая продолжительность очного обучения, часов. - Администратор или Архитектор; - 3; - 40. - Опытный пользователь; - 15; - 24. - Пользователь; - 20; - 8. - Оператор; - 30; - 4. - Количество обучающихся в одной группе при очном обучении не должно превышать 15 человек. - Требования к обучению и содержание обучения уточняются в процессе создания системы.

- Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

- Указанная в составе предложения цена должна включать в себя компенсацию всех издержек (возмещение понесенных материальных и финансовых затрат), которые Исполнитель понесет в процессе реализации работ по договору, стоимость обучения, причитающееся ему вознаграждение, гарантийное обслуживание, уплату налогов и других обязательных платежей. - Необходимо указать цену каждого этапа отдельно. - При этом, цены отдельных этапов должны иметь следующий пропорции: - Этап 1 – не менее 5% от общей стоимости работ - Этап 2 – не менее 5% от общей стоимости работ - Этап 3 – не менее 10% от общей стоимости работ - Этап 4 – не менее 50% от общей стоимости работ - Необходимо указать цену отдельных работ: - 4.8. Разработка и согласование концепции обучения - 4.9. Разработка и согласование программы обучения и методики оценки качества усвоения материала - 4.10 Разработка и согласование методических материалов для обучения - 4.14 Проведение обучения пользователей и контроль знаний - В составе технического предложения Исполнитель должен предоставить - копию лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, выданной ФСТЭК России; - копию лицензии на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации, выданной ФСТЭК России; - копию лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной ФСБ России; - копию сертификата соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества применительно к научным исследованиям и разработкам; обследованию, экспертизе, инженерно-техническому проектированию, разработке, производству, строительству, монтажу, пуско-наладке, обслуживанию и ремонту автоматизированных систем, систем связи, систем безопасности и их элементов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры; деятельности связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий»; - копию сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2010 «Информационная технология. Менеджмент услуг. Часть 1: Спецификация» «Система управления IT-сервисами применительно к научным исследованиям и разработкам; обследованию, экспертизе, инженерно-техническому проектированию, разработке, производству, строительству, монтажу, пуско-наладке, обслуживанию и ремонту автоматизированных систем, систем связи, систем безопасности и их элементов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, электрической, распределительной и регулирующей аппаратуры; деятельности связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий; оказанию IT –услуг»; - копии писем вендора или сертификатов, подтверждающих статус IBM Premier Business Partner и авторизацию Tivoli Automation Authorization Group; - копии сертификатов технических специалистов (не менее 4 (четырех) специалистов, владеющих разными сертификатами) из перечня: - IBM Certified Solution Advisor - Tivoli Service Availability and Performance Management Solutions; - IBM Tivoli Monitoring Technical Sales Professional; - Tivoli Storage Solution Sales Professional; - IBM Tivoli Enterprise Asset Management Sales Professional; - IBM Certified Advanced Deployment Professional Tivoli Enterprise Management Solutions; - IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service Management Network and Service Assurance; - IBM Certified Advanced Deployment Professional - IBM Service Management Service Availability and Performance Management; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool Core; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool/Proviso; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Business Service Manager; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Composite Application Manager for Transactions; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool/Impact; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Netcool/OMNIbus; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Network Manager IP Edition; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Monitoring; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Application Dependency Discovery Manager; - IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Storage Manager; - копии сертификатов (не менее 2 специалистов), подтверждающих обладание сертификацией по управлению проектами Project Manager Professional института PMI; - копии сертификатов (не менее 2 специалистов), обладающих высшей сертификацией по управлению ИТ (ITIL Expert или ITIL Service Manager); - отзывы своих клиентов (не менее 1 отзыва) о реализованных проектах по созданию систем мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг; - письмо за подписью генерального директора о наличии собственной службы технической поддержки. - Техническое предложение должно содержать Пояснительную записку. Пояснительная записка должна раскрывать следующие темы: 1. Понимание целей и задач Проекта (Proof Of Concept). 1.1. Описание подхода к разработке сервисно-ресурсной модели. 1.2. Описание подхода к обеспечению стандартизации и унификации функциональности системы. 1.3. Описание подхода к обеспечению доступности и надежности системы. 1.4. Описание подхода к техническому проектированию системы. 1.5. Описание подхода к организации обучения. 1.6. Состав и условия гарантийных обязательств. 2. Описание организации проекта. 2.1. Общее описание методологии управления проектами, принятой в организации. 2.2. Описание подходов по управлению рисками данного проекта. 2.3. Описание подходов по предоставлению гарантий качества успешного выполнения проекта. 2.4. Описание состава и перечня разрабатываемой в рамках проекта документации. 2.5. Перечень требований к Заказчику и структуре проектной группы со стороны Заказчика по каждому этапу проекта, соблюдение которых необходимо для успешного выполнения проекта Исполнителем. 2.6. Матрица распределения ответственности между членами команды со стороны Исполнителя и Заказчика в привязке к плану работ по проекту. 3. Поэтапный план выполнения работ по проекту (формат MS Project) с указанием ресурсов, задействованных в реализации Проекта.

  - РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

- Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Система передается в виде функционирующего программно-аппаратного комплекса в сроки, установленные договором. - Предъявление системы и сдача разработанного Исполнителем комплекта документации ведется в соответствии с этапами: - №; - Наименование работы; - Результаты и отчетные материалы. - Этап 1. Разработка технического задания. - Разработка и согласование технического задания на создание СКМ; - Техническое задание на создание информационной системы – документ, разработанный в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89, в формате MS Word.. - Этап 2. Разработка эскизного проекта. - Разработка и согласование эскизов проектных решений по интеграции СКМ; - Ведомость эскизного проекта – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 2, в формате MS Word. - Эскиз проектных решений по интеграции СКМ – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 2.2, содержащий эскизы проектных решений по интеграции СКМ со смежными системами, в формате MS Word.. - Разработка и согласование документа «Анализ степени конфиденциальности сведений, предназначенных для обработки в СКМ».; - Анализ степени конфиденциальности сведений, предназначенных для обработки в СКМ. – документ, разработанный согласно нормативным документам ГК «Росатом», в формате MS Word.. - Разработка и согласование документа «Акт классификации Системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг».; - Акт классификации Системы комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры и услуг – документ разработанный согласно п. 3.15 СТР-К; п.5.6.1, ГОСТ Р 51624-2000, в формате MS Word.. - Этап 3. Разработка технического проекта. - Разработка и согласование проектных решений по интеграции СКМ со смежными системами; - Ведомость технического проекта – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 2.1, в формате MS Word. - Проектные решения: - Интеграция с службой каталогов Microsoft Active Directory - Интеграция с системой централизованного управления доступом (СЦУД) - Интеграция с системой резервного копирования Tivoli Storage Manager - Интеграция с системой автоматизации процессов управления инцидентами и запросами пользователей HP Service Manager - Интеграция с системой автоматизации процессов управления конфигурациями на базе программного обеспечения HP Universal Configuration Management Database - Интеграция с системой мониторинга SAP Solution Manager - Интеграция с системой управления конфигурациями Microsoft System Center Configuration Manager - Интеграция с системой управления КСПД - Интеграция с системой мониторинга Microsoft System Center Operation Manager - Интеграция с системой Oracle Enterprise Manager - Интеграция с системой Cisco Works – документ, разработанный в соответствии с РД 50-34.698-90 п. 2.2, в формате MS Word.. - Разработка и согласование описания программного обеспечения; - Описания программного обеспечения – документ, разработанный в соответствии с РД 50-34.698-90 п. 6.1, содержащий описание комплекса программного обеспечения, в формате MS Word.. - Разработка и согласование описания информационного обеспечения системы; - Описание информационного обеспечения системы – документ, разработанный в соответствии с РД 50-34.698-90 п. 5.3, содержащий описание информационного обеспечения системы, в формате MS Word.. - Разработка и согласование описания комплекса технических средств; - Описание комплекса технических средств – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 4.2, в формате MS Word.. - Разработка и согласование модели нарушителя и модели угроз безопасности информации; - Модель угроз и нарушителей информационной безопасности – документ, разработанный согласно152-ФЗ ст.19, ч.2, СТР-К п.3.8, «Методические рекомендации ФСБ России», «Базовая модель угроз ФСТЭК», «Методика определения угроз безопасности ПД», в формате MS Word.. - Разработка и согласование пояснительной записки к техническому проекту; - Пояснительная записка – документ, разработанный в соответствии с РД 50-34.698-90 п. 2.2, в формате MS Word.. # Этап 4. Реализация и ввод в действие. - Разработка и согласование программы и методики предварительных испытаний (функциональное тестирование); - Программа и методика испытаний – документ разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 2.14 с подробным описанием программы испытаний, в формате MS Word. - Установка системного ландшафта; - Прототип системы готовый к предварительному тестированию. - Подготовка и согласование исходных данных для проведения испытаний; - Подготовлены и согласованны исходные данные для проведения испытаний. Разработаны сервисно-ресурсные модели. - Справочники, исходные данные, сервисно-ресурсные модели для проведения испытаний загружены в систему. - Проведение предварительных испытаний (функциональное тестирование); - Протокол предварительных испытаний – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 7, в формате MS Word. - Разработка и согласование руководства пользователя; - Руководство пользователя – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 3.4, в формате MS Word. - Разработка и согласование руководства администратора; - Руководство администратора, документ разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 3.4, в формате MS Word. - Разработка и согласование инструкции по эксплуатации КТС; - Инструкция по эксплуатации КТС, документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 3.4, содержащий: - регламент проведения работ по обслуживанию СКМ; - регламент резервного копирования и восстановления СКМ; - в формате MS Word. - Разработка и согласование концепции обучения; - Концепция обучения, документ в формате MS Word. - Разработка и согласование программы обучения и методики оценки качества усвоения материала; - Программа обучения и методика оценки качества усвоения, документ в формате MS Word. - Разработка и согласование методических материалов для обучения; - Методические материалы для обучения, документ в формате MS Word. - Разработка и согласование технического паспорта на автоматизированную систему; - Технический паспорт автоматизированной системы – документ, разработанный согласно СТР-К п. 3.18, ГОСТ Р 51624–2000 п.5.6.1, в формате MS Word. - Разработка и согласование описания технологического процесса обработки информации; - Описание технологического процесса обработки информации – документ, разработанный согласно СТР-К п. 3.18, РД 50-34.698-90 п. 3.5, в формате MS Word. - Разработка и согласование руководства администратора по КСЗ; - Руководство администратора по КСЗ – документ, разработанный согласно РД СВТ п. 2.2.5, утвержденному решением Председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 года, в формате MS Word. - Проведение обучения пользователей и контроль знаний; - Протоколы обучения работе с системой – документ в формате MS Word.. - Проведение интеграционного тестирования СКМ со смежными системами и устранение недостатков; - Протокол проведения интеграционного тестирования – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 7, в формате MS Word. - Разработка и согласование документов по информационной безопасности; - Заключение постоянно действующей комиссии (ПДТК) – документ, разработанный согласно нормативно-правовым актам ГК «Росатом», в формате MS Word. - Перечень защищаемых ресурсов – документ, разработанный согласно СТР-К п. 3.6 и 3.10, ГОСТ Р 51624–2000 п.5.2.4, в формате MS Word. - Матрица доступа к информационным ресурсам – документ, разработанный согласно РД НСД, в формате MS Word.. - Программа и методика испытаний на соответствие требований руководящих документов по безопасности информации – документ разработанный согласно РД 50-34.698-90 п. 2.14 с подробным описанием программы испытаний, в формате MS Word. - Проведение аттестационных испытаний СКМ на соответствие требованиям безопасности информации; - Протокол аттестационных испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 7, в формате MS Word. - Подготовка и согласование исходных данных для опытной эксплуатации; - Подготовлены и согласованны исходные данные для опытной эксплуатации. Разработаны необходимые сервисно-ресурсные модели. - Справочники, исходные данные, сервисно-ресурсные модели для опытной эксплуатации загружены в систему. - Разработка и согласование документов по переводу системы в опытную эксплуатацию; - Система, введённая в опытную эксплуатацию. - Акт о приемки СКМ в опытную эксплуатацию – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 2, в формате MS Word. - Приказ о начале опытной эксплуатации – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 4, в формате MS Word. - Программа проведения опытной эксплуатации, в формате MS Word. - Проведение опытной эксплуатации; - Протокол опытной эксплуатации, документ в формате MS Word.. - Анализ результатов опытной эксплуатации; - Реестр и план доработок системы – документ, в формате MS Word.. - Доработка функциональности и корректировка документации системы; - Доработанная документация. - Проведение приемочных испытаний; - Акт о проведении приёмочных испытаний – документ в формате MS Word.. - Подготовка и согласование исходных данных для промышленной эксплуатации; - Подготовлены и согласованны исходные данные для промышленной эксплуатации. Разработаны необходимые сервисно-ресурсные модели. - Справочники, исходные данные, сервисно-ресурсные модели для промышленной эксплуатации загружены в систему. - Разработка и согласование документов о приемке СКМ в промышленную эксплуатацию; - Система, введённая в промышленную эксплуатацию. - Акт ввода в промышленную эксплуатацию – документ, разработанный согласно РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 3, в формате MS Word. - Приказ о вводе СКМ в промышленную эксплуатацию – документ, разработанный в формате РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 5, в формате MS Word. - Этап 5. Начальная поддержка промышленной эксплуатации и завершение проекта. - Разработка и согласование отчета о результатах работы в промышленной эксплуатации; - Отчет о результатах работы в промышленной эксплуатации, документ в формате Word. - Разработка и согласование акта передачи СКМ в техническую поддержку; - Акт передачи Системы в техническую поддержку, документ в формате Word.. - Разработка и согласование формы отчета о гарантийной поддержке; - Отчет о гарантийной поддержке, документ в формате Word. - Факт удовлетворенности заказчика фиксируется актами приема-сдачи работ по завершению каждого этапа.

- Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Общие требования к контролю и приемке системы - В целом, порядок ввода в эксплуатацию, проведение предварительных и приемочных испытаний на очередях создания СКМ осуществляется в соответствии с требованиями ГК «Росатом». - Объем и последовательность проведения испытаний (предварительных, приемочных) для каждой очереди СКМ должны быть согласованы с Заказчиком. Порядок приемки СКМ описан далее в настоящем разделе. - Проведение предварительных испытаний - Предварительные испытания проводятся с целью определения готовности СКМ к вводу в опытную эксплуатацию. В ходе предварительных испытаний оценивается соответствие разработанной системы требованиям настоящего Технического задания и ее работоспособность. Для проведения предварительных испытаний Исполнителем должна быть подготовлена Программа и методика испытаний (ПМИ), утверждаемая Заказчиком. - Результаты предварительных испытаний должны оформляться протоколами. - Для проверки соответствия СКМ требованиям руководящих документов по безопасности информации проводятся аттестационные испытания на соответствие требованиям информационной безопасности. Для проведения аттестационных испытаний Исполнителем должна быть подготовлена Программа и методика испытаний на соответствие требований руководящих документов по безопасности информации. - Результаты аттестационных испытаний должны оформляться протоколом. - По результатам испытаний выпускаются акты ввода в опытную эксплуатацию. - Предварительные и аттестационные испытания СКМ должны производиться на территории Заказчика на развернутых и настроенных программно-технических средствах. - Проведение опытной эксплуатации - Для проведения опытной эксплуатации СКМ Исполнителем должна быть подготовлена Программа проведения опытной эксплуатации, утверждаемая Заказчиком. - Опытная эксплуатация СКМ должна проводиться персоналом Заказчика, прошедшим необходимую подготовку, при техническом сопровождении Исполнителя. - По результатам опытной эксплуатации должен быть оформлен протокол с выводами и рекомендациями по каждому пункту программы. - В случае наличия отрицательных выводов и заключений по результатам опытной эксплуатации Исполнителем должна быть проведена доработка СКМ по указанным в протоколе пунктам. - Порядок проведения опытной эксплуатации может быть уточнен по согласованию Заказчика и Исполнителя в ходе создания СКМ. - Проведение приёмочных испытаний - По результатам опытной эксплуатации СКМ должны быть проведены по согласованию с Заказчиком приемочные испытания. - Приемочные испытания должны проводиться по ПМИ на соответствие требованиям настоящего Технического задания на создание СКМ, а также включать проверку устранения недостатков, выявленных в ходе опытной эксплуатации. - Приемочная комиссия по сдаче системы в промышленную эксплуатацию должна формироваться из специалистов Заказчика и Исполнителя. - По результатам проведения приемочных испытаний должен быть подготовлен Акт о проведении испытаний и Акт о вводе СКМ в промышленную эксплуатацию.

- Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

- Документация должна быть разработана с учетом следующих норм и стандартов: - ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» - РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». - «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)» (утв. приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282) (по тексту ТЗ – СТР-К). - ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищённом исполнении. Общие требования». - «Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации» (утверждены руководством 8 Центра ФСБ России 21 февраля 2008 года № 149/54-144) (по тексту ТЗ - Методические рекомендации ФСБ России). - «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (утверждена Заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 г.) (по тексту ТЗ – Базовая модель угроз ФСТЭК). - «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (утверждена Заместителем директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 г.) (по тексту ТЗ – Методика определения угроз безопасности ПД). - Руководящий документ. «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Решение председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 г.) (по тексту – РД СВТ). - Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и определения. (Решение председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 г.) (по тексту – РД НСД). - Федеральный закон РФ №152-ФЗ «О персональных данных». - Нормативные акты ГК «Росатом» - Документация должна передаваться Заказчику на бумажных носителях в 3-х (трех) экземплярах и в электронном виде в формате файлов пакета Microsoft Office.

  - РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Исполнитель должен провести очное обучение персонала Заказчика работе в системе СКМ в роли Администратора, Архитектора, Опытного пользователя, Пользователя по заранее согласованным с Заказчиком программам обучения. Исполнитель должен проверить качество обучения персонала Заказчика методом письменного тестирования по заранее согласованным с Заказчиком тестам. Исполнитель должен подготовить методические материалы для самостоятельного обучения персонала Заказчика работе в системе СКМ в роли Оператора. - Количество обучаемых и продолжительность обучения: - Роль пользователя в системе; - Количество, человек; - Общая продолжительность очного обучения, часов. - Администратор или Архитектор; - 3; - 40. - Опытный пользователь; - 15; - 24. - Пользователь; - 20; - 8. - Оператор; - 30; - 4. - Количество обучающихся в одной группе при очном обучении не должно превышать 15 человек. - Требования к обучению и содержание обучения уточняются в процессе создания системы.

  - РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| - № п/п | - Сокращение | - Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - БДКЕ | - База данных конфигурационных единиц |
| - 2 | - ГК «Росатом» | - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» |
| - 3 | - ИС | - Информационная система |
| - 4 | - ИТ | - Информационные технологии |
| - 5 | - ИТИ | - Инженерно-техническая инфраструктур |
| - 6 | - ИУП | - Информационно-управляющий портал |
| - 7 | - КСПД | - Корпоративная сеть передачи данных |
| - 8 | - КСЗ | - Комплекс средств защиты |
| - 9 | - КТС | - Комплекс технических средств |
| - 10 | - НСД | - Несанкционированный доступ |
| - 11 | - ОПЭ | - Опытно-промышленная эксплуатация |
| - 12 | - ОС | - Операционная система |
| - 13 | - ОЦО | - Общий Центр Обслуживание ЗАО «Гринатом» |
| - 14 | - ПДТК | - Постоянно действующая техническая комиссия |
| - 15 | - ПМИ | - Программа и методика испытаний |
| - 16 | - ПО | - Программное обеспечение |
| - 17 | - ПОО | - Подсистема оперативного оповещения |
| - 18 | - ПУБС | - Подсистема управления бизнес сервисами |
| - 19 | - ПУО | - Подсистема управления отчетностью |
| - 20 | - ПУС | Подсистема управления событиями |
| - 21 | - РД | Руководящий документ |
| - 22 | - СКМ | - Система комплексного мониторинга |
| - 23 | - СРК | - Система резервного копирования |
| - 24 | - СРМ | - Сервисно-ресурсная модель |
| - 25 | - СУ ИТ | - Система управления ИТ-деятельностью |
| - 26 | - СЦУД | - Система централизованного управления доступом |
| - 27 | - УО | - Уполномоченная организация |
| - 28 | - ФСТЭК | - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
| - 29 | - ЦОД | - Центр обработки данных |
| - 30 | - CMDB | - Configuration Management Database |
| - 31 | - GUI | - Graphical User Interface |
| - 32 | - SNMP | - Simple Network Management Protocol |

  - РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| - Номер приложения | - Наименование приложения |
| --- | --- |
| - 1 | - Перечень информационных систем и сервисов, включаемых в контур мониторинга СКМ |

# Приложение 1. Перечень информационных систем и сервисов, включаемых в контур мониторинга СКМ

  - Информационные системы и сервисы, включаемые в контур СКМ

- Система управления ресурсами предприятия SAP ERP для централизованных процессов (SAP R/3);

- Единая Отраслевая Система управления нормативно-справочной информации ЕОС НСИ на базе SAP MDM (SAP MDM);

- Единая Отраслевая Система Документооборота (ЕОСДО Documentum);

- Единая система интеграции корпоративных бизнес-приложений (SAP PI, интеграционная шина обмена данными);

- Автоматизированная система бюджетирования (АСБ) на базе SAP BW-IP (SAP BW);

- Информационная автоматизированная система управления персоналом (ИАСУП) на базе SAP ERP HCM (SAP HR);

- Единая отраслевая система управления закупочной деятельностью на платформе SAP SRM (SAP SRM);

- Информационная система управления портфелем проектов (ИСУПП Primavera);

- Информационная система Расчетный центр корпорации (ИС РЦК специализированная система);

- Автоматизированная система управления имущественными активами (АСУИА, специализированная система);

- Унифицированная Система управления ресурсами предприятия 1С ERP (1С).

- Система базовых инфраструктурных сервисов, включающая следующие подсистемы:

  - Единый сервис каталога Microsoft Active Directory;

  - Единый сервис электронной почты и защиты от нежелательной корреспонденции (MS Exchange с дополнительной системой защиты от СПАМ-а);

  - Единый сервис информационной безопасности;

  - Единый сервис инфраструктуры открытых ключей;

  - Единый сервис предоставления доступа в Интернет;

  - Единый сервис обеспечения антивирусной защиты.