ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

на выполнение опытно-конструкторской работы

«Разработка РКД, изготовление и испытание опытного образца

теплообменного аппарата (охладителя пресной воды), с последующим                               изготовлением серийного изделия»

город Сосновый Бор	«___» _________ 2014  года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно- исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова» (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова») в лице генерального директора Василенко Вячеслава Андреевича, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________

________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора и своевременно в порядке, установленном настоящим Договором, сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую опытно-конструкторскую работу «Разработка РКД, изготовление и испытание опытного образца теплообменного аппарата (охладителя пресной воды), с последующим изготовлением серийного изделия  (далее - «Работа») в полном соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1), в сроки, указанные в Ведомости исполнения (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Комплекс Работ, выполняемых по настоящему Договору включает в себя следующие пункты:

- Разработка РКД, согласование РКД с Заказчиком.

- Изготовление опытного образца теплообменника (правого исполнения). Приемочные испытания на предприятии-изготовителе. При положительных результатах приемочных испытаний – оформление паспорта на серийное изделие.

- Изготовление серийных теплообменных аппаратов 7 штук (далее «Оборудование»):

а) 3 штуки (правого исполнения),

б) 4 штуки (левого исполнения).

- Поставка 8 теплообменных аппаратов (1 опытного образца и 7 серийных изделий)  Заказчику по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской области, ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова", на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и соответствующих Техническому заданию;

- Исполнение гарантийных обязательств в течение срока установленного в разделе 11 Договора.

  - Настоящий Договор заключен в рамках исполнения Государственного контракта от 12.01.2011 № Н.2з.11.41.11.2009 между ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и Госкорпорацией «Росатом», именуемой в дальнейшем «Государственный заказчик».

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - Термины, используемые в настоящем Договоре, означают следующее:

    - «Аванс» - денежные средства, выплачиваемые Заказчиком Исполнителю в соответствии с условиями Договора в счет предстоящего выполнения Работ.

    - «Акт сдачи-приемки выполненных работ» - первичный учетный документ, подготовленный Исполнителем и подписываемый Сторонами, подтверждающий выполнение Исполнителем Работ.

    - «Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик поставляемого оборудования и материалов по Договору, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в нормативно-технических документах на контролируемые оборудование и материалы, поступившие к Заказчику с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке.

    - «Гарантийный срок» - означает период времени в течение которого Исполнитель обязан устранить все дефекты и Несоответствия, выявленные в Работах в соответствии с Разделом 11 Договора, собственными и/или привлеченными силами и за свой счет.

    - «Дата начала Работ»- дата согласно Раздела 5 настоящего Договора.

    - «Дата окончания Работ» - дата согласно Раздела 5 настоящего Договора.

    - «Дефект» - каждое отдельное документально подтвержденное Несоответствие Материалов, Оборудования установленным требованиям.

    - «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Исполнителем, подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки.

    - «Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов установленным требованиям Договора, Технического задания, нормативной документации.

    - «Контроль качества» - процедура оценки соответствия качества выполненных Работ, установленным требованиям Договора, Технического задания, нормативной документации.

    - «Материалы» - конструкции и изделия всех видов (кроме оборудования) которые применяются при выполнении Работ, предусмотренных Договором в соответствии с Техническим заданием.

    - «Несоответствие» - любые документально подтвержденные несоответствия Работ требованиям Договора, Технического задания документации и/или нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству Работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата Работ, которые делают качество Работы ненадлежащим.

    - «Отчетная документация» - акты, протоколы и отчеты, которые содержат результаты выполнения Работ.

    - «Приемочные испытания» - контрольные испытания опытных образцов, опытных партий продукции или изделий единичного производства, проводимые соответственно с целью решения вопроса целесообразности постановки этой продукции на производство и (или) использования по назначению.

    - «Программа и методика испытаний» - организационно-методический документ, обязательный к выполнению, устанавливающий объект и цели испытания, виды, последовательность и объем проводимых испытаний, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, меры безопасности при выполнении испытаний, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний.

    - «Технический надзор» - контроль качества и объемов поставляемых Материалов и Оборудования, выполняемых Работ, соответствия их Техническому заданию, осуществляемый Заказчиком.

    - «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Заказчиком Исполнителю за полное выполнение всех предусмотренных Договором Работ и устранение всех и любых несоответствий в них в соответствии с положениями настоящего Договора.

- 2.2 Терминология в форме единственного и множественного числа в Договоре, форма множественного числа по тексту или по обстоятельствам, подразумевает употребление тех же понятий также и в единственном числе, и наоборот.

  - Ссылки на статьи / пункты / приложения означают соответствующую статью / пункт / приложение Договора и Дополнительных соглашений к Договору, если особо не оговорено другое.

  - Прочие термины, выделенные заглавной буквой в Договоре, но не приведенные в данной статье, будут иметь значение, указанное в любой части Договора, где эти термины употребляются впервые.

- УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

  - Работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания (далее - «ТЗ») № 1205.14.825ТЗ от 17.07.2014 (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Содержание, этапы, их стоимость и сроки выполнения Работы, а также результаты Работы указаны в Ведомости исполнения (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Разработанные Исполнителем, согласно настоящему Договору, результаты Работ должны отвечать требованиям ТЗ.

  - Изменения Заказчиком в процессе выполнения Работ требований, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Договора, оформляются дополнительным соглашением Сторон, являющимся с даты его подписания обеими Сторонами неотъемлемой частью настоящего Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - При заключении и реализации настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель вправе:

а)	запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения Работы информацию и консультативную помощь;

б)	требовать возмещения убытков, причиненных по вине Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором;

в)	использовать полученные в процессе исполнения Работ по настоящему Договору результаты Работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только при наличии письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком;

г)	приостановить Работу по настоящему Договору, письменно поставив в известность Заказчика в пятидневный срок с даты приостановления Работы, в случае:

- выявления невозможности достижения результатов Работы, установленных требованиями ТЗ;

- выявления нецелесообразности дальнейшего выполнения Работы вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.

  - Заказчик вправе:

а)	проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения Работы;

б)	в случае отступления Исполнителем от условий ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

в)	полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору с возмещением фактических затрат Исполнителя при отсутствии вины последнего;

г)	требовать возмещения в соответствии с настоящим Договором штрафов и убытков, причиненных по вине Исполнителя;

д)	в двадцатидневный срок с даты получения от Исполнителя предложения об изменении сроков выполнения и содержания Работ принять его, либо оставить прежние сроки и содержание Работ, установленные Ведомостью исполнения;

е)	приостановить Работу по настоящему Договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.

  - Исполнитель обязан:

а)	выполнить работу в соответствии с утвержденными Заказчиком ТЗ и Ведомостью исполнения, представить Заказчику результаты Работ в предусмотренный настоящим Договором срок;

б)	для осуществления контроля за ходом выполнения Работ представлять Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего Запроса Заказчика необходимую документацию, относящуюся к Работам по настоящему Договору, и обеспечивать условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по настоящему Договору;

в)	в двухдневный срок с даты приостановления Работы (этапа Работы) письменно информировать Заказчика о приостановлении Работы (этапа Работы) с соответствующими обоснованиями;

г)	письменно согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности;

д)	при необходимости проводить в процессе выполнения Работ по настоящему Договору патентные исследования, по завершении которых представить Заказчику отчет о патентных исследованиях и на дату завершения работы обеспечить защиту используемых при выполнении работ авторских прав и прав патентообладателей;

е)	уведомлять Заказчика в двадцатидневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего Договора результате Работы (этапа Работы), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, по форме Приложения № 4 к настоящему Договору;

ж)	предпринимать необходимые меры по обеспечению защиты прав от третьих лиц на результаты Работ, принадлежащие Российской Федерации и используемые при реализации настоящего Договора;

з)	включать в Договоры, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты работ, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями настоящего Договора;

к) предоставить в порядке, предусмотренном п. 6.4. настоящего Договора, на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах научно- технической деятельности, объектах интеллектуальной собственности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секретах производства (ноу-хау) для государственного учета по формам учетных документов, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2013 г N 1168;

л) своими силами и за свой счет, не нарушая даты окончания выполнения работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Работе;

м) представлять в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего Запроса Заказчика документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, в том числе документы, подтверждающие наличие у Исполнителя и привлекаемых соисполнителей систем менеджмента качества и их соответствие установленным требованиям;

н) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую Работу;

о) провести оценку соответствия в форме контроля качества, принять заявления о соответствии выполненной Работы (этапа Работы) требованиям Заказчика, ТЗ и условиям настоящего Договора;

  - Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты Работы (этапа Работы) в соответствии с настоящим Договором или направить мотивированный отказ от приемки Работы (этапа Работы);

б)	в двухмесячный срок после поступления от Исполнителя уведомления о получении при выполнении настоящего Договора способного к правовой охране результата Работы (этапа Работы) сообщить Исполнителю решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

в)	возместить понесенные Исполнителем и согласованные с Заказчиком затраты (на основании подтверждающих затраты документов) в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения Работ, возникших не по вине Исполнителя;

г)	в случае невозможности достижения результатов Работы, установленных требованиями ТЗ, в сорокадневный срок с даты получения уведомления Исполнителя о приостановлении Работ (этапа Работ) рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ (этапа Работ);

д)	возместить Исполнителю, согласованные с Заказчиком, фактически произведенные затраты (на основании подтверждающих затраты документов) в случае досрочного прекращения Работ по настоящему Договору, при условии поступления денежных средств от Государственного заказчика на эти цели.

- СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

  - Общий срок выполнения работ по настоящему Договору:

начало — с даты подписания настоящего Договора,

окончание - «___» __________ 2015 года.

В том числе по этапам:

I этап: начало  —«___»_________ 201__ года, окончание- «___» _________ 201__ года.

II этап: начало —«___»_________ 201__ года, окончание- «___» _________ 201___ года.

II этап: начало —«___»_________ 201__ года, окончание- «___» _________ 2015 года.

  - В случае досрочного выполнения Работы (этапа Работы) Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной Работы (этапа Работы) производится по мере перечисления Заказчику денежных средств Государственным заказчиком на эти цели.

  - Досрочное выполнение Работы (этапа Работы) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения Работы (этапа Работы), которое с даты его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Датой выполнения всего объема Работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи- приемки выполненных работ по последнему (по срокам) этапу Ведомости исполнения, при условии выполнения Исполнителем и приемки Заказчиком Работ по всем этапам, указанным в Ведомости исполнения.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Сдача- приемка выполненных работ по настоящему Договору осуществляется в порядке, установленном в ГОСТ РВ 15.203-2001.

  - Наблюдение, контроль качества, сроки исполнения работ, а также приемку выполненных работ осуществляет ВП МО РФ Исполнителя.

  - За 10 календарных дней до начала поставки оборудования Исполнитель направляет Заказчику извещение о дате готовности оборудования к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование оборудования, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов), ФИО водителя, паспортные данные, № машины (для оформления пропуска на территорию Заказчика).

- Заказчик принимает  оборудование, материалы, комплектующие Исполнителя на ответственное хранение для дальнейшей передачи в производство Работ.

  - При завершении Работ (этапа) Исполнитель направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным (а также копии - по факсу (81369) 2-36-72) следующие документы:

а) акт сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему этапу Ведомости исполнения (2 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и подписанные со стороны Исполнителя), документы, указанные в графе «Результаты работ» Ведомости исполнения, а при завершении последнего по срокам этапа Ведомости исполнения - также информацию, предусмотренную подпунктом к) п. 4.4. настоящего Договора.

б)  документы о сертификации Оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

- в) технический паспорт на Оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Оборудования на русском языке;

- г) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Оборудования и гарантийного срока;

- д) счет, счет-фактуру.

К сопроводительному письму Исполнитель прилагает перечень направляемых документов с указанием количества их экземпляров и листов.

  - Заказчик обязан ознакомиться с результатами работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения, подписать акт сдачи-приемки работ и заверить его печатью. В случае отказа от приемки работ Заказчик в тот же срок должен направить Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным (а также копии - по факсу (______) _____________) мотивированный отказ от приемки работ с указанием их недостатков.

  - В течение 3 (трех) дней после подписания акта сдачи-приемки работ Заказчик направляет Исполнителю заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным оригинал подписанного акта сдачи-приемки работ и копию - по факсу (_______) _____________.

  - В течение 2 (двух) дней после получения по факсу от Заказчика копии подписанного акта Исполнитель направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным оригинал счета и копию - по факсу (81369) 2-36-72.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют двусторонний рекламационный акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае уклонения Исполнителя от подписания указанного рекламационного акта или не согласования его условий в разумный срок, устанавливается максимальный срок на устранение выявленных Заказчиком недостатков - 20 (двадцать) дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки в указанные выше сроки и повторно предъявить результаты работ к сдаче-приемке. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) дней после полного устранения Исполнителем всех выявленных недостатков. В случае, если Исполнитель не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Исполнителя.

  - Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению настоящего Договора субподрядчиков. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения договорных обязательств субподрядчиками.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Работ по настоящему Договору в  соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3) составляет ____________________ (_______________

________________________________ рублей ___ копеек) рублей, в том числе:

I этап  – ______________________ (_____________________________________________ ______________________ рублей ___ копеек) рублей, в т.ч. НДС-18 % __________руб.;

II этап  – _____________________ (_____________________________________________ ______________________ рублей ___ копеек) рублей, в т.ч. НДС-18 % __________руб.;

III этап  – ____________________ (_____________________________________________ ______________________ рублей ___ копеек) рублей, в т.ч. НДС-18 % __________руб..

Цена Работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Установленная Цена Договора включает в себя стоимость разработки РКД, изготовление опытного образца теплообменника (правого исполнения), приемочные испытания, оформление паспорта на серийное изделие, изготовление серийных теплообменных аппаратов, а также расходы на перевозку, упаковку, маркировку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2 Оплата работ производится Заказчиком в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 18 настоящего Договора следующим образом:

7.2.1 Аванс в размере 50% от общей стоимости Работ, сумма которого составляет   _____________ (_____________________________________________________ рублей ___ копеек) рублей в т.ч. НДС-18 % __________руб. - в течение 30 (тридцати) банковских дней после выполнения последнего из событий:

а) заключения настоящего Договора;

б) получения Заказчиком денежных средств от Государственного заказчика на эти цели

в) предоставления Исполнителем счета на оплату аванса;

г) предоставления Заказчику обеспечения возврата Аванса и обеспечения выполнения обязательств по Договору, оформленные в соответствии с Приложениями №№ 8, 9 к настоящему Договору.

д) предоставления Заказчику документов, указанных в п.16.1 настоящего Договора.

Авансовый платеж, выплаченный согласно п.п. 7.2.1. настоящего Договора, зачитываются пропорционально стоимости выполненных этапов Работ по Ведомости исполнения, при этом Заказчик вправе в одностороннем порядке изменять условия зачета выплаченного аванса, письменно уведомив о том Исполнителя;

7.2.2 Выполненные Работы (этапы) после полного зачета суммы аванса, оплачиваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней после:

а) подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ (по соответствующему этапу в размере цены данного этапа по Ведомости исполнения),

б) получения Заказчиком денежных средств от Государственного заказчика на эти цели,

г) предоставления оригинала счета, счета-фактуры, оформленных надлежащим образом.

- Счет-фактура по договору оформляется Исполнителем в соответствии с требованиями ст. 168, 169 НК РФ и Постановления Правительства № 1137 от 26.12.2011 г.

  - Дата оплаты - дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Исполнитель обязуется использовать полученный по настоящему Договору авансовый платеж исключительно в рамках выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

  - В течение срока действия настоящего Договора Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предоставления отчета о целевом использовании полученного по настоящему Договору авансового платежа.

  - Исполнитель обязуется в течение 7 (семи) дней с даты получения соответствующего письменного запроса Заказчика предоставить последнему письменный отчет о целевом использовании полученного по настоящему Договору авансового платежа (выплата заработной платы, закупка материалов (комплектующих), оплата работ (услуг) субподрядчиков, оплата командировочных расходов), с обязательным приложением к нему копий подтверждающих первичных бухгалтерских документов.

  - Расходы Исполнителя по изготовлению тары и упаковки, участию в приемке, и т.п., а также по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, входят в стоимость настоящего Договора.

  - В случае, если в течение срока выполнения работ по настоящему Договору Государственный заказчик произведет корректировку объема работ и/или финансирования, выделяемого Заказчику, Заказчик имеет право в одностороннем порядке производить корректировку объемов, сроков и/или стоимости работ по настоящему Договору с уведомлением об этом Исполнителя в двадцатидневный срок с даты такого изменения.

  - Применительно к условиям настоящего Договора банковским днем Стороны считают рабочий день.

- ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ

  - Право собственности на материальные результаты работ по настоящему Договору возникает у Заказчика в день подписания акта сдачи-приемки работ (этапа) Заказчиком.

  - Все полученные при выполнении Работы (этапа Работы) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении Работы (этапы Работы) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

  - Исключительные права на объекты авторских прав, созданных при выполнении Работы (этапа Работ) по настоящему Договору (за исключением программ для ЭВМ и баз данных), секреты производства (ноу-хау), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

  - Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Работы (этапа Работы) по настоящему Договору, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, и Заказчику совместно.

Оплату пошлин за поддержание патентов на указанные результаты интеллектуальной деятельности в силе осуществляет Заказчик.

  - Подготовку, оформление, подачу и ведение дела по заявке на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляет Исполнитель по письменному требованию Заказчика.

При этом любые расходы со стороны Исполнителя, связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получением патентов осуществляется из средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему Договору.

  - В отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении работ по настоящему Договору, Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.

  - Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется Исполнителем с учетом требований законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Госкорпорации «Росатом».

9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  - Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем Федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе, а также в случаях и в порядке, установленном разделе 9 Договора.

Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Исполнителем и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих трех лет.

  - Исполнитель не имеет права передавать конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика.

  - При передаче информации, составляющей коммерческую тайну, не осуществляется передача прав на результаты интеллектуальной деятельности, содержащейся в этой информации.

  - Стороны соглашаются, что при передаче конфиденциальной информации каждая из Сторон обязана устанавливать режим ее защиты и осуществлять контроль за выполнением этого режима защиты.

  - Стороны обязуются принять все достаточные и разумные меры, чтобы не допустить несанкционированного доступа к конфиденциальной информации третьих лиц или ее передачи с нарушением условий Договора.

  - Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации или ее передачу с нарушением условий Договора, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1  За невыполнение или за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - В случае нецелевого использования денежных средств по настоящему Договору Исполнитель возвращает такие средства в сумме, использованной по нецелевому назначению, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

  - В случае нарушения Заказчиком срока окончательной оплаты выполненных работ (п. 7.2.2. настоящего Договора) Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает Исполнителю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик несет ответственность в соответствии с настоящим пунктом в случае нарушения сроков оплаты выполненных работ более чем на 10 (десять) дней с даты получения им денежных средств от Государственного заказчика (Госкорпорация «Росатом») на эти цели.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапа) и/или сроков устранения выявленных Заказчиком недостатков (п. 6.8. настоящего Договора) Исполнитель по требованию Заказчика выплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 0,5 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый факт нарушения, а также пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, начиная с десятого дня просрочки.

  - В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ (этапа) (более чем на 10 (десять) дней либо не устранения выявленных Заказчиком недостатков в сроки, установленные п. 6.8. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться, полностью или частично, от исполнения настоящего Договора, письменно (факсом) уведомив об этом Исполнителя, при этом настоящий Договор считается расторгнутым или измененным, а Исполнитель обязуется не позднее 7 (семи) дней с даты получения такого уведомления, а также в иных случаях расторжения настоящего Договора по вине Исполнителя или по требованию Государственного заказчика (в том числе расторжения Государственного контракта в связи с ненадлежащим выполнением Исполнителем настоящего Договора), возвратить Заказчику оплаченные по настоящему Договору суммы, за вычетом стоимости работ выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком, уплатить начисленные пени и штрафы, а также возместить все иные убытки, возникшие у Заказчика.

  - В случае не предоставления Исполнителем в установленные настоящим Договором сроки отчета о целевом использовании полученных по настоящему Договору платежей и/или за их нецелевое использование Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от стоимости настоящего Договора, при этом Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора в порядке, сроки и с последствиями, указанными в п. 10.5 настоящего Договора.

  - В случаях, предусмотренных настоящим Договором, односторонний отказ от его исполнения вступает в силу с даты, указанной в соответствующем письме (факсе) Заказчика.

  - Уплата штрафов и пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в связи с исполнением настоящего Договора.

  - В случае расторжения настоящего Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем условий настоящего Договора, либо не предоставления Исполнителем обеспечения исполнения настоящего Договора (в случае, если настоящим Договором допускается предоставление такого обеспечения после его заключения) информация об Исполнителе заносится в реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы, если иное не установлено законодательством РФ.

- ГарантиЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Исполнитель несет ответственность за соответствие качества и объемов Работ требованиям настоящего Договора, Технического задания.

  - Гарантийный срок на результаты Работ, выполненные по Договору, составляет 60 (шестьдесят) месяцев и исчисляется с даты ввода оборудования в эксплуатацию (гарантийные требования согласно ГОСТ РВ 15.702-94).

  - Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору результат Работ (Оборудование) не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными Техническим заданием, что будет удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Оборудования.

  - Гарантия качества результата выполнения Работ распространяется на все составляющие результата Работ, выполненные в рамках Договора.

  - Исполнитель несет ответственность за Дефекты и Несоответствия, выявленные в Гарантийный срок, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или в случае ненадлежащего ремонта Оборудования (результата Работ), произведенного самим Заказчиком либо нанятыми ими подрядными организациями.

  - При обнаружении Дефектов или Несоответствий в течение Гарантийного срока Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Исполнителя и страховщика, а также письменно извещает Исполнителя об обнаружении Дефектов или Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Исполнителя на территорию Заказчика для осмотра выявленных Дефектов или Несоответствий и подписания акта об их выявлении. В случае неприбытия представителей Исполнителя, либо их отказа от подписания акта, акт о выявленных Дефектах или Несоответствиях, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке считается действительным. Течение срока исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством Работ, начинается с даты вручения Исполнителю акта о выявленных Дефектах или Несоответствиях.

  - В течение Гарантийного срока Исполнитель обязан по письменному требованию Заказчика, в согласованный Сторонами срок, своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов или Несоответствий, являющихся следствием нарушения Исполнителем обязательств по Договору, включая замену дефектного оборудования и конструкций, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Выявленные в период Гарантийного срока Дефекты и Несоответствия, произошедшие не по вине Исполнителя, устраняются им в сроки, оговоренные Сторонами, с оплатой за счет Заказчика.

  - Если замены и восстановления, выполненные Исполнителем в течение Гарантийного срока, влекут за собой снижение установленных Проектом и Рабочей документацией параметров эксплуатации Оборудования (результата Работ), Заказчик вправе в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после такой замены или восстановления представить Исполнителю замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Исполнителя данного Дефекта или Несоответствия до восстановления соответствия параметров Оборудования (результата Работ) требованиям Договора, Технического задания, при этом Исполнитель обязан компенсировать убытки Заказчика связанные с этим в полном объеме.

  - Если Исполнитель в период Гарантийной эксплуатации Оборудования не выполняет обязательств по устранению Несоответствий в предусмотренный Договором срок, то Заказчик нанимает третье лицо для устранения Дефектов за счет и на риск Исполнителя.

  - Если Дефекты или Несоответствия результата Работ не были устранены Исполнителем в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном п.10.5 Договора, и потребовать возмещения причиненных убытков.

  - Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Дефекты или Несоответствия возникли в результате нарушения персоналом Заказчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию Оборудования (результата Работ).

  - Исполнитель не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Оборудования (результата Работ) в течение Гарантийного срока эксплуатации оборудования.

- 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1 	Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо их воли и желания, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также изменения в действующем законодательстве, принятие нормативных актов местных органов власти, делающих невозможным выполнение сторонами взятых на себя обязательств.

12.2 Сторона, затронутая обстоятельствами, перечисленными в п.12.1 Договора, обязана без промедления известить (в течение 24 часов) об этом другую Сторону в письменном виде.

12.3 В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.12.1 Договора, срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

12.4  В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Исполнитель обязан немедленно возвратить Заказчику денежные средства за невыполненные Работы и не поставленное оборудование/материалы, а Заказчик оплатить выполненные Работы.

12.5 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

12.6 Событиями чрезвычайного характера считаются события, определенные «Положением о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палаты Российской Федерации обстоятельств форс-мажора», утвержденным постановлением Правления Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации от 30.09.94г. № 28-4.

12.7  Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, ими затронутую, возможности ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за неисполнение своих обязанностей по Договору.

13.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1  Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

- УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

14.1 При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, нормативными актами, относящимися к предмету Договора и условиями настоящего Договора.

  - Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разрешаются путем переговоров между Сторонами.

  - Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

  - Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить на неё ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения.

В случае невозможности разрешения в претензионном порядке в 30-дневный срок споров, разногласий и требований, возникающих из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению:

-  в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. (ДАННАЯ РЕДАКЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ДОГОВОР ЕСЛИ ДАННЫЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ").

- в Арбитражном суде месту нахождения ответчика, в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации (ДАННАЯ РЕДАКЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ДОГОВОР ЕСЛИ ДАННЫЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ").

  - В случае расторжения Договора  по решению суда, либо по соглашению Сторон в силу нарушения Исполнителем существенных условий Договора, Заказчик оставляет за собой право включить Исполнителя в реестр недобросовестных организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1 Условия о раскрытии сведений о Исполнителе:

Стороны обязуются в 5-ти дневный срок после подписания настоящего Договора раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) согласно Приложению № 5 по форме Приложения № 6 (в формате excel и pdf.) с одновременным направлением копий подтверждающих документов (устав, выписка из ЕГРЮЛ, приказ о назначении руководителя, справка о составе акционеров из реестров о составе акционеров и их долях с приложением списков участников, и др.) в формате pdf. на e-mail: foton@niti.ru и polk@niti.ru.

15.2. Условия по сверке взаиморасчетов:

-  Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

-  Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее акт - сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением №7 к настоящему Договору в 2х экземплярах.

-  В случае невозвращения акта сверки в адрес Заказчика при отсутствии возражений в течение 3 (трех) рабочих дней акт сверки считается принятым Исполнителем.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Положения о налоговой добросовестности Исполнителя.

Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Исполнитель (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Исполнитель в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности - копию бухгалтерского баланса, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

  - В случае, если условиями настоящего Договора предусмотрена выплата аванса, то указанный аванс выплачивается Заказчиком Исполнителю только после предоставления Заказчику документов, указанных в п.16.1 настоящего Договора, полностью соответствующих вышеуказанным требованиям.

При этом невыплата аванса полностью либо частично, в случае не представления или ненадлежащего представления Исполнителем документов, указанных в п.16.1 настоящего Договора, не влияет на сроки и иные условия выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору и не является основанием для освобождения Исполнителя от ответственности за их нарушение.

  - В случае, если Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора не предоставил Заказчику документы, указанные в п.16.1 настоящего Договора, либо предоставил документы, которые не соответствуют требованиям настоящего Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными п.10.5 настоящего Договора.

  - Все Приложения к настоящему Договору считаются его составными частями, которые являются обязательными для Заказчика и для Исполнителя.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

  - Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 Техническое задание;

Приложение №2 Ведомость исполнения;

Приложение №3 Протокол согласования договорной цены;

Приложение №4 Форма уведомления о создании результата интеллектуальной деятельности;

Приложение №5 Соглашение об условиях раскрытия сведений;

Приложение №6 Информация о цепочке собственников Исполнителя. Форма;

Приложение №7 Акт сверки взаимных расчетов Сторон. Форма.

Приложение №8 Обеспечение возврата аванса по Договору.

Приложение №9 Обеспечение обязательств по Договору.

Приложение №10 Акт приема- передачи банковской гарантии. Форма.

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» Почтовый адрес:188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор Юридический адрес:188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор Факс: (81369) 2-36-72 Тел. (81369) 6-05-45 ИНН 4714000067/ КПП 472650001 ОКПО 08624697 ОКВЭД 73.10 ОКОНХ 95120 р/с 40502810300000000042 к/с 30101810800000000861 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург БИК 044030861 | Исполнитель |
| --- | --- |

- Подписи сторон

| От Заказчика Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ______________________ В.А. Василенко М.П. «_____»________________________2014 г. | От Исполнителя _______________________________________________________________________________ _________________________/_____________/ М.П. «_____»________________________2014 г. |
| --- | --- |
| От 4939 ВП МО РФ | От __________________________ |
| Начальник 4939 ВП МО РФ |  |
| А. А. Мельников |  |
| ____ ___________ 2014 |  |