| Приложение № 2 к Договору от «___» __________ ______ г. № _____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес Покупателя (получателя документации): |  |  |  |  |  |  |  |
| Документация, указанная в п.1.1 и п.1.2. настоящего приложения, направляется по адресу: центрального офиса ОАО «НИАЭП» по адресу: 603006, г.Н.Новгород, пл. Свободы, д.3. Факс: (831) 421-06-04 e-mail: niaep@niaep.ru Документация, указанная в иных пунктах настоящего приложения, направляется по адресу: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3,4 Ростовской АЭС Факс: (8-86392) 4-38-88 e-mail: vf@niaep.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Вся передаваемая документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ, ОСТ, СТП. |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: документация должна быть представлена с оригинальными подписями и печатями, если это не оговорено особо. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Документация, передаваемая Покупателю с момента вступления Договора в силу до поставки Оборудования на площадку АЭС. |  |  |  |  |  |  |  |
| - * В течение 30 (тридцати) дней с даты вступления в силу Договора: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование документации / предоставляемых данных |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Указывается иная документация, при необходимости |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Указывается иная документация, при необходимости |  |  |  |  |  |
| 1.2.** Не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты поставки Оборудования на площадку АЭС: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование документации / предоставляемых данных |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплектовочная ведомость, с указанием габаритов, объемов и веса Оборудования и его поставочных узлов. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Инструкция по консервации/ расконсервации и хранению. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Транспортные эскизы для неупакованных/упакованных мест со смещенным центром тяжести с указанием мест строповки, крепления, центра тяжести и других, необходимых для транспортировки данных. |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Указывается иная документация, при необходимости |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Указывается иная документация, при необходимости |  |  |  |  |  |
| Документация передается Покупателю в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде на CD (на магнитном носителе) в формате разработки документации и электронные копии в формате PDF. * Данный пункт указывается при необходимости. ** Данный пункт указывается при необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Документация, передаваемая вместе с Оборудованием. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. По Оборудованию представляются: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование документации / предоставляемых данных |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Паспорт на оборудование (оригинал и копия). |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Сертификаты производителей материалов и полуфабрикатов, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Программы и результаты испытаний, проведенных в ходе изготовления и приёмки оборудования. |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Техническая документация на комплектующие изделия, входящие в состав оборудования. |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Ведомость запчастей, инструмента и принадлежностей для монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания в гарантийный период. |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Перечень расходных материалов для монтажа и ввода в эксплуатацию (если это не отражено в руководстве по эксплуатации). |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, инструкции по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию, а также перечень приборов контроля, управления, сигнализации и автоматизации, входящих в комплект поставки, и схема или указания по их установке. |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Инструкция по консервации (расконсервации), транспортировке, хранению, если это не отражено в руководстве по эксплуатации. |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Cертификаты, декларации о соответствии, другие документы, удостоверяющие качество, предусмотренные действующим законодательством РФ (заверенные копии). |  |  |  |  |  |
| 10. |  | В случае поставок импортного оборудования, важного для безопасности, или импортных комплектующих к оборудованию, важному для безопасности, разработанное и согласованное в соответствии с РД-03-36-2002 «Решение о применении импортного оборудования» |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Товарные накладные по форме ТОРГ-12 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Счета-фактуры на поставленное оборудование |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Транспортные накладные |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Путевые листы по форме № 4-С (4-М) |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Акты приема-передачи выполненных работ |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Счета-фактуры на выполненные работы |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Указывается иная документация, при необходимости |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Указывается иная документация, при необходимости |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 вариант (устанавливается для Оборудования, поставляемого с головными образцами в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000) |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Технические условия на ремонт |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Руководство по ремонту |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Конструкторская техническая документация на сборку-разборку |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Программы/регламенты технического обслуживания и ремонта |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Сборочные чертежи, деталировочные чертежи для деталей, имеющих срок службы меньше срока службы изделия |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Ведомость ЗИП на ремонт |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 вариант (устанавливается для Оборудования, поставляемого без головных образцов в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000) |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Регламент проведения ТО и его объём |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Порядок сборки/разборки оборудования |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Сборочные и деталировочные чертежи |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Ведомость ЗИП на ремонт |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Значения показателей и нормы, которым должно удовлетворять изделие после ремонта |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Требования к дефектации изделия |  |  |  |  |  |
| Такие документы как: программы и результаты испытаний (протоколы, акты), сертификаты, отчёты о несоответствиях и принятых корректирующих мерах и т.п. представляются в электронном виде, не позволяющем их редактирование. Вместе с тем, такие документы как: инструкции, руководство по эксплуатации, техническое описание и т.п. представляются в электронном виде, позволяющем их редактирование по извещениям направленным от Поставщика/завода-изготовителя Оборудования. Кроме того, паспорта на Оборудование представляются в электронном виде, также позволяющем редактирование для возможности внесения в них информации о монтаже и результатах испытаний Оборудования в ходе проведения пуско-наладочных работ, а также внесения других сведений в процессе эксплуатации Оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Документация передается Покупателю в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде на CD (на магнитном носителе): - документация, не позволяющая редактирование - в формате PDF; - документация, позволяющая редактирование - в формате разработки документации и электронные копии в формате PDF. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Требования к упаковке документации, передаваемой совместно с Оборудованием. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Тара с отгружаемым Оборудованием должна быть пронумерована дробным числом n/N. При этом в числителе указывается порядковый номер тарного (грузового) места (n), а в знаменателе – общее количество тарных мест в отгружаемой партии (N). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Отгружаемая вместе с Оборудованием документация, указанная в п. 2.1, за исключением подпунктов 11 – 16 п. 2.1 (на бумажном и электронном носителях) должна помещаться в первое тарное место отдельно или вместе с оборудованием. При этом документация должна быть помещена в герметичную упаковку, исключающую проникновение влаги и порчу документации в период транспортировки и хранения. В упаковку с документацией должен быть вложен перечень находящейся в ней документации. Отгружаемая вместе с Оборудованием документация, указанная в подпунктах 11 – 16 п. 2.1 (на бумажном носителе) должна находиться у лица, сопровождающего Оборудование (экспедитор или водитель). При этом документация должна быть помещена в герметичную упаковку, исключающую проникновение влаги и порчу документации в период транспортировки и хранения. Документацию (на бумажном носителе), указанную в данном абзаце, запрещается упаковывать в первое тарное место. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. На каждое тарное место составляется упаковочный лист в 2-х экземплярах. При этом один упаковочный лист находится внутри тары, другой упаковочный лист должен быть герметично упакован и помещён в специальном «кармане» (металлическом или пластмассовом), закрепленном на вертикальной поверхности тары. В упаковочных листах дополнительно к имеющимся сведениям указывается номер чертежа Оборудования (номер проекта) и номер чертежа завода-изготовителя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Документация, предоставляемая при отгрузке Оборудования: - Упаковочный лист; - Отгрузочная спецификация; - Комплектовочная ведомость, с указанием габаритов, объемов и веса Оборудования и его поставочных узлов; - Извещение об отгрузке. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Условия и количество передаваемой Документации: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название документа |  | В место № 1 в бумажном виде | В адрес Покупателя в бумажном/эл. виде |  | Отчетный материал |  |
| 1 | Документация, в соответствии с п. 1.1 |  | - | 2 экз./1 экз. |  | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ |  |
| 2 | Документация, в соответствии с п. 1.2 |  | - | 2 экз./1 экз. |  | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ |  |
| 3 | Документация, в соответствии с п. 2.1* |  | 3 экз. | 0 экз./1 экз. |  | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ |  |
| 4 | Извещение об отгрузке |  | - | 0экз./1экз. |  | Письмо |  |
| 5 | Упаковочный лист |  | 1 экз. | 1 экз./1 экз. |  | Сопроводительное письмо |  |
| 6 | Отгрузочная спецификация |  | 2 экз. | 2 экз./1 экз. |  | Сопроводительное письмо |  |
| 7 | Комплектовочная ведомость |  | 1 экз. | 1 экз./1экз. |  | Сопроводительное письмо |  |
| * 1. ТУ -1 экз. – 4 экз. – заверенные копии. 2. Cчета – фактуры выставляются Поставщиком в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ. 3. Товарная накладная (ТОРГ-12) – 2 экз. |  |  |  |  |  |  |  |
| От Покупателя: |  |  |  |  | От Поставщика: |  |
| _________________________________ _______________/_________/ М.П. |  |  |  |  | ___________________________________________________/___________________/ М.П. |  |