| Государственная корпорация по атомной энергии «росатом» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «АТОМПРОЕКТ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора -Исполнительный директор ___________________ С.А. Петров |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 06-84/14

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Производственного корпуса ОАО «АТОМПРОЕКТ» (IV квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55.

том 1 «общая и коммерческая части»

2014 год

# СОДЕРЖАНИЕ

| СОДЕРЖАНИЕ ……………………………………………………………………………….. | 2 |
| --- | --- |
| ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» …………………………………………. | 3 |
| Часть I ………………………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ …………………………………………………………... | 3 |
| 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………………… | 5 |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ………………………………… | 6 |
| 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ……………………………… | 9 |
| 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ………………………… | 29 |
| 6 ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ | 37 |
| Часть 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ……………………………………………………………... | 50 |
| ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» …………………………………………………………. | 59 |

- ЧАСТЬ 1

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Альтернативное предложение – предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг или условий договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой.

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в «Информационной карте запроса предложений», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса предложений для принятия решений в рамках данного запроса предложений.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу предложений, на которую в рамках запроса предложений подается отдельное предложение.

Методика – Методика установления требований и критериев оценки заявок в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии), являющаяся неотъемлемым Приложением к ЕОСЗ.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – указанная в «Информационной карте запроса предложений», предельно допустимая цена договора (в отношении каждого лота отдельно).

Организатор запроса предложений – организация, указанная в «Информационная карта запроса предложений», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса предложений.

Официальный сайт – в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент запроса предложений, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе предложений в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса предложений цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе предложений, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном документацией по запросу предложений.

Победитель запроса предложений – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений и признанный закупочной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку продукции.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса предложений – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу предложений или запросивший разъяснения документации по запросу предложений в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений [в отношении какого-либо лота]. Участник запроса предложений утрачивает свой статус [в отношении какого-либо лота] после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений [по данному лоту], если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе предложений [в отношении данного лота].

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса предложений, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса предложений.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса предложений в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронной форме, с использованием сети «Интернет».

Электронная форма проведения запроса предложений – проведение запроса предложений с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

- СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

АК дивизиона — Арбитражный комитет дивизиона Госкорпорации «Росатом».

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно разделу 5 «Информационная карта запроса предложений».

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭП — электронная подпись.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

Остальные термины и определения, сокращения, используемые в настоящей документации по запросу предложений, приводятся в соответствии с ЕОСЗ.

- 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

    - Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора/ов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в «Информационной карте запроса предложений».

В целях настоящей документации по запросу предложений под понятием запрос предложений понимается как запрос предложений в отношении единственного лота, по которому проводится запрос предложений, так и в отношении каждого или нескольких лотов в отдельности, в случае проведения запроса предложений по нескольким лотам.

    - Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг  указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации по запросу предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по запросу предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам запроса предложений, приведен в Части 2 Тома 1.

    - Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно «Информационной карте запроса предложений».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в «Информационной карте запроса предложений».

Предложение частичной поставки товара, выполнения работ, оказания услуг не допускается.

  - Участие в процедуре запроса предложений

    - Принять участие в запросе предложений может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

    - Для участия в процедуре запроса предложений участник запроса предложений должен:

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП;

- подать заявку на участие в запросе предложений согласно требованиям настоящей документации по запросу предложений.

    - Для прохождения отборочной стадии данного запроса предложений участник запроса предложений должен удовлетворять требованиям, изложенным в «Информационной карте запроса предложений».

    - Для всех участников запроса предложений устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по запросу предложений, не допускается.

    - Решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений принимает закупочная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

    - Закупочная комиссия отстраняет участника запроса предложений, в том числе допущенного к участию в запросе предложений, в случаях, указанных ниже, в любой момент вплоть до подписания договора:

- при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в запросе предложений и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в запросе предложений, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;

- при выявлении факта давления таким участником запроса предложений на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса предложений или заказчика, подкрепленного документами.

    - Решение об отстранении участника запроса предложений оформляется протоколом заседания закупочной комиссии, который размещается организатором запроса предложений на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

    - В случае отстранения всех участников запроса предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.6, запрос предложений признается несостоявшимся.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно «Информационной карте запроса предложений».

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией по запросу предложений, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация по запросу предложений (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в запросе предложений победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

  - Особые положения в связи с проведением запроса предложений через ЭТП

    - Участник запроса предложений должен в сроки, указанные в «Информационной карте запроса предложений», подать заявку на участие в запросе предложений в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

    - Правила регистрации и аккредитации участника запроса предложений на ЭТП, правила проведения процедур запроса предложений на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в запросе предложений) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

    - Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника запроса предложений.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений, иной документации, а организатор запроса предложений не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

    - Участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения запроса предложений.

  - Отказ от проведения запроса предложений

    - Решение об отказе от проведения запроса предложений принимается заказчиком в любое время вплоть до подведения итогов запроса предложений, в следующих случаях:

изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

    - Извещение об отказе от проведения запроса предложений подписывается руководителем заказчика и размещается организатором запроса предложений в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения запроса предложений получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора запроса предложений — в течение следующего рабочего дня) в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений.

  - Официальный источник информации о ходе и результатах запроса предложений

    - На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу предложений, размещаются: извещение о проведении запроса предложений, документация по запросу предложений, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальной публикацией данной информации считается публикация на официальном сайте, указанном в подпункте «Информационной карте запроса предложений». Иные публикации указанных документов являются копиями. Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

    - Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе закупочной комиссии и данные о персональном голосовании членов закупочной комиссии.

    - Единственным официальным источником информации о ходе и результатах запроса предложений является официальный сайт и участники запроса предложений самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения документации по запросу предложений, информацию о принятых в ходе запроса предложений решениях закупочной комиссии и организатора запроса предложений.

  - Прочие положения

    - Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

    - Членам закупочной комиссии, работникам заказчика, организатора запроса предложений, привлекаемым экспертам во время проведения запроса предложений запрещается предоставлять сведения о предложениях участников запроса предложений, ходе проведения запроса предложений и принимаемых закупочной комиссией решениях, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам кроме контролирующих органов, руководства заказчика, Госкорпорации «Росатом» и кроме случаев, установленных ЕОСЗ, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности, извещением о проведении запроса предложений и документацией по запросу предложений.

    - Заседания закупочной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены закупочной комиссии, дистанционно участвующие в заседании закупочной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов закупочной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания закупочной комиссии.

- 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Требования к участникам запроса предложений

    - Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам запроса предложений, в том числе:

      - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

      - быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

      - обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, указанной в пункте «Информационной карты запроса предложений», в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

      - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

      - не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

      - соответствовать требованиям, указанным в пункте «Информационной карты запроса предложений», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

      - не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

    - Участник запроса предложений должен соответствовать иным требованиям, установленным в «Информационной карте запроса предложений».

  - Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений

    - Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1.1, участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить следующие документы:

      - копия полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении запроса предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

      - копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений от имени участника запроса предложений (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в запросе предложений подписывается по доверенности). Если заявка на участие в запросе предложений согласно пункту 4.4.1 и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;

      - копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

      - копии специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), подтверждающие соответствие требованиям, установленным в подпункте 3.1.1.3, и если такие документы указаны в «Информационной карте запроса предложений»;

      - Копия уведомления о возможности применения участником запроса предложений упрощенной системы налогообложения или иной документ, подтверждающий, что участник запроса предложений не является плательщиком НДС (для участников запроса предложений, не являющихся плательщиками НДС);

      - подтверждение по форме, указанной в «Информационной карте запроса предложений», о ненахождении участника запроса предложений в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса предложений решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса предложений, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении деятельности участника запроса предложений, об отсутствии задолженности у участника запроса предложений по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений;

      - копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;

      - копия решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

Решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.7, 3.2.1.8, должны быть приняты в соответствии нормами федеральных законов, в зависимости от организационно-правовой формы участника запроса предложений:

- для акционерных обществ в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- для обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- для государственных и муниципальных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Участник запроса предложений вправе предоставить решение об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанные в пунктах 3.2.1.7, 3.2.1.8, после выбора его победителем запроса предложений, но до момента подписания договора с ним. При этом в составе заявки на участие в запросе предложений участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанные решения до момента заключения договора (не предоставление указанных документов будет расцениваться организатором конкурса как уклонение от заключения договора).

      - копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в  «Информационной карте запроса предложений».

    - Для подтверждения соответствия иным требованиям, указанным в пункте 3.1.2, участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить документы, указанные в  «Информационной карте запроса предложений».

  - Возможность привлечения субподрядчиков/ соисполнителей (юридических или физических лиц, выполняющих/оказывающих часть работ/ услуг по договору) указана в  «Информационной карте запроса предложений».

  - Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям, в случае если «Информационной картой запроса предложений предусмотрена возможность их привлечения, приведены в пункте 3.5.

  - Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей.

    - Участник запроса предложений должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/ соисполнителей, независимо от объема выполняемых работ/оказываемых услуг:

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/ оказания услуг;

- отвечает требованиям настоящей документации по запросу предложений («Информационная карта запроса предложений») в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем.

    - Если пунктом  «Информационной картой запроса предложений» установлено требование о наличии у привлекаемых субподрядчиков /соисполнителей соответствующих разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого, является предметом настоящего запроса предложений, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения видов и объемов выполнения работ /оказания услуг, то каждый привлекаемый субподрядчик / соисполнитель должен отвечать данному требованию независимо от выполняемого/оказываемого таким субподрядчиком/ соисполнителем объема работ/ услуг по отношению к общей цене заявки участника запроса предложений.

    - В связи с вышеизложенным участник запроса предложений готовит заявку на участие в запросе предложений с учетом следующих дополнительных требований:

- для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в запросе предложений включаются копии договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в запросе предложений указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в запросе предложений;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно «Информационной карте запроса предложений». Соответствующие формы раздела 6, заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника запроса предложений и заверяются подписью и печатью субподрядчика/ соисполнителя и участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.5, 4.4.6;

- заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения о распределении видов и объемов работ/услуг между участником запроса предложений и субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником запроса предложений субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

В случае если участником запроса предложений является государственное или муниципальное бюджетное учреждение, и порядок выбора субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства РФ, в том числе Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», такой участник вправе не указывать в соответствующей форме наименования конкретных субподрядчиков/ соисполнителей, указав на особый порядок их выбора. Участник запроса предложений, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в запросе предложений представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, определить субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур определения субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора закупочной комиссией участника запроса предложений – государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем запроса предложений, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии по осуществлению закупок государственного или муниципального бюджетного учреждения по определению субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника запроса предложений включить представителя заказчика в состав комиссии по осуществлению закупок также должно содержаться в гарантийном письме.

    - При рассмотрении субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника запроса предложений и субподрядчиков/ соисполнителей учитываются в процентном соотношении от перечня и объема выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

  - При закупках оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, а также оборудования, имеющего контроль изготовления и оценку соответствия в виде приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии с НП-071-06, в том числе оборудования длительного цикла изготовления, к изготовителю оборудования (юридическому лицу, осуществляющему выпуск оборудования, либо, юридическому лицу, координирующему деятельность изготовителей составных частей оборудования и отвечающему за изготовление данного оборудования в целом) в соответствии с Томом 2 «Техническая часть» настоящей документации предъявляются требования указанные в «Информационной карте запроса предложений».

- 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Получение документации по запросу предложений

    - Документация по запросу предложений, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения документации по запросу предложений на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

  - Разъяснение положений документации по запросу предложений

    - Любой участник запроса предложений вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений в срок, обеспечивающий получение организатором запроса предложений такого запроса не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса предложений или уполномоченного лица участника запроса предложений по контактным реквизитам организатора запроса предложений для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в разделе 5 «Информационная карта запроса предложений».

    - Организатор запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса предложений, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором запроса предложений, то такой ответ размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего ответа от заказчика. Если организатор запроса предложений не успел разместить ответ на запрос за 2 (два) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, то организатор запроса предложений переносит окончательный срок подачи заявок на участие в запросе предложений на количество дней задержки, чтобы срок подачи заявок на участие в запросе предложений составлял не менее чем 2 (два) рабочих дня. Разъяснение положений документации по запросу предложений не изменяет ее сути.

    - Организатор запроса предложений вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по запросу предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

    - Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора запроса предложений.

  - Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений

    - Руководитель заказчика или лицо, утвердившее документацию по запросу предложений, при необходимости принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.

    - Любое изменение документации по запросу предложений является неотъемлемой ее частью.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений или документацию по запросу предложений, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», такие изменения размещаются организатором запроса предложений на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений.

    - При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее 5 (пяти) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса предложений — 10 (десять) календарных дней.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Для целей настоящей документации по запросу предложений под заявкой на участие в запросе предложений понимается предоставляемое участником запроса предложений с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе предложений, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному «Информационной картой запроса предложений», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу предложений.

    - Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

    - Участник запроса предложений вправе подать заявку на участие в запросе предложений на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник запроса предложений планирует принять участие в запросе предложений по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в запросе предложений на каждый такой лот отдельно. В отношении каждого лота участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки согласно пункту 4.4.4, если в «Информационной карте запроса предложений» разрешена подача альтернативных предложений).

    - При наличии соответствующего функционала на ЭТП в случае, если указано в «Информационной карте запроса предложений» участник запроса предложений помимо основного предложения вправе подготовить и подать не более двух альтернативных предложений в соответствии с правилами и регламентами подачи таких предложений на ЭТП.

      - Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении условий, касающихся аспектов, определенных в «Информационной карте запроса предложений»; при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям, указанным в документации по запросу предложений. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Если какое-либо альтернативное предложение участника отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то закупочная комиссия принимает к рассмотрению предложение участника запроса предложений с меньшей ценой, второе предложение этого участника запроса предложений отклоняется. Если подается предложение с допустимыми документацией по запросу предложений альтернативными параметрами, такое предложение является основным.

      - В случае подачи как основного, так и альтернативного предложения, в альтернативном предложении должны быть указаны параметры, по которым альтернативное предложение отличается от основного предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные, с приложением к заявке на участие в запросе предложений соответствующих измененных форм, приведенных в разделе 6). При этом, в составе альтернативного предложения не обязательно дублировать документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям ( «Информационная карта запроса предложений»).

      - В случае подачи предложения с допустимыми документацией по запросу предложений альтернативными параметрами, в составе заявки на участие в запросе предложений должно быть указание на предлагаемые альтернативные параметры.

    - При подготовке заявки на участие в запросе предложений, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе предложений.

    - Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, был скреплен печатью участника запроса предложений.

    - Рекомендации пунктов 4.4.5 и 4.4.6 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса предложений третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса предложений, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса предложений.

    - При подготовке заявки на участие в запросе предложений участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе предложений были пронумерованы.

    - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу предложений, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу предложений, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником запроса предложений через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником запроса предложений на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.5 – 4.4.9. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

    - Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

    - Заказчик/организатор запроса предложений вправе запросить у участника запроса предложений, с которым по итогам запроса предложений заключается договор, нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящей документации по запросу предложений.

  - Срок действия заявки на участие в запросе предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений [в отношении лота] должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса предложений в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 60 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений [по данному лоту].

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником запроса предложений, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники запроса предложений и организатор запроса предложений, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые документы, представленные участником запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ документы должны быть легализованы (допускается апостилирование), при этом перевод данного документа на русский язык должен быть нотариально заверен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается закупочной комиссией как предоставление участником запроса предложений недостоверных сведений в составе заявки на участие в запросе предложений.

    - Документы, составленные на других языках, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в запросе предложений.

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в «Информационной карте запроса предложений», за исключением случаев, предусмотренных в «Информационной карте запроса предложений».

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в «Информационной карте запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

  - Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте предложений».

  - Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в запросе предложений (обеспечение заявки на участие в запросе предложений)

    - В случае, если извещением о проведении запроса предложений и «Информационной картой запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений, участник запроса предложений должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

    - Если участник принимает участие в запросе предложений по нескольким лотам, обеспечение заявки на участие в запросе предложений предоставляется по каждому такому лоту.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в форме денежных средств должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет, указанный в «Информационной карте запроса предложений», не позднее окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», с предоставлением в составе заявки на участие в запросе предложений документов, подтверждающих факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника запроса предложений.

    - В случае предоставления обеспечения заявок на участие в запросе предложений в форме банковской гарантии она должна удовлетворять следующим требованиям:

      - Банковская гарантия в отношении каждого лота, на который участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений должна быть составлена с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

- банковская гарантия должна быть безотзывной.

- сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

- банковская гарантия должна действовать не менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений.

- банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор запроса предложений, принципалом — участник запроса предложений, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 4.9.8.

      - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

      - Банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющем лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающий выдачу банковских гарантий.

    - Копия банковской гарантии предоставляется в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа. Если банковская гарантия подписывается по доверенности, то доверенность также должна быть приложена в составе заявки на участие в запросе предложений.).

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений – всем участникам запроса предложений, подавшим заявки на участие в запросе предложений;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору запроса предложений уведомления об отзыве участником запроса предложений заявки на участие в запросе предложений – участнику запроса предложений, отозвавшему заявку в соответствии с условиями документации по запросу предложений;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику запроса предложений, заявка которого отклонена;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем запроса предложений по результатам состоявшегося запроса предложений и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю запроса предложений и всем остальным участникам запроса предложений, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником запроса предложений согласно пункту 4.15.4, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику запроса предложений;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания запроса предложений несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику запроса предложений, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

    - В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии, срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник запроса предложений получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

    - Обеспечение заявки на участие в запросе предложений удерживается в следующих случаях:

- при отзыве либо изменении поданной заявки участником запроса предложений, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей документацией;

- при уклонении победителя запроса предложений или участника запроса предложений, с которым заключается договор согласно пункту 4.15.4, от заключения договора (пункт 4.15.13).

    - При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор запроса предложений/заказчик уведомляет такого участника запроса предложений об удержании обеспечения заявки на участие в запросе предложений.

  - Подача и прием заявок на участие в запросе предложений

    - Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

    - Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

    - Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы в соответствии требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в «Информационной карте запроса предложений».

  - Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв

    - Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в «Информационной карте запроса предложений».

    - Порядок изменения или отзыва заявок на участие в запросе предложений, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

    - Если организатором запроса предложений продлен срок подачи заявок, то участник запроса предложений, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

- отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

- продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

- не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки закупочная комиссия успевает выбрать победителя, то закупочная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

    - Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в запросе предложений, подавшим ее участником запроса предложений, письма о ее продлении. При этом такой участник запроса предложений должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника запроса предложений с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений

    - В срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса предложений ко всем поданным заявкам на участие в запросе предложений и содержащимся в них документам и сведениям.

    - При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам заседание закупочной комиссии не проводится.

    - Если участник запроса предложений намерен направить своего представителя к организатору запроса предложений к моменту открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», уведомить об этом организатора запроса предложений, направив контактному лицу организатора запроса предложений, указанному в «Информационной карте запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором запроса предложений такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

    - Организатор запроса предложений обеспечивает возможность такому представителю наблюдать за моментом открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений. При этом в обязательном порядке проводится заседание закупочной комиссии с оформлением протокола согласно пункту 4.12.5.

    - Присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений представители участников запроса предложений должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений.

    - Если Организатор запроса предложений осуществляет видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, то участники запроса предложений, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений в соответствии с пунктом 4.12.5, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/  в сети «Интернет» заседания комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, присутствующие на заседании комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, предварительно сообщив об этом организатору запроса предложений.

    - Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений формируется организатором запроса предложений с указанием как минимум следующих сведений:

- наименование и реквизиты запроса предложений;

- наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- дату и время окончания подачи заявок;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- общее количество поступивших заявок на участие в запросе предложений;

- наименование, ИНН и (или) адреса участников запроса предложений, подавших заявки в запросе предложений, а также предмет и цены таких заявок.

Данный протокол подписывается секретарем закупочной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа и размещается не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола на официальном сайте и на ЭТП.

При проведении заседания закупочной комиссии в соответствии с пунктом 4.12.4 данный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором запроса предложений на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, указанная заявка на участие в запросе предложений рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном пунктами 4.14.1, 4.14.2.

  - Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений

    - У участника запроса предложений отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе предложений на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

  - Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений

    - Общие положения

      - Рассмотрение заявок осуществляется в соответствии с Методикой в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

- проведение оценочной стадии (пункт 4.14.5).

      - После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно по решению закупочной комиссии [при закупке услуг, указанных в п.10.6.4а) ЕОСЗ] проведение переговоров (пункт 4.14.3) с допущенными участниками запроса предложений (до переторжки (если предусмотрена)), а так же  проведение переторжки, если в «Информационной карте запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

      - По решению закупочной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

      - Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и «Информационной картой запроса предложений».

      - Организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в запросе предложений. При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений закупочная комиссия также рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались).

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений организатор запроса предложений имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней, информацию о соответствии предоставленных участником запроса предложений сведений действительности.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор запроса предложений вправе запросить для обозрения нотариально заверенную копию документа, предоставленного в копии. В случае, если участник запроса предложений в установленный в запросе разумный срок не предоставил нотариально заверенной копии документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в случаях, указанных ниже, закупочная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в запросе предложений, на основании которого организатор запроса предложений направляет уточняющие запросы:

        - При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в запросе предложений следующих документов:

- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса предложений,

- учредительные документы,

- разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.),

- документы о крупной сделке,

- документы о сделке с заинтересованностью,

- документы, подтверждающие обладание участником запроса предложений необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами,

- документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его товара участником,

- документы, подтверждающие опыт участника запроса предложений, указанный им в своей заявке,

- документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

        - При выявлении в заявке на участие в запросе предложений арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником запроса предложений исправленных документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе предложений;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе предложений.

Исправление иных ошибок не допускается.

        - В случаях, влияющих на допуск участника к запросу предложений или оценку его заявки на участие в запросе предложений:

- в представленных документах в составе заявки на участие в запросе предложений отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:

- участника запроса предложений требованиям документации по запросу предложений, указанным в пункте 3.1.1, включая требования о наличии разрешительных документов, указанных в  «Информационной карте запроса предложений»,

- привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) требованиям документации по запросу предложений, указанным в подпунктах 3.1.1.1 - 3.1.1.5 и установленным в «Информационной карте запроса предложений»,

- заявки на участие в запросе предложений требованиям документации по запросу предложений, указанным в «Информационной карте запроса предложений»;

- в заявке на участие в запросе предложений имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в запросе предложений или участника запроса предложений требованиям документации по запросу предложений или осуществить оценку и сопоставление заявок допущенных участников запроса предложений;

- привлекаемый участником запроса предложений субподрядчик (соисполнитель) не соответствует требованию о не нахождении в реестре недобросовестных поставщиков, установленному в «Информационной карте запроса предложений». В данном случае участнику направляется запрос с предложением о замене такого субподрядчика (соисполнителя), при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в запросе предложений.

Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого запроса предложений, объема и номенклатуры предлагаемой участником запроса предложений продукции, существа заявки на участие в запросе предложений, включая изменение условий заявки.

      - При уточнении заявок на участие в запросе предложений организатором запроса предложений не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса предложений. Предусмотренные подпунктом 4.14.1.8.1 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

      - Не направляются участнику запроса предложений запросы согласно пункту 4.14.1.8, если в соответствии с пунктом 4.14.2.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника.

      - Решение закупочной комиссии об уточнении заявок на участие в запросе предложений в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания закупочной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - В случае принятия закупочной комиссией решения о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам запроса предложений после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Направление таких запросов организатора запроса предложений и ответов участников на направленные данные запросы, осуществляются с помощью программных и технических средств ЭТП. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в запросе предложений устанавливается достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, но не может быть меньше, чем 2 (два) рабочих дня, со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.

      - При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений закупочной комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника.

      - Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя запроса предложений продлеваются только по решению закупочной комиссии (с оформлением соответствующего протокола) или ее председателя (с оформлением документа о его единоличном решении), но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в запросе предложений. Извещение о продлении сроков размещается на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня оформления данного решения, но не позднее первоначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и документации по запросу предложений срока окончания соответствующей стадии рассмотрения заявок.

    - Проведение отборочной стадии

      - В рамках отборочной стадии закупочная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений и участников запроса предложений на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу предложений.

      - При наличии основного и альтернативных предложений участника запроса предложений на оценочную стадию такие предложения допускаются (или отклоняются) отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не различаются. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то закупочная комиссия рассматривает предложение участника запроса предложений с меньшей ценой, второе предложение этого участника запроса предложений отклоняет.

      - Заявка на участие в запросе предложений должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией по запросу предложений требований или быть лучше, то есть установленные требования в документации по запросу предложений являются минимально допустимыми.

      - В соответствии с установленными в документации по запросу предложений требованиями, критериями отбора являются:

- соответствие заявки требованиям документации по запросу предложений по существу по своему составу, согласно «Информационной карте запроса предложений», и оформлению;

- соответствие участника запроса предложений и заявленных участником запроса предложений субподрядчиков/ соисполнителей, изготовителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в «Информационной карте запроса предложений»;

- соответствие предлагаемых участником запроса предложений товаров, работ, услуг требованиям, установленным в «Информационной карте запроса предложений»;

- соответствие предлагаемых участником запроса предложений договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в «Информационной карте запроса предложений»;

- предоставление участником запроса предложений требуемого обеспечения заявки, если предусмотрено «Информационной картой запроса предложений».

      - По итогам отборочной стадии закупочная комиссия  на своем заседании в отношении каждого участника запроса предложений  принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений, по следующим основаниям:

- несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.4 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу предложений), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения;

- несоответствие участника запроса предложений требованиям подпункта б) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие субподрядчиков/ соисполнителей, изготовителей требованиям подпункта б) пункта 4.14.2.4, если требования к ним были установлены;

- несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям подпункта в) пункта 4.14.2.4;

- несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений, требованиям подпункта г) пункта 4.14.2.4, в том числе:

- наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы,

- наличие предложения, ухудшающие условия по срокам поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.

Если в заявке на участие в запросе предложений указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе предложений требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений».

- несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки (подпункт д) пункта 4.14.2.4). Организатор запроса предложений по всем заявкам на участие в запросе предложений, независимо от наличия в составе заявки на участие в запросе предложений документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки, в виде банковской гарантии или денежных средств на расчетном счете, указанном в «Информационной карте запроса предложений», проверяет поступившее на условиях и в порядке, предусмотренном подразделом 4.9, обеспечение заявки на участие в запросе предложений. При наличии банковской гарантии и/или денежных средств, поступивших в соответствии с порядком, предусмотренным подразделом 4.9, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.

      - По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса предложений о допуске к участию в запросе предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений.

      - В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса предложений (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям запроса предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.  В случае если документацией по запросу предложений предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников запроса предложений, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято относительно только одного участника запроса предложений, подавшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого лота.

      - Решения закупочной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты запроса предложений;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

- решение о допуске участника к запросу предложений либо об отказе ему в допуске с указанием положений документации по запросу предложений, которым не соответствует участник запроса предложений или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

- о результатах голосования членов закупочной комиссии, принявших участие в голосовании;

- информация о признании запроса предложений несостоявшимся (пункт 4.14.2.7), если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений или ни один из участников запроса предложений и (или) поданные ими заявки не были признаны соответствующими условиям запроса предложений.

      - Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой участник запроса предложений после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в запросе предложений. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Проведение переговоров с участниками запроса предложений (при закупке услуг, указанных в п.10.6.4а) ЕОСЗ)

      - В любой момент после проведения отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, но до проведения (при необходимости) процедуры переторжки организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии, проводит переговоры с допущенными участниками. Переговоры от лица организатора запроса предложений проводятся закупочной комиссией. В случае, если были привлечены эксперты (экспертный совет), такие эксперты (отдельные представители экспертного совета) также привлекаются к проведению переговоров. Переговоры проводятся в целях разъяснений заявок либо их улучшения в интересах заказчика, кроме изменения цены предложений.

      - Переговоры проводятся со всеми участниками запроса предложений, прошедшими отборочную стадию. Проведение более одного раунда переговоров не допускается.

      - Переговоры проводятся в отношении любых аспектов заявок участников запроса предложений, кроме цены.

      - Переговоры с каждым из участников оформляются отдельным протоколом, в котором отражаются как минимум следующие сведения:

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- достигнутые договоренности.

      - Данный протокол подписывается организатором, присутствующими на переговорах членами закупочной комиссии и участником запроса предложения. Все такие протоколы размещаются одновременно на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) дня после завершения переговоров со всеми участниками с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Организатор запроса предложений запрашивает у всех участников, с которыми проводились переговоры, окончательные предложения.

      - Участник запроса предложений вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать окончательное предложение. В этом случае его заявка остается действующей на первоначальных условиях.

    - Переторжка

      - Переторжка проводится по решению закупочной комиссии, если в «Информационной карте запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки. При проведении переторжки допущенным участникам запроса предложений предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе предложений (в том числе допущенных альтернативных предложений, в случаях разрешения подачи альтернативных предложений) путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены. Снижение цены заявки на участие в запросе предложений не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе предложений.

      - Количество переторжек не ограничено. При этом срок проведения переторжек не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте и ЭТП протокола согласно пункту 4.14.2.9.

      - Форма, параметры, по которым проводится переторжка из указанных в «Снижение цены заявки на участие в запросе предложений не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе предложений. запроса предложений» (для переторжки в заочной форме), и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки,  и направленных одновременно всем участникам, допущенным к участию в запросе предложений, в день размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего решение о проведении переторжки. При этом дата проведения переторжки устанавливается не ранее второго рабочего дня после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола, содержащего решение о проведении переторжки, а начало проведения переторжки устанавливается в рабочее время по местному времени организатора запроса предложений.

      - В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса предложений. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений (основного и/или альтернативных), тогда его предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений.

      - Предложения участника запроса предложений по увеличению цены (в том числе, увеличению единичных цен), указанной в заявке на участие в запросе предложений не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки  с таким предложением (основным и/или альтернативным) и это предложение, указанное в заявке на участие в запросе предложений,, остается действующим с ранее объявленной ценой.

      - Переторжка проводится в режиме реального времени или в заочной форме.

      - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник запроса предложений, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником запроса предложений поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники запроса предложений заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник запроса предложений не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десять) минут с момента подачи такого предложения. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся как минимум следующие сведения:

- адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

- первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора.

Сведения о ходе проведения переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещаются на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора запроса предложений — в течение следующего рабочего дня после дня проведения переторжки на ЭТП), протокол переторжки размещается организатором запроса предложений на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие первоначальную цену, указанную в заявке на участие в запросе предложений цену, обязаны дополнительно представить организатору запроса предложений документы, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, содержащие информацию о цене договора, без изменения иных первоначальных условий, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4. Данные документы предоставляются на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в запросе предложений. В случае непредставления откорректированных документов или представления откорректированных в части цены документов, с указанной ценой, не соответствующей цене предложенной на переторжке, заказчик при подготовке договора к подписанию снижает все составные части цены, указанные в первоначальной заявке победителя запроса предложений, пропорционально снижению общей цены договора, представленной на переторжку.

      - При проведении переторжки в заочной форме участники запроса предложений к установленному организатором запроса предложений сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в запросе предложений. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

Открытие доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

      - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного запроса предложений в соответствии с критериями оценки, указанными в документации по запросу предложений.

    - Проведение оценочной стадии

      - В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений», закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в запросе предложений, с учетом проведенных переговоров и предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными документацией по запросу предложений оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в «Информационной карте запроса предложений». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в запросе предложений) и их значимость указаны в «Информационной карте запроса предложений».

      - В случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений они оцениваются отдельно в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в «Информационной карте запроса предложений», при этом оценки по критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не отличаются.

      - Если участником запроса предложений не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

      - По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений оформляется протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который вносятся как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты запроса предложений;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протоколов проведения переторжки (если проводились) – результаты проведенных переторжек;

- о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки.

      - Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется  и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - Любой допущенный до участия в запросе предложений участник после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Подведение итогов запроса предложений. Выбор победителя запроса предложений

      - После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов, закупочная комиссия определяет победителя запроса предложений. Закупочная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в запросе предложений, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов. При равенстве баллов, первое место получает допущенный участник запроса предложений, который раньше подал заявку на участие в запросе предложений (или предложение с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений, если проводилась переторжка).

      - По решению закупочной комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.

      - Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в запросе предложений которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в запросе предложений которого присвоено первое место.

      - Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник запроса предложений получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений.

      - По результатам запроса предложений оформляется протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений, содержащий как минимум следующие сведения:

- наименование и реквизиты запроса предложений;

- сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора;

- сведения о сроке исполнения договора;

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протоколов проведения переторжки (если проводились) – результаты проведенных переторжек;

- о результатах оценки каждой заявки с указанием присвоенных баллов по каждому критерию оценки;

- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений мест;

- о наименовании и адресе победителя запроса предложений, цене его заявки.

      - Протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений  оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

  - Заключение договора по результатам запроса предложений

    - Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений, в срок, указанный в «Информационной карте запроса предложений», передает лицу, с которым заключается договор (победитель запроса предложений или участник запроса предложений в соответствии с пунктом 4.15.4), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу предложений с учетом преддоговорных переговоров (пункт 4.15.6).

Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику:

  - подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в «Информационной карте запроса предложений»;

  - обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в «Информационной карте запроса предложений», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе предложений и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса предложений представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

    - Договор с победителем запроса предложений или участником запроса предложений в соответствии с пунктом 4.15.4, заключается в срок, указанный в «Информационной карте запроса предложений».

    - В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

    - В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка на участие в запросе предложений  и данная заявка и подавший ее участник запроса предложений отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией по запросу предложений, либо принято решение о допуске только одного участника запроса предложений, заказчик:

- заключает договор с таким единственным участником запроса предложений в сроки и порядке, указанных в настоящем подразделе (а в случаях указанных в ЕОСЗ только после получения решения соответствующего разрешительного органа), при условии, что договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров), либо

- принимает решение о проведении повторной закупки, либо

- отказывается от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а)-в) пункта 4.15.11.

    - По поручению заказчика организатор запроса предложений обеспечивает организацию и проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, в отношении положений договора согласно пункту 4.15.6. Преддоговорные переговоры проводятся в рамках законодательства, с учетом положений ЕОСЗ, иных распорядительных документов Госкорпорации «Росатом», заказчика в очной форме, в том числе с помощью аудио-, видеоконференцсвязи.

    - Преддоговорные переговоры проводятся:

- по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

- по изменению объемов продукции не более чем на 10% и без увеличения цен (расценок);

- по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.;

- направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации по запросу предложений и заявке лица, с которым заключается договор;

- направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России;

- обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.

    - Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются.

    - По результатам преддоговорных переговоров организатором запроса предложений оформляется протокол преддоговорных переговоров. В случае, если в ходе переговоров поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении запроса предложений, документации по запросу предложений и заявке лица, с которым заключается договор, указанный протокол размещается организатором запроса предложений на официальном сайте и ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня его подписания.

    - В случае проведения запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных проектных, изыскательских и пусконаладочных работ при заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке лица, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора (в текущих ценах). Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

    - Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту 4.15.2) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней задержки.

    - Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса предложений, за исключением следующих случаев:

- изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика;

- изменения потребностей заказчика;

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора.

    - Извещение об отказе, содержащее также обоснование отказа от заключения договора, размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения.

    - Лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса предложений и в «Информационной карте запроса предложений»:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

- не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу предложений было установлено требование обеспечения договора;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу предложений и (или) в заявке такого лица, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

- непредставление до заключения договора документов, обязательных к предоставлению и предусмотренных документацией по запросу предложений в составе заявки на участие в запросе предложений лица, с которым заключается договор.

    - В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу предложений, заказчик выполняет одно из следующих действий:

- проводит повторную процедуру закупки;

- отказывается от заключения договора;

- выносит вопрос о заключении договора с другим участником, занявшим следующее место, на решение разрешающего органа.

    - В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик:

- удерживает обеспечение заявки такого участника запроса предложений;

- направляет в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», предложение о включении сведений о таком участнике запроса предложений в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - Сведения об участнике запроса предложений будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник запроса предложений:

- будучи признанным победителем запроса предложений [по какому-либо лоту] уклонился от заключения договора;

- будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.4, уклонился от заключения договора;

- будучи победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу предложений;

- если договор, заключенный с участником запроса предложений по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору

    - В случае, если указано в «Информационной карте запроса предложений», победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.4, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора») обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

- обязательства по возврату аванса;

- исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

- исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

- безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

- поручительство;

- в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

При этом формы обеспечения обязательств по договору определяются лицом, с которым заключается договор, самостоятельно.

    - Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, размер и срок действия таких обеспечений указаны в «Информационной карте запроса предложений».

    - Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»). При этом обеспечение возврата аванса и (или) обеспечения договора предоставляется лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор, либо после заключения договора не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты его заключения. Обеспечение возврата аванса, если указано в «Информационной карте запроса предложений», предоставляется отдельно от обеспечения договора.

    - Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным ЕОСЗ (соответствующее Приложение), а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - Обеспечение исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии или поручительства в соответствии с пунктом 4.16.1 может быть предоставлено в следующем виде:

      - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом банковская гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную банковскую гарантию.

      - Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную банковскую гарантию, считаются подтвержденными.

      - Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

      - Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

    - В случае, если обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.16.5.1 и/или 4.16.5.2.

    - При представлении обеспечения исполнения обязательств по договору согласно пунктам 4.16.5.3 и/или 4.16.5.4 к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору).

    - По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.7 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.

    - Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

- для обеспечения возврата аванса - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

- для обеспечения договора - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

- для обеспечения исполнения гарантийных обязательств - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

    - В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса предложений иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

    - Если в заявке участника запроса предложений содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса предложений или с участником запроса предложений, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.4, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса предложений или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения документации по запросу предложений.

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет запроса предложений Предмет договора Состав и объем работ | Право заключения договора на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Производственного корпуса ОАО «АТОМПРОЕКТ» (IV квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55. выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Производственного корпуса ОАО «АТОМПРОЕКТ» (IV квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55. Состав и объем работ в соответствии с условиями договора, технического задания (Том 2) |
| 2. | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится открытый запрос предложени | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37, в редакции с изменениями утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протоколы от 15.02.2013 № 46, от 25.09.2013 № 53, от 03.12.2013 № 54, от 10.04.2014 №59, от 14 мая 2014 № 61, от 04 июня 2014 № 62, от 26 июня 2014 № 63). |
| 3. | Условия договора: Сроки выполнения работ Место выполнения работ Условия оплаты | Срок выполнения работ: Начало Работ – с даты передачи помещений Подрядчику для выполнения Работ (по акту приема-передачи). Помещения передаются Подрядчику в соответствии с Графиком передачи помещений (Приложение № 6 к Договору). Окончание работ – в соответствии с Графиком передачи помещений (Приложение № 6 к Договору), но не более 85 календарных дней с даты передачи первого помещения. Адрес выполнения работ: 197183, Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.55. Безналичный расчет на условиях проекта договора (Часть 2 настоящей документации). |
| 3.1. | Встречные предложения по условиям договора | Форма и все условия проекта договора (Часть 2 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются, за исключением условий платежей, в отношении которых допускаются предложения по уменьшению авансовых платежей, либо отказа от авансовых платежей. При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 2 «Проект договора»). |
| 4. | Количество лотов | Запрос предложений проводится по одному лоту. |
| 5. | Заказчик | Заказчик – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (ОАО «АТОМПРОЕКТ»). Местонахождения заказчика: ОАО «АТОМПРОЕКТ» 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 82, телефон: (812) 339-16-12, факс: (812) 458-78-59 Почтовый адрес заказчика: ОАО «АТОМПРОЕКТ» 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 82 Контактные лица по процедурным вопросам: Пак Надежда Петровна (812) 339-16-19, Электронная почта: zakupki@atomproekt.com (с указанием исполнителя) Контактное лицо по техническим вопросам: Даурцев Сергей Борисович (812) 430-29-91 Контактное лицо по вопросам обеспечения обязательств по договору и условиям оплаты работ по договору: Бабарыко Галина Вячеславовна (812) 339-15-57 |
| 6. | Организатор размещения заказа (Организатор запроса предложений) | Заказчик проводит запрос предложений самостоятельно |
| 7. | Информационное обеспечение проведения запроса предложений | - Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), - Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru). Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом», в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru |
| 8. | Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений | «19» августа 2014 года |
| 9. | Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ) | С учетом НДС, руб.; 9 542 649,00; Девять миллионов пятьсот сорок две тысячи шестьсот сорок девять рублей 00 копеек. Сумма НДС, руб.; 1 455 658,32; Один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 32 копейки. Без НДС, руб.; 8 086 990,68; Восемь миллионов восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто рублей 68 копеек. В случае если Участник не является плательщиком НДС, указанная в Заявке на участие в запросе предложений цена договора, не должна превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Цена договора указана с учетом включенных в нее расходов на выполнение всего объема работ, включает компенсацию издержек участника запроса предложений и причитающееся ему вознаграждение, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи. Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора в базисе поданной участником запроса предложений цены. |
|  |  | Цена договора, после выбора победителя, устанавливается путем включения понижающего коэффициента в локальные сметы (Приложение к Техническому заданию), рассчитываемого по формуле: Кпк; =; Цп. Цmax. где: Кпк - величина понижающего коэффициента; Цп – общая цена договора с учётом НДС, предложенная победителем запроса предложений или цена предложенная участником запроса предложений в случае не заключения договора с победителем; Цmax - начальная (максимальная) цена договора с учётом НДС. |
| 10. | Официальный язык запроса предложений | Русский |
| 11. | Валюта запроса предложений | Российский рубль |
| 12. | Размер и валюта обеспечения заявки на участие в запросе предложений Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в запросе предложений | Обеспечение заявки составляет 477 000,00 (Четыреста семьдесят семь тысяч рублей 00 копеек). Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть представлено Участником в одной из следующих форм: - безотзывная банковская гарантия, выданная банком; - денежные средства путем их перечисления заказчику. В случае представления обеспечения заявки в форме денежных средств сумма обеспечения заявки должна быть перечислена по реквизитам, указанным в настоящем пункте в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет заказчика не позднее времени и даты открытия доступа к заявкам, поданным в электронном виде. В случае представления обеспечения заявки в форме безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия оформляется в соответствии с требованиями п. 4.9 настоящей документации по Форме 8 и включается в состав заявки. Получатель: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (ОАО «АТОМПРОЕКТ») ИНН 7814417371 КПП 783450001 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, р/с 40702810655070000762 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург. г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 41, лит. А, корп. 1м к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 Назначение платежа: Обеспечение заявки для участия в запросе предложений №06-84/14 на право заключения договора на __________________________, НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. |
| 13. | Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений, субподрядчикам/ соисполнителям | 13.1. Требования к участникам запроса предложений: - Должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1.1 настоящей документации. - Участник запроса предложений должен выполнить собственными силами не менее 95% от общего объема выполняемых по договору работ (в денежном выражении от общей стоимости договора), при этом виды работ, услуг, для выполнения которых будут привлечены субподрядчики (соисполнители) определяются участником закупки (подрядчиком, исполнителем) самостоятельно. - Отсутствие сведений об участнике запроса предложений в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». - Должен иметь в 2011-2014 гг. опыт выполнения ремонтно-строительных работ на общую сумму не менее 4,77 млн. руб. с учетом НДС. - Опыт выполнения работ, как критерий отбора участников запроса предложений, подтверждается справкой об опыте выполнения договоров - Форма 6 с приложением копий таких договоров (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм). К зачету принимаются договоры в части их завершения. В случае указания в Форме 6 договоров, в условия исполнения обязательств по которым частично входят работы, предусмотренные условиями настоящего пункта, к справке обязательно должны быть приложены документы (акты), подтверждающие объем исполнения обязательств по работам, предусмотренным настоящим пунктом. Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего запроса предложений. - Должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации: - должен иметь трудовые отношения, оформленные в соответствии с действующими нормами трудового законодательства РФ, с квалифицированными специалистами: имеющими документы, подтверждающие группу допуска по электробезопасности не ниже 3-ей (в количестве не менее 5-ти членов бригады, проводящих электромонтажных работы), - наличие сотрудника ответственного за электробезопасность, Факт оформленных трудовых отношений с работником как критерий отбора участников запроса предложений, подтверждается справкой о наличии кадровых ресурсов - Форма № 5, с приложением копий приказов о приеме на работу специалиста, а его квалификация соответствующим сертификатом/ удостоверением/ документом, подтверждающим факт прохождения обучения. В случае если привлекаемые кадровые ресурсы не состоят в штате участника запроса предложений в составе заявки должно быть представлено их письменное согласие на привлечение к оказываемым услугам по договору, являющихся предметом настоящего запроса предложений (в произвольной форме). 13.2. Требования к субподрядчикам/соисполнителям: 13.2.1 Отсутствие сведений о субподрядчиках/соисполнителях в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». Закупочная комиссия рассматривает как равноценные собственным материально-технические и кадровые ресурсы аффилированного с участником запроса предложений предприятия (дочернего либо предприятия-учредителя, акционера), при условии, что в составе заявки на участие в запросе предложений предоставлено соглашение между участником запроса предложений и аффилированным с ним предприятием о его согласии оказать содействие в выполнении работ на объекте/оказании услуг путем предоставления материально-технических ресурсов и/или персонала, с обязательным указанием необходимых сведений согласно соответствующим формам настоящей документации. Кроме того, в составе заявки на участие в запросе предложений в обязательном порядке предоставляются документы (копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров), подтверждающие факт аффилированности предприятий. |
| 14. | Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами | Не установлено |
| 15. | Требования к выполняемым работам | Требования к выполняемым работам приводятся в томе 2 «Техническая часть». Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)] 15.1. Гарантийные сроки на качество выполненных работ - не менее 48 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки Работ, на материалы, оборудование - гарантия Завода-изготовителя. |
| 16. | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений, привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям | - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений: - документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящей документации. - Форма «Справка об опыте выполнения договоров с 2011 г. по 2014 г.» (Форма № 6). - Копии исполненных договоров (контрактов) (за 2011-2014 гг.) (первый и последний лист, лист с указанием предмета договора и лист с указанием суммы договора) с приложением копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты) с указанием освоенных сумм) для подтверждения соответствия требованию о наличии опыта, установленного пунктом 13.1.4 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» и перечисленных в Форме №6. Текст договора и/или содержание акта о выполнении работ, должны точно отражать факт выполнения аналогичных работ и их суммы. В случае если указанные документы не содержат такой информации, в состав заявки должны быть включены дополнительные документы (спецификации, технические задания и т.п.), которые позволят точно и однозначно определить соответствие работ, предусмотренных договором, предмету настоящего запроса предложений. - Форма «Справка о наличии кадровых ресурсов» (Форма №5). - Документы о квалификации специалистов, указанных в Форме №5, в том числе: - копии документов, подтверждающих наличие у специалистов группы допуска по электробезопасности не ниже 3-ей (в количестве не менее 5-ти членов бригады, проводящих электромонтажных работы), - копия документа, подтверждающего наличие у участника сотрудника ответственного за электробезопасность, - копии приказов о приеме на работу, подтверждающих факт оформленных трудовых отношений с указанными специалистами. В случае если привлекаемые кадровые ресурсы не состоят в штате участника запроса предложений в составе заявки должно быть представлено их письменное согласие на привлечение к оказываемым услугам по договору, являющихся предметом настоящего запроса предложений (в произвольной форме). Участник запроса предложений вправе приложить к Заявке иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
| 17. | Состав заявки на участие в запросе предложений и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе предложений | 17.1. Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП: в соответствии с требованиями ЭТП. 17.2. Документы, прикладываемые к заявке на участие в запросе предложений, в форме электронных документов: - Заявка на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 1); - Анкета (Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса предложений», Таблица 2 «Информация об отнесении участника запроса предложений к субъектам малого или среднего предпринимательства», Таблица 3 «Информация об отнесении привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей участника запроса предложений к субъектам малого или среднего предпринимательства». 3) Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма 3); 4) Сводный сметный расчет (Форма 4) (Данная форма предоставляется участником запроса цен в случае, если участник предлагает иные технические решения по исполнению технического задания Заказчика; 5) Документы, указанные в пункте 16.1 Информационной карты, подтверждающие соответствие участника запроса предложений установленным требованиям; 6) План распределения выполнения работ между участником запроса предложений и субподрядчиками (соисполнителями) (Форма 7); 7) Для каждого привлекаемого субподрядчика/ соисполнителя копия договора (в том числе предварительный или под условием) согласно подпункту а) пункта 3.5.2 настоящей документации; 8) Документы для оценки заявок участников по критериям, указанным в пункте 22 Информационной карты 9) Документ, подтверждающий факт перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений или безотзывная банковская гарантия, представленная в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений (Форма 8) с обязательным приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если банковская гарантия подписывается по доверенности). Участник запроса предложений вправе приложить к Предложению иные документы, которые, по мнению участника запроса предложений, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются участником запроса предложений к заявке на участие в запросе предложений. Каждый документ, входящий в состав заявки, предоставляется отдельным файлом в виде отсканированных оригиналов/надлежащим образом заверенных копий документов в формате «.pdf». В случае невыполнения этого требования, заявка, поданная в виде единого файла, или нескольких файлов, содержащих в себе более одного документа, может быть признана несоответствующей требованиям настоящей документации и отклонена от дальнейшего участия в запрос предложений на основании пункта 14.9.4 а) ЕОСЗ ввиду несоответствия заявки по оформлению. |
| 17.1 | Альтернативные предложения: Возможность подачи условия, по которым допускается подача | Не допускается Не предусмотрены |
| 18. | Привлечение субподрядчиков соисполнителей Виды работ и объем привлечения субподрядчиков соисполнителей | Допускается Участник запроса предложений должен выполнить собственными силами не менее 95% от общего объема выполняемых по договору работ (в денежном выражении от общей стоимости договора), при этом виды работ, услуг, для выполнения которых будут привлечены субподрядчики (соисполнители) определяются участником закупки (подрядчиком, исполнителем) самостоятельно. |
| 19 | Возможность проведения процедуры переторжки Условия договора, по которым возможно проведение переторжки | Возможна По снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены |
| 20 | Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений) | Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru. «01» сентября 2014 г. 09 часов 00 минут (время московское) |
| 21 | Место, дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов запроса предложений | Россия, 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений: не позднее «19» сентября 2014 г. Подведение итогов запроса предложений: не позднее «29» сентября 2014 г. |
| 22 | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений участников запроса предложений | - 1. цена договора (значимость критерия БЦ i – 95 %); - 2. наличие у участника действующей системы менеджмента качества (значимость критерия БСМК i – 5%) |
| 23. | Методика оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений: | Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле: R i = БЦ i * K + БСМК i * K, где K – значимость (вес) соответствующего критерия, БЦ, БСМК – оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям БЦ i , БСМК i – 100 баллов ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»: С применением Единого базиса сравнения ценовых предложений: без учета НДС. При оценке производится приведение ценовых предложений участников запроса предложений к единому базису путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса предложений, являющимися плательщиками НДС. Обоснование применения единого базиса: на основании ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применять налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров, работ и услуг. БЦ i; =; Ц min; * 100. Ц i. где: БЦ i оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника запроса предложений, баллы Ц i предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. Ц min – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в запросе предложений из представленных участниками запроса предложений приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»: Наличие действующей системы менеджмента качества, БСМКi; Баллы. Наличие действующей системы менеджмента качества; 100. Отсутствие действующей системы менеджмента качества; 0. Для оценки по данному критерию, участники закупки должны предоставить документы, подтверждающих наличие действующей системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или МС ИСО 9001 (подобного рода документами являются копия сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или МС ИСО 9001 или заверенная участником копия документа от органа сертификации, что документы приняты к рассмотрению, или Руководство по качеству, утвержденное руководителем) |
| 24. | Срок заключения договора | Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений на официальном сайте и ЭТП передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к настоящей документации. Победитель запроса предложений обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора. Договор заключается в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола, на основании которого заключается договор. До заключения договора, победитель запроса предложений представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем запроса предложений справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон). В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка на участие в запросе предложений и данная заявка и подавший ее участник запроса предложений отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией, либо принято решение о допуске только одного участника запроса предложений, заказчик: заключает договор с таким единственным участником запроса предложений в сроки и порядке, указанных в настоящем подразделе (а в случаях, указанных в ЕОСЗ только после получения решения соответствующего разрешительного органа), при условии, что договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях (в том числе достигнутых по результатам преддоговорных переговоров). |
| 25. | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
| 26 | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств, случае выбора способа предоставления обеспечения исполнения договора и/или возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств в виде передачи заказчику денежных средств | Получатель: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (ОАО «АТОМПРОЕКТ») ИНН 7814417371 КПП 783450001 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, р/с 40702810655070000762 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург. г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 41, лит. А, корп. 1м к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 |
| 27. | Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, закупочной комиссии | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии при проведении запроса предложений могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru. Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса предложений, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений, протокола о признании запроса предложений не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений. Условия и положения документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте по закупкам атомной отрасли результата рассмотрения жалобы. |
| 28 | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса предложений | О фактах злоупотреблений участник запроса предложений может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: - Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); - Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; - Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Росатома. |

- 6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

Форма № 1

Фирменный бланк участника запроса предложений

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 06-84/14

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-84/14

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Производственного корпуса ОАО «АТОМПРОЕКТ» (IV квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55.

Изучив извещение о проведении запроса предложения на выполнение работ по _________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, документацию по проведению запроса предложений в электронной форме и понимая и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений в электронной форме, _________________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

ИНН/КПП ________________________________________________________,

(ИНН/КПП участника запроса предложений)

зарегистрированное по адресу ______________________________________________________________,

(адрес местанахождения участника запроса предложений)

фактический адрес _____________________________________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в запросе предложений (сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам) | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки, руб. с НДС | [указать цену договора с отражением размера НДС] |
|  | Цена заявки, руб. без НДС | [указать цену договора] |

что подтверждается Локальными сметами Заказчика (Приложение к Техническому заданию Документации) с применением понижающего коэффициента, составляющего _____ согласно настоящей заявки (или сметами участника, если участник предлагает иные технические решения).

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года (срок действия заявки указывается с учетом положений подраздела 4.5 документации по запросу предложений).

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника запроса предложений) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

- участнику запроса предложений необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для его состояния по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование участника запроса предложений) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование участника запроса предложений) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование участника запроса предложений) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).

Настоящим даем свое согласие на обработку предоставленных в заявке на участие в запросе предложений сведений заказчиком (организатором запроса предложений), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса предложений) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса предложений, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Мы, ____________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса предложений)

осведомлены и согласны с условием, что будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных пунктом 4.15.15 документации по запросу предложений, сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных пунктом 4.15.18 документации по запросу предложений.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» в формате.

| № п/п | Наименование документа (указываются документы, перечисленные в «Информационная карта запроса предложений») | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		             (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника запроса предложений.

- Участник запроса предложений присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник запроса предложений должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник запроса предложений должен указать срок действия заявки на участие в запросе предложений согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса предложений, согласно требованиям «Информационной карты запроса предложений».

- Участнику запроса предложений рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в запросе предложений в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.5, 4.4.6.

Форма № 2

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-84/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-84/14

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Производственного корпуса ОАО «АТОМПРОЕКТ» (IV квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55.

- АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Участник запроса предложений: ________________________________

Таблица 1. Анкета участника.

| № | Наименование | Сведения об участнике запроса предложений |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса предложений – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса предложений – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО |  |
|  | Местонахождение (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника запроса предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса предложений с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

___________________________________	___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

  - Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная анкета участника запроса предложений.

  - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком.

  - Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

  - В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник запроса предложений прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными.

Таблица 2. Информация об отнесении участника запроса предложений к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Если Участник запроса предложений не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Участник запроса предложений не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Таблица 4. Информация об отнесении привлекаемого субподрядчика/соисполнителя участника запроса предложений к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Если субподрядчик/соисполнитель участника запроса предложенийне относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, или привлечение субподрядчиков/соисполнителей не планируется, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что субподрядчик/соисполнитель участника запроса предложенийне относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства или что все обязательства по договору будут исполнены без привлечения субподрядчиков/соисполнителей.

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение к Таблицам 3 и 4.

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микропредприятия |  |  |
| 4. | выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |
|  |  | 60 млн. руб. - микропредприятия |  |  |

Форма № 3

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-84/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-84/14

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Производственного корпуса ОАО «АТОМПРОЕКТ» (IV квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник запроса предложений: ________________________________

Суть технического предложения

Техническое предложение участника формируется в соответствии

с Техническим заданием Технической части (Том 2) Документации

______________________________________________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника запроса предложений, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

        - описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;

        - документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

- Желательно, чтобы участник запроса предложений в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

| № |  | № п.п. ТТ | Выполнение |  | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| №: |  |  | порядковый номер |  |  |
| № п.п. ТТ: |  |  | номер пункта Технических требований |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |
|  |  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |
|  |  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |
| Пояснения: |  |  | необходимые пояснения |  |  |
| Ссылки на ПП: |  |  | номер пункта материалов Предложений участника запроса предложений (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |

В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1, 2, 4 и 5 в этом случае участником не заполняются.

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое Участником запроса предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

С приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, с указанием для предлагаемого оборудования:

        - сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

        - сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

        - сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма № 4

Приложение

к заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-84/14

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-84/14

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Производственного корпуса ОАО «АТОМПРОЕКТ» (IV квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55.

Участник запроса предложений: ________________________________

- СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(Данная форма предоставляется участником запроса предложений в случае, если участник предлагает иные технические решения по исполнению технического задания Заказчика)

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |
|  | НДС: |  |  |
|  | Всего: |  |  |
|  | Понижающий коэффициент k= __________ |  |  |
|  | Всего с учетом понижающего коэффициента: |  |  |

___________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (Имя и должность подписавшего)

М.П.

- Форма № 5

Приложение

к заявке на участие в открытом запрос предложений

в электронной форме № 06-84/14

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-84/14

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Производственного корпуса ОАО «АТОМПРОЕКТ» (IV квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55.

- СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ

Участник конкурса: ________________________________

| № п/п | ФИО специалиста | Квалификация | Реквизиты документов, подтверждающие сведения (наименование, номер, дата и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

___________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (Имя и должность подписавшего)

Для подтверждения сведений, указанных в Форме 5 участник предоставляет копии документов работников, указанных в п. 16.1.5., подтверждающих наличие квалификации, а также копии приказов о приеме данных работников на работу в организацию, принимающую участие в процедуре закупки или иные документы, подтверждающие трудовые отношение между работниками и организацией.

Форма № 6

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-84/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-84/14

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Производственного корпуса ОАО «АТОМПРОЕКТ» (IV квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55.

- СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ С 2011 ГОДА ПО 2014 ГОД

Участник запроса предложений: ________________________________

| № п/п | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Описание договора (объем и состав работ (услуг), описание основных условий договора) | ФИО, должность руководителя проекта, непосредственного участника | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 (номер и дата) |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | Х |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

Форма № 7

Приложение

к Заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-84/14 от «___» __________ 2014 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 06-84/14

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Производственного корпуса ОАО «АТОМПРОЕКТ» (IV квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55.

- ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЪЁМОВ РАБОТ МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И СУБПОДРЯДЧИКАМИ (СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ)

Участник запроса предложений (генподрядчик): _____________________

Субподрядчики/соисполнители

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, выполняющей данный объем работ | Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства | Объём работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | Х |

___________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                     (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) банкротом, деятельность _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

- участнику запроса предложений необходимо выбрать одно из следующих положений, подходящих для состояния субподрядчика/соисполнителя по задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов:

задолженность _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов отсутствует.

либо

задолженность _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов не превышает 25% балансовой стоимости активов _____________ (наименование субподрядчика/соисполнителя) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший _____ (указать период: год, квартал, полугодие, 9 месяцев).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

- Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

- Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков/соисполнителей.

- В данной форме участник запроса предложений указывает:

- перечень выполняемых/оказываемых участником (подрядчиком) и каждым субподрядчиком/соисполнителем работ и услуг. В данной форме указываются все субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания работ / услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых работ / услуг данными субподрядчиками/соисполнителями. [далее указывается для СМР] В случае, если участник запроса предложений/субподрядчики выполняют одинаковый вид работ, то в столбце 2 участнику запроса предложений необходимо детализировать виды работ, выполняемые участником/субподрядчиками в соответствии с локальными сметами (локальными сметными расчетами) по каждому исполнителю.

- стоимость работ/ услуг по участнику (подрядчику) и субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении ;

- сроки выполнения работ/оказания услуг участником (подрядчиком) и каждым субподрядчиком/соисполнителем в соответствии с Графиком выполнения работ/ оказания услуг;

- принадлежность привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо указать слово «нет».

- К данной форме участник запроса предложений должен приложить:

  - копия договора (в том числе предварительный или под условием), с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/соисполнителя;

  - документы на субподрядчиков/соисполнителей согласно раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

  - в случае указания о принадлежности привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительно необходимо для таких субподрядчиков/соисполнителей заполнить и предоставить в составе заявки на участие в запросе предложений Таблицу 4 (Форма 2) и документы (столбец 6 Таблицы 4 Формы 2), подтверждающие принадлежность субподрядчиков/соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства.

- Данная форма заполняется как в случае привлечения участником запроса предложений субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».

- Для участников запроса предложений – государственных или муниципальных бюджетных учреждений, в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.3 определение субподрядчиков/ соисполнителей до срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений невозможно, данная форма заполняется без указания наименований организаций, выполняющих/ оказывающих указанные объемы работ, услуг, с указанием на особый порядок их выбора. К данной форме участник запроса предложений – государственное или муниципальное бюджетное учреждение прикладывает гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, определить субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) пункта 3.5.3 после окончания процедуры определения субподрядчиков/ соисполнителей. Также гарантийное письмо должно содержать безусловное согласие включить представителя заказчика в состав комиссии по осуществлению закупок по определению субподрядчиков/ соисполнителей.

Форма № 8

Приложение

к заявке на участие в открытом запросе предложений

в электронной форме № 06-84/14

Форма банковской гарантии

{Оформляется на фирменном бланке}

- Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. _____________ 						{указание даты банковской гарантии}

Мы {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации}, ОГРН {указание ОГРН банка} БИК {указание БИК банка }, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», информированы о том, что {указание полного наименования} (указание сокращенного наименования, если таковое имеется), {указание ИНН, ОГРН}, адрес места нахождения: {указание юридического адреса}), именуемое в дальнейшем «Принципал», участвует в объявленном открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (ОАО «АТОМПРОЕКТ») (ИНН 7814417371, ОГРН 1089847342001, адрес места нахождения: 197183 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», закупочной процедуре {указание наименования процедуры (Конкурс, Аукцион или Запрос предложений} № {указание номера закупочной процедуры}, от {указание даты закупочной процедуры} именуемой в дальнейшем «Процедура», на тему: {указание темы Процедуры}, на сумму указание цены Процедуры с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание цены Процедуры с учетом НДС прописью) рублей с учетом НДС.

В соответствии с условиями Процедуры в качестве обеспечения заявки на участие в {указание наименования Процедуры}  Принципал обязан предоставить Бенефициару банковскую гарантию на сумму ______ (сумма прописью) рублей.

- Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, Гарант, настоящим принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару сумму обеспечения заявки на участие в Процедуре указание суммы с учетом НДС в числовой форме (в скобках указание суммы с учетом НДС прописью)  рублей, в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по участию в Процедуре, предусмотренных закупочной документацией. Обязанность по уплате денежных средств Бенефициару наступает у Гаранта в случае отзыва либо изменения Принципалом поданной заявки на участие в Процедуре, если такой отзыв (изменение) проведен после окончания установленного закупочной документацией срока подачи заявок, за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном закупочной документацией, а также при уклонении Принципала от заключения договора.

- Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств  на расчетный счет Бенефициара.

- Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательств по участию в Процедуре перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

- настоящей Гарантии;

- закупочной документации.

- Изменения и/или дополнения, внесенные в закупочную документацию, не освобождают Гаранта от выполнения принятых на себя обязательств по настоящей гарантии.

- Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии, либо представлены Гаранту по окончании срока, на который она выдана.

- Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу без предварительного письменного согласия Гаранта, за исключением случаев универсального правопреемства, предусмотренных статьей 387 ГК РФ.

- Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

- Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по «__»______201__ года включительно.

- Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 			Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 		Подпись                             ФИО полностью

Место печати

- ЧАСТЬ 2

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(ВСТРЕЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ)

| Санкт-Петербург | «___»_________2014 г. |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (ОАО «АТОМПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________ _______________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны,

и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола № _____________ от ______________, открытого запроса предложений в электронной форме № 06-84/14 (ГПЗ 5847/47) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора выполнить работы по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Производственного корпуса Заказчика (далее - «Работы») по адресу: г. Санкт Петербург, ул. Дибуновская, д.55 (далее - «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить за него обусловленную Договором цену.

  - Перечень и содержание Работ, требования к выполнению Работ содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание» и приложении №2 «Протокол соглашения о договорной цене».

  - Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных материалов и оборудования.

  - Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Работ, установленным в Российской Федерации.

- Цена работ по договору

  - Цена Работ по Договору в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №2 к Договору) составляет ______________(__________________) рублей, в том числе НДС (18%) – ________________(________________________) рублей.

Цена Работ является твердой (п.4. ст. 709 ГК РФ) и подлежит изменению только в случае заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, связанного с изменением состава и/или объема Работ.

Цена Работ по Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования, включая их доставку и разгрузку, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Оплата по Договору производится в соответствии с разделом 4 Договора, за фактически выполненный объем Работ, но не более цены, указанной в п. 2.1. Договора.

- Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения Работ:

Начало Работ – с даты передачи помещений Подрядчику для выполнения Работ (по акту приема-передачи). Помещения передаются Подрядчику в соответствии с Графиком передачи помещений (Приложение № 6 к Договору).

Окончание Работ – в соответствии с Графиком передачи помещений (Приложение № 6 к Договору).

Общий срок выполнения работ по Договору не должен превышать 85 календарных дней с даты передачи первого помещения Подрядчику для выполнения Работ.

- Порядок расчетов по договору

  - Оплата по Договору производится Заказчиком за фактически выполненные Работы после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (далее совместно именуемые – «Акт сдачи-приемки работ») и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, на основании счета Подрядчика.

Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

- выплата денежных средств в размере 95 (девяносто пяти) % от стоимости выполненных Работ в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ;

- выплата денежных средств в размере 5 (Пяти) % от стоимости выполненных Работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки объекта Работ.

  - Авансирование по Договору не предусмотрено.

  - Акты сдачи-приемки работ и Акт приемки объекта Работ предоставляются Подрядчиком Заказчику в двух экземплярах в сроки и в порядке, установленные статьей 9  Договора.

  - Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком в срок и в порядке, установленные статьями 168, 169 НК РФ.

  - Все налоги и сборы, связанные с исполнением Договора, Подрядчик выплачивает самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

  - Датой платежа по Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - 1 вариант, если Договор исполняется в разных отчетных кварталах (выбирает Подрядчик)

Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

Подрядчик обязан до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Заказчику подписанные акты сверки расчетов (далее – акт/акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в 2-х экземплярах.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика акт сверки, подписанный с разногласиями.

При наличии разногласий по акту сверки Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания такого акта сверки урегулируют разногласия.

2 вариант, если Договор исполняется в одном отчетном квартале (выбирает Исполнитель)

Стороны обязаны производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.

Подрядчик обязан представить подписанный акт сверки расчетов (далее – акт сверки), составленный в 2-х экземплярах, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения оплаты выполненных Работ по Договору.

Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика акт сверки, подписанный с разногласиями.

При наличии разногласий по акту сверки Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания такого акта сверки урегулируют разногласия.

- Обеспечение материалами и оборудованием

  - Закупка, транспортировка, разгрузка и складирование необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования являются обязанностью Подрядчика, затраты по которым учтены в стоимости Работ и дополнительно не возмещаются Заказчиком.

  - Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения материалов и оборудования на весь период производства Работ до подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ.

  - Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования, применяемых им при выполнении Работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

- Обязательства Заказчика

Для реализации Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

  - Передать Подрядчику объект Работ по Акту приема-передачи для выполнения Работ.

  - Обеспечить возможность прохода работников Подрядчика, выполняющих Работы, к месту выполнения соответствующих Работ по рабочим дням с 8.30 до 16.30 часов (понедельник-четверг) и пятница с 8.30 до 15.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю.

  - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

- Обязательства Подрядчика

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, в соответствии со строительными  нормами, стандартами и правилами, действующими в РФ.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе привлекать для выполнения отдельных видов Работ сторонние организации (субподрядчиков), при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков как за свои собственные действия.

В случае привлечения к исполнению Договора субподрядчиков Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с субподрядчиком предоставить Заказчику информацию о привлеченном субподрядчике (с указанием наименования субподрядчика, ИНН, КПП), данных о заключенном договоре (тема работ, стоимость работ, сроки выполнения работ) и сведения от субподрядчика, указанные в Приложении № 5  к Договору.

  - Подрядчик обязан осуществить все подготовительные работы на Объекте.

  - Подрядчик не должен использовать при производстве Работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении Работ возникнет неизбежность в использовании таких материалов, Подрядчик примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. Подрядчик обязан допускать работников к выполнению опасных Работ только при наличии специальных наряд-допусков. Перед началом подготовительных работ, Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие аттестацию персонала для работ на высоте. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения Подрядчиком опасных материалов, ответственность возлагается на Подрядчика, и возникший ущерб возмещается им из собственных средств.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями Приложения № 3 к Договору «Требования в области экологической безопасности» и Приложения № 4 к Договору «Взаимоотношения сторон в области охраны труда».

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды,  иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, а также нести ответственность за несоблюдение, указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ сотрудниками, имеющими гражданство Российской Федерации и регистрацию в городе Санкт-Петербург. Работники Подрядчика для осуществления работы на территории Заказчика должны предъявить в бюро пропусков паспорт гражданина РФ. Кроме того Подрядчик обязан обеспечить подписание своими работниками согласия на проведение проверочных мероприятий для получения пропуска на Объект.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение пропускного и внутриобъектового режима, а также  трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на Объекте. Подрядчик согласовывает с Заказчиком порядок ведения Работ и обеспечивает его соблюдение.

  - В течение 3 (трех) дней со дня подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ Подрядчик обязан вывезти за пределы Объекта и прилегающей к нему территории принадлежащие Подрядчику машины, инвентарь, инструменты, материалы, другое имущество, а также привести Объект в состояние, отвечающее требованиям санитарным нормам, законодательству в области охраны окружающей среды, иным требованиям действующего законодательства.

  - Подрядчик обязан выполнять все полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить безопасность работников Заказчика и третьих лиц в местах производства работ и складирования строительных материалов.

  - Подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя для взаимодействия и решения оперативных вопросов в ходе исполнения Договора.

  - Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

  - Подрядчик предоставляет Заказчику необходимую исполнительную документацию.

  - В срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

  - Заказчик вправе требовать от Подрядчика замены работников, направляемых Подрядчиком для выполнения Работ на Объекте Заказчика. При этом Заказчик вправе отказать работнику Подрядчика, требование о замене которого было заявлено ранее, в возможности пройти на Объект Заказчика. Заказчик не обязан мотивировать требование о замене работника Подрядчика.

  - В течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию об отнесении организации к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной Приложением № 5.

  - Подрядчик обязан при выполнении работ использовать только по применению безопасные для людей материалы: применяемые материалы должны иметь гигиенические сертификаты.

  - По ограничению воздействия вредных факторов на работников заказчика: при производстве Работ Подрядчик обязан использовать технологические приемы и методы, исключающие за пределами мест (помещений) производства работ воздействие на работников Заказчика вредных факторов (шум, запыленность) с уровнем, превышающим санитарные нормы.

- Общие условия

  - Подрядчик знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения Работ.

  - Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену Работ и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах  расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

  - Подрядчик обязуется выполнять Работы по рабочим дням с 8.30 до 16.30 часов в (понедельник-четверг) и с 8.30 до 15.30 часов (пятница). Работы, выполняемые в выходные и нерабочие праздничные дни, осуществляются по согласованию с Заказчиком.

  - Заказчик вправе осуществлять технический надзор за выполнением Работ.

- Производство работ, сдача и приемка выполненных работ

  - Уполномоченный представитель Заказчика на Объекте совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора. Если после проверки материалы и/или оборудование будут признаны дефектными, Заказчик вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных дефектов путем замены за счет Подрядчика, а также запретить отгрузку дефектного материала и/или оборудования.

  - О готовности к приемке результата Работ Подрядчик обязан известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки.

  - Подрядчик ежемесячно, не позднее 29-го числа текущего месяца сдает Заказчику объём фактически выполненных в отчетном месяце Работ и передает оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ и необходимую исполнительную документацию на соответствующий объем Работ.

Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления к нему указанных документов принимает результат Работ и подписывает Акт сдачи-приемки работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ с указанием замечаний и сроков их устранения.

В случае получения мотивированного отказа от приемки результата Работ Подрядчик обязан своими средствами и за свой счет устранить все указанные недостатки в установленные Заказчиком сроки.

  - После устранения Подрядчиком всех недостатков Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ в порядке, установленном п. 9.3 Договора.

При отсутствии замечаний со стороны Заказчика одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ за последний отчетный период, Стороны подписывают Акт приемки объекта Работ.

  - При сдаче результата Работ Заказчику, Подрядчик обязан в письменной форме сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика о готовности к сдаче отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала их сдачи-приемки. Подрядчик обязан приступить к выполнению следующих Работ, включающих в себя скрытые работы, только после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки скрытых работ. Если Подрядчик не проинформировал Заказчика в установленные сроки о сдаче-приемке скрытых работ или Акт сдачи-приемки скрытых работ не был подписан Заказчиком, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

  - В случае неявки представителя Заказчика для приема результата скрытых работ в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие результата скрытых работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. При отсутствии претензий со стороны Заказчика Стороны подписывают Акт сдачи-приёмки скрытых работ. При наличии претензий к Подрядчику по выполнению скрытых работ Заказчик предъявляет мотивированный отказ и определяет сроки устранения недостатков за счет Подрядчика. В этом случае работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки.

  - С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик обязан вести Журнал производства работ по форме (КС-6а) (далее – Журнал). В Журнале отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата предоставления материалов и оборудования, сообщения о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов и/или оборудования, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок выполнения Работ).

  - Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в Журнале с указанием срока устранения допущенных отклонений.

  - Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в Журнале. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в Журнал.

  - Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в срок, указанный Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

  - Если Подрядчик в срок указанный Заказчиком не исправит некачественно выполненные Работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

  - Подрядчик обязан принять в собственность весь образовавшийся в ходе Работ строительный мусор, с его дальнейшим вывозом и утилизацией. Право собственности на образовавшийся в процессе выполнения Работ по Договору строительный мусор переходит к Подрядчику с момента его образования.

  - Подрядчик обязан за свой счет осуществлять уборку и обеспечить надлежащее содержание места выполнения Работ.

  - В случае возникновения вопросов, требующих согласования, представители Заказчика и Подрядчика проводят совещание на Объекте по согласованию возникающих вопросов.

  - До передачи результата Работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного  уничтожения и повреждения Объекта и результата Работ. Датой передачи результата Работ Заказчику считается дата подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ.

- Гарантии

  - Гарантия качества распространяется на все материалы, оборудование и результат Работ, выполненных Подрядчиком по Договору.

  - Срок гарантии качества на работы устанавливается 48 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки объекта Работ.

Срок гарантии качества на материалы и оборудование устанавливается в соответствии со сроками гарантии заводов-производителей.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня подписания Сторонами Акта, фиксирующего дефекты (далее – Дефектационный акт), либо в иной больший срок указанный Заказчиком.

Для участия в составлении Дефектационного Акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с даты обнаружения дефектов до их устранения.

  - При отказе Подрядчика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе Подрядчика от подписания Дефектационного акта, в нем делается отметка об этом, и Дефектационный акт подписывается только Заказчиком. В этом случае Подрядчик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов).

  - Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит недостатки (дефекты), указанные в Дефектационном акте, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на Подрядчика.

  - В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных Работ или используемых при выполнении Работ материалов и/или оборудования Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей Стороной. Оплата экспертизы осуществляется Подрядчиком. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении Работ со стороны Подрядчика расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Взыскание неустойки является правом, а не обязанностью Сторон.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от цены Работ, указанной в п. 2.1. Договора за каждый день просрочки.

  - В случае если просрочка выполнения Работ составляет более 10 (десяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с предварительным письменным уведомлением Подрядчика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

  - Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушений одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.

  - В случае ненадлежащего оформления счета-фактуры, а также несвоевременного его предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,02% от неоплаченной стоимости Работ за каждый день просрочки.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - В случае причинения вреда  имуществу Заказчика при выполнении Работ Подрядчиком, последний обязан полностью возместить Заказчику причиненный вред в полном объеме.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

  - Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату Работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в десятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

  - Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- Порядок изменения и  расторжения Договора

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами путем подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующего  дополнительного соглашения.

  - При досрочном расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика  выполненный объем Работ передается по Акту сдачи-приемки работ, после подписания которого принятые Работы оплачиваются Заказчиком в согласованный Сторонами срок.

  - Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив Подрядчика о предстоящем расторжении Договора за 5 (Пять) рабочих дней. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Работ и фактические, документально подтвержденные затраты Подрядчика, связанные с расторжением Договора, понесенные Подрядчиком на дату получения уведомления Подрядчика о расторжении Договора.

  - В случае систематического нарушения Подрядчиком требований охраны труда Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в порядке, установленном п.13.3 Договора. При этом фактические, документально подтвержденные затраты Подрядчика, связанные с исполнением Договора, возмещению не подлежат.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в случае:

- не предоставления Подрядчиком в срок, установленный п. 7.16 Договора,  информации об отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства;

- не предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в соответствии с п. 7.14 Договора;

- в случае выявления по представленным Подрядчиком документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 7.14 Договора.

В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

  - В случае прекращения Договора, Подрядчик обязан в указанный Заказчиком срок представить Заказчику исполнительную документацию.

  - В случае расторжения Договора по решению суда в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года.

- Порядок рассмотрения споров

  - Все споры, возникшие в ходе выполнения работ по Договору, Стороны будут стараться урегулировать путем проведения совместных переговоров.

При невозможности урегулирования разногласий в ходе переговоров Сторонами обязательно соблюдается претензионный порядок.

Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде и направляются по почте или нарочным. Срок ответа на претензию составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения

При невозможности урегулирования в досудебном порядке, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Момент заключения и срок действия договора

  - Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- Прочие условия

  - В случае изменения Сторонами юридических, почтовых адресов, банковских реквизитов, правомочных лиц, Стороны уведомляют друг друга о произошедшем изменении в течение 5  (пяти) рабочих дней в письменном виде.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

  - Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - После подписания  Договора  вся предыдущая переписка между Сторонами теряет силу.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

- Перечень приложений к Договору

  - Приложение № 1 – Техническое задание;

  - Приложение № 2 – Протокол соглашения о договорной цене;

  - Приложение № 3 – Требования в области экологической безопасности;

  - Приложение № 4 – Взаимоотношения Сторон в области охраны труда.

  - Приложение № 5 – Форма предоставления информации об отнесении организации к субъектам малого и  среднего предпринимательства.

  - Приложение № 6 -  График передачи помещений для выполнения работ.

- Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик |  |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «АТОМПРОЕКТ» |  |  |  |
| ИНН 7814417371, КПП 783450001 |  |  |  |
| Место нахождения: Россия, 197183 Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 Почтовый адрес: 197183 Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 |  |  |  |
| ИНН 7814417371, КПП 783450001 Р/с 40702810655070000762 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург К/с 30101810500000000653, БИК 044030653 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 |  |  |  |
| Тел./факс: (812) 339-15-15 e-mail: info@atomproekt.com |  |  |  |
| _______________ |  |  | __________________ |  |
| м.п. |  |  | м.п. |  |

### Приложение № 1

К договору № ______________________от __________

Техническое задание

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Производственного корпуса ОАО «АТОМПРОЕКТ» (IV квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

### Приложение № 2

К договору № ______________________от __________

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика -_________________________________, и от лица Подрядчика -_________________________________________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ ____________(____________________) рубля, в том числе НДС (18%), что определяется Приложениями к протоколу соглашения о договорной цене), с применением понижающего коэффициента – ____.

Итого стоимость работ по Договору составляет ______________(______________________________) рубля, в том числе НДС (18%) -        ___________(________________________________________) рублей.

При составлении Актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Подрядчик применяет указанный выше понижающий коэффициент.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

Приложения к протоколу соглашения о договорной цене:

- Сводная смета

- Локальная смета №…….

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1

к протоколу соглашения о договорной цене

Сводная смета

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных

помещений в Производственном корпусе ОАО «АТОМПРОЕКТ» по адресу: Санкт-Петербург,

ул. Дибуновская, д.55

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт Центральной лестницы в Производственном корпусе. | C-925 | 1 686 278,00 |
| 2 | Электрооборудование и электроосвещение Центральной лестницы в Производственном корпусе | Э-9924 | 170 176,00 |
| 3 | Ремонт помещений №№ 214А, Б, В в Производственном корпусе. | С-917 | 552 502,00 |
| 4 | Электрооборудование и электроосвещение в помещениях №№ 214А, Б, В в Производственном корпусе. | Э-917 | 195 166,00 |
| 5 | Ремонт помещения № 202 в Производственном корпусе | С-919 | 259 585,00 |
| 6 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 202 в Производственном корпусе | Э-919 | 118 992,00 |
| 7 | Ремонт помещения № 217 в Производственном корпусе. | С-918 | 134 479,00 |
| 8 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 217 в Производственном корпусе. | Э-918 | 47 068,00 |
| 9 | Ремонт помещения № 201 Г/4 в Производственном корпусе. | С-920 | 152 364,00 |
| 10 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 201 Г/4 в Производственном корпусе. | Э-920 | 75 224,00 |
| 11 | Ремонт помещения № 122А (коридор 1-го этажа) в Производственном корпусе. | С-927 | 350 774,00 |
| 12 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 122А (коридор 1-го этажа) в Производственном корпусе. | Э-925 | 426 890,00 |
| 13 | Ремонт помещения № 312А в Производственном корпусе. | С-863 | 189 646,00 |
| 14 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 3112А в Производственном корпусе. | Э-852 | 97 092,00 |
| 15 | Ремонт помещения № 311 в Производственном корпусе. | С-864 | 201 145,00 |
| 16 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 311 в Производственном корпусе. | Э-853 | 81 514,00 |
| 17 | Ремонт помещения № 102Б в Производственном корпусе | С-854 | 226 631,00 |
| 18 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 102Б в Производственном корпусе. | Э-848 | 159 588,00 |
| 19 | Ремонт помещения № 008 в Производственном корпусе | С-856 | 317 118,00 |
| 20 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 008 в Производственном корпусе. | Э-844 | 62 986,00 |
| 21 | Ремонтные работы. Прокладка водопровода и канализации в помещении № 008 в Производственном корпусе. | С-866 | 58 978,00 |
| 22 | Ремонт помещения № 316 в Производственном корпусе. | С-865 | 184 341,00 |
| 23 | Электрооборудование и электроосвещение в помещении № 316 в Производственном корпусе. | Э-851 | 99 272,00 |
| 24 | Ремонт помещения № 11 в Производственном корпусе. | С-859 | 457 163,00 |
| 25 | Электрооборудование и электроосвещение в помещении № 11 в Производственном корпусе. | Э-846 | 67 096,00 |
| 26 | Ремонтные работы. Прокладка водопровода и канализации в помещении № 011 в Производственном корпусе. | С-868 | 126 498,00 |
| 27 | Ремонт помещения № 009 в Производственном корпусе. | С-855 | 150 326,00 |
| 28 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 009 в Производственном корпусе. | Э-921 | 29 478,00 |
| 29 | Ремонтные работы. Прокладка водопровода и канализации в помещении № 009 в Производственном корпусе. | С-867 | 19 011,00 |
| 30 | Ремонт помещений №№ 028, 029, 030 в Производственном корпусе. | С-874 | 998 627,00 |
| 31 | Электрооборудование и электроосвещение в помещениях №№ 028, 029, 030 в Производственном корпусе. | Э-857 | 343 530,00 |
| 32 | Ремонт помещения № 306 в Производственном корпусе. | С-870 | 335 600,00 |
| 33 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 306 в Производственном корпусе. | Э-854 | 162 290,00 |
| 34 | Ремонт помещения № 319 в Производственном корпусе. | С-872 | 125 086,00 |
| 35 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 319 в Производственном корпусе. | Э-850 | 49 778,00 |
| 36 | Ремонт помещения № 26 в Производственном корпусе. | С-853 | 246 795,00 |
| 37 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 26 в Производственном корпусе. | Э-847 | 56 136,00 |
| 38 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 007 в Производственном корпусе. | Э-855 | 77 315,00 |
| 39 | Ремонт помещения № 109 в Производственном корпусе. | С-928 | 335 150,00 |
| 40 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 109 в Производственном корпусе. | Э-926 | 33 560,00 |
| 41 | Ремонтные (санитарно-технические) работы в помещении № 109 в Производственном корпусе. | Ст-52 | 81 401,00 |
|  | Итого: |  | 9 542 649,00 |
|  | НДС 18% |  | 1 455 658,32 |
|  | Без НДС 18% |  | 8 086 990,68 |

ОТ ЗАКАЗЧИКА					ОТ ПОДРЯДЧИКА

ОАО «АТОМПРОЕКТ»				Наименование организации

_______________________						____________________

м.п.								м.п.

### Приложение № 3

К договору № ______________________от __________

Требования в области экологической безопасности

Настоящее приложение определяет порядок взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком, обязанности обеих Сторон по соблюдению природоохранного законодательства и требований Системы экологического менеджмента (СЭМ) при производстве работ на Объекте Заказчика.

1.	Обязанности Подрядчика:

1.1.	Подрядчик обязан выполнять все работы, оговоренные условиями Договора, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации законодательства об охране труда, природоохранного законодательства, Политики в области экологического менеджмента Заказчика, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты), которыми Заказчик руководствуется в процессе осуществления природоохранной деятельности.

- Подрядчик обязан при производстве работ на Объекте Заказчика предотвращать любое незапланированное негативное воздействие на окружающую среду, жизни и здоровью работников Заказчика и третьих лиц.

- По требованию Заказчика Подрядчик обязан  подтвердить соответствие состояния своего и привлекаемого для выполнения работ оборудования предъявляемым к нему требованиям (эксплуатационная документация, сертификаты и др.).

- Подрядчик для выполнения работ на территории заказчика обязан привлекать компетентный для данного вида работ персонал и подтверждать это документально по требованию заказчика.

1.5.	Подрядчик обязан:

- Довести до сведения своего персонала, привлекаемого для выполнения работ на Объекте Заказчика, требования СЭМ Заказчика;

- Ознакомить под роспись свой персонал, привлекаемый для выполнения работ  на Объекте Заказчика, с необходимой документацией СЭМ (Политика в области экологического менеджмента, реестр экологических аспектов);

- Оперативно предоставлять Заказчику отчеты об аварийных ситуациях, связанных с загрязнением окружающей среды, разрабатывать мероприятия по их предотвращению и ликвидации;

- При необходимости получить лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами и провести соответствующее обучение персонала;

- Выполнять работы в соответствии с документацией,
технологическими регламентами, имеющими положительное заключение
государственной экспертизы (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством);

- За свой счет обеспечить сбор, накопление, вывоз, утилизацию/переработку/дальнейшее использование/размещение на полигоне отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ в установленном порядке и представить Заказчику соответствующие подтверждающие документы.

  - При несчастном случае подрядчик обязан:

- Незамедлительно информировать Заказчика о факте несчастного случая;

- Включать представителя Заказчика в состав комиссии по расследованию;

- Предоставлять заказчику официальные материалы расследования несчастного случая.

1.7.	Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, несчастных случаях, порче имущества Заказчика или третьей стороны, нанесении ущерба окружающей среде или явных предпосылках к ним, произошедших (возникших) на участке проведения работ и компенсировать Заказчику ущерб, нанесённый ему во всех перечисленных случаях.

1.8.	Подрядчик обязан незамедлительно предоставлять Заказчику информацию о случаях изъятия или приостановки действия лицензий, необходимых для осуществления работ, предусмотренных договором.

1.9.	Подрядчик обязан перед началом работ, направить работников для прохождения вводного  инструктажа. Работники, не прошедшие вводный инструктаж к выполнению работ не допускаются.

  - Любое нарушение требований, установленных Заказчиком, рассматривается как невыполнение Подрядчиком условий договора. Любой факт не предоставления информации Заказчику или попытка скрыть от него информацию об аварийных ситуациях будут рассматриваться как невыполнение условий договора.

2.	Права и обязанности Заказчика:

  - Заказчик имеет право при проведении работ Подрядчиком осуществлять контроль за соблюдением им требований охраны труда, охраны окружающей среды и соответствием производственных процессов, действующим нормам и правилам.

  - Заказчик имеет право приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к загрязнению окружающей среды и аварийным ситуациям.

  - Заказчик имеет право беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые  помещения Подрядчика, знакомится с документами, связанными с экологической безопасностью и охраной труда. Заказчик имеет право запрашивать от Подрядчика материалы по вопросам, связанным с экологической безопасностью и охраной труда, требовать письменных объяснений работников подрядчика, допустивших нарушения природоохранного законодательства, требований СЭМ.

  - Заказчик имеет право требовать от Подрядчика отстранения от работы работников, нарушающих природоохранное законодательство, требования СЭМ, правила, нормы и инструкции по охране труда.

  - Заказчик обязан в установленном порядке обеспечить оформление актов-допусков и других документов, необходимых для проведения работ подрядчиком.

  - Заказчик имеет право расторгнуть договор в случае нарушения требований природоохранного законодательства, требований СЭМ, охраны труда подрядчиком и непринятия мер по устранению и предупреждению ранее выявленных нарушений, а так же в случае сокрытия происшедших несчастных случаев, инцидентов, аварий или явных предпосылок к ним.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

### Приложение № 4

К договору № ______________________от __________

Взаимоотношения сторон в области охраны труда

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из Сторон несет самостоятельно

Права Заказчика:

- осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты, соблюдение правил при производстве работ на высоте;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор подряда;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения строительно-монтажных работ.

Обязанности Заказчика:

- проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;

- совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;

- информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.

Права Подрядчика:

- участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

Обязанности Подрядчика:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

### Приложение № 5

К договору № ______________________от __________

ФОРМА

Информация об отнесении организации к субъектам

малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам __________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Показатель | Приложенный подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений) | Указывается в процентах | Копия устава |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Указывается в процентах | Копия устава |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | Указывается количество человек | Копия формы 4 ФСС |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год | Указывается в миллионах рублей | Копия баланса за предшествующий календарный год |

Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

__________________________		____________________________

(Подпись уполномоченного лица)		(Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных организацией.

2. Если организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что организация не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

Приложение №.1 к Приложению №5

К договору № ______________________от __________

Критерии отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Критерии | Малые предприятия | Средние предприятия | Возможный источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: - РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, - иностранных юридических лиц и граждан, - общественных и религиозных организаций (объединений) - благотворительных и иных фондов | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 2. | Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | Не более 25% |  | Устав предприятия |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | До 100 человек | От 101 до 250 человек | Пенсионный фонд |
|  |  | До 15 человек- микропредприятия |  |  |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий год (определяется в порядке установленном 249 НК РФ) | 400 млн. руб. | 1000 млн. руб. | Баланс предприятия |

### Приложение № 6

К договору № ______________________от __________

ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № помещения | Площадь помещений (м2) | Дата передачи помещений (дней с даты подписания договора) | Срок выполнения работ с даты передачи помещений (дни) |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная лестница Производственного корпуса | 192 | 40 | 45 |
| Электрооборудование и электроосвещение пом. №007 |  |  |  |
| пом. №008 | 9,9 | 1 | 25 |
| пом. №009 | 2,8 | 1 | 25 |
| пом. №11 | 16 | 1 | 30 |
| пом. №26 | 23,6 | 1 | 30 |
| пом. №№28, 29, 30 | 100 | 1 | 45 |
| пом. №102Б | 32 | 1 | 30 |
| пом. №109 | 14 | 1 | 25 |
| пом. №122А | 55,6 | 1 | 35 |
| пом. №201 Г/4 | 17,13 | 1 | 25 |
| пом. №202 | 39,79 | 30 | 30 |
| пом. №214 АБВ | 78,97 | 30 | 45 |
| пом. №217 | 17,82 | 1 | 25 |
| пом. №306 | 63,6 | 1 | 35 |
| пом. №311 | 36 | 1 | 30 |
| пом. №312А | 33,02 | 1 | 30 |
| пом. №316 | 31,3 | 1 | 35 |

Общий срок выполнения работ - 85 календарных дней с даты передачи первого помещения.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «АТОМПРОЕКТ» | Наименование организации |
| _______________ | __________________ |
| м.п. | м.п. |

- ТОМ 2 «ТехническАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Производственного корпуса ОАО «АТОМПРОЕКТ» (IV квартал) 
по адресу: Санкт-Петербург, ул.Дибуновская д.55

Центральная лестница площадью 192 м2

Производственного  корпуса

1.Строительные работы Центр.лестница Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонных плинтусов | 82 мп |
| 2 | Установить существующие металлические перила 3000х900мм вдоль окон Установить крепления и приварить. | 3 шт |
| 3 | Демонтаж короба ГКЛ на деревянном каркасе | 13,5 м2 |
| 4 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 2,5 м3 |
| 5 | Вывоз строительного мусора | 2,5 м3 |
| 6 | Демонтаж дверного блока с фрамугой 2640х2900мм | 4 шт |
| 7 | Демонтаж дверного блока 1480х2200 мм | 1 шт |
| 8 | Демонтаж дверного блока 800х2100 мм | 2 шт |
| 9 | Демонтаж дверного блока 800х2300 мм | 2 шт |
| 10 | Размывка потолка и балок от меловой побелки | 192 м2 |
| 11 | Обработка потолка антигрибковыми средствами | 20 м2 |
| 12 | Покрытие потолка и балок «бетон-контакт» | 192 м2 |
| 13 | Отбить старую штукатурку до кирпича | 25 м2 |
| 14 | Новая штукатурка стен | 25 м2 |
| 15 | Ремонт штукатурки потолка | 10 м2 |
| 16 | Шпаклевка потолка сухими смесями типа «Ветонит» | 192 м2 |
| 17 | Окраска потолка вододисперсионной краской , белая водостойкая | 192 м2 |
| 18 | Размывка меловой побелки на стенах | 32 м2 |
| 19 | Ремонт штукатурки стен | 15 м2 |
| 20 | Обработка стен гидроизоляционным покрытием CR90 Ceresit на Н 1 м цокольный этаж | 35 м2 |
| 21 | Покрытие стен «бетон-контакт» | 334м2 |
| 22 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 334 м2 |
| 23 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 334 м2 |
| 24 | Изготовление и установка дверного блока в проем 2640х2900мм ламинированный , белый по эскизу № 13* | 3 шт |
| 25 | Изготовление и установка дверного блока в проем 2640х2900мм ламинированный , светло серый по эскизу №13** | 1 шт |
| 26 | Изготовление и установка дверного блока в проем 1480х2200 мм алюминиевый , коричневый по эскизу №19* | 1 шт |
| 27 | Изготовление и установка дверного блока в проем 800х2100 мм ламинированный ,белый по эскизу № 16 | 2 шт |
| 28 | Изготовление и установка дверного блока в проем 800х2300 мм ламинированный , белый по эскизу №16* | 2 шт |
| 28 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 42 м2 |
| 29 | Окраска металлических перил эмалью | 60 м2 |
| 30 | Окраска деревянных перил лаком | 58 мп |
| 31 | Окраска металлического вент. короба эмалью | 1,2 м2 |
| 32 | Окраска металлической двери эмалью ,светло- серая | 1,7 м2 |
| 33 | Монтаж короба ГКЛ на металлокаркасе , цокольный этаж | 13,5 м2 |
| 34 | Зашить оконный проем ГКЛ на металлокаркасе | 2,1 м2 |
| 35 | Устройство полов : половая плитка керамогранит 300х300 мм | 84,4 м2 |
| 36 | Облицовка ступеней половой плиткой керамогранит 300х300 мм | 106,6 м2 |
| 37 | Установить плинтуса из половой плитки керамогранит 150х300мм | 163 мп |
| 38 | Установка алюминиевых уголков с резиновыми вставками | 219,3мп |
| 39 | Изготовление и установка деревянных перил 3000 х50мм | 5 шт |
| 40 | Установить дверной доводчик | 5 шт |

2.Электрооборудование и электроосвещения центральной лестницы Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 | 9шт |
|  | (1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М |  |
| 2 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP54 | 2шт |
|  | (1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт типа СС110-222-1-Т-072М |  |
| 3 | Светильник аврийного освещения светодиодный типа URAN-6533-8 | 5шт |
|  | мощностью 8Вт, c батареей на 3,6 В и временем работы 3 часа |  |
| 4 | Выключатель одноклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 2шт |
|  | нормальном исполнении |  |
| 5 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении |  |
| 6 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.7 | 15шт |
| 7 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета скрытой | 15шт |
|  | установки |  |
| 8 | Мини-канал DLP-D: сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 25шт |
| 9 | сечением 60х40 мм, L=2м кат№636309 | 16шт |
| 10 | Внутренний угол к поз.8 кат.№636420 | 10шт |
| 11 | Внутренний угол к поз.9 кат.№636490 | 6шт |
| 12 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 для поз.4,5 | 3шт |
| 13 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофр.трубы | 9м |
| 14 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 9м |
| 15 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 150м |
|  | 4х1,5 | 5м |
| 16 | Металлический лючок с замком в ГВЛ размером 500х500 мм с | 4шт |
|  | креплением на металлический профиль |  |
| 17 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 11шт |
| 18 | Демонтаж,выключателей ,коробок ответвительных | 16шт |
| 19 | Демонтаж магнитного пускателя на ток 63А комплектно с кнопками | 1к-т |
|  | пуск и стоп |  |
| 20 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 155м |
| 21 | Демонтаж 5 кабелей сеч.3х2,5 мм² с последующим монтажем в мини | 32м |
|  | канал 60х40 мм |  |

- Электрооборудование и электроосвещение пом. №007 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный (1270х300х140) защищенный | 8шт |
|  | с опаловым рассеивателем мощн. 32Вт типа СС110-222-1-Н-072М |  |
| 2 | Выключатель одноклавишный для открытой установки 10А, 250 В в | 3шт |
|  | защищенном исполнении IP54 |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом 250В, | 2шт |
|  | 16А; IP44 марки ССИ113 |  |
| 4 | Вилка к розетке поз.3 марки ССИ013 | 2шт |
| 5 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой | 5шт |
|  | установки степень защиты IP44 |  |
| 6 | Труба гофрированная ПВх диаметром 16 мм | 85м |
| 7 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 60м |
|  | 4х1,5 | 6м |
|  | 3х2,5 | 25м |
| 8 | Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мщностью |  |
|  | 36 Вт каждая | 6шт |
| 9 | Демонтаж розеток, выключателей, ответвительных коробок | 8шт |
| 10 | Демонтаж силового кабеля сечением мм2: |  |
|  | 3х1,5 | 50м |
|  | 5х2,5 | 20м |
|  | 4х6,0 | 15м |

Помещение №008 площадью 9,9 м2

Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№008 Производственного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка существующих перегородок кирпичных, облицованных керамич. плиткой толщиной 110мм | 12м2 |
| 2 | Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе листы ГКЛ водостойкие | 15м2 |
| 3 | Разборка покрытий полов из керамической плитки с цементной стяжкой | 9,9м2 |
| 4 | Выполнить песчано-цементную стяжку толщиной 30мм | 9,9м2 |
| 5 | Выполнить покрытие пола ровнителем, толщ. 3мм | 9,9м2 |
| 6 | Накрыть пол керамической плиткой, керамогранит, 300х300, на клею | 9,9м2 |
| 7 | Демонтировать со стен керамическую плитку | 31,1м2 |
| 8 | Стены штукатурить, толщ.20мм | 31,1м2 |
| 9 | Облицевать стены и перегородки глазурованной плиткой, 200х300, на высоту 2,4м | 51м2 |
| 10 | Выше облицовки стен, участки стен шпаклевать | 15м2 |
| 11 | Красить участки стен эмалью | 15м2 |
| 12 | Выполнить подвесной потолок «реечного типа» металлический, белый | 9,9м2 |
| 13 | Демонтаж входной двери 800х2400 | 1шт |
| 14 | Демонтировать дверной блок с фрамугой, 800х2800мм | 1шт |
| 15 | Изготовление и установка дверного блока в проем, 800х2400н, ламинированный, серый | 1шт |
| 16 | Установить в сан.кабины двери белые, полотно двери 700ммх2050мм | 2шт |
| 17 | Демонтировать существующий оконный блок, деревянный, 1560х1050мм | 1шт |
| 18 | Установить оконный блок из ПВХ, 1560х1050мм, с подоконником | 1шт |
| 19 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6,8м2 |
| 20 | Демонтировать вент.решетки и установить новые, размер 300х300 | 2шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.№ 008 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем | 3шт |
|  | мощностью 45 Вт типа «Lindustry 36», IP66 фирмы «Ledel» |  |
| 2 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 2шт |
|  | установки типа КМ41021 |  |
| 4 | Розетка штепсельная одноместная скрытой установки 16А, 220В | 2шт |
|  | белая |  |
| 5 | Коробка установочная для выключателя и розетки типа КМ41021 | 3шт |
| 6 | Зажим контактный винтовой 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.3 | 2шт |
| 7 | Автоматический выключатель однополюсный на ток 25А, характе- | 1шт |
|  | ристика «В» кат.№06162 (для установки в ЩО№2) «LEGRAND» |  |
| 8 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофрирован.труб | 6м |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 15м |
| 10 | Электрорукосушитель мощностью 1800 Вт, 220В, Германия | 2шт |
|  | типа « VOLKSTECHNIK» |  |
| 11 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 15м |
|  | 4х1,5 | 3м |
|  | 3х2,5 | 20м |
| 12 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 3шт |
| 13 | Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных, розеток | 8шт |
| 14 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 40м |
| 15 | Демонтаж автоматического выключателя АП50-3МТ , 380В, 63А | 1шт |

Помещение №009 общей площадью 2,8 м2

Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№009 Производственного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж кирпичной перегородки | 0,8м2 |
| 2 | Демонтаж керамической плитки со стен | 23м2 |
| 3 | Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе | 4,4м2 |
| 4 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 2,4м3 |
| 5 | Вывоз строительного мусора | 2,4м3 |
| 6 | Разборка покрытий полов из керамической плитки | 2,8м2 |
| 7 | Покрытие существующего пола ровнителем толщ. 5мм | 2,8м2 |
| 8 | Устройство покрытия пола из керамических плит, керамогранит, 300х300мм | 2,8м2 |
| 9 | Ремонт штукатурки стен | 6,8м2 |
| 10 | Выполнить подвесной потолок «реечного типа», металлический | 2,8м2 |
| 11 | Штукатурить стены для выравнивания под облицовку керамической плиткой, толщ.20мм | 23м2 |
| 12 | Облицевать стены глазурованной, керамической плиткой, 200х300 | 23м2 |
| 13 | Демонтаж дверного блока 800х2100 Н | 2шт |
| 14 | Изготовление и установка дверного блока в проем, цвет серый, ламинированный, 800х2100 Н | 2шт |
| 15 | Заменить раковину и унитаз | комплект 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. №009 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем | 2шт |
|  | мощностью 45 Вт типа «Lindustry 12», IP66 фирмы «Ledel» |  |
| 2 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 2шт |
|  | установки типа КМ41021 |  |
| 4 | Коробка установочная для выключателя и розетки типа КМ41021 | 1шт |
| 5 | Зажим контактный винтовой 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.3 | 2шт |
| 6 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофрирован.труб | 3м |
| 7 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 6м |
| 8 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 15м |
|  | 4х1,5 | 3м |
| 9 | Демонтаж светильника с лампой накаливания 60 Вт т.НББ61-60 | 2шт |
| 10 | Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных, розеток | 3шт |
| 11 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 15м |

Помещение №11 площадью 16 м2 Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№11 Производственного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе | 16,5м2 |
| 2 | Облицовка существующих магистральных труб с 2-х сторон продольных стен листами ГКЛ по металлическому каркасу, листы ГКЛ водостойкие | 10м2 |
| 3 | Возведение гипсокартонных перегородок на высоту 2,4мх1,0м на металлическом каркасе, листы ГКЛ водостойкие, количество 2шт | 10м2 |
| 4 | Возведение гипсокартонных перегородок на высоту 2,4мх2,6м с установкой дверного блока, 900х2100Н, листы ГКЛ водостойкие | 12,6м2 |
| 5 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 3,5м3 |
| 6 | Вывоз строительного мусора | 3,5м3 |
| 7 | Разборка бетонных плинтусов | 16,5пм |
| 8 | Разборка покрытий полов из керамической плитки | 16м2 |
| 9 | Выравнивание пола песчано-цементной стяжки, толщиной 30мм | 16м2 |
| 10 | Покрытие существующего пола ровнителем толщиной 5мм | 16м2 |
| 11 | Облицовка пола плиткой керамической, 300х300мм на клею | 18м2 |
| 12 | Сбить керамическую плитку со стен | 34м2 |
| 13 | Обработать стены гидроизоляционным покрытием CR «Cеresit» | 49м2 |
| 14 | Ремонт штукатурки стен после демонтажа существующей стеновой керамической плитки | 49м2 |
| 15 | Покрыть стены противогрибковым средством СТ99 «Cеresit» | 49м2 |
| 16 | Облицевать стены глазурованной, керамической плиткой 200х300мм и перегородки | 72м2 |
| 17 | Покрыть потолок противогрибковым средством СТ99 «Cеresit» | 16м2 |
| 18 | Монтаж подвесного потолка, металлич. реечного, белый | 12,5м2 |
| 19 | Окраска коробов из листов ГКЛ воднодисперсионной краской, белого цвета, водостойкой | 7м2 |
| 20 | Демонтаж входной двери, 900х2400мм | 1шт |
| 21 | Изготовление и установка дверного блока в проем, металлический, 900х2400мм, ламинированная, серого цвета, по эскизу №15 | 1шт |
| 22 | Приобрести и установить дверной блок, белый, 900х2100н | 1шт |
| 23 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6,5м2 |
| 24 | Окраска белой эмалью потолочных коробов | 12м2 |
| 25 | Приобрести и установить декоративную решетку из ПВХ, белую, на прибор отопления 1200х600мм | 1шт |
| 26 | Приобрести и установить вент.решетки 300х200мм взамен старых | 2шт |
| 27 | Демонтаж существующих раковин с металлическим каркасом | 6шт |
| 28 | Установить новый, металлический каркас из прямоугольной трубы сеч.47х20мм, по эскизу №2 | 1шт |
| 29 | Заказать и установить столешницу под встроенные мойки, материал- акрилатный камень | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 011 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем | 3шт |
|  | мощностью 45 Вт типа «Lindustry 36», IP66 фирмы «Ledel» |  |
| 2 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 3шт |
|  | установки типа КМ41021 |  |
| 4 | Розетка штепсельная одноместная скрытой установки 16А, 220В | 2шт |
|  | белая |  |
| 5 | Коробка установочная для выключателя и розетки типа КМ41021 | 3шт |
| 6 | Зажим контактный винтовой 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.3 | 3шт |
| 7 | Автоматический выключатель однополюсный на ток 25А, характе- | 1шт |
|  | ристика «В» кат.№06162 (для установки в ЩО№2) |  |
| 8 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофрирован.труб | 9м |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 20м |
| 10 | Электрорукосушитель мощностью 1800 Вт, 220В, Германия | 2шт |
|  | типа « VOLKSTECHNIK» |  |
| 11 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 20м |
|  | 4х1,5 | 6м |
|  | 3х2,5 | 20м |
| 12 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 3шт |
| 13 | Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных, розеток | 8шт |
| 14 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 45м |
| 15 | Демонтаж автоматического выключателя АП50-3МТ , 380В, 63А | 1шт |

Помещение №026 площадью 23,6м2

Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№026 Производственного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Облицовка существующих магистральных труб коробом из ГКЛ по металлическому каркасу, см. чертеж | 3,6м2 |
| 2 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,5м3 |
| 3 | Вывоз строительного мусора | 1,5м3 |
| 4 | Разборка деревянных плинтусов | 19,2пм |
| 5 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 23,6м2 |
| 6 | Устройство покрытие пола - линолеум | 23,6м2 |
| 7 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 19,2пм |
| 8 | Обработка стен гидроизоляционным покрытием СR90 Ceresit | 17,3м2 |
| 9 | Ремонт штукатурки стен | 20м2 |
| 10 | Покрытие стен противогрибковым средством СТ99 Ceresit | 17,3м2 |
| 11 | Облицевать стены керамогранитной плиткой 300х300мм на высоту от пола 0,9м | 19,7м2 |
| 12 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 44,5м2 |
| 13 | Окраска стен воднодисперсионной краской, цветной | 44,5м2 |
| 14 | Обработать потолок противогрибковым средством СТ99 Ceresit | 23,6м2 |
| 15 | Монтаж подвесного потолка, металлич.реечного, белого цвета | 23,6м2 |
| 16 | Демонтаж входной двери 1300х2400мм в кирпичной стене | 1шт |
| 17 | Изготовление и установка дверного блока в проем, металл, 1300х2400мм, серый, по эскизу №33* | 1шт |
| 18 | Установка алюминиевого порга для разноуровневых полов | 1,3мп |
| 19 | Демонтаж металлич.вентиляции 3500х350х200мм толщ.0,6мм | 1шт |
| 20 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6,5м2 |
| 21 | Установка вент.решетки 300х300мм | 1шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 26 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем | 4шт |
|  | мощностью 45 Вт типа «Lindustry 36», IP66 фирмы «Ledel» |  |
| 2 | Выключатель двухклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 2шт |
|  | установки типа КМ41021 |  |
| 4 | Коробка установочная для выключателя и розетки типа КМ41021 | 1шт |
| 5 | Зажим контактный винтовой 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.3 | 2шт |
| 6 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофрирован.труб | 3м |
| 7 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 16м |
| 8 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм²: 3х1,5 | 30м |
|  | 4х1,5 | 3м |
| 9 | Демонтаж светильника с лампой накаливания 300 Вт т.ВЗг-300 | 2шт |
| 10 | Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных, розеток | 4шт |
| 11 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 30м |

Помещение №028 ,№029 ,№030 Производственного  корпуса

площадью 100 м2

1.Строительные работы пом.№028 , №029 ,№030    Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонных плинтусов | 86,8 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока из кирпичного проема 1300х2300 мм | 3 шт |
| 3 | Демонтаж дверного блока из кирпичного проема 900х2300 мм | 1 шт |
| 4 | Разборка бетонных оснований станков | 1,5 м3 |
| 5 | Разборка кирпичных перегородок | 8,5 м3 |
| 6 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 13 м3 |
| 7 | Вывоз строительного | 13 м3 |
| 8 | Сплошное покрытие гидроизоляционной массой CR90 толщ.5мм | 0,5 м3 |
| 9 | Ремонт отдельных участков пола песчано-цементным раствором | 0,5 м3 |
| 10 | Облицовка пола керамогранитной плиткой 300х300 мм | 100 м2 |
| 11 | Установка плинтуса из керамогранитной плитки 150х300мм | 47,8 мп |
| 12 | Применить водонепроницаемую ленту для герметизации угловых зон . Ширина ленты 130 мм | 47,8 мп |
| 13 | Ремонт штукатурки стен | 14 м2 |
| 14 | Ремонт штукатурки потолка | 6 м2 |
| 15 | Обработка потолка и стен антигрибковыми средствами | 172 м2 |
| 16 | Размывка мела на потолке и стене | 172 м2 |
| 17 | Покрытие потолка и стен грунтом | 172 м2 |
| 18 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 100 м2 |
| 19 | То же стен | 153 м2 |
| 20 | Окраска потолка белой вододисперсионной краской | 100 м2 |
| 21 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 153 м2 |
| 22 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 1300х2300мм ламинированный , серый по эскизу № 3 | 2 шт |
| 23 | Закладка дверного проема кирпичем | 0,4 м3 |
| 24 | Демонтаж оконных металлических решеток 1500х1000 мм | 6 шт |
| 25 | Демонтаж деревянных оконных блоков 1500х1000 мм | 6 шт |
| 26 | Изготовить и установить оконный блок ПВХ 1500х1000 мм по эскизу№31 | 6 шт |
| 27 | Замена вент. решеток | 4шт |
| 28 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 26 м2 |
| 29 | Установка металлических разноуровневых порогов L 1.3 мп | 2 шт |
| 30 | Установка подоконника ПВХ 1500х300 мм | 6 шт |
| 31 | Демонтаж металлических шкафов и перенос на 100м | 700кг |
| 32 | Демонтаж вент.короба 6000х150х300 мм толщ. 0,5мм | 3 шт |
| 33 | Изготовление и установка короба ГКЛ на металлокаркасе | 20 м2 |
| 34 | Демонтаж и перенос станков во двор для складирования , 100м | 10 т |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 28 -30 Производственого  корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный на 24 модуля ст.защиты IP31(ЩРА-2) типа | 1шт |
|  | ЩРН-24з-138УХЛ3 с установленными в нем: |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06162«Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06285 «Legrand» |  |
|  | Устройство защитного отключения 220В, 20А, Iут=30мА кат№08994 | 1шт |
|  | Устройство защитного отключения 380В, 25А, Iут=30мА кат№09140 | 1шт |
|  | Провод медный изолированный гибкий сечением 10 мм 2 | 5м |
|  | Шинка на 12 подключений зеленая кат.№04834 и синяя кат.№04844 | 1к-т |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 16А | 4шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06160«Legrand» |  |
|  | Выключатель-разъединитель 3х полюсный, 380В,Iн=63А кат№04350 | 1шт |
|  | Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943 | 2шт |
|  | Боковая заглушка для гребенок кат.№04990 | 4шт |
|  | Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для | 9шт |
|  | кабелей сечением до 35 мм² кат.№04906 |  |
| 2 | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 20А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06286 «Legrand» для ЩО№1 |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом одно- | 6шт |
|  | местная 250В, 16А для скрытой установки |  |
| 4 | Розетка штепсельная 4х полюсная с заземляющим контактом, 25А, | 6шт |
|  | 380В, ст. защ. IP44 типа ССИ125 комплектно с вилкой типа ССИ025 |  |
| 5 | Выключатель однополюсный скрытой установки на два включения | 4шт |
|  | 10А, 250В |  |
| 6 | Коробка ответвительная прямоугольная открытой установки | 9шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для поз.6 | 9шт |
| 8 | Коробка установочная для выключателя и розетки т. КМ41021 (ИЭК) | 10шт |
| 9 | Труба гофрированная ПВх диаметром 20 мм | 18м |
| 10 | Труба гофрированная ПВх диаметром 16 мм | 54м |
| 11 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 22шт |
| 12 | Внутренний угол к поз.11 кат.№636420 | 4шт |
| 13 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофрир.труб 16мм | 54м |
| 14 | Светильник потолочный светодиодный мощностью 32 Вт ,IP54 | 36шт |
|  | с опаловым рассеивателем типа СС110-222-1-Н-072М |  |
| 15 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 75м |
|  | 4х1,5 | 65м |
|  | 3х2,5 | 50м |
|  | 5х2,5 | 50м |
| 16 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 | 15м |
|  | сечением мм² : 5х6 |  |
| 17 | Демонтаж автоматического выключателя 3х фазного на ток 63А типа | 2к-т |
|  | АП50-3МТ |  |
| 18 | Демонтаж магнитного пускателя в металлическом корпусе на ток | 1шт |
|  | 10,0А , 380В |  |
| 19 | Демонтаж магнитного пускателя в металлическом корпусе на ток | 2шт |
|  | 25А, 380В |  |
| 20 | Демонтаж кнопочного поста управления «Пуск-Стоп» | 2шт |
| 21 | Демонтаж силового щита на 10 групп 3ф. предохранителей на ток | 1к-т |
|  | 63А и рубильник на ток 250А установленных в металлическом шкафу |  |
|  | 1200х500х300 мм |  |
| 22 | Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощн. 80 Вт | 16шт |
| 23 | Демонтаж розеток , ответвительных коробок, выключателей | 18шт |
| 24 | Демонтаж силового кабеля сеч. 3х2,5 мм² | 85м |
|  | 3х70+1х35 мм² | 30м |

Помещение №102 Б площадью 32 м2

Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№102Б Производственного корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,2м3 |
| 2 | Вывоз строительного мусора | 1,2м3 |
| 3 | Разборка деревянных плинтусов | 22пм |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума | 32м2 |
| 5 | Покрытие существующего пола ровнителем | 32м2 |
| 6 | Устройство покрытия пола из керамической плитки, керамогранит, 300х300 | 32м2 |
| 7 | Установка плинтусов из плит керамогранита, Н=150мм | 22пм |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 8м2 |
| 9 | То же, потолка | 4,5м2 |
| 10 | Размывка потолка от меловой побелки | 32м2 |
| 11 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 32м2 |
| 12 | Шпаклевка стен | 72м2 |
| 13 | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской | 32м2 |
| 14 | Окраска стен воднодисперсионной краской | 72м2 |
| 15 | Демонтаж входной двери, 900х2100н | 1шт |
| 16 | Изготовление и установка дверного блока в проем, металлический, 900х2100н, стандарт | 1шт |
| 17 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 9,5м2 |
| 18 | Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов, L=1000мм | 1шт |

- Электрооборудование и электроосвещение пом. 102Б  Производственного  корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щит распределительный на 24 модуля ст.защиты IP31 типа | 1шт |
|  | ЩРН-24з-138УХЛ3 с установленными в нем: |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А | 2шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06162«Legrand» |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 20А | 1шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06286 «Legrand» |  |
|  | Устройство защитного отключения 220В, 20А, Iут=30мА кат№08994 | 1шт |
|  | Провод медный изолированный гибкий сечением 10 мм 2 | 5м |
|  | Шинка на 16 подключений зеленая кат.№04835 и синяя кат.№04845 | 1к-т |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 16А | 8шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06160«Legrand» |  |
|  | Выключатель-разъединитель 3х полюсный, 380В,Iн=63А кат№04350 | 1шт |
|  | Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943 | 2шт |
|  | Боковая заглушка для гребенок кат.№04990 | 4шт |
|  | Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для | 9шт |
|  | кабелей сечением до 35 мм² кат.№04906 |  |
| 2 | Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двух | 2шт |
|  | местная 250В, 16А для открытой установки |  |
| 3 | Выключатель однополюсный открытой установки на два включения | 1шт |
|  | 10А, 250В степень защиты IP44 |  |
| 4 | Коробка ответвительная прямоугольная открытой установки | 5шт |
| 5 | Труба гофрированная ПВх диаметром 16 мм | 15м |
| 6 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 10шт |
| 7 | Внутренний угол к поз.8 кат.№636420 | 4шт |
| 8 | Клемма для подключения кабелей марки ЗНИ-2,5 (ИЭК ) | 5шт |
| 9 | Светильник потолочный светодиодный мощностью 45 Вт ,IP66 | 6шт |
|  | с опаловым рассеивателем типа «Lindustry 36” фирмы «Ledel” |  |
| 10 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 35м |
|  | 4х1,5 | 2м |
|  | 3х2,5 | 30м |
| 11 | Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощн. 40 Вт | 6шт |
| 12 | Демонтаж розеток , ответвительных коробок, выключателей | 8шт |
| 13 | Демонтаж щита силового на 10 автоматических трехполюсных | 1к-т |
|  | выключателей на номинальный ток 100А |  |
| 14 | Демонтаж силового кабеля сеч. 3х2,5 мм² | 40м |

Помещение №109 площадью 14 м2

Производственного  корпуса

1.Строительные работы пом.№109    Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дверного блока 600х2100 мм | 2 шт |
| 2 | Демонтаж дверного блока 900х2250 мм | 1шт |
| 3 | Демонтаж дверного блока 700х2100 мм | 1шт |
| 4 | Демонтаж бетонных плинтусов | 26 мп |
| 5 | Демонтаж перегородки из ЛМК 1000х2000мм | 1 шт |
| 6 | Демонтаж стеновой плитки | 42 м2 |
| 7 | Демонтаж половой плитки | 14 м2 |
| 8 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,5 м3 |
| 9 | Вывоз строительного мусора | 1,5 м3 |
| 10 | Обработка пола «бетон-контакт» | 14 м2 |
| 11 | Устройство пола : ровнитель толщ. 20 мм | 14 м2 |
| 12 | Устройство пола : обмазочная гидроизоляция и стен h 300мм | 22 м2 |
| 13 | Монтаж половой плитки керамогранит 300х300 мм | 14 м2 |
| 14 | Установить перегородку из пазогребневой плиты толщ. 8мм | 6 м2 |
| 15 | Ремонт штукатурки стен | 42 м2 |
| 16 | Монтаж стеновой керамической плитки 200х300 мм | 90 м2 |
| 17 | Обработка потолка антигрибковыми средствами | 18,27 м2 |
| 18 | Монтаж подвесного потолка , метал. реечного , белый | 14 м2 |
| 19 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 900х2250мм ламинированный , коричневый по эскизу № 16**** | 1 шт |
| 20 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 600х2100мм белый | 2 шт |
| 21 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 700х2100мм белый | 1 шт |
| 22 | Выполнить штробу под трубы 30х25мм в душевой | 4 мп |
| 23 | Монтаж коробов из ГКЛ на металлокаркасе | 9 м2 |
| 24 | Изготовить тумбу под 2 раковины из ГКЛ на металлокаркасе с 2 дверцами и облицевать керамической плиткой. | 2,6 м2 |
| 25 | Замена вент. решеток 200х200мм | 1шт |
| 26 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6м2 |
| 27 | Установить лючки из ПВХ , белые , на короба для ревизии 200х200 мм | 6 шт |

Помещение №122а площадью 55,6 м2

Производственного  корпуса

1.Строительные работы пом.№122а(коридор 1 этажа)   Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж встроенного деревянного шкафа 950х1600 и глубиной 300мм | 1 шт |
| 2 | Демонтаж дверного блока 1000х2300мм | 1шт |
| 3 | Демонтаж дверного блока 1300х2300мм | 1 шт |
| 4 | Демонтаж дверного блока 1400х2300мм | 1 шт |
| 5 | Демонтаж металлического венткороба диаметра 200мм ,дл.11м ,толщ.3мм | 1шт |
| 6 | Демонтаж металлического венткороба 200х300х15000 мм ,толщ.3мм | 1шт |
| 7 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1 м3 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | 1 м3 |
| 9 | Размывка мелового потолка | 55,6 м2 |
| 10 | Ремонт штукатурки потолка | 3 м2 |
| 11 | Шпаклевка потолка сухими смесями « Ветонит» | 55,6 м2 |
| 12 | Окраска потолка вододисперсионной краской ,белой | 55,6 м2 |
| 13 | Размывка мела на стенах | 12,5 м2 |
| 14 | Зашить вентканалы ГКЛ на металлокаркасе | 1 м2 |
| 15 | Ремонт штукатурки стен | 5 м2 |
| 16 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 197 м2 |
| 17 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 197 м2 |
| 18 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 1000х2300мм ламинированный , белый по эскизу № 15* | 1 шт |
| 19 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 1400х2300мм ламинированный , белый по эскизу № 10* | 1 шт |
| 20 | Изготовление и установка алюминиевого дверного блока в кирп. проем 1300х2300мм , коричневый по эскизу №19* | 1 шт |
| 21 | Зашить проем ГКЛ по металлокаркасу | 1,5 м2 |
| 22 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6м2 |
| 23 | Ремонт пола , отдельных мест : половая плитка керамогранит 300х300мм | 1 м2 |
| 24 | Установить плинтус из половой плитки керамогранит 150х300 мм | 1 мп |
| 25 | Окраска металлических вент .коробов эмалью | 34 м2 |
| 26 | Установить вент. решетки 300х300мм | 2 шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.122а (коридор 1-го этажа) Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 | 7шт |
|  | квадратный мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М |  |
| 2 | Светильник аврийного освещения светодиодный типа URAN-6533-8 | 3шт |
|  | мощностью 8Вт, c батареей на 3,6 В и временем работы 3 часа |  |
| 3 | Выключатель одноклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 3шт |
|  | нормальном исполнении |  |
| 4 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 7шт |
|  | нормальном исполнении |  |
| 5 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, 16А, | 2шт |
|  | 250В для скрытой установки |  |
| 5 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.6 | 20шт |
| 6 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета скрытой | 20шт |
|  | установки |  |
| 8 | Мини-канал DLP-D: сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 5шт |
| 9 | сечением 60х40 мм, L=2м кат№636309 | 11шт |
| 10 | Внутренний угол к поз.8 кат.№636420 | 7шт |
| 11 | Внутренний угол к поз.9 кат.№636490 | 2шт |
| 12 | Коробка установочн. для выключ. и розетки т.КМ41021 для поз.3,4,5 | 12шт |
| 13 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофр.трубы | 42м |
| 14 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 42м |
| 15 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 75м |
|  | 3х2,5 | 10м |
| 16 | Металлический лючок с замком 600х600мм фирмы Хаммер | 5шт |
| 17 | Металлический лючок с замком 300х300мм фирмы Хаммер | 1шт |
| 18 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 7шт |
| 19 | Демонтаж,выключателей ,коробок ответвительных | 35шт |
| 20 | Демонтаж кнопочного поста управления «Пуск и Стоп» | 2шт |
| 21 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 85м |
| 22 | Демонтаж щита силового в металлическом корпусе размером | 1к-т |
|  | 650х1000х160мм на 6 автоматов на 100А (ЩС-13) |  |
| 23 | Демонтаж щита силового в металлическом корпусе размером | 1к-т |
|  | 1000х1000х160мм на 6 автоматов на 100А (ЩС-17) |  |
| 24 | Демонтаж щита осветительного в металлическом корпусе размером | 2к-т |
|  | 500х500х160мм на 24 автомата на ток 63А (ЩО-5; ЩО-6) |  |
| 25 | Щит распределительный на 72 модуля кат.№020013 размером | 2шт |
|  | 695х670х14 мм встраиваемый (ЩО5,ЩО6) с установленными в нем: |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А | 36шт |
|  | (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06162 «Legrand “ |  |
|  | Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 16А | 36шт |
|  | характеристика «В») типа DX-1B кат.№06160 «Legrand “ |  |
|  | Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А | 2шт |
|  | характеристика «В») типа DX-3B кат.№06285 «Legrand “ |  |
|  | Клеммная колодка IP2X на 21 подключение синий цвет кат.№04825 | 4шт |
|  | Клеммная колодка IP2Хна21 подключение зеленый цвет кат.№04825 | 4шт |
|  | Горизонтальная шинка НХ3125» Legrand» кат.№405230 | 4шт |
|  | Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат.№04943 | 4шт |
|  | Боковая заглушка для гребенок кат.№04990 | 8шт |
|  | Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для | 18шт |
|  | кабелей сечением до 35мм² |  |
|  | Выключатель-разъединитель 3х полюсный, 380В, Iн=63А | 2шт |
|  | кат.№04350 |  |
| 26 | Дверь металлическая, плоская к щиту поз.25 | 2шт |
| 27 | Замок для двери тип 455 | 2шт |
| 28 | Уплотнитель двери кат.№20130 | 2шт |
| 29 | Держатель документов пластмассовый гибкий А4 кат.№09799 | 2шт |
| 30 | Заглушка 24 модуля кат.№20051 | 6шт |
| 31 | Клемма зажимная ЗНИ-16 мм² на ток100А «ИЭК» устанавливаемый | 24шт |
|  | на Din-рейку |  |

Помещение №201г/4 площадью 17,13 м2

Производственного  корпуса

1.Строительные работы пом.№201г/4    Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 17,7 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока 800х2000мм | 1шт |
| 3 | Разборка покрытий полов из линолеума | 17,13м2 |
| 4 | Разборка покрытий полов из досок , толщ. 50мм .площадью 17,13 м2 | 1 м3 |
| 5 | Демонтаж вентил.короба 200х300х2000 мм , толщ. 0,5мм | 1 шт |
| 6 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 2 м3 |
| 7 | Вывоз строительного мусора | 2 м3 |
| 8 | Заполнить выбоины цементным раствором | 0,3 м3 |
| 9 | Стяжка песчано-цементная толщиной 50 мм с металлической сеткой , ячейкой 100мм | 1 м3 |
| 10 | Облицовка пола керамогранитной плиткой 300х300мм на клею | 17,13 м2 |
| 11 | Установка плинтуса из керамогранитной плитки 150х300мм | 17,7 мп |
| 12 | Применить водонепроницаемою ленту для герметизации угловых зон , ширина ленты 130мм | 17,7 мп |
| 13 | Размывка меловой побелки на потолке и стенах | 43,7 м2 |
| 14 | Ремонт штукатурки стен | 5 м2 |
| 15 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 53,5 м2 |
| 16 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 53,5м2 |
| 17 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. проем 800х2000мм ламинированный , белый по эскизу № 15 | 1 шт |
| 18 | Ремонт штукатурки потолка | 3 м2 |
| 19 | Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» | 17,13 м2 |
| 20 | Окраска потолка белой вододисперсионной краской | 17,13 м2 |
| 21 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6 м2 |
| 22 | Установка металлических разноуровневых порогов L 0,9 мп | 1 шт |
| 23 | Замена вент.решетки 300х300 мм | 1 шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 201 Г-4 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем | 3шт |
|  | (1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-222-1-Т-072М |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении |  |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой | 3шт |
| 4 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, | 1шт |
|  | с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существую- |  |
|  | щего короба размером 100 х 50 мм |  |
| 5 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.4 | 1 шт |
| 6 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.4 | 2 шт |
| 7 | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302 | 4шт |
| 8 | Внутренний угол к поз. 7 кат.№636420 | 3шт |
| 9 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 45м |
|  | 4х1,5 | 5м |
|  | 3х2,5 | 5м |
|  | 5х4,0 | 28м |
| 10 | Гофрированная труба ПВх диаметром 25 мм | 26м |
|  | диаметром 16мм | 45м |
| 11 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 3шт |
| 12 | Демонтаж штепсельных розеток ,выключателей ,коробок ответвит. | 14шт |
| 13 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 и 4х6 мм² | 35м |
| 14 | Демонтаж кнопочного поста «Пуск-Стоп» типа ПКЕ и магнитного | 1к-т |
|  | пускателя на ток 100А, 380В |  |
| 15 | Демонтаж магнитного пускателя на ток 63А, 380В | 4шт |
| 16 | Демонтаж силового щита «ЩС»на 10 автоматов на ток 100А в ме- | 1к-т |
|  | таллическом корпусе размером 900х1000х200 мм |  |
| 17 | Демонтаж щита лабораторного (ЩЛ-2) на 6 автоматов на ток 63А, | 1к-т |
|  | 2 розетки 220В,16А, 13 болтлвых зажимов установленных в метал- |  |
|  | лическом корпусе размером 800х500х150 мм |  |
| 18 | Демонтаж коробки клеммной на 32 зажима размер 500х400х200мм | 1шт |

Помещение №202 Производственного  корпуса

площадью 39,79 м2

1.Строительные работы пом.№202    Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 24 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока 1300х2300мм | 1шт |
| 3 | Разборка покрытий полов из линолеума | 39,79 м2 |
| 4 | Разборка покрытий полов из доски , толщ. 40 мм | 39,79 м2 |
| 5 | Разборка подвесного потолка из плит АГШ по деревянному каркасу | 39,79 м2 |
| 6 | Разборка существующей облицовки стен из плит АГШ по деревян. каркасу | 66,8 м2 |
| 7 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 3,5 м3 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | 3,5 м3 |
| 9 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 39,79 м2 |
| 10 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости | 39,79 м2 |
| 11 | Обработка потолка антигрибковыми средствами | 39,79 м2 |
| 12 | Ремонт штукатурки стен | 8 м2 |
| 13 | Покрытие стен грунтом | 66,8 м2 |
| 14 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 66,8 м2 |
| 15 | Окраска стен вододисперсионной краской ,цветной | 66,8 м2 |
| 16 | Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | 39,79 м2 |
| 17 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. проем 1300х2250мм ламинированный , белый по эскизу № 11 | 1 шт |
| 18 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 24 мп |
| 19 | Замена вент.решетки 300х300мм | 1 шт |
| 20 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 12 м2 |
| 21 | Установка металлических разноуровневых порогов L 1,3 мп | 1 шт |

- Электрооборудование и электроосвещение пом. 202 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 9шт |
|  | квадратный мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении |  |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета скрытой | 5шт |
|  | установки типа КМ41021 |  |
| 4 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, | 6шт |
|  | с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существую- |  |
|  | щего короба размером 100 х 50 мм |  |
| 5 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.4 | 6шт |
| 6 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.4 | 12шт |
| 7 | Труба гофрированная ПВх диаметром 16 мм | 25 м |
| 8 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 9 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) к поз.3 | 5шт |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофр. трубы | 3м |
| 11 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 35м |
|  | 4х1,5 | 7м |
|  | 3х2,5 | 50м |
| 12 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 12шт |
| 13 | Демонтаж штепсельных розеток ,выключателей ,коробок ответвит. | 19шт |
| 14 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 80м |
| 15 | Сети СКС. Монтаж и демонтаж |  |
|  | Кабель-канал 100х50мм фирмы «Legrand» | 32м |
|  | Рабочее место (2 порта и сдвоенная розетка) | 5к-т |
|  | Компьютерный кабель | 36м |
|  | Силовой кабель марки NYM сечением 3х2,5 мм2 | 36м |

Помещение №214(а,б,в) Производственного  корпуса

площадью 78,97 м2

1.Строительные работы пом.№214(а,б,в)    Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 67,7 мп |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | 13,32м2 |
| 3 | Демонтировать панели ДСП со стен высотой 1 м | 17 м2 |
| 4 | Разборка покрытий полов из паркета | 65,65м2 |
| 5 | Демонтаж дверного блока (два полотна ) 900х2300мм | 2 шт |
| 7 | Демонтаж дверного блока 900х2300мм | 1 шт |
| 8 | Демонтаж дверного блока 1300х2300мм | 1 шт |
| 9 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 3,5 м3 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | 3,5 м3 |
| 11 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 78,97 м2 |
| 12 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости | 78,97 м2 |
| 13 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | 78,97 м2 |
| 14 | Покрытие стен грунтом | 202,4 м2 |
| 15 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 202,4 м2 |
| 16 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 202,4 м2 |
| 17 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. проем 900х2250мм ламинированный , белый по эскизу № 14 | 3 шт |
| 18 | Изготовление и установка дверного блока в проем 1300х2250мм ламинированный , белый по эскизу №11 | 1 шт |
| 19 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 67,7 мп |
| 20 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 24 м2 |
| 21 | Установка металлических разноуровневых порогов 4 шт | 3,9 мп |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.214А,Б,В Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 21шт |
|  | квадратный мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 3шт |
|  | нормальном исполнении |  |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета откр.установки | 10шт |
| 4 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 (ИЭК) | 3шт |
| 5 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, | 9 шт |
|  | с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существую- |  |
|  | щего короба размером 100 х 50 мм |  |
| 6 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.5 | 9 шт |
| 7 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.5 | 18 шт |
| 8 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3 | 10шт |
| 9 | Труба гофрированная ПВх диаметром 16 мм | 60 м |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки труб гофрирован. | 6м |
| 11 | Мини-канал DLP-D сечением 40х25 мм, L=2м кат. № 636307 | 7шт |
| 12 | Внутренний угол к поз.10 кат.№636470 | 3шт |
| 13 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 75м |
|  | 4х1,5 | 15м |
|  | 3х2,5 | 55м |
| 14 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 20шт |
| 15 | Демонтаж штепсельных розеток ,выключателей ,коробок ответвит. | 25шт |
| 16 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 110м |
| 17 | Демонтаж кабель-канала 25х16мм | 10м |
| 18 | Сети СКС. Монтаж и демонтаж |  |
|  | Кабель-канал 100х50мм фирмы «Legrand» | 18м |
|  | Рабочее место (2 порта и сдвоенная розетка) | 4к-т |
|  | Компьютерный кабель | 21м |
|  | Силовой кабель марки NYM сечением 3х2,5 мм2 | 21м |

Помещение №217 Производственного  корпуса

площадью 17,82 м2

1.Строительные работы пом.№217    Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 17,9 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока 900х2300мм | 1шт |
| 3 | Разборка покрытий полов из паркета | 17,82 м2 |
| 4 | Демонтаж вентил.короба 200х300х6000 мм , толщ. 0,5мм | 1 шт |
| 5 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,5 м3 |
| 6 | Вывоз строительного мусора | 1,5 м3 |
| 7 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 17,82 м2 |
| 8 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости | 17,82 м2 |
| 9 | Ремонт штукатурки стен | 5 м2 |
| 10 | Обработка потолка антигрибковыми средствами | 17,82 м2 |
| 11 | Зашивка ГКЛ на металлокаркасе оконных проемов | О,5 м2 |
| 12 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | 17,82 м2 |
| 13 | Покрытие стен грунтом | 52,3 м2 |
| 14 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 52,3 м2 |
| 15 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 52,3 м2 |
| 16 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. проем 900х2250мм ламинированный , белый по эскизу № 14 | 1 шт |
| 17 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 17,9 мп |
| 18 | Замена вент. решеток 300х300 мм | 1 шт |
| 19 | Зашивка вент. каналов 300х200 мм ГКЛ – 2шт | 0,1м2 |
| 20 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6 м2 |
| 21 | Установка металлических разноуровневых порогов L 0,9 мп | 1 шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 217 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 3шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с за - | 3шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В,16А, для уст-ки в существу- |  |
|  | ющий кабель-канал 100х50 мм |  |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 3шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.3 | 6шт |
| 6 | Коробка установочная для выключателя и розетки типа КМ41021 | 1шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.6 | 3шт |
| 8 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 3шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 13м |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 3м |
| 11 | Кабель-канал 60х40мм кат. L=2м №636309 фирмы «Legrand” | 5шт |
| 12 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 17м |
|  | 4х1,5 | 6м |
|  | 3х2,5 | 32м |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 55м |
| 14 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 8шт |
| 15 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 8шт |
| 16 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 25м |

Помещение №306 Производственного  корпуса

площадью 63,6 м2

1.Строительные работы пом.№306    Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 33,6 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока 1300х3200мм | 1шт |
| 3 | Разборка покрытий полов из линолеума | 63,6 м2 |
| 4 | Демонтаж шкафа из ДСП 700х5900х3200 h мм | 1 шт |
| 5 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 1,5 м3 |
| 6 | Вывоз строительного мусора | 1,5 м3 |
| 7 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 63,6 м2 |
| 8 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33класс износостойкости | 63,6 м2 |
| 9 | Ремонт штукатурки стен | 6 м2 |
| 10 | Обработка потолка антигрибковыми средствами | 63,6 м2 |
| 11 | Возведение перегородки ГКЛ по металлическому каркасу с звукоиз. слоем | 19,5 м2 |
| 12 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | 63,6 м2 |
| 13 | Покрытие стен грунтом | 91,5 м2 |
| 14 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 91,5 м2 |
| 15 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 91,5 м2 |
| 16 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. проем 900х2300мм ламинированный , белый по эскизу № 11 | 1 шт |
| 17 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 33,6 мп |
| 18 | Замена вент. решеток 300х300 мм | 1 шт |
|  | Замена вент. решеток 300х150 мм | 2 шт |
| 19 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 24 м2 |
| 20 | Установка металлических разноуровневых порогов L 1,3 мп | 1 шт |

2.  Электрооборудование и электроосвещение пом. 306 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 18шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 8шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 8шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3 | 16шт |
| 6 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8 | 7шт |
| 8 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 7шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 50м |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 3м |
| 11 | Кабель-канал 40х25мм кат. L=2м №636307 фирмы «Legrand” | 4шт |
| 12 | Внутренний угол к поз.11 кат.№636470 | 1шт |
| 13 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 45м |
|  | 4х1,5 | 10м |
|  | 3х2,5 | 55м |
| 14 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 115м |
|  |  | 4к-т |
| 15 | Демонтаж светильника 2х80 Вт | 12шт |
| 16 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 18шт |
| 17 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 100м |

Помещение №311 Производственного  корпуса

площадью 36 м2

1.Строительные работы пом.№311    Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 24 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока с фрамугой 1300х3200мм | 1шт |
| 3 | Разборка покрытий полов из линолеума | 36м2 |
| 4 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 0,5 м3 |
| 5 | Вывоз строительного мусора | 0,5 м3 |
| 6 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 36 м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости | 36 м2 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 5 м2 |
| 9 | Обработка потолка антигрибковыми средствами | 36м2 |
| 10 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | 36 м2 |
| 11 | Покрытие стен грунтом | 66,8 м2 |
| 12 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 66,8 м2 |
| 13 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 66,8 м2 |
| 14 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 900х2300мм ламинированный , белый по эскизу № 11 | 1 шт |
| 15 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 24 мп |
| 16 | Замена вент. решеток 300х300мм | 2 шт |
| 17 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 12 м2 |
| 18 | Установка металлических разноуровневых порогов L 1,3 мп | 1 шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 311 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 9шт |
|  | квадратный мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении |  |
| 3 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой | 4шт |
| 4 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, | 5шт |
|  | с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существую- |  |
|  | щего короба размером 100 х 50 мм |  |
| 5 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.4 | 5шт |
| 6 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.4 | 10шт |
| 7 | Труба гофрированная ПВх диаметром 16 мм | 28 м |
| 8 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрир. труб | 3м |
| 9 | Мини-канал DLP-D сечением 40х25 мм, L=2м кат. № 636307 | 6шт |
| 10 | Внутренний угол к поз.9 кат.№636470 | 2шт |
| 11 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 40м |
|  | 4х1,5 | 6м |
|  | 3х2,5 | 40м |
| 12 | Демонтаж светильника 2х80 Вт | 6шт |
| 13 | Демонтаж штепсельных розеток ,выключателей ,коробок ответвит. | 19шт |
| 14 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2 | 40м |

Помещение №312а Производственного  корпуса

площадью 33,02 м2

1.Строительные работы пом.№312а    Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 23 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока с фрамугой 1300х3200мм | 1шт |
| 3 | Разборка покрытий полов из линолеума | 33,02 м2 |
| 4 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 0,5 м3 |
| 5 | Вывоз строительного мусора | 0,5 м3 |
| 6 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 33,02 м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости | 36 м2 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 5 м2 |
| 9 | Обработка потолка антигрибковыми средствами | 33,02 м2 |
| 10 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | 33,02 м2 |
| 11 | Покрытие стен грунтом | 63,6 м2 |
| 12 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 63,6 м2 |
| 13 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 63,6 м2 |
| 14 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. проем 900х2300мм ламинированный , белый по эскизу № 11 | 1 шт |
| 15 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 23 мп |
| 16 | Замена вент. решеток 300х300мм | 1 шт |
| 17 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 12 м2 |
| 18 | Установка металлических разноуровневых порогов L 1,3 мп | - шт |

2.Электрооборудование и электроосвещение пом. 312А Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 9шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 4шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 4шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3 | 8шт |
| 6 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8 | 7шт |
| 8 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 7шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 30м |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 3м |
| 11 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 32м |
|  | 4х1,5 | 7м |
|  | 3х2,5 | 45м |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 84м |
| 13 | Демонтаж светильника 2х80 Вт | 6шт |
| 14 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 17шт |
| 15 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 60м |

Помещение №316 Производственного  корпуса

площадью 31,3 м2

1.Строительные работы пом.№316    Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 22,4 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока 1300х3200мм | 1шт |
| 3 | Разборка покрытий полов из линолеума | 31,3 м2 |
| 4 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 0,5 м3 |
| 5 | Вывоз строительного мусора | 0,5 м3 |
| 6 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 31,3 м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости | 31,3 м2 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 5 м2 |
| 9 | Обработка потолка антигрибковыми средствами | 31,3 м2 |
| 10 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | 31,3 м2 |
| 11 | Покрытие стен грунтом | 61,7 м2 |
| 12 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 61,7 м2 |
| 13 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 61,7 м2 |
| 14 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. проем 900х2300мм ламинированный , белый по эскизу № 11 | 1 шт |
| 15 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 22,4 мп |
| 16 | Замена вент. решеток 300х300мм | 2 шт |
| 17 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 12 м2 |
| 18 | Установка металлических разноуровневых порогов L 1,3 мп | 1 шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 316 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 9шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с за- | 5шт |
|  | щитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего |  |
|  | короба размером 100х50 мм |  |
| 4 | Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3 | 5шт |
| 5 | Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3 | 10шт |
| 6 | Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 | 1шт |
| 7 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8 | 5шт |
| 8 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 5шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 9 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 30м |
| 10 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 3м |
| 11 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 40м |
|  | 4х1,5 | 7м |
|  | 3х2,5 | 45м |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 92м |
| 13 | Демонтаж светильника 4х40 Вт | 6шт |
| 14 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 14шт |
| 15 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 50м |
| 16 | Демонтаж стальной полосы 25х4 мм закрепленной на стене | 18м |

Помещение №319 Производственного  корпуса

площадью 18,27 м2

1.Строительные работы пом.№319    Производственного  корпуса

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов | 18 мп |
| 2 | Демонтаж дверного блока с фрамугой 900х3200мм | 1шт |
| 3 | Разборка покрытий полов из линолеума | 18,27м2 |
| 4 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | 0,5 м3 |
| 5 | Вывоз строительного мусора | 0,5 м3 |
| 6 | Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм | 18,27 м2 |
| 7 | Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости | 18,27 м2 |
| 8 | Ремонт штукатурки стен | 5 м2 |
| 9 | Обработка потолка антигрибковыми средствами | 18,27 м2 |
| 10 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | 18,27 м2 |
| 11 | Покрытие стен грунтом | 52,7 м2 |
| 12 | Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит» | 52,7 м2 |
| 13 | Окраска стен вододисперсионной краской , цветной | 52,7м2 |
| 14 | Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 900х2300мм ламинированный , белый по эскизу № 14 | 1 шт |
| 15 | Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами | 18 мп |
| 16 | Замена вент. решеток 300х300мм | 1шт |
| 17 | Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза | 6м2 |
| 18 | Установка металлических разноуровневых порогов L 0,9 мп | 1 шт |

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 319 Производственного корпуса

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем | 3шт |
|  | квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20 |  |
| 2 | Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в | 1шт |
|  | нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ |  |
| 3 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом | 1шт |
|  | для скрытой установки, 16А,250В |  |
| 4 | Коробка установочная для выключателя и розетки типа КМ41021 | 2шт |
| 5 | Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.6 | 3шт |
| 6 | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой | 3шт |
|  | проводки типа КМ41021 |  |
| 7 | Гофрированная труба ПВх диаметром 16 мм | 13м |
| 8 | Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб | 6м |
| 9 | Кабель-канал 60х40мм кат. L=2м №636309 фирмы «Legrand” | 5шт |
| 10 | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 |  |
|  | сечением мм² : 3х1,5 | 16м |
|  | 4х1,5 | 6м |
|  | 3х2,5 | 32м |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 65м |
| 12 | Демонтаж светильника 2х40 Вт | 3шт |
| 13 | Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит. | 7шт |
| 14 | Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2 | 35м |

Графические материалы представлены в Приложении №1 к закупочной документации.

Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения применяемых товаров или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения поставляемых товаров или производителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству товары, указанные в техническом задании.

Указание Участником запроса предложений эквивалентов товара соответствующих требованиям технического задания, не может являться причиной для отклонения Участника.

Реестр локальных смет

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений в Производственном корпусе ОАО «АТОМПРОЕКТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.55

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт Центральной лестницы в Производственном корпусе. | C-925 | 1 686 278,00 |
| 2 | Электрооборудование и электроосвещение Центральной лестницы в Производственном корпусе | Э-9924 | 170 176,00 |
| 3 | Ремонт помещений №№ 214А, Б, В в Производственном корпусе. | С-917 | 552 502,00 |
| 4 | Электрооборудование и электроосвещение в помещениях №№ 214А, Б, В в Производственном корпусе. | Э-917 | 195 166,00 |
| 5 | Ремонт помещения № 202 в Производственном корпусе | С-919 | 259 585,00 |
| 6 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 202 в Производственном корпусе | Э-919 | 118 992,00 |
| 7 | Ремонт помещения № 217 в Производственном корпусе. | С-918 | 134 479,00 |
| 8 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 217 в Производственном корпусе. | Э-918 | 47 068,00 |
| 9 | Ремонт помещения № 201 Г/4 в Производственном корпусе. | С-920 | 152 364,00 |
| 10 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 201 Г/4 в Производственном корпусе. | Э-920 | 75 224,00 |
| 11 | Ремонт помещения № 122А (коридор 1-го этажа) в Производственном корпусе. | С-927 | 350 774,00 |
| 12 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 122А (коридор 1-го этажа) в Производственном корпусе. | Э-925 | 426 890,00 |
| 13 | Ремонт помещения № 312А в Производственном корпусе. | С-863 | 189 646,00 |
| 14 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 3112А в Производственном корпусе. | Э-852 | 97 092,00 |
| 15 | Ремонт помещения № 311 в Производственном корпусе. | С-864 | 201 145,00 |
| 16 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 311 в Производственном корпусе. | Э-853 | 81 514,00 |
| 17 | Ремонт помещения № 102Б в Производственном корпусе | С-854 | 226 631,00 |
| 18 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 102Б в Производственном корпусе. | Э-848 | 159 588,00 |
| 19 | Ремонт помещения № 008 в Производственном корпусе | С-856 | 317 118,00 |
| 20 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 008 в Производственном корпусе. | Э-844 | 62 986,00 |
| 21 | Ремонтные работы. Прокладка водопровода и канализации в помещении № 008 в Производственном корпусе. | С-866 | 58 978,00 |
| 22 | Ремонт помещения № 316 в Производственном корпусе. | С-865 | 184 341,00 |
| 23 | Электрооборудование и электроосвещение в помещении № 316 в Производственном корпусе. | Э-851 | 99 272,00 |
| 24 | Ремонт помещения № 11 в Производственном корпусе. | С-859 | 457 163,00 |
| 25 | Электрооборудование и электроосвещение в помещении № 11 в Производственном корпусе. | Э-846 | 67 096,00 |
| 26 | Ремонтные работы. Прокладка водопровода и канализации в помещении № 011 в Производственном корпусе. | С-868 | 126 498,00 |
| 27 | Ремонт помещения № 009 в Производственном корпусе. | С-855 | 150 326,00 |
| 28 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 009 в Производственном корпусе. | Э-921 | 29 478,00 |
| 29 | Ремонтные работы. Прокладка водопровода и канализации в помещении № 009 в Производственном корпусе. | С-867 | 19 011,00 |
| 30 | Ремонт помещений №№ 028, 029, 030 в Производственном корпусе. | С-874 | 998 627,00 |
| 31 | Электрооборудование и электроосвещение в помещениях №№ 028, 029, 030 в Производственном корпусе. | Э-857 | 343 530,00 |
| 32 | Ремонт помещения № 306 в Производственном корпусе. | С-870 | 335 600,00 |
| 33 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 306 в Производственном корпусе. | Э-854 | 162 290,00 |
| 34 | Ремонт помещения № 319 в Производственном корпусе. | С-872 | 125 086,00 |
| 35 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 319 в Производственном корпусе. | Э-850 | 49 778,00 |
| 36 | Ремонт помещения № 26 в Производственном корпусе. | С-853 | 246 795,00 |
| 37 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 26 в Производственном корпусе. | Э-847 | 56 136,00 |
| 38 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 007 в Производственном корпусе. | Э-855 | 77 315,00 |
| 39 | Ремонт помещения № 109 в Производственном корпусе. | С-928 | 335 150,00 |
| 40 | Электрооборудование и электроосвещение помещения № 109 в Производственном корпусе. | Э-926 | 33 560,00 |
| 41 | Ремонтные (санитарно-технические) работы в помещении № 109 в Производственном корпусе. | Ст-52 | 81 401,00 |
|  | Итого: |  | 9 542 649,00 |
|  | НДС 18% |  | 1 455 658,32 |
|  | Без НДС 18% |  | 8 086 990,68 |

Локальные сметы  представлены в Приложении №2 к закупочной документации.