Договор № _______________

на выполнение научно-исследовательской работы

г. Санкт-Петербург




«____»______________ 2012 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ____________________________________________,
 (дата и номер документа, удостоверяющего право действий от имени юридического лица)
с одной стороны, и ______________________________________________________

(полное (сокращенное) наименование Исполнителя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице __________________________,

                                                                                                                                                            (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ___________________________________________
                                                           (дата и номер документа, удостоверяющего право действий от имени юридического лица)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а  Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую работу (далее именуется – НИР) по теме «Экспериментальное и численное исследование влияния термогравитационной конвенции на гидродинамику и теплообмен при течении теплоносителя в вертикальных каналах ИБМ ИТЭР».
1.2. Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №_____от «__»_____2012г. 
1.3 Настоящий договор заключается на весь срок выполнения НИР. 

2. Условия договора
2.1 НИР (выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

Содержание и сроки выполнения НИР определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

 2.2 Разработанная согласно настоящему договору на выполнение НИР  научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов:
ОСТ 95 18 – 2001, Федеральному закону  «О ратификации Соглашения о создании Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР и Соглашения о привилегиях и иммунитетах Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР» от 19.07.2007 № 143-ФЗ.
2.3 Изменение Заказчиком в процессе выполнения НИР требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего договора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1 Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта; 

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИР  информацию;

в) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

3.3 Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения НИР;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных  работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата НИР (этапа НИР) в соответствие с указанными условиями;
г) в случае, если это предусмотрено документацией о размещении заказа, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. 
При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;
д) отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их  несоответствия  требованиям,  установленным  техническим   заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

3.3 Исполнитель обязан:
а) выполнить НИР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и представить Заказчику результаты НИР, в том числе разработанные согласно настоящему договору отчеты, научно-техническую и иную документацию в предусмотренный настоящим договором срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора. 
в)  уведомлять при выполнении работ по настоящему договору в 5-дневный срок Заказчика о каждом созданном результате НИР, в том числе о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая результат, способный к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны, а также с приложением копии уведомления автора о создании служебного результата интеллектуальной деятельности; а также предоставлять  Заказчику  по окончании работ перечень секретов производства (ноу-хау), полученных при выполнении работ по настоящему договору;

г) согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Заказчику или  обеим Сторонам совместно, производимых Исполнителем в ходе выполнения настоящего договора;

д) включать в договоры, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты НИР, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, за Российской Федерацией в лице Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации;

е) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ;

ж) не заключать на время действия настоящего договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего договора, и использованию результатов этих работ;

з) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения НИР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

и) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам научных исследований, уведомить Заказчика за 10 дней о готовности к их проведению;

к) предпринимать необходимые меры  по обеспечению защиты прав на результаты НИР, принадлежащие Российской Федерации и используемые при реализации данного договора, от действий третьих лиц;

л) согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые  единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю или Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности;

м)  Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (их этапы). 

3.4 Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты НИР (этапа НИР) в соответствии с настоящим договором;

б) сообщить Исполнителю в 10-дневный срок после поступления от него уведомления о создании при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему договору результата интеллектуальной деятельности, в том числе результата способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца решение о форме его правовой охраны и порядке использования;

в) провести государственный учет научно-технических результатов, способных к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности или секретов производства (ноу-хау) в месячный срок с даты уведомления Заказчика Исполнителем о создании таких результатов;
г) провести государственный учет научно-технических результатов, способных к правовой охране в качестве объектов интеллектуальной собственности или секретов производства (ноу-хау) в месячный срок с даты уведомления Заказчика исполнителем о создании таких результатов;

д) передавать Исполнителю необходимую для выполнения НИР информацию.
4. Сроки исполнения
4.1 НИР (этап НИР)  выполняется в сроки, указанные в календарном плане проведения НИР. При этом устанавливаются:

начало НИР -  дата подписания договора;

окончание НИР – 03.12.2012.
4.2 Досрочное выполнение НИР (этапа НИР) по просьбе Заказчика  осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3 Датой исполнения НИР  по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа НИР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения НИР.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1 Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия договора, изготавливаемой в соответствии с договором, определен техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном техническим заданием и ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

5.2 При завершении выполнения НИР (этапа НИР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности НИР (этапа НИР).

Уведомление Исполнителя о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче должно быть подписано ________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.)
5.3 По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз. по установленной форме (приложение № 4), прилагая к нему отчетные документы: отчет о  выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001 и его электронную версию.

5.4 Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5 Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.
6. Цена договора и порядок расчетов
6.1 За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора НИР  Заказчик уплачивает Исполнителю (сумма указывается цифрами и прописью)  без НДС в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о договорной цене НИР, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №3).

6.2 Цена договора включает компенсацию издержек Исполнителя, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходы по выкупу исключительных прав на результаты выполненных по настоящему  договору работ у третьих лиц (включая своих работников) в целях их передачи Российской Федерации в лице Заказчика, а также стоимость передаваемых Российской Федерации в лице Заказчика исключительных прав на передаваемые Заказчику результаты выполненных работ, и причитающееся Исполнителю вознаграждение.

6.3 Работа по договору осуществляется за счет средств государственного контракта от 15.03.2012 № Н.4а.52.90.12.1008, заключенного между ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова» и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», финансирование которого осуществляется из федерального бюджета по коду бюджетной классификации расходов Российской Федерации КБК 725 04 11 0326900 011 226.
Работа, выполненная по настоящему договору, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пунктом 16 п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.4 Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 30 % от стоимости НИР в сумме (сумма указывается цифрами и прописью), без НДС в течение 15 рабочих дней с даты предоставления Исполнителем счета на аванс, а также при наличии средств на оплату аванса, поступивших от Государственного заказчика. 
6.5 Оплата выполненной НИР производится исходя из цен, указанных в протоколе соглашения о договорной цене НИР за вычетом ранее выданного аванса. 
6.6 Оплата НИР (этапа НИР) производится в течение 15 рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ по этапу, оформленного актом сдачи-приемки НИР, предоставления счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ, а также при наличии средств, поступивших на оплату НИР от Государственного заказчика.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки работ оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

6.7 Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения НИР (этапа НИР) проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.
7. Права на результаты НИР 
7.1 Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР)  результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа НИР) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2 Права на результаты работ, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему договору, в том числе исключительные права на объекты авторских прав (за исключением программ для ЭВМ и баз данных), секреты производства (ноу-хау), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на указанные результаты работ, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3 Исключительные права на созданные при выполнении НИР (этапа НИР) программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7.4 Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему договору, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено настоящим договором, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. 

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, созданные при выполнении НИР  (этапа НИР) по настоящему договору, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Оплату пошлин за поддержание патентов на указанные результаты интеллектуальной деятельности в силе осуществляет Исполнитель из средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему договору.

7.5 Использование Исполнителем созданных в рамках настоящего договора результатов НИР (этапа НИР), в том числе результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, единолично или совместно с Исполнителем, в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве  продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускаются только по согласованию с Заказчиком.

В отношении результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, единолично или совместно с Исполнителем, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных результатов интеллектуальной деятельности и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Российской Федерации на созданные в рамках настоящего договора результаты интеллектуальной деятельности. 

7.6 Исполнитель обязуется по письменному обращению Заказчика и установленной им форме запроса в отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему договору, права на которые принадлежат Исполнителю, письменно информировать Заказчика:

7.6.1 о количестве учитываемых секретов производства (ноу-хау);

7.6.2 о поданных в России и за рубежом заявках и полученных по ним охранных документов (в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика);

7.6.3 о фактах использования созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика).

7.7 В отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, совместно с Исполнителем или единолично, Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.

7.8 Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется Исполнителем с учетом требований законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Госкорпорации «Росатом».
8. Условия конфиденциальности
8.1 Выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований  Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.
8.2 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам, за исключением Государственного заказчика, или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц, за исключением Государственного заказчика, без согласия Сторон.
8.3 Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются приложением к настоящему договору.
9. Ответственность Сторон
9.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

9.2 В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок представленной для сдачи НИР (этапа НИР) Исполнитель в течение 10 календарных дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 (двадцати) процентов договорной цены соответственно этапа НИР, в результатах которого выявлены недостатки.

9.3 В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

9.4 За нарушение Исполнителем срока выполнения НИР (этапа НИР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) процента от договорной цены НИР (этапа НИР) за каждый день просрочки.

9.5 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

9.6 В случае нецелевого использования средств федерального бюджета Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по не целевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.

9.7 В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению НИР (этапа НИР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.

9.8 В случае закрепления по настоящему договору совместно с Исполнителем или единолично права на подачу заявки и получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИР (этапа НИР) по настоящему договору за Российской Федерацией, от имени которой выступает Заказчик, и в случае подачи Исполнителем при указанных условиях закрепления прав в патентное ведомство заявления о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИР  (этапа НИР) по настоящему договору, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Российскую Федерацию, от имени которой выступает Заказчик или получения Исполнителем патента на указанные результаты интеллектуальной деятельности, не содержащего в составе патентообладателей Российскую Федерацию, от имени которой выступает Заказчик, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей) за каждый случай подачи Исполнителем такого заявления или получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИР  (этапа НИР)  по настоящему договору.

9.9 За нарушение Исполнителем условий пп. д) п. 3.3. раздела 3 настоящего договора, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный случай нарушения условий указанного пункта.

9.10 В случае не исполнения Исполнителем своих обязательств по договору,  он обязан возвратить Заказчику полностью сумму полученного аванса и выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены настоящего договора.
10. Обеспечение исполнения обязательств по договору
10.1 Исполнитель при заключении настоящего договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса.

10.2 Обеспечение возврата аванса по договору предоставляется Исполнителем  в форме (безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или перечисления Заказчику в залог денежных средств) в размере суммы выплачиваемого аванса, а именно 30 (тридцати) процентов от стоимости НИР по настоящему договору, т.е. ____________ рублей (сумма указывается цифрами и прописью).

10.3 Срок действия обеспечения возврата аванса по договору должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней.
10.4 Обеспечение возврата аванса по договору, предоставленное в форме (безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или перечисления Заказчику в залог денежных средств) возвращается Исполнителю не позднее, чем через 60 (шестьдесят) после даты исполнения Исполнителем  обязательств на сумму выплаченного аванса.
10.5. Обеспечение возврата аванса  по договору удерживается Заказчиком в случае неисполнения Исполнителем обязательств на сумму выплаченного аванса.

10.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса  по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом  перестало  обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств  на сумму аванса, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней  предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса  на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

11.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на  один месяц.

11.4 Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 
2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

11.5 Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.
12. Рассмотрение и разрешение споров
12.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

12.2. Неурегулированные Сторонами споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 

Срок досудебного урегулирования - 30 дней.
12.3. Если по настоящему договору Сторонами являются организации (предприятия) атомной отрасли, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр Третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
13. Условия о раскрытии Сведений об Исполнителе.

13.1. Исполнитель гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), переданные Заказчику (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

13.2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

13.3. Исполнитель настоящим дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Правительству Российской Федерации, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием и возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.4. Заказчик и Исполнитель подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.5. Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами), является основанием для одностороннего прекращения договора со стороны Заказчика и предъявления Исполнителю требований о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего договора.

14. Срок действия договора
14.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

14.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
15. Заключительные положения
15.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 

15.2 Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.

15.3 Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

техническое задание (приложение №1);

календарный план проведения НИР  (приложение №2);

протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение №3);
форма акта сдачи-приемки работ (приложение № 4).
16. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Исполнитель
	Заказчик

	Полное и сокращенное наименование Исполнителя


	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»)

	ИНН, КПП
	ИНН: 7817022928, КПП: 781701001

	ОКПО, ОКВЭД
	ОКВЭД 7310 ОКПО 08626377

	Юридический и почтовый адрес:
	196641, г. Санкт-Петербург, 

	
	п. Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3. 

	Платежные реквизиты


	Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ 
г. Санкт-Петербург
Р/с 40502810936000000258

Кор/с 30101810200000000704 
БИК 044030704


	Телефон 
Факс
	Телефон (812) 464-45-97, (812) 464-44-70

Факс (812) 464-46-23


	Исполнитель

Должность 

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Должность 

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.



	Заместитель генерального директора по экономике и финансам  _________________________



	Юридический отдел                                                                           _________________________



	Главный бухгалтер                                                                             _________________________



	Начальник финансового управления                                               _________________________



	Заместитель генерального директора по качеству                          _________________________



	Начальник договорного отдела                                                        _________________________



	Ведущий специалист по теме                                                          _________________________



	Ведущий экономист экономического управления                        _________________________


Приложение № 1 

к договору № _______________

от _________________________

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Должность руководителя Исполнителя
__________________________ Ф.И.О.
«___»____________________2012 г.
	Должность руководителя Заказчика
__________________________ Ф.И.О.
«___»_____________________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение научно-исследовательской работы:

«Экспериментальное и численное исследование влияния термогравитационной конвекции на гидродинамику и теплообмен при течении теплоносителя в вертикальных каналах ИМБ ИТЭР»

Регистрационный номер ИТЭР – 1033-12

Санкт-Петербург

2012

1 Наименование и область применения

1.1. Проведение работ по теме:
«Экспериментальное и численное исследование влияния термогравитационной конвекции на гидродинамику и теплообмен при течении теплоносителя в вертикальных каналах ИМБ ИТЭР»

1.2. Область применения:
испытательный модуль бланкета термоядерного реактора ИТЭР, бланкет ДЕМО-реактора.


2 Основание для выполнения работы
2.1. Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №_____от «__»_____2012г. 
2.2. Работы проводятся рамках Государственного контракта от 15.03.2012 № Н.4а.52.90.12.1008,
Заключенного между ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» и Госкорпорацией «Росатом» 
2.3. Заказчик ( ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».

2.4. Исполнитель (
2.5. Источник финансирования – Федеральный бюджет РФ.


3 Цель работы
3.1. Целью работы является экспериментальное и численное исследование влияния термогравитационной конвекции на МГД-теплообмен в вертикальных каналах испытательного модуля бланкета (ИМБ) ИТЭР. В 2012 году необходимо выполнить следующие работы:

· проектирование макета вертикального канала ИМБ для проведения экспериментов;

· подготовку ртутного стенда для проведения экспериментов, включая монтаж макета и измерительного оборудования;

· проведение 1-го этапа экспериментальных исследований термогравитационной конвекции на стенде;

· обоснование возможности численного моделирования влияния термогравитационной конвекции на МГД-теплообмен в вертикальных каналах ИМБ в поперечном магнитном поле (включая аналитический обзор работ в данной области);

· разработку методики и программного кода для численного моделирования термогравитационной конвекции в вертикальных каналах ИМБ;

· проведение тестовых численных расчетов при помощи разработанного программного кода на задаче с известным решением. 


4 Этапы работы 
Работа выполняется в 3 этапа.

	Этап

№№

п/п
	Наименование этапа 

и его содержание
	Результаты работы
	Срок

исполнения:

начало
-

окончание

	1
	2
	3
	4

	1
	Проектирование макета полоидального канала для исследования термогравитационной конвекции. 

Обоснование возможности численного моделирования термогравитационной конвекции  в полоидальных каналах ИМБ (включая обзор литературы).
	КД макета, 

Промежуточный отчет.
	Дата подписания договора

-

07.06.11

	2
	Монтаж макета полоидального канала для исследования термогравитационной конвекции в ртутный стенд, подготовка стенда к проведению экспериментов.

Описание методики и программного кода для численного моделирования гидродинамики и теплообмена при течении теплоносителя в вертикальных каналах ИМБ. 
	Промежуточный отчет.
	08.06.12

-

03.09.12


	1
	2
	3
	4

	3
	Проведение исследований термогравитационной конвекции (этап 1)

Тестирование программного кода для численного исследования термогравитационной конвекции на задачах с известным решением


	Заключительный

отчет.
	04.09.12

-

03.12.12


5 Основные требования к выполнению работы
5.1 Исполнитель должен иметь опыт теоретических и экспериментальных исследований в данной отрасли знаний. Профессиональная репутация и квалификация коллектива исполнителей должны быть подтверждены:

· публикациями достигнутых в этой области результатов в ведущих научных отечественных и зарубежных изданиях (не менее 20);
· докладами на представительных специализированных международных научных конференциях;

· перечнем НИОКР, проведенных по аналогичной тематике.

5.2 Исполнитель должен иметь действующий аттестованный стенд для проведения экспериментальных исследований. Требуемые параметры стенда:

· рабочая среда – ртуть;

· направление течения ртути в области установки макета – вертикальное опускное;

· электромагнит для создания магнитного поля в зоне установки макета;

· магнитное поле ориентировано поперечно направлению течения рабочей среды в макете;

· индукция магнитного поля в зоне установки макета до 1 Тл.

5.3 Исполнитель должен иметь оборудование (зонд с датчиком) для измерения температуры рабочей среды внутри макета с возможностью изменения положения датчика в поперечном направлении относительно направления течения рабочей среды. 


Исполнитель также должен обеспечить измерение следующих характеристик: 

· распределения индукции магнитного поля в области расположения макета;

· расхода рабочей среды;

· теплового потока от нагревателя;

· гидравлического сопротивления на участке вне магнитного поля и на участке, находящемся в магнитном поле.

Описание измерительных систем должно быть представлено в Промежуточном отчете этапа 1 (или этапа 3).

5.4 Проектирование макета для экспериментальных исследований должно проводиться с учетом:

· максимальной релевантности макета с вертикальными каналами ИМБ по рабочим параметрам;

· получением в экспериментах максимально широких диапазонов параметров рабочей среды:


– по числам Гартмана до 750;

– по числам Грасгофа до 108 (числам Рэлея до 1,3(106);


– по числам Рейнольдса до 5(104.

5.5 Изготовление макета производит Заказчик за счет собственных средств по документации, согласованной с Исполнителем.

5.6 Исполнитель должен изготовить и установить систему обогрева макета, обеспечивающую получение в экспериментах требуемых значений чисел Грасгофа (Рэлея). Требуемые варианты обогрева макета: односторонний, двухсторонний.

5.7 1-й этап проведения экспериментального исследования термогравитационной конвекции,  на стенде включает в себя:

· тарировку измерительного оборудования стенда;

· проведение исследования влияния термогравитационной конвекции на теплообмен при отсутствии магнитного поля (Ha=0);

· анализ полученных результатов для варианта Ha=0 (сравнение с литературными данными). 

5.8 Разрабатываемый расчетный код должен обеспечить численное моделирование неизотермического МГД потока рабочей среды в отдельном вертикальном канале в поперечном магнитном поле при значениях параметров, характерных для вертикальных каналов ИМБ (см. п. 5.9). 

5.9 Параметры, характеризующие МГД-теплообмен в вертикальных каналах ИМБ :

	Параметр
	Диапазон значений*

	опускное течение

	тороидальный размер, м (в направлении действия магнитного поля)
	0,21 ( 0,22

	радиальный размер, м
	0,041 ( 0,052

	соотношение тороидального и радиального размеров
	4,2 ( 5,2

	среднерасходная скорость сплава свинец-литий, м/с
	0,053 ( 0,075

	число Гартмана
	9500 ( 10500 **

	число Рейнольдса
	34000 ( 57000

	число Грасгофа, 108
	1,03 ( 1,18 ***

	коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2(К)
	1200 ( 1700

	подъемное течение

	тороидальный размер, м (в направлении действия магнитного поля)
	0,08 ( 0,15

	радиальный размер, м
	0,025 ( 0,03

	соотношение тороидального и радиального размеров
	3,1 ( 5,4

	среднерасходная скорость сплава свинец-литий, м/с
	0,013 ( 0,032

	число Гартмана
	3700 ( 7000

	число Рейнольдса
	3500 ( 16000

	число Грасгофа, 108
	0,1 ( 4,1 ****

	коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2(К)
	1800 ( 2200


*Диапазоны значений могут уточняться на следующих этапах проектирования ИМБ.

** При расчете чисел Гартмана, Рейнольдса и Грасгофа в качестве масштаба длины используется половина тороидального размера канала.

*** При расчете числа Грасгофа для опускного течения (T = 1,7(2,1 (С

**** При расчете числа Грасгофа для подъемного течения (T = 3(24 (С
5.10 Тестовые численные расчеты при помощи разработанного программного кода проводить для течения в канале без магнитного поля с последующим анализом полученных результатов.
5.11 Конечной целью проводимого экспериментального и численного исследования является:
· анализ процесса потери устойчивости и развития вторичных течений в вертикальных каналах охлаждения ИМБ вследствие термогравитационной конвекции;

· определение диапазонов характерных чисел (Гартмана, Рейнольдса, Грасгофа/Рэлея), в которых наблюдается влияние термогравитационной конвекции на теплообмен в вертикальных каналах охлаждения ИМБ;
· получение значений эффективных коэффициентов теплоотдачи на границе стенка-жидкий металл в заданной области значений характерных параметров.
6 Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ

Работы заканчиваются выпуском следующей отчетной документации в твердых копиях (2 экз.)и электронном виде (текстовый редактор Microsoft Word): промежуточные отчеты о НИР по этапам 1-3, заключительный отчет о НИР по этапу 4. 

7 Требования по качеству

При проведении работ по настоящему договору должны учитываться требования документа « Основные требования по обеспечению качества для поставщиков оборудования установки ИТЭР» (ITER D 22MFG4). Отчеты о НИР должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001.
8 Порядок рассмотрения и приёмки работ

Результаты работ принимаются Заказчиком – ФГУП «НИИЭФА им Д.В. Ефремова». Сдача – приемка работ по этапам осуществляется на основании двухсторонних актов сдачи-приёмки работ, которые оформляются после предъявления Исполнителем отчетных документов по этапу и проверки соответствия этих документов требованиям, установленным настоящим техническим заданием. 
	От Исполнителя
	От Заказчика

	
	Начальник лаборатории 

____________ Д.М. Обухов

"____" __________ 2012

Главный научный сотрудник

_____________ И.Р. Кириллов

"____" __________ 2012

Начальник группы

_________ В.Э. Кобер

"____" __________ 2012

Начальник НИТЛНБ

____________П.Ю.Чайка

«___»___________2012г.




Приложение № 2

к договору №________________

от _________________________

Календарный план

на выполнение НИР по теме

«Экспериментальное и численное исследование влияния термогравитационной конвекции на гидродинамику и теплообмен при течении теплоносителя 

в вертикальных каналах ИМБ ИТЭР»
	Этап

№№

п/п
	Наименование этапа 

и его содержание
	Результаты работы
	Срок

исполнения:

начало

-

окончание
	Стои-мость,

тыс. руб.

	1
	Проектирование макета полоидального канала для исследования термогравитационной конвекции. 

Обоснование возможности численного моделирования термогравитационной конвекции  в полоидальных каналах ИМБ (включая обзор литературы)
	КД макета, 

Промежуточный отчет.
	Дата подписания договора

-

07.06.11
	

	2
	Монтаж макета полоидального канала для исследования термогравитационной конвекции в ртутный стенд, подготовка стенда к проведению экспериментов.

Описание методики и программного кода для численного моделирования гидродинамики и теплообмена при течении теплоносителя в вертикальных каналах ИМБ. 
	Промежуточный отчет.
	08.06.12

-

03.09.12
	

	3
	Проведение исследований термогравитационной конвекции (этап 1)

Тестирование программного кода для численного исследования термогравитационной конвекции на задачах с известным решением
	Заключительныйотчет.
	04.09.12

-

03.12.12
	

	Сдача-приемка работ по всем этапам оформляется двухсторонним актом.

	ИТОГО
	


НДС не облагается на основании п.п. 16, п. 3,ст.149, гл. 21, ч. 2 Налогового Кодекса РФ. 

	От Исполнителя 

Должность

	От   Заказчика

Должность



	_______________________ /Ф.И.О./

м.п.
	_______________________ /Ф.И.О./

м.п.


Приложение № 3

к договору №_____________

от «___»________2012г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение научно-исследовательской работы по теме:

«Экспериментальное и численное исследование влияния термогравитационной конвекции на гидродинамику и теплообмен при течении теплоносителя 

в вертикальных каналах ИМБ ИТЭР»
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ____________________ __________________________ (Должность, фамилия, имя, отчество и от лица Исполнителя ____________________ __________________________ (Должность, фамилия, имя, отчество), удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение научно-исследовательской работы в сумме__________________________________(Сумма цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

Приложение: Структура цены.
	Исполнитель

Должность 

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Должность 

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.



Приложение № 1

к протоколу согласования цены

по договору № ______________

от «___»__________2012г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ

расходов на выполнение научно-исследовательской работы по теме:

«Экспериментальное и численное исследование влияния термогравитационной конвекции на гидродинамику и теплообмен при течении теплоносителя 

в вертикальных каналах ИМБ ИТЭР»
	№
	Предметные статьи расходов
	Сумма всего, 

 (в тыс.руб.)

	1
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.**
	- материалы
	

	1.2.**
	- специальное оборудование 
	

	1.3.**
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.**
	- обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч.
	

	1.6.1.**
	- командировки
	

	2.
	Накладные расходы, в т.ч.:
	

	3.
	Всего расходов собственными силами
	

	4.**
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.
	Всего расходов
	

	6.
	Прибыль (___ % от расходов собственными силами)
	

	7.
	Цена продукции
	

	8.
	Налог на добавленную стоимость
	

	9.
	Общая стоимость договора
	


Приложения:

1. Расшифровка по статье «Материалы»

2. Расшифровка по статье «Специальное оборудование»

3. Расшифровка по статье «Расходы на оплату труда»

4. Расшифровка по статье «Обязательные отчисления от оплаты труда»

5. Расшифровка по статье «Командировки»

6. Расшифровка по статье «Затраты на выполнение работ сторонними организациями»

Руководитель организации
_______________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Главный бухгалтер

_______________________________ Ф.И.О.

 





(подпись)

Приложение № 4

к договору №________ от ______________2012 г.

Форма Акта сдачи- приемки НИР

	Исполнитель

Полное и сокращенное наименование Исполнителя

ИНН, КПП

ОКПО 

Адрес

Платежные реквизиты


	
	Заказчик

Полное и сокращенное наименование Заказчика

ИНН, КПП

ОКПО 

Адрес

Платежные реквизиты




Акт № _____ от «__» ____________ 2012 г.

сдачи-приемки НИР по теме

«______________________________________________________________________________»
(тема)
по договору от ________ 2012 № _____________

Этап №___


Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя _________________________ (должность, Ф.И.О.), действующий на основании ________________ (доверенности № ____ от _____, Устава, Протокола) с одной стороны, и представитель Заказчика (должность, Ф.И.О.), действующий на основании ________________ (доверенности № ____ от _____, Устава, Протокола), с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял НИР, выполненную и оформленную в соответствии с условиями договора.

Краткое описание результатов НИР: 

________________________________________________________________________________

Стоимость НИР по настоящему акту составляет ______________________________________________________ НДС не облагается.

                                          (Сумма в рублях цифрами (прописью)

Сумма аванса, перечисленная для выполнения принятой НИР составляет ______________________________________________________ НДС не облагается.

                                          (Сумма в рублях цифрами (прописью)

Следует к перечислению в оплату принятой НИР составляет ______________________________________________________ НДС не облагается.

                                          (Сумма в рублях цифрами (прописью)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один - для Исполнителя, один для Заказчика.

	от Исполнителя:

Должность

___________________ Ф.И.О.

(подпись)

(МП)
	
	от Заказчика:
Должность

_______________________ Ф.И.О.
 (подпись)

(МП)


Форма Акта сдачи приемки НИР согласована:

	Исполнитель

Сокращенное наименование Исполнителя

Должность

____________________ /Ф.И.О./
«___» ______________ 2012 г.
МП
	Заказчик

Сокращенное наименование Заказчика
Должность

____________________ /Ф.И.О./
 «___» _______________ 2012 г.
МП


� Статьи расходов в структуре цены могут изменяться. К структуре цены прилагаются обоснования-расшифровки по статьям, которые отмечены - **








