ДОГОВОР № ______
на выполнение работ
 
[bookmark: ТекстовоеПоле11]г. Москва 	«     » ____________ 2015 г.
 
[bookmark: ТекстовоеПоле6]________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Баринова Александра Сергеевича, действующего на основании доверенности № _______ от ________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 
1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях Договора, собственными силами выполнить разработку проектно-сметной документации на ликвидацию нагнетательных скважин Д-1 и Н-17 ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» в связи с установленными дефектами обсадных колонн и затрубной цементации и сдать Заказчику результаты Работ, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их.
1.2. Виды, состав и объем Работ, требования к их результатам, этапы проведения Работ являются существенными условиями Договора и определяются в подписываемом обеими Сторонами Приложении № 1 к Договору (Техническое задание), являющемся неотъемлемой частью Договора.
Подрядчик обязуется выполнить Работы в полном соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и положениями действующего законодательства, регулирующего проведение данных видов работ.
1.3. Сроки выполнения Работ:
Начало работ – дата подписания настоящего Договора.
Окончание работ – 25 сентября 2015 г. 
Работы выполняются в три этапа, сроки отдельных этапов Работ установлены Календарным планом работ, являющимся Приложением № 2 к настоящему Договору.
[bookmark: _GoBack]1.4. Заказчик приобретает права на результаты Работ после наступления следующих обстоятельств: оплаты Работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
 
2.Условия оплаты и порядок расчетов.
2.1. Цена Работ составляет: ______, включая НДС 18% в размере _________.
2.2. В том числе: по первому этапу 20 % от цены договора, включая НДС 18% в размере _________;
по второму этапу 70 % от цены договора, включая НДС 18% в размере _________;
 по третьему этапу 10 % от цены договора, включая НДС 18% в размере _________.
2.3. Цена Работ, указанная в п. 2.1 Договора, является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, вознаграждение Подрядчика, в том числе вознаграждение за передачу исключительных прав в соответствии с положениями Договора, а также любые расходы, которые Подрядчик должен понести  в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.  Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Заказчиком результатов выполненных работ в соответствии с разделом 4 настоящего Договора на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ (форма указанного Акта установлена в приложении № 3 к настоящему Договору) и счета на оплату работ.
Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счёт-фактуру к Акту сдачи-приёмки выполненных работ в соответствии с настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.5. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путём перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счёт Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счёта Заказчика. Заказчик оплачивает расходы и издержки банка Заказчика, Подрядчик – любые другие банковские расходы и издержки.
 
3. Обязательства сторон и условия выполнения Работ.
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и передать Заказчику Результаты Работ в установленные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) сроки.
3.1.2. По запросу Заказчика информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
3.1.3. Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика.
3.1.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Результаты работ, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации и не являются непосредственным вмешательством в процесс работ.
3.1.5. В минимально возможный срок и за свой счет устранять несоответствия и дополнять Результаты работ по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты разрабатываемой и выполняемой Подрядчиком документации и проведенных работ или несоответствия Результатов работ условиям настоящего Договора.
3.1.6. Иметь на весь период исполнения обязательств по Договору следующие лицензии, свидетельства и разрешения:
- Лицензию ФСБ России на ведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну;
- Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектирование ядерных установок, хранилищ радиоактивных отходов.
3.1.7. Подрядчик обязуется обращаться с переданным Заказчику результатом Работ, с его производными, частями, предварительными версиями на условиях, установленных Договором для обращения с конфиденциальной информацией, переданной Подрядчику Заказчиком.
3.1.8. Подрядчик не вправе использовать результаты Работ, полностью или частично, при выполнении работ для третьих лиц.
3.1.9. Незамедлительно (не позднее 10 рабочих дней с момента получения Подрядчиком сведений о создании результата интеллектуальной деятельности) направлять в адрес Заказчика по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему Договору, уведомления о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, в том числе результате, способном к правовой охране в качестве объекта патентных прав, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и предложением по его правовой охране (включая предложения о целесообразности обеспечения правовой охраны за рубежом, получения патентов иных стран), с приложением копии уведомления автора о создании результата интеллектуальной деятельности. В случае получения от Заказчика замечаний в отношении направленного уведомления, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения указанных замечаний устранить их и направить Заказчику новое уведомление по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему Договору (при этом в новом уведомлении указываются даты поступления замечаний Заказчика и направления Подрядчиком первоначального уведомления).
3.1.10. Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 327, формами и требованиями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 21.10.2013 № 1168, направлять в Минобрнауки России в установленном законодательством Российской Федерации порядке сведения о начинаемых работах, а также представлять Заказчику сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных машин, а также сведения об изменении состояния их правовой охраны и практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности.
3.1.11. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.
3.1.12. Включать в договоры, заключаемые во исполнение настоящего Договора с третьими лицами, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты интеллектуальной деятельности, в том числе результаты способные к правовой охране в качестве объектов патентных прав, в соответствии с условиями настоящего Договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и условия о том, что Заказчик вправе осуществлять контроль за обеспечением соисполнителями качества выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика осуществления приемки результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.
3.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика.
3.3.2. Принять Результаты Работ в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Договора.
3.3.3. Оплатить Работы в соответствии с положениями Договора.
3.3.4. Заказчик в срок, определенный Подрядчиком, но не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня получения мотивированного письменного запроса Подрядчика обязуется предоставить Подрядчику имеющуюся у Заказчика информацию и/или документацию, необходимую Подрядчику для проведения работ в полном объеме. При отсутствии у Заказчика такой информации и/или документации, он в тот же срок направляет Подрядчику уведомление об отсутствии требуемой информации и/или документации. 
Подрядчик понимает и принимает, что если исполнение запроса Подрядчика предполагает обработку значительного объема документации или информации, Заказчик вправе увеличить срок исполнения запроса Подрядчика на дополнительные 5 (пять) рабочих дней.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Договором.
3.4.2. Осуществлять текущий контроль качества выполненных работ на предмет соответствия требованиям Договора, Технического задания и действующего законодательства. Также Заказчик вправе запрашивать и проверять финансовые и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств на выполнение Работ (далее – Финансовые документы) в рамках действующего Договора. Проверка Финансовых документов может осуществляться Заказчиком при сдаче Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора, а в случае необходимости в иное время, на основании запроса Заказчика.
3.4.3. Использовать результаты Работ любыми способами, не противоречащими законодательству, своим целям деятельности, целевому назначению результатов Работ.
3.5. Стороны договорились, что, учитывая необходимость уточнения требований Заказчика к результатам Работ по Договору, положения Приложений, содержащие требования к выполняемым Работам, могут письменно толковаться и уточняться Заказчиком (в том числе при осуществлении им полномочий, предоставленных пунктом 3.4.2 Договора) в одностороннем порядке путем направления Подрядчику обязательных для исполнения письменных требований.
Подрядчик не вправе требовать изменения цены или сроков Договора (или любых других положений Договора) при получении таких письменных требований, при этом требования не должны прямо противоречить условиям Договора или Приложений к нему. Бремя доказывания противоречия между толкованиями или дополнениями Заказчика и положениями Договора или Приложений лежит на Подрядчике.
Риск удорожания Работ вследствие реализации не противоречащих (Договору или Приложениям) толкований и уточнений Заказчика лежит на Подрядчике как на специалисте, который, будучи более Заказчика компетентным в области выполнения работ, являющихся предметом Договора, не предпринял всех возможных разумных действий к конкретизации и формализации ожиданий Заказчика.
3.6. Стороны обязаны ежеквартально и по итогам исполнения Договора производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора (форма акта сверки расчетов приведена в Приложении № 6 к Договору).
Подрядчик обязан представлять Заказчику два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее - акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала по форме в соответствии с приложением    №6 к договору.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

4. Порядок сдачи и приемки Работ.
4.1. Результаты Работ оформляются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору). 
4.2. Результаты Работ (документация, предусмотренная Техническим заданием) передаются следующим образом:
4.2.1. В последний день срока окончания этапа работ (дата определена Календарным планом – Приложением № 2 к Договору), Подрядчик передает Заказчику следующий комплект документов:
По первому этапу: Задание на выполнение работы: «Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию нагнетательных скважин Д-1 и Н-17 ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» в связи с установленными дефектами обсадных колонн и затрубной цементации»;
По второму этапу: Проектно-сметная документация: «Ликвидация нагнетательных скважин Д-1 и Н-17 ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» в связи с установленными дефектами обсадных колонн и затрубной цементации»;
По третьему этапу: Согласование проектной документации с Северским отделом инспекций ядерной и радиационной безопасности на предприятиях топливного цикла и закрытом административно-территориальном образовании МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора.
По каждому этапу: 
- подписанные со своей стороны Акты сдачи-приёмки работ в трёх экземплярах;
- сопроводительные письма к документам, перечисленным выше в настоящем пункте Договора.
4.2.2. Все отчётные материалы предоставляются Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в форматах *.doc, *.xls, *.dwg и *.pdf. Расхождение положений документации, переданной на бумажном носителе, и положений в электронном виде не допускается.
4.2.3. Документы, указанные в п. 4.2.1 Договора, передаются Заказчику нарочным (курьерской службой) либо направляются по почте с уведомлением о вручении. 
Дата регистрации сопроводительного письма Заказчиком (в случае передачи Результатов Работ нарочным) либо дата вручения результатов Работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов Работ по почте), подтверждает получение Заказчиком результатов Работ на рассмотрение.
4.3. Приёмка результатов работ Заказчиком осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов, указанных в п.4.2.1 настоящего Договора. 
По итогам рассмотрения, в указанный выше срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки Работ по Договору или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счёт. Акт сдачи-приёмки Работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний. Основанием для отказа в приёмке работ является несоответствие результатов Работ требованиям настоящего Договора и Технического задания.
Один экземпляр подписанного Акта сдачи-приёмки Работ Заказчик направляет Подрядчику.
4.3.1. После приёмки Заказчиком откорректированных Результатов Работ, Подрядчик передаёт Заказчику отчётные материалы в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в 1 экземпляре в электронном виде в форматах *.doc, *.xls, *.dwg и *.pdf.
4.4. Датой принятия Работ является дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приёмки Работ.
4.5. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных Работ при непредставлении письменного мотивированного отказа в срок, указанный в п. 4.3 настоящего Договора, результаты Работ считаются надлежащим образом принятыми Заказчиком и подлежат полной оплате, а Акт сдачи-приёмки Работ в этом случае будет иметь силу двусторонне подписанного документа на следующий рабочий день после истечения указанного срока.
 
5. Интеллектуальная собственность.
5.1. Исключительное право на все созданные в ходе выполнения Работ по Договору результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на объекты авторского права, такие как отчеты, документация, графические материалы и т.п., принадлежит Заказчику.
5.2. Подрядчик не вправе использовать указанные в п. 5.1 Договора результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд, а также передавать права на указанные результаты третьим лицам.
5.3. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых или способных к правовой охране результатов интеллектуальной деятельности (далее – «РИД»), как собственных, так и принадлежащих третьим лицам, а также согласовывать порядок и условия приобретения прав на их использование. 
5.4. Все использованные и созданные при выполнении Работ по Договору охраняемые или способные к правовой охране РИД, подлежат отражению в отчётной документации.

6. Конфиденциальность.
[bookmark: _Ref202798146]6.1. Положения Договора и любая информация и/или документация, передаваемая в любой форме одной Стороной другой Стороне во исполнение Договора, являются конфиденциальной информацией, которая подлежит охране в соответствии с действующим законодательством.

7. Ответственность Сторон. 
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несёт ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
7.2. Подрядчик гарантирует урегулирование своими силами и за свой счет любых вопросов выплаты вознаграждения третьим лицам, в том числе контрагентам (субподрядчикам) Подрядчика, физическим лицам (авторам результатов интеллектуальной деятельности), связанных с выполнением Договора, включая:
авторское вознаграждение работникам Подрядчика, привлеченным к выполнению Договора по служебному заданию или в рамках выполнения трудовых обязанностей;
вознаграждение третьим лицам, привлеченным к исполнению Договора в рамках гражданско-правовых договоров, в том числе за участие в выполнении работ по Договору, передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД).
В случае предъявления к Заказчику третьими лицами, в том числе работниками Подрядчика, претензий, заявлений, жалоб о нарушении прав, в том числе интеллектуальных прав, в связи с использованием или распоряжением правом в отношении любого РИД, созданного в рамках выполнения Договора, а также в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе связанного с использованием Подрядчиком любого РИД, не связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии, заявления, жалобы своими силами и за свой счет. При предъявлении к Заказчику претензий, заявлений, жалоб, исков по указанным основаниям, связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Подрядчик обязуется по просьбе Заказчика за свой счет принимать участие в соответствующих разбирательствах, в том числе в судебных процессах, в той степени, в какой участие Подрядчика будет утверждено, одобрено или признано необходимым со стороны суда либо административного органа, рассматривающего спор.
В случае если судом либо административным органом в отношении Заказчика будет наложена ответственность за нарушение прав третьих лиц в связи с использованием или распоряжением правом в отношении любого РИД, созданного в рамках выполнения Договора, а также в связи с исполнением работ по Договору, в том числе связанного с использованием Подрядчиком любого РИД, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику по его требованию причиненные убытки (реальный ущерб) и судебные расходы Заказчика, а также выплатить штраф в размере 5% (пяти процентов) от Цены Договора.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество Работ. Требования к качеству Работ определены положениями Технического задания к Договору. Согласование результатов Работ представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результатов Работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.
7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Убытки, понесенные Подрядчиком в результате нарушения Заказчиком сроков оплаты, не возмещаются.
7.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (конечного срока, сроков доработки, сроков передачи Заказчику результатов Работ), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки.
Размер неустойки составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от стоимости не выполненных в срок Работ (или не переданных в срок результатов Работ Заказчику) за каждый день просрочки.
В части, не покрытой неустойкой, Заказчик также вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных Заказчику просрочкой Подрядчика.
Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.6. Превысившая 30 (тридцать) дней просрочка Стороной исполнения своего обязательства по Договору, если для исполнения такого обязательства зафиксирован срок, является существенным нарушением Договора.

8. Разрешение споров.
8.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий путем переговоров и соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее не позднее 14 дней с даты ее получения.
8.2. В случае недостижения согласия:
8.2.1. Если Подрядчик является организацией Госкорпорации «Росатом», все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным 
8.2.2. В случае, когда Подрядчик не является организацией, указанной в п. 8.2.1 Договора, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде с применением правил подсудности и подведомственности, установленных законодательством РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
9.2.	Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены документом соответствующего уполномоченного органа.
9.3.	Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.
9.4.	Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10. Срок действия, изменение и расторжение Договора 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания (при необходимости согласования Госкорпорации «Росатом» на его заключение - при наличии такого согласования), и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
10.2. Изменение положений Договора осуществляется только путем подписания обеими Сторонами дополнительных соглашений, содержащих прямые указания на отмену, изменение или ввод какой-либо статьи или какого-либо пункта Договора. Любые косвенные (в том числе, посредством совершения конклюдентных действий) изменения положений Договора считаются недействительными.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из Сторон в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
 
11. Заключительные положения.
11.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
а. Сторона вправе заключать и исполнять Договор;
б. Заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Сторон;
в. Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными либо внутренними документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).
11.2. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в разделе 12 Договора, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней после произошедших изменений. Такое уведомление должно быть подписано надлежаще уполномоченным представителем Стороны. До момента получения другой Стороной такого уведомления, исполнение такой Стороной своих обязательств по прежнему адресу и/или прежним банковским реквизитам считается надлежащим.
11.3. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют юридическую силу.
11.4. Сторона не вправе передавать свои права и обязанности (полностью или частично) по Договору третьим лицам без получения у другой Стороны предварительного прямого письменного одобрения.
11.5. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.6. Договор подписан в двух оригинальных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
11.7. Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике.
11.7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные в рамках закупочной процедуры (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
11.7.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
11.7.3. Подрядчик настоящим выдаёт своё согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
11.7.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.7.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчиком, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
11.8. Стороны принимают следующие условия о налоговой добросовестности.
11.8.1. Срок предоставления документов, перечисленных в п. 11.8.2 настоящего договора, не позднее пятнадцати дней с момента заключения Договора.
11.8.2. Подрядчик в срок, установленный п. 11.8.1 договора, обязан представить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:
– копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Подрядчика не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 
– копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
11.8.3. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 11.8.2 Договора, в срок, установленный пунктом 11.8.1, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
11.9. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 – «Техническое задание»;
Приложение № 2 – «Календарный план выполнения Работ»;
Приложение № 3 – «Акт сдачи-приемки Работ (форма)»;
Приложение № 4 – «Структура цены договора»;
Приложение № 5 – «Уведомление о создании результата интеллектуальной деятельности» (форма);
Приложение № 6 – «Акт сверки расчетов (форма)».

 12. Реквизиты и подписи Сторон.

	 ПОДРЯДЧИК:
Наименование: 
Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН:
КПП:
ОГРН:
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет: 
Наименование банка: 
Корреспондентский счет: 
БИК: 

	ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «НО РАО»
119017, г. Москва, 
Пятницкая улица, 49А, стр. 2
ИНН 5838009089 
КПП 770501001
р/с 40502810900000007786 в
ГПБ (АО) г. Москва
к/с 30101810200000000823 
БИК 044525823 
ОГРН 1027739034344




Заместитель директора по эксплуатации
ФГУП «НО РАО»



	____________________/______________
	                     МП
	____________________/ А. С. Баринов
	                     МП




	
	
	Приложение № 1
к договору на выполнение работ
№ _____________________ 
от «___» _________2015 г

	
	
	

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	
	Заместитель директора по эксплуатации

	_____________ /
	
	_________________/А.С.Баринов/



[image: ]



	Национальный оператор
по обращению с радиоактивными отходами




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ:


	Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию нагнетательных скважин Д-1 и Н-17 ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» в связи с установленными дефектами обсадных колонн и затрубной цементации.


	










2015г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию   нагнетательных скважин Д-1 и Н-17  ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» в связи с установленными дефектами обсадных колонн и затрубной цементации



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

	1.Формирование задания на выполнение работы: «Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию нагнетательных скважин Д-1 и Н-17 ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» в связи с установленными дефектами обсадных колонн и затрубной цементации».
2. Разработка проектной документации на ликвидацию нагнетательных скважин Д-1 и Н-17 ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» 
3. Получение экспертных заключений.

	Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ


	2.2.1. Анализ результатов по обследованию технического состояния ликвидируемых нагнетательных скважин: Д-1 и Н-17 на момент разработки проектно-сметной документации. 
2.2.2 Анализ исходных данных для разработки проектных решений и обоснования безопасности проведения работ при ликвидации нагнетательных скважин Д-1, Н-17 пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов филиала «Северский» ФГУП «НО РАО».
2.2.3 Обоснование проектных решений по демонтажу элементов сооружений нагнетательных скважин и их ликвидации.
2.2.4 Подготовка разделов проектной документации в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87):
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно - технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения.
Подраздел 3. Система водоотведения.
Подраздел 7. Технологические решения.
Раздел 6. Проект организации работ
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства
Раздел 12.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	3.1.1. Проектной документацией должны быть предусмотрены: ликвидация нагнетательных скважин Д-1, Н-17 с дезактивацией и демонтажем съемного инженерного оборудования павильонов скважин, с последующей ликвидацией каньонов и нагнетательных трубопроводов. 
3.1.2. Нагнетательные трубопроводы подземной прокладки должны быть обрезаны (с установкой заглушек из фланцев на сварке) на расстоянии 5÷10 метров от павильонов, путем устройства видимых разрывов, длинной до двух метров.
3.1.3. В проектной документации должны быть обоснованы противомиграционные мероприятия в горизонтах закачки ЖРО или отсутствие необходимости проведения таких мероприятий.
3.1.4. Последовательность ликвидационных мероприятий должна соответствовать РД 08-492-02. Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов
3.1.5. Проектная документация разрабатывается с учетом требований современной нормативной базы, действующей в области использования атомной энергии. Состав и содержание работ должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
3.1.6. При разработке разделов 6, 8, 12.1 должна учитываться «Методика оценки безопасности эксплуатации действующих пунктов глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов ФГУП «Горно-химический комбинат», ОАО «Сибирский химический комбинат», ОАО «Государственный научный центр - научно-исследовательский институт атомных реакторов» и после их закрытия» (МОБ ПГЗ ЖРО 2013).
3.1.7. При разработке проектной документации должны учитываться необходимость повышения уровня безопасности и социальной приемлемости технологии консервации ПГЗ.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

	Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам менеджмента качества ИСО 9001:2011 и ИСО 14001:2007 

	Подраздел 3.3 Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результата выполняемых работ

	Исполнитель должен обладать опытом выполнения работ по разработке проектной документации по пунктам хранения и захоронения РАО, в том числе, опытом работ по технологиям обращения с ЖРО.

	Подраздел 3.4 Требования к составу технического предложения участника

	Исполнитель (либо привлекаемые им соисполнители по виду деятельности) должен иметь следующие лицензии и разрешения:
- Лицензия ФСБ России на ведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну;
- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектирование  хранилищ радиоактивных отходов.




РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполняемых работ

	По окончанию работы Исполнитель представляет Заказчику:
1. Задание на выполнение работы.
2. Проектно-сметную документацию на консервацию нагнетательных скважин Д-1 и Н-17 ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» в связи с установленными дефектами обсадных колонн и затрубной цементации,
3.  Согласование проектной документации с Северским отделом инспекций ядерной и радиационной безопасности на предприятиях топливного цикла и закрытом административно-территориальном образовании  МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора.


	Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполняемых работ)

	Отчётные материалы представляются Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в цифровом виде в 1 экземпляре в форматах Microsoft Word, Microsoft Exel, AutoCAD и Грандсмета; должна быть представлена также электронная копия  документации в формате pdf.



	От Подрядчика:
	От Заказчика:

	
	

	___________________ 

«____»_______________2015 г.
М.П.
	________________ 

«____»_______________2015 г.
М.П. 
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Приложение № 2
к договору на выполнение работ № _________
от «___» _________2015 г.

Календарный план выполнения работ:

«Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию нагнетательных скважин Д-1 и Н-17 ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» в связи с установленными дефектами обсадных колонн и затрубной цементации»
	№ этапа
	Наименование этапа
	Начало этапа
	Оконча-ние этапа
	Стоимость этапа
(в % от общей суммы, включая НДС)
	Форма отчетности

	1.
	Разработка и согласование задания на выполнение работы
	С момента подписания договора
	20.05.2015
	20%
	Задание на выполнение работы: «Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию нагнетательных скважин Д-1 и Н-17 ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» в связи с установленными дефектами обсадных колонн и затрубной цементации»

	2.
	Разработка проектно-сметной документации
	20.05.2015
	31.07.2015
	70%
	Проектно-сметная документация: «Ликвидация  нагнетательных скважин Д-1 и Н-17 ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» в связи с установленными дефектами обсадных колонн и затрубной цементации»

	3
	Получение экспертных заключений и согласований.
	31.07.2015
	25.09.2015
	10%
	Согласование проектной документации с Северским отделом инспекций ядерной и радиационной безопасности на предприятиях топливного цикла и закрытом административно-территориальном образовании  МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора



	От Подрядчика:
	От Заказчика:

	
	

	___________________ 

«____»_______________2015 г.
М.П.
	________________ 

«____»_______________2015 г.
М.П. 




 Приложение № 3
к договору на выполнение работ № _______________
от «___» _________2015 г.


Акт
сдачи-приемки Работ (Форма)
по Договору от __________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика»
____________________________________________
с одной стороны, и от лица «Заказчика» ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что результаты работ удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.
Представлены следующие документы (в соответствии с Техническим заданием): _________________________________________________________ _____________________________________________________________________	
Цена Работ составляет __________ рублей (_________________), в том числе НДС 18% ____________ рублей (_________________________).

	От Подрядчика:
	От Заказчика:

	
	

	___________________ 

«____»_______________2015 г.
М.П.
	________________ 

«____»_______________2015  г.
М.П. 
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Приложение № 4
к договору на выполнение работ
№ _________________________
от «____» ____________ 2015 г.

Структура цены договора

	№ п/п
	Предметные статьи расходов
	Сумма затрат на 2015, руб
	Итого по договору, руб.

	
	1
	2
	3

	1. 
	Прямые расходы, в т.ч.:
	
	

	1.1
	- материалы
	
	

	1.2
	- оборудование
	
	

	1.3
	- расходы на оплату труда (в т.ч. по договорам подряда)
	
	

	1.4
	- обязательные отчисления от оплаты труда 
	
	

	1.5
	- амортизационные отчисления
	
	

	1.6
	- прочие прямые затраты  (при наличии – дать расшифровку)
	
	

	1. 
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы (накладные расходы), в т.ч.
	
	

	2.1
	- расходы на оплату труда 
	
	

	1. 
	Всего расходов собственными силами
	
	

	1. 
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	
	

	1. 
	Всего расходов
	
	

	1. 
	Прибыль
	
	

	1. 
	Всего: 
	
	

	1. 
	Кроме того, возмещаемые затраты 
	
	

	9.
	Всего (с учетом возмещаемых затрат)*
	
	

	10.
	Налог на добавленную стоимость
	
	

	11.
	Общая стоимость договора
	
	



	От Подрядчика:
	От Заказчика:

	
	

	___________________ 

«____»_______________2015 г.
М.П.
	________________ 

«____»_______________2015  г.
М.П. 





Приложение № 5
к договору на выполнение работ
№ _________________________
от «___» ____________ 20___ г

УВЕДОМЛЕНИЕ[footnoteRef:1] [1: 1 Настоящая типовая форма уведомления заполняется в отношении каждого результата интеллектуальной деятельности (в том числе способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца), созданного при выполнении работ по Договору. Уведомление не должно содержать сведений, составляющих государственную тайну. В случае, если уведомление содержит иную информацию (сведения) ограниченного доступа,  оформление настоящего уведомления и представление его Заказчику осуществляется в установленном порядке с соблюдением требований и условий в части охраны конфиденциальности и защиты такой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, актами Госкорпорации «Росатом» (далее – Корпорация) и Подрядчика, а также условиями Договора.] 

о создании результата интеллектуальной деятельности (Форма)
I. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СОЗДАНИЯ.
	Настоящим 
	

	(полное название организации)

	являющееся стороной (Подрядчиком) по договору 
от «__» _______ 201_ г.                           

	№ __________________ (далее – Подрядчик) на выполнение:

	□
	научно-исследовательских работ (далее – НИР)

	□
	опытно-конструкторских и технологических работ (далее – ОКР)

	□
	научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

	□
	

	
	(указывается иной предмет в соответствии с условиями заключенного контракта)

	по теме:
	

	
	

	
	(полное наименование темы НИР, ОКР и т.п.)


заключенному с ФГУП «НО РАО» (далее – Договор), уведомляет о создании при выполнении работ по Договору:
	□
	охраняемого результата интеллектуальной деятельности:
	

	
	(указывается вид охраняемого результата интеллектуальной деятельности, согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), за исключением изобретения, полезной модели, промышленного образца, секрета производства (ноу-хау)

	□
	результата, способного к правовой охране в качестве:

	
	□ изобретения        □ полезной модели        □ промышленного образца        □ ноу-хау




	Руководитель подразделения Подрядчика, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности:  
	
	                                                            

	
	(подпись)
	(фамилия и инициалы)






	со следующим наименованием:
	«

	» (далее – РИД).

	(указывается полное наименование)

	Департамент-заказчик: (ФГУП «НО РАО)
	

	
	

	
	(указывается структурное подразделение ФГУП «НО РАО», являющееся функциональным заказчиком (координатором) работ по Договору, в компетенцию которого входит определение предмета Договора и подписание акта сдачи-приемки результатов работ)

	1.1.
	Краткое описание РИД:

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	 (рекомендуется изложить краткое описание РИД. Описание может содержать указание на наименование области техники применения РИД, на объекты техники, технологические или иные процессы, для которых создавался или может быть использован РИД, описание задачи, на решение которой результат направлен, определение новизны и преимуществ разработанного технического решения, характеристику отличий данного результата от ближайших аналогов и т.п. Если РИД является секретом производства (ноу-хау), то его сущность в уведомлении не раскрывается и сведения о нем указываются исходя из обеспечения сохранения конфиденциальности секрета производства (ноу-хау)

	1.2.
	Сфера государственного учета РИД:
□ гражданского назначения            □ военного, специального, двойного назначения 

	1.3.
	Патентные исследования, связанные с РИД:

	
	□ 1.3.1.
	проводились: отчет о патентных исследованиях от  «         »                   201   г.   

	
	
	№                               представлен в адрес
	

	
	
	(указывается структурное подразделение Заказчика)

	
	
	                                                      

	
	
	письмом от  «        »                201   г.   исх. №

	
	□ 1.3.2.
	проведены не были: 

	
	(указывается причина)

	
	
	









	Руководитель подразделения Подрядчика, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности:  
	
	                                                            

	
	(подпись)
	(фамилия и инициалы)




	1.4.
	Сведения об организации соисполнителе работ по Договору - разработчике РИД (далее – Соисполнитель):[footnoteRef:2] [2:  Заполняется, если к созданию РИД  имело отношение иное кроме Подрядчика  юридическое лицо, в рамках договора (контракта, соглашения), заключенного во исполнение Договора.] 



	

	п/п
	Полное наименование организации
(с указанием организационно-правовой формы)
	Сокращенное наименование организации
	Юрид. адрес 
и контактная информация
(включая тел., адрес эл. почты и сайта Соисполнителя в инф.-телекомм.сети "Интернет" 
(при наличии)
	Реквизиты договора (контракта, соглашения), 
в рамках выполнения 
которого создан РИД
(указывается дата, номер, кратко предмет и наименования сторон)

	
	1.
	
	
	
	

	1.5.
	Автором (соавторами) РИД являются:

	

	п/п
	Полные ФИО автора РИД
	Сокращенное наименование организации-работодателя, 
наименование структурного подразделения и должности автора РИД 
(на момент создания РИД)
	Подпись автора РИД
(подтверждающая правильность приведенных данных в отношении автора)

	
	1.
	
	
	



	1.6.
	Гарантии:

	
	1.6.1. Подрядчик подтверждает что:
- в пункте 1.5 настоящего уведомления без исключений указаны все авторы РИД – граждане, творческим трудом которых создан РИД;
- все указанные в уведомлении авторы РИД проинформированы о том, что согласно статье 1228 ГК РФ не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ и что включение в состав авторов лиц, не внесших личного творческого вклада в создание РИД будет являться нарушением федерального закона и влечет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


	


Руководитель подразделения Подрядчика, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности:  
	
	                                                            

	
	(подпись)
	(фамилия и инициалы)





II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Наиболее целесообразной формой правовой охраны созданного РИД, по мнению Подрядчика является:
	□
	
2.1. подача в установленном порядке заявки на выдачу патента в отношении РИД

	
	□  2.1.1. только в Российской Федерации;

	
	□ 2.1.2. в Российской Федерации и за рубежом:
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	(при выборе зарубежного патентования дополнительно указываются обстоятельства, обосновывающие такой выбор, а также рекомендуемые страны и процедуры патентования)

	□
	
2.2. обеспечение охраны в качестве секрета производства (ноу-хау)

	□
	
2.3. обеспечение правовой охраной РИД в силу закона. Исключительные права на РИД возникают с момента его создания. Государственная или иная регистрация РИД нецелесообразна, соблюдение каких-либо иных формальностей не требуется

	□
	
2.4. обеспечение добровольной (по желанию правообладателя) государственной или иной регистрации РИД и получение документа удостоверяющего исключительное право на РИД

	
	□ 2.4.1. государственная регистрация в Российской Федерации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

	
	□ 2.4.2. иное:
	

	
	
	(указываются иные предложения и обстоятельства, описывающие существо и обосновывающие такой выбор)

	
	

	
	

	
	

	
	



	Руководитель подразделения Подрядчика, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности:  
	
	                                                            

	
	(подпись)
	(фамилия и инициалы)




III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВОЗМОЖНОГО ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


IV. ОТМЕТКИ О ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ УВЕДОМЛЕНИЯХ.
	Дата направления Подрядчиком первоначального уведомления: ___  _____________ 201__ г.

Дата поступления замечаний  Заказчика: ___  _______________ 201___ г.


V. ПРИЛОЖЕНИЯ.
	1.
	на        л.

	2.
	на        л.

	3.
	на        л.


(могут прилагаться, например, уведомления автора о создании РИД, уведомления и письма Субподрядчика, касающиеся создания РИД, заключения, протоколы, решения НТС, патентного и иных подразделений Исполнителя в отношении созданного РИД, отчет о патентных исследованиях и т.п.)


	Руководитель Подрядчика
	
	

	
	(подпись)
	(инициалы и фамилия)

	
	М.П.




	Руководитель подразделения Подрядчика, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности:  
	
	                                                            

	
	(подпись)
	(фамилия и инициалы)



Приложение № 6
к договору на выполнение работ
№ _________________________
от «___» ____________ 20___ г
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ (ФОРМА)

между
Главным бухгалтером  
Главным бухгалтером
Дата
Кредит
Документ
Дебет
Кредит
Сальдо начальное
Сальдо начальное по договору:
Итого оборот по договору:
Сальдо конечное по договору:
Сальдо начальное по договору:
Итого оборот по договору:
Сальдо конечное по договору:
Обороты за период
Сальдо конечное
Сальдо конечное развернутое
М.П.
М.П.



По данным ФГУП «НО РАО» 
По данным _____________
Обороты за период

Сальдо конечное

Сальдо конечное развернутое

Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:


Договор № 
Сальдо начальное по договору:



От _____________
Руководитель организации
Руководитель организации
на ___.___.201__ задолженность в пользу ФГУП «НО РАО» (Сумма в рублях) руб. (Сумма 
прописью)
на ___.___.2011 задолженность в пользу ________ (Сумма в рублях) руб. (Сумма 
прописью)
(_______________________)
(                                   )
(_______________________)
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
(                                   ) 
Итого оборот по договору:

Сальдо конечное по договору:

От ФГУП «НО РАО»










Сальдо начальное
договор № 
Сальдо начальное по договору:

По данным 
ФГУП «НО РАО»
, руб.
По данным 
_____________
, руб.
Документ
Дебет
Дата






(наименование Организации 2)
(Ф.И.О. Руководителя Организации 2)
(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)
с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за  
(указать период)
  и составлен акт о нижеследующем:
(наименование Организации 1)
(Ф.И.О. Руководителя Организации 1)
(Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)
с одной стороны, и Руководителем



Нами, Руководителем


. 


(квартал, год) 




за период:


(наименование Организации 1)

(наименование Организации 2)




ФГУП «НО РАО» 
и


АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № 
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