Приложение № _

к договору №____________

от «__»___________201_г.

Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры

по поставке услуг на выполнение строительно - монтажных работ по подъёмной установке Ц 3,5х2,4 на объекте ОАО «ППГХО» рудник – 6, шахта 13 «К»

1. Наименование оказываемых услуг:

проведение строительно - монтажных  работ по подъёмной установке Ц 3,5х2,4 на объекте ОАО «ППГХО» рудник 6, шахта 13 «К»

2. Описание услуг по проведению строительно - монтажных работ:

-  шахта 13К. Управление лядами по локальному сметному расчету № 1;

-  шахта 13К. Электроснабжение 6 кВ по локальному сметному расчету № 2;

- шахта 13К. Вторичные пусконаладочные работы по подъемной установке Ц 3,5х2,4 по локальному сметному расчету № 3;

- шахта 13К. Вторичные пусконаладочные работы по стволовой шахтной сигнализации по локальному сметному расчету № 4;

- шахта 13К. Вторичные пусконаладочные работы высоковольтных ячеек ЗРУ-6 кВ, электродвигателей 6 кВ и кабелей 6 кВ от ячейки ЗРУ до ячейки РУ-6 кВ по локальному сметному расчету № 5;

- шахта 13К. Монтаж и подключение реостатных сопротивлений машины подъема Ц3,5х2,4 по локальному сметному расчету № 6.

3. Требования к количеству, объему оказываемых услуг

3.1. Согласно локальным сметным расчетам.

3.2. Срок исполнения работ: В течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания договора.

4. Требования к проведению монтажных и электромонтажных работ

4.1. Весь объем работ выполняется на основании проектов и технических решений к этим проектам:

- «Проект  строительства рудника №6 ОАО «Приаргунское производственное горно – химическое объединение»» - выполненный  ОАО «ВНИПИпромтехнологии»;

- Проектной  документации «Оснащение поверхности вертикального ствола 13К» - выполненый ЗАО «Шахтспецпроект».

4.2. Расходы, связанные с устранением недостатков в работе  оборудования, выявленные после проведения строительно - монтажных работ несёт Поставщик услуг.

5. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Поставщик услуг обязан поставить оборудование и оказать услуги по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг

6.1. Качество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг  должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.032-84 - Работы электромонтажные. Общие требования, общим требованиям к технологическим процессам проведения электромонтажных работ - по ГОСТ 12.3.002-75,  ГОСТ Р 50571.1- выбор, монтаж и эксплуатация электрической проводки

7. Требования к поставщику услуг

7.1. Поставщик гарантирует  бесперебойную работу смонтированного и прошедшего вторичные  пуско-наладочные работы  оборудования не менее сроков, указанных в документации завода изготовителя.

7.2. Поставщик гарантирует, что оборудование, материалы и изделия, поставленные к строительно - монтажным, электромонтажным и  пусконаладочным работам,  новые, выпущенные не ранее  2011г.

Инициатор закупки:

Заместитель директора  проекта «Освоение Аргунского и

Жерлового месторождений (рудник №6)»					Мораш А.В.

Согласовано:

И.о. начальника ОКСА						                        Киселёв А.И.

Инженер-механик проекта								Кузьмин В.Ф.