Приложение №2

к Договору № _____

от «___» _______2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме:

«Разработка и выпуск ТЗ и ЭП на технологическое оборудование (аппарат вакуумной отгонки с системой газоочистки от легколетучих ПД, установка снятия оболочки цинком с системой газоочистки, электролизер непрерывного действия для переработки плотного ОЯТ с циркулируемым жидким кадмиевым катодом)»

| № эта-па | № этапа, Наименование этапа, содержание работ этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения с учетом времени на сдачу этапов и работы в целом (месяц, год) | Стоимость этапа, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и выпуск ТЗ на технологическое оборудование (аппарат вакуумной отгонки с системой газоочистки от легколетучих ПД, установка снятия оболочки цинком с системой газоочистки, электролизер непрерывного действия для переработки плотного ОЯТ с циркулируемым жидким кадмиевым катодом) | ТЗ на технологическое оборудование переработки ОЯТ | 15.06.2011 – 30.06.2011 |  |
| 2 | Разработка и выпуск ЭП на технологическое оборудование (аппарат вакуумной отгонки с системой газоочистки от легколетучих ПД, установка снятия оболочки цинком с системой газоочистки, электролизер непрерывного действия для переработки плотного ОЯТ с циркулируемым жидким кадмиевым катодом) | ЭП на технологическое оборудование переработки ОЯТ. Отчет о патентных исследованиях сведения о РНТД | 01.07.2011 – 30.11.2011 |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Заказчик:

Директор

ОАО «ГНЦ НИИАР»

_________________В.М. Троянов

м.п.

Исполнитель:

__________________И.О. Фамилия

м.п.