ДОГОВОР 
На предоставление услуг по комплексному техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и текущему ремонту зданий , сооружений и их элементов, инженерных систем и оборудования Отдела общежитий, Спортивного комплекса и Центра Культуры и Досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ

г.Саров, Нижегородской области

                                                    «   »                   2014


   
   
       Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________-, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг, выполнение работ  по комплексному техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и их элементов, инженерных систем и оборудования Отдела общежитий, Спортивного комплекса и Центра Культуры и Досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ, именуемых в дальнейшем Объекты, в соответствии с условиями технического задания (приложение №1) и настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
2. Срок оказания услуг с января 2015 года по декабрь2015 года включительно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. Обязанности Исполнителя:

2.1. Выполнять предусмотренные настоящим договором услуг и работы своими силами и силами привлекаемого соисполнителя в полном объеме, с необходимой периодичностью и в установленные сроки.

2.2. При выполнении работ обеспечить их надлежащее качество согласно требованиям соответствующих нормативно-правовых актов. 

2.3. Обеспечить соблюдение оптимальных режимов работы инженерных систем и оборудования; рациональное расходование тепловой и электрической энергии.

2.4 Обеспечить наличие необходимого количества квалифицированного и аттестованного технического персонала требуемых специальностей для обслуживания Объекта.

2.5 Обеспечить выполнение работ собственными инструментами, оборудованием, приборами и инвентарем. 

2.6 Вести всю необходимую техническую документацию (в том числе журналы учета технического состояния, оперативные журналы, журналы записи показаний КИП и счетчиков и др.).

2.7 Не передавать техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

2.8. Обеспечить своевременное выполнение предписаний надзорных органов в установленные сроки.

2.9. Осуществлять на обслуживаемых Объектах совместно с Заказчиком приемку в эксплуатацию вводимых новых и реконструируемых инженерных систем и оборудования и проверку их соответствия требованиям НТД.

2.10. Незамедлительно в письменном виде предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в установленные сроки.

2.11. Обеспечивать сохранность Объектов, материальных ценностей, находящихся на Объектах в период выполнения работ.

2.12. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу Объектов, представлять по их требованию все журналы, ведение которых предусматривается условиями настоящего Договора.

2.13 Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

2.14. Незамедлительно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, предоставлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами ремонта и сохранности зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры.

2.15. Исполнитель обеспечивает ведение журналов учета фактически выполненных работ на Объектах, с ежемесячным составлением акта выполненных работ и расчета суммы оплаты. Акты согласовываются с руководителями подразделений Заказчика и утверждаются руководителем УСС.
2.16. Исполнитель обеспечивает ведение учета количества и стоимости, использованных при выполнении работ материалов, комплектующих и запасных частей, с ежемесячным предъявлением Заказчику акта использованных материалов. Акты согласовываются с руководителями подразделений Заказчика и утверждаются руководителем УСС.
2.17. Представлять Заказчику отчетную документацию по итогам оказания услуг в отчетных периодах, в том числе:
2.18. Предоставлять ежемесячно о выполненных работах согласно графикам ППР.

2.18.1. Предоставлять ежемесячно акты о выполненных аварийных работах. 

2.18.2  Журналы выполненных работ
2.18.3 Ежемесячные отчетные калькуляции

2.18.4Справки об израсходованных материалах
2.19. Вести всю необходимую техническую документацию (в том числе журналы учета технического состояния, оперативные журналы, журналы записи показаний КИП и счетчиков и др.).

2.20. Не передавать техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

2.21. Обеспечить своевременное выполнение предписаний надзорных органов в установленные сроки.

2.22. Осуществлять на обслуживаемых Объектах совместно с Заказчиком приемку в эксплуатацию вводимых новых и реконструируемых инженерных систем и оборудования и проверку их соответствия требованиям НТД.

2.23. Незамедлительно в письменном виде предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в установленные сроки.

2.24. Обеспечивать сохранность Объектов, материальных ценностей, находящихся на Объектах в период выполнения работ.

2.25. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и комплектующих и запасных частей.    

2.26. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.
3. В случае привлечения соисполнителя Исполнитель представляет Заказчику заключенный со специализированной организацией договор на аварийно-диспетчерское обслуживание в нерабочее время и праздничные дни .(в течении 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего договора)
3.1.Включить в указанный договор, все необходимые условия, обеспечивающие соблюдение исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств. 

            3.2. Привлекаемый соисполнитель должен иметь разрешения и лицензии на соответствующие виды работ, необходимые для исполнения обязательств по договору, производственный потенциал и обученные в установленном порядке кадровые ресурсы. При нарушении порядка привлечения субподрядных организаций установленных пунктом 12.6 Единого отраслевого стандарта Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37 Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за привлекаемого им соисполнителя, а так же за убытки, причиненные участием соисполнителя при исполнении обязательств по настоящему Договору.
            3.3. При привлечении Исполнителем к проведению работ соисполнителя Заказчик устанавливает требования к соисполнителю в том же объеме (согласно ТЗ), что и к исполнителю.   
          3.4 Предоставить Заказчику приказ о назначении Представителя Исполнителя, ответственного за выполнение работ с указанием контактных телефонов и адреса местонахождения.

3.4.1. В целях организации пропускного режима, предоставить Заказчику полный список обслуживающего персонала допущенного для обслуживания Объектов.

3.4.2. Назначить из состава, допущенного для технического обслуживания Объектов персонала, ответственного за электрохозяйство, за теплохозяйство, за вентиляцию, за водопотребление и водоотведение.

3.4.3. __________________ гарантирует ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя ____________ на адрес электронной почты Заказчика dok@children.vniief.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений ___________ обязано не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом __________.
_________ настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», а также на раскрытие ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). ___________ освобождает ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» убытки, понесенные в связи с предъявлением ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  претензий, исков и требований любым третьим лицам, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

________ и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений от изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» от исполнения Договора и предъявления ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» _______________ требования о возмещения убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.


3.4.4 В течение 15 дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить копию справки об исполнении Исполнителем обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом по форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы, не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающий двадцать пять процентов балансовой стоимости активов. 

При наличии в справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Исполнителем, дополнительно представляются:

Приложение к справке, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Исполнитель имеет неисполненную обязанность;

Копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя по форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы, не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора;

Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.  
4. Исполнитель вправе:

4.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.
4.3Расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Исполнителю по акту Объекты, перечисленные в приложении №2 к настоящему Договору, для оказания услуг, выполнения работ.

4.1.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую техническую документацию по Объектам.

4.1.3. Обеспечить Исполнителю постоянный и свободный доступ к Объектам.

4.1.4. Не допускать на обслуживаемые Исполнителем Объекты посторонних лиц.

4.1.5. Оплачивать выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего Договора.

4.1.6. По окончании выполнения Исполнителем работ организовать и осуществить их приемку в срок и в порядке, установленные настоящим Договором.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

4.2.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.2.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ. Проводить плановые и внеплановые обследования, оценивать качество выполнения работ Исполнителем в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Договора.

4.2.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Исполнителя в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.6. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя за 30 календарных дней.
4.2.7. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при неисполнении исполнителем п.3.3.4 договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И РАСЧЕТОВ
           3.1. Предельная стоимость оказываемых услуг, выполняемых работ по Договору составляет _________  рублей, с учетом НДС 18% ____ рублей, в том числе:
3.1.1. Стоимость собственных услуг, работ _ ……., в т.ч. НДС.

3.1.2 Сумма лимита на приобретение расходных материалов комплектующих в сумме 540 641 (пятьсот сорок тысяч шестьсот сорок один) рубль 80 копеек с учетом НДС.
3.1.3 Стоимость услуг соисполнителя по аварийному обслуживанию в сумме -------------- с учетом НДС. (но не более 819 515,52 руб. с НДС).
3.2. Цена Договора включает в себя стоимость работ по комплексному техническому обслуживанию, текущему и аварийно-диспетчерскому ремонту Объектов, в том числе оплату услуг Соисполнителя, а также затраты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, всех налогов и других обязательных платежей. Кроме этого цена Договора включает в себя стоимость расходных материалов, запасных частей и комплектующих, необходимых для выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему и аварийному ремонту Объектов, в объёме не более 18% от стоимости договора.
3.3. Предельная цена Договора не подлежит изменению в сторону увеличения на протяжении всего срока выполнения настоящего Договора.

3.4. Расчеты за фактически выполненные работы по настоящему Договору осуществляются ежемесячно. Стоимость обслуживания за календарный месяц подтверждается предоставлением фактической калькуляции по форме, предусмотренной Приложением №2, которое является неотъмлемой частью Договора.
3.5. Основанием для оплаты работ по настоящему Договору являются надлежащим образом оформленные Исполнителем документы об объемах выполненных работ, представляемые последним Заказчику ежемесячно, не позднее 5 (Пяти) дней до завершения текущего месяца:

3.5.1. Документы, подтверждающие исполнение работ по графикам ТО и ППР.

3.5.2. Журналы учета выполненных работ по Объектам.

3.5.3. Отчеты об использованных при обслуживании Объектов материалов, комплектующих и запасных частях. 
3.5.4. Акты сдачи-приемки оказанных услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и текущему ремонту Объектов.

3.6. Заказчик в течение 5 (Пяти) дней осуществляет проверку представленных документов, приемку фактически произведенных работ и использованных материалов. 
3.7. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненных работах сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем.

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и нормальное функционирование обслуживаемых Объектов.

3.8. Заказчик производит оплату принятых работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг обеими сторонами.

3.9. Работы, выполненные Исполнителем не в полном объеме, с отклонениями от требований нормативно-правовых актов или иными недостатками Заказчиком не принимаются и не оплачиваются до их полного выполнения и (или) устранения Исполнителем.
4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
4.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока (12 месяцев) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, если не докажет, что недостатки возникли вследствие нормального износа объекта или его части или неправильной эксплуатации объекта.

4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество работ или материалов не соответствует требованиям технической документации, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя с указанием разумных сроков устранения недостатков, а Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком в предписании срок.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, указанных в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видом нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством за свою деятельность по Договору, в том числе имущественную ответственность.
6.2. Исполнитель несет материальную ответственность за понесенные Заказчиком убытки в следствии срыва мероприятий Заказчика, связанные с эксплуатацией Объектов в связи с неисправностью (неготовностью) обслуживаемых Исполнителем Объектов ( за исключением случаев,  признанных аварийными).
6.3. Исполнитель за нарушение сроков выполнения работ, установленных п.2.9 настоящего Договора, уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,01% от цены Договора за каждый час нарушения.

6.4. В случае нарушения исполнения сроков, утвержденных Заказчиком в графиках ТО и ППР, установленных Заказчиком сроков по внеплановым заявкам, сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе  Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, до момента его фактического исполнения.

6.5. В случае обнаруженных недостатков при приемке работ либо их обнаружении в ходе работ или в процессе выполнения работ Исполнитель обязан за свой счет и своими силами по требованию Заказчика и в установленный в предписании срок устранить недостатки.

6.6. В случае неисполнения (отказа от исполнения) Исполнителем гарантийных обязательств, предусмотренных пунктом 5.1 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере денежной суммы, необходимой для устранения обнаруженных недостатков (дефектов), увеличенной в два раза.
6.7. Уплата неустойки (штраф, пени) за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договорам производится  Исполнителем на основании письменной претензии Заказчика в установленном порядке.
6.8. Указанные в данном разделе Договора пени, штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

6.9. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя  от выполнения обязательств по договору.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.3.8 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере согласно пункту 6.4. настоящего Договора.
6.10. Истечение срока Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период Договора, а также от ответственности за его нарушение.

6.11. В случае вынесения надзорными органами штрафных санкций в адрес Заказчика за неисполнение требований нормативной документации в  области обслуживания Объектов и (или) неисполнения сроков устранения замечаний по предписания надзорных органов, все издержки несет Исполнитель.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, имевшими место после заключения договора. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Заказчику и/или Исполнителю органом местного самоуправления либо органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана в течение трех рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семи) дней с момента их получения. Переписка сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
           9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
10. Прочие условия
           10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

10.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов.

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями уполномоченных представителей и печатями Сторон в каждом отдельном случае.

10.5. Полномочия лиц, подписывающих настоящий Договор (иные документы) от имени Сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.2. К настоящему Договору прилагаются:

            -  Техническое задание ;
            - Фактическая калькуляция на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание Объектов Заказчика (Приложение № 1)
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:                                                                                         Исполнитель:
Приложение № 1
Техническое задание
на оказание услуг и выполнение работ по комплексному техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений инженерных систем и оборудования отдела общежитий

, Спортивного комплекса 

и Центра Культуры и Досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ
Перечень и краткая характеристика объектов:

Отдел общежитий РФЯЦ-ВНИИЭФ, расположенных по адресам: г.Саров Нижегородской области, пр.Ленина 4,18,30, ул.Куйбышева, 24, ул.Лесная, 24,26,28

	№
	Адрес
	Назначение объекта
	Год постройки
	Описание объектов

	
	
	
	
	Износ в %
	Этажность
	Кол-во подъездов
	Площадь подвалов, кв.м.
	Кол-во квартир
	Общая полезная площадь, кв.м.
	Жилая площадь, кв.м.
	Нежилая площадь, кв.м.
	Площадь кровель, кв.м.

	1
	г.Саров, пр.Ленина, д.4
	жилое
	1957
	38
	5
	1
	1345,4
	199
	8285,1
	5955,4
	2329,7
	2780,7

	2
	г.Саров, пр.Ленина, д.18
	жилое
	1956
	41
	5
	1
	547,1
	152
	6223,6
	5115
	1108,6
	2327,6

	3
	г.Саров, пр.Ленина, д.30
	жилое
	1958
	36
	4
	1
	672,8
	74
	3358
	1915,1
	1442,9
	1567,9

	4
	г.Саров, ул.Куйбышева, д.24
	жилое
	1960
	30
	5
	1
	435,3
	149
	6051,8
	4537,5
	1514,3
	2261,3

	5
	г.Саров, ул.Лесная, д.28
	жилое
	2007
	-
	5
	3
	410,2
	35
	2432,9
	1582,1
	850,8
	685

	6
	г.Саров, ул.Лесная, д.26
	жилое
	2006
	2
	5
	3
	390,2
	35
	2051,5
	1587,3
	464,2
	685

	7
	г.Саров, ул.Лесная, д.24
	жилое
	2006
	2
	5
	1
	138,8
	14
	864
	545,1
	318,4
	242

	
	Итого
	
	
	
	
	
	3939,8
	658
	29266,9
	21237,5
	10358,6
	10549,5


Здание  Спортивного комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ расположенное по адресу: 
г. Саров, Нижегородской области, ул. Юности, д.14 и теннисных кортов;
	№
	Адрес
	Назначение объекта
	Год постройки
	Описание объектов

	
	
	
	
	Износ в %
	Этажность
	Кол-во входов (выходов)
	Площадь подвалов, кв.м.
	Общая площадь, кв.м.
	Площадь кровель, кв.м.

	1
	г. Саров, ул. Юности, д.14
	нежилое
	1991
	11
	3
	4
	137,8
	1691,1
	1147

	2
	г.Саров, ул.Куйбышева ( у дома № 19)
	нежилое
	1967
	36
	-
	1
	-
	8459,6
	-

	3
	г.Саров, пр. Октябрьский ( у дома №34)
	нежилое
	1967
	36
	-
	1
	-
	2382,0
	-

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	137,8
	12532,7
	1147


Здание Центра Культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ расположенное по адресу:             г. Саров, Нижегородской области, пл. Ленина, д. 11

	№
	Адрес
	Назначение объекта
	Год постройки
	Описание объектов

	
	
	
	
	Износ в %
	Этажность
	Кол-во входов (выходов)
	Площадь подвалов, кв.м.
	Общая площадь, кв.м.
	Площадь кровель, кв.м.

	1
	г. Саров, пл. Ленина, д. 11
	нежилое
	1956
	41
	4
	16
	2089,8
	5557,7
	1954,0


Обслуживаемое оборудование

	Виды оборудования
	Характеристики оборудования

	
	пр.Ленина,4
	пр.Ленина,18
	пр.Ленина,30
	ул.Куйбышева,24
	ул.Лесная,24
	ул.Лесная,26
	ул.Лесная,28

	Система ГВС
	Приборы учета
	МТН-25
	МТН-25
	МТН-25
	МТН-25
	СПТ961
	СПТ961
	СПТ961

	
	Протяженность сетей, м.п.
	687
	322
	234
	346
	118
	189
	196

	
	Количество вводов
	1, ф80 
	1, ф50
	1, ф50 - 30м
	1, ф70
	1, ф32 -16.6м
	1, ф32 -23.8м
	1, ф50 -36.0м

	
	Количество смесителей
	206
	126
	102
	107
	17
	51
	51

	Система водоотве-

дения
	Количество выпусков
	3, ф100
	4, ф100
	3, ф100
	4, ф100
	2, ф100
	2, ф100
	2,ф100

	
	Протяженность сетей, м.п.
	514
	234
	127
	210
	108
	178
	191

	
	Количество санузлов
	85
	55
	27
	57
	12
	36
	36

	Система

отопления
	Приборы учета
	СПТ961
	СПТ961
	СПТ961.1
	СПТ961
	СПТ961
	СПТ961
	СПТ961

	
	Протяженность сетей, м.п.
	1100
	850
	700
	930
	180
	540
	540

	
	Количество вводов
	1, ф100
	1, ф100
	1, ф50 
	1, ф100
	1, ф50 -16.6м
	1, ф50 -23.8м
	1, ф50 -36.0м

	
	Кол-во элеваторных узлов
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Кол-во отопит-х приборов
	307
	204
	142
	273
	44
	132
	132

	Система

электро-

снабжения
	Приборы учета
	ПСЧ-3А.05.2м,       Меркурий-230,       СО-И446

	
	Количество вводов
	2
	2
	1
	2
	 
	 
	 

	
	Протяженность сетей, м.п.
	4200
	3700
	2900
	3900
	1100
	3000
	3000

	
	Распределительные пункты
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Количество розеток
	476
	348
	260
	328
	72
	216
	216

	
	Количество выключателей
	548
	428
	170
	474
	62
	186
	186

	
	Электрощиты
	15
	42
	12
	9
	-
	-
	-

	Система

холодного

водоснаб-

жения
	Приборы учета
	ВМХ-50
	ВМХ-50
	ВМХ-50
	Minomess-2"
	ОСВ-40
	СКБ-25
	СКБ-25

	
	Протяженность сетей, м.п.
	723
	384
	265
	226
	134
	208
	226

	
	Количество вводов
	1
	1
	1
	2, в работе-1
	1
	2, в работе-1
	1

	
	Количество смесителей
	206
	126
	1
	107
	17
	51
	51

	
	Количество санузлов
	85
	55
	27
	57
	12
	36
	36

	Сист. вент.
	Количество точек приема
	33
	185
	140
	186
	17
	51
	51


	
	
	
	
	
	

	Виды оборудования
	  Характеристики оборудования
	

	
	ул. Ленина, 11
	ул. Юности, 14
	

	 
	Приборы учета
	 
	СПТ961
	СПТ961
	

	Система 
	Протяженность сетей, м.п.
	 
	1600
	380
	

	ГВС
	Количество вводов
	 
	1, ф100 -74м
	1, ф100 -58м
	

	 
	Количество смесителей
	 
	6
	7
	

	Система 
	Количество выпусков
	 
	3, ф100
	5, ф100
	

	водоотве-
	Протяженность сетей, м.п.
	 
	340
	240
	

	дения
	Количество санузлов
	 
	16
	9
	

	 
	Приборы учета
	 
	СПТ961
	СПТ961
	

	Система 
	Протяженность сетей, м.п.
	 
	1800
	430
	

	отопления
	Количество вводов
	 
	1, ф40 -74м
	1, ф70 -58м
	

	 
	Кол-во элеваторных узлов
	 
	1
	1
	

	 
	Кол-во отопит-х приборов
	 
	180
	 
	

	 
	Приборы учета
	 
	СА4У-И672М  -2шт.
	ПСЧ-4А.05.2М  -2шт.
	

	 
	Количество вводов
	 
	2
	2
	

	Система 
	Протяженность сетей, м.п.
	 
	6300
	1930
	

	электро-
	Распределительные пункты
	 
	9
	2
	

	снабжения
	Количество розеток
	 
	550
	35
	

	 
	Количество выключателей
	 
	160
	62
	

	 
	Электрощиты
	 
	33
	9
	

	 
	Приборы учета
	 
	ОСВУ-32, ВКОС-8/40
	ВМХ-50
	

	Система 
	Протяженность сетей, м.п.
	 
	850
	410
	

	холодного
	Количество вводов
	 
	2, ф100
	1, ф100
	

	водоснаб-
	Количество смесителей
	 
	9
	7
	

	жения
	Количество санузлов
	 
	14
	9
	

	Система 
	Протяженность сетей
	 
	470
	190
	

	вент-ции
	Количество точек приема
	 
	6-прит.,16-вытяж.
	4-прит., 3-вытяж.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


            1. Работы по техническому обслуживанию проводятся Исполнителем на основании:

1.1. Графиков Технического обслуживания и ППР (планово-предупредительного ремонта), составленных по результатам комиссионного обследования технического состояния Объектов, требований Правил и Инструкций по эксплуатации, паспортных данных и другой нормативной документации на здания, сооружения, инженерные системы и оборудование.
1.2.Предписаний надзорных органов.
1.3.Заявок Заказчика на выполнение внеплановых и аварийных работ.

1.2. Обследование технического состояния Объектов проводится два раза в год: в январе и июле комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Исполнителя, с составлением акта оценки технического состояния Объектов, выявленных неисправностей и причин их возникновения. 

1.3. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию Объектов не может быть ỳже, а периодичность их выполнения меньше установленных:

1.3.1. Инструкциями по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования.
1.3.2. Паспортными данными на здания, сооружения, инженерные системы и оборудование.
1.3.3. Ведомственными строительными нормами «ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденных Государственным комитетом по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312.

1.3.4. Федеральными законами, правилами, нормами, методическими рекомендациями, перечень которых приведен ниже. 
1.4. Исполнитель обеспечивает проведение работ своими силами по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию Объектов Заказчика в рабочие дни с 8.00 до 17.00, самостоятельно проводит согласование и оформление работ, связанных с отключением и переключением воды и электроэнергии, проведением сварочных и других работ с открытым огнем с соответствующими  организациями и надзорными органами, а также с Заказчиком.
1.5. Исполнитель имеет право  привлечь на условиях настоящего ТЗ  соисполнителя для выполнения аварийных работ с 17.00 до 8.00 в рабочие дни, а также круглосуточно в нерабочие и праздничные дни. В целях формирования цены по указанным в настоящем пункте услугам количество площадей по аварийно-диспетчерскому обслуживанию принимается в объеме 42 683,1 м кв.
	№
	Адрес

	
	
	Площадь подвалов, кв.м.
	Общая полезная площадь, кв.м.

	1
	г.Саров, пр.Ленина, д.4
	1345,4
	8285,1

	2
	г.Саров, пр.Ленина, д.18
	547,1
	6223,6

	3
	г.Саров, пр.Ленина, д.30
	672,8
	3358

	4
	г.Саров, ул.Куйбышева, д.24
	435,3
	6051,8

	5
	г.Саров, ул.Лесная, д.28
	410,2
	2432,9

	6
	г.Саров, ул.Лесная, д.26
	390,2
	2051,5

	7
	г.Саров, ул.Лесная, д.24
	138,8
	864

	8
	г. Саров, ул. Юности, д.14
	137,8
	1691,1

	9
	г. Саров, пл. Ленина д.11
	2089,8
	5557,7

	
	ИТОГО:
	6167,4
	36515,7

	
	ВСЕГО:
	
	42 683,1


         1.6 По условиям настоящего ТЗ к работам аварийного характера относятся:

         1.6.1 Повреждение трубопроводов и их сопряжений, приводящие к нарушению функционирования систем инженерного оборудования и причинения ущерба Объектам.

1.6.2. Выход из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования Объектов, приводящие к нарушению функционирования его систем и причинения ущерба.

1.6.3. Засоры канализации, внутренних водостоков, приводящие к за​топлению Объектов.

1.6.4. Обесточивание Объекта в целом или его отдельных систем жизнеобеспечения.

1.6.5. Неисправность электросети и электрики оборудования (короткое замыкание) Объектов.

1.6.6.  Неисправность автоматики противопожарной защиты Объектов. 

 1.6.7. Протечки кровли Объектов, приводящие к нарушению функционирования его систем и (или) причинения ущерба Объектам.


          1.6.8 Все случаи отключения, электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения при проведении плановых ТО и ППР Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком в письменном виде не менее чем за 24 часа до момента отключения (за исключением аварийных ситуаций).

1.7. Выполнение работ по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию Объектов Заказчика производится с использованием персонала, оборудования, инструмента, расходных материалов, комплектующих и запасных частей Исполнителя  (соисполнителя).
1.8. Для выполнения работ по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию Объектов Исполнителю  (соисполнителю) устанавливаются следующие предельные сроки: 
1.8.1. Работы, запланированные на основании проведения комиссионных осмотров – в соответствии с утвержденными графиками ТО и ППР.
1.8.2. Внеплановые работы по заявке Заказчика, не требующие закупки запасных частей, оформления разрешительной и (или) согласующей документации  – в течение рабочего дня с момента поступления заявки Заказчика.
1.8.3. Внеплановые работы по заявке Заказчика, требующие  закупки запасных частей, оформления разрешительной и (или) согласующей документации – в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика.
1.8.4. Работы по предписанию надзорных органов – в сроки, определенные предписанием.

1.8.5. Аварийные работы – в течение 2 часов с момента поступления заявки Заказчика. 

1.8.6. Повреждения аварийного характера, создающие опасность для жизни жителей и персонала общежитий или приводящие к порче материальных ценностей обслуживаемых Объектов, оборудования или разрушению конструкций зданий или сооружений должны устраняться незамедлительно.
1.8.9. Все случаи отключения, электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения при проведении плановых ТО и ППР Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком в письменном виде не менее чем за 24 часа до момента отключения (за исключением аварийных ситуаций).
1.9. Исполнитель обеспечивает ведение журналов учета фактически выполненных работ на Объектах по форме согласно приложению №2 к настоящему ТЗ, с ежемесячным предъявлением его Заказчику для приема и контроля выполненных работ и оказанных услуг.
1.10. Исполнитель обеспечивает ведение учета количества и стоимости, использованных при выполнении работ, оказании услуг материалов, комплектующих и запасных частей, с ежемесячным предъявлением Заказчику отчета по форме, предусмотренной в приложении №3  к настоящему ТЗ, вместе с журналом учета выполненных работ.
2.Плановая трудоемкость работ в объеме настоящего ТЗ составляет 11840 чел/час (без аварийного обслуживания).

2.1. Исполнитель, для выполнения обязательств по настоящему ТЗ (за исключением аварийного обслуживания) может использовать на приобретение расходных материалов и запасных частей на сумму  - не более 540  тыс. руб., в том числе НДС. Указанный лимит входит в начальную максимальную цену размещаемой закупки.

Приобретение и использования указанных материалов и запасных частей разрешается Исполнителю только с письменного  разрешения Заказчика.

2.2.В случае решения о привлечении соисполнителя по аварийно-диспетчерскому обслуживанию исполнитель обязан в течение трех рабочих дней с момент заключения договора на техническое обслуживание представить договор со специализированной организацией  на выполнение аварийно-диспетчерского обслуживания в соответствии с требованиями настоящего ТЗ  Заказчику. В штате этой организации в обязательном порядке должна быть круглосуточная диспетчерская служба и организовано дежурство аварийной бригады, работающей в круглосуточном режиме. Стоимость  услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию не может превышать установленного лимита в размере 819 500 тысяч рублей с НДС. Указанный лимит учтен в начальной максимальной цене размещаемой закупки, но может быть уменьшен участником закупки при формировании заявки на участие. 
2.3. При подготовке заявочной документации на участие в закупочной процедуре Исполнитель обязан предоставить в ее составе развернутую структуру цены по форме согласно Приложению №1 к настоящему ТЗ.
2.4 При привлечении Исполнителем к проведению работ соисполнителя Заказчик устанавливает требования к соисполнителю в том же объеме (согласно ТЗ), что и к исполнителю.   
Услуги, выполняемые при проведении технических осмотров инженерных систем:

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов. Притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, очистка бачка от известковых отложений).

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка системы отопления, набивка сальников; мелкий ремонт теплоизоляции; устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих клапанов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, частичной замены арматуры и трубопроводов до 5 метров).

3. Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу.

4. Прочистка канализационных стояков.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

6. Снятие показаний с приборов учета ГВС, ХВС, отопления. 

7. Снятие и установка манометров для плановых поверок.

8. Ревизия внутренних пожарных кранов с пуском воды (2 раза в год весна и осень).

9. Обслуживание вводов ГВС, ХВС, системы отопления.
10. Смена смесителей, гибкой подводки, сифонов, арматуры в смывных бочках.

Услуги, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период:

1. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

2. Консервация системы центрального отопления.

3. Устройство дополнительной сети поливочных систем.

Услуги, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период:

1. Регулировка и проверка систем отопления на прогрев приборов.

2. Консервация поливочных систем.

3. Промывка и опрессовка систем отопления.
После проведения работ необходимо представить следующие документы:

- акты на опрессовку систем отопления;

- протоколы проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей;

- акты проверки и прочистки вентиляционных каналов;

- акты промывки систем теплопотребления.

Услуги, связанные с техническим обслуживанием оборудования: в соответствии с инструкциями по эксплуатации и паспортами. Помимо этого:
1. Устранение незначительных неисправностей электрических устройств (протирка и смена перегоревших электролампочек в помещениях, смена штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт светильников при необходимости их замена, ремонт электропроводки с заменой кабеля протяженностью до 10 метров).

2. Проверка заземлений оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, петли «фаза-нуль».

3. Устранение неисправностей, представляющих опасность окружающим и поломки самой электроустановки.

4. Снятие показаний с приборов учета электроэнергии.

5. Проверка состояния заземляющих устройств.

6. Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам и соответствие токовой защиты нагрузке.

7. Восстановление адресных маркировок предохранителей, автоматов, щитов, силовых и осветительных сетей, другого элекрооборудования.

8. Приведение в соответствие с действительностью исполнительных электросхем на ВРУ и щитах.

9. Чистка от ржавчины и покраска корпусов электрощитов и распределительных устройств.

10. Подключение электроустановок сторонних организаций, выполняющих электромонтажные работы, к электросетям отдела общежитий (сварка, компрессор и т.д.) производится только с официального разрешения ответственного за электрохозяйство отдела общежитий по заявке с указанием границ ответственности и ответственных лиц.

11. Замена предохранителей и плавких вставок, проверка работы цепей управления и сигнальных устройств.

12. Замена и монтаж электропроводки розеток, выключателей, светильников – 2% от общего количества.

13. Устранение неисправностей в приборах водосчетчиков, очистка фильтров, устранение течей в  местах соединения штуцеров и фланцев, протирка стекла от загрязнений и т.д. 

КРОВЛИ:
1. Очистка кровель от мусора и грязи – 2 раза в год (весной и осенью). В зимний период (с декабря по март) полная очистка кровель от наледи и снега до металлического покрытия кровли.

2. Обеспечение вентиляции чердаков, установка жалюзийных решеток. Прорезка в обрешетке крыши отверстия с изготовлением патрубков, флюгарки и т.п.

3. Окраска металлический креплений крыши антикоррозийными, защитными красками и составами, подкраска отдельных мест кровель – ежегодно.

4. Установка флюгарок на вытяжных трубах.

5. Замена, перенавеска и содержание в порядке водосточных труб, лотков, воронок, желобов, обрамлений, карнизов, парапетной решетки.

6. Изготовление и навеска отдельных элементов водосточных труб, воронок, колен, отметов, смена настенного желоба, свесов на выступающих частях фасада.

7. Услуги по установке и смене навесов над входами в здание, подвальные помещения, приямки.

8. Поджатие фальцев и гребней с промазкой суриковой замазкой или битумной мастикой.

9. Наблюдение за сохранностью кровли при работах на крыше (ремонт и очистка дымовых труб, установка антенн и др.).

10. Постановка заплат из кровельной листовой стали и мягких материалов.

11. Смена поврежденных листов в асбестоцементных кровлях (пл. до 1% общего объема).

12. Услуги по замене металлической кровли выборочно (со сменой до 1% кровли от общей площади покрытия, но не более 10м² в одном месте) с добавлением новой кровельной стали и использованием старой после её обрезки, выпрямления, очистки и проолифки.

13. Укрепление и смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах и покрытий на парапетных столбах, а также другие работы по содержанию крыши и кровли в исправности.
ПЛОТНИЦКИЕ И СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ:

1. Постановка подкосов и подпорок в отдельных местах провисания крыш с передачей нагрузки на капитальные стены или прочие концы балок.

2. Укрепление и частичный ремонт стропил, подстропильных брусьев, мауэрлатов.

3. Усиление, ремонт обрешетки.

4. Смена частично обрешетки.

5. Устройство стремянок на крутых крышах.

6. Перемазка фальцев оконных переплетов, замена сгнившегоштапика.

7. Услуги по замене поврежденных оконных переплетов и форточек.

8. Смена неисправных оконных приборов и установка недостающих.

9. Услуги по замене поврежденных подоконных досок.

10. Смена отдельных частей оконных коробок переплетов.

11. Смена отдельных створок оконных переплетов (до 5% общего количества).

12. Замена разбитых стекол оконных и балконных переплетов в жилых комнатах и местах общего пользования в общежитиях коечного типа (в общежитиях квартирного типа только в местах общего пользования) с промазкой фальцев.

13. Мелкий и средний ремонт дверных полотен, замена отдельных дверных полотен (до 1% от общего объема).

14. Смена неисправных дверных приборов и установка недостающих.

15. Поддержание в порядке внутренних люков чердачных и подвальных дверей, утепление их, обеспечение запорами и пр.

16. Укрепление наличников, отставших плинтусов, галтелей, замена и вставка отдельных наличников и плинтусов (до 1% от общего объема).

17. Постановка временных подпорок под провисшие балки.

18. Врезка/замена новых замков в дверные полотна (до 15 замков в месяц).

19. Услуга по замене, частичной смене и настилке дощатых полов, а также покрытия пола из линолеума в отдельных помещениях.

20. Сплачивание чистых дощатых полов.

21. Вскрытие чистых полов в местах промоканий перекрытий для просушки с последующей заделкой.

22. Установка недостающих вентиляционных решеток в полах. Услуга по замене поврежденных деревянных перегородок, лестниц и навесов над входами.

23. Услуга по мелкому ремонту стен, цоколей, устройство временных настилов на ступенях крылец.

24. Проконопатка щелей между оконными (дверными) коробками и откосами оконных и дверных проемов паклей или монтажной пеной.

25. Замена обшивки коробов канализационных и вентиляционных стояков.

26. Установка креплений, подкосов, а также другие работы по поддержанию деревянных конструкций зданий в исправности.

27. Утепление дверей (обивка полотен и коробок дерматином по утеплителю).

28. Постановка пружин, доводчиков  к наружным входным дверям, а также к дверям на путях эвакуации людей, установка уплотнений дверных притворах.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ:

1. Отбивка и восстановление штукатурки стен, потолков, карнизов, оконных и         дверных откосов, подпорных стенок, частично.

2. Установка маяков на обнаруженные трещины в кирпичных стенах.

3. Отбивка и восстановление штукатурки фасадов, крылец, ступеней эвакуационных лестниц, дымовых и вентиляционных стояков.

4. Окраска отдельных мест фасадов зданий до 5 м².

5. Окраска отдельных мест металлический ограждений, газовых и водопроводных труб.

6. Заделка отверстий в перегородках и карнизах после прокладки трубопроводов, различных кабелей и т.д.

7. Услуги по восстановлению повреждений гидроизоляции отдельных мест стен и полов в повалах, душевых, с/узлах, прачечных.

8. Заделка выбоин в цементных полах раствором.

9. Услуги по восстановлению поврежденных полов из метлахской и других плиток с заменой отдельных плиток новыми (до 10% от общего объема).

10. Услуги по восстановлению поврежденных бетонных оснований полов отдельными местами. Заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц. Услуги по восстановлению поврежденных цементных плинтусов.

11. Постановка недостающих облицовочных плиток на стенах.

12. Заделка трещин в местах примыкания пола к стенам зданий.

13. Укрепление решеток и ограждений на балконах зданий.

Услуги, связанные с техническим обслуживанием вентиляции и вентиляционного оборудования:
1. Системы и установки вентиляции в зданиях отдела общежитий должны постоянно находиться в технически исправном состоянии.

2. Персонал, обслуживающий системы вентиляции зданий отдела общежитий обязан производить плановые осмотры и устранение выявленных неисправностей.

3. Замена вытяжных решеток и их крепление с частичной заменой воздухопроводов до 5м².

4. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и устранение зазоров.

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных услуг по обслуживанию:
1. Установка оконных гардин заводского изготовления.

2. Установка настенных зеркал.

3. Мелкий ремонт мебели (кроватей, тумбочек, стульев, шкафов и пр.)

4. Опиловка деревьев (срезка веток), находящихся на придомовой территории зданий общежитий ВНИИЭФ, представляющих угрозу окружающим или мешающим эксплуатации зданий.

Перечень обязательных работ по аварийному обслуживанию включает в себя:
1. Устранение повреждения трубопроводов систем инженерного оборудования зданий (в том числе вводы), приводящие к нарушению функционирования систем.

2. Выходы их строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования зданий, приводящие к нарушению функционирования систем.

3. Засоры канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящие к затоплению помещений.

4. Поступление воды в помещения зданий общежитий.

5. Выход из строя оборудования водно-распределительных устройств, повреждения электрических кабелей отключение электроэнергии в здании, подъезде, квартире, нежилых помещениях.

Аварийное обслуживание осуществляется по вызову в рабочие дни с 17.00 до 8.00, а в выходные и праздничные дни круглосуточно.

              Перечень нормативной документации по обслуживанию Объектов:
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные  и отделочные покрытия»;
- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий;
- СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы;
- СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;
- СНиП41-01-2003«Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение;
- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети;
- СНиП40-103-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб»;
- «ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;
- СН 478-80. Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб;
- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- МДК 2-03.2003 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;
- МДК 2-04.2004 Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда;
- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Федеральный закон РФ от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- Правил устройства электроустановок;
- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03;
- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. ПБ 10-573-03.

Приложение № 2
           

Калькуляция на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание объектов Заказчика

Единица калькулирования: 2015 год.

	№ п/п
	Наименование статьи
	Ед.изм.
	Сумма

	1
	Фонд оплаты труда основных рабочих по обслуживанию
	руб.
	

	
	(при плановой численности …. чел.)
	
	

	2
	Обязательные социальные выплаты на ФОТ
	руб.
	

	3
	Накладные расходы организации
	руб.
	

	4
	Итого себестоимость собственных работ
	руб.
	

	5
	Рентабельность собственных работ, …. %
	руб.
	

	6
	Итого стоимость собственных работ (без НДС)
	руб.
	

	7
	Стоимость услуг Соисполнителя по аварийному обслуживанию (без НДС) *)
	руб.
	

	8
	Материалы по обслуживанию Объектов (без НДС) 
	руб.
	458 194,00

	9
	Всего стоимость работ по обслуживанию (без НДС)
	руб.
	

	10
	НДС, 18%
	руб.
	

	11
	Всего стоимость обслуживание Объектов с НДС
	руб.
	

	
	
	
	

	12
	Общая обслуживаемая площадь Объектов
	м2
	

	13
	Стоимость обслуживания на единицу площади
	руб./м2
	

	14
	Стоимость 1 нормо/часа (с НДС) по обслуживанию (п.11-п.7*1.18-п.8*1.18)
	руб./час
	


*- стоимость услуг определяется Участником на этапе подачи заявки на основе предварительного изучения рынка указанных услуг.

Директор







/                                     /











МП

