PAGE  

ДОГОВОР № ___________
г. Озёрск  Челябинской области




      «____» __________ 2015г.
Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное  объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в  лице начальника управления капитального строительства – Ломовцева Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности от 22.05.2015 № 183-Юр, с одной стороны, и _______________________, именуемое  в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с  другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  (далее также - Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения
В Договоре следующие слова и выражения имеют приданные им в настоящем разделе значения:

Акт сдачи-приёмки выполненных работ – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ за отчётный период, подписываемый Сторонами. Акт сдачи-приёмки выполненных работ составляется по форме, являющейся Приложением №4 к настоящему Договору;

Недостатки/Несоответствия/Дефекты - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, Технического задания и Задания на проектирование, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком;

Нормативно-технические документы – действующие на территории Российской Федерации и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам;

Объект – корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Консервация водоема …»;

Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения создания Объекта;

Работа –  комплекс или часть выполняемых Подрядчиком работ, включающий в себя все работы, являющиеся предметом  Договора и перечисленные в п.2.3  Договора;

Разрешение на внесение изменений – документ, утверждённый руководителем организации-разработчика проектной документации, оформленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
Рабочая документация – совокупность текстовых, графических документов, локальных смет, обеспечивающих реализацию принятых технических решений, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами Объекта.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
2. Предмет договора
2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол __________________________________ от «_____» ________ 2015 года  № _________.
2.2. Подрядчик принимает на себя обязательство внести изменения в проектную и рабочую документацию по объекту «Консервация водоема …» в соответствии с Дополнением 1 к Заданию на проектирование (Приложение №5 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и обеспечить их оплату в объеме, предусмотренном в Договоре. 
Корректировка (изменения) ранее выпущенной проектной документации вносится в подлинники документов на основании Разрешения, утверждённого руководителем организации-разработчика документации, в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

2.3. Корректировка проектной и рабочей документации  «Консервация водоема …» включает в себя:

- выполнение корректировки проектной документации в полном объеме, включая ССР;
- выполнение корректировки рабочей документации в части консервации сооружения 190;

- участие в прохождении государственной экспертизы проектной документации в Госкорпорации «Росатом» до получения положительного заключения; 

- исправление за свой счет Недостатков/Несоответствий/Дефектов в выполненных Работах в соответствии с замечаниями Заказчика и органов экспертизы;
- проведение консультаций и разъяснений по выполненным Работам по просьбе Заказчика.

2.4. Технические, экономические и другие требования к выполнению Работ должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации, регулирующим деятельность в области выполнения проектно-изыскательских работ. 

2.5. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки, этапы выполнения Работ и стоимость Работ по этапам определены Календарным планом (приложение № 3 к настоящему Договору).

3.2. Предельная продолжительность исправления результатов Работ по замечаниям Заказчика - 10 (десять) календарных дней с момента получения таких замечаний.

4. Стоимость работ и порядок расчётов

4.1. Стоимость Работ в текущих ценах определена Протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 1 к настоящему Договору) и согласно расчету стоимости Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) составляет ___________  (_____________________)  рублей ___ коп, в том числе НДС по ставке 18% _________ (___________________) рублей ___ коп.

4.2. Стоимость Работ является фиксированной на весь период исполнения Договора и  изменению не подлежит. 
4.3.Основанием для оплаты Работ является оформленный в установленном порядке и  подписанный обеими Сторонами Акт сдачи-приёмки выполненных Работ.

4.4. Оплата выполненных Подрядчиком  Работ по Договору осуществляется в размере 80% от цены Договора в течение 7 банковских дней, следующих за предъявлением Подрядчиком оригиналов счета, счета – фактуры, оформленных в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.11г. в действующей редакции и ст. 168 и 169 (часть 2) НК РФ, при наличии подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ. Окончательный расчет в размере 20% цены Договора производится в течение 7 банковских дней после получения положительного заключения экспертизы ГК «Росатом».
5. Порядок сдачи и приёмки работ

5.1. Заказчик принимает и оценивает Работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и п. 2.4 настоящего Договора. 
5.2. В течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приёмки выполненных Работ, подписанного Подрядчиком, и результата Работ Заказчик обязан рассмотреть результат Работ  и направить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки выполненных работ, либо предоставить Подрядчику мотивированный отказ в приёмке таких Работ в письменном виде. Причиной отказа может быть некомплектность документации или несоответствие её заданию на выполнение Работ. 

После получения от Заказчика подписанного им Акта сдачи-приёмки выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику счёт и счёт-фактуру для последующего осуществления расчётов.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки выполненных Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если в 15-дневный срок со дня получения Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ Заказчик не вернул Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки выполненных работ и не представил при этом Подрядчику мотивированный отказ в приёмке этих Работ в письменном виде, Работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате по оформленному Подрядчиком одностороннему Акту сдачи-приёмки выполненных работ.

5.5. Дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ, подтверждающего выполнение Работ, является датой перехода права собственности на результат Работ от Подрядчика к Заказчику.

5.6. Количество экземпляров готовой проектной документации, выполненной по настоящему  договору и передаваемой Заказчику: 

- 6 экземпляров на бумажном носителе;

  - 1 экземпляр в электронном формате (в формате PDF, TIF, в виде 1 лист – 1 файл). 

6.  Принятие Подрядчиком условий Договора

6.1. Подрядчик подтверждает, что:

6.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

6.1.2. Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

6.1.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
7. Права и обязанности сторон

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Своевременно и должным образом  выполнять  принятые  на  себя обязательства в соответствии с условиями  Договора.

7.1.2. Назначить в трёхдневный срок с момента подписания  Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход Работ по  Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

7.1.3. Выполнить все Работы в соответствии с Техническим заданием, исходными данными и в соответствии с действующими нормативными требованиями, правилами и стандартами, предъявляемыми к данным Работам.
7.1.4. Передавать Заказчику результат Работ в предусмотренные Договором сроки и в предусмотренном  Договором порядке по Акту сдачи-приёмки выполненных работ.

7.1.5. Разработку проектной документации вести в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и руководящих документов Ростехнадзора России. 
7.1.6. В течение 10 (десяти) календарных дней и за собственный  счёт  устранять Недостатки/Несоответствия/Дефекты и дополнять выполненные Работы по  получении  от Заказчика  мотивированной  письменной  претензии  относительно качества, полноты Работ или их несоответствия  условиям Договора.

7.1.7. Информировать регулярно Заказчика по его запросу о состоянии дел по исполнению Договора.
7.2. Подрядчик имеет право:

7.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

7.2.2. Дополнительно запрашивать у Заказчика технические условия, необходимые для выполнения им Работ по  Договору.
7.3. Заказчик обязан:

 7.3.1. Своевременно  производить  приёмку  и  оплату  выполненных  в соответствии с Договором Работ.

7.3.2. Предоставить Подрядчику по его письменному запросу технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
7.4. Заказчик имеет право:

7.4.1. Контролировать ход выполнения Подрядчиком Работ по Договору без вмешательства в его хозяйственную деятельность;

7.4.2. В случае несоответствия выполненных Работ требованиям, установленным п.2.4 Договора, требовать исправления недостатков за счёт Подрядчика.
8. Конфиденциальность 
8.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по  Договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны  Договора.

8.2. Требования п. 8.1. Договора не распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 8    Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.
9.  Права на результаты работ
9.1. Все полученные при выполнении Работ по Договору результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении Работ по Договору охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчётной документации.

9.2. Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Работ по Договору принадлежат в полном объёме Заказчику со дня подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

9.3.  Подготовку, оформление, подачу и ведение дела по заявке на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляет Подрядчик.

При этом любые расходы со стороны Заказчика, связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получением патентов осуществляются из средств, предусмотренных на выполнение Работ по  Договору. 

9.4. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, права на которые переданы Заказчику в полном объёме, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных при выполнении Работ (этапа Работ) по Договору, Подрядчик обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.
9.5. Подрядчик передает (отчуждает) в полном объёме Заказчику исключительные права на все объекты авторских прав созданные в рамках Договора, в том числе являющиеся Результатами работ. Исключительное право на указанные результаты интеллектуальной деятельности переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

9.6.Подрядчик гарантирует Заказчику:

что Подрядчик обладает исключительными правами на все результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по Договору передаются Заказчику в полном объёме и такая передача не нарушает прав третьих лиц;

что Подрядчик надлежащим образом урегулировал с авторами -  гражданами, чьим творческим трудом были созданы результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по Договору передаются Заказчику в полном объёме, все вопросы выплат авторского вознаграждения и личных неимущественных прав указанных авторов;

9.7. В случае, если гарантии, содержащиеся в п. 9.6 Договора будут нарушены, Подрядчик обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику приобретение в полном объёме прав на результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по Договору передаются (отчуждаются) Заказчику в полном объёме или (по согласованию с Заказчиком) обеспечат беспрепятственное использование указанных результатов.

9.8.В случае невозможности обеспечить выполнение условий, указанных в п. 9.7  Договора Подрядчик обязан возместить Заказчику понесённые убытки, возникшие в связи с нарушением гарантий, изложенных в п. 9.7 Договора.
10. Ответственность сторон и разрешение споров

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Подрядчик несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчиком: 

10.2.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком Работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени). Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 5 % от стоимости некачественно выполненных Работ по Договору.

10.2.2. В случае нарушения Подрядчиком установленных Договором объемов и сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1% от суммы неисполненных (исполненных с нарушением установленного Договором срока) обязательств за каждый день просрочки исполнения. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 10% стоимости Работ по Договору. 

10.3. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.

10.4. Заказчик вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном пунктом 10.2.2 настоящего Договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору.

10.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая Недостатки/Несоответствия/Дефекты, обнаруженные впоследствии в ходе строительства Объекта, а также в процессе эксплуатации такого Объекта, созданного на основе Результатов Работ по настоящему Договору. При обнаружении недостатков в выполненных Работах по требованию Заказчика Подрядчик обязан безвозмездно переделать такие Работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

10.6. Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, а также иными пунктами настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке:

- в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

Уведомление о принятом решении направляется Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 16 Договора. Датой уведомления Подрядчика об отказе Заказчиком от исполнения настоящего Договора признается дата получения Подрядчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 16 Договора. Договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

11.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору.

11.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании для освобождения от ответственности.

11.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

11.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

11.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
12. Изменение условий реализации Договора

12.1. Действие Договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 5 (пять) календарных дней до дня прекращения Работ.
12.2. Все положения Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.
13. Разрешение споров между Сторонами

13.1.
Споры по Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента её получения Стороной.

13.2.
 Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.


В случае заключения договора с организацией Подрядчика, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п.13.2. изложить в следующей редакции:

13.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. 

13.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
14. Антикоррупционная оговорка

14.1. Подрядчику  известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. 

14.2. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

14.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

14.4. В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Подрядчиком  каких-либо положений п. 14.3 Заказчик в адрес Подрядчика  направляет письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 14.3 Подрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

14.5. После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Подрядчику  в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

14.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных п. 14.3 действий и/или неполучения Заказчик в установленный п. 14.4 срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, Заказчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Прочие условия

15.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки  собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные Подрядчиком в составе заявки участника ____(указать наименование и реквизиты процедуры закупки)____ на электронную торговую площадку _____(указать наименование электронной площадки)_____ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика. 

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением к Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае заключения договора с организацией Подрядчика, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», п.15.1 изложить в следующей редакции:

15.1. Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, переданные Заказчиком Подрядчику по акту от «___» ________ 2013г., а также направленные Подрядчиком в составе заявки участника ____________(указать наименование и реквизиты процедуры закупки)____________ на электронную торговую площадку _____ (указать наименование электронной площадки)____ (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений обеими Сторонами, а также на раскрытие ими Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают другой стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением этой стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего раздела договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны, не получившей Сведения другой Стороны, от исполнения договора и предъявления Стороной, не получившей Сведения, требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной соответствующего письменного уведомления Стороны, инициировавшей расторжение договора, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
15.2. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора.
15.3. Подрядчик не имеет права действовать от имени Заказчика, если это право не подтверждено письменным документом.

15.4. Заказчик не вправе вносить изменения в результат Работ без согласия Подрядчика.
15.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.6. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

15.7.  К  Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

-  Протокол соглашения о твердой договорной цене (Приложение №1);

-  Расчёт стоимости работ (Приложение №2);

-  Календарный план (Приложение №3);

-  Форма Акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение №4);
-  Дополнение 1 к Заданию на проектирование (Приложение №5) – предоставляется Заказчиком.

16. Юридические адреса и расчётные счета Сторон
Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Производственное объединение «Маяк»

Юридический и почтовый адрес:

456780,  Россия, Челябинская область,  г. Озерск,  пр. Ленина, дом 31

ИНН 7422000795   КПП 742150001   
р/с 40502810272370000001 

в Отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск

к/с 30101810700000000602 в Отделении Челябинск
БИК 047501602
Подрядчик:
__________________________________
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления капитального
строительства
_________________ С.М. Ломовцев
«____» ____________ 2015г.

      М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК:

_____________   

«____» _______________ 2015г.

М.П.


Приложение № 1

к  договору 
от «_____» ______ 2015  №_____________
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

на  выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации  «Консервация водоема …»
Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Ломовцев Сергей Михайлович, и от лица Подрядчика –______________ -удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________________ (_______________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % ______________________ (__________________) рублей. 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления капитального

строительства
_________________ С.М. Ломовцев
«____» ____________ 2015г.

      М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК:

_____________   

«____» _______________ 2015г.

М.П.


Приложение № 2


к  договору 
от «_____» ______ 2015  №_____________
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
 по корректировке проектной и рабочей документации  «Консервация водоема …»
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления капитального

строительства
_________________ С.М. Ломовцев
«____» ____________ 2015г.

      М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК:

_____________   

«____» _______________ 2015г.

М.П.


Приложение № 3 к договору


от  «____» ________ 2015 г. № ___________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на  выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации  «Консервация водоема …»
	
	Наименование работ 
	Сроки выполнения работ
	Стоимость работ с НДС, руб.
	Результат работ

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации  «Консервация водоема …»
	в течение 3 (трех) рабочих дней с  момента подписания сторонами настоящего Договора 
	20.10.2015
	
	Откорректированная проектная и рабочая документация

	2 
	Участие в прохождении экспертизы в ГК «Росатом»
	21.10.2015
	20.11.2015
	_
	Положительное заключение экспертизы


	ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления капитального

строительства
_________________ С.М. Ломовцев
«____» ____________ 2015г.

      М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК:

_______________   

«____» _______________ 2015г.

М.П.



Приложение № 4

к  договору от  «_____» ______ 2015  №__________
ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
АКТ

сдачи-приемки выполненных работ 

по  Договору от __________ № ___________
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика»_________________________________

с одной стороны, и от лица «Заказчика» ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы (этапы работ) удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.
Краткое описание выполненных работ (этапов работ) _______________________________

Представлены следующие документы: _____________________________________________








Стоимость выполненных работ (этапа работ)  составляет __________________________ 
рублей, в том числе НДС 18% -___________ рублей.

                                          (сумма цифрами и прописью)                               

Работу сдал:





                     Работу принял:

от Подрядчика


                      

                     от  Заказчика

_______________________
 

                            ____________________ 
 
(подпись)
             
              

                            (подпись)         

  «____»_____________ 2015г.



            «____»________________ 2015г.  

             М.П.                                                                                              М.П.
Форма акта согласована:

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник управления капитального

строительства
_________________ С.М. Ломовцев 
«____» ____________ 2015г.

      М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК:

________________   

«____» _______________ 2015г.

М.П.


PAGE  
1

