# «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР

на выполнение работ

г. Нижняя Тура    			      		                                 «__» _________ 2014г.

Открытое акционерное общество «Нижнетуринский машиностроительный завод Вента» (ОАО «Вента»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. На основании результатов  открытого запроса предложений (Протокол № ____ от ____________ г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту кровли здания №67 ОАО «Вента» (далее по тексту: Объект), расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 2а, в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 1), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Срок выполнения работ:

-  дата начала выполнения работ – «__» ______2014г. (дата подписания договора);

-  дата окончания выполнения работ – «__»_______2014г. (120 календарных дней с даты заключения договора), с возможностью досрочного окончания выполнения работ.

- Права и обязанности сторон

2.1.	Подрядчик обязан:

    - Качественно выполнить собственными силами, без привлечения субподрядных организаций, все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему, и своевременно осуществить сдачу выполненных работ Заказчику.

2.1.2. Назначить со своей стороны ответственное лицо за безопасное производство выполняемых работ и письменно  уведомить об этом Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

2.1.3. Обеспечить:

- производство работ по настоящему Договору в полном соответствии со строительными нормами и правилами;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

    - Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, принять по акту Объект и в случае необходимости возвести собственными силами все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

    - Обеспечить контроль ответственного лица в ходе выполнения работ на  Объекте, предусмотренные действующими нормами и правилами, мероприятия по охране труда, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, учитывать режим работы завода с 07:45-17:00.

    - За счет собственных сил и средств обеспечить безопасное выполнение работ по настоящему договору, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

    - Поставить на Объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия соответствующих уполномоченных органов.

    - По окончании выполнения работ передать Заказчику действующие сертификаты соответствия и качества на применяемые материалы и изделия.

    - Выполнить сезонные работы в сроки, предусмотренные нормативными документами; обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней после сдачи Объекта Заказчику вывезти за пределы территории Заказчика строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество Подрядчика, а также строительный мусор.

    - Известить Заказчика за 48 часов до начала приемки о готовности скрытых работ, приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления соответствующих актов.

    - По окончании проведения  работ на  Объекте  известить об этом Заказчика.

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в сроки и/или с надлежащим качеством.

    - Обеспечить сохранность места проведения ремонтных работ и Объекта до передачи Объекта Заказчику.

    - До подписания окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ нести риск случайного повреждения или уничтожения результата работ. За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ, а также гарантийного срока эксплуатации Объекта, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 755 ГК РФ. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

    - При заключении договора предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) исполнительных органах.

Подрядчик  гарантирует  Заказчику,  что  сведения  в  отношении  всей  цепочки  собственников  и  руководителей,  включая  бенефициаров  (в  том  числе  конечных),  Подрядчика,  направленные  с  адреса  электронной  почты  Подрядчика  ___________  на  адрес электронной почты Заказчика venta@venta-nt.ru, (далее-Сведения), являются  полными,  точными  и  достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента  таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копи подтверждающих документов, заверенных нотариусом или  уполномоченным  должностным  лицом  Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех  требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в  том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку  представленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений,  полностью или частично, компетентным органом государственной власти (в том числе,  Федеральной  налоговой  службе  Российской  Федерации,  Минэнерго  России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую  обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от  любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки,  понесенные в связи с предъявлением Госкорпорации претензий, исков и требований  любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о  предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со ст.432 Гражданского  кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской  Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или)  недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об  изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего  отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику  требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор  считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного  уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

## 2.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

2.2.	Подрядчик имеет право:

2.2.1.	Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать в случае задержки Заказчиком приемки выполненных промежуточных работ, передачи Подрядчику Объекта. При наличии перечисленных обстоятельств сроки сдачи работ отодвигаются на количество дней просрочки, допущенной по вине Заказчика, на основании письменного требования Подрядчика.

2.2.2.	Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.3.	Заказчик обязан:

2.3.1.	Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.

2.3.2.	По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

2.3.3.	При обнаружении отступлений Подрядчика от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.

2.3.4.	Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 3 настоящего Договора.

2.4.	Заказчик имеет право:

2.4.1.	Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, а также осуществлять контроль за состоянием охраны труда и пожарной безопасности при выполнении работ Подрядчиком.

2.4.2. Приостановить выполнение работ Подрядчиком или отстранить Подрядчика от выполнения работ в случае выявления нарушений охраны труда и пожарной безопасности.

2.4.3.	Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок.

2.4.4.	Отказаться в соответствии с ст.717 ГК РФ от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата работ Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненных работ, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора при не надлежащем их исполнении.

- Цена работ и порядок расчетов

3.1.	Цена выполняемых работ по настоящему Договору определяется Сметным расчетом (приложение №1) и составляет: ___________ (_________________) российских рублей ___ коп,  в том числе НДС (18%) – _______ (__________ ) российских рублей ___ коп.

- 3.2. Установленная цена Договора включает в себя все расходы, в том числе налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, включая НДС-18%, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.	Цена, указанная в настоящем Договоре, является твердой и изменению не подлежит.

3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся в порядке:

3.4.1.	Предоплаты в размере 30% от договорной стоимости при условии предоставления обеспечения авансового платежа в течение 15 дней, в соответствии с условиями настоящего Договора;

-окончательного расчета в течение 35 рабочих дней с момента подписания соответствующих актов (справок) (формы КС-2, КС-3) и выставления счетов в адрес Заказчика в соответствии п. 5.3. настоящего договора.

3.5. Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.6. Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения предоплаты  выставляет Заказчику счет-фактуру на полученную сумму аванса, оформленную в соответствии с  п. 3 ст. 168 НК РФ.

3.7. Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Акта выполненных работ выставляет Заказчику счет-фактуру на  сумму  выполненных работ, оформленную в соответствии с п. 5.1. ст.169 НК РФ.

3.7. Для осуществления сверки расчетов  стороны направляют друг другу Акт  сверки ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, в год.

- Производство работ

  - Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии со СП, СНиП, ТУ, ПУЭ, ГОСТов, правил пожарной безопасности, техническими нормами и правилами производства работ.

  - Заказчик предоставляет Подрядчику точки подключения временных коммуникаций на период выполнения работ на Объекте.

  - В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную Подрядчику сметную документацию, он обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ по измененной сметной документации передать ее Подрядчику.

  - Если изменения, указанные в п. 4.3 Договора, могут повлиять на стоимость и/или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц, ответственных за приемку и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять контроль за выполнением и качеством работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора. Технология производства работ должно обеспечивать качество произведенных работ.

  - Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ.

- Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов СП, СНиП, ТУ, ПУЭ, ГОСТов, правил пожарной безопасности.

5.2. В случае производства скрытых работ, Подрядчик по окончании выполнения вида скрытых работ обязан уведомить об их окончании Заказчика в предусмотренные п. 2.1.12. Договора сроки. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан осуществить приемку скрытых работ. В ходе приемки скрытых работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика вскрытия любой части скрытых работ. По окончании приемки скрытых работ, Стороны подписывают акт сдачи – приемки скрытых работ и вносят соответствующие записи в журнал производства скрытых работ. Подрядчик, не предъявив к приемке Заказчику скрытые работы или не устранив выявленные недостатки скрытых работ, не имеет право приступать к выполнению наружных работ.

В случае пропуска Заказчиком срока приемки скрытых работ, он имеет право в любое время потребовать вскрытия любой части скрытых работ. В этом случае вскрытие производиться за счет Заказчика, за исключением случая, когда в результате такого вскрытия будут обнаружены недостатки скрытых работ.

5.3. По окончании выполнения работ Подрядчик передает результаты работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3). Подрядчик обязан за пять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и о готовности к сдаче результата работ. Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 (десяти) дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3) либо составить Акт в соответствии с п. 5.4. Договора.

5.4. В случае обнаружения, в том числе при приемке работы в соответствии с п.п. 5.2., 5.3. Договора, отступлений Подрядчика от требований сметной документации обязательных для Сторон норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, которые Подрядчик обязан устранить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента составления Акта.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 5.2., 5.3. настоящего Договора в соответствии с правилами настоящего Раздела.

5.5. При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 5.4. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику.

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный настоящим Договором срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.4. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

- Риски. Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта, строительных материалов и инвентаря, находящихся на строительной площадке, а также риск случайной гибели Объекта с момента подписания акта приема – передачи места проведения ремонтных  работ, в соответствии с которым Заказчик передал их Подрядчику, до момента сдачи Подрядчиком места проведения ремонтных работ Заказчику.

6.2. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ  устанавливается равным 36 (тридцати шести) месяцам, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Заказчиком результата работ в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора.

6.3. В случае обнаружения недостатков качества выполненных работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика с требованием об устранении недостатков за свой счет устранить выявленные  недостатки, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки.

7.	Особые условия

7.1.	 До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору.

7.2.	Допуск работников Подрядчика на территорию объекта Заказчика для подготовки производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на  местах выполнения работ.

7.3.	Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.

7.4.	В случае несоблюдения Подрядчиком условий п. 7.1-7.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

7.5. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с действующими у Заказчика правилами внутреннего трудового распорядка и обязуется обеспечить его соблюдение своими работниками. Подрядчик отвечает за действие своих работников, повлекшие нарушения правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, а также, в случае выявления в установленном у Заказчика порядке факта хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работниками Подрядчика.

В случае, если Заказчиком будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работниками Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества, в полном объеме в течение 15 дней с даты  уведомления об этом Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм. Одновременно Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор путем направления письменного уведомления Подрядчику, без возмещения Подрядчику убытков, причиненных прекращением договора.

8.Ответственность Сторон

8.1. За нарушение Подрядчиком срока окончания выполнения работ, указанного в п. 1.2. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.

8.2.  За нарушение Подрядчиком правил пропускного режима и правил внутреннего трудового распорядка, действующего на Объекте, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика выплаты ему штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за одно нарушение представителем Подрядчика.

8.3	Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.

8.4. В случае наступления случаев, указанных в п.п. 8.1 – 8.2. настоящего Договора, а также выявления недостатков выполненных работ, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.

8.5.	За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты ему пени в соответствии со ст. 395 ГК РФ от стоимости подлежащих оплате работ, за каждый день просрочки.

8.6. В случае причинения вреда имуществу Заказчика и (или) жизни и здоровью третьих лиц в результате действий Подрядчика и/или его работников обязанность по возмещению ущерба в полном объеме возлагается на Подрядчика  в соответствии со статьями 1064 и 1079 ГК РФ.

8.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

9.Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.

9.2.	Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

9.3.	Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

9.4.	Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

- Антикоррупционная  оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, и их аффилированные  лица,  работники  или посредники  не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату кахих-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В  письменном  уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в настоящем Разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Конфиденциальность

11.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной ("конфиденциальная информация") и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.

11.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации.

11.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

11.4. Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора, по любому из оснований, предусмотренному Договором или действующим законодательством РФ.

11.5. За нарушение названных в этом разделе условий стороны несут ответственность на основаниях, установленных законодательством РФ.

12.Обеспечение возврата аванса по договору

12.1. В срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение возврата авансового платежа в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или в форме денежных средств, путем их перечисления на расчетный счет Заказчика, на сумму, равную общей сумме авансовых платежей (далее-аванс), предусмотренных в сметном расчете №1, настоящего Договора, что составляет ______руб. В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение возврата аванса по открытому запросу предложений (наименование) для (указать Заказчика)», а также  «НДС не облагается».

При этом:

а) аванс предусмотренный настоящим Договором выплачивается Заказчиком Подрядчику только после предоставления Заказчику обеспечения возврата аванса, полностью удовлетворяющего условиям настоящего раздела;

б) в случае непредставления обеспечения возврата аванса в срок указанный в договоре, а также представления банковской гарантии, оформленной не в соответствии с требованиями Заказчика, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления Подрядчику и/или взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости настоящего договора. При этом договор будет считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления от Заказчика о расторжении договора;

в) банковская гарантия, выданная банком, должна соответствовать требованиям, установленным действующими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, и должна быть безотзывной. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по возврату аванса по настоящему Договору, которая должна быть не менее суммы аванса, установленной настоящим Договором. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указания на настоящий Договор, включая указание на стороны, предмет и основание заключения настоящего Договора, указанные в нем. Безотзывная банковская гарантия должна содержать также указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

г) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору должна быть действительно в течение всего срока исполнения Подрядчиком своих обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят)дней;

В случае если по каким – либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по возврату аванса по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение договора перестало действовать, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

### д) от Подрядчика принимаются банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

В рамках исполнения обязательств перед организациями Госкорпорации «Росатом» со стороны контрагентов, не являющихся резидентам Российской Федерации, обеспечение таких обязательств  может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным в п.1.2.1, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в п.1, является  резкое  ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации).

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

12.2. К банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются копии следующих документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего обеспечение, заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта (или нотариально заверенные):

действующих учредительных документов банка-гаранта;

решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

а также

копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данной организации. В случае если доверенность на право подписи обеспечения выдана под условием, то необходимо предоставление надлежащим образом заверенных подтверждений выполнения указанного условия;

подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

12.3. Для оценки финансового состояния гаранта Заказчик может запросить дополнительную информацию по гаранту:

-заверенные подписями и скрепленные печатью банка бухгалтерские или публикуемые баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств на отчетные даты четырех последних кварталов;

-справку банка об установленном лимите риска на одного заемщика, подписанную уполномоченными должностными лицами банка или его филиала и скрепленную соответствующей печатью.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Подрядчик, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Подрядчик несет все расходы по получению авансового обеспечения исполнения Договора.

12.4. Подрядчик предоставляет безотзывную банковскую гарантию гаранта, согласованного с Заказчиком. Текст банковской гарантии предварительно согласовывается с Заказчиком.

12.5. Возврат Заказчиком обеспечения (банковской гарантии) производится по письменному требованию Подрядчика при условии прекращения срока ее действия.

12.6. Если в заявке участника запроса цен содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

12.7. Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса цен или с участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

13.	Порядок разрешения споров

13.1.	Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

13.2.	В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Свердловской области.

13.3. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных Подрядчиков атомной отрасли сроком на 2 года.

14.	Заключительные положения

14.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

14.3.	Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.4.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

14.5.	Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами  и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

14.6.Неотъемлемой частью договора является:

Приложение №1: Сметный расчет.

15.	Адреса и банковские реквизиты сторон.

Адреса и реквизиты сторон

| «Подрядчик» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Юридический адрес |  |  |  |
| Фактический адрес |  |  |  |
| Банковские реквизиты: |  |  |  |
| БИК: |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |
| Тел./факс |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| П О Д П И С Ь : |  |  |  |
|  | м.п. |  |  |
| «Заказчик» | ОАО « Вента» |  |  |
| Юридический адрес | 624222 г. Нижняя Тура, Свердловской обл. ул. Малышева,2а |  |  |
| Фактический адрес | 624222 г. Нижняя Тура, Свердловской обл. ул. Малышева,2а |  |  |
| Банковские реквизиты: | р/с 40702810200261000849 Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге к/с 30101810800000000945 |  |  |
| БИК: | 046568945 | ИНН: 6624002377 | КПП: 661501001 |
| ОГРН | 1026601483556 от 12.08.2002г. |  |  |
| Тел./факс | +7 (34342) 2-63-36, 2-63-37 |  |  |
| E-mail | zakupki@venta-nt.ru |  |  |
| П О Д П И С Ь : |  |  |  |
|  | м.п. |  |  |

Приложение №1

к договору №  от «__» __________2014г.

сметный расчет

ремонт кровли общей площадью 5157 м2, здания №67

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условия труда ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15% (Поз. 1-2, 13, 3-5, 11-12, 6-10, 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% ФОТ (от 2322,9) (Поз. 7-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78% ФОТ (от 12,59) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83% ФОТ (от 48364,83) (Поз. 2, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103% ФОТ (от 1157,11) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120% ФОТ (от 15160,64) (Поз. 3-5, 11-12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 67018,07) (Поз. 1-2, 13, 3-5, 11-12, 6-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс СМР 656 696,63 * 5,419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |