ЧАСТЬ 2

2.1. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА с приложениями»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___
г. Москва







                       «___» __________ 2013 г. 

Федеральное Государственное Унитарное предприятие «Управление Административными зданиями» (ФГУП «УАЗ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава и Свидетельства №СРО-С-016-00351/4-23112012 от 23.11.2012, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по итогам открытого запроса предложений в электронной форме проведенного  согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол рассмотрения и оценки заявок в электронной форме от «___»_____2012 г. №___) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту помещений № 814 – трен. зал, № 815 – сан. узел, № 816-кухня, № 112 строения № 88 по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 49, в дальнейшем, именуемые «объект», и передать их результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.

1.2. Объем и стоимость работ определяются сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение №2).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, определяется сметной стоимостью выполняемых работ и составляет ___________ рублей ___ коп. (_______________ рублей ___ коп.), в т.ч. НДС 18% - _________ рублей ___ коп. (_____________ рублей ___ коп.), определенную сметным расчетом (Приложение №1).
2.2. Стоимость за единицу продукции является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.
2.3. В случае увеличения объема работ (скрытые работы), с согласия Сторон, возможно увеличение первоначальной стоимости Договора не более 30% от первоначальной цены настоящего Договора, с сохранением начальных цен за единицу продукции, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.4.  Стоимость услуг Генерального подрядчика п. 4.1.1. составляет 6% от  сметной стоимости настоящего Договора.

2.5. Оплата работ по настоящему Договору производится Генеральным подрядчиком на основании подписываемого Сторонами акта выполненных работ (КС-2) и справке выполненных работ (КС-3) в течение 4 (четырех) месяцев в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Заказчика  на расчетный счет Подрядчика.
2.6. Оплата услуг Генерального подрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальной сметой и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых  Генеральным подрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ СДАЧИ-ПРИЕМКИ.

3.1. Начало выполнения работ – в течение 3-х календарных дней с момента письменного уведомления Генеральным подрядчиком Подрядчика.
       Конечный срок выполнения работ –  17 июля 2013 года.

3.2. По завершении работ по настоящему Договору:

3.2.1. Подрядчик предоставляет всю необходимую исполнительную документацию, согласно «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006»
3.2.2. Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, или Генеральный подрядчик предоставляет в письменном виде мотивированный отказ в подписании Акта в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения от Подрядчика. В случае мотивированного отказа Генеральным подрядчиком от подписания Акта, Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генеральный подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, согласно п. 2.4. настоящего Договора.

3.3. В случае перерыва работ по инициативе Генерального подрядчика по данному факту составляется двухсторонний Акт о приостановлении строительства КС-17, а сроки выполнения работ по настоящему Договору соответственно продлеваются. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Генеральный подрядчик обязан:

4.1.1 Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:

- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;

- обеспечить Подрядчика помещениями для складирования и хранения оборудования, строительных материалов и инструментов, необходимых для производства работ по настоящему Договору;

-  предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить энергетическими ресурсами (электроэнергия, вода) на период выполнения работ;

- предоставить Подрядчику всю необходимую для выполнения техническую документацию, а также помощь специалистов Генерального подрядчика  в получении и уточнении исходных данных.
4.1.2. Получить согласие собственника здания и разрешение городских служб, в случае необходимости выполнения работ на фасадной части здания или других внешних частях объекта Заказчика;

4.1.3. Своевременно принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком работы, согласно раздела 2. настоящего Договора.

4.2. Генеральный подрядчик имеет право:

4.2.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его финансовую деятельность;

4.2.2. Выявлять недостатки в работе и требовать от Подрядчика их устранения.

4.2.3. Проверять соблюдение Подрядчиком норм и правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

4.2.4. Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не изменяют стоимость договора.

 4.3. Подрядчик обязан:
 4.3.1. Выполнить обусловленные настоящим Договором работы в полном объеме, в установленные сроки и c надлежащим качеством в соответствии со СНиПами, ПУЭ и НПБ.

 4.3.2. Выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, на своем оборудовании, своими инструментами, своими силами. 

4.3.3. Нести ответственность за соблюдение норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта и имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением обязанностей по настоящему Договору.

4.3.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Генерального подрядчика.

4.3.5. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается 18 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке готового объекта, при условии правильной эксплуатации объекта.

4.3.6. Обеспечить соответствие качества выполняемых работ, по настоящему договору, нормам СЭС,  а так же положениям, в том числе рекомендуемым, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.
4.3.7.  При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
4.3.8. Подрядчик обязан не позднее 2 (двух) дней  с момента наступления события, указанного в пункте 4.3.7. настоящего Договора представить, подписанный со своей стороны, Проект Дополнительного соглашения, вносящий изменения в настоящий Договор в части приложения № 3 «Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров» и приложения № 4 «Гарантия и согласия по представлению сведений», актуальных на дату подписания Дополнительного соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных п.3.1. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику пени в размере 2% от стоимости невыполненных работ  по  настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости невыполненных работ.

5.3. При нарушении Генеральным подрядчиком сроков оплаты работ, предусмотренных п. 2.4. настоящего  Договора,  Генеральный подрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы.
5.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в натуре. 

5.5. Генеральный подрядчик имеет право предъявить мотивированную претензию к Подрядчику по качеству выполненных, согласно условиям настоящего Договора, работ в течение гарантийного срока (п.4.3.5. настоящего Договора).

5.6. Подрядчик несет материальную ответственность за причинение вреда и порчи имуществу Генерального подрядчика и третьим лицам.

5.7. В случае порчи материалов и оборудования Подрядчиком, он обязан возместить Генеральному подрядчику их стоимость или произвести замену за свой счет.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору явилось следствием действия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К данным обстоятельствам не могут относиться нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника или отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по настоящему договору, обязана не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.3. Сторона, ссылающая на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

 
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. По взаимному согласию сторон в рамках данного договора, конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета договора, хода его выполнения и полученных результатов, а также любая другая информация, полученная сторонами друг о друге в ходе выполнения работ. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность полученной друг от друга информации и не допускать ее разглашения.

7.2. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его согласования с Государственной Корпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным Законом от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях».

8.2. Настоящий договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Все споры и/или разногласия, возникшие у Сторон в процессе реализации условий настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

9.2. В случае если путем переговоров Стороны не пришли к соглашению, споры и/или разногласия передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

9.3. До представления иска в Арбитражный суд Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана выставить контрагенту претензию, которую другая Сторона обязана рассмотреть и сообщить о результате рассмотрения в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии.

9.4. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

9.5. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, лишь в случае их подписания обеими Сторонами.

9.6. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1: Локальный сметный расчет
Приложение №2: Техническое задание
Приложение №3: Сведения о цепочки собственников, включая бенефициаров
Приложение №4: Гарантия и согласия по представлению сведений
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями (ФГУП "УАЗ")
ОКПО 08626584   ОКОНХ 90230

ИНН 7706008935   КПП 770601001

ФГУП «УАЗ» 

Р/сч. № 40502810338250121051

ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Московский банк ОАО "Сбербанка России" г.Москва
Кор/сч. № 30101810400000000225

БИК 044525225

119017 г. Москва ул. Б. Ордынка д.24

8-(499) 949-46-00 – секретарь 

факс 8-(499) 949-41-16

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
	«ПОДРЯДЧИК»



	Генеральный директор  

________________________________ /В.Н.Жадушкин/

 МП
	_________________________________  /___________ /

  МП           


Приложение № 2 
к Договору №_____

от «___» _________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на работы по ремонту помещений № 814, № 815, № 816, № 112 строения № 88 

по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 49 
1. Общие данные
1.1. В рамках данного технического задания предполагаются дополнительные работы по ремонту помещений № 814– тренажерный зал, № 815 – сан.узел, № 816 – кухня, №112 расположенных  в строении № 88 по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 49. 

1.2.  Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ, ППБ, Техническими регламентами и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы, применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Кабинет № 814 – тренажерный зал.
2.1. Потолки 
2.1.1. Выполнить обеспылевание поверхности – 18,65 м2.

2.1.2. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых, 2 слоя, толщина 12-16 мм. – 18,7 м2;

2.1.3. Выполнить оклейку потолка стеклохолстом – 18,7м2;

2.1.4. Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 18,7 м2.

2.1.5. Высококачественная окраска потолка водоэмульсионной краской – 18,7 м2.

2.2. Стены
2.2.1. Выполнить разборку облицовки из ГКЛ  – 12 м2;

2.2.2. Выполнить обшивку стен ГКЛ – 12 м2;

2.2.3. Выполнить облицовку стен ГКЛ в 2 слоя – 54,3 м2;

2.2.4. Выполнить обеспыливание поверхности стен  - 41,47 м2;

2.2.5. Выполнить покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 41,5 м2;

2.2.6. Выполнить сплошное выравнивание стен сухой гипсовой смесью «Ветонит»–47 м2.

2.2.7. Выполнить оклейку стен стеклохолстом – 41,5 м2;

2.2.8. Выполнить отделку стен декоративной штукатуркой «Labella subert» – 32 м2.

2.2.9. Выполнить окраску стен водоэмульсионной краской – 9,5 м2;

2.2.10. Выполнить устройство декоративных элементов на стене – 19,1 м.п.;

2.2.11. Выполнить установку дверного блока – 1 шт.;

2.2.12. Установка деревянного подоконника из массива – 3,9 м2.

2.2.13. Выполнить монтаж экранов радиаторов – 2,2 м2;

2.3. Полы

2.3.1. Выполнить стесывание неровностей – 17,3 м2.

2.3.2. Выполнить шлифовку бетонных покрытий – 17,3 м2;

2.3.3. Выполнить устройство ц/п стяжки толщиной 20 мм – 17,3 м2;

2.3.4. Устройство покрытий из самовыравнивающей смеси «Ветонит» – 17,3 м2;

2.3.5. Выполнить покрытие пола грунтовкой – 17,3 м2; 

2.3.6. Выполнить устройство покрытий из готовых ковров – 17,3 м2.

2.3.7. Выполнить монтаж плинтусов деревянных из массива ценных пород дерева–14,4 м.п.

2.4. Электромонтажные работы
2.4.1.  Прокладка кабельных линий кабелем ВВГ нг-LS (силовой с медными жилами 3х1,5) в гофрированной трубе скрытой проводки – 210 м.п.

2.4.2. Монтаж штепсельных розеток утопленного типа – 16 шт.;

2.4.3. Монтаж TV розетки – 5 шт.

2.4.4. Монтаж точечных потолочных светильников – 8 шт.;

2.4.5. Монтаж двухклавишного выключателя - 1 шт.;

2.4.6. Монтаж светильника (световая панель) – 2 шт.

2.4.7. Установка терморегуляторов – 1 комп.;

2.4.8. Установка воздухораспределителей – 1 шт.

3. Кабинет № 815 – Сан.узел
3.1. Потолки 
3.1.1. Выполнить обеспылевание поверхностей – 18,3 м2.

3.1.2.  Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых, 2 слоя, толщина 12-16 мм. – 18,3 м2;

3.1.3. Выполнить оклейку потолка стеклохолстом – 18,3м2;

3.1.4. Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 18,3 м2.

3.1.5. Высококачественная окраска потолка водоэмульсионной краской – 18,3 м2.;

3.1.6. Выполнить устройство карнизов – 12 м.п.

3.2. Стены
3.2.1. Выполнить разборку облицовки из ГКЛ  – 6 м2;

3.2.2. Выполнить обшивку стен ГКЛ – 6 м2;

3.2.3. Выполнить облицовку колонн ГКЛ в 2 слоя – 53,3 м2;

3.2.4. Выполнить прорезку отверстий под вент.короба – 2 шт.;

3.2.5. Выполнить обеспыливание поверхности стен  - 40,21 м2;

3.2.6. Выполнить покрытие грунтовкой глубокого проникновения – 12,7 м2;

3.2.7. Выполнить сплошное выравнивание стен сухой смесью «Ветонит»–47,9 м2;

3.2.8. Выполнить гидроизоляцию стен – 12,7 м2;

3.2.9. Выполнить  покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 40,2 м2;

3.2.10. Выполнить установку лючков – 1 шт.;

3.2.11. Выполнить гладкую облицовку стен – 28,5 м2.

3.2.12. Выполнить окраску стен водоэмульсионной краской – 11,7 м2;

3.2.13. Установка деревянного подоконника из массива – 7,9 м2.

3.2.14. Выполнить монтаж экранов радиаторов – 4,4 м2;

3.2.15. Выполнить монтаж жилок алюминиевых – 24 м.п.;

3.3. Полы

3.3.1. Выполнить стесывание неровностей – 15,8 м2.

3.3.2. Выполнить шлифовку бетонных покрытий – 15,8 м2;

3.3.3. Выполнить устройство ц/п стяжки толщиной 20 мм – 15,8 м2;

3.3.4. Выполнить устройство полов бетонных толщиной 100 мм – 1,7 м2;

3.3.5. Устройство покрытий из самовыравнивающей смеси «Ветонит» – 15,8 м2;

3.3.6. Выполнить покрытие пола грунтовкой – 18,8 м2; 

3.3.7. Выполнить устройство обмазочной гидроизоляции – 18,8 м2;

3.3.8. Выполнить огрунтовку бетонных поверхностей  - 15,8 м2;

3.3.9. Выполнить устройство покрытий из керамической плитки – 15,8 м2;

3.3.10. Выполнить устройство плинтусов из плиток керамических – 25 м.п.

3.4. Электромонтажные работы

3.4.1.  Прокладка кабельных линий кабелем ВВГ нг-LS (силовой с медными жилами 3х2,5) в гофрированной трубе скрытой проводки – 200 м.п.

3.4.2. Выполнить сверление отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм – 2 шт.;

3.4.3. Выполнить установку терморегуляторов – 2 компл.;

3.4.4. Выполнить установку двухклавишного выключателя – 2 шт.;

3.4.5. Выполнить установку одноклавишного выключателя – 2 шт.;

3.4.6. Выполнить установку штепсельной розетки утопленного типа – 4 шт.;

3.4.7. Выполнить монтаж точечных потолочных светильников – 8 шт.;

3.4.8. Выполнить монтаж светильника (световая панель) – 3 шт.;

3.4.9. Выполнить монтаж светильника настенного – 3 шт.

3.5. Сантехнические работы
3.5.1. Выполнить прокладку металлополимерных труб диаметром 20 мм – 30 м.п.;
3.5.2. Выполнить установку клапанов предохранительных – 1шт.;

3.5.3. Выполнить прокладку трубопроводов канализации диаметром 50 мм – 9,5 м.п.;

3.5.4. Выполнить прокладку трубопроводов канализации диаметром 110 мм – 4,5 м.п.;

3.5.5. Выполнить установку биде – 1 компл.

3.5.6. Выполнить установку унитазов с бачком (присоединенным) – 1 компл.;

3.5.7. Выполнить установку душевых кабин – 1 компл.;

3.5.8. Выполнить установку смесителей – 3 шт.;

3.5.9. Выполнить установку сифонов – 2 шт.;

3.5.10. Выполнить установку воздухораспределителей – 1 шт.

4. Кабинет № 816 - кухня
4.1. Потолки 
4.1.1. Выполнить обеспыливание поверхности потолка – 18,31 м2.

4.1.2.  Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых, 2 слоя, толщина 12-16 мм. – 18,3 м2;

4.1.3. Оклейка потолка стеклохолстом – 18,3м2;

4.1.4. Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 18,3 м2.

4.1.5. Высококачественная окраска потолка водоэмульсионной краской – 18,3 м2.;

4.1.6. Выполнить устройство карнизов – 30 м.п. 

4.2. Стены
4.2.1. Выполнить разборку облицовки из ГКЛ – 12 м2;

4.2.2. Выполнить обшивку стен ГКЛ – 12 м2;

4.2.3. Выполнить облицовку стен ГКЛ в 2 слоя – 52,2 м2;

4.2.4. Выполнить обеспыливание поверхности стен - 42,71 м2;

4.2.5. Выполнить оклейку стен стеклохолстом – 42,7 м2.;

4.2.6. Выполнить покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 42,7 м2;

4.2.7. Выполнить сплошное выравнивание стен сухой смесью «Ветонит» – 42,7 м2;

4.2.8. Выполнить отделку стен декоративной штукатуркой «Labella subert» – 26,8 м2.

4.2.9. Выполнить окраску стен водоэмульсионной краской – 15,9 м2;

4.2.10. Выполнить установку и крепление наличников – 5,3 м.п.;

4.2.11. Выполнить установку решеток – 1 шт.

4.3. Полы

4.3.1. Выполнить стесывание неровностей – 17,3 м2.

4.3.2. Выполнить шлифовку бетонных покрытий – 17,3 м2;

4.3.3. Устройство покрытий из самовыравнивающей смеси «Ветонит» – 17,3 м2;

4.3.4. Выполнить покрытие пола грунтовкой – 17,3 м2; 

4.3.5. Выполнить устройство покрытий из керамической плитки – 17,3 м2;

4.3.6. Выполнить устройство плинтусов из плиток керамических – 16 м.п.

4.4. Электромонтажные работы

4.4.1.  Прокладка кабельных линий кабелем ВВГ нг-LS (силовой с медными жилами 3х1,5; 3х2,5; 5х2,5) в гофрированной трубе скрытой проводки – 230 м.п.

4.4.2. Выполнить установку розетки компьютерной – 2 шт.;

4.4.3. Выполнить установку двухклавишного выключателя (проходной) – 2 шт.;

4.4.4. Выполнить установку двухклавишного выключателя – 1 шт.;

4.4.5. Выполнить установку одноклавишного выключателя – 2 шт.;

4.4.6. Выполнить установку штепсельной розетки утопленного типа – 18 шт.;

4.4.7. Выполнить монтаж точечных потолочных светильников – 8 шт.;

4.4.8. Выполнить монтаж светильника (световая панель) – 2 шт.;

4.4.9. Выполнить монтаж светильника точечного мебельного – 4 шт.

4.5. Сантехнические работы
4.5.1. Выполнить установку смесителей – 1 шт.;

4.5.2. Выполнить установку водонагревателя – 1 шт.;

4.5.3. Выполнить установку сифонов – 1 шт.;

4.5.4. Выполнить установку воздухораспределителей – 1 шт.

4.6. Бытовая техника
4.6.1. Выполнить установку кухонного оборудования – 7 шт.
5. Помещение № 112.

5.1. Потолки
5.1.1. Выполнить обеспыливание поверхности потолка – 110 м2.;

5.1.2.  Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых, 2 слоя, толщина 12-16 мм. – 110 м2;

5.2. Стены
5.2.1. Выполнить облицовку колонн ГКЛ в 2 слоя – 48 м2;

5.2.2. Выполнить облицовку стен ГКЛ по системе «КНАУФ» - 9 м2;

5.2.3. Выполнить установку малярных уголков – 42 м.п.

5.2.4. Выполнить сплошное выравнивание стен сухой смесью «Ветонит» – 127 м2;

5.2.5. Выполнить покрытие грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза – 127 м2;

5.2.6. Выполнить оклейку стен стеклохолстом – 127 м2
5.2.7. Выполнить улучшенную окраску стен водоэмульсионной краской – 127 м2;

5.2.8. Выполнить установку деревянного подоконника из массива – 13,4 м2.

5.3. Полы
5.3.1. Выполнить шлифовку бетонных покрытий – 110 м2;

5.3.2. Выполнить покрытие пола грунтовкой – 110 м2;

5.3.3. Устройство покрытий из самовыравнивающей смеси типа «Ветонит» – 110 м2;

5.3.4. Выполнить устройство покрытий из керамических плит – 110 м2;

5.3.5. Выполнить монтаж пластиковых плинтусов с кабель-каналом – 48м.п.

5.4. Электромонтажные работы
5.4.1. Прокладка кабельных линий кабелем ВВГ нг-LS (силовой с медными жилами 3х2,5) в винипластиковой трубе – 400 м.п.

5.4.2. Выполнить монтаж пластмассовых коробов шириной до 120 мм – 8 м.п.

5.4.3. Выполнить установку штепсельной розетки утопленного типа – 4 шт.;

5.4.4. Выполнить монтаж светильников в подвесных потолках – 22 шт.;

5.4.5. Выполнить монтаж ответвительной коробки на стене – 4 шт.;

5.4.6. Выполнить установку двухклавишного выключателя – 2 шт.

	ПОДРЯДЧИК
	
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

	______________________

____________________ ____________

М.П.
	
	Генеральный директор

__________________ В.Н. Жадушкин

М.П.


Приложение № 3

 к Договору № ___ 

от «__» _______ 2013 г.

Сведения

о цепочки собственников, включая бенефициаров
	№ п/п
	Информация об участнике запроса цен
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель/участник/акционер/бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель организации

Исполнителя                                                     ________________ /____________/

         МП

Приложение № 4

к Договору № __________

 от «___» __________ 2013 г.

Гарантия и согласия по представлению сведений.

Условия о раскрытии Сведений о Исполнителе:

1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя, указанные в Приложении № 3 от ___  _______ 2013 г., являющееся неотъемлемой частью Договора № ___________. от «___» __________ 2013 г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

3. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Исполнителя                                                     ________________ /____________/

         МП

