|  | «УТВЕРЖДАЮ»: Врио начальника Управления организации закупок ФГУП «РосРАО» _______________ А.М. Тишин «___» _______________ 20___ г. |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания вспомогательных служб Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

# СОДЕРЖАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН	1

СОДЕРЖАНИЕ	2

1.	ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ	3

ЧАСТЬ 1	7

2.	ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.	7

2.1.	ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.	7

2.1.1.	Требования к участникам закупки, изготовителям	7

2.1.2.	Требования к продукции	11

2.2.	СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.	12

3.	КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ	13

4.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	13

5.1.	Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке	13

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1)	13

СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (Форма 1.1)	18

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (Форма 1.2)	20

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма __)	24

ЧАСТЬ 2	30

ЧАСТЬ 3	45

ЧАСТЬ 4	46

- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

- Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.

- Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 29.04.2015 №72), с учетом приказа/-ов генерального директора Госкорпорации «Росатом».

На Заказчика распространяется действие Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания вспомогательных служб Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24.

Тел.: (495) 710-76-48; факс: (495)-710-76-50.

- Организатор закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24.

Тел.: (495) 710-76-48; факс: (495)-710-76-50.

Электронная почта: zakupki@rosrao.ru

Контактное лицо: Горбунов Дмитрий

- Количество лотов: 1 (один).

- Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту здания вспомогательных служб Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Срок выполнения поставок/работ/услуг:

Дата начала: дата подписания договора;

дата окончания: по истечении 4  (четырех) месяцев  с даты подписания договора.

Место выполнения поставок/работ/услуг:

Республика Башкортостан, г. Благовещенск, Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Предложение частичного выполнения поставок/работ/услуг: не допускается.

- Условия оплаты: Безналичный расчет. Оплата в течение 10 рабочих дней после приемки выполненных работ и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме  КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Форма и все условия проекта договора  (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации или исправление грамматических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 3 «Проект договора»).

- Начальная (максимальная) цена договора: 1 728 304,70 (один миллион семьсот двадцать восемь тысяч триста четыре) российских рубля 70 копеек.

Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора в базисе поданной участником закупки цены.

Цена договора включает в себя: В цену включены все расходы, в том числе налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, включая НДС – 18%.

- Официальный язык закупки: русский.

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются участники закупки и организатор закупки, должны быть написаны на русском языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на русский язык. Закупочная комиссия рассматривает документы только на русском языке. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на русский язык, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке.

Ответственность за достоверность перевода на русский язык несет участник закупки.

- Валюта закупки: российский рубль.

Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, должны сопровождаться переводом этих сумм в рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

- Обеспечение заявки на участие в закупке: не требуется.

- Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в закупке, определении лица, выигравшего закупку:

Закупка проводится на электронной торговой площадке (ЭТП) ООО «Аукционный конкурсный дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями закупочной документации.

Для участия в процедуре закупки участник должен быть зарегистрированным на указанной ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными данной ЭТП.

Победителем закупки признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник закупки, предложивший наименьшую цену договора.

- Порядок получения закупочной документации:

На официальных сайтах закупочная документация находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации. Порядок получения закупочной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

Официальная публикация документов по данной закупке: Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru),

Копии публикации документов по данной закупке:

- Официальный сайт по закупкам атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru);

- ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru.

- Срок окончания подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам): 12-00 (время московское) «13» Июля 2015 года.

Место, дата и время заседания закупочной комиссии (при проведении):

«13» Июля 2015 года, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

- Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:

Место и дата проведения отборочной стадии и подведения итогов запроса цен: адрес

г. Москва, Пыжевский пер., д. 6., «20» Июля 2015 года.

- Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола подведения итогов закупки, за исключением следующих случаев:

если вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе требуется более длительный срок;

если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика; в данном случае договор заключается только после такого одобрения;

если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора; в данном случае договор заключается только после выполнения предписанных мероприятий.

Заказчик в течение  3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на официальном сайте и ЭТП, либо со дня завершения выше указанных мероприятий, передает лицу, с которым заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке, с учетом преддоговорных переговоров, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации.

Заказчик должен обеспечить получение подтверждения от лица, с которым заключается договор, что данный проект договора таким лицом получен.

Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.

- Обеспечение исполнения обязательств по договору: Не требуется.

- Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации.

- Отказ организатора закупки от проведения закупки по решению заказчика осуществляется в указанных ниже случаях, в любое время вплоть до подведения итогов закупки, не приводит к каким-либо последствиям для организатора закупки:

- изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

- изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

- при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

Извещение об отказе от проведения закупки или любого лота закупки подписывается руководителем заказчика и размещается организатором закупки в течение того же рабочего дня (а если извещение об отказе от проведения закупки получено организатором после 18 часов по месту нахождения организатора закупки — в течение следующего рабочего дня) в порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки и закупочной документации.

- Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет (ЦАК) - arbitration@rosatom.ru.

- ЧАСТЬ 1

Использованные в Частях 1, 2 Тома 1 настоящей закупочной документации термины и определения, сокращения приводятся в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт).

- ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.

  - ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

    - Требования к участникам закупки, изготовителям

| № п/п | Требования | Документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки, в том числе: |  |
|  | быть зарегистрированным в качестве юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); | - копии документов о государственной регистрации из следующих: - для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ); - для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписка ЕГРИП). Выписка из ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении закупки; - для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность; - для иностранных лиц: - копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства с переводом на русский язык; - краткая пояснительная записка, содержащая: - положения законодательства государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, регламентирующие их правоспособность и условия осуществления деятельности, связанной с исполнением обязательств по договору (контракту), заключаемому по итогам закупки; - наименование и реквизиты (номер и дата принятия, номер и дата действующей редакции) национальных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми ведет свою деятельность иностранный участник закупки. |
|  |  | - копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в закупке от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридического лица) и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в закупке подписывается по доверенности). Если заявка на участие в закупке и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями; |
|  |  | - копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц); |
|  |  | - копия уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих ее); |
|  |  | - заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: - решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом. |
|  | не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); | - заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом); - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки. |
|  | не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена; |  |
|  | соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). | - заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения. |
|  | обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, а именно: должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого является предметом настоящей закупки: - Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ: Работы по устройству каменных конструкций: - устройство конструкций из кирпича, в т.ч. с облицовкой; Устройство кровель: - устройство кровель из штучных и листовых материалов; Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: - устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; Монтаж металлических конструкций: -монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. | - копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: - копии документов, указанные в столбце «Требования» данного пункта. Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа. |
|  | отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом». | документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно. |

    - Требования к продукции

| № п/п | Требование | Документ, подтверждающий соответствие требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в Части 4 «Техническая часть». | - Техническое предложение (соответствующая Форма), в том числе спецификации оборудования и материалов, предлагаемые технические решения, сметы, чертежи, схемы и т.п. 2.1. Гарантийный срок на выполненные работы- 24 месяца с момента принятия результата работ. |
|  | Срок представляемой гарантии качества продукции |  |

  - СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.

- Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:

- сводная таблица стоимости с указанием следующей информации:

- в соответствующих полях стоимости затрат без учета НДС;

- количество;

- ставка НДС.

- график оплаты с указанием следующей информации:

- планируемые даты (сроки) авансовых платежей (при наличии авансов в условиях платежей);

- размеры авансовых платежей, в рублях с НДС (при наличии авансов в условиях платежей);

- планируемые даты (сроки) остальных платежей;

- размер остальных платежей, в рублях с НДС.

Указанные планируемые даты (сроки) должны быть рассчитаны исходя из условий закупочной документации и планируемой даты заключения договора, указанной на ЭТП. Участник закупки должен принять во внимание, что сумма всех платежей по позиции должна быть равна общей стоимости данной позиции, указанной в сводной таблице стоимости.

В случае отсутствия авансовых платежей, поля с информацией об авансовых платежах не заполняются.

- Документы, прикладываемые к заявке на участие в закупке, в форме электронных документов:

- заявка на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (подраздел 4.1, соответствующая Форма 1);

- в случае принадлежности участника закупки и/или привлекаемого субподрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства - сведения о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей закупочной документации (соответствующая Форма1.1), предоставляются в составе заявки на участие в закупке в двух форматах: *.pdf с подписью и печатью, а также в редактируемом формате *.doc или *.xls.

- документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника закупки:

- платежное поручение (квитанция), подтверждающее факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке,

или

- документы, указанные в подразделе 3.1 настоящей закупочной документации.

- КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен.

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке

Форма 1.

Фирменный бланк участника закупки

«___» __________ 20___ года №______

Лот __

- ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения договора/ов на ________________________, опубликованное на _________________ [указывается сайт, на котором опубликована закупка], закупка № ______ [указывается номер закупки на указанном сайте], закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия закупки, ___________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ________________________________________________________,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки)

юридический адрес ___________________________________________________________________,

(юридический адрес участника закупки)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника закупки)

почтовый адрес _____________________________________________________,

(почтовый адрес участника закупки)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях [при проведении закупки в электронной форме допускается исключение из данной формы условий, указываемых в формах, заполняемых участником на ЭТП; в таком случае вместо слов «на следующих условиях» указывается «на условиях, указанных при формировании заявки, поданной на ЭТП, с помощью функционала которой проводится данная закупка»]:

| № п/п | Условия заявок на участие в закупке | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
|  | Цена заявки, руб. с НДС | [указать цену договора с отражением размера НДС] |
|  | Цена заявки, руб. без НДС | [указать цену договора без НДС] |
|  | Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг | [указать «в соответствии с условиями закупочной документации», либо указать начало и окончание поставки товара/выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в извещении о проведении закупки] |
|  | Условия оплаты | [указать «в соответствии с условиями проекта договора закупочной документации», либо указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником] |

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Для юридических лиц:

Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства: ______________.

Настоящим подтверждаем, что:

- против _____________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника закупки) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

- [в случае установления требования по наличию СУОТ] в _____________ (наименование участника закупки), а также у привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей), создана и функционирует система управления охраной труда (СУОТ);

- [для закупок оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в ОИАЭ

в случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара указывается:

выполнение требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» без изменения стоимости предложения.

в случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов указывается:

отсутствие оборудования, изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции.]

[в случае применения упрощенной системы налогообложения] Также сообщаем о применении нами упрощенной системы налогообложения.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором закупки) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в закупке, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором закупки), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

- подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке;

- представить до заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения;

- [в случае установления требования по наличию кадровых ресурсов] представить до заключения договора копии трудовых книжек и квалификационных документов на привлекаемых для исполнения договора работников;

- [в случае установления требования по наличию СУОТ] представить до заключения договора документы, подтверждающие создание и функционирование СУОТ в _____________ (наименование участника закупки), а также у привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей);

- представить заказчику до заключения договора решение об одобрении или о совершении крупной сделки;

- представить заказчику до заключения договора решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью.

[в случае, если для участника закупки отсутствует необходимость наличия решения для совершения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, вместо выше указанных подпунктов д) и/или е) участником закупки указываются положения, подходящие для участника:

Данная сделка для _____________ (наименование участника закупки) не является крупной.

либо,

_____________ (наименование участника закупки) не попадает под действие требования закона о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.

Данная сделка для _____________ (наименование участника закупки) не является сделкой с заинтересованностью.

либо,

_____________ (наименование участника закупки) не попадает под действие требования закона о наличии решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.]

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

- в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;

- будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документации, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;

- сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в  случаях, предусмотренных закупочной документации.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в закупочной документации, информация по сути наших предложений в данном закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:

Опись документов заявки:

| № п/п | Наименование документа | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Копия документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке / безотзывная банковская гарантия |  |
|  | … |  |
|  | … |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

- Заявку на участие в закупке следует оформить на официальном бланке участника закупки.

- Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- В случае принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнительно участнику закупки необходимо заполнить и предоставить в составе заявки на участие в закупке Форму 1.1 «Сведения о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства».

- Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки.

[далее устанавливается для закупок, проводимых в электронной форме]

- При подготовке заявки на участие в закупке, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в закупке.

- Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был скреплен печатью участника закупки.

- Рекомендации пунктов 8 и 9 настоящей инструкции не распространяются на официальные документы, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

- При подготовке заявки на участие в закупке участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в закупке были пронумерованы.

- Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником закупки, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки.

Форма 1.1.

Приложение к заявке на участие в закупке

от «___» __________ 20___ г. № ______

__________________ [указывается наименование процедуры закупки]

Лот __

- СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (Форма 1.1)

Участник закупки: __________________________________________________

Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование участника закупки/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

| № п/п | Критерий отнесения | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | только для юридических лиц: Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений) | не более 25% |  | Указывается в процентах |
| 2. | только для юридических лиц: Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса | не более 25% |  | Указывается в процентах |
| 3. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) | до 100 человек | От 101 до 250 человек | Указывается количество человек |
|  |  | до 15 человек – микро- предприятие |  |  |
| 4. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последний завершенный год | 400 млн. руб. | 1 000 млн. руб. | Указывается в миллионах рублей |
|  |  | 60 млн. руб. – микро- предприятие |  |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

  - Данная форма заполняется и предоставляется в составе заявки на участие в закупке в случае указания в форме 1 о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

  - Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данная форма.

  - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). Также участники закупки в составе заявки на участие в закупке предоставляют заполненную форму 1.1 на привлекаемого участником закупки субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя, если такой субподрядчик (соисполнитель)/ изготовитель является субъектом малого и среднего предпринимательства. На изготовителя, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, форма 1.1 заполняется и предоставляется в составе заявки на участие в закупке только при условии привлечения для выполнения работ по изготовлению товара изготовителя непосредственно участником закупки, без привлечения официальных дилеров и т.д.

  - Форма 1.1 в составе заявки на участие в закупке предоставляется в двух форматах: *pdf. с подписью и печатью, а также в редактируемом формате *.doc или *.xls.

Форма 1.2.

- СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (Форма 1.2)

Лицо, с которым заключается договор: ________________________________________________________

наименование контрагента, с которым заключается договор

| № п/п | Информация о контрагенте |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных контрагентом.

- Форма 1.2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

- Форма 1.2 должна быть представлена контрагентом до заключения договора в двух форматах *.pdf и *.xls;

- В столбце 2 контрагенту необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 3 контрагенту необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 4 контрагентом указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

- В столбце 5 контрагенту необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- Столбец 6 контрагентом заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

- Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

- Столбец 8 заполняется согласно образцу.

- Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

- В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

- Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

- Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

- В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

- В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

| № п/п | Информация об участнике закупки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Степанович | 5003 143877 |

окончание

| Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
| 1.1.0 | 111222333444 |  | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
| 1.1.1 | 333222444555 |  | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
| 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Черепашка" | Саратов, ул. Ленина, 45 |  | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
| 1.1.2.0 | 7495672857623 |  | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руководитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
| 1.1.2.1 | 8462389547345 |  | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Бенефициар | учредительный договор от 12.03.2004 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
| 1.2.0 | 666555777444 |  | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
| 1.2.1 | 888777666555 |  | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
| 1.2.2 | 333888444555 |  | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ASU66-54 |  | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  | Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руководитель |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Форма __.

Приложение к заявке на участие в закупке

от «___» __________ 20___ г. № ______

__________________ [указывается наименование процедуры закупки]

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма __)

Лот __

Участник закупки: ________________________________

Суть технического предложения

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

[далее указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

[для закупок работ, услуг]

        - описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

        - указание объема работ или услуг или порядка его определения;

        - [при необходимости] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

[для закупок товаров]

        - [для закупок оборудования, относящегося к важным для безопасности элементам объектов использования атомной энергии 1, 2, 3 классов безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии] наименование разработчика оборудования,

        - наименование изготовителя и страны происхождения оборудования;

        - описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

        - указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

        - описание комплектации товара;

        - указание количества товаров;

        - [при необходимости] документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.

        - [при условии установления соответствующего требования] для подтверждения требований, указанных в Исходных технических требованиях (ИТТ) Части 4 «Техническая часть» закупочной документации предоставляется ТЗ (ТУ) или проект ТЗ (ТУ) на оборудование, соответствующее техническим характеристикам, установленным в ИТТ.

В случае представления в составе заявки участника закупки ТЗ (ТУ), не отвечающее в полном объеме требованиям ИТТ, в составе заявки должен быть приложен анализ представленного ТЗ (ТУ), содержащий подтверждение выполнения требований ИТТ.

- Участник закупки в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования (Часть 4). При этом желательно в данной форме представить таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (Часть 4) в соответствии с приведенной формой:

| № |  | № п.п. ТТ | Выполнение |  | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №: |  |  | порядковый номер |  |  |
| № п.п. ТТ: |  |  | номер пункта Технических требований |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |
|  |  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |
|  |  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |
| Пояснения: |  |  | необходимые пояснения |  |  |
| Ссылки на ПП: |  |  | номер пункта материалов предложений участника закупки (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, и указанием для предлагаемого оборудования:

        - сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

        - сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

        - сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма №4.3.2

На фирменном бланке

СПРАВКА

(заполняется в случае если для участника сделка является крупной)

Настоящим _____________________________________________________, ИНН____________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что сделка по результатам __________________________________________________

(наименование процедуры закупки)

(далее- ____________________) № извещения____________________________________________ предметом которого является _______________________________________________________________

(наименование обязательства)

в случае признания ___________________________________________________ победителем по итогам

(наименование участника закупки)

проведения закупки будет являться для ______________________________________________________

(наименование участника закупки)

в соответствии с пунктом _____ Устава и ___________________________________ крупной сделкой.

______________________________________________ в соответствии с пунктом _____ Устава принято

(наименование органа управления участника закупки)

решение от «___»_________ №______ об одобрении крупной сделки в случае признании _______________________________________________ победителем по итогам проведения

(наименование участника закупки)

закупки.

Приложение:

Решение (протокол) от «____»_________ №_________ об одобрении крупной сделки.

Должность 				Подпись				ФИО

Форма___

На фирменном бланке

СПРАВКА

(заполняется в случае если для участника сделка не является крупной)

Настоящим ________________________________________________________, ИНН____________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что сделка по результатам _____________________________________________________

(наименование процедуры закупки)

(далее- ____________________) № извещения____________________________________________ предметом которого является _______________________________________________________________

(наименование обязательства)

в случае признания ___________________________________________________ победителем по итогам

(наименование участника закупки)

проведения закупки не будет являться для ____________________________________________________

(наименование участника закупки)

в соответствии с Уставом и  ___________________________ крупной сделкой.

Должность				Подпись				ФИО

Форма №___

На фирменном бланке

СПРАВКА

(заполняется в случае если для участника сделка будет являться сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность)

Настоящим ________________________________________________________, ИНН____________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что сделка по результатам _____________________________________________________

(наименование процедуры закупки)

(далее- ____________________) № извещения______________________________________________ предметом которого является _______________________________________________________________

(наименование обязательства)

в случае признания ___________________________________________________ победителем по итогам

(наименование участника закупки)

проведения закупки будет являться для _______________________________________________________

(наименование участника закупки)

в соответствии с ___________________________ сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

_______________________________________________ в соответствии с пунктом _____ Устава принято

(наименование органа управления участника закупки)

решение от «___»_________ №______ об одобрении сделки в случае признании ______________________________________________ победителем по итогам проведения закупки.

(наименование участника закупки)

Приложение:

Решение (протокол) от «____»_________ №_________ об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Должность 				Подпись				ФИО

Форма №___

На фирменном бланке

СПРАВКА

(заполняется в случае если для участника сделка не будет являться сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность)

Настоящим _________________________________________________________, ИНН____________

(наименование участника закупки)

подтверждает, что сделка по результатам _____________________________________________________

(наименование процедуры закупки)

(далее- ____________________) № извещения______________________________________________ предметом которого является _______________________________________________________________

(наименование обязательства)

в случае признания ___________________________________________________ победителем по итогам

(наименование участника закупки)

проведения закупки не будет являться для ____________________________________________________

(наименование участника закупки)

в соответствии с ___________________________ сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Должность				Подпись 				ФИО

- ЧАСТЬ 2

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения | - Принять участие в закупке может любой поставщик (подрядчик, исполнитель) или несколько поставщиков (подрядчиков, исполнителей), выступающих на стороне одного поставщика (подрядчика, исполнителя), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. - Официальным источником информации о ходе и результатах закупки является официальный сайт, указанный в извещении о проведении закупки, и являющийся официальной публикацией данной информации. - С даты официальной публикации извещения о проведении закупки и закупочной документации на официальных сайтах закупочная документация находится в открытом доступе, на ЭТП предоставляется согласно правилам данной ЭТП. - Участники закупки самостоятельно должны отслеживать опубликованные на сайте официальной публикации разъяснения и изменения закупочной документации, информацию о принятых в ходе закупки решениях закупочной комиссии и организатора закупки. |
|  | Разъяснение положений закупочной документации | - Любой участник закупки вправе направить организатору закупки запрос о разъяснении положений закупочной документации: - через ЭТП; - в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника закупки или уполномоченного лица участника закупки. Участник должен обеспечить получение организатором закупки такого запроса не позднее следующего срока: - не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. При поступлении запроса позже данного срока организатор вправе не отвечать на запрос. - При поступлении запроса в срок, указанный в пункте 2.1, организатор закупки в течение 1 (одного) рабочих дней со дня поступления запроса, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника закупки, от которого поступил запрос. Если ответ на указанный запрос требует ответа заказчика, не являющего организатором, то такой ответ размещается в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения ответа от заказчика. - Участник закупки не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора закупки. |
|  | Внесение изменений в извещение о проведении закупки и закупочную документацию | - Руководитель заказчика или лицо, утвердившее закупочную документацию, при необходимости принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки или закупочную документацию: - не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок. - Любое изменение извещения о проведении закупки или закупочной документации является неотъемлемой ее частью. - В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении закупки или закупочную документацию, но не позднее срока окончания подачи заявок, такие изменения размещаются организатором закупки на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении закупки. - При этом срок подачи заявок на участие в закупке продлевается, так, чтобы со дня размещения внесенных изменений на официальном сайте и ЭТП до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял: - не менее 2 (двух) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 (пять) календарных дней. |
|  | Обеспечение заявки на участие в закупке | - В случае, если извещением о проведении закупки установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, участник должен предоставить обеспечение заявки в размере и валюте, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении закупки. - В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в форме денежных средств — денежные средства должны быть перечислены по указанным в извещении о проведении закупки реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в закупке. - В случае предоставления обеспечения заявок на участие в закупке в форме банковской гарантии — банковская гарантия должна удовлетворять следующим требованиям: - Банковская гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий: - банковская гарантия должна быть безотзывной. - сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях. - банковская гарантия должна действовать не менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня окончания срока подачи заявок. - банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. - бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор закупки, принципалом — участник закупки, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию. - в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии. - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. - Документы, подтверждающие факт предоставления обеспечения исполнения обязательств участника закупки, предоставляются в составе заявки не позднее окончания срока подачи заявок на участие в закупке. - Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается: - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки – всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке; - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору закупки уведомления об отзыве участником закупки заявки на участие в закупке – участнику закупки, отозвавшему заявку в соответствии с условиями закупочной документации; - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения опоздавшей заявки – участнику закупки, заявка которого опоздала; - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов закупки – всем участникам закупки, которым обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях, кроме победителя закупки или единственного допущенного участника закупки; - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем закупки по результатам состоявшейся закупки и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю закупки; - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником закупки, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому единственному участнику закупки; - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания закупки несостоявшейся и принятия решения о незаключении договора по ее результатам – участнику закупки, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях. - В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии, срок, начиная с которого участник закупки получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы. При этом срок возврата обеспечения после подведения итогов по результатам рассмотренной жалобы устанавливается с учетом подпункта г) пункта 4.5. - Обеспечение заявки на участие в закупке удерживается в нижеприведенных случаях, с уведомлением такого участника закупки об удержании обеспечения заявки на участие в закупке: - при отзыве либо изменении поданной заявки участником закупки, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, за исключением случаев, когда изменение заявки осуществляется в порядке, предусмотренном закупочной документацией; - при уклонении победителя закупки или единственного участника закупки, с которым заключается договор, от заключения договора. |
|  | Подача и прием заявок на участие в закупке, открытие доступа к заявкам | - Для участия в закупке участник закупки должен подать заявку на участие в закупке (предложение на участие в закупке, предоставляемое с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП, сделанное в электронной форме с приложением комплекта электронных документов, указанных в разделе 2 закупочной документации, содержание и оформление которых соответствует требованиям закупочной документации) в срок, указанный в извещении о проведении закупки. Заявка является предложением участника о заключении договора (офертой) и у участника закупки возникает обязанность заключить договор на условиях закупочной документации и его предложения. Если участник закупки представил свою заявку с опозданием, она не рассматривается. - В отношении каждого лота участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке (за исключением разрешенных альтернатив в составе, если извещением о проведении закупки разрешена подача альтернативных предложений). - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные закупочной документацией, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации), входящие в состав заявки на участие в закупке должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в закупке, размещенные участником закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в закупке, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. - Заявка на участие в закупке должна быть действительна в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок. - Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. - Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупке, указанного в извещении о проведении закупки. - Если организатор закупки продлевает срок подачи заявок, то участник закупки, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений: - отозвать поданную заявку; - не отзывать поданную заявку, изменив ее (при желании). - Подача изменений заявок на участие в закупке осуществляется документально в соответствии с требованиями настоящего пункта. В этом случае участник закупки готовит следующие документы: - письмо об изменении заявки на участие в закупке в отношении данного лота на бланке организации (для юридического лица); - перечень изменений в заявке на участие в закупке с указанием документов первоначальной заявки на участие в закупке, которых данные изменения касаются; - новые версии документов, которые изменяются. - При этом такой участник должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника закупки с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше срока действия заявки. - Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах. - В срок, установленный в извещении о проведении закупки, автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП, производится открытие доступа организатору закупки ко всем поданным заявкам на участие в закупке и содержащимся в них документам и сведениям. - Если участник закупки намерен направить своего представителя к организатору закупки к моменту открытия доступа к заявкам, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок направить организатору заявку на оформление пропуска с указанием: - наименования участника закупки, - полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в закупке. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором закупки такой заявки на оформление пропуска несет участник закупки. - Присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам представители участников закупки регистрируются в Журнале регистрации представителей участников закупки. - Участники закупки, присутствующие на заседании закупочной комиссии открытия доступа к заявкам на участие в закупке, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания закупочной комиссии открытия доступа к заявкам на участие в закупке, предварительно сообщив об этом организатору закупки. - Протокол открытия доступа к заявкам на участие в закупке размещается организатором закупки на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания указанного протокола. |
|  | Отстранение участника закупки | - Закупочная комиссия отстраняет участника закупки, в том числе допущенного к участию в закупке, в случаях, указанных ниже, в любой момент вплоть до подписания договора: - при обнаружении недостоверных сведений в заявке на участие в закупке и (или) ее уточнениях согласно пункту 7.5. При этом проверка достоверности сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в закупке, осуществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возможности проведения такой проверки доступными способами, в том числе, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке; - при выявлении факта давления таким участником закупки на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора закупки или заказчика, подкрепленного документами. Решение об отстранении участника закупки оформляется протоколом заседания закупочной комиссии, который размещается организатором закупки на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания данного протокола. |
|  | Рассмотрение заявок (отборочная и оценочная стадии), уточнение заявок, отстранение участника | - Рассмотрение заявок осуществляется в соответствии с Методикой установления требований и критериев оценки заявок в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии), являющейся неотъемлемым Приложением к Стандарту, в следующем порядке: - отборочная стадия; - оценочная стадия - Закупочная комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в закупке в отношении каждого лота отдельно. - В ходе рассмотрения заявок на участие в закупке организатор закупки имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней, информацию о соответствии предоставленных участником закупки сведений действительности. - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор закупки вправе запросить нотариально заверенную копию документа, предоставленного в копии. В случае, если участник закупки в установленный в запросе разумный срок не предоставил нотариально заверенной копии документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным. - В ходе рассмотрения заявок на участие в закупке в случаях, указанных ниже, закупочная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в закупке, на основании которого организатор закупки направляет уточняющие запросы: - При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в закупке следующих документов (если требование о предоставлении соответствующего документа предусмотрено закупочной документацией): - документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки, - учредительные документы, - разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), - документы, подтверждающие обладание участником закупки необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, - документы от изготовителя товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его товара участником, - документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, указанную участником закупки в своей заявке, - сведения, подтверждаемые участником закупки декларативно по форме в соответствии с требованиями закупочной документации. - При выявлении в заявке на участие в закупке арифметических, грамматических ошибок. При предоставлении участником закупки исправленных документов при наличии арифметических ошибок применяются следующие правила: - при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; - при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в закупке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в закупке; - при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в закупке. Исправление иных ошибок не допускается. - В случаях, влияющих на допуск участника к закупке или оценку его заявки на участие в закупке: - в представленных документах в составе заявки на участие в закупке отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия: - участника закупки требованиям закупочной документации по обладанию гражданской и специальной правоспособностью, - привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) требованиям закупочной документации по обладанию гражданской и специальной правоспособностью, если соответствующие требования устанавливались, - заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации в отношении характеристик предлагаемых товаров, работ, услуг и договорных условий, расчета цены договора; - в заявке на участие в закупке имеются разночтения или положения, допускающие неоднозначное толкование, не позволяющие определить соответствие заявки на участие в закупке или участника закупки требованиям закупочной документации или осуществить оценку и сопоставление заявок допущенных участников закупки; - если сведения о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) включены в реестр недобросовестных поставщиков, то участнику закупки направляется запрос с предложением о замене такого субподрядчика (соисполнителя). Если требование о ненахождении субподрядчика (соисполнителя) в реестре недобросовестных поставщиков было установлено в закупочной документации, то отказ участника от замены такого субподрядчика (соисполнителя) является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе согласно подпункту б) пункта 8.2. - Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета проводимого закупки, объема и номенклатуры предлагаемой участником закупки продукции, существа заявки на участие в закупке, включая изменение условий заявки. - При уточнении заявок на участие в закупке организатором закупки не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам закупки. Предусмотренные подпунктом 7.5.1 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов). - Не направляются участнику закупки запросы согласно пункту 7.5, если в соответствии с пунктом 8.3 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в закупке такого участника. - Решение закупочной комиссии об уточнении заявок на участие в закупке отражается в протоколе заседания закупочной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола. - В случае принятия закупочной комиссией решения о направлении участникам закупки запросов, такие запросы направляются участникам закупки после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 7.8. Направление таких запросов организатора закупки и ответов участников на направленные данные запросы, осуществляются с помощью программных и технических средств ЭТП. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в закупке. - Стадии проведения закупки (отборочная, оценочная, подведение итогов и выбор победителя) могут объединяться. |
|  | Проведение отборочной стадии | - В рамках отборочной стадии закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным закупочной документацией, и соответствие участников закупки установленным требованиям. Цель отборочной стадии — допуск к дальнейшему участию в закупке заявок, отвечающих требованиям закупочной документации, поданных участниками, отвечающими требованиям закупочной документации, и отклонение остальных. - Критерии отбора: - соответствие заявки требованиям закупочной документации по существу по своему составу и оформлению; - соответствие участника закупки и заявленных участником закупки субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, установленным требованиям (в случае установления требований); - соответствие предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг установленным требованиям; - соответствие предлагаемых участником закупки договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) установленным требованиям; - предоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки (если требовалось). - По итогам отборочной стадии закупочная комиссия в отношении каждого участника закупки принимает решение о допуске к дальнейшему участию в закупке, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора по следующим основаниям: - несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено закупочной документацией), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения; - несоответствие участника закупки; - несоответствие субподрядчиков (соисполнителей), изготовителей, если требования к ним были установлены; - несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям закупочной документации; - несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в закупке, требованиям закупочной документации, в том числе: - наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, - наличие предложения, ухудшающие условия по срокам поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. - несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения заявки (если требовалось). Организатор закупки по всем заявкам на участие в закупке, независимо от наличия в составе заявки на участие в закупке документа, подтверждающего предоставление обеспечения заявки, в виде банковской гарантии или денежных средств на расчетном счете, указанном в извещении о проведении закупки, проверяет поступившее на условиях и в порядке, предусмотренным извещением о проведении закупки и пунктом 4 настоящей части, обеспечение заявки на участие в закупке. При наличии банковской гарантии и/или денежных средств, поступивших в соответствии с порядком, предусмотренным извещением о проведении закупки и пунктом 4 настоящей части, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом. - Любой участник закупки после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору закупки запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в закупке. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику закупки в письменной форме соответствующие разъяснения. - При проведении запроса цен после принятия решения о допуске участников закупочная комиссия на том же заседании ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе цен на отборочной стадии и подведению итогов запроса цен, размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола. |
|  | Преддоговорные переговоры | - По поручению заказчика организатор закупки обеспечивает организацию и проведение преддоговорных переговоров между заказчиком и лицом, с которым заключается договор. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью аудио-, видеоконференцсвязи, в отношении следующих положений договора: - по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора; - по изменению объемов продукции не более чем на 10% и без увеличения единичных цен (расценок) на приобретаемую продукцию с соответствующим изменением стоимости договора; - по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д. - направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, закупочной документации и заявке лица, с которым заключается договор; - направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России; - обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации (или государства, на территории которого будет исполняться договор, и использоваться поставляемая по договору продукция) или предписаниями органов государственной власти. - Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор, запрещаются. - По результатам преддоговорных переговоров организатором закупки оформляется протокол преддоговорных переговоров и размещается организатором закупки на официальном сайте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня его подписания. |
|  | Порядок заключения договора | - Заказчик в течение срока, установленного извещением о проведении закупки, направляет лицу, с которым заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке, с учетом преддоговорных переговоров, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации, если иное не предусмотрено извещением о проведении закупки. Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение срока, установленного извещением о проведении закупки. - Лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить заказчику: - подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в извещении о проведении закупки; - сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в подпункте 1.1.5 пункта 2.1.1 закупочной документации, до подписания договора; В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. - решение об одобрении или о совершении крупной сделки и/или решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого или таких решений для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью. - В случае, если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке была подана только одна заявка на участие в закупке и данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника закупки, заказчик: - заключает договор с таким единственным участником закупки в порядке, указанном в настоящей части, по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником в его заявке, или на лучших для заказчика условиях, достигнутых по результатам преддоговорных переговоров, либо - принимает решение о проведении повторной закупки, либо - отказывается от заключения договора в случаях, указанных в подпунктах а)-в) пункта 11.1. |
|  | Отказ заказчика от заключения договора | - Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих случаях: - изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное руководителем заказчика; - изменения потребностей заказчика; - при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора. - Извещение об отказе с приложением обоснования отказа от заключения договора размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения. |
|  | Последствия уклонения участника от заключения договора, случаи внесения сведений об участнике в реестр недобросовестных поставщиков | - Лицо, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора: - прямой письменный отказ от подписания договора; - неподписание лицом, с которым заключается договор, проекта договора в срок в соответствии с извещением о проведении закупки; - непредоставление обеспечения договора в случае, если в закупочной документации было установлено требование обеспечения договора, за исключением случая непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким лицом от аванса; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в закупочной документации и (или) в заявке такого лица, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров; - непредставление лицом, с которым заключается договор, документов, обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных закупочной документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного лица. - В случае уклонения лица, с которым заключается договор, от подписания договора, заказчик: - удерживает обеспечение заявки такого участника закупки; - направляет предложение о включении сведений о таком лице в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков: - заказчики, на которых распространяется действие Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) - в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями 223-ФЗ в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». - заказчики, на которых не распространяется действие 223-ФЗ - в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» в порядке и сроки, установленные Стандартом (соответствующее Приложение). - Сведения об участнике закупки вносятся в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях: - если такой участник закупки: - будучи признанным победителем закупки, уклонился от заключения договора; - будучи единственным участником, с которым заключается договор, уклонился от заключения договора; - будучи победителем закупки или единственным участником закупки, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в закупочной документации; - если договор, заключенный с участником закупки по результатам закупки, расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора. На основании обращений заказчиков, на которых не распространяется действие 223-ФЗ, сведения об участнике закупки вносятся в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» также в следующих случаях: - если такой участник закупки предоставил в своей заявке на участие в закупке заведомо недостоверные сведения, существенные для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценке его заявки, правоохранительными органами проведено расследование в установленном порядке и факт предоставления недостоверных сведений, приведший к уголовному наказанию виновных лиц, установлен; - если участник закупки, с которым по результатам закупки заключен договор, не предоставил обеспечение исполнения договора после его подписания, если допускается предоставление такого обеспечения после заключения договора; - если договор, заключенный с участником закупки по результатам закупки, расторгнут по соглашению сторон в связи с существенным нарушением поставщиком условий договора. |
|  | Порядок обжалования действий заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии при проведении закупки направляются в отсканированном виде по электронному адресу соответствующего арбитражного комитета. Направление жалоб допускается в любое время проведения закупки, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов закупки, протокола о признании закупки не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения закупки. Условия и положения закупочной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. При возобновлении обжалуемой процедуры закупки, приостановленной до момента открытия доступа к заявкам, в случае отзыва жалобы или признания жалобы необоснованной, срок окончания подачи заявок на участие в закупке не изменяется. Если срок открытия доступа к заявкам уже истек, то организатором закупки устанавливается срок открытия доступа к заявкам не ранее второго рабочего дня со дня возобновления закупки. Заявки на участие в закупке, поданные в период с момента окончания срока подачи заявок до момента открытия доступа к поданным заявкам, к рассмотрению не принимаются. Порядок подачи и рассмотрения жалоб представлены в Приложении 6 к Стандарту и Методических рекомендациях о порядке рассмотрения жалоб (на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы). Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. Решения арбитражного комитета могут быть обжалованы — в Контрольном комитете Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте по закупкам атомной отрасли результата рассмотрения жалобы. |
|  | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении закупки | О фактах злоупотреблений участник закупки может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); 2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; 3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом». |

- ЧАСТЬ 3

Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Word.

- ЧАСТЬ 4

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

Предмет закупки: Капитальный ремонт здания вспомогательных служб

Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

г. Благовещенск

2015г.
Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства,

объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Капитальный ремонт здания вспомогательных служб

Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт здания вспомогательных служб Благовещенского филиала «Приволжского территориального округа» ФГУП РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов - Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000. - Технологический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30.12.2009г.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Капитальный ремонт здания вспомогательных служб. Ремонт фасада, ремонт кровли, внутренние отделочные работы, замена окон, сантехнические работы.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Республика Башкортостан, г. Благовещенск, Благовещенское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ Выполняется капитальный ремонт здания вспомогательных служб Благовещенского отделения: - Ремонт фасада (заделка трещин в кирпичной кладке, устройство каркаса, оштукатуривание, покраска); - Ремонт кровли (замена кровельного покрытия); - Внутренние отделочные работы (разборка облицовки ГКЛ, облицовка стен по системе «кнауф» подготовка под покраску, покраска, облицовка стен глазурованной плиткой, ремонт полов, потолков); - Замена окон; - Замена сантехники.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и согласно СНиП 31-03-2001. Состав ППР на выполнение ремонтных работ: Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов). График поступления на объект материалов. Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые). Требования по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| Таблица 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ | Ед.измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт фасада |  |  |  |
| 1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | 100м2 | 0,076 |
| 2 | Армирование кладки стен и других конструкций | тн | 0,005 |
| 3 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 12,3 |
| 4 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки | 100м2 | 1,233 |
| 5 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100м2 | 1,233 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100м2 | 1,233 |
| 7 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100м2 | 1,233 |
| Ремонт кровли |  |  |  |
| 8 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100м2 | 1,38 |
| 9 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100м2 | 1,38 |
| 10 | Устройство пароизоляции из наплавляемых материалов: в один слой | 100м2 | 1,38 |
| 11 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты на битумной мастике толщиной 100 мм | 100м2 | 1,38 |
| 12 | Устройство изоляционного слоя из: антиконденсатной пленки ЮТАКОН | 100м2 | 1,82 |
| 13 | Установка лаг | м3 | 4,15 |
| 14 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100м2 | 1,38 |
| 15 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "КЛОД-01" | 100м2 | 1,38 |
| 16 | Устройство: фронтонов | 100м2 | 0,309 |
| 17 | Устройство: карнизов | 100м2 | 0,10037 |
| 18 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100м2 | 1,45 |
| 19 | Устройство конька | 100м2 | 0,078 |
| Внутренние отделочные работы |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 20 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100м2 | 2,723 |
| 21 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом | 100м2 | 2,723 |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100м2 | 2,723 |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100м2 | 0,189 |
| 24 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100м2 | 0,1593 |
| 25 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,272 |
| Потолки |  |  |  |
| 26 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0,182 |
| 27 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100м2 | 0,034 |
| Полы |  |  |  |
| 28 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100м2 | 0,831 |
| 29 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100м2 | 0,831 |
| 30 | Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта | 100м3 | 0,25 |
| 31 | Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм | 100м2 | 0,831 |
| 32 | Укладка металлической сетки в бетонное покрытие | 1000м2 | 0,0831 |
| 33 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100м2 | 0,831 |
| 34 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100м2 | 0,831 |
| 35 | Устройство плинтусов: деревянных | 100м | 1,09 |
| 36 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100м2 | 0,035 |
| 37 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100м2 | 0,035 |
| Окна |  |  |  |
| 38 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,194 |
| 39 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов | 100м2 | 0,194 |
| 40 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, пово-ротно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100м2 | 0,194 |
| 41 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100м.п | 0,114 |
| 42 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов: оконных откосов | м3 | 0,12 |
| 43 | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем | 100м2 | 0,168 |
| 44 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100м2 | 0,168 |
| Санитарно-технические работы |  |  |  |
| 45 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100шт | 0,09 |
| 46 | Установка радиаторов: чугунных | 100кВт | 0,17822 |
| 47 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100м | 0,78 |
| 48 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм | 100м | 0,78 |
| 49 | Установка кранов воздушных | 1комп. | 9 |
| 50 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1шт | 9 |
| 51 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 сгонов | 0,18 |
| 52 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100м | 0,78 |
| 53 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 | 0,12 |
| 54 | Смена: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,01 |
| 55 | Смена: смывных труб с резиновыми манжетами | 100 приборов | 0,01 |
| 56 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,02 |
| Ремонт крыльца |  |  |  |
| 57 | Изготовление металлоконструкций крыльца | тн | 0,25 |
| 58 | Монтаж металлоконструкций крыльца | тн | 0,25 |
| 59 | Монтаж опорных стоек из труб диаметром 100 мм | тн | 0,15334 |
| 60 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного | 100м2 | 0,04 |
| 61 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100м2 | 0,04 |
| 62 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 | 0,03 |
| 63 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100м2 | 0,0461 |
| Прочие работы |  |  |  |
| 64 | Очистка помещений от строительного мусора | 100тн | 0,113 |
| 65 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | тн | 11,3 |
| 66 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза | тн | 11,3 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов

| № п/п | Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # 1 | # Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | # м3 | # 0,441 |
| # 2 | # Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | # м3 | # 2,5 |
| # 3 | # Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | # м3 | # 0,009 |
| # 4 | # Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | # 1000 шт. | # 0,786 |
| # 5 | # Вода | # м3 | # 2,1 |
| # 6 | # Арматурные сетки сварные | # т | # 0,005 |
| 7 | Ерши металлические строительные | кг | 5 |
| 8 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | 123 |
| # 9 | # Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм | # м2 | # 129,5 |
| # 10 | # Ветошь | # кг | # 15,5 |
| 11 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 41 |
| # 12 | # Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 серовато-розовая | # т | # 0,05 |
| # 13 | # Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | # м3 | # 0,001 |
| # 14 | # Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 | # т | # 0,07 |
| # 15 | # Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | # т | # 0,16 |
| # 16 | # Пропан-бутан, смесь техническая | # кг | # 22 |
| # 17 | # Изопласт ЭКП-4.5 | # м2 | # 160,1 |
| # 18 | # Мастика битумная кровельная горячая | # т | # 0,555 |
| # 19 | # Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | # м3 | # 17,06 |
| # 20 | # Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 | # кг | # 13,51 |
| 21 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 182 |
| # 22 | # Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | # т | # 0,16 |
| # 23 | # Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | # т | # 0,02 |
| # 24 | # Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | # м2 | # 14,03 |
| # 25 | # Гвозди строительные | # т | # 0,04 |
| # 26 | # Бруски обрезные хвойных пород шириной 100 мм, толщиной 50 мм, II сорта | # м3 | # 2,21 |
| # 27 | # Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | # м3 | # 2,2 |
| # 28 | # Паста антисептическая | # т | # 0,011 |
| # 29 | # Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | # м3 | # 2,5 |
| # 30 | # Композиция огнезащитная пропиточная: "КЛОД-01" | # кг | # 89,7 |
| # 31 | # Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | # м3 | # 0,52 |
| # 32 | # Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | # м3 | # 0,6 |
| # 33 | # Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | # м3 | # 0,06 |
| 34 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм | т | 0,0163 |
| # 35 | # Канаты пеньковые пропитанные | # т | # 0,0002 |
| # 36 | # Кислород технический: газообразный | # м3 | # 5,4 |
| # 37 | # Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | # т | # 0,0052 |
| # 38 | # Электроды диаметром 4 мм Э42 | # т | # 0,002 |
| # 39 | # Болты с гайками и шайбами строительные | # т | # 0,005 |
| # 40 | # Растворитель марки: Р-4 | # т | # 0,0004 |
| # 41 | # Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | # т | # 0,001 |
| # 42 | # Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | # т | # 0,02 |
| # 43 | # Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | # 10 м | # 0,0314 |
| 44 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,5 | м2 | 145,93 |
| 45 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм | 10 шт. | 72,4 |
| # 46 | # Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | # т | # 0,0003 |
| # 47 | # Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | # т | # 0,001 |
| # 48 | # Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | # т | # 0,061 |
| # 49 | # Грунтовка: "Тифенгрунд", КНАУФ | # кг | # 31,8 |
| # 50 | # Клей "Перлфикс", КНАУФ | # кг | # 217 |
| # 51 | # Шпаклевка "Фугенфюллер ГВ", КНАУФ | # кг | # 122 |
| # 52 | # Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | # м | # 431,4 |
| # 53 | # Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | # м | # 225 |
| # 54 | # Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм | # м2 | # 323 |
| # 55 | # Шуруп для ГВЛ: 3,9/30 | # шт. | # 5603 |
| # 56 | # Дюбель с шурупом 6/35 мм | # шт. | # 462 |
| # 57 | # Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд": 70/30000 мм | # м | # 318,6 |
| # 58 | # Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6 | # м | # 332,2 |
| # 59 | # Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6 | # м | # 637,2 |
| # 60 | # Бруски деревянные: 75*50 мм | # м | # 100,8 |
| # 61 | # Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | # м2 | # 4 |
| # 62 | # Шпатлевка клеевая | # т | # 0,015 |
| # 63 | # Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | # т | # 0,19 |
| # 64 | # Шпатлевка масляно-клеевая | # т | # 0,01 |
| # 65 | # Грунтовка: масляная готовая к применению | # т | # 0,0014 |
| # 66 | # Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | # т | # 0,0021 |
| # 67 | # Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | # т | # 0,01 |
| # 68 | # Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые | # м2 | # 27,2 |
| # 69 | # Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | # т | # 0,102 |
| # 70 | # Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | # т | # 0,014 |
| # 71 | # Панели потолочные с комплектующими: "Армстронг" | # м2 | # 18,75 |
| # 72 | # Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | # м | # 35,7 |
| # 73 | # Гребенка несущая | # м | # 3,4 |
| # 74 | # Подвес в комплекте | # шт. | # 3 |
| 75 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 10,62 |
| # 76 | # Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | # м3 | # 0,12 |
| 77 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 25 |
| # 78 | # Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | # м3 | # 0,05 |
| # 79 | # Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200) | # м3 | # 8,5 |
| 80 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0-5,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | м2 | 83,1 |
| # 81 | # Смеси сухие для наливных полов, марка: "Ветонит" 5000 | # т | # 0,75 |
| # 82 | # Клей "Бустилат" | # т | # 0,042 |
| # 83 | # Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | # м2 | # 85 |
| # 84 | # Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | # т | # 0,0003 |
| # 85 | # Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм | # м | # 110,1 |
| # 86 | # Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | # м2 | # 8,3 |
| # 87 | # Клей плиточный "Старатель-стандарт" | # кг | # 36,5 |
| # 88 | # Затирка "Старатели" (разной цветности) | # т | # 0,0041 |
| # 89 | # Лента бутиловая | # м | # 67,32 |
| # 90 | # Лента бутиловая ПСУЛ | # м | # 42 |
| # 91 | # Лента бутиловая диффузионная | # м | # 13,77 |
| # 92 | # Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | # шт. | # 29 |
| # 93 | # Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | # 10 шт. | # 11,9 |
| # 94 | # Клинья пластиковые монтажные | # шт. | # 201 |
| 95 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 30674-99) | шт. | 9 |
| 96 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм | м | 11,4 |
| # 97 | # Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | # т | # 0,015 |
| # 98 | # Болты анкерные оцинкованные | # кг | # 0,24 |
| # 99 | # Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | # м3 | # 0,12 |
| # 100 | # Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм | # шт. | # 140 |
| # 101 | # Герметик строительный "RDPRO", 300 мл | # шт. | # 2 |
| # 102 | # Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд": 30/30000 мм | # м | # 15,62 |
| # 103 | # Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6 | # м | # 12,94 |
| # 104 | # Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6 | # м | # 45,19 |
| # 105 | # Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов | # м | # 7,73 |
| # 106 | # Подвес прямой для ПП-профиля | # шт. | # 41 |
| # 107 | # Соединители профилей: одноуровневые ПП | # шт. | # 20 |
| # 108 | # Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм | # т | # 0,0011 |
| # 109 | # Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | # 100 шт. | # 0,45 |
| # 110 | # Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | # 100 шт. | # 0,45 |
| 111 | Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 17,82 |
| # 112 | # Ацетилен газообразный технический | # м3 | # 0,34 |
| # 113 | # Дюбели пластмассовые с шурупами 8x60 мм | # 10 шт. | # 11,3 |
| # 114 | # Клей марки "Griffon НТ-120" Adelant | # л | # 0,07 |
| # 115 | # Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм. | # м | # 72 |
| # 116 | # Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | # т | # 0,001 |
| # 117 | # Олифа комбинированная, марки: К-3 | # т | # 0,0003 |
| # 118 | # Очес льняной | # кг | # 0,2 |
| # 119 | # Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | # компл. | # 9 |
| # 120 | # Электроды диаметром: 5 мм Э42А | # т | # 0,0013 |
| # 121 | # Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | # т | # 0,01 |
| # 122 | # Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | # шт. | # 18 |
| # 123 | # Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | # 1000 шт. | # 0,018 |
| # 124 | # Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | # шт. | # 18 |
| # 125 | # Олифа натуральная | # кг | # 0,41 |
| # 126 | # Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм | # т | # 0,0002 |
| # 127 | # Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм | # т | # 0,0002 |
| # 128 | # Цемент расширяющийся | # т | # 0,0004 |
| # 129 | # Втулки полихлорвиниловые | # шт. | # 12 |
| # 130 | # Унитаз-компакт "Комфорт" | # компл. | # 1 |
| # 131 | # Смывные трубы с резиновыми манжетами | # компл. | # 1 |
| # 132 | # Каболка | # т | # 0,0001 |
| 133 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 1 |
| 134 | Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым | компл. | 1 |
| # 135 | # Электроды диаметром: 5 мм Э42 | # т | # 0,01 |
| # 136 | # Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп | # т | # 0,258 |
| 137 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 100-150 мм | т | 0,15334 |
| # 138 | # Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | # м3 | # 0,084 |
| 139 | Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н57-750-0,8 | т | 0,02 |
| 140 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,005502 |

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора. Дата окончания выполнения работ – по истечении 4 (четырех) месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма №КС-2, унифицированная форма №КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999г., на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет | 12 |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На капитальный ремонт здания вспомогательных служб Благовещенского отделения филиала ПТО

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость_________________________1728,3047 тыс.руб.

Сметная трудоемкость______________________2030,48 чел.час.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2015 г. по республике Башкортостан

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-15-3 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (472 руб.): 86% от ФОТ СП (384 руб.): 70% от ФОТ | 0,076 | 23127,43 6269,28 | 229,98 32,66 | 16628,17 | 1758 | 476 | 17 2 | 1265 | 606,9 | 46,12 |
| 2 | ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (6 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 0,005 | 8547,89 735,83 | 76,75 4,7 | 7735,31 | 43 | 4 |  | 39 | 73,2895 | 0,37 |
| 3 | ТСЦ-101-1789 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Ерши металлические строительные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 5 | 11,12 |  | 11,12 | 56 |  |  | 56 |  |  |
| 4 | ТЕРр69-2-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (653 руб.): 78% от ФОТ СП (419 руб.): 50% от ФОТ | 12,3 | 65,65 59,18 | 6,47 |  | 807 | 728 | 79 |  | 5,49 | 67,53 |
| 5 | ТСЦ-101-3913 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Дюбели монтажные стальные (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 123 | 8,23 |  | 8,23 | 1012 |  |  | 1012 |  |  |
| 6 | ТЕР26-01-048-04 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (177 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (118 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1,233 | 2491,99 138,85 | 61,41 | 2291,73 | 3073 | 171 | 76 | 2826 | 12,88 | 15,88 |
| 7 | ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (1392 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (689 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 1,233 | 1930,46 991,19 | 95,9 42,25 | 843,37 | 2380 | 1222 | 118 52 | 1040 | 81,512 | 100,5 |
| 8 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (124 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (61 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 1,233 | 93,77 91,6 | 1,49 0,2 | 0,68 | 116 | 113 | 2 | 1 | 7,5325 | 9,29 |
| 9 | ТСЦ-101-4163 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 16 | 16,52 |  | 16,52 | 264 |  |  | 264 |  |  |
| 10 | ТЕР15-04-012-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (170 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (84 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 1,233 | 788,03 126,5 | 5,93 | 655,6 | 972 | 156 | 7 | 809 | 11,0285 | 13,6 |
| Итого по разделу 1 Ремонт фасада |  |  |  |  |  |  | 85457 |  |  |  |  | 291,29 |
| Раздел 2. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (223 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (135 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1,38 138/100 | 176,81 141,79 | 35,02 |  | 244 | 196 | 48 |  | 14,38 | 19,84 |
| 12 | ТЕР12-01-016-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (97 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (50 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 1,38 138/100 | 370,12 56,67 | 4,39 | 309,06 | 511 | 78 | 6 | 427 | 5,129 | 7,08 |
| 13 | ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство пароизоляции из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (201 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (102 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 1,38 | 5087,64 115,4 | 36,1 2,25 | 4936,14 | 7021 | 159 | 50 3 | 6812 | 9,706 | 13,39 |
| 14 | ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (1097 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (559 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 1,38 | 6593,06 630,03 | 182,3 11,23 | 5780,73 | 9098 | 869 | 252 15 | 7977 | 52,371 | 72,27 |
| 15 | ТЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (добавить до толщины 100 мм) (100 м2 утепляемого покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (854 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (435 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 1,38 | 6135,81 487,81 | 176,34 11,23 | 5471,66 | 8467 | 673 | 243 15 | 7551 | 40,549 | 55,96 |
| 16 | ТЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство изоляционного слоя из: антиконденсатной пленки ЮТАКОН (100 м2 поверхности покрытия изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (344 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (229 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1,82 | 1386,94 182,48 | 27,43 | 1177,03 | 2524 | 332 | 50 | 2142 | 16,514 | 30,06 |
| 17 | ТСЦ-113-1952 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | -209,3 | 5,23 |  | 5,23 | -1095 |  |  | -1095 |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-4134 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 182 | 12,62 |  | 12,62 | 2297 |  |  | 2297 |  |  |
| 19 | ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка лаг (1 м3 древесины в конструкции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (1488 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (758 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 4,15 | 2826,15 291,17 | 48,25 3,06 | 2486,73 | 11729 | 1208 | 200 13 | 10321 | 27,7035 | 114,97 |
| 20 | ТЕРр58-12-2 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (289 руб.): 83% от ФОТ СП (226 руб.): 65% от ФОТ | 1,38 | 2091,2 214,35 | 26,8 5,23 | 1850,05 | 2886 | 296 | 37 7 | 2553 | 21,35 | 29,46 |
| 21 | ТЕР26-02-017-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "КЛОД-01" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (789 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (526 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1,38 | 6678,58 553,02 | 168,86 | 5956,7 | 9216 | 763 | 233 | 8220 | 47,633 | 65,73 |
| 22 | ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство: фронтонов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (317 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (161 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,309 | 8262,12 843 | 115,99 | 7303,13 | 2553 | 260 | 36 | 2257 | 78,2 | 24,16 |
| 23 | ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (217 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (111 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,10037 | 7767,39 1772,77 | 100,46 | 5894,16 | 780 | 178 | 10 | 592 | 164,45 | 16,51 |
| 24 | ТСЦ-101-1736 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 0,01627 | 17926,13 |  | 17926,13 | 292 |  |  | 292 |  |  |
| 25 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (685 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (609 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1,45 | 1383,2 451,12 | 704,98 56,7 | 227,1 | 2006 | 654 | 1022 82 | 330 | 40,825 | 59,2 |
| 26 | ТСЦ-101-4570 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 145,93 | 111,73 |  | 111,73 | 16305 |  |  | 16305 |  |  |
| 27 | ТСЦ-101-4645 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 70,4 | 3,62 |  | 3,62 | 255 |  |  | 255 |  |  |
| 28 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство конька (прим) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (135 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (69 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,078 (13*0,6)/100 | 12044,7 1397,77 | 44,85 4,09 | 10602,08 | 939 | 109 | 3 | 827 | 129,6625 | 10,11 |
| Итого по разделу 2 Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  | 478334 |  |  |  |  | 596,56 |
| Раздел 3. Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр63-10-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (201 руб.): 77% от ФОТ СП (131 руб.): 50% от ФОТ | 2,723 | 86,16 79,83 | 6,33 3,27 |  | 235 | 218 | 17 9 |  | 7,31 | 19,91 |
| 30 | ТЕР10-06-038-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (3021 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (1539 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 2,723 | 7777,42 910,14 | 6,8 | 6860,48 | 21178 | 2478 | 19 | 18681 | 79,35 | 216,07 |
| 31 | ТЕР15-04-005-05 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (986 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (488 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 2,723 | 1316,31 331,37 | 11,36 0,2 | 973,58 | 3584 | 902 | 31 1 | 2651 | 29,2215 | 79,57 |
| 32 | ТЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (139 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (69 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,189 | 2192,73 672,84 | 12,46 0,2 | 1507,43 | 414 | 127 | 2 | 285 | 58,6615 | 11,09 |
| 33 | ТЕРр63-7-5 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (109 руб.): 77% от ФОТ СП (71 руб.): 50% от ФОТ | 0,1593 | 940,08 739,29 | 200,79 25,65 |  | 150 | 118 | 32 4 |  | 74,3 | 11,84 |
| 34 | ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (641 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (317 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,272 | 10589,16 2131,84 | 50,21 26,49 | 8407,11 | 2880 | 580 | 14 7 | 2286 | 183,6205 | 49,94 |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (281 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (139 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,182 | 7740,67 1400,99 | 557,26 15,51 | 5782,42 | 1409 | 255 | 101 3 | 1053 | 117,829 | 21,44 |
| 36 | ТЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (55 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (27 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,034 | 32304,19 1481,66 | 195,13 5,1 | 30627,4 | 1098 | 50 | 7 | 1041 | 124,614 | 4,24 |
| 37 | ТСЦ-206-1338 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Уголок декоративный (пристенный) (м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 10,62 | 6,81 |  | 6,81 | 72 |  |  | 72 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (88 руб.): 80% от ФОТ СП (75 руб.): 68% от ФОТ | 0,831 | 116,42 112,31 | 4,11 2,12 |  | 97 | 94 | 3 2 |  | 11,39 | 9,47 |
| 39 | ТЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (343 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (208 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,831 | 416,55 301,03 | 115,52 59,6 |  | 346 | 250 | 96 50 |  | 30,53 | 25,37 |
| 40 | ТЕРр51-3-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (1007 руб.): 75% от ФОТ СП (604 руб.): 45% от ФОТ | 0,25 | 5077,68 4673,64 | 1,75 | 402,29 | 1269 | 1168 |  | 101 | 474 | 118,5 |
| 41 | ТСЦ-408-0200 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 25 | 100,45 |  | 100,45 | 2511 |  |  | 2511 |  |  |
| 42 | ТЕР11-01-014-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм (100 м2 пола) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (654 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (377 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,831 | 5422,3 423,72 | 361,74 193,13 | 4636,84 | 4506 | 352 | 301 160 | 3853 | 34,845 | 28,96 |
| 43 | ТЕР27-06-009-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Укладка металлической сетки в бетонное покрытие (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 0,0831 83,1/1000 | 183,89 163,96 | 19,93 1,43 |  | 15 | 14 | 1 |  | 14,2945 | 1,19 |
| 44 | ТСЦ-101-3890 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0-5,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 83,1 | 36,58 |  | 36,58 | 3040 |  |  | 3040 |  |  |
| 45 | ТЕР11-01-011-08 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (497 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (287 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,831 | 10269,2 466,99 | 32,06 2,65 | 9770,15 | 8534 | 388 | 27 2 | 8119 | 43,3205 | 36 |
| 46 | ТЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (552 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (318 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,831 | 6657,99 512,46 | 68,69 7,15 | 6076,84 | 5533 | 426 | 57 6 | 5050 | 48,76 | 40,52 |
| 47 | ТЕР11-01-039-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство плинтусов: деревянных (100 м плинтуса) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (131 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (76 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 1,09 | 900,72 94,84 | 8,78 | 797,1 | 982 | 103 | 10 | 869 | 8,7975 | 9,59 |
| 48 | ТЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (25 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 68% от ФОТ | 0,035 | 798,78 753,2 | 45,58 23,52 |  | 28 | 26 | 2 1 |  | 69,87 | 2,45 |
| 49 | ТЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (71 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (41 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,035 | 11366,39 1522,11 | 200,66 76,11 | 9643,62 | 398 | 53 | 7 3 | 338 | 137,747 | 4,82 |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (454 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (275 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,194 | 2173,73 1928,76 | 244,97 126,39 |  | 422 | 374 | 48 25 |  | 188,54 | 36,58 |
| 51 | ТЕРр63-10-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка облицовки откосов из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2 облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (15 руб.): 77% от ФОТ СП (10 руб.): 50% от ФОТ | 0,194 | 86,16 79,83 | 6,33 3,27 |  | 17 | 16 | 1 1 |  | 7,31 | 1,42 |
| 52 | ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, пово-ротно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (571 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (291 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,194 | 15344,42 2383,29 | 570,03 35,93 | 12391,1 | 2977 | 462 | 111 7 | 2404 | 215,6825 | 41,84 |
| 53 | ТСЦ-203-8063 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 30674-99) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 9 | 6266,2 |  | 6266,2 | 56396 |  |  | 56396 |  |  |
| 54 | ТЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (37 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (19 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,114 | 7104,27 265,05 | 35,68 1,43 | 6803,54 | 810 | 30 | 4 | 776 | 24,587 | 2,8 |
| 55 | ТСЦ-101-2912 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 11,4 | 307,1 |  | 307,1 | 3501 |  |  | 3501 |  |  |
| 56 | ТЕР26-01-037-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов: оконных откосов (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (35 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (23 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,12 | 1867,72 280,24 | 102,74 | 1484,74 | 224 | 34 | 12 | 178 | 23,046 | 2,77 |
| 57 | ТЕР10-06-037-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем (100 м2 стен (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (235 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (120 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,168 | 7128,93 1147,57 | 9,46 | 5971,9 | 1198 | 193 | 2 | 1003 | 100,05 | 16,81 |
| 58 | ТЕР15-04-005-05 И2- Приказ Гос.ком. РБ по стрит. от 24.01.13 №17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (61 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (30 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,168 | 1316,31 331,37 | 11,36 0,2 | 973,58 | 221 | 56 | 2 | 163 | 29,2215 | 4,91 |
| Итого по разделу 3 Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 768656 |  |  |  |  | 917,83 |
| Раздел 4. Санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРр65-19-2 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (125 руб.): 74% от ФОТ СП (85 руб.): 50% от ФОТ | 0,09 | 1693 1572,1 | 120,9 62,38 |  | 152 | 141 | 11 6 |  | 158 | 14,22 |
| 60 | ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка радиаторов: чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (246 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (152 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 0,17822 | 2493,15 987,21 | 489,49 55,53 | 1016,45 | 444 | 176 | 87 10 | 181 | 87,055 | 15,51 |
| 61 | ТСЦ-301-0555 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (кВт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 17,82 | 336,23 |  | 336,23 | 5992 |  |  | 5992 |  |  |
| 62 | ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (243 руб.): 74% от ФОТ СП (164 руб.): 50% от ФОТ | 0,78 | 432,05 364,28 | 9,63 1,63 | 58,14 | 337 | 284 | 8 1 | 45 | 34,66 | 27,03 |
| 63 | ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (495 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (305 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 0,78 | 4508,22 478,11 | 60,3 0,81 | 3969,81 | 3516 | 373 | 47 1 | 3096 | 39,3185 | 30,67 |
| 64 | ТЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка кранов воздушных (1 компл.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (21 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 9 | 25,46 1,78 |  | 23,68 | 229 | 16 |  | 213 | 0,138 | 1,24 |
| 65 | ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (231 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (143 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 9 | 101,98 19,39 | 5,31 | 77,28 | 918 | 175 | 48 | 695 | 1,6905 | 15,21 |
| 66 | ТЕРр65-16-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм (100 сгонов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (73 руб.): 103% от ФОТ СП (43 руб.): 60% от ФОТ | 0,18 | 1804,77 345,26 | 0,63 0,33 | 1458,88 | 325 | 62 |  | 263 | 28,7 | 5,17 |
| 67 | ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (87 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (54 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 0,78 | 145,25 84,81 | 54,14 | 6,3 | 113 | 66 | 42 | 5 | 5,7615 | 4,49 |
| 68 | ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (121 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (60 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,12 | 1345,45 915,25 | 3,69 0,2 | 426,51 | 161 | 110 |  | 51 | 81,719 | 9,81 |
| 69 | ТЕРр65-6-12 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Смена: унитазов типа "Компакт" (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (56 руб.): 103% от ФОТ СП (32 руб.): 60% от ФОТ | 0,01 | 36056,62 4733,67 | 89,54 12,25 | 31233,41 | 361 | 47 | 1 | 313 | 412,7 | 4,13 |
| 70 | ТЕРр65-6-7 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Смена: смывных труб с резиновыми манжетами (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (13 руб.): 103% от ФОТ СП (8 руб.): 60% от ФОТ | 0,01 | 3578,06 1147 | 5,97 0,82 | 2425,09 | 36 | 11 |  | 25 | 100 | 1 |
| 71 | ТЕРр65-6-24 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Смена: умывальников (100 приборов) 3 344,47 = 17 886,47 - 100 x 145,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (58 руб.): 103% от ФОТ СП (34 руб.): 60% от ФОТ | 0,02 | 3344,47 2431,64 | 83,57 11,43 | 829,26 | 67 | 49 | 2 | 16 | 212 | 4,24 |
| 72 | ТСЦ-301-0644 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 1 | 321,66 |  | 321,66 | 322 |  |  | 322 |  |  |
| 73 | ТСЦ-301-0501 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минстроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 1 | 457,86 |  | 457,86 | 458 |  |  | 458 |  |  |
| Итого по разделу 4 Санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |  | 90070 |  |  |  |  | 152,63 |
| Раздел 5. Ремонт крыльца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРм38-01-003-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Восстановление металлоконструкций крыльца (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минстроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (231 руб.): 66% от ФОТ СП (175 руб.): 50% от ФОТ | 0,25 | 10471,12 1106,56 | 1101,13 108,21 | 8263,43 | 2618 | 277 | 275 27 | 2066 | 91 | 22,75 |
| 75 | ТЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Монтаж металлоконструкций крыльца (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (96 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (86 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 0,25 | 1314,87 332,94 | 853,71 85,99 | 128,22 | 329 | 83 | 213 21 | 33 | 29,3595 | 7,34 |
| 76 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Монтаж опорных стоек из труб диаметром 100 мм (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (19 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 0,15334 | 666,41 85,94 | 400,21 45,2 | 180,26 | 102 | 13 | 61 7 | 28 | 7,5785 | 1,16 |
| 77 | ТСЦ-103-8003 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 100-150 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 0,15334 | 8615,76 |  | 8615,76 | 1321 |  |  | 1321 |  |  |
| 78 | ТЕР10-01-083-02 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (15 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,04 | 3567,18 300,5 | 101,21 9,39 | 3165,47 | 143 | 12 | 4 | 127 | 26,8295 | 1,07 |
| 79 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (19 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 0,04 | 1383,2 451,12 | 704,98 56,7 | 227,1 | 55 | 18 | 28 2 | 9 | 40,825 | 1,63 |
| 80 | ТСЦ-101-4269 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н57-750-0,8 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 0,02 | 20010,34 |  | 20010,34 | 400 |  |  | 400 |  |  |
| 81 | ТСЦ-101-4645 Приказ Минстроя РБ от 20.02.12 №55 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 2 | 3,62 |  | 3,62 | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 82 | ТСЦ-101-1736 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 0,005502 | 17926,13 |  | 17926,13 | 99 |  |  | 99 |  |  |
| 83 | ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (17 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,03 | 953 522,8 | 3,69 0,2 | 426,51 | 29 | 16 |  | 13 | 46,6785 | 1,4 |
| 84 | ТЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (95 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (55 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,0461 | 11366,39 1522,11 | 200,66 76,11 | 9643,62 | 524 | 70 | 9 4 | 445 | 137,747 | 6,35 |
| Итого по разделу 5 Ремонт крыльца |  |  |  |  |  |  | 36159 |  |  |  |  | 47,95 |
| Раздел 6. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 НР (173 руб.): 78% от ФОТ СП (111 руб.): 50% от ФОТ | 0,113 (3,9+0,07+0,4+2,6+0,23+0,4+1,7+0,4+0,5+0,9+0,2)/100 | 1965,31 1965,31 |  |  | 222 | 222 |  |  | 214,32 | 24,22 |
| 86 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 11,3 (3,9+0,07+0,4+2,6+0,23+0,4+1,7+0,4+0,5+0,9+0,2) | 42,98 |  |  | 486 |  |  |  |  |  |
| 87 | ФССЦпг03-21-01-008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44 | 11,3 | 9,53 | 9,53 |  | 108 |  | 108 |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Прочие работы |  |  |  |  |  |  | 5984 |  |  |  |  | 24,22 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 230428 | 19633 | 4340 549 | 205969 |  | 1768,77 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 233977 | 22544 | 4978 630 | 205969 |  | 2030,48 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.)(с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-10, 11-28, 29-58, 59-73, 74, 75-84) |  |  |  |  |  |  | 3549 | 2912 | 635 82 |  |  | 261,6825 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 22399 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% ФОТ (от 350) (Поз. 74) |  |  |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |
| 74% ФОТ (от 497) (Поз. 59, 62) |  |  |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  |  |
| 75% ФОТ (от 1343) (Поз. 40-41) |  |  |  |  |  |  | 1007 |  |  |  |  |  |
| 77% ФОТ (от 421) (Поз. 29, 33, 51) |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  |  |
| 78% ФОТ (от 1059) (Поз. 4-5, 85) |  |  |  |  |  |  | 826 |  |  |  |  |  |
| 80% ФОТ (от 141) (Поз. 38, 48) |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 83% ФОТ (от 348) (Поз. 20) |  |  |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  |  |
| 86% ФОТ (от 549) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  | 472 |  |  |  |  |  |
| 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 1012) (Поз. 24-27, 75-76, 79-82) |  |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  |  |  |
| 90% = 100%*0.9 ФОТ (от 1495) (Поз. 6, 16-18, 21, 55-56) |  |  |  |  |  |  | 1346 |  |  |  |  |  |
| 103% ФОТ (от 194) (Поз. 66, 69-73) |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 4197) (Поз. 7-10, 31-32, 34-37, 58, 68, 83) |  |  |  |  |  |  | 3987 |  |  |  |  |  |
| 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 1029) (Поз. 11, 39, 50) |  |  |  |  |  |  | 1019 |  |  |  |  |  |
| 106% = 118%*0.9 ФОТ (от 5567) (Поз. 19, 22-23, 30, 52-54, 57, 78) |  |  |  |  |  |  | 5901 |  |  |  |  |  |
| 108% = 120%*0.9 ФОТ (от 2209) (Поз. 12-15, 28) |  |  |  |  |  |  | 2386 |  |  |  |  |  |
| 110% = 122%*0.9 ФОТ (от 5) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 1802) (Поз. 42, 44-47, 49, 84) |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 115% = 128%*0.9 ФОТ (от 940) (Поз. 60-61, 63-65, 67) |  |  |  |  |  |  | 1081 |  |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 16) (Поз. 43) |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 12864 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 1343) (Поз. 40-41) |  |  |  |  |  |  | 604 |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 2327) (Поз. 4-5, 85, 29, 33, 51, 59, 62, 74) |  |  |  |  |  |  | 1165 |  |  |  |  |  |
| 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 4197) (Поз. 7-10, 31-32, 34-37, 58, 68, 83) |  |  |  |  |  |  | 1973 |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 194) (Поз. 66, 69-73) |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
| 54% = 63%*0.85 ФОТ (от 5567) (Поз. 19, 22-23, 30, 52-54, 57, 78) |  |  |  |  |  |  | 3006 |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 348) (Поз. 20) |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |
| 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 2209) (Поз. 12-15, 28) |  |  |  |  |  |  | 1215 |  |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 141) (Поз. 38, 48) |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 549) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  | 384 |  |  |  |  |  |
| 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 2524) (Поз. 6, 16-18, 21, 55-56, 11, 39, 50) |  |  |  |  |  |  | 1514 |  |  |  |  |  |
| 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 1802) (Поз. 42, 44-47, 49, 84) |  |  |  |  |  |  | 1153 |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 5) (Поз. 2-3) |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 940) (Поз. 60-61, 63-65, 67) |  |  |  |  |  |  | 667 |  |  |  |  |  |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1012) (Поз. 24-27, 75-76, 79-82) |  |  |  |  |  |  | 729 |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 16) (Поз. 43) |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 267919 |  |  |  |  | 2030,48 |
| Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44" |  |  |  |  |  |  | 1457479 |  |  |  |  | 2030,48 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1321 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Индекс пересчета в текущие цены на 1 кв. 2015г. по республике Башкортостан (письмо Минсроя России №3004-лс/08 от 06.02.2015) СМР=5,44" |  |  |  |  |  |  | 7186 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1464665 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 263639,7 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 1728304,7 |  |  |  |  | 2030,48 |

Указать конкретную статью (пункт)

Главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Если одобрение крупной сделки в соответствии с редакцией Устава участника закупки не требуется, то указать, что одобрение крупной сделки не требуется и номер пункта Устава.

Главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Указать конкретную статью (пункт)

Главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».