	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Генеральный директор
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

	
	
	В. А. Василенко

	
	
	____  ___________ 2014.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на научно-исследовательскую работу по теме:
«Участие в работах по освидетельствованию
электронасосов ЦЭНС-1418 насосной группы 3В
в составе изделия «Каньон-С»
с целью определения возможности продления
назначенного срока службы по 31.12.2018»

2014
1 Полное наименование НИР
«Участие в работах по освидетельствованию электронасосов электронасосов ЦЭНС‑1418-1 и ЦЭНС-1418 насосной группы 3В в составе изделия «Каньон-С» с целью определения возможности продления назначенного срока службы по 31.12.2018».
2 Основание для выполнения работы
Истечение назначенного срока службы электронасосов ЦЭНС-1418-1 и ЦЭНС-1418 насосной группы 3В.
3 Заказчик работ
– ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор, Ленинградская область.
4 Исполнитель работ

– определяется на конкурсной основе;

– должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных установок, а также лицензию на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
5 Сроки выполнения работ

– начало – с даты подписания договора;


– окончание – в течение семи месяцев от даты подписания договора.
Вызов Исполнителя для проведения работ в срок, согласованный сторонами, – не ранее, чем за 10 календарных дней.

Примечание. Конкретные сроки выполнения работы определяются календарным планом, прилагаемым к договору.

6 Цель выполнения НИР
Определение возможности продления назначенного срока службы электронасосов насосной группы 3В по 31.12.2018.

7.1 7 Содержание работ
7.2 Согласование технического решения по объему работ в соответствии со специальной программой по техническому освидетельствованию электронасосов ЦЭНС-1418 насосной группы 3В и других конструкторских вопросов, возникающих при выполнении работ по указанной теме.
7.3 Конструкторское обеспечение по освидетельствованию насосной группы 3В с целью определения возможности продления назначенного срока службы по 31.12.2018.

7.4 Разработка Заключения и Решения в соответствии с ГОСТ РВ 15.702-94 о продлении назначенного срока службы электронасосов насосной группы 3В, внесение данных по продлению срока службы в формуляры электронасосов.

8 Технико-экономические требования
Стоимость работ определяется Исполнителем с учетом экономических показателей на момент заключения договора и согласовывается с заказчиком.

9 Порядок выполнения и приемки НИР
9.1
Работы по договору выполняются согласно календарному плану.
9.2
Наблюдение, контроль качества и сроков выполнения работ осуществляет ОКК Заказчика.
10 Защита государственной тайны
При выполнении работ по договору стороны руководствуются законом РФ «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993 и иными нормативно-правовыми актами.

11 Порядок изменения  и дополнения настоящего ТЗ
Настоящее ТЗ может уточняться и дополняться в рабочем порядке по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.

	СОГЛАСОВАНО
	Начальник ИКАР

	От Лаборатории 9 (СНИЛ)
	А. В. Демидов

	
	

	____ ___________ 2014
	____ ___________ 2014

	
	


3

