 ДОГОВОР № __________
на разработку проектной документации  и  монтаж системы автоматической установки пожарной сигнализации  и системы оповещения людей о пожаре
г. Москва








«____» _________2013 г.


Открытое акционерное общество «Альянстрансатом», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Размазина Валерия Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется выполнять по поручению Заказчика с использованием своих   средств и материалов, своими собственными силами или с привлечением сторонних организаций комплекс работ по:

· разработке проектной документации автоматической установки пожарной сигнализации  и системы оповещения людей о пожаре.
· монтажу и пусконаладочным работам автоматической установки пожарной сигнализации  и системы оповещения людей о пожаре, а так же автоматической системы пожаротушения в покрасочной камере.
далее «Работы», на объекте по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 4 А, а Заказчик обязуется создать  Исполнителю необходимые условия для выполнения Работ, принять Работы и оплатить их по цене, определенной в настоящем Договоре.
1.2. Срок выполнения Работ: Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны быть выполнены в течение 21 рабочего дня после получения оплаты, предусмотренной п. 4.1. настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя, но не позднее 30 апреля 2013 г.
2.
Права и обязанности Исполнителя
2.1.
Исполнитель обязан выполнять все Работы надлежащим образом, в объеме и в сроки, оговоренные в Договоре, по требованию Заказчика предоставлять ему все сведения о ходе исполнения поручения и сдать Работы Заказчику.

2.2.
 Исполнитель имеет право исполнить данное ему поручение своими силами либо, по согласованию с Заказчиком, привлечь к выполнению Работ по данному Договору сторонние организации, обеспечив контроль за ходом выполняемых ими Работ.

2.3.
При проведении  Работ  Исполнитель обязан:

2.3.1
обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и противопожарной безопасности;

2.3.2
обеспечить в рабочее время охрану собственных материалов и оборудования на объекте Заказчика;

2.3.3
устранять дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения Работ и в период гарантийного срока;

2.3.4. иметь лицензию на «Монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты» или на «Выполнение работ по монтажу и наладке систем противопожарной защиты на действующих объектах»;
2.3.5. применять сертифицированное, безопасное в эксплуатации и техническом обслуживании оборудование;

2.3.6. использовать комплектацию оборудования и материалы в соответствии с согласованной и утверждённой проектной документацией, которая должна быть выполнена в соответствии с действующими нормами, утверждена Заказчиком и согласована в территориальных органах ГПС России;

2.3.7. использовать материалы и комплектующие имеющие Российские и (или) международные сертификаты качества в соответствии с ГОСТ Р и (или) ISO 9000-9001;

2.3.8.   после выполнения работ передать  всю исполнительную документацию Заказчику;

2.3.9. производить монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и автоматической системы пожаротушения в соответствии с существующими нормами и правилами проектирования;
2.3.10. осуществлять ввод в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и автоматической системы пожаротушения в присутствии рабочей комиссии, в состав которой входит представитель Заказчика и представитель территориального органа ГПН.

2.3.11. предоставлять комплекс технических средств, рассчитанный на круглосуточную работу.

2.3.12. не допускать повреждения в период действия настоящего Договора временных и постоянных инженерных коммуникаций любого типа;

2.3.13. предоставить гарантийный срок на выполненные Работы не менее 18 (восемнадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ по Договору;

3.
Права и обязанности  Заказчика
3.1.
Заказчик обязан оказать  Исполнителю необходимое содействие в исполнении поручения, предусмотренного настоящим Договором.

3.2.
Заказчик  обязан принимать выполненные Исполнителем работы в течение 5 рабочих дней с момента уведомления Заказчика.

3.3.
Заказчик обязан оплачивать Исполнителю выполненные Работы в размерах и в сроки, установленные в договоре,  дополнительных соглашениях к нему.

3.4.
Заказчик обязан обеспечивать координацию всех Работ, выполняемых Исполнителем и привлеченными организациями.

4.
Стоимость работ и порядок их оплаты
4.1.
Стоимость работ по Договору составляет _____ (____________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% - ___________ (__________) рублей _____ копеек, и определяется исходя из локального сметного  расчета, составленного с учетом коэффициентов пересчета в текущие цены и составляет 100% сметной стоимости выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1, Приложение №2).
4.2.Заказчик производит Исполнителю оплату  в размере 30% от цены Договора (п.4.1.), что составляет ______ (____________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% - ___________ (__________) рублей _____ копеек в течение 5-ти банковских дней после выполнения проектной документации автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и согласования в органах МЧС.

4.3. Окончательный расчет в размере 70% от цены Договора (п.4.1.) , что составляет ______ (____________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% - ___________ (__________) рублей _____ копеек производится в течение 5-ти банковских дней после подписания акта ввода в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и автоматической системы пожаротушения комиссией, состоящей из Заказчика, Исполнителя и Инспектора по пожарному надзору, на основании предоставляемых Исполнителем актов приемки выполненных  работ и на основании счета.

4.4. Оплата выполненных работ производится путем перечисления Заказчиком своих денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.5. Днем уплаты считается день списания кредитным учреждением денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

5.
Срок действия Договора
5.1.
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 30 апреля 2013 г.

5.2.
Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих случаях:

-по договоренности сторон;

-на основании действующего законодательства;

- вследствие отмены его Заказчиком;
6.
Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения недостатков.

6.4. За нарушение срока выполнения работ Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 % от стоимости работ (п.4.1. договора) за каждый день просрочки на основании требования Заказчика, но не более 10% от суммы договора (п.4.1.).
6.5. За нарушение срока оплаты работ Заказчик обязуется уплатить Исполнителю пеню в размере 0,5 % от стоимости работ (п.4.1. договора) за каждый день просрочки на основании требования Исполнителя, но не более 10% от суммы договора (п.4.1.).
7.
Форс-мажор
7.1   
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по срокам действия условий Договора, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.

7.2 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4 Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также времени, необходимого на устранение последствий, вызванных этими обстоятельствами.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Стороны договорятся о мерах, которые следует предпринять для дальнейшего исполнения условий настоящего Договора либо его расторжения.

8.     Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае если Сторонам не удалось достичь мирного урегулирования споров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

9.      Прочие условия

9.1. При выполнении обязательств, возникающих у Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны руководствуются настоящим Договором, его приложениями, изменениями и дополнениями к нему, а также действующим законодательством РФ.

9.2. Исполнитель  гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),  направленные с адреса электронной почты Исполнителя _____________ на адреса электронной почты Заказчика info@oaoata.ru (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

9.3. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Заказчика.

9.4. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесённые в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

9.5. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

9.6. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора информация об Исполнителе заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.

9.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами.
Приложение:

      Сметы:

Приложение № 1 (Смета №1)

Приложение № 2 (Смета №2)
10.       Банковские реквизиты и юридические адреса сторон

	«ЗАКАЗЧИК»

Открытое акционерное общество
«АТА»

Юр. адрес: 115230 Москва. Нагатинская ул., д.4А

Фактический адрес: 115230 Москва.    Нагатинская ул., д.4А         

Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Расчетный счет: 40702810438060132244

Кор/счёт: 30101810400000000225

БИК: 044525225

ИНН: 7724560930

КПП: 772401001

ОГРН: 1057749068002

ОКПО: 52827387

Тел./Факс: 8-495-645-82-66/77
/8-499-949-22-72
Генеральный директор 
ОАО «АТА»
____________________ В. В. Размазин
	
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

________
_______________ _____________


Приложение № 1

к Договору 

от «_____»_____________ 2013 г.

 № ________

	«СОГЛАСОВАНО»

__________________

________________
______________________
«_____» ____________ 2013 г.
	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «АТА»

________________ В. В. Размазин

«____» _______________ 2013 г.


Локальная смета № 1
Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре
(локальный сметный расчет)

г. Москва








«____» _________ 2013 г.

	
	базовая цена
	текущая цена (тыс. руб.)

	Сметная стоимость
	
	

	Строительные работы
	
	

	Монтажные работы
	
	

	Оборудование
	
	

	Прочие работы
	
	

	Средства на оплату труда
	
	

	
	
	


	№ п/п
	Шифры расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм. Руб.
	Коэффициенты


	ВСЕГО в базисных ценах, руб.
	Коэфф. Перерасчета и нормы НР и СП
	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.

	
	
	
	
	
	
	поправочные
	зимних удорожаний
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого

Итого по локальной смете

Итого по смете

НДС 18%

Всего по смете
	Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре


Составил ____________________________________________
Проверил ____________________________________________

Приложение № 2

к Договору 

от «_____»_____________ 2013 г.

 № ________

	«СОГЛАСОВАНО»

__________________

________________
______________________

«_____» ____________ 2013 г.
	«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «АТА»

________________ В. В. Размазин

«____» _______________ 2013 г.


Локальная смета № 2
(локальный сметный расчет)
Разработку проектной документации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 4 А.
г. Москва








«____» _________ 2013 г.

	
	базисная цена
	текущая цена (тыс. руб.)

	Сметная стоимость
	
	

	Средства на оплату труда
	
	


	№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм. Руб.
	Всего в базисных ценах, рублях
	Коэффициенты

поправочные
	Коэф. перерасчета
	Всего в текущих (прогнозных)

ценах, руб.
	Справочно

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час

	
	
	
	
	
	
	
	к позиции
	из итогов
	
	
	Ст-ть ед. с начисл.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	

	Итого материалы
	
	

	Итого маш. и механизмы
	
	

	Итого ФОТ
	
	

	Накладные расходы 0,00% (от 0,00)
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	
	

	в т.ч. Оборудование
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	
	

	ИТОГО
	
	

	Накладные расходы 0,00% (от 0,00)
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	
	

	НДС 18%
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	


Составил ____________________________________________

Проверил ____________________________________________

