Приложение № 2 к договору

от « ___ » ________ 201__ г.

№                                          //

40/6710-Д//14111/137

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:

«Разработка рабочей документации строительства зданий и сооружений

по объекту «Учебный центр (00UYH)» для АЭС «Руппур»

| № этапа | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения (число, месяц, год) |  | Перечень документации, передаваемой Заказчику | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | Разработка рабочей документации строительства зданий и сооружений по объекту «Учебный центр (00UYH)» для АЭС «Руппур» | 25.09.2015* | 15.10.2015 | Комплект рабочей документации по объекту «Учебный центр (00UYH)» для АЭС «Руппур» |  |

* - дата начала работ может быть уточнена в зависимости от сроков проведения закупочных процедур.

| Подрядчик _______________________ _______________________ ________________ ______________ (подпись) М.П. | Заказчик: _______________________ АО «Атомэнергопроект» ________________ ______________ (подпись) М.П. Заместитель главного инженера проекта ________________ А.И. Никитин (подпись) |
| --- | --- |