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И.о. директора
Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ В.Н. Нуждин



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
1. Название работ
«Разработка материалов обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока № 2 Калининской АЭС на мощности реакторной установки 104 процента от номинальной».

2. Основание для заключения договора
· «Программа увеличения выработки электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2011 —2015 гг.» № АЭСПРГ-З5К (04-08)2011;
· Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.08.2011 № 9/913-П «О введении в действие положения о проведении общественных обсуждений»;
· «Программа работ по оценке воздействия на окружающую среду при работе энергоблоков АЭС на повышенном уровне мощности» № АЭСПРГ-45К (04-05)2011;
· П. 1.1.8 Приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 09.01.2013 № 9/1-П «О целевых ориентирах основных направлений деятельности ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2013 год»;
· Письмо филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» от 05.02.2013 № 66-08/1441 «О проведении общественных обсуждений по материалам ОВОС» в адрес Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом».

3. Срок выполнения работ по договору
Окончание работ – 10.12.2013
Разработанные материалы передаются заказчику до 04.10.2013

4. Исполнитель
Исполнитель: будет выбран по результатам закупочной процедуры.

5. Цель оказания услуг (работ)
Целью работы является получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы на материалы обоснования лицензии.
При этом основной задачей является разработка материалов обоснования лицензии (МОЛ) деятельности по эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС на мощности реакторной установки 104 процента от номинальной.

6. Исходные данные:
Исходными данными для разработки МОЛ являются:
· материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС);
· результаты общественных обсуждений ОВОС;
· общие сведения о юридическом лице, планирующем осуществлять лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии;
· сведения о получении положительных заключений и (или) документов согласований органов федерального надзора и контроля;
· проект энергоблока № 2 Калининской АЭС.
Исходные данные в необходимом объёме передаются Заказчиком по запросу Исполнителя.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты:
7.1.	Работа должны быть выполнена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, включая:
· Федеральный закон РФ от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
· Федеральный закон РФ от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
· Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральный закон РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
· Федеральный закон РФ от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах»;
· Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 285 «О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»
· Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённое приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372;
· Методические рекомендации по подготовке представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.10.2007 № 688;
· СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
· СанПин 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций» (СП АС-03).
7.2.	Состав МОЛ должен соответствовать Приложению № 1 к настоящему ТЗ.
7.3.	Предварительный вариант материалов обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока № 2 Калининской АЭС на мощности реакторной установки 104 процента от номинальной должен быть передан Заказчику не позднее 04.10.2013.
7.4.	Откорректированные по результатам общественных обсуждений в форме «круглого стола» материалы обоснования лицензии (МОЛ) на эксплуатацию энергоблока № 2 Калининской АЭС на мощности реакторной установки 104 процента от номинальной должны быть переданы Заказчику не позднее 10.12.2013.

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных услуг (работ)
Результаты выполненных работ будут использованы при прохождении государственной экологической экспертизы на эксплуатациию энергоблока № 2 Калининской АЭС на мощности реакторной установки 104 процента от номинальной.

9. Отчетные материалы
По завершении оказания услуг (работ) Исполнитель передает Заказчику аннотационный отчет с приложением МОЛ деятельности по эксплуатациии энергоблока № 2 Калининской АЭС на мощности реакторной установки 104 процента от номинальной.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику
Требования к оформлению отчетных материалов в соответствии с действующими нормативными документами по оформлению текстовой документации.
Рассмотрение и приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом. Материалы передаются в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде, (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf/tif).
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