ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по текущему ремонту установки 24 -454-КАМЕРА,
расположенной на площадке №9 ХМЗ ОАО «СХК»

г. Северск	_______________201__г.

ОАО «Сибирский химический комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности №19/270Д от 14.11.2012 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СибРегионПромсервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Киселёва Алексея Святославовича, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг, связанных с текущим ремонтом  установки 24 -454-КАМЕРА, расположенной на площадке №9 ХМЗ ОАО «СХК» на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их стоимость. Работы Подрядчик выполняет в объёме согласно следующей технической документации:
· «Системы планово-предупредительного ремонта спецтехнологического оборудования объектов типа 25» (введена приказом от 20.02.1984г. №179 ДСП);
· СТО 122-2010 «Стандарт организации. Оборудование технологическое. Организация планово-предупредительного ремонта. Правила приёмки из ремонта»;
· ОСПОРБ 99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;
· НП-016-05 «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла»;
· НП-044 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии;
· НП-021-2000 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности;
· КД и ТД на ремонт оборудования.
Указанные в п.1.1 настоящего Договора работы проводятся на площадке №9 ХМЗ ОАО «СХК».
 Перечень работ, согласовывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к Договору)
Срок выполнения работ по настоящему договору с момента подписания по 31.12.2013г.

Стоимость работ и порядок расчетов

Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, составляет не более 4 696 483,60 (четыре миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 60  копеек, в том числе НДС (18%) 716 412,75 (семьсот шестнадцать тысяч четыреста двенадцать) рублей 75 копеек.
Размер оплаты за выполнение работ определяется ежемесячно на основании подписанных сторонами Актов приемки выполненных работ (форма акта приведена в Приложении № 2 к Договору).
Стоимость одного нормо-часа выполняемых работ составляет 766,39 рублей (без НДС).
Оплата выполняемых Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком на основании подписанных сторонами актов выполненных работ в течение 30 дней с момента получения предоставленных Подрядчиком счета и счеты-фактуры.
Оплата осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, или проведением зачёта встречных требований по согласованию сторон.
2.5 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора. Подрядчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (форма акта - Приложение №10 к Договору), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов подписывает акт сверки расчетов и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

Права и обязанности Сторон

Права Заказчика:

Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ и, при выявлении отступлении от требований нормативной документации, потребовать исправления или прекращения работы.
В случаях необходимости, требовать от Подрядчика установку ограждения ремонтных зон.
Заказчик вправе проводить аудит системы менеджмента качества Подрядчика в случае ухудшения качества работ.

Обязанности Заказчика:

Своевременно предоставлять Подрядчику оборудование, подлежащее текущему ремонту.
Предоставить по запросу Подрядчика сведения об условиях труда.
Подписывать направленные Подрядчиком акты приемки в течение 5 рабочих дней с момента предоставления их Подрядчиком, либо направлять Подрядчику письменный мотивированный отказ в их подписании. Подписанный экземпляр акта приемки оборудования из ремонта Заказчик возвращает Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента его подписания. В случае не предоставления Заказчиком Подрядчику подписанного акта, либо не предоставления письменного мотивированного отказа в его подписании в указанный настоящим пунктом срок, работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком.

3.3	Права Подрядчика:

3.3.1	Требовать у Заказчика необходимую документацию для выполнения работ.
3.3.2	Подрядчик имеет право выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором досрочно. О досрочном выполнении работ Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика, после чего Заказчик в течение трех рабочих дней вправе приступить к приемке выполненных работ.




3.4	Обязанности Подрядчика:

3.4.1	Вносить отметки о выполненных ремонтах в паспорта и формуляры оборудования.
3.4.2	Выполнять погрузо-разгрузочные работы в соответствии с заявкам Заказчика. В случае выполнения внеплановых работ, организовывать их  в сроки необходимые Заказчику.
3.4.3	В случае возникновения неисправности, отказа в работе оборудования  являющегося критичным, по сообщению Заказчика, в кратчайшие сроки организовать устранение неисправности (проведение оперативного ремонта). Предусмотреть возможность экстренного выхода производственного персонала на выполнение работ в нерабочее время.
При необходимости, обеспечить круглосуточный режим работы, согласовав его с Заказчиком.
Устранение неисправностей (проведение оперативного ремонта) на оборудовании не являющимся критичным, организовывать в сроки согласованные с Заказчиком. 
3.4.4	Обеспечивать в ходе выполнения работ по настоящему договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.
3.4.5	Обеспечивать прохождение всех видов инструктажей персоналу Подрядчика (кроме вводного) по охране труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности и проверку знаний в установленном на предприятии Заказчика порядке. 
3.4.6	Соблюдать правила техники безопасности, требования пожарной безопасности, пропускного режима, производственной санитарии и гигиены при выполнении работ, установленные на Объекте Заказчика, режимные требования, условия конфиденциальности и неразглашения информации, полученной при выполнении работ по настоящему Договору.
3.4.7	Обеспечить знание действующих у Заказчика норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, радиационной безопасности, гигиены и соблюдение их.
3.4.8	При заключении договора заключить с Заказчиком:
соглашение по охране труда (Приложение №4 к договору); 
соглашение по пожарной безопасности (Приложение №5 к договору);
соглашение по радиационной безопасности (Приложение №6 к договору);
· соглашение о взаимодействии в части организации технического надзора и производственного контроля на опасных производственных объектах Заказчика (Приложение №7 к договору).
3.4.9	Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.
3.4.10	Обеспечивать оформление, и предоставлять Заказчику документацию, подтверждающую выполнение работ.
3.4.11	Вывозить в течение трех суток со дня подписания последнего акта приемки оборудования из ремонта за пределы ремонтных зон принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество. Строительный мусор, металлолом вывозится Подрядчиком в места, указанные Заказчиком. Подрядчик обязуется оплатить все обязательные платежи, связанные с вывозом мусора.
3.4.12	В течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приемки оборудования из ремонта предоставлять Заказчику счет, счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями НК РФ.
3.4.13	Выполнять на территории, где осуществляются ремонтные работы необходимые мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством. 
3.4.14	Предоставлять Заказчику возможность проведения аудита, для проверки функционирования системы менеджмента качества (СМК) Подрядчика.
3.4.15	Разработать порядок взаимодействия со структурными подразделениями Заказчика при выполнении работ, являющихся предметом договора, и обеспечить его соблюдение. Порядок согласовать с Заказчиком.
3.4.16	Подрядчик гарантирует, что на дату заключения договора сделка предварительно согласована/одобрена общим собранием/советом директоров/иным уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным законом, уставом юридического лица.
3.4.17	Обеспечить своих работников смывающими и обеззараживающими средствами.
3.4.18	В случае отсутствия возможности самостоятельно осуществлять обслуживание (хранение, сортировку, выдачу, приемку, ремонт, стирку, дезактивацию) спецодежды, заключить соответствующий договор со сторонней организацией. Обслуживание спецодежды должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.8.46-03 «Санитарные правила по дезактивации СИЗ».
3.4.19	Спецодежда и другие СИЗ, в т.ч. дерматологические СИЗ, применяемые работниками Подрядчика на ядерно- и радиационноопасных участках, должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности СИЗ» и иметь положительное заключение института биофизики ФМБА России.


Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по Договору в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
В случае несвоевременного выполнения обязанности, предусмотренной в п. 3.4.12 настоящего Договора (в т.ч. при предоставлении счета-фактуры, не соответствующего требованиям Налогового кодекса РФ), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню. Пеня уплачивается в размере 0,05% от суммы, на которую должен был быть составлен счет-фактура, за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днем, когда Подрядчик был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой предоставления счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.
В случае, если допущенное нарушение Подрядчиком требований законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а также при причинение вреда здоровью граждан, ущерб в полном объеме возмещается подрядной организацией.
В случае нарушения Подрядчиком п.3.4.9, договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных условиями настоящего договора, Заказчик вправе потребовать оплаты Подрядчиком пени в размере 0,05% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.
В случае просрочки оплаты выполнения Работ в установленные сроки, Подрядчик имеет право потребовать оплаты Заказчиком пени в размере 0,05% от стоимости Работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.
4.7 Указанные в п. 4.5, 4.6 Договора штрафные санкции, считаются начисленными с момента полного или частичного признания Стороной, допустившей просрочку выполнения Работ или оплаты, соответствующего письменного требования (претензии) об их уплате, предъявленного другой Стороной. Датой признания требования об уплате считается дата зачисления суммы штрафных санкций на расчетный счет Стороны, предъявившей требование. В случае непризнания Стороной требования (претензии) в добровольном порядке и взыскании штрафных санкций в судебном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.

Гарантии

5.1	Подрядчик гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации. Гарантия устанавливается с даты подписания акта выполненных работ.
Срок гарантии после проведения текущего ремонта - 6 месяцев.

Порядок обеспечения материалами и запасными частями

6.1	Работы выполняются из материалов и запасных частей Подрядчика в соответствии с перечнем МТР (Приложение №3 к Договору). При необходимости применения для ремонтов других материалов и запчастей, их предоставляет Заказчик.
6.2	В случае использования собственных материалов и запасных частей, Подрядчик предоставляет Заказчику вместе с Актами выполненных работ соответствующие Акты расхода материалов и запчастей при выполнении работ по капитальному, или текущему ремонту оборудования, согласованные с представителем Заказчика (Приложение №8 к Договору).
6.3	В случае предоставления Заказчиком для выполнения работ своих материалов и запасных частей:
6.3.1	Заказчик по накладной формы № М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997г. № 71а, передает Подрядчику материалы и запасные части, без передачи права собственности (на давальческой основе).
6.3.2	При поступлении материалов и запасных частей Подрядчик оформляет приходный ордер по форме № М-4 и указывает, что сырье и запасные части поступили на давальческих условиях, и учитывает на забалансовом учете.
6.3.3	При использовании давальческих материалов для выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику вместе с Актами выполненных работ соответствующие Акты использования материалов Заказчика при выполнении подрядных работ (Приложение №9 к Договору).
6.3.4	Если в процессе ремонтных работ у Подрядчика остались неиспользованные давальческие материалы, запасные части или образовались отходы, то Подрядчик возвращает их Заказчику или возмещает их стоимость по согласованным с Заказчиком ценам, соответствующим рыночным ценам на момент реализации неиспользованных материалов.

Условия производства работ

Условия по обеспечению выполнения требований по охране труда изложены в Соглашении по охране труда (Приложение №4 к Договору).
Условия по обеспечению пожарной безопасности изложены в Соглашении о пожарной безопасности (Приложение №5 к Договору).
Условия по обеспечению выполнения требований по радиационной безопасности изложены в Соглашении по радиационной безопасности (Приложение №6 к Договору).
Условия по обеспечению выполнения требований промышленной безопасности изложены в Соглашении о взаимодействии  в части организации технического надзора и производственного контроля на опасных производственных объектах Заказчика (Приложение №7 к договору).

Срок действия и порядок расторжения договора

Договор вступает в силу с даты подписания Договора Сторонами, но не ранее даты предварительного одобрения советом директоров по основаниям, установленным законом, уставом юридического лица, и не ранее даты последней подписи Стороны договора и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Срок выполнения работ по настоящему договору с момента подписания по 31.12.2013г.
Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества работ, нарушения сроков выполнения работ.
Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в случае утраты заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.
При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенной ими совместно.
При расторжении настоящего Договора виновная сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.
В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.
В случае  расторжения договора с Подрядчиком по решению суда в силу существенного нарушения им договора, сведения о подрядчике будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае уклонения Подрядчика от проведения аудита системы качества.

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных действий, кардинальных изменений в законодательстве РФ, или иных, не зависящих от воли сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В этих случаях срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства и их последствия имели место.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления письменно известить о них другую Сторону. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, возможных их последствиях, а также о предполагаемых сроках их прекращения. Сторона также должна не позднее 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. 
Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 20 дней, Стороны встретятся для обсуждения создавшейся ситуации и принятия мер по ее преодолению. Однако если в течение дополнительных 10 дней Стороны не смогут найти выход из создавшейся ситуации, то каждая из них вправе инициировать досрочное расторжение настоящего Договора. 
Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении этих обстоятельств, лишают Стороны права ссылаться на них в дальнейшем. До наступления форсмажорных обстоятельств подтверждаются сертификатом ТПП форсмажорной территории.

Прочие условия

Условия настоящего Договора имеют обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Все дополнения и изменения, внесенные в настоящий договор, оформляются путем заключения дополнительного соглашения сторонами.
Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия сторон.
Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.
Если Подрядчик является аффилированным лицом по отношению ОАО «СХК», то все споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ни, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы». Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня её получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный настоящим пунктом. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию, заявитель в праве предъявить иск в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы». Решение Третейского суда является окончательным. 
В случаях, если Подрядчик не является аффилированным лицам по отношению ОАО «СХК», то аналогичные споры разрешаются в арбитражных судах с применением правил подсудности и подведомственности, установленных законодательство РФ.
После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу.
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.
Подрядчик обязан при заключении договора предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных), по форме, установленной в Приложении №11, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
Стороны обязаны при заключении договора предоставлять друг другу сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов. Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты Подрядчика sibregionprom@atomsib.ru на адрес электронной почты Заказчика shk@seversk.tomsknet.ru, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Заказчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты Заказчика shk@seversk.tomsknet.ru, на адрес электронной почты Подрядчика sibregionprom@atomsib.ru являются полными, точными и достоверными
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее (5) пяти дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.
Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком  Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подрядчик подтверждает, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны им существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора и предъявления другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения какой-либо из Сторон соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
10.10 Договоры и другие документы, переданные факсимильной связью, имеют юридическую силу до получения оригиналов.
Приложения
Перечень работ (Приложение №1 к Договору).
Форма акта приемки выполненных работ (Приложение №2 к Договору).
Перечень материалов (Приложение №3 к Договору).
Соглашение по охране труда (Приложение №4 к договору).
Соглашение по пожарной безопасности (Приложение №5 к договору).
Соглашение по радиационной безопасности (Приложение №6 к договору).
Соглашение о взаимодействии в части организации технического надзора и производственного контроля на опасных производственных объектах Заказчика (Приложение №7 к договору).
 Форма акта использования материалов Подрядчика (Приложение №8 к Договору).
Форма акта использования материалов Заказчика при выполнении подрядных работ (Приложение №9 к Договору).
Форма акта сверки расчётов (Приложение №10 к Договору).
Карта информации о цепочке собственников (Приложение №11 к Договору).





Адреса и реквизиты сторон
	Заказчик:
	Подрядчик:

	
ОАО «СХК»;
Юридический адрес:
636039, г. Северск,
Томская область, ул. Курчатова,1;
ОГРН: 1087024001965;
ИНН: 7024029499; 
КПП: 702450001;
ОКПО: 07622928
ОКАТО: 69541000000
ОКВЭД: 23.30
Расчетный счет: 40702810010000001510
Кор/счет: 30101810800000000758
Банк: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Томске
БИК:046902758

	
ООО «СибРегионПромсервис»
Юридический адрес:
636000 Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 14/19, стр.№73,
ОГРН: 1117024000510
ИНН / КПП: 7024034570 / 702401001
ОКПО: 90301343
ОКАТО: 69541000000
ОКВЭД: 29.24.9
Расчетный счет: 40702810310000001155
Кор/счет: 30101810800000000758
Банк: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Томске
БИК: 046902758

	Главный инженер ОАО «СХК»


__________________ А.С. Козырев
	Директор ООО «СибРегионПромсервис»


____________________А.С. Киселёв















Приложение № 1
к договору № _______ от ____________


Перечень работ по текущему ремонту установки 24-454-КАМЕРА, расположенной на площадке №9 ХМЗ ОАО «СХК» в 2013 году

	№ п/п
	Наименование работ
(конкретной цели выполнения работ)
	Количественный
показатель объема работ
н/час

	1
	Текущий ремонт установки 24 М-454-КАМЕРА (специального технологического оборудования)
	

	
	-транспортировка реактора (разм. 2600х1620х1500) - 800кг и дефлегматора (разм.1240х276х285) - 70кг от зд.901 (хозвыход.№5) до места установки (100м), с применением эл.тали q=2т;
	не более 7.5

	
	- монтаж реактора и дефлегматора с применением эл.тали q=2т;
	не более 17.5

	
	- монтаж штуцеров: зачистка мест сварки, приварка штуцеров. Штуцера в местах: приёма растворов Ø50мм – 4шт., барботажа  Ø25мм – 6шт., сдувки Ø25мм – 2шт., выдачи Ø50мм – 2шт., подачи сжатого воздуха Ø50мм – 4шт., сигнализаторов верхнего и нижнего уровня Ø50мм – 22шт.;
	не более 12

	
	- монтаж технологических трубопроводов: зачистка  поверхности от загрязнения, обезжиривание разделки кромок и заварка прочно-плотным швом АДС. (длина шва 0,8м) - для подключения аппаратов установки 28 к установке 24 для технологических операций и приема растворов с установок 18,30;
	не более 132.2

	
	- вырезка металла в боксах установки 2491 и 2493 под люки Р-9839761 (Ø300мм)  - 3шт. Приварка люков на вырезанные участки АДС. Зачистка сварных швов и прилегающих к ним поверхностей;
	не более 65.3

	
	- монтаж  запорной арматуры: клапанов 14нж17ст1 Ду25 – 8шт., клапанов 14нж17п 28-1 Ду15 –4шт., клапанов 14нж17ст10 Ду10 –29шт., клапанов 15нж65п  Ду40 -5шт
	не более 12

	Итого трудоемкость по текущему ремонту установки 24-454-КАМЕРА:
	не более 
246,50




От Заказчика:	От Подрядчика:




________________ А.С. Козырев	________________ 

          













Приложение №2
к Договору № _______ от ____________ г.


АКТ №_____
выполненных работ

_______________________ 20___ г.


Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного инженера Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности №19/244Д от 01.12.2010г. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СибРегионПромсервис, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Киселёва Алексея Святославовича, действующего на основании ______________, с другой стороны,  составили настоящий акт о нижеследующем:
1 В соответствии с договором подряда № ___________ от _____________ года, заказа №__________ от ____________ года подрядчик выполнил следующие работы:

	№ п/п
	Номер строки в годовом графике
	Код объекта оборудования
	Наименование оборудования
	Ремонтная
сложность
	Вид
ремонта
	Трудоемкость
	Стоимость работ,
тыс. руб.

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	



2 Общая стоимость принятых работ составляет:
_______________ руб. в том числе НДС 18% _____________ руб.

3 Работы выполнены в полном объеме, стороны претензий друг к другу не имеют.


Заказчик	Подрядчик



________________ А.С. Козырев	________________ А.С. Киселёв



Визы:
Главный механик ОАО «СХК»	_____________

Главный специалист подразделения	_____________

Представитель Подрядчика	__






25



	[bookmark: RANGE!A1:E27]
	
	
	Приложение №3
	

	
	
	
	
	

	
	к договору №________________от__________201__г
	

	
	
	
	
	

	
	Перечень материалов и комплектующих для выполнения текущего ремонта 
	

	
	установки 24 М-454-КАМЕРА
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Цена                 руб

	1
	Труба Ø 57х3,5  12Х18Н10Т
	погонный м.
	35
	

	2
	Труба Ø 25х3  12Х18Н10Т
	погонный м.
	1100
	

	3
	Труба Ø 20х3  12Х18Н10Т
	погонный м.
	30
	

	4
	Труба Ø 14х2  12Х18Н10Т
	погонный м.
	40
	

	5
	Кран проходной Ø25мм  11нж12п
	шт
	120
	

	6
	Кран проходной Ø20мм  11нж12п
	шт
	10
	

	7
	Кран проходной Ø10мм  11нж12п
	шт
	7
	

	8
	Болт с гайкой М16*70  12Х18Н10Т
	шт
	60
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	От Заказчика:
	От Подрядчика:
	
	

	
	
	
	
	

	Главный инженер ОАО "СХК"
	Директор ООО"СибРегионПромсервис"
	

	
	
	
	
	

	_______________А.С. Козырев
	_____________А.С.Киселёв
	

	
	
	
	
	



        Приложение № 4
к договору № _______ от ____________

Соглашение по охране труда

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее ОАО «СХК»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного инженера Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности №19/270Д от 14.11.2012, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СибРегионПромсервис», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Киселёва Алексея Святославовича, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Условия производства работ» договора № ______ от «___»______20__ г., следующих условий по обеспечению выполнения требований по охране труда:

1. Подрядчик обязуется:
1.1. Соблюдать требования "Положения о взаимодействии между ОАО "СХК" и подрядными организациями в области охраны труда", П-ОТ-07-010.
1.2. Обеспечить безопасное производство работ.
1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.
1.4. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.
1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.
1.6. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, охраны окружающей среды.
1.7. Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов.
1.8. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.
1.9. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.
1.10. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.
1.11. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.
1.12. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ОАО "СХК", для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах ОАО "СХК".
1.13. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест, расположенных на территории Заказчика.
1.14. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика на территории ОАО "СХК" комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом".
1.15. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации "Росатом".
1.16. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, происшедших с персоналом Подрядчика на территории Заказчика.
1.17 В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Подрядчика на территории ОАО «СХК», направить Заказчику копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.

2. Заказчик обязуется:
2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.
2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ Подрядчиком на нем или вблизи его на территории структурных подразделений ОАО "СХК".
2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его по акту-допуску.
2.4. Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности (при необходимости), охране окружающей среды персоналу Подрядчика перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО "СХК".
2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Подрядчиком.
2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда № ___________ от ____________ г.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора  подряда № ___________ от ____________ г.


От Заказчика: 					От Подрядчика:

________________ А.С. Козырев 			________________ А.С.Киселёв.С.Киселёв
























Приложение № 5
к договору № ______________ от ________________ г.

Соглашение по пожарной безопасности

Открытое акционерное общество "Сибирский химический комбинат" (далее ОАО "СХК") именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного инженера комбината Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности №19/270д от 14.11.2012г., с одной стороны и, Общество с ограниченной ответственностью «СибРегионПромсервис», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Киселёва Алексея Святославовича, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Условия производства работ" договора №_________ от ________________ г. следующих условий по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности:

1. Подрядчик обязуется:
Соблюдать требования "Положения об организации пожароопасных работ в подразделениях комбината" П-ПБ-О-17-001-2010.
Соблюдать требования локальных нормативных актов по пожарной безопасности, действующих на комбинате.
Назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.
Представлять списки лиц, имеющих право на оформление и подписание наряда-допуска.
Представлять списки лиц, имеющих право на производство огневых работ.
Выполнять пожароопасные работы только силами подготовленного персонала.
Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.
Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, на которых производятся договорные работы, в пожаробезопасном состоянии, не допуская скопления сгораемых материалов.
Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.
Направлять персонал, привлекаемый для работы на территории подразделений комбината, на прохождение вводного инструктажа, в соответственных службах ОАО "СХК".
Своевременно обучать персонал мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума.
При производстве работ на территории подразделений комбината соблюдать установленный режим курения.
Обеспечивать необходимые условия для проведения проверок в части выполнения требований пожарной безопасности в подразделениях Подрядчика, расположенных на территории ОАО "СХК", комиссиями Заказчика и ГК "Росатом".
Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и ГК "Росатом".
Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях загорания на территории Заказчика, происшедших по вине персонала Подрядчика.
Проводить расследование каждого случая загорания на территории Заказчика, происшедшего по вине персонала Подрядчика, и в течение 5 дней после расследования направлять материалы расследования Заказчику.

Заказчик обязуется:
Обеспечивать подготовку действующего оборудования для безопасного проведения пожароопасных работ Подрядчиком на нем или вблизи его на территории структурных подразделений ОАО "СХК".
Проводить вводный инструктаж по пожарной безопасности персоналу Подрядчика перед допуском к работам в структурных подразделениях ОАО "СХК".
Представлять необходимую нормативную и техническую документацию по пожарной безопасности для производства работ Подрядчиком.

Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором №_____________ от _______________ г.

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора №____________ от _______________ г.



От Заказчика	От Подрядчика



___________А. С. Козырев	___________ А.С. Кисе















































Приложение №6
к договору №_____________ от ___________ г.

Соглашение по радиационной безопасности

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее ОАО «СХК»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного инженера Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности №19/270д от 14.11.2012г. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СибРегионПромсервис», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Киселёва Алексея Святославовича, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Условия производства работ» договора № __________ от ________________ г., следующих условий по обеспечению выполнения требований по радиационной безопасности:

1. Подрядчик обязуется:
Соблюдать требования по обеспечению радиационной безопасности, изложенные в нормативной документации, ППР, актах-допусках и нарядах-допусках при производстве работ. В случае необходимости изменения условий производства работ, своевременно ставить об этом в известность администрацию Заказчика.
При одновременном производстве работ персоналом Подрядчика в нескольких радиационно-опасных подразделениях комбината обеспечивать соблюдение установленных НРБ-99/2009 основных дозовых пределов. До начала производства работ информировать администрацию подразделений комбината о дозах облучения своего персонала, полученных в текущем году в других подразделениях комбината.
Своевременно, по требованию администрации или службы радиационной безопасности Заказчика выводить персонал из опасной зоны.
Своевременно ставить в известность администрацию подразделений комбината и службу радиационной безопасности о всех случаях несоблюдения ППР, актов-допусков, нарядов-допусков.
Предъявлять для проведения радиационного контроля службе радиационной безопасности подразделений транспорт, инструмент и материалы, вывозимые с территории подразделений.
Организовывать предварительные и периодические медицинские осмотры персонала, привлекаемого к выполнению работ на ядерно- и (или) радиационно-опасных участках.
Организовывать контроль применения подчиненным персоналом средств индивидуальной защиты и приборов индивидуального дозиметрического контроля, а также соблюдения санитарно-пропускного режима.
Принимать меры воздействия к персоналу, допустившему нарушение требований Правил, Норм и инструкций по радиационной безопасности, в том числе требований раздела ППР «Радиационная безопасность», при производстве работ в подразделениях комбината.
При подготовке запросов в подразделения комбината о дозах облучения персонала за истёкший отчётный период предоставлять сведения о времени занятости работников на работах в радиационно-опасных условиях труда на каждом конкретном участке работ (подразделение, здание, участок, помещение).

Заказчик обязуется:
Предоставлять Подрядчику, действующую в подразделении документацию, содержащую требования по РБ и организации радиационного контроля. Участвовать в разработке инструкций по РБ для Подрядчика и согласовывать их.
Участвовать в разработке мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, входящих в проект производства работ и акт-допуск.
Осуществлять радиационный контроль на участках производства работ. Информировать администрацию Подрядчика о параметрах радиационной обстановки в местах производства работ. Сроки и порядок предоставления информации согласовываются с Подрядчиком.
Контролировать соблюдение персоналом Подрядчика требований Правил, Норм и инструкций по радиационной безопасности, в том числе требований раздела ППР «Радиационная безопасность»1.
Проводить персоналу Подрядчика вводный инструктаж по радиационной безопасности.
Производить контроль радиоактивного загрязнения СИЗ.
Предоставлять по запросу администрации Подрядчика сведения об условиях труда и результатах индивидуального дозиметрического контроля.
Предоставлять Подрядчику право на использование санитарных пропускников, а также зданий, сооружений и устройств для дезактивации транспорта и оборудования от радиоактивного загрязнения.
Совместно с администрацией Подрядчика (уполномоченных Подрядчиком лиц) организовывать расследование случаев превышения установленных для персонала Подрядчика контрольных и (или) допустимых уровней радиационных факторов вредности, также расследование случаев профессиональных заболеваний.
Останавливать работы, проводимые персоналом Подрядчика, в случае нарушения требований Правил, Норм и инструкций по радиационной безопасности, в том числе требований раздела ППР «Радиационная безопасность».
Выдавать разрешение на возобновление приостановленных работ.
Информировать Подрядчика о факте нарушения, допущенного его персоналом.
Предъявлять в установленном на комбинате порядке санкции к Подрядчику при несоблюдении ими условий договоров и нарушении требований Норм и Правил в части обеспечения РБ.

Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда № ____________ от _______________ г.

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № _______________ от ________________ г.

От Заказчика:	От Подрядчика:



_______________А.С. Козырев	________________А.С. Киселёв


_________________________________________


1Радиоактивное загрязнение поверхностей помещений и оборудования выше установленных в подразделении комбината контрольных уровней, проведение работ не указанных в ПОР или других разрешающих документах
































Приложение №7
к договору №________________ от _______________ г.

Соглашение
о взаимодействии Заказчика с Подрядчиком в части организации
технического надзора и производственного контроля
на опасных производственных объектах Заказчика

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» (далее ОАО «СХК»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного инженера Козырева Анатолия Степановича, действующего на основании доверенности №19/270Д от 14.11.2012 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СибРегионПромсервис», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Киселёва Алексея Святославовича, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Условия производства работ» договора № __________________ от _______________ г. следующих условий по обеспечению выполнения требований промышленной безопасности при эксплуатации, обслуживании и ремонте технических устройств на опасных производственных объектах (ОПО) структурных подразделений Заказчика (СПЗ).
Требования к Подрядчику по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации, обслуживании и ремонте технических устройств на ОПО СПЗ:
Организация и выполнение работ при эксплуатации, обслуживании и ремонте технических устройств силами Исполнителя на ОПО СПЗ должны осуществляться при соблюдении требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также иных нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, специальных требований промышленной безопасности (НП-043-03, ПБ 10-382-00, НП-044-03, ПБ-03-576-03, НП-045-03, ПБ-10-573-03, НП-070-06).
До начала производства работ в СПЗ, все ответственные специалисты и обслуживающий персонал перед назначением должны быть обучены и  аттестованы в соответствии с Положениями РД 03-19-2007 и РД 03-20-2007, соответственно,  иметь удостоверения установленной формы. Номера удостоверений и дата последней проверки знаний должны быть указаны в приказе.
Руководитель Подрядчика издаёт приказ «об организации и осуществлении производственного контроля (технического надзора) при производстве работ на опасных производственных объектах СПЗ  (на основании типового приказа, изложенного в Приложении 1   РД 10-40-93),  в котором  устанавливает, что надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО в соответствующих СПЗ) будут осуществлять назначенные приказом Заказчика инженеры по техническому надзору Заказчика и назначает:
инженерно-технических работников, ответственных  за содержание грузоподъёмных кранов (по механической и электрической части) и подкрановых путей в исправном состоянии;
инженерно-технических работников, ответственных  за содержание приборов безопасности в исправном состоянии; 
лиц, ответственных за исправное состояние (и безопасную эксплуатацию для эксплуатируемых Исполнителем) сосудов, работающих под давлением;
лиц ответственных  за исправное состояние трубопроводов пара и горячей воды;
лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами на участках эксплуатации кранов СПЗ персоналом Подрядчика;
Руководители цехов и служб Подрядчика приказами оформляют допуск к самостоятельной работе персонала, обслуживающего объекты котлонадзора, химнадзора и подъемные сооружения после положительного заключения медицинской комиссии, аттестации, выдачи на руки удостоверения установленной формы и производственных инструкций, а также после проведения инструктажа на рабочем месте и стажировки:
крановщиков (машинистов кранов),  слесарей и электромонтёров по обслуживанию и ремонту кранов, наладчиков приборов безопасности, стропальщиков;
рабочих по обслуживанию и ремонту сосудов, работающих под давлением;
слесарей по обслуживанию и ремонту трубопроводов пара и горячей воды.
Персонал закрепляется за определенными техническими устройствами.
Ответственные специалисты в своей работе на опасных производственных объектах при эксплуатации, обслуживании и ремонте грузоподъёмных  кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды должны выполнять требования Правил (НП-043-03, ПБ 10-382-00, НП-044-03, ПБ-03-576-03, НП-045-03, ПБ-10-573-03, НП-070-06), должностных инструкций для ответственных специалистов, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком.
Обслуживающий персонал Подрядчика в своей работе на ОПО СПЗ при эксплуатации, обслуживании и ремонте грузоподъёмных  кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды должен выполнять требования производственных инструкций, инструкций по режимам работы и безопасному обслуживанию, разработанных Подрядчиком  и согласованных с СПЗ и службой надзора Заказчика.
До начала производства работ ответственные специалисты должны быть ознакомлены  под роспись с должностными инструкциями для ответственных специалистов и  производственными инструкциями, инcтрукциями по режимам работы и безопасному обслуживанию для обслуживающего персонала, разработанными Подрядчиком  для работников, выполняющих работы в СПЗ. Инструкции должны быть согласованны с Заказчиком.
Обслуживающий персонал, до начала производства работ должен быть соответственно ознакомлен под роспись с производственными  инструкциями, инструкциями по режимам работы и безопасному обслуживанию, разработанными Подрядчиком, для работников выполняющих работы в СПЗ. Инструкции должны быть согласованны с Заказчиком.
Подрядчик обеспечивает наличие схем строповки, технологических карт складирования грузов, погрузки и разгрузки транспортных средств в местах производства работ, в части кранов СПЗ, эксплуатируемых Подрядчиком и согласованных с Заказчиком.
Порядок взаимодействия Заказчика с Подрядчиком в части организации технического надзора и производственного контроля на опасных производственных объектах ОАО «СХК»
Технический надзор  за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды  (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности) при эксплуатации, обслуживании и ремонте указанных технических устройств в СПЗ должен осуществляться  непосредственно инженером службы технического надзора Заказчика.
Инженер по техническому надзору Заказчика имеет право выдавать руководителям и специалистам СПЗ и Подрядчика обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений Правил, представлять руководству СПЗ и Подрядчика  предложения по привлечению к ответственности ответственных специалистов и лиц обслуживающего персонала, нарушающих Правила.
Техническое освидетельствование грузоподъёмных кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды проводится в соответствии с требованиями Правил с участием инженера по техническому надзору Заказчика. Он же оформляет записи в паспортах указанных технических устройств о результатах проведённого технического освидетельствования. 
Для технического освидетельствования оборудования для объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), СПЗ издает приказ (с указанием конкретных технических устройств) о назначении комиссии по техническому освидетельствованию соответствующих технических устройств СПК. В состав комиссии, по согласованию с Подрядчиком, включается ответственный специалист Подрядчика, ответственный за исправное состояние конкретных технических устройств, инженер по техническому надзору Заказчика, закрепленный за СПЗ приказом Заказчика. Остальные члены комиссии – в соответствии с действующими нормативными документами.
Подготовка, указанных выше, технических устройств к проведению их технического освидетельствования возлагается на Подрядчика.
Техническое обслуживание грузоподъёмных кранов и подкрановых путей, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды Подрядчик производит в соответствии с графиками, разработанными Подрядчиком и согласованными с СПЗ. 
Составление графиков проведения экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, выработавших свой ресурсный срок, возлагается  на  СПЗ. Для составления графиков, Подрядчик обязан предоставлять информацию по запросу СПЗ.
Копии графиков проведения аттестации ответственных специалистов и обслуживающего персонала, технических обслуживаний, освидетельствований, проведения экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды направлять в службу главного механика Заказчика до 01 октября текущего года.
В аттестационные комиссии для аттестации ответственных специалистов и персонала, обслуживающего грузоподъёмные  краны, сосуды, работающих под давлением, трубопроводы пара и горячей воды, в качестве члена, обязательно включается инженер по техническому надзору Заказчика (по принадлежности к закрепленным СПЗ). После уточнения даты и места проведения аттестации, не менее чем за три дня до проведения аттестации, Подрядчик извещает инженера по техническому надзору Заказчика (по принадлежности к закрепленным СПК) о дате и месте проведения аттестации.
Подготовка грузоподъёмных кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды к проведению экспертизы промышленной безопасности возлагается на Подрядчика.

Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда № ____________ от ________________ г.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № __________ от _____________ г.

От Заказчика:	От Подрядчика:



________________ А.С. Козырев	________________ А.С. Киселёв








































Приложение №8
к договору № ____________ от _____________ г.

Акт расхода
материалов и запасных частей подрядчика при выполнении работ
по капитальному (текущему) ремонту оборудования

г. Северск	«___»_____________ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что за _________ 2013 года в ходе работ по капитальному (текущему) ремонту использованы следующие материалы и запасные части:

	№ п/п
	Наименование материалов, запасных частей
	Ед. изм.
	К-во
	Учетная цена
	Сумма
	Документ, подтверждающий учетную цену
	Пункт графика работ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	
Представитель заказчика:
	
Представитель подрядчика:

	
Главный механик комбината _________________________
	
Директор ООО «СРПс»_______________А.С. Киселёв

	
Начальник службы механика завода__________________
	
Зам. директора по ФЭП _______________Е.В. Гемусова

	
Инженер ОГМ СХК_________________________________
	
Экономист по МТС___________________Т.В. Муравьева

	
	
Начальник отделения №_______________









Приложение №9
к договору № ____ от «___» _______201_г.

Акт использования материалов заказчика при выполнении подрядных работ

г. Северск	«___» ___________ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что по состоянию на _________ 201_ года материалы, переданные заказчиком подрядчику, использованы в ходе подрядных работ и подлежат списанию на стоимость ТР.

Шифр ____________________________________________

	№ п/п
	Наименование материалов
	Ед. изм.
	Номенклатурный номер
	Использовано и принято заказчиком в предшествующие периоды
	Передано по накладной в отчётном месяце
	№№ накладных, дата передачи материалов
	Акт №_____ от _____
	Итого расход по акту
	Остаток, возвращенный заказчику в натуральном виде
	Остаток, числящийся за подрядчиком на конец месяца

	
	
	
	
	
	
	
	расход по акту за отчетный месяц
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Остаток, числящийся за подрядчиком, подлежит дальнейшему использованию.

Представитель заказчика:	Представитель подрядчика:



________________ /______________ /	________________ /______________ /









[bookmark: bookmark0]Приложение №10
к  Договору № _____________ от _______________ г.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № 
Между _____ ООО «СибРегионПромсервис»__________________________               и                 ________________ОАО «Сибирский химический комбинат»_________________
за период: __________________________________
                         (квартал, год)
Нами, Руководителем   __________________________                       _____________________________________  Главным бухгалтером ___________________________________________________
	(наименование Организации)                            (Ф.И.О. Руководителя Организации)                                                  (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации)
с одной стороны, и Руководителем ОАО «Сибирский химический комбинат_______________________________  Главным бухгалтером __________________________________________________
	(наименование Организации)                            (Ф.И.О. Руководителя Организации)                                                  (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации)
с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за  ____________________ и составлен акт о нижеследующем:
	По данным  __________________________, руб.
	По данным ОАО «Сибирский химический комбинат», руб.

	дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	
	Сальдо начальное
	
	

	договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	
	
	Сальдо начальное по договору:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого оборот по договору:
	
	
	Итого оборот по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	
	Сальдо конечное по договору:
	
	

	договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	
	
	Сальдо начальное по договору:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого оборот по договору:
	
	
	Итого оборот по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	
	Сальдо конечное по договору:
	
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	
	Сальдо конечное
	
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	
	Сальдо конечное развернутое
	
	



По данным   ООО «СибРегионПромсервис»	По данным   ОАО «Сибирский химический комбинат»
На ___.____.201__ задолженность в пользу ____________________(Сумма в рублях) руб. (Сумма	на	.	.201_ задолженность в пользу ____________________ (Сумма в рублях) руб (Сумма
прописью)	прописью)
От ООО «СибРегионПромсервис»	От ОАО «Сибирский химический комбинат»	
_____________________________________________________(______________________)	_________________________________________________(___________________________)
Главный бухгалтер 	Главный бухгалтер
	(_____________________)	  _________________________________________________(___________________________)

М.П.	                                                                                                                                                                         МП. Приложение №11
к Договору №__________ от ___.___.20__ г. 
	Информация о контрагенте

	 

	ООО «____________»

	1
	2
	3
	4

	№ п/п
	ООО «__________» , ИНН ___________________
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Директор ООО «_________________» _______________________ 






