| Государственная корпорация по атомной энергии «росатом» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Заместитель Генерального директора по проектированию и науке |
|  | ________________ А.С.Кузин |
|  | «___» _____________ 2013 года |

ИЗВЕЩЕНИЕ

Об  измениях в извещение и документацию

открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реставрацию и ремонт объекта культурного наследия «Петровский яхт-клуб  (в XIX веке – дача Алсуфьевых)» и ее согласование (13/066-705; 3891/61)

Уважаемые господа!

Уведомляем Вас о внесении изменений в извещение и документацию открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реставрацию и ремонт объекта культурного наследия «Петровский яхт-клуб  (в XIX веке – дача Алсуфьевых)» и ее согласование (13/066-705; 3891/61).

- В извещение:

  - третий абзац п.4, изложить в следующей редакции:

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 15 июля 2013 года.

- В Документацию:

2.1.  п. 3 изложить в следующей редакции:

| 3. | Условия договора: Сроки выполнения работ | С момента заключения договора по 15 июля 2013 года. |
| --- | --- | --- |
|  | Место выполнения работ | Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ». |
|  | Условия оплаты | Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ и получения от Исполнителя счета на оплату. |

  - проект договора (часть 2 Документации), приложение №2 «Календарный план»:

Установить следующие сроки выполнения работ:

| № этапа | Наименование работ по договору, этапу | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1. | Разработка проектной документации и согласование в КГИОП | С даты заключения договора | 08.05.2013 |
| 2. | Разработка рабочей документации | 08.05.2013 |  |

  - п. 1.7 приложения №1 «Техническое задание» к проекту договора (часть 2 Документации) изложить в следующей редакции:

Сроки исполнения работ: начало: с даты заключения договора;

окончание: 15 июля 2013 г.

- Установить следующие сроки проведения запроса предложений:

3.1. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений: Заявки на участие в запросе предложений предоставляются начиная с даты размещения извещения о проведении запроса предложений и документации по запросу предложений на официальном сайте и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в срок не позднее 08:45 (время московское) 08.02.2013 года.

3.2. Дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: 08.02.2013 года 08:45 (время московское).

3.3. Дата проведения отборочной стадии: не позднее 28.02.2013 года.

3.4. Дата подведения итогов запроса предложений: не позднее 07.03.2013 года.

Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом»,
http://www.a-k-d.ru.