Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ «Изготовление кильбалок IMG 32 шт».

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Изготовление кильбалок IMG 32 шт»

- Название работы (предмет договора): «Изготовление кильбалок IMG 32 шт.».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.

  - Сроки выполнения работ:

- начало: с даты заключения договора;

- окончание: не позднее 30 ноября 2015 года.

- Цель и назначение работ.

  - В результате выполнения работы должны быть изготовлены в соответствии с техническими требованиями чертежа 265-754, испытаны, доставлены в Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО г. Александровск, Мурманской области) и переданы Заказчику кильбалки грузоподъемностью 400 тонн 32 шт.

  - Краткая характеристика изделия:

| Наименование | Марка материала | Испытания | Требования к лакокрасочному покрытию |
| --- | --- | --- | --- |
| Кильбалка грузоподъемностью 400 тонн. чертеж 265-754 | Сталь 10ХСНД ГОСТ 19281-89 | В соответствии со схемой 271-216 ступенчато до нагрузки 500 тонн (125% от номинальной). С последующей проверкой отсутствия трещин в сварных швах и остаточной деформации изделия | Внутренние поверхности: грунт ФЛ-03К. Снаружи: грунт ВЛ-02 (ВЛ-023) |

- Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работы выполняются в четыре этапа:

| № п/п этапа | Наименование этапа работ | Сроки начала и окончания работ и предоставления результатов работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление кильбалок IMG 08 шт. | начало: с даты заключения договора; окончание: не позднее 30 августа 2015 года. |
| 2. | Изготовление кильбалок IMG 08 шт. | начало: с даты заключения договора; окончание: не позднее 30 сентября 2015 года. |
| 3. | Изготовление кильбалок IMG 08 шт. | начало: с даты заключения договора; окончание: не позднее 30 октября 2015 года. |
| 4. | Изготовление кильбалок IMG 08 шт. | начало: с даты заключения договора; окончание: не позднее 30 ноября 2015 года. |

- Порядок контроля и приемки.

  - Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в договоре, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

  - Изделие должно быть изготовлено в соответствии с техническими требованиями чертежей и испытано согласно п. 2.2. Технического задания в соответствии со схемой 271-216.

  - В период изготовления изделий должен вестись журнал операционного контроля с отражением номеров сертификатов используемых материалов и электродов, квалификации работников предприятия, выполняющих работы и контрольные функции.

  - По окончании работ на каждое изделие должен быть оформлен технический паспорт с отметкой ОТК о соответствии изделия техническим требованиям чертежей и результатам испытаний.

  - Контроль качества сварных швов производить по ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества». Вид контроля – технический осмотр. Метод контроля – внешний осмотр и измерения.

Отметка о контроле должна быть занесена в паспорт изделия.

  - Отчётные документы:

- акт приемки выполненных работ;

- технический акт;

- паспорта на каждое изделие с отметкой ОТК Подрядчика о соответствии изделия техническим требованиям чертежей и результатам испытаний;

- сертификаты на листовую сталь и электроды;

- протоколы испытаний;

- товарные накладные на передачу изделий;

- товарно-транспортные накладные;

- копия журнала операционного контроля;

- фотоматериалы.

- Требования к исполнителю работ.

  - Иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов, в том числе

- установку плазменной резки металла, не менее 01 шт.;

- сертифицированное сварочное оборудование (сварочные аппараты), не менее 05 шт.;

- гидравлическую установку для проведения испытаний металлоконструкций под нагрузкой 500 тонн, не менее 01 шт.

  - Иметь достаточное для исполнения договора количество специалистов, в том числе:

- специалист по визуальному и инструментальному контролю, не менее 01 человек;

- сварщик, не менее 05 человек;

- сборщик металлоконструкций, не менее 04 человек.

  - Иметь опыт выполнения работ по изготовлению оснастки для перемещения блоков реакторных отсеков утилизируемых АПЛ не менее 3 лет.

- Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает:

- выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации;

- контроль полноты и качества работ и их приемку;

- оформление отчетных документов согласно п.4.6 настоящего Технического задания.

- Качество работ и гарантийные обязательства.

  - Работы в объеме настоящего Технического задания должны быть выполнены в соответствии:

- с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;

- техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;

  - Гарантийный срок на выполняемые работы – 24 месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ и подписания акта выполненных работ Заказчиком.

  - Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

- Приемка работ

  - Приемка работ производится подписанием двухсторонних актов выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком.

Основанием для подписания двухсторонних актов выполненных работ является предъявление оформленных документов согласно п.4.6 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.

Приложение:

- комплект РКД