Д О Г О В О Р   № ______/100-10-05/_____________

возмездного оказания услуг

г. Краснокаменск				           				             ____________  2014 г.

Открытое акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"(сокращенное фирменное наименование – ОАО "ППГХО"),	именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ОАО «ППГХО» Шурыгина Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава ОАО «ППГХО», с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________ _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые  в дальнейшем совместно и по отдельности также Стороны(Сторона), заключили настоящий договор возмездного оказания услуг о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по теме: «Сертификация интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 в ОАО «ППГХО»  с дальнейшим подтверждением соответствия в течение последующих двух лет (2015, 2016 гг.)».

1.2.  Оказание услуг осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение 2 к настоящему Договору) и предусматривает выполнение следующих этапов работ:

1.2.1 Этап 1: 1-ая ступень сертификационного аудита интегрированной системы менеджмента (далее ИСМ) ОАО «ППГХО» на соответствие требованиям международных стандартов ISO  9001:2008 и ISO 14001:2004.

1.2.2 Этап 2: 2-ая ступень сертификационного аудита ИСМ ОАО «ППГХО» на соответствие требованиям международных стандартов ISO  9001:2008 и ISO 14001:2004.

1.2.3 Этап 3: Принятие Решения о соответствии систем менеджмента ОАО «ППГХО» требованиям заявленных стандартов и оформление Сертификата соответствия.

1.2.4 Этап 4: Подтверждение соответствия  – Первый наблюдательный аудит ИСМ ОАО «ППГХО» на соответствие требованиям международных стандартов  ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

1.2.5 Этап 5: Подтверждение соответствия – Второй наблюдательный аудит ИСМ ОАО «ППГХО» на соответствие требованиям международных стандартов  ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг согласно п.1.1 и п.1.2 настоящего Договора, включающих трехлетний цикл, составляет сумму в размере ____________ (______________________________________) рублей  ___ копеек, кроме того НДС (18%) в сумме ___________ (_________________________________) рублей ___ копеек, всего в сумме ___________________ (________________________________) рублей ___ копеек, из них на 2014 год составляет сумма в размере ____________ (____________________________________) рублей ___ копеек (с НДС), на 2015 год составляет сумма в размере ___________( __________________) рублей ___ копеек (с НДС) и на 2016 год составляет сумма в размере _________ (____________________) рублей ___ копеек (с НДС).

2.2. Указанная в п.2.1 цена включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, налоги, сборы и другие обязательные платежи, в т.ч. стоимость пользования Сертификатами за 3 (три) года, расходы по проезду и проживанию персонала Исполнителя.

2.3. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных Услуг, предусмотренную п.2.1 настоящего Договора, на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг и счетов, выставленных Исполнителем в следующем порядке:

2.3.1 за 2014 год – не позднее 30 (тридцать) банковских дней после выполнения Этапа 1-3;

2.3.2 за 2015 год – не позднее 30 (тридцать) банковских дней после выполнения Этапа 4;

2.3.3 за 2016 год – не позднее 30 (тридцать)  банковских  дней после выполнения Этапа 5

путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

2.4. По результатам оказания услуг по Этапам 1-3, 4 и 5 Исполнитель составляет акты сдачи-приемки услуг и передает их Заказчику. Двусторонне подписанные акты сдачи-приемки услуг является подтверждением выполнения этапов настоящего Договора.

2.5. По результатам оказания услуг по каждому из этапов Исполнитель составляет отчетные документы, указанные в Приложении 2 к настоящему Договору  и передает их Заказчику в указанные сроки.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании договора, порядок проведения приемки результатов оказания услуг, оказываемых  в  соответствии  с  договором,  определены  разделом  3  настоящего  договора и техническим заданием (приложение 1), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

3.2. По окончании оказания услуг Исполнитель высылает Заказчику акт сдачи-приемки услуг по договору, оформленный в соответствии с действующими требованиями,  счет на оплату и сертификат соответствия Интегрированной Системы Менеджмента ОАО «ППГХО» требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 в области: «Добыча и химическая переработка урановой руды с получением концентрата природного урана, поставка готового продукта потребителю. Работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту».

3.3. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг и отчетной документации обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки услуг.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

3.5. В случае неполучения Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки или мотивированного отказа в течение 30 календарных дней со дня получения Заказчиком направленного ему акта сдачи-приемки и отчетной документации услуги считаются принятыми.

3.6. В случае досрочного оказания услуг Заказчик вправе досрочно их принять в соответствии с установленным настоящим договором порядком.

3.7. Если в процессе оказания услуг выясняется нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 5 – дневный  срок после приостановления оказания услуг.  В этом случае Стороны обязаны в10 - дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения оказания услуг. В случае принятия решения о нецелесообразности продолжения оказания услуг и расторжении договора оплате подлежат фактические затраты Исполнителя на момент приостановления оказания услуг.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на разрешение в Арбитражный суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4.3. До обращения в Арбитражный суд для разрешения споров между Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней со дня получения претензии стороной.

4.4. Исполнитель за нарушение договорных обязательств Заказчиком имеет право взыскать:

4.4.1.	за задержку расчетов за фактически оказанные Услуги - пеню в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от несвоевременно оплаченной стоимости Услуг, за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от несвоевременно оплаченной стоимости Услуг.

4.5.	Заказчик при нарушении договорных обязательств Исполнителем имеет право взыскать:

4.5.1.	при нарушении сроков оказания Услуг свыше 20 дней - пеню в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый последующий день до фактического исполнения обязательств, но не более 5 (пяти) % от стоимости несвоевременно оказанных услуг.

4.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами, к каковым относятся стихийные бедствия, пожары, военные действия, гражданские волнения, акты органов государственной власти, делающие невозможным исполнение обязанностей по договору на срок действия указанных событий или их последствий. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден государственным органом, в чьей компетенции имеются полномочия по подтверждению указанных фактов. Сторона, не имеющая возможности выполнить свое обязательство, обязана уведомить об этом другую сторону в срок не позднее трех календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них в дальнейшем.

5. КОНФИДИЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ

5.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лица.

5.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении  любой из сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона обязана возместить другой стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

5.3. Ограничение на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.	Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует по «30» ноября 2016 г., а в части обязательств Сторон, неисполненных или ненадлежащим образом исполненных по настоящему договору - до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.2.	Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обращения в суд и без возмещения убытков Исполнителю в следующих случаях:

#### 6.2.1. если Исполнитель в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего договора не приступает к исполнению настоящего договора или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

#### 6.2.2.   если Исполнитель в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения Заказчиком недостатков оказанных услуг и выставления Исполнителю соответствующего требования об их устранении не устранил выявленные Заказчиком недостатки  оказанных услуг;

В случаях, определенных в п. 6.2. настоящего договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения убытков.

7.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны обязаны выполнять требования «Антикоррупционной оговорки» (Приложение № 3 к настоящему договору).

7.2.  В случае расторжения настоящего договора по решению суда, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке (по инициативе Заказчика, согласно условиям п. 6.2. настоящего договора) в силу существенного нарушения Исполнителем условий настоящего договора информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных Исполнителей атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

7.3. Исполнитель обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Настоящего Договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года) а именно:

7.4.1. копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, дополнительно представляются:

7.4.2. копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Настоящего Договора;

7.4.3. копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

7.5. Настоящий договор, подписанный Сторонами и скрепленный печатями Сторон, имеет юридическую силу и в случае передачи его по факсимильной связи до обмена оригиналами. При этом сторона, от которой исходит оферта, обязана подписать, заверить печатью и выслать оригинал договора другой стороне для подписания и заверения печатью, а другая сторона в течение 10 (десяти) дней с момента получения оригинала договора обязана его подписать, заверить печатью и направить соответствующие экземпляры договора в адрес стороны, от которой исходит оферта.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.

7.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без согласия другой стороны, оформленному в письменной форме.

7.8. Настоящий договор составлен и подписан на  18  листах в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора находится у Исполнителя, а два экземпляра - у Заказчика.

7.9. Контроль за надлежащим исполнением настоящего договора со стороны Заказчика осуществляет Начальник отдела управления качеством Ю.А. Тирский.

7.10. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения:

Приложение № 1 – «Техническое задание»;

Приложение № 2 – «Календарный план»;

Приложение № 3 – «Антикоррупционная оговорка»;

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Исполнитель»; «Заказчик». ___________________________________________ ___________________________________________ Юридический адрес: _________________________ ___________________________________________ Почтовый адрес: ____________________________ ___________________________________________ ОГРН _____________________________________ ИНН ______________ КПП _________________ р/с ________________________________________ в __________________________________________ к/с ________________________________________ БИК _______________________________________.; ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск ОГРН 1027501067747 ИНН 7530000048 КПП 753001001 р/с 40702810974000102890 Банк Читинское ОСБ № 8600 к/с 30101810500000000637 БИК 047601637.. От «Исполнителя»: _________________/___________________/ М.п.; От «Заказчика»: Генеральный директор ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» ___________________ /С.В. Шурыгин/ М.п.. |  |  |
| --- | --- | --- |

* - настоящий проект договора может быть откорректирован по результатам преддоговорных переговоров.