# ДОГОВОР №

# г. Нижний Новгород						“ ___ “ ___________ 20___ г.

Акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Россия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Старшего вице-президента по проектированию Иванова Юрия Алексеевича, действующего на основании Доверенности № 40/185/2014-ДОВ от 26.05.2014 г., с одной стороны, и

_______________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,

в лице _________________________________________,

действующего на основании ______________________,

с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

во исполнение Контракта № 77-598/1110700 между Республиканским унитарным предприятием «Белорусская атомная станция» (Государственное предприятие «Белорусская АЭС»), Республика Беларусь и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт», заключенного в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции (г. Минск 18.07.2012) и договора № 7759/13277 на «Проведение Исполнителем проектно – изыскательских работ на стадии разработки Рабочей документации для сооружения Белорусской АЭС в составе двух Блоков установленной мощностью до 1200 МВт каждый в рамках контракта на сооружение №77-598/1110700 от 18.07.2012г.»,

заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

проведение работ по теме: ___________________________________

# СТАТЬЯ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если не оговаривается иначе, используемые в Договоре термины определяются следующим образом.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ – двусторонний документ, подписываемый Сторонами и удостоверяющий соответствие результата Работ требованиям Договора.

- Белорусская АЭС - атомная электростанция (АЭС) на территории Республики Беларусь в составе двух Блоков, установленной мощностью до 1200 МВт каждый со всеми соответствующими системами и сооружениями для надежной, безопасной и бесперебойной выработки электроэнергии в течение проектного срока службы.

- Блок - часть АЭС, состоящая из одной реакторной установки В-491, одной турбоустановки мощностью до 1200 МВт и всех связанных с ними вспомогательных систем, необходимых для безопасной и надежной выработки электроэнергии в проектных режимах.

- Гарантия - обязательство Исполнителя в отношении того, что качество всех Работ в объеме его ответственности по Договору соответствует требованиям Договора.

- Дата вступления Договора в силу – дата, определенная в Пункте 19.1. Договора.

- День, Месяц, Год - календарный день, месяц и год по Григорианскому календарю.

- Договор – настоящий Договор, заключенный Заказчиком и Исполнителем.

- Документ/Документация - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, изображения и/или их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать.

- Заказчик – Акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП») и его законные правопреемники.

- Изменение - любое изменение в Работах/Услугах, которое оформляется в соответствии со Статьей 8 Договора.

- Инозаказчик – Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная станция» (Государственное предприятие «Белорусская АЭС»), Республика Беларусь.

- Исполнитель – ____________________ и его законные правопреемники.

- Ключевое событие – определенное Договором событие при выполнении Работ, по достижении которого Исполнителю выплачивается определенный условиями Договора платеж (передача Исполнителем Заказчику пакета Документации в соответствии с Договором, что подтверждается подписанием акта сдачи-приемки работ по форме, согласованной Сторонами.)

- Компетентные органы - Государственные органы/организации, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь или назначенные их правительствами с возложением на такие органы/организации ответственности за проведение независимого надзора за безопасностью АЭС, контроль за гражданскими ядерными установками и ядерными материалами, осуществление процесса лицензирования, выдачу лицензий и контроль за размещением ядерных установок, их сооружением, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией и выводом из эксплуатации АЭС, а также за проведением обязательных независимых экспертиз.

- Обеспечение качества - все планируемые и систематические действия, которые необходимы для обеспечения надлежащей уверенности в том, что любая Работа/Услуга будут отвечать указанным в Договоре требованиям к качеству.

- Персонал Заказчика - представитель Заказчика и весь персонал, используемый Заказчиком для выполнения своих обязательств по Договору, называемый Персоналом Заказчика при уведомлении Исполнителя Заказчиком.

- Персонал Исполнителя – представитель Исполнителя и весь персонал, используемый Исполнителем для выполнения своих обязательств по Договору,  называемый Персоналом Исполнителя при уведомлении Заказчика Исполнителем.

- Площадка строительства АЭС/Площадка - Промышленная площадка АЭС и территория за пределами охраняемого периметра (охранного ограждения в соответствии с Проектной документацией) Белорусской АЭС, на которой размещаются Объекты  Белорусской АЭС, временные здания и сооружения, наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, необходимые для строительства  Белорусской АЭС.

- Проектная документация – вся документация, включая материалы изысканий, сметную документацию, технические задания, отчеты, анализы, описания, спецификации, результаты расчетов, карты, чертежи, графики, и другие виды информации технического характера, относящиеся к  строительству Белорусской АЭС и передаваемые Сторонами друг другу в соответствии с их обязательствами по Договору.

- Проектные работы – проектные работы, изыскательские работы, научные исследования, опытно-конструкторские разработки, проектно-конструкторские и другие работы, услуги, осуществляемые Исполнителем по разработке и согласованию Проектной документации (п.2.3.).

- Промышленная площадка АЭС - территория, в пределах охраняемого периметра (охранного ограждения в соответствии с Проектной документацией) Белорусской АЭС, на которой размещаются основные и вспомогательные сооружения АЭС, расположенная на северо-востоке Гродненской области, в 18 км к северо-востоку от г. Островец, находящаяся у Заказчика на праве постоянного пользования.

- Работа/Услуга – действия, которые должны быть совершены Исполнителем или Заказчиком  во исполнение своих обязательств по Договору.

- Сторона - Заказчик или Исполнитель в зависимости от контекста Договора.

- Стороны - Заказчик и Исполнитель вместе.

- Субподрядчик - любое лицо, привлеченное Исполнителем по субподрядному договору для выполнения части Работ, предусмотренных Договором.

- Цена Договора - цена, определенная на дату подписания Договора (Статья 4).

Слова, употребленные в Договоре в форме единственного числа, предусматривают также форму множественного числа и наоборот, в зависимости от контекста.

- Генеральный Заказчик – АО «Атомстройэкспорт».

# СТАТЬЯ 2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Предметом Договора является: _____________________.

2.2 Исполнитель в соответствии с условиями Договора обязуется выполнить Проектные работы, как детально определено в Приложении 1 и передать Документацию Заказчику в объеме и в сроки, установленные в Приложении 2 к Договору.

Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ сторонние организации, предварительно согласовав их с Заказчиком.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за работы, выполняемые привлеченными организациями.

Заказчик обязуется принять указанные Работы и Документацию и оплатить их в соответствии со Статьей 4 Договора.

2.3 Научные, технические, экономические, а также требования по качеству к работам, объем Работ, их сроки выполнения определяются условиями Договора и Приложений к нему. К результатам Работ применяются требования норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации. Ценообразование работ осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

2.4 Выполнение Работ по настоящему Договору будет осуществляться на основе регулирующих положений, норм и правил, указанных в Приложении 5 к Договору.

2.5 Сроки выполнения работ по настоящему договору:

Начало –

Окончание –

# СТАТЬЯ 3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. В целях исполнения Договора Исполнитель и Заказчик принимают на себя следующие обязательства:

3.2. Обязательства Исполнителя

3.2.1. Выполнение Проектных работ, как определено в пункте 2.1 Договора и Приложениях 1 и 2 к Договору.

Изменения, исправления, пересмотр и повторное представление Документации в соответствии с условиями Статей 8, 12 и 13 Договора.

Проектная документация, указанная в Приложении 1 к Договору, должна быть идентифицирована согласно системе классификации и кодирования Документации в соответствии с условиями, определенными в Приложении 6 к Договору.

3.2.2. Исполнитель представит проектные Документы в соответствии с техническим заданием.

3.2.3. Выдача комментариев, ответы на вопросы Заказчика по выполненной Проектной документации, устранение замечаний Заказчика, как определено в Статьях 12 и 13 Договора.

3.2.4. Исполнитель в течение одного месяца после заключения настоящего Договора должен разработать и представить на согласование Заказчику программу обеспечения качества при проектировании систем и элементов, влияющих на ядерную и радиационную  безопасность. Программа обеспечения качества должна быть разработана в соответствии с требованиями Приложения 11 к настоящему договору.

3.2.5. Исполнитель должен разработать и внедрить процедуры управления и рабочие процедуры, применяемые им при реализации работ по Договору. Допускается в качестве процедур управления использовать действующие документы системы менеджмента качества, описывающие соответствующую деятельность.

3.2.6. Исполнитель обязан выполнять программу обеспечения качества, включая процедуры по обеспечению качества и другие, связанные с этим, технические мероприятия.

3.2.7. Устранение недостатков в Документации. При выявлении ошибок, пропусков, двоякого толкования, непоследовательности, несоответствий или других недостатков в Документации они должны быть  исправлены за счет Исполнителя, независимо от наличия согласования, одобрения или утверждения Документации в порядке, установленном пунктом 13.2 Договора.

3.2.8. Представить Заказчику не позднее пятнадцати календарных дней с даты заключения настоящего Договора документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 календарных дней до дня заключения Договора.  При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно Исполнителем представляются:

копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Исполнителя не ранее чем за 60 календарных дней до дня заключения Договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

3.2.9. Исполнитель гарантирует, что он ознакомлен с «Политикой в области качества, экологии, профессиональной безопасности и здоровья АО «НИАЭП», размещенной на внешнем web-сайте АО «НИАЭП»: www.niaep.ru.

3.2.10. Исполнитель не вправе уступать права (требования) по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика. В случае совершения Исполнителем сделки по уступке требования по денежному обязательству, вытекающему из настоящего Договора, без письменного согласия Заказчика Исполнитель уплатит Заказчику штраф в размере данного денежного обязательства.

3.2.11. Вносить данные в информационную систему управления проектами при проектировании и сооружении АЭС (далее ИСУП НИАЭП) в порядке и сроки определенные Техническим заданием (Приложение №1) к Договору.

3.3. Обязательства Заказчика

3.3.1. Оказание Исполнителю необходимого содействия в получении дополнительных исходных данных на основании письменного запроса Исполнителя, если самостоятельное получение таких дополнительных исходных данных Исполнителя невозможно без содействия Заказчика и/или Инозаказчика.

3.3.2. Рассмотрение, выдача замечаний, приемка и передача Документации, разработанной и передаваемой Исполнителем, как определено в Статье 12 Договора.

3.3.3. Своевременное осуществление платежей за выполненные Исполнителем Работы в порядке и на условиях, установленных Договором.

3.3.4. Обеспечение доступа на Площадку Персоналу Исполнителя для проведения Проектных работ в сроки, согласованные Сторонами.

3.3.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

Заказчик обязан представлять Исполнителю подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в 2-х экземплярах.

Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

# СТАТЬЯ 4 ЦЕНА ДОГОВОРА И ПЛАТЕЖИ

4.1. Стоимость в текущих ценах составляет:

__________ (прописью) рублей.

# Кроме того НДС 18% - (прописью) рублей.

# Итого с НДС 18% - (прописью) рублей.

# Стоимость в базисных ценах 2001г. (на 01.01.2000 г.): 		тыс. рублей.

4.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании двусторонне оформленного акта в течение 90 (девяносто) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, при наличии оригинала счета-фактуры и при условии предоставления обеспечения исполнения договора, согласно  статье 4.3.

СТАТЬЯ 4.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.3.1. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Исполнителем в следующем виде:

4.3.1.1. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанная уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия  должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию;

4.3.1.2. Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными;

4.3.1.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта;

4.3.1.4. В случае, если обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно пунктам 4.3.1.1 и/или 4.3.1.2;

4.3.1.5. Договора поручительства, с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя;

4.3.1.6. В форме денежных средств путем их перечисления Заказчику (обеспечительный взнос).

Вид обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящем пункте видов определяется Исполнителем самостоятельно.

4.3.2. Банковская гарантия оформляется в соответствии с Приложением № 9 к Договору (Форма банковской гарантии).

4.3.3. Договор поручительства заключается в соответствии с Приложением № 10 к Договору (Форма договора поручительства).  В случае если Исполнитель является организацией подведомственной ГК «Росатом» договор поручительства заключается в соответствии с Приложением №13 к Договору (Форма внутриотраслевого договора поручительства).

4.3.4 В случае, если обеспечение исполнения договора не было предоставлено Исполнителем до заключения настоящего Договора, Исполнитель обязан предоставить обеспечение в сроки, предусмотренные подпунктами 4.3.5.

4.3.5 В срок не более 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения Договора Исполнитель  обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора (в форме безотзывной банковской гарантии,  выданной банком, поручительства или обеспечительного взноса) в размере 5% от цены Договора.

4.3.6. Срок действия обеспечения исполнения Договора (в форме банковской гарантии, договора поручительства, денежных средств путем их перечисления Заказчику) должен составлять срок выполнения Исполнителем  работ по данному Договору плюс 60 дней.

Исполнитель несет все расходы по получению обеспечения  Договора.

4.3.7.  Исполнитель обязан до представления банковской гарантии согласовать с Заказчиком банк-гарант.

4.3.8. В случае если последний день срока действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего Договора приходится на нерабочий день, то банковская гарантия должна быть выдана с датой окончания срока действия, соответствующей дате первого рабочего дня после нерабочих дней.

4.3.9. Если в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия банковской гарантии Исполнитель не потребует от Заказчика возврата банковской гарантии в письменной форме, то возврат Исполнителю банковской гарантии с истекшим сроком действия не производится.

4.3.10. Банковские гарантии должны соответствовать требованиям, установленным статьями 368–378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также следующим требованиям:

- бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Исполнитель, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию;

- в банковской гарантии в обязательном порядке указывается сумма, в пределах которой гарант гарантирует исполнение соответствующих обязательств Исполнителя;

- банковская гарантия должна содержать ссылку на настоящий Договор с указанием на стороны договора, наименование договора, номер и дату договора;

- в банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет гаранту только письменное требование, в котором Заказчик указывает, обстоятельства, наступление которых влечет выплату по банковской гарантии;

- в банковской гарантии указывается срок ее действия (пункт 4.3.6 Договора);

- банковская гарантия должна быть безотзывной;

- платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика;

- обязательство гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Покупателя Заказчика;

- банковская гарантия должна содержать условие, что любые споры по данной гарантии подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области;

- к банковской гарантии должны быть приложены документы, указанные в п. 4.3.12 настоящего Договора;

- в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым;

- банковская Гарантия Исполнителя должна быть передана Заказчику через банк Заказчика с письменным подтверждением банка Заказчика подлинности подписей лиц, подписавших банковскую гарантию, и печати на банковский гарантии (в ином случае банковская гарантия Заказчиком приниматься не будет);

- расходы, связанные с передачей банком Заказчика банковской гарантии Заказчику, а также расходы, связанные с подтверждением банком Заказчика подписей и печатей на банковской гарантии, оплачивает Исполнитель.

4.3.11. Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим следующим требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте;

- не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями;

- резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный по праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

4.3.12. Документы, которые обязательно прилагаются к банковской гарантии:

- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа;

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта и подписавшее банковскую гарантию. В случае если в доверенности на право подписи банковской гарантии имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п., необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего банковскую гарантию (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);

- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенная копия лицензии Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий.

4.3.13. Поручитель должен отвечать следующим требованиям:

- поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standart & Poor’s (www.standartandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings. com) на уровне не ниже «BBB» по шкале Standart & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Baa2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

4.3.14. Одновременно с договором поручительства Исполнитель предоставляет следующие документы в отношении поручителя:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя об избрании единоличного исполнительного органа;

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя. В случае если в доверенности на право подписи договора поручительства имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п., необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

4.3.15. Заказчик отказывает в приеме обеспечения, если:

- такое обеспечение не обеспечивает обязательства, подлежащие обеспечению в соответствии с условиями договора;

- лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами

Госкорпорации «Росатом» и/или настоящим Договором, и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства Российской Федерации;

- получено уведомление от поручителя или банка-гаранта о неподтверждении факта выдачи обеспечения;

- несоответствие банковской гарантии или договора поручительства требованиям настоящего Договора и форме банковской гарантии или договора поручительства (Приложения №№ 9, 10,13  к настоящему Договору).

4.3.16. В случае если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное Исполнителем, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Договору, а равно в случае отзыва или приостановления действия лицензии банка-гаранта, Исполнитель  обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

4.3.17. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора, в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам Заказчика:

ИНН 5260214123 КПП 525350001

Расчетный счет 40702810542020102883 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ

# Корр. счёт 30101810900000000603 БИК банка 042202603

г. Нижний Новгород

ОГРН 1075260029240

Назначение платежа: «Перечисление обеспечения исполнения Договора/обеспечения возврата аванса/обеспечения исполнения гарантийных обязательств (выбрать нужное) по Договору №___________от «_____»__________20___г., заключенному в соответствии с процедурой закупки №___________, НДС в том числе/не облагается».

4.3.18. Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения исполнения Договора,  считаются предоставленными Заказчику с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

4.3.19. Денежные средства возвращаются Исполнителю после надлежащего исполнения им соответствующих обязательств в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя, которое может быть направлено Исполнителем не ранее срока окончания работ плюс 60 дней.

Денежные средства возвращаются на банковский счет Исполнителя, указанный в Договоре.

4.3.20. В случае непредоставления в срок обеспечения исполнения Договора Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% от стоимости договора за каждый день просрочки.

# СТАТЬЯ 5 ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует, что его обязательства по Договору, определенные в Статьях 2 и 3, будут выполнены в соответствии с требованиями Договора.

5.2. Исполнитель гарантирует, что он обладает всеми необходимыми лицензиями и правами для выполнения Работ в объеме его ответственности по Договору.

5.3. Исполнитель гарантирует, что выполненные Работы по Договору и полученные результаты Работ не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) Третьих Сторон.

5.4. Исполнитель гарантирует, что передаваемая им Документация будет соответствовать своему назначению и требованиям, определенным в Договоре.

5.5. Исполнитель гарантирует, что Персонал Исполнителя, выполняющий Работы, будет иметь необходимый опыт и квалификацию.

5.6. Если в проектной документации, разработанной Исполнителем по Договору, обнаружатся какие-либо неточности или упущения, которые могут повлиять на последующую Рабочую документацию, лицензирование, технические требования или спецификации, строительные, монтажные, пусконаладочные работы и эксплуатацию Белорусской АЭС, Исполнитель устранит такие неточности или упущения за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

5.7. Исполнитель гарантирует, что Документация будет отвечать требованиям кодов и стандартов по ядерной и радиационной безопасности, действующим в Российской Федерации на день подписания  Договора. Перечень нормативно-технической документации приведен в Приложении 5 к Договору.

5.8. Согласование документации Заказчиком не освобождает Исполнителя от ответственности за качество разработанной документации, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

5.9. Исполнитель несет всю полноту ответственности за некачественное выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в период эксплуатации Белорусской АЭС.

СТАТЬЯ 6	ГРАФИК ПЕРЕДАЧИ документации

6.1 Исполнитель передаст Заказчику разработанную им Документацию в соответствии с условиями Договора и в соответствии с календарным планом, как предусмотрено в Приложении 2 к Договору.

6.2 Стороны будут заблаговременно информировать друг друга о любых возможных задержках в выполнении сроков по календарному плану  и передачи с тем, чтобы Стороны могли предпринять соответствующие корректирующие действия.

# СТАТЬЯ 7 РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, Нормы и правила

7.1. Все Работы, предусмотренные Договором должны соответствовать требованиям действующих правил, норм и стандартов в области использования атомной энергии, правил по ядерной и радиационной безопасности, защите окружающей среды и пожарной безопасности, а также охране труда, действующим на дату подписания Договора, перечень которых указан в Приложении 5 к Договору, при условии, что данные технические нормативные правовые акты соответствуют международным стандартам в области безопасности атомной энергетики и охраны окружающей среды, обязательным в Российской Федерации.

7.2. При необходимости допускается ссылка на нормы и стандарты МАГАТЭ и/или Третьих стран, перечень которых приведен в Приложении 5 к Договору.

7.3. В случае появления после подписания Договора новых норм и правил или изменений в уже существующие, перечисленные в Приложении 5 к Договору, Стороны будут руководствоваться положениями Статьи 8 Договора.

# СТАТЬЯ 8 изменения

8.1. Заказчик имеет право в любое время в течение срока выполнения Договора внести предложение в письменном виде о конкретных Изменениях. Исполнитель должен приступить к выполнению вышеуказанных Изменений в соответствии с положениями настоящей Статьи.

8.2. Исполнитель в течение 5 (пять) календарных дней после получения предложения  Заказчика представит ему отчет в письменном виде о предлагаемых Изменениях, в котором будет дана оценка их влияния на ядерную безопасность, стоимость, графики, гарантии и другие условия Договора. В течение 5 (пять) календарных дней после получения отчета Заказчик обсудит с Исполнителем данную оценку и примет решение о необходимости внесения Изменений на основе данного обсуждения.

8.3. Во время проведения переговоров и обсуждений по внесению Изменений до момента принятия Сторонами решения относительно указанных Изменений, Исполнитель будет продолжать строго выполнять график, как определено в Статье 6 Договора и соответствующих Приложениях к Договору, если Стороны не договорились об ином.

8.4. Исполнитель приступит к Изменениям на основе дополнительного соглашения к Договору, в котором будет определен объем Изменений и их влияние на цену, график, гарантии и другие условия Договора.

В случае если Изменения в проектную Документацию не влияют на цену, сроки, гарантии и другие условия Договора, а также на возможность передачи Документации, то Исполнитель приступит к внесению таких Изменений на основе извещения об Изменении, согласованного Сторонами, форма которого будет определена в течение 21 (двадцать один) календарного дня после вступления в силу Договора.

8.5. Исполнитель имеет право предложить Заказчику такие Изменения в период выполнения Договора, которые не должны отрицательно сказаться на эксплуатации, технических характеристиках, безопасности, качестве и функциональных характеристиках Белорусской АЭС. Предложения на такие Изменения будут передаваться Исполнителем в письменной форме с оценкой их влияния на стоимость и сроки, предусмотренные Договором для одобрения Заказчиком. Заказчик должен в течение 21 (двадцать один) календарного дня сообщить Исполнителю свой ответ на предложение в письменной форме. Одобрение Заказчиком указанного предложения не освобождает Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору.

8.6. В случае если по требованию Компетентного органа Республики Беларусь  возникнут какие-либо Изменения в нормах, связанных с ядерной безопасностью и радиационной защитой, Исполнитель внесет соответствующие Изменения в Проектную документацию  по взаимному согласованию Сторон. Стороны сделают все возможное для минимизации последствий задержек, вызванных Изменениями в требованиях Компетентного органа Республики Беларусь.

Если эти Изменения повлекут за собой изменение исходных данных, переданных Заказчиком Исполнителю согласно Приложению 1 к Договору, Исполнитель произведет соответствующие Изменения в выпускаемой им проектной документации, при этом Заказчик оплатит расходы Исполнителя, вызванные этими Изменениями, как дополнительные Работы Исполнителя, и Исполнитель вправе требовать продление срока завершения Работ.

(Данный абзац включается в договор при наличии в техническом задании условий о предоставлении Заказчиком исходных данных).

# СТАТЬЯ 9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

9.1. Технические требования к проектной документации  дифференцируются в зависимости от ответственности системы (элемента),  на который распространяются документация, с учетом требований безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97).

Требования по применению категорий качества устанавливаются в соответствии  с  СТО СМК-ПКФ-015-06 «Управление разработкой проекта. Применение категорий обеспечения качества в проектах АС». Используются четыре категории обеспечения качества: 1(QA1), 2(QA2), 3(QA3), 4(QNC). Элементы, находящиеся на границе между установленными категориями обеспечения качества должны быть отнесены к более высокой категории».

Любые изменения категоризации должны выполняться по взаимному согласованию между Заказчиком и Исполнителем.

9.2. Исполнитель и его Субподрядчики должны представить сертификат на систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта ISO 9001:2008, или его национальным аналогам.

9.3. Исполнитель и его Субподрядчики должны иметь в своем распоряжении квалифицированный персонал для обеспечения контроля в области качества достаточный по численности и соответствующий требованиям поставленных задач. Требования по качеству, предъявляемые Исполнителем к своим Субподрядчикам, дифференцируются в зависимости от присвоенной категории Качества. Категории обеспечения качества оборудования в обязательном порядке указываются в спецификациях в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора.

9.4. Исполнитель несет ответственность в объеме своих обязательств по Договору  за разработку, рассмотрение и согласование частных программ обеспечения качества своих Субподрядчиков, деятельность которых распространяется на системы (элементы), влияющие на безопасность. Субподрядчики, деятельность которых не влияет на безопасность, должны разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента Качества, соответствующую требованиям  ISO 9001:2008 или его национального аналога.

9.5. Заказчик имеет право проводить проверки (аудиты) выполнения Исполнителем требований к обеспечению качества и выполнения программы обеспечения качества с целью получения объективных данных о качестве выполняемых работ, соответствии их результатов условиям Договора, технического задания, требованиям технических регламентов, нормативных правовых актов и нормативных документов.

О дате начала проведения проверки (аудита), Заказчик уведомит Исполнителя не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до проведения аудита. При этом Заказчик направляет план проверки, запрос о необходимой документации, информацию о составе аудиторов и целях проверки

9.6. По результатам проверки (аудита) персоналом Заказчика оформляются документы о проведении проверки с описанием обнаруженных несоответствий. Отчет о проведенной проверке направляется Исполнителю после окончания проверки (аудита).

Исполнитель обязан подготовить План устранения несоответствий и проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин. Планы (программы) устранения несоответствий и проведения корректирующих действий должны быть направлены Заказчику не позднее, чем через 14 (четырнадцать) календарных дней после получения Отчета о проведении проверки.

После получения Плана устранения несоответствий и проведения корректирующих действий Заказчик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней имеют право дать свои замечания по содержанию Плана устранения несоответствий и проведения корректирующих действий, которые Исполнитель должен учесть или обоснованно отклонить.

Результаты устранения несоответствий и проведения корректирующих мероприятий должны быть зафиксированы документально и направлены Заказчику по мере их реализации.

9.7. Исполнитель и его субподрядчики должны обеспечить разработку, сбор, хранение и поддержание в рабочем состоянии записей. Записи должны быть составлены в письменном виде и подтверждать выполнение Исполнителем всех работ в соответствии с Договором, а также составление качества выполняемых работ требованиям применяемых норм, стандартов и технических регламентов.

СТАТЬЯ 10	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

10.1. Заказчик имеет право инспектировать и контролировать деятельность Исполнителя  по контролю качества.

10.2. Деятельность по обеспечению и контролю качества, выполняемая Заказчиком и его представителями, не снимает с Исполнителя обязательств и ответственности по Договору

10.3. Заказчик осуществляет аудиты качества и инспекции качества разрабатываемой документации за свой счет. Исполнитель обеспечивает доступ специалистов Заказчика к разрабатываемой Исполнителем документации при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя о дате проведения аудита и/или инспекции не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента начала осуществления такового. В уведомлении об аудите и/или инспекции должна содержаться информация о представителях Заказчика для обеспечения возможности доступа к документации.

СТАТЬЯ 11	Лицензии и Разрешения

11.1. Исполнитель окажет техническую поддержку Заказчику для получения Инозаказчиком заключения экспертизы ФГУ «Главгосэкспертиза России» по Проектной документации, а также разрешений и/или лицензий. Объем такой технической поддержки включает предоставление ответов и разъяснений на вопросы Компетентных органов и командирование Персонала Исполнителя для участия в обсуждениях, относящихся к получению заключения, разрешений и лицензий, проводимых между Инозаказчиком и Компетентными органами, что учтено в цене Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п.11.2.настоящей Статьи.

11.2. Если Исполнителю потребуется выполнение дополнительных Работ для предоставления Заказчику по требованию Компетентных органов Республики Беларусь дополнительных материалов сверх объема Документации, предусмотренного в Приложении 1 к Договору, то Стороны согласуют стоимость этих дополнительных Работ и Заказчик оплатит их Исполнителю.

11.3. Исполнитель должен обеспечить командирование Персонала Исполнителя для участия в совещаниях в Компетентных органах Российской Федерации и Республики Беларусь с целью получения Инозаказчиком необходимых разрешений и/или лицензий, а также прохождения государственной экспертизы.

11.4. При выполнении Договора Исполнитель должен иметь и/или получить лицензии, необходимые для выполнения работ.

11.5 Исполнитель предоставит Заказчику все необходимые документы для получения экспортной лицензии/заключения о возможности безлицензионного вывоза документации и технологий в сроки и объемах согласно Приложению 8 к настоящему Договору.

# СТАТЬЯ 12 ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ И ДОКУМЕНТАЦИИ

12.1 Исполнитель несет ответственность за разработку и передачу Заказчику Документации, указанной в Приложении 1 к Договору.

12.2 Передача Документации осуществляется в следующем порядке:

12.2.1 Передача Документации по Проектным работам:

Один экземпляр пакета документации передается в 4-х экземплярах на бумажном носите и в одном экземпляре на электронном носителе в форматах Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD 2002, MapInfo (не ниже версии 7), а также в форматах позволяющим осуществлять копирование и чтение (в формате .pdf или tif, с параметрами разрешения при сканировании не ниже 300 dpi);

12.2.2. Документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, должна быть разложена в папки-регистраторы формата A4, идентифицированные согласно принятой кодировке. Папки-регистраторы упаковываются в коробки. Коробки должны выдерживать длительную транспортировку и обеспечивать защиту Документации от влаги, плесени и намокания. Коробка является грузовым местом.

12.2.3. В каждом грузовом месте с Документацией должен быть вложен подробный упаковочный лист в 1 (одном) экземпляре с указанием количества папок, серийного номера Документа, кода, названия и общего количества страниц Документа и другой необходимой информации.

В грузовом месте №1 каждого пакета передаваемой Заказчику Документации, будут находиться:

- 1 (один) экземпляр всех упаковочных листов пакета Документации;

- перечень Документации, содержащейся в данном пакете (в формате .acc или .xls) - на электронном носителе;

- перечень Документации, содержащейся в данном пакете - 1 (один) экземпляр на бумажном носителе;

- Акт сдачи – приемки выполненных работ - 2 (два) экземпляра.

Структура перечня Документации будет согласована Сторонами.

12.2.4. Риск случайной утраты или случайного повреждения передаваемой Заказчику Документации по Договору переходит с Исполнителя на Заказчика с даты приемки документации Заказчиком.

12.3 При передаче Исполнителем Заказчику Документации в соответствии с подпунктом 12.2.1 Договора Заказчик проводит приемку выполненных Работ для определения количества, комплектности, качества и надлежащего оформления Документации.

При наличии мотивированных замечаний к количеству, качеству, комплектности и оформлению Документации Стороны оформят акт о несоответствиях в произвольной форме с указанием замечаний и сроков их устранения.

Исполнитель за своей счет обязан устранить данные замечания в указанный в акте срок, в противном случае Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,056% от стоимости соответствующего Ключевого события за каждый день просрочки.

12.4. При отсутствии у Заказчика замечаний к Документации Заказчик подпишет Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 45 (сорок пять) рабочих дней после получения от Исполнителя акта сдачи-приемки выполненных работ.

Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается по форме Приложения 4 к Договору в количестве 2 (два) подлинных экземпляра, 1 (один) из которых передается Заказчику. Работы считаются выполненными с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Место подписания акта: 603006, РФ г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3.

Подписанный Сторонами в результате проведения приемки Акт сдачи-приемки выполненных работ будет являться подтверждением достижения Ключевого события для проведения оплаты согласно Статье 4 Договора.

Исполнитель представляет Заказчику счета-фактуры на выполненные работы по установленным законодательством форме и сроку.

12.5 В случае любых разногласий Стороны должны совместно предпринять все необходимые меры для решения существующих проблем на периодических ежеквартальных координационных совещаниях или совещаниях по специальным вопросам.

12.6 Вся Документация, передаваемая Исполнителем по Договору, должна быть авторизована и утверждена Исполнителем.

12.7. Заказчик вправе использовать Документацию, полученную от Исполнителя, любым способом и на любые цели, не противоречащие законодательству Российской Федерации;

12.8. Заказчик вправе передавать Документацию, полученную от Исполнителя, третьим лицам без согласия Исполнителя.

СТАТЬЯ 13	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

13.1 Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, определенных в Статьях 2 и 3 Договора.

13.2 Исполнитель несет ответственность за неточность и (или) неполноту Проектной документации, их несоответствие своему назначению и требованиям, определенным в Договоре,  за исключением требований, связанных с выбором Площадки.

13.2.1 Если в период до получения Инозаказчиком положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» обнаружатся какие-либо неточности или упущения в Проектной документации, которые могут повлиять на последующую Рабочую документацию, лицензирование, технические требования или спецификации,  Исполнитель за свой счет устранит такие неточности или упущения.

Если какие-либо неточности или упущения в Проектной документации обнаружатся после получения Инозаказчиком положительного заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России», то Исполнитель устранит такие неточности или упущения путем внесения Изменений в Проектную документацию в соответствии со Статьей 8 Договора и только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3 Исправления в Проектную документацию Исполнитель должен внести в сроки, согласованные с Заказчиком.

13.4. За нарушение конечного и/или промежуточного сроков выполнения работ по Договору Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,056% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

13.5. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ Заказчик несет ответственность в соответствии со статьей 395 ГК РФ, при этом размер процентов, подлежащих уплате, определяется исходя из ставки 5 % (пять процентов) годовых от неоплаченной суммы, но не более 2 % (двух процентов) от невыплаченной в срок суммы.

13.6 Никакое положение настоящей статьи не должно толковаться как освобождающее Исполнителя от ответственности за недостатки в Документации, за исключением недостатков, связанных с выбором Площадки.

13.7. При нарушении сроков ввода данных в «ИСУП НИАЭП» в соответствии с п.3.2.11, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы настоящего Договора.

13.8  На сумму любого долга Заказчика перед Исполнителем  по настоящему Договору проценты, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются и не выплачиваются.

СТАТЬЯ 14	ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ИНФОРМАЦИЮ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по настоящему Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее - РИД), исключительные права на которые принадлежат Заказчику, Исполнителю или третьим лицам.

Стороны дополнительно согласуют условия, на которых Исполнитель может приобрести права на использование результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам.

Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания настоящего Договора и предоставляемых такой Стороной другой Стороне для целей выполнения настоящего Договора.

В этом случае Стороны предоставляют друг другу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование этих результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с настоящим Договором

  - Исполнитель обязан провести патентные исследования с целью определения технического уровня и тенденций развития области техники, проверки выполнения требований патентной чистоты и патентоспособности разрабатываемого образца нового изделия и его составных частей и представить отчет в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.011-96.

Отчет о патентных исследованиях включается в состав отчетной документации, представляемой к приемке работы в целом или ее этапов.

  - Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего Договора РИД, способном к правовой охране, с указанием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

По завершению работ по настоящему Договору Исполнитель обязан одновременно с актом сдачи-приемки представить Сведения о правах на все полученные результаты работ, их объеме и правообладателях, включая сведения о поданных заявках на получение охранных документов на РИД по форме, установленной Заказчиком.

  - Все полученные при выполнении работ результаты, включая созданные и использованные результаты интеллектуальной деятельности, подлежит отражению в отчетной документации.

Право распоряжения всеми видами документации, разработанной и выпущенной в соответствии с техническим заданием на выполнение работы, принадлежит Заказчику. Права на указанную документацию переходят к Заказчику с даты подписания сторонами соответствующего акта сдачи-приемки работ (этапа).

Исполнитель вправе использовать все виды документации, разработанной и выпущенной в соответствии с техническим заданием на выполнение работы, для собственных нужд.

  - Право на получение патента (свидетельства) и исключительное право на РИД, полученный при выполнении Договора и способный к правовой охране (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для ЭВМ, базы данных и др.), принадлежат Заказчику.

Стороны по взаимной договоренности определяют целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов, а также гарантируют неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране. Исполнитель по поручению Заказчика осуществляет все необходимые действия для получения Заказчиком охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации и несет расходы на эти цели из средств, предоставляемых по настоящему Договору, и по письменному требованию Заказчика - на территории других государств на средства, устанавливаемые отдельным соглашением Сторон.

Исполнитель имеет право на безвозмездную простую (неисключительную), непередаваемую лицензию на использование результатов интеллектуальной деятельности для собственных нужд. Использование их Исполнителем для коммерческих целей допускается только по согласованию с Заказчиком.

Если Заказчик решит прекратить действие охранного документа на какой-либо результат интеллектуальной деятельности до истечения срока охраны, он заблаговременно уведомляет об этом Исполнителя.

Вознаграждение авторам охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, не являющимися правообладателями, выплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи Заказчику в целях обеспечения соблюдения Исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств

  - Исполнитель гарантирует, что выполненные по настоящему договору работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории России и (или) Республики Беларусь.

  - Исполнитель несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории России и (или) Республики Беларусь. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц, вызванных нарушением на территории России и (или) Республики Беларусь их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик: немедленно информирует об этом Исполнителя; проведет предварительные переговоры с третьей стороной; обеспечит возможность Исполнителю провести за счет Исполнителя любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.

  - Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счёт, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Исполнителем интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории России и (или) Республики Беларусь.

  - По просьбе Исполнителя урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Исполнитель оплатит Заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику все убытки, вызванные нарушением Исполнителем интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории России и (или).

  - Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении 12 к Договору.

  - Порядок обмена сведениями, содержащими государственную тайну Российской Федерации и государственные секреты Республики Беларусь в рамках настоящего Договора (в случае их наличия) будет согласовываться дополнительно.

Статья 15	ПРИОСТАНОВКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1 Приостановка.

15.1.1 В период исполнения Договора Заказчик имеет право приостановить Работу или любую ее часть путем направления по факсу письменного уведомления Исполнителю за 7 (семь) календарных дней до даты приостановки. В этом уведомлении должно указываться: какая часть Работ подлежит приостановке, причина приостановки, дата приостановки и предполагаемая дата возобновления Работ, если это возможно. Оригинал уведомления о приостановке должен быть направлен после этого Исполнителю заказной почтой в течение 7 (семь) календарных  дней.

В соответствии с уведомлением Исполнитель должен приостановить Работы и при содействии Заказчика приложить максимальные усилия для минимизации воздействия данной приостановки. Однако Исполнитель должен продолжить выполнение всех не приостановленных Работ.

15.1.1.1 В случае, если приостановка вызвана причинами, за которые несет ответственность Исполнитель, в том числе непредставление Исполнителем Документации без официального согласования Сторонами в течение более 30 (тридцать) календарных дней после даты установленной по Договору, то Исполнитель за свой счет устранит недостатки в выполнении своих обязательств по Договору или устранит отклонения от Договора, вызвавшие приостановку, и возобновит Работы как можно скорее, без дополнительных затрат для Заказчика.

Исполнитель возместит Заказчику дополнительные расходы, которые фактически понес Заказчик и которые вызваны только и исключительно вышеуказанной приостановкой.

15.1.1.2 В случае, если приостановка вызвана причинами, за которые несет ответственность Заказчик, то Заказчик возместит Исполнителю дополнительные расходы, которые фактически понес Исполнитель и которые вызваны только и исключительно такой приостановкой, а также выплатит Исполнителю остаток суммы, подлежащей оплате и ранее не оплаченной за Работы, выполненные в соответствии с Договором до даты приостановки, и продолжит осуществление платежей Исполнителю за те Работы, которые не приостанавливались.

15.1.2 В случае если Заказчик не осуществит платежи Исполнителю по календарному плану в течение более чем 90 (девяносто) календарных дней без обоснованного уведомления или взаимной договоренности, Исполнитель имеет право приостановить Работы, письменно уведомив Заказчика об этом по факсу за 21 (двадцать один) календарный день до даты приостановки. В этом случае Заказчик возместит Исполнителю дополнительные расходы, которые фактически понес Исполнитель и которые вызваны только и исключительно вышеуказанной приостановкой. Исполнитель вправе требовать продления срока выполнения Работ.

15.1.3 Исполнитель возобновит Работу немедленно после устранения причины приостановки и/или после получения от Заказчика письменного уведомления по факсу касательно окончания приостановки. После этого оригинал уведомления должен быть направлен Исполнителю заказной почтой.

15.2 Прекращение действия

15.2.1. Договор может быть расторгнут Сторонами по взаимному согласию или по требованию одной из сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

15.2.2. Сторона, намеренная расторгнуть договор в соответствии с п.15.2.1 договора, направляет письменное уведомление другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении договора.

Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о расторжении договора и направляет его другой Стороне в течение 20 (Двадцати) дней с даты получения уведомления.

15.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без возмещения Исполнителю убытков, обусловленных прекращением договорных отношений, в случае не предоставления в срок результатов работ по первому и последующим этапам календарного плана.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае не представления Исполнителем документов, перечисленных в пункте 3.2.8 настоящего Договора в срок, установленный указанным пунктом Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

15.2.4. В случае расторжения договора в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

15.2.5 В случае, если Работы были приостановлены в соответствии с условиями подпункта 15.1.1.2 Договора в течение более чем 90 (девяносто) календарных дней без предварительного уведомления или взаимной договоренности, и в течение указанного периода причитающиеся платежи не были осуществлены Заказчиком, Исполнитель имеет право прекратить действие Договора, направив Заказчику письменное уведомление за 21 (двадцать один) календарный день до даты прекращения. В этом случае Заказчик должен возместить все затраты, понесенные Исполнителем в связи с выполнением Договора к моменту прекращения, и возместить убытки в соответствии с законодательством РФ.

15.3 Стороны договорились, что любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и любой другой валюте, являются предпринимательским риском Исполнителя и не могут являться основанием для изменения или расторжения настоящего договора, а также для освобождения Исполнителя от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. Под курсом рубля РФ в данном пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ.

СТАТЬЯ 16	Координация, связь и рабочий язык

16.1 Стороны должны направлять своих специалистов для участия в периодических координационных совещаниях и совещаниях по специальным вопросам, которые будут проводиться Инозаказчиком и Заказчиком следующим образом:

  - Периодические ежеквартальные координационные совещания для рассмотрения деятельности Сторон в ходе выполнения Договора и обсуждения вопросов (включая вопросы Субподрядчиков), возникших в ходе выполнения Договора, и мероприятий по их устранению.

Количество таких совещаний не превысит 4 (четырех) в год, такие совещания будут проводиться, главным образом, в Российской Федерации и Республике Беларусь поочередно. Расходы, понесенные любой Стороной в связи с участием ее представителей  в таких совещаниях, относятся на счет данной Стороны.

  - Совещания для рассмотрения и/или решения специальных вопросов в объеме обязательств Сторон, которые будут проводиться по мере необходимости на территории Российской Федерации или Республики Беларусь. Стороны будут заблаговременно информировать друг друга о таких совещаниях для выполнения необходимых организационных формальностей. Стороны будут отправлять свой персонал для участия в таких совещаниях за свой собственный счет.

СТАТЬЯ 17	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1 Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Стороной событий чрезвычайного характера, как пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, а также иные обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, имеющие своим следствием невозможность надлежащего исполнения Договора.

17.2 Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, освобождается от ответственности за любую просрочку или неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием форс-мажора.

17.3 Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены свидетельством Торгово-промышленной палаты соответствующей страны.

17.4 Сторона, непосредственно подвергшаяся воздействию форс-мажора, предпримет все усилия для принятия необходимых мер по сокращению задержки Проекта, вызванной форс-мажором, и минимизации косвенных последствий или потенциального воздействия форс-мажора.

17.5 Обязательства любой из Сторон, на которые событие форс-мажора непосредственного влияния не оказало, должны продолжать выполняться Сторонами согласно положениям Договора.

17.6 Сторона, непосредственно подвергшаяся воздействию форс-мажора, в максимально короткий срок направит по факсу другой Стороне уведомление о прекращении или устранении форс-мажора и немедленно подтвердит это заказной почтой.

17.7 Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 120 (ста двадцати) дней, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

17.8 Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в дальнейшем и влечет за собой возмещение убытков, причиненных неизвещением или несвоевременным извещением.

17.9 Каждая Сторона в любое время обязана использовать любую разумную возможность для минимизации любой задержки в исполнении Договора, вызванной наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

СТАТЬЯ 18	ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, СПОРЫ И АРБИТРАЖ

18.1 Стороны согласовали, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, будут урегулированы в претензионном порядке.

Претензии Сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, будут рассматриваться Сторонами в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты их получения.

18.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или связанного с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. (редакция для организаций подведомственных Госкорпорации «Росатом».

Для организаций не подведомственных Госкорпорации «Росатом» п.18.2. изложить в редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или связанного с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области»).

18.3 Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут руководствоваться действующим на территории Российской Федерации законодательством.

18.4 Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в досудебном порядке регулируются экспертной комиссией, созданной из представителей Сторон с привлечением независимой стороны. Все финансовые затраты в рамках рассмотрения указанных с привлечение независимой стороны в настоящем пункте споров Стороны несут поровну.

СТАТЬЯ 19	ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

19.1 Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон.

19.2 Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

СТАТЬЯ 20	ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

20.1 Договор состоит из: 1) Преамбулы; 2) Статей; 3) Приложений

20.2 В случае расхождения или противоречия в интерпретации любой части Статей Договора и любого из Приложений (или их дополнений), предпочтение отдается условиям Статей.

В случае расхождения или противоречия внутри Статей или между ними, или внутри Приложений или между ними, предпочтение отдается тому положению, которое наиболее относится к данному вопросу или трактует этот вопрос наиболее подробно.

В случае если расхождение или противоречие все-таки сохраняется даже после применения вышеизложенного, Стороны взаимно договорятся, чему отдать предпочтение.

20.3 Вся предшествующая информация, относящаяся к переговорам и переписке между Заказчиком и Исполнителем, теряет силу с момента заключения Договора, за исключением той, которая включена в Договор или на которую содержится ссылка в Договоре.

20.4 Все изменения и корректировки в Договоре вступают в силу оформляются в письменной форме и за подписью уполномоченных представителей Сторон.

20.5 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права или обязательства по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме правопреемников по закону.

20.6 В Документации, разрабатываемой по Договору, будет использована международная система единиц СИ.

В расчетах допускается использование технических систем единиц, однако, результаты должны быть представлены в международной системе единиц СИ.

Размеры на чертежах должны быть в метрических единицах.

20.7 Договор составлен и подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, один подлинный экземпляр Договора для Заказчика и один подлинный экземпляр для Исполнителя. Оба подлинных экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.

20.8 Исполнитель гарантирует АО «НИАЭП», что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя___________на адреса электронной почты АО «НИАЭП» niaep@niaep.ru., (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить АО «НИАЭП» соответствующее письменное уведомление (по форме Приложения № 7) с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений АО «НИАЭП», а также на раскрытие АО «НИАЭП» Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает АО «НИАЭП» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает АО «НИАЭП» убытки, понесенные в связи с предъявлением АО «НИАЭП» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Исполнитель и АО «НИАЭП» подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа АО «НИАЭП» от исполнения Договора и предъявления АО «НИАЭП» Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления АО «НИАЭП», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

20.9 Договор включает следующие Приложения, которые являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 	Техническое задание.

Приложение 2	Календарный план.

Приложение 3	Расчет стоимости.

Приложение 4 	Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Приложение 5 	Перечень основных норм и стандартов.

Приложение 6 	Система классификации и кодирования Белорусской АЭС.

Приложение 7	Сведения о цепочке собственников

Приложение 8 	Перечень документов для оформления экспортных лицензий/заключений.

Приложение 9	Форма банковской гарантии исполнения договора.

Приложение 9.1	Форма акта приема-передачи банковской гарантии.

Приложение 10	Форма договора поручительства.

Приложение 11	Требования к частным программам обеспечения качества.

Приложение 12	Условия конфиденциальности.

Приложение 13	Форма внутриотраслевого договора поручительства.

20.10 Местонахождение и реквизиты Сторон:

# Заказчик:

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП»)

Адрес: Российская Федерация, 603006 г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3.,

телефон: 831-421-79-19.

ФАКС: 831-419-84-90, 421-06-04. E-mail: niaep@niaep.ru

ИНН 5260214123 КПП 525350001

Расчетный счет 40702810542020102883 в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ

# Корр. счёт 30101810900000000603 БИК банка 042202603

г. Нижний Новгород

ОГРН 1075260029240

# Исполнитель:

______________

Адрес:

# Контактные телефоны

Банковские реквизиты:

Заказчик	Исполнитель

Старший вице-президент

по проектированию

АО «НИАЭП»

__________________ Ю. А. Иванов	____________________

мп			мп