ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор

г. Санкт-Петербург                                                                                  «     » _________2014 г.

ОАО «СПб «ИЗОТОП», именуемое в   дальнейшем Заказчик, в лице директора Шишкина  А.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1.Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить комплекс работ по реконструкции системы отопления (включая систему электроснабжения) помещений склада и бытовых помещений в осях 1 и 2 склада 1,2 лит.А (зд. 1,2) Заказчика по адресу: Ленинградская  обл.,    Всеволожский  Муниципальный  р-н, Кузьмоловское городское поселение, г. п.  Кузьмоловский, улица Заводская  д.5., в соответствии с рабочей  документацией, выполненной ООО «Электростандарт» по договору № 2803/ЭИ от  28.03.2011г. и ООО НПКК «Телекорт» по договору № ТК-15-14 от 02.06.2014г., Техническим заданием (Приложение №3), в сроки, указанные в Календарном графике (Приложение №6), а Заказчик - принять результаты работ и оплатить их в соответствии с ценой, установленной локальными сметами (Приложение № 1,2).

2.	Права и обязанности сторон.

2.1.Обязанности Подрядчика:

2.1.1.Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора собственными силами и материалами.

2.1.2.Качество выполненных по настоящему договору работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том числе действующим СНиП, ТУ, ПТЭТЭ, ПБ и т.п., а также требованиям настоящего договора.

2.1.3.Подрядчик обеспечивает выполнение работ из материалов и оборудования, имеющих соответствующие сертификаты, паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество, и предоставляет их копии Заказчику.

2.1.4.Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5.Подрядчик обязан производить работы в соответствии с правилами по охране труда и пожарной безопасности, в соответствии со СНИП 12-03-2001, СНИП 12-04-2002 и  инструкциями, действующими на территории  Заказчика.

2.1.6.Подрядчик  несет ответственность за своих работников, в случае нарушения последними правил по охране труда и пожарной безопасности.

2.1.7.Подрядчик обязуется заключить Соглашение по охране труда (Приложение №4) и руководствоваться им при выполнении работ в соответствии с п.1.1 договора.

    - При выполнении работ по настоящему договору соблюдать пропускной режим на объекте, установленный Заказчиком.

    - Вывезти в пятидневный срок со дня подписания акта выполненных работ за пределы территории ОАО  «СПб  «ИЗОТОП» принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы.

2.1.10. Подрядчик обязан представить в срок не позднее 15-ти дней с даты заключения договора копию справки об исполнении Подрядчиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Подрядчик имеет неисполненную обязанность, при этом Подрядчик дополнительно представляет:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год. При этом для годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности  представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера поставщика (исполнителя, подрядчика).

В случае не предоставления или отказа Подрядчика от предоставления вышеуказанных документов или выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Подрядчика Заказчик  вправе  расторгнуть договор путем направления письменного уведомления Подрядчику в адрес, указанный в реквизитах договора. Договор считается расторгнутым по истечении 10 календарных дней с даты отправки уведомления.

2.2.	Обязанности Заказчика.

2.2.1.Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику на объект.

2.2.2.Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3.Заказчик обязуется оплатить результат  выполненных работ в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.4.Заказчик обязуется заключить Соглашение по охране труда (Приложение №4) и руководствоваться им при выполнении работ Подрядчиком.

2.3.	Права Заказчика.

2.3.1.Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2.Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора  или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3.Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будет выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении  Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4.Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от договора, уплатив Подрядчику  часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

- Срок выполнения работ

3.1.Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются  Подрядчиком  в следующие сроки:

- начало работ: с момента подписания договора;

- окончание работ: не позднее _____________

4.	Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1.Стоимость комплекса работ по договору определяется локальными сметами (Приложение 1,2), является приблизительной  ценой и  подлежит уточнению в ходе исполнения настоящего договора в соответствии с фактически выполненными объемами работ, однако, стоимость комплекса работ не может быть скорректирована в большую сторону.

На момент подписания договора стоимость комплекса работ составляет ___________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - __________ (_____________) рублей ___ копеек.

4.2.Оплата результата работ осуществляется после выполнения комплекса работ в течение 5 календарных дней со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ  (форма КС-3), акта приемки-сдачи объекта (форма ОС-3).

4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.	Порядок cдачи-приемки работ

5.1. Заказчик  обязан  принять результат выполненных  работ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания работ, за  исключением  случаев, когда  он  вправе  потребовать  безвозмездного  устранения  недостатков  в  разумный  срок  или  отказаться  от  исполнения  договора. Работы  считаются  принятыми  с  момента  подписания  актов о приемке  выполненных  работ (форма КС-2) , справок  о  стоимости  выполненных  работ (форма КС-3), акта приемки-сдачи  объекта (форма ОС-3). При  отказе  от  подписания  актов  приемки  выполненных  работ  кем-либо  из  Сторон  об  этом  делается  отметка  в  актах. Основания  для  отказа  излагаются  отказавшимся  лицом  в  актах, либо  для  этого  составляется  отдельный  документ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки  работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

5.3. После выполнения каждого этапа работ, в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 6), Стороны в течение двух рабочих дней подписывают акт окончания работ по соответствующему этапу, представленный Подрядчиком, с указанием даты окончания этапа.

6.	Ответственность. Риски.

6.1.Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2.За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает  Заказчик.

6.3.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания документов, указанных в п. 4.2., несет Подрядчик.

6.4.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы (п.4.2.)  Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной своевременно суммы за каждый день просрочки.

6.5.Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

6.6.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения комплекса работ (п.3.1.) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости комплекса работ по договору за каждый день просрочки.

6.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов работ, указанных в Календарном графике (Приложение № 6),  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости комплекса работ по договору за каждый день просрочки.  Вышеуказанная неустойка может быть удержана с Подрядчика путем уменьшения оплаты за выполненный комплекс работ (п.4.1.) на сумму неустойки.

6.8.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

6.9.Гарантийный срок выполненных Работ составляет 2 года с момента подписания актов о приемке выполненных  работ (форма КС-2) , акта приемки-сдачи объекта (форма ОС-3). В случае обнаружения дефектов во время гарантийного срока эксплуатации Заказчик письменно уведомляет Подрядчика. Подрядчик обязан в 10-дневный срок со времени получения письменного уведомления об обнаруженных дефектах приступить к их устранению своими силами и за свой счет.

6.10.В случае расторжения договора по решению  суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора информация об Подрядчике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом»  и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

7.	Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания последней из сторон и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору, но не позднее ____________.

8.	Разрешение споров.

8.1.Споры по вопросам исполнения или досрочного расторжения настоящего договора подлежат рассмотрению Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области с соблюдением претензионного порядка разрешения споров, при котором стороне, получившей претензию, представляется 10 дней для дачи ответа на нее.

9.	Заключительные положения

9.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны  руководствуются  действующим  законодательством  Российской  Федерации.

9.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще, уполномоченными на то представителями сторон.

9.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.4.Подрядчик до момента подписания настоящего договора обязуется предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме, установленной Приложением №5 к настоящему договору, c приложением соответствующих подтверждающих документов.

9.5.Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные Заказчику, в соответствии с п. 9.4 договора (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

9.6.При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

9.7.Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик  освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

9.8.Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения  к  договору:

Приложение № 1 -  Локальная смета на реконструкцию системы отопления помещений склада  и бытовых помещений в осях 1 и 2 склада 1,2 лит.А (зд. 1,2)

Приложение № 2 -  Локальная смета на реконструкцию системы электроснабжения (в том числе системы автоматизации и управления)  системы отопления  здания склада 1,2 лит.А (зд. 1,2)

Приложение № 3 – Техническое задание.

Приложение № 4 – Соглашение по охране труда

Приложение № 5 - Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Приложение № 6 - Календарный график.

11.    Адреса и платежные реквизиты сторон

Заказчик:

ОАО «СПб «ИЗОТОП»

191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.107, литер Б, помещение 2-Н,

Почтовый адрес: «188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, а\я 8, ОАО «СПб «ИЗОТОП».

ИНН 7840393624  КПП 784201001,

р/сч. № 40702810439000006012 в филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге

к/сч. № 30101810200000000704

БИК  044030704 г. Санкт-Петербург

ОКПО 08625202  ОГРН 1089847262317

Подрядчик:

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                     Подрядчик

___________ Шишкин А.П.                                                   _____________                          (подпись)                                                                                  (подпись)

«____»__________ 2014 г.                                                     «____» ____________2014 г.

М.П.          			                                                   М.П.

Приложение № 3 к договору

№ ___ от __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Подраздел 1.1. Наименование работ

Комплекс работ по реконструкции системы отопления (включая систему электроснабжения) помещений склада и бытовых помещений в осях 1 и 2 склада 1,2 лит.А (зд. 1,2) (далее объект).

Подраздел 1.2. Код ОКП

Код ОКП - 4530010

Подраздел 1.3. Место расположения объекта

Склад 1,2 лит. А (зд. 1,2) расположен по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский Муниципальный р-н, Кузьмоловское городское поселение г. п. Кузьмоловский, улица Заводская, д.5, ОАО «СПб «ИЗОТОП».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при реконструкции объекта

Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией, разработанной ООО «Электростандарт» по договору № 2803/ЭИ от 28.03.2011г. и ООО НПКК «Телекорт» по договору № ТК-15-14 от 02.06.2014г. и настоящим Техническим заданием.

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

Должен быть выполнен комплекс работ по реконструкции системы отопления объекта, включающий в себя: - работы по демонтажу оборудования, отопительных агрегатов, трубопроводов и электрических сетей; - работы по монтажу трубопроводов, отопительных агрегатов, оборудования и сетей; - пуско-наладочные и приемо-сдаточные работы.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подраздел 3.1 Требования к материалам

Материалы, применяемые для производства работ, должны соответствовать требованиям, действующим на территории РФ, и иметь соответствующие сертификаты соответствия.

Подраздел 3.2 Требования к оборудованию

Монтируемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия, быть новым, не бывшем в употреблении(в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов, производства не ранее 2013 года.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым к ним обязательным требованиям, в том числе действующим СНиП, ТУ и т.п.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

Работы должны выполняться обученным, аттестованным персоналом, имеющим документы, подтверждающие квалификацию. Работы выполняются на режимном объекте. В случае выполнения работ лицами, не имеющими гражданства РФ, необходимо представить действующую временную регистрацию и разрешение на работу, оформленные соответствующим образом.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ

Участник процедуры закупки должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, а именно: 12..3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами; 12.11.Работы по теплоизоляции трубопроводов; 15.2.Устройство и демонтаж системы отопления; 15.5.Устройство системы электроснабжения; 15.6.Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений; 23.6.Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации. ПРИМЕЧАНИЕ: здание склада 1,2 лит. А (зд. 1,2) является объектом использования атомной энергии – пунктом хранения ядерных материалов.

РАЗДЕЛ. 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ

Работы выполняются на объекте использования атомной энергии (помещения с повышенным ионизирующим излучением), некоторые работы выполняются на высоте. Работы выполняются с 8-30 до 15-30 по наряду-допуску.

От Подрядчика                                                                                     От Заказчика

Директор

ОАО «СПб «ИЗОТОП»

_____________                                                                                     _____________А.П.Шишкин

«    »  ___________2014 г.                                  «    »  ___________2014 г.

Приложение № 1,2 к договору

№ ______  от __________

| СОГЛАСОВАНО ________________ « » ____________2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СПб «ИЗОТОП» ________________ А.П.Шишкин « » _____________2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах на:. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  | Материалы |  |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  | Значение |  | Прямые |  | З/пл |  |  | Маш/мех |  |  |  | З/пл. маш |  |  | Мат |  |  | Затр. труд. |  | Затр. труд. маш. |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к договору

№ _____ от ____________

Соглашение по охране труда

____________ , именуемое   в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ОАО «СПб «ИЗОТОП», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Шишкина Александра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

включить в раздел « Права и обязанности сторон» договора № ____ от __________, следующие условия по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, действующих в ОАО «СПб «ИЗОТОП».

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и   выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных нарядом-допуском.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах  постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда  при  выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10.Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Заказчика, для прохождения вводного инструктажа по соответствующей программе в службу качества и охраны труда ОАО «СПб «ИЗОТОП».

1.11. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

1.12. Обеспечить необходимые условия  для проведения  проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика.

1.13. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.

2.Заказчик обязуется:

2.1.Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых  Подрядчику  для  производства  договорных  работ.

2.2.Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на  территории.

2.3.Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.4.Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ОАО «СПб «ИЗОТОП».

2.5.Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

2.6.Представить Подрядчику необходимую техническую документацию для производства работ.

2.7.Организовать проведение вводного инструктажа привлекаемого персонала Подрядчика по соответствующей программе в службе качества и охраны труда ОАО «СПб «ИЗОТОП».

3.Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № ____ от _________

4.Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № ____ от __________

От Подрядчика                                                                     От Заказчика

Директор

ОАО «СПб «ИЗОТОП»

_____________А.П.Шишкин

«    »  ___________2014 г.                                                     «    »  ___________2014 г.

Приложение 5  к договору

№ ____ от _____________

| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |

Руководитель  ___________________________________ (_____________________)

М.П.

Приложение №6  к договору

№ ____ от _____________

Календарный график

| № этапа работ | Краткая характеристика выполняемых работ | Дата начала этапа | Дата окончания этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажные работы | «____»_________ 2014г., но не позднее 3 рабочих дней с даты подписания договора последней из Сторон. | «____»_________ 2014г., но не позднее 7 рабочих дней с даты начала 1-го этапа. |
| 2. | Монтаж трубопроводов системы отопления | «____» ___________ 2014 г., но не позднее 8 рабочих дней с даты начала 1-го этапа | «____» ___________ 2014 г., но не позднее 15 рабочих дней с даты начала 2-го этапа. |
| 3. | Монтаж отопительных приборов (радиаторов отопления и тепловентиляторов Volcano) | «____» ___________ 2014 г., но не позднее 24 рабочих дней с даты начала 1-го этапа | «____» ___________ 2014 г., но не позднее 10 рабочих дней с даты начала 3-го этапа. |
| 4. | Монтаж систем электроснабжения, автоматики и управления | «____» ___________ 2014 г., но не позднее 35 рабочих дней с даты начала 1-го этапа | «____» ___________ 2014 г., но не позднее 15 рабочих дней с даты начала 4-го этапа. |
| 5 | Пуско-наладочные и приемо-сдаточные работы | «____» ___________ 2014 г., но не позднее 51 рабочих дня с даты начала 1-го этапа | «____» ___________ 2014 г., но не позднее 7 рабочих дней с даты начала 5-го этапа. |

От Подрядчика                                                                                     От Заказчика

Директор

ОАО «СПб «ИЗОТОП»

_____________                                                                                     _____________А.П.Шишкин

«    »  ___________2014 г.                             			        «    »  ___________2014 г.