Приложение 1 к ЗАДАНИЮ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

к Договору № ___________ от ___________________2012 г.

От Заказчика	 От Исполнителя

Генеральный директор

ЗАО «РУСБУРМАШ»

___________________(Риос Э.Д.Р.)		_________ (_________________)

Технические требования

к проведениЮ работ по внедрению системы защиты персональных данных для ЗАО «РУСБУРМАШ»

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в тексте сопровождаются словами «или эквивалент».

Москва, 2012

Содержание

1.	Лист согласования	3

1.1.	разработано	3

1.2.	Согласовано	3

2.	общие положения	4

3.	Основные термины, сокращения, обозначения	5

3.1.	Основные термины	5

3.2.	Сокращения	5

4.	требования к работам подготовке и сопровождению сертификации СУИБ ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»	6

4.1.	Общие требования	6

5.	Требования к  Исполнителю	7

5.1.	Требования к Исполнителю	7

5.2.	Требования к коммерческому предложению	8

- Лист согласования

  - разработано

| Подразделение, должность | Подпись | ФИО | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

  - Согласовано

| Должность | Подпись | ФИО | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

- общие положения

Настоящие Технические требования описывают требования кпроведению работ по внедрению системы защиты персональных данных (далее - СЗПДн, Система) для  ЗАО «РУСБУРМАШ» (далее - Проект).

Шифр работ – ____.

Заказчик – ЗАО «РУСБУРМАШ».

Исполнитель – организация, выбранная Заказчиком на основании результатов конкурсных процедур.

Целью выполнения работ является:внедрениесистемы защиты персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Географический охват Проекта – объекты по адресу г.Москва, ул.Гримау, д. 6. В дальнейшем, в рамках развития Системы, планируется расширение на другие площадки, в том числе и региональные (площадки дочерних и зависимых обществ).

- Основные термины, сокращения, обозначения

  - Основные термины

Заказчик	– ЗАО «РУСБУРМАШ»

Исполнитель – организация, выбранная Заказчиком на основании результатов конкурсных процедур для выполнения работ, предусмотренных настоящими Техническими Требованиями.

  - Сокращения

ИБ		– информационная безопасность

СЗИ		– средства защиты информации

СЗПДн	– система защиты персональных данных

СУИБ	– система управления информационной безопасностью

ТЗ		– техническое задание

- требования к работам подготовке и сопровождению сертификации СУИБ ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

  - Общие требования

    - Этапы работ должны предусматривать (но не ограничивая) следующие работы:

      - Поставка (включая при необходимости передачу прав на использование программного обеспечения) технических средств защиты информации в соответствии с Перечнем, изложенным в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

      - Внедрение (пуско-наладочные работы) СЗИ, перечень которых приведен в Приложении № 1, разработка эксплуатационной и прочей документации:

| Наименование работ | Ожидаемые результаты работ |
| --- | --- |
| Этап 1. Подготовительный этап | - Программа и методика испытаний |
| Этап 2. Внедрение решения | - Внедренные СЗИ: Secret Net 6.5; пакеты сертификации Windows 7 и WindowsServer 2008; ПАКStoneGate FW-315; ПАК StoneGate SSL-1030; пакетсертификациидля Kaspersky EnterpriseSpace Security; внедренное ПО XSpider 7.8; - Протокол предварительных испытаний |
| Этап 3. Разработка эксплуатационной документации | - Паспорт на СЗПДн |
| Этап 4. Опытная эксплуатация | - Акты начала/окончания опытной эксплуатации |
| Этап 5. Приемочные испытания | - Протокол приемочных испытаний; - Акт сдачи-приемки СЗПДн; - Декларация соответствия |

- Требования к  Исполнителю

  - Требования к Исполнителю

    - Исполнитель должен удовлетворять требованиям, изложенным в предложении на участие в конкурсе.

    - Исполнитель должен обладать:

      - действующими лицензиями на виды деятельности, связанные с выполнением Проекта и подлежащими лицензированию в соответствии с законодательством РФ;

      - действующей системой управления качеством для обеспечения высокого качества реализации проекта, в подтверждение чего должен предоставить заверенную копию сертификата, подтверждающего наличие внедренной системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 9001:2008 Qualitymanagementsystems – Requirement в отношении видов деятельности, связанных с оказанием консалтинговых услуг по построению систем информационной безопасности;

      - действующей системой управления информационной безопасностью для обеспечения защиты информации Заказчика при проведении проекта (получаемой в рамках взаимодействия по проекту), для чего должен предоставить заверенную копиюсертификата ISO/IEC 27001:2005  Informationtechnology - Securitytechniques - Informationsecuritymanagementsystems - Requirements в отношении видов деятельности, связанных с оказанием консалтинговых услуг по построению систем информационной безопасности.

    - Специалисты Участника должны иметь квалификацию, подтвержденную соответствующими сертификатами:

      - в области управления информационной безопасностью (сертификаты CISM CertifiedInformationSecurityManager) – не менее 2 специалистов;

      - в области аудита информационных систем (сертификаты CISA – CertifiedInformationSystemsAuditor) – не менее 1 специалистов;

      - в области информационной безопасности (сертификаты CISSP - CertifiedInformationSystemsSecurityProfessional) – не менее 1 специалиста.

  - Требования к коммерческому предложению

    - Предложение должно отвечать всем требованиям, изложенным в конкурсной документации и Едином отраслевом стандарте закупок Госкорпорации «Росатом».

    - Цена предложения должна включать все налоги, сборы и платежи, предусмотренные законодательством РФ.

Приложение № 1 
к Техническим требованиям

Перечень приобретаемых технических средств защиты

| № п/п | Артикул | Наименование продукта | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SN6.x-N-SSС | Право на использование Средства защиты информации SecretNet 6 (версия 6.5). Сервер безопасности класса C. Сервер класса С – до 50 защищаемых серверов и рабочих станций (от 1 до 49 рабочих станций/серверов) | 1 * |
| 2 | SN6.x-N-C[11-25] | Право на использование Средства защиты информации SecretNet 6 (версия 6.5). "Клиент" (сетевойрежим). за 1 клиентаприпокупке 11-25 клиентов | 17 * |
| 3 | SN6.x-Disk-N | Установочный комплект. Средство защиты информации SecretNet 6 (версия 6.5, сетевой). | 1 * |
| 4 | WS08R2St-2181-Cert | Базовый пакет для сертифицированной версии ОС WindowsServer 2008 R2 StandardEdition для использования на 1 АРМ | 2 |
| 5 | SvS-802-CHECK | Лицензия на использование программы контроля сертифицированной версии WindowsServer 2008 R2 Standard (Server08R2S_Check) | 2 |
| 6 | eToken PRO (Java)/72K/cert | Сертифицированные USB-ключи eTokenPRO (Java) для получения сертифицированных обновлений eTokenPRO (Java)/72K/cert | 1 |
| 7 | Mediapack KL8063RMZZZ | Kaspersky EnterpriseSpace Security Certified Media pack Russian Edition. 1-User Mediapack, программное обеспечение | 1 |
| 8 | W7Pro-2180-Cert | Базовый пакет для сертифицированной версии ОС Windows 7 Профессиональная/Pro для использования на 1 АРМ | 17 |
| 9 | WSP-003-CHECK | Лицензия на использование программы контроля сертифицированной версии ОС Windows 7 Профессиональная (SevenPro_Check) | 17 |
| 10 | LIC-SG-SMC-2 | Право на использование программного обеспечения StoneGate SMC-2 | 1 |
| 11 | M-SG-SMC-2 | Ключ активации сервиса стандартной технической поддержки и получение обновлений программного обеспечения для StoneGate SMC-2, сроком на 12 мес. | 1 |
| 12 | DEV-FW-315-C1-R | Аппаратная платформа StoneGate FW-315-C1 | 1 |
| 13 | LIC-FW-315-C1-R | Право на использование программного обеспечения StoneGate FW-315-C1 | 1 |
| 14 | M-APP-FW-315-C1 | Ключ активации сервиса стандартной технической поддержки и получение обновлений программного обеспечения для StoneGate FW-315-C1, сроком на 12 мес. | 1 |
| 15 | DEV-SSL-1030-C1-R | Аппаратная платформа StoneGate SSL-1030-C1 | 1 |
| 16 | LIC-SSL-1030-C1-25-R | Право на использование программного обеспечения StoneGate SSL-1030-C1-25 | 1 |
| 17 | M-APP-SSL-1030-C1-25 | Ключ активации сервиса стандартной технической поддержки и получение обновлений программного обеспечения для StoneGate SSL-1030-C1-25, сроком на 12 мес. | 1 |
| 18 | FP-SMC-GOST-R | Право на использование программного обеспечения StoneGate FP-SMC-GOST | 1 |
| 19 | SG-SPO-FW1 | Базовый пакет сертифицированного ПО StoneGate FW для младших моделей StoneGate FW до 1030 и ПО до 100 Мбит/с включительно | 1 |
| 20 | SG-SPO-SSL1 | Базовый пакет сертифицированного ПО StoneGate SSL для младших моделей StoneGate SS до 1030 включительно | 1 |
| 21 | - | Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.6 для Stonegate SSL/VPN SSL-1030 | 1 |
| 22 | - | Лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро CSP на одном рабочем месте | 1 |
| 23 | (XS7.8-IP32) | Предоставление прав на использование XSpider 7.8, лицензия на 32 хоста, гарантийные обязательства в течение 1 года | 1 |
| 24 | kb-scim-2-200 | Право на использование Код Безопасности: Инвентаризация версия 2 (до 200 РМ) | 1 |

* Примечание: СЗИ предоставляется Заказчиком

От Заказчика	 От Исполнителя

Генеральный директор

ЗАО «РУСБУРМАШ»

___________________(Риос Э.Д.Р.)		_________ (_________________)