                             [image: image1.png]



                      ФГУП «ГХК»                                                                           УТВЕРЖДАЮ:                                                                     

             Производственное                                                                       Главный инженер предприятия 
    Ремонтно-Эксплуатационное                                                                
                      Хозяйство                                         

                        (ПРЭХ)                                                                                _____________А.А.Устинов
            662972г. Железногорск, Красноярский край,                                                                                                                «______»_____________2013г.

         ул. Ленина, д.4А, т. 8 (3919) 75-18-92, ф. 75-34-83

             20.06.2013   №   45-11/1416                                                                                        Приложение № 45-11/1415 к заявке    

                                                                                                                    на проведение процедуры закупки  
                                                                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование лота:  Выполнение ремонтных работ внутренней отделки в зданиях К/У № 5, по ул. Северная, 9 и общежитии № 3 по ул. Парковая, 24.
2. Предмет закупки, технические характеристики продукции:

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

(наименование работ, услуг)


	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
	Кол-во

(объем работ, содержание услуг)


	Ед. 
изме-рения


	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость
с НДС
(18%),
руб.
	График
выполнения работ
(при необходимости)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Выполнение ремонтных работ внутренней отделки в здании К/У № 5, по ул. Северная, 9.
	СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.04.03-85, СНиП 3.04.04-85, СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.05-86, СНиП 3.01.01-85
	      1
	работа
	1344384,06
	1586373,19
	план выполнения работ 

№ 45-21/1717 

от 17.07.2013г. 

	2.
	Выполнение ремонтных работ внутренней отделки в зданииобщежитии № 3 по ул. Парковая, 24.
	СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.04.03-85, СНиП 3.04.04-85, СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.05-86, СНиП 3.01.01-85
	      1
	работа
	445034
	525140,12
	 Не требуется 


Начальная  максимальная цена договора (руб.) с  НДС  18 %  -  2111513,31 (два миллиона сто одиннадцать тысяч пятьсот тринадцать) руб. 30 копеек, в текущих ценах. 
3. Срок гарантии качества:  24 месяца с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2.
4. Прочие условия (требования к материалам)

Исполнитель предоставляет документы на материалы (сертификаты соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение). 

5. Условия и место выполнения работ:  
п №1 - ЗАТО Железногорск, г. Железногорск Красноярский край, К/У № 5, ул. Северная, 9;

п.№2 - ЗАТО Железногорск, г. Железногорск Красноярский край, общежитие № 3, ул. Парковая, 24;

6. Порядок приемки выполнения работ: 
1. Ежемесячно в срок до 25-го числа текущего месяца для приемки выполнения работ  Подрядчик направляет Заказчику акты выполненных работ по форме КС-2 и справки  о  стоимости выполненных работ по форме КС-3,  а  Заказчик  осуществляет приемку  выполненных  работ  и  подписывает предъявленные  документы. К актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 прикладываются акты скрытых работ, если таковые присутствуют.

2. Заказчик в 2-дневный срок со дня получения акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 обязан направить Подрядчику подписанный и заверенный печатью акт и подписанную справку КС-3 или мотивированный отказ от приемки работ.

3. Работа считается выполненной после подписания окончательного акта о приемке выполненных работ формы КС-2. К форме КС-2 прикладывается акты скрытых работ, если таковые присутствуют. 

4. Заказчик в 5-дневный срок со дня получения окончательного (последнего) акта о приемке выполненных работ формы КС-2, обязан направить Подрядчику подписанный акт   или отказ от приемки работ. В случае отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.  Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением,  в справку формы КС-3 не включаются, Заказчиком не принимаются   и не оплачиваются.  Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за его счет в согласованный с Заказчиком срок.

7. Срок выполнения работ: К/У № 5, ул. Северная, 9 с момента подписания договора по 20.11.2013г. согласно плану выполнения работ 
№ 45-21/1717 от 17.07.2013г.
Общежитие № 3, ул. Парковая, 24 с момента подписания договора по 20.11.2013г, график не требуется.
Начальник ПРЭХ 

_________________ И.Н.Бунчук
Руководитель ЭХГ ПРЭХ   ________________ А.А.Лысаков
