Техническое задание

на оказание консультационных услуг по разработке, внедрению и  интеграции подсистемы автоматизированной подсистемы оперативного учета товаров с подсистемой бухгалтерского, налогового и управленческого учета на базе «1С Бухгалтерия 8. КОРП» для предприятия ЗАО «РУСБУРМАШ»

- Общие требования

Работы состоят из 2 проектов:

- Разработка подсистемы «Учет закупок» в автоматизированной системе единого учета на базе ПП 1С: Бухгалтерия КОРП 8 (ред. 2.0) в ЗАО «Русбурмаш». Подробные требования изложены в приложение к настоящему Техническому заданию - Проект № 1.

- Интеграция подсистемы Оперативного складского и Бухгалтерского учета в автоматизированной системе единого учета на базе ПП 1С: Бухгалтерия КОРП 8 (ред. 2.0) в ЗАО «Русбурмаш». Подробные требования изложены в приложение к настоящему Техническому заданию - Проект № 2.

- Этапы и результаты работ

| Этап проекта № 1 | Описание | Результат работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование технической спецификации | Согласованная техническая спецификация на разработку автоматизированной подсистемы закупок |
| 2 | Разработка информационной Подсистемы (проектирование Подсистемы и последующее интеграционное тестирование Подсистемы) | Архив хранилища метаданных и архив реализованных внешних отчетов и обработок |
| 3 | Запуск Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию | Протокол запуска Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию. |
| 4 | Передача системы на поддержку | Переданный на поддержку разработанный функционал |

| Этап проекта № 2 | Описание | Результат работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ документации по внедрению складского учета на предприятии. Ознакомление, изучение и анализ текущей конфигурации. | Проанализированный материалы по связанному проекту. Проанализированная и изученная текущая конфигурация системы. |
| 2 | Формирование технической спецификации | Согласованная техническая спецификация на разработку автоматизированной подсистемы интеграции |
| 3 | Разработка информационной Подсистемы (проектирование Подсистемы и последующее интеграционное тестирование Подсистемы) | Архив хранилища метаданных и архив реализованных внешних отчетов и обработок |
| 4 | Запуск Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию | Протокол запуска Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию. |
| 5 | Передача системы на поддержку | Переданный на поддержку разработанный функционал |

- Перечень и план-график работ

| Этап проекта № 1 | Описание | Продолжительность работ, рабочих дней |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование технической спецификации | 8 |
| 2 | Разработка информационной Подсистемы (проектирование Подсистемы и последующее интеграционное тестирование Подсистемы) | 12 |
| 3 | Запуск Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию | 4 |
| 4 | Передача системы на поддержку | 1 |

| Этап проекта № 2 | Описание | Продолжительность работ, рабочих дней |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ документации по внедрению складского учета на предприятии. Ознакомление, изучение и анализ текущей конфигурации. | 3 |
| 2 | Формирование технической спецификации | 8 |
| 3 | Разработка информационной Подсистемы (проектирование Подсистемы и последующее интеграционное тестирование Подсистемы) | 10 |
| 4 | Запуск Подсистемы в опытно-промышленную эксплуатацию | 4 |
| 5 | Передача системы на поддержку | 1 |

- Требования к документации

Вся документация должна быть подготовлена как на бумажном, так и на электронных носителях (текстовая часть - в формате MS Word 2003/2007).

- Критерии приемки результатов работ

- Реализация проектов, согласно требованиям к автоматизации, установленными ЗАО «РУСБУРМАШ»;

- Корректное формирование отчетов.

- Автоматизированное формирование документов комплектации и разукомплектации ОС.