Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения-заказчика _________В.Г. Цымбал «__» апрель 2014 г | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________Г.В. Комаров «__» апрель 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на проведение капитального ремонта машины термической резки модели ПКЦ-2,5.

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт машины термической резки модели ПКЦ-2,5

Цель задания:

– используя основные составные части машины, выполнить капитальный ремонт механической, электрической части и пусконаладочные работы машины на производственных площадях Исполнителя.

Виды и объем работ Исполнителя:

1)  заменить систему ЧПУ;

2)  заменить электропривода движения по осям X, Y, Z;

3)  заменить электроавтоматику;

4)  заменить пульт оператора;

5)  заменить систему газопитания;

6)  ремонт или замена редукторов;

7)  заменить рельсовый путь с рейкой;

8)  заменить подшипники.

Характеристика выполняемых работ:

1)  разработка проекта на капитальный ремонт машины;

2)  разработка инструкции по эксплуатации;

3)  разработка руководства оператора;

4)  разработка инструкции по программированию;

5)  разработка комплекта схем  электрических и кинематических;

6) приобретение комплектующих и изделий внешней поставки согласно проекту на ремонт машины;

7)  очистка и мойка машины;

8)  поузловая разборка машины;

9)  ремонт портала;

10)  ремонт суппорта (один);

11)  замена подшипников и редукторов;

12)  замена электрокабелей, концевых выключателей и прочих деталей по факту выхода из строя при разборке машины;

13) замена СЧПУ, электроавтоматики, электроприводов и пульта оператора;

14)  сборка и покраска машины;

15)  проведение пуско-наладочных работ на территории Исполнителя;

16)  проверка работоспособности машины согласно паспортным данным;

17)  оформление акта выполненных работ совместно с представителем Заказчика на территории Исполнителя.

Особые условия выполнения работ:

1) Заказчик предоставляет базовую техническую документацию на машину;

2) система ЧПУ должна быть на базе IBM совместимого компьютера и обеспечивать ввод управляющих программ с дискеты, порта USB и переносного пульта оператора, исполнение – моноблок, режим работы – автоматический и ручной;

3) СЧПУ, электропривода, электроавтоматику и пульт оператора разместить на машине;

4) энерго-газо-снабжение от цеховых магистралей к машине осуществляется барабанной подводкой со стороны кабины;

5) доставка машины на ремонт и обратно - транспортом Заказчика.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

нет