Приложение № 2 к Договору №______________ от ___ ____________2015

Календарный план

по теме:

«Разработка дополнительных программных модулей и инструментов для расширения функциональных возможностей пользователей ЕОНКОМ»

| № п/п | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения: |  | Перечень документации, передаваемой Заказчику, Результаты работ | Стоимость этапа (без НДС, руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Локализация | С момента заключения договора | 30 календарных дней | - Руководство пользователя - Руководство администратора - Программы и методики испытаний - Протоколы испытаний - Файлы исходного программного кода |  |
| 2. | Жизненный цикл Контрагента | С момента заключения договора | 60 календарных дней | - Руководство пользователя - Руководство администратора - Программы и методики испытаний - Протоколы испытаний - Файлы исходного программного кода |  |
| 3. | Интеграция с СИО | С момента заключения договора | 90 календарных дней | - Руководство пользователя - Руководство администратора - Программы и методики испытаний - Протоколы испытаний - Файлы исходного программного кода - Файлы кодов web-сервиса |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Заказчика: _________________ /Лимаренко В.И./ подпись «____» _________________ 2015г. | От Исполнителя: _________________ // подпись «____» _________________ 2015г. |
| --- | --- |