  ДОГОВОР №……(проект)
на выполнение работ
г. Москва                                                                                                           «__» ___________ 2014 г.

Акционерное      общество     «Атомэнергопроект»       (АО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Егорова Леонида Валентиновича, действующего на основании доверенности от 17.11.2014, удостоверенной нотариусом г. Нижнего Новгорода Табаковой Т.И. по реестру № 1-4238  с одной стороны,  и ___________________________________________________________________________________,

                                         (полное наименование предприятия, организации)

именуем FORMDROPDOWN 
(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________________________________________________,

                                                             (должность, Ф.И.О.)

действующ FORMDROPDOWN 
 на основании _____________________________________________________            ,

                                                    (устав, положение, доверенность, иное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.  Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по теме: «Курская АЭС. Обоснование безопасности ХОЯТ в течение дополнительного срока. Проведение анализа ядерной безопасности и получение заключения по ядерной безопасности», а Заказчик обязуется принять и оплатить их.  

Работы выполняются в рамках генерального договора № 15008/26.
1.2. Исполнитель выполняет работы на основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

1.3. Исполнитель имеет лицензию № ______ на осуществление деятельности, на основании которой он выполняет работы по настоящему договору.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.

2.1.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.2. Выполнить работы в полном объеме в срок, предусмотренный настоящим договором.

2.2.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.2.4. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

2.2.5. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки, выявленные в процессе выполнения работ, по получении мотивированной письменной претензии Заказчика относительно качества и полноты выполненных работ.

2.2.6 В течение 15 (Пятнадцати) дней с даты заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик имеет неисполненную обязанность, Исполнитель обязан предоставить:

-  копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При предоставлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности копия бухгалтерского баланса предоставляется с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме.  При предоставлении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя. 

2.2.7. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке при  не предоставлении Исполнителем документов, перечисленных п 2.2.6 в установленный срок либо в случае  выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов в размере превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев  текущего года). Исполнителю направляется уведомление о расторжении договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
2.3 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего договора.

Заказчик представляет Исполнителю акты сверки расчетов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.

Исполнитель в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена договора установлена в соответствии со сметой   на выполнение работ (приложение № 3) и составляет: _________________________________________________________ рублей,

                                                (цифрами и прописью)

кроме того, налог на добавленную стоимость (НДС) - 18% в сумме _________________________________________________________ рублей.

                                                          (цифрами и прописью)
Всего с НДС -  _________________________________________________________ рублей.,

                                                 (цифрами и прописью) 

3.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за выполненные и принятые работы, в течение 10 дней после поступления соответствующих средств от генерального заказчика в рамках генерального договора № 15008/39 на основании акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры.

4.  Сроки, порядок передачи и приемки выполненных работ
4.1. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями технического задания на выполнение работ.

4.2. Сдача выполненных работ осуществляется в сроки, определенные в календарном плане (приложение № 2).

4.3. Приемка выполненных работ подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

При завершении работ по договору в соответствии с календарным планом, документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и, в случае отсутствия замечаний, Исполнитель передаёт итоговый отчет на бумажном носителе в 3 экз. и в электронной форме на оптических носителях в 2 экз. в формате тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF (состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу) и 2 экз. акта сдачи-приемки оказанных услуг без даты. После приемки итогового отчета генеральным заказчиком, Заказчик по настоящему договору в течение 15 рабочих дней подписывает представленный Исполнителем акт сдачи-приемки выполненных работ с датой не позднее фактической приемки итогового отчета генеральным заказчиком и передает 1 экз. подписанного акта Исполнителю в обмен на подлинный экземпляр счета-фактуры, дата которой не должна превышать 5 дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае отказа от приемки итогового отчета генеральным заказчиком, Заказчик по настоящему договору обязан в течение 15 рабочих дней направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
Основанием для отказа в приемке выполненных работ является несоответствие итогового отчета, разработанного Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.
4.4. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Сторонами в течение 15 рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

4.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в течение 5 рабочих дней после приостановления работ.

Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 15 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.6. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость после поступления соответствующих средств от генерального заказчика.

4.7. При досрочном выполнении Исполнителем работ Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

5.  Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.

            5.2. За нарушение сроков выполнения и передачи работ по календарному плану (приложение № 2), установленных в договоре, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика и должна быть исполнена в сроки, указанные в требовании.

           5.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ, установленных в договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,03% (три сотых процента) от стоимости неоплаченных выполненных работ за каждый день просрочки. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя и должна быть исполнена в сроки, указные в требовании.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, министерств и ведомств, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему договору. 

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 5 рабочих дней известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему договору приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действия обстоятельств непреодолимой сил продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7. Срок действия договора
7.1. Сроки начала и окончания выполнения работ определяются календарным планом                    (приложение № 2), который является неотъемлемой частью договора:

               Начало:      
               Окончание: 

   
7.2. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. В случае, если по настоящему договору до вступления его в силу выполнялись работы, действие договора распространяется на отношения сторон по выполнению этих работ.
8. Конфиденциальность
8.1.  Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении предмета договора и порядка его исполнения.

8.2.  Требования п. 8.1. настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8.3.  Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований ст. 8 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

9. Прочие условия

9.1. Заказчик приобретает предусмотренное договором право собственности на документацию, полученную при выполнении работ с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Исполнитель вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц только с письменного согласия Заказчика. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласованию Сторон.

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.5. После подписания Сторонами по договору акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель обязан в течение 5 дней направить Заказчику счет-фактуру.

9.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

9.7. С момента заключения договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

9.8. Передача третьим лицам прав, вытекающих из настоящего договора, возможна только после получения предварительного письменного согласия Заказчика.

           9.9. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, представленные Исполнителем в рамках открытого запроса предложений (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

           9.10. При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

           9.11.  Исполнитель настоящим   выдает   свое   согласие   и   подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных)   согласий   всех   упомянутых   в   Сведениях,   заинтересованных   или причастных   к   Сведениям   лиц   на   обработку   предоставленных   Сведений Заказчика, а также на раскрытие Заказчика Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Госкорпорация «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Исполнителю убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчика претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

           9.12. Исполнитель и Заказчик подтверждают,  что  условия  настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.13. Если   специальной   нормой   части   второй   Гражданского   кодекса Российской    Федерации    не    установлено    иное,    отказ    от    предоставления, несвоевременное   и   (или)   недостоверное   и   (или)   неполное   предоставление Сведений   (в  том   числе,   уведомлений   об   изменениях   с   подтверждающими документами)  является  основанием  для  одностороннего  отказа  Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчика Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.  Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

10.1. Изменения и дополнения к договору, необходимость в которых возникла в процессе его выполнения, оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора. 
10.2. Изменение условий договора, условий о расторжении или прекращении его действия осуществляются по письменному соглашению Сторон. 

10.3. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон и по основаниям предусмотренных действующим законодательством РФ. 

10.4. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных Исполнителей атомной отрасли на 2 года.

10.5. При расторжении договора инициативная Сторона должна уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

11. Порядок разрешения споров

               11.1. Споры и разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, будут решаться путем переговоров.
               11.2. Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения. (предусматривается в договоре, заключаемом с организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»). 

Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы путем проведения переговоров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. (для договора, заключаемого с организацией не являющейся организацией Госкорпорации «Росатом» либо организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: Акционерное общество «Атомэнергопроект» 

105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 

тел. (499)261-41-87, телетайп: 112198 “Атомик”, факс: (499)265-09-74

ИНН 7701796320, КПП 774850001,

Р/с № 40702810500060021903 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва, 

К/с № 30101810700000000187, БИК 044525187.

ОКВЭД 73.10
Исполнитель: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

ИНН,  КПП

Р/счет №  

К/счет №

БИК
ОКВЭД 

К настоящему договору прилагаются в качестве неотъемлемой части:

1. Техническое задание (приложение № 1).
2. Календарный план (приложение № 2).
3. Смета  (приложение № 3).
4. Соглашение по управлению качеством (приложение №4).
 Исполнитель                                                                                  Заказчик



                                                                                                           АО «Атомэнергопроект»


                                                                                                           Первый заместитель
                                                                                                           генерального директора

_______________                           


                        _______________ Л.В. Егоров
Приложение №1 

к договору №________ от _____                                                                                                                      
	СОГЛАСОВАНО

……………………………………

……………………………………

……………………………………

_________________Ф.И.О.
	            УТВЕРЖДАЮ                 

АО «Атомэнергопроект»
Первый заместитель
генерального директора
       ______________ Л.В. Егоров


Техническое задание   

на выполнение технологических работ

Предмет закупки – Курская АЭС. Обоснование безопасности ХОЯТ в течение дополнительного срока. Проведение анализа ядерной безопасности и получение заключения по ядерной безопасности
Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений работ Подраздел 2.2 Цель и задачи работ Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Подраздел 4.1 Исходные данные Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы 

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	Разработка анализа ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации с последующим получением независимого заключения по ядерной безопасности


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Выбор направлений работ

	2.1.1 Анализ ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации должен быть разработан Исполнителем с использованием программных средств, верифицированных и аттестованных по установленным процедурам (п.2.1.11 НП-061-05).

2.1.2 Независимое заключение по ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации должно быть получено Исполнителем в отделе ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ (письмо Федерального агентства по атомной энергии от 25.05.2006 № 04-3013).

	Подраздел 2.2 Цель и задачи работ

	2.2.1 Цель выполнения работ – обоснование ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации.

2.2.2 В соответствии с требованиями п.п. 3.3, 3.5 и 2.1.10 НП-061-05 должны быть решены следующие задачи:

- разработан документ «Анализ ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации», подтверждающий ядерную безопасность ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации;
- в отделе ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ должно быть получено «Заключение по ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации» (далее «Заключение...), подтверждающее ядерную безопасность ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации.

	Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

	2.3.1 Работы по настоящему техническому заданию проводятся в два этапа.

2.3.2 На первом этапе работ Исполнитель должен проанализировать ядерную безопасность ХОЯТ и  разработать документ: «Анализ ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации» (далее «Анализ…»).

2.3.3 Срок начала – окончания работ по первому этапу: по результатам проведения закупочной процедуры

2.3.4 На втором этапе:

- Исполнитель заключает договор с отделом ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ на разработку документа: «Заключение по ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации» (далее «Заключение ...);

- для разработки «Заключения…» Исполнитель передает отделу ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ разработанный «Анализ...» и исходные данные по ХОЯТ Курской АЭС, приложенные к настоящему техническому заданию;

- Исполнитель получает разработанное и подписанное отделом ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ «Заключение ...», утвержденные Департаментом ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности ГК «Росатом»;

2.3.5 Второй этап работ и работы по настоящему техническому заданию считаются завершенными после передачи Исполнителем Заказчику подписанных и утвержденных: «Анализа…» и «Заключения…» и подписания Исполнителем и Заказчиком актов сдачи-приемки работ.

2.3.6 Срок начала – окончания работ по второму этапу:  по результатам проведения закупочной процедуры




РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	3.1 В 1986 году  на Курской АЭС было введено в эксплуатацию отдельно стоящее хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ). Многолетний опыт работы показал надежность этого сооружения и соответствие условий и режимов эксплуатации проектным режимам.

Существующее хранилище отработавшего ядерного топлива предназначено для приема и хранения ОТВС со всех 4-х энергоблоков станции после предварительной выдержки в приреакторных бассейнах.

Одним из важнейших вопросов безопасности ХОЯТ – является вопрос ядерной безопасности.

В соответствии с требованиями нормативных документов – нормы хранения и обращения с ОЯТ в ХОЯТ (в предыдущие периоды времени) были обоснованы анализом ядерной безопасности и подтверждены независимым заключением по ядерной безопасности.

В настоящее время проводятся работы по обоснованию безопасности  ХОЯТ в период дополнительного срока эксплуатации. 

В соответствии с настоящим ТЗ и требованием нормативных документов должны быть разработаны документы обоснующие и подтверждающие ядерную безопасность ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации.


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	4.1.1 Исходными данными для выполнения работ по настоящему Техническому заданию являются следующие документы:

- Техническое задание «Обоснование безопасности эксплуатации ХОЯТ в течение дополнительного срока. Корректировка действующих документов по обоснованию безопасности в соответствии с фактическим состоянием ХОЯТ»;

- «Курская АЭС  II очередь. Реконструкция (Рабочий проект). Уплотненное хранение ОЯТ в существующем ХОЯТ. Обоснование безопасности 904-593-ВГ-ОБ»;

- «Курская АЭС  II очередь. Реконструкция (Рабочий проект). Уплотненное хранение ОЯТ в существующем ХОЯТ. Общая пояснительная записка  904-593-ВГ-ПЗ»;

- «Курская АЭС  II очередь. ХОЯТ. Реконструкция. Уплотненное хранение ОТВС с коэффициентом 2,0. Обоснование безопасности (Дополнение к 904-593-ВГ-ОБ). Рабочий проект 01-904-62ВПФ-2105-ОБ»;

- «Курская АЭС  II очередь. ХОЯТ. Реконструкция. Уплотненное хранение ОТВС с коэффициентом 2,0. Пояснительная записка (Дополнение к 904-593-ВГ-ПЗ). Рабочий проект 01-904-62ВПФ-2105-ПЗ»;

- «Курская АЭС II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция Пристрой. Обоснование безопасности в трех книгах:    122 0534.Р1.П.66-ЯОБ-01.01, 122 0534.Р1.П.66-ЯОБ-01.02, 122 0534.Р1.П.66-ЯОБ-01.03»;

- «Курская АЭС II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция Пристрой. Пояснительная записка:122 0534.Р1.П.66-ЯТХ-01;

- «Курская АЭС II очередь. Хранилище отработавшего ядерного топлива. Обоснование безопасности эксплуатации ХОЯТ в течение дополнительного срока. Корректировка действующих документов по обоснованию безопасности в соответствии с фактическим состоянием ХОЯТ (инв. № 10010010). Обоснование безопасности эксплуатации ХОЯТ в условиях тяжелых запроектных аварий 01-904-64ВПФ»;
- «Курская АЭС II очередь. Хранилище отработавшего ядерного топлива. Обоснование безопасности эксплуатации ХОЯТ Курской АЭС в течение дополнительного срока эксплуатации»;
4.1.2 Для выполнения работ Заказчик направляет Исполнителю перечисленные в п.4.1.1 документы в электронном виде отдельным письмом.



	Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

	4.2.1 Дополнительные материалы для выполнения работ Исполнителю не предоставляются. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	5.1.1 «Анализ …» должен быть разработан Исполнителем в соответствии с требованиями  к анализу ядерной безопасности, указанными  в НП-061-05.

5.1.2 При разработке «Анализа ...» Исполнителю необходимо проанализировать ядерную безопасность ХОЯТ для условий нормальной эксплуатации, для проектных и запроектных аварий с учетом исходных данных, приведенных в п.4.1 настоящего технического задания.

5.1.3 Используемые Исполнителем программные средства должны быть  верифицированных и аттестованных по установленным процедурам (п.2.1.11 НП-061-05).

5.1.4 Если при разработке «Анализа...» возникает ситуация, что расчетная величина эффективного коэффициента размножения нейтронов превышает значение 0,95, Исполнитель должен согласовать с Заказчиком технические мероприятия, которые приводят к эффективному коэффициенту размножения нейтронов не более 0,95.

5.1.5 По результатам проведенной работы в «Анализе...» должно быть сделано заключение о ядерной безопасности ХОЯТ в период дополнительного срока эксплуатации.

5.1.6 Если при разработке «Заключения...» у отдела ядерной безопасности ГНЦ РФ ФЭИ возникают замечания к «Анализу...», по согласованию с Заказчиком, Исполнитель должен учесть эти замечания.

5.1.8 По результатам проведенной работы в «Заключении...» должен быть сформулирован вывод о ядерной безопасности ХОЯТ в период дополнительного срока эксплуатации.

	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы 

	5.2.1 Разработанные «Анализ …» и «Заключение …» - являются документами, обосновывающими ядерную безопасность ХОЯТ Курской АЭС в течение дополнительного срока эксплуатации.

5.2.2 «Анализ …» и «Заключение…» в виде приложений могут быть включены в том: «Курская АЭС II очередь. Хранилище отработавшего ядерного топлива. Обоснование безопасности эксплуатации ХОЯТ Курской АЭС в течение дополнительного срока эксплуатации» или как отдельные  документы, по требованию экспертов,  представлены на рассмотрение экспертных органов.   

	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация 

	5.3.1 В качестве основных нормативных документов при разработке «Анализа ...» и «Заключения ...» необходимо использовать нормативные документы из главы 3 (Атомные станции) Перечня П-01-01-2013 Раздел II Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии действующие на момент подписания договора.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	6.1 Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	7.1 Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества в соответствии с НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии».


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	8.1 Сроки начала – окончания работ: по результатам проведения закупочной процедуры


РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

	9.1.1 Для приемки работ Исполнитель передает Заказчику на бумажном носителе:

- согласованные Заказчиком и подписанные Исполнителем три экземпляра документа: «Анализ ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации»; 

- подписанные отделом ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ  и утвержденные Департаментом ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности ГК «Росатом» три экземпляра документа: «Заключение по ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации»»;

- акты сдачи-приемки работ, подписанные Исполнителем,  в соответствии с календарным планом к договору

9.1.2 Перечисленная в п.9.1.1 документация должна быть разработана в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

9.1.3  Оформление документации выполнять согласно СТО СМК-ПКФ-014.2-06 «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть3. Оформление проектной документации».

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	9.2.1 Предварительное согласование «Анализа…» Заказчиком должно быть выполнено в конце первого этапа работ. В случае наличия у Заказчика замечаний Исполнитель обязан устранить замечания и направить Заказчику исправленный документ.

9.2.2 Первый этап считается завершенным после предварительного согласования «Анализа» Заказчиком.

9.2.3 Второй этап работ начинается с передачи Исполнителем отделу ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ (для разработки «Заключения…») предварительно согласованного Заказчиком «Анализа…» и исходных данных перечисленных в п. 4.1 настоящего ТЗ.

9.2.4 В случае возникновения замечаний к «Анализу…» на втором этапе работ, при разработке отделом ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ «Заключения…», между Заказчиком и Исполнителем принимается совместное решение по учету замечания в «Анализе…». В соответствии с принятым совместным решением Исполнитель обязан устранить замечания.

9.2.4 После устранения Исполнителем всех замечаний к «Анализу …» Заказчик должен согласовать окончательный вариант «Анализа…».

 9.2.5 Работы по настоящему техническому заданию считаются завершенными после передачи Исполнителем Заказчику подписанных и утвержденных: «Анализа…» и «Заключения…» и подписания Исполнителем и Заказчиком актов сдачи-приемки работ.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	10.1.1 Для приемки работ Исполнитель передает Заказчику:

- согласованный Заказчиком и подписанный Исполнителем документ: «Анализ ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации»; 

- подписанный отделом ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ  и утвержденный Департаментом ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности ГК «Росатом» документ: «Заключение по ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации».

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	10.2.1 Исполнитель передает Заказчику отчетные материалы из п.10.1.1 настоящего ТЗ на бумажном носителе в трех экземплярах.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ОБ
	Обоснование безопасности

	
	ОТВС
	Отработавшая тепловыделяющая сборка

	
	ОЯТ
	Отработавшее ядерное топливо

	
	ХОЯТ
	Хранилище отработавшего ядерного топливап


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Главный инженер проекта Курской АЭС                                   Д.В. Фатеев

Приложение № 2 к договору
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:

«Курская АЭС. Обоснование безопасности ХОЯТ в течение дополнительного срока. Проведение анализа ядерной безопасности и получение заключения по ядерной безопасности»
	N этапа
	Наименование работ 

по договору
	Сроки

выполнения начало-окончание
	Форма 

отчетности
	Договорная

 цена

(тыс. руб.) 

	1
	Курская АЭС. Обоснование безопасности ХОЯТ в течение дополнительного срока. Проведение анализа ядерной безопасности 
	С даты подписания договора обеими сторонами -15.09.2015*
	Отчет
	*

	2
	Курская АЭС. Обоснование безопасности ХОЯТ в течение дополнительного срока. Безопасности. Получение заключения по ядерной безопасности
	С даты подписания договора обеими сторонами -15.09.2015*
	Заключение по 
	*

	Итого

Кроме того, НДС 18%

Всего
	


	От Исполнителя
	
	От Заказчика



* Примечание:

 Стоимость выполнения работ и сроки начала и окончания работ определяются по результатам проведения процедуры закупки. 
  ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                      ЗАКАЗЧИК







                                                    Первый заместитель
                                                                                                        генерального директора

   _______________                           


           ________________ Л.В. Егоров

                                                                                                       Главный инженер проекта

                                                                                                       Курской  АЭС

                                                                                                                                    Д.В. Фатеев

Приложение № 3 

к договору №……………..…….

от……………..…….
СМЕТА 

на выполнение работ

 …………………………………………………………

От Исполнителя                                                                                         От  Заказчика

______________________                                                                         АО «Атомэнергопроект»

______________________                                                                         ______________________

_____________________                                                                           ______________________

       М.П.                                                                                                                                      М.П.

Приложение № 4 

к договору № ____________________ от _____________________ 20     г.

Соглашение по управлению качеством

Акционерное      общество     «Атомэнергопроект»       (АО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Егорова Леонида Валентиновича, действующего на основании доверенности от 17.11.2014, удостоверенной нотариусом г. Нижнего Новгорода Табаковой Т.И. по реестру № 1-4238  с одной стороны,  и ___________________________________________________________________________________,

                                         (полное наименование предприятия, организации)

именуем FORMDROPDOWN 
(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________________________________________________,

                                                             (должность, Ф.И.О.)

действующ FORMDROPDOWN 
 на основании _____________________________________________________            ,

                                                    (устав, положение, доверенность, иное)

с другой стороны,  заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Обязанности сторон» договора № ____________ от __________2015г, следующих дополнительных условий по управлению качеством:
Деятельность Заказчика и Исполнителя в области качества должна соответствовать требованиям НП-001-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97)», НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» и стандартов ИСО серии 9000.
1
Ответственность Заказчика

1.1 Заказчик несет общую ответственность за управление качеством работ в объеме своих обязательств.

1.2 Деятельность Заказчика регламентируется программой обеспечения качества на осуществляемую деятельность в соответствии с договорными обязательствами.
1.3 Заказчик несет ответственность за согласование частной программы обеспечения качества (ПОК) Исполнителя.
1.4 Заказчик имеет право на проведение аудитов выполнения ПОК у Исполнителя и его субподрядных организаций. С этой целью Заказчик имеет право направить своих представителей в организации Исполнителя и его субподрядных организаций после  предварительного уведомления, и иметь доступ в структурные подразделения организаций и к разрабатываемой документации.
2
Ответственность Исполнителя

2.1 Исполнитель несет общую ответственность за управление качеством работ, выполняемых в объеме своих обязательств.

2.2 Исполнитель может делегировать полностью или частично свои обязательства другим организациям, сохраняя при этом общую ответственность за качество работ.

2.3 Исполнитель несет ответственность за разработку ПОК на осуществляемую в рамках заключенного договора деятельность в соответствии с требованиями НП-090-11 и ПОК Заказчика и ее согласование с Заказчиком.

2.4 Исполнитель должен обеспечить ввод в действие, выполнение, проверку выполнения и оценку результативности своей ПОК.
2.5 Исполнитель несет ответственность за включение требований по управлению качеством к своим субподрядным организациям в соответствующие договоры. Требования по качеству должны корреспондироваться с настоящим приложением.

2.6 Исполнитель должен осуществлять согласование, контроль выполнения и оценку результативности выполнения частных ПОК своих субподрядных организаций.

3
Требования к программе обеспечения качества

3.1 Исполнитель разрабатывает ПОК на основании требований 
НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» и требований Заказчика, установленных настоящим приложением и ПОК Заказчика.

3.2 Целью ПОК Исполнителя является обеспечение требуемого качества услуг, предоставляемых организацией при осуществлении деятельности в рамках договорных обязательств.

3.3 Содержание разделов ПОК Исполнителя должно соответствовать требованиям НП-090-11 и ПОК Заказчика.

3.4 ПОК Исполнителя должна быть утверждена руководством Исполнителя. В случае наличия в документах системы менеджмента качества Исполнителя, имеющей сертификат соответствия системы стандартам ИСО серии 9000, процедур, описывающих процессы, относящийся к разделу (разделам) ПОК, Исполнитель имеет право давать в ПОК ссылку на эти процедуры.

3.5 Исполнитель может передать разработку всей или части своей ПОК другой организации, но за ним сохраняется ответственность за разработку и выполнение ПОК.
3.6 ПОК должна пересматриваться в установленном в субподрядной организации порядке. Измененная ПОК должна быть согласована с Заказчиком.
4
Аудиты

4.1
В целях контроля выполнения и оценки результативности выполнения ПОК Исполнителя Заказчик вправе проводить плановые и внеплановые аудиты у Исполнителя и его субподрядных организаций.

4.2
Плановые аудиты проводятся в целях контроля выполнения и оценки результативности выполнения ПОК Исполнителя при выполнении обязательств по заключенному договору.

4.3
Допускается проведение внеплановых аудитов. Внеплановые аудиты могут быть проведены в случае изменения в управлении субподрядной организации, политике в области менеджмента качества, технике или технологии производственного процесса, ухудшения качества продукции субподрядчика/поставщика, заключения договоров с новыми организациями, а также в зависимости от влияния несоответствий, выявленных в результате планового аудита, на основные производственные процессы и качество продукции/услуг.

4.4
Заказчик должен уведомить Исполнителя о проведении аудита в письменной форме за 14 (четырнадцать) рабочих дней до планируемой даты его проведения. Заказчик предоставляет Исполнителю план аудита, а также всю информацию, необходимую для организации доступа представителей Заказчика в проверяемую организацию или структурное подразделение. План аудита и сроки его проведения должны быть взаимно согласованы.

4.5
При проведении аудита Исполнитель обязан обеспечить представителям Заказчика необходимые условия для работы группы аудиторов (помещение, оргтехника, организация встречи, доступность к необходимой информации и т.п.).

4.6
Заказчик при проведении аудита имеет право знакомиться с отчетами и результатами оценки Исполнителем его субподрядных организаций.

4.7
При проведении аудита обязательно присутствие официального представителя Исполнителя, имеющего полномочия для разрешения возможных конфликтов.

4.8
Вся информация, полученная Заказчиком во время проведения аудита, является конфиденциальной.

4.9
Результаты аудита документируются в отчете о проведении аудита. Отчет о проведении аудита оформляется в соответствии с требованиями процедуры действующей системы менеджмента качества Заказчика.

4.10
 В случае выявления несоответствий при проведении аудита сроки подготовки и передачи плана корректирующих действий Заказчику определяются в сопроводительном письме о направлении отчета об аудите. 

4.11
Отчет об аудите  направляется в проверяемую организацию для анализа и устранения выявленных несоответствий, а также разработки и выполнения корректирующих действий по его результатам. Соответствующие подразделения Заказчика и Исполнителя осуществляют контроль исполнения корректирующих действий.

5   Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором №___________ от _______2015г.

6 Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора
№
 ___________ от _______2015г.

	    От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	От ЗАКАЗЧИКА:

	
	                            
	АО « Атомэнергопроект»

Первый заместитель               генерального директора
_____________________Л.В.Егоров



