Приложение № 2 

к договору № 
от «___»__________2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ по теме:
«Проведение расчетов электромагнитных и тепловых нагрузок на несущей конструкции первой стенки бланкета ИТЭР. Комбинированные расчеты электромагнитных, тепловых нагрузок и напряженно-деформированного состояния несущих конструкций первой стенки»
	№ этапа
	Наименование этапа и его содержание
	Результаты
работ
	Начало
этапа
	Окончание этапа
	Стоимость этапа, тыс. руб.

	1
	Разработка конечно-элементных (КЭ) моделей для расчетов электромагнитных нагрузок (ЭМ), действующих на НКПС типового модуля внешнего бланкета ИТЭР для трех возможных случаев разрушения электрической изоляции полоидальных накладок. Расчет напряженно- деформированного состояния (НДС) НКПС, обусловленного ЭМ нагрузками при разрушении электрической изоляции полоидальных накладок (этап 1).
	Промежуточный отчет.

Акт сдачи-приемки работ 1-ого этапа.


	С даты 

подписания договора
	19.10.2012
	

	2
	Расчет напряженно- деформированного состояния (НДС) НКПС, обусловленного ЭМ нагрузками при разрушении электрической изоляции полоидальных накладок (этап 2). Расчет на прочность НКПС типового модуля внешнего бланкета ИТЭР, а также элементов системы крепления НКПС к ЗБ в соответствии с "Нормами прочности ИТЭР для внутрикамерных элементов" (ITER SDC-IC)
	Итоговый отчет.

 Акт сдачи-приемки работ 2-ого этапа.
	22.10.2012
	30.11.2012
	

	От Исполнителя

	От Заказчика
Заместитель Директора - Генерального конструктора по экономике и финансам ОАО «НИКИЭТ»
В.А. Зубаков  __________________



