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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

	Оценка текущего состояния недр и уровня радиационной безопасности пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов филиала «Димитровградский»  ФГУП «НО РАО» с целью составления ежегодных отчетов для представления в территориальные подразделения Роснедр и Ростехнадзора


	
	


2014г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Оценка текущего состояния недр и уровня радиационной безопасности пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО» с целью составления ежегодных отчетов для представления в территориальные подразделения Роснедр и Ростехнадзора.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

	1. Разработка Программы геомониторинга в районе» ПГЗ ЖРО филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО».
2. Анализ режима захоронения отходов на ПГЗ ЖРО филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО».
3. Ретроспективный комплексный анализ данных геомониторинга с оценкой текущего состояния недр и уровня безопасности в районе ПГЗ ЖРО филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО».
4. Составление отчетов о состоянии недр и уровне радиационной безопасности в районе ПГЗ ЖРО филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО» и о выполнении Условий пользования недрами лицензии УЛН 15637 ЗЭ для представления в территориальные подразделения Роснедр и Ростехнадзора.

	Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

	2.2.1. Анализ режима (расходов и давлений нагнетания, состава и свойств отходов и других эксплуатационных показателей) захоронения отходов на пункте глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО». 
2.2.2. Ретроспективный комплексный анализ данных геомониторинга (гидродинамических, гидрохимических и геофизических исследований, а также результатов прогнозных расчетов), накопленных за весь период эксплуатации, с оценкой текущего состояния недр и уровня безопасности в районе ПГЗ ЖРО «Димитровградский». Разработка рекомендаций по оптимизации режима нагнетания и геомониторига на ПГЗ и по повышению эффективности захоронения отходов. 

2.2.3. Разработка Программы геомониторинга в районе ПГЗ ЖРО филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО». Обоснование видов, периодичности контрольных наблюдений, измерительных средств.
2.2.4. Обоснование концептуальной модели захоронения (геофильтрационной и геомиграционной схем) и основных прогнозных сценариев эволюции ПГЗ. 

2.2.5. Составление отчетов о состоянии недр и уровне радиационной безопасности в районе ПГЗ ЖРО и о выполнении Условий пользования недрами для представления в территориальные подразделения Роснедр и Ростехнадзора 

	Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Доля/объём отдельных работ в общем объеме закупок не определена


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1 Общие требования

	3.1.1. Состав и содержание работ должны соответствовать условиям пользования недрами лицензии УЛН 15637 ЗЭ.
3.1.2. Исходные данные для выполнения исследований представляет Заказчик.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

	Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам менеджмента качества ИСО 9001:2008 и ИСО 14001:2004.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

	Подрядчик до заключения настоящего договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора путем передачи Заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита).

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 21.07.1993 №5485 – 1 «О государственной тайне» и нормативных правовых актов в данной области.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы в полном объёме, не предусматривается. Публикация отдельных сведений может быть осуществлена по результатам экспертизы, проведённой в установленном порядке и получения согласования Заказчика и Исполнителя. 

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результата выполненных работ

	Исполнитель должен иметь опыт создания баз данных объектов захоронения ЖРО. 

	Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

	Техническое предложение, входящее в состав Заявки участника, должно удовлетворять требованиям  к составу конкурсной документации, и включать в себя техническое описание и состав выполняемых работ, позволяющие определить соответствие заявки участника конкурсной документации.

	Подраздел 3.7 Специальные требования

	Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по:

- обоснованию безопасности захоронения РАО в глубоких геологических формациях;

- получению исходных данных и анализу распространения ЖРО в недрах.

Подрядчик должен иметь лицензию ФСБ России на ведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

	По окончанию каждого этапа работ Подрядчик представляет Заказчику: 

По первому этапу:

1.
Аннотационный отчёт, отображающий ход выполнения работ;

По второму Этапу отчёты:

1. «О состоянии недр и уровне радиационной безопасности в районе ПГЗ ЖРО филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО».
2. «О выполнении Условий пользования недрами лицензии УЛН 15637 ЗЭ». 

Представляемые Заказчику отчёты должны быть оформлены в соответствии с требованиями современных норм и правил.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

	Отчётные материалы предоставляются Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в  цифровом виде в 1 экземпляре в форматах Microsoft Word, Microsoft Exel и AutoCAD; должна быть представлена также электронная копия  документации в формате pdf.


	От Подрядчика:
	От Заказчика:

	
	

	___________________ 

«____»_______________20__ г.

М.П.
	________________ 

«____»_______________20__ г.

М.П. 


Приложение № 2

к договору на выполнение работ № _________

от «___» _________2014 г.

Календарный план на выполнение работ:

«Оценка текущего состояния недр и уровня радиационной безопасности пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО с целью составления ежегодных отчетов для представления в территориальные подразделения Роснедр и Ростехнадзора»

	№ этапа
	Наименование этапа
	Начало этапа
	Окончание этапа
	Стоимость этапа

(в % от общей суммы, включая НДС)
	Форма отчетности 

	1.
	Анализ результатов геомониторинга пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов и разработка Программы геомониторинга в районе ПГЗ ЖРО филиала «Димитровградский» ФГУП  «НО РАО». 
	С момента подписания договора
	31.10.2014
	70%
	Аннотационный отчет



	2.
	Составление отчётов:

«О состоянии недр и уровне радиационной безопасности в районе ПГЗ ЖРО филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»;

«О выполнении Условий пользования недрами лицензии УЛН 15637 ЗЭ»
	01.11.2014
	19.12.2014
	30%
	Проектная документация, переработанная в соответствии с требованиями нормативных документов и условиями действия лицензий.


	От Подрядчика:
	От Заказчика:

	
	

	___________________ 

«____»_______________20__ г.

М.П.
	________________ 

«____»_______________20__ г.

М.П. 


