Федеральное государственное унитарное предприятие

«Комбинат «Электрохимприбор»


         УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ЦФО

Зам. генерального директора по логистике

_________________И.А. Ларионов

«______» _______________ 2012 г
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «___» ____________ 2012 года  № _________________________

на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции здания механических мастерских РЭБ ц.078 и здания ремонтно-эксплуатационной базы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Руководитель подразделения 092                                         ________________  В.Л. Чебыкин

Руководитель ГЦЗ отд. 055                                                     _________________ А.В. Киселев

Составил:                                                                                   _________________ И.Е. Кобылко

Секретарь закупочной комиссии                                          ________________  Л.С. Щекалёв/


ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции здания мех. мастерских РЭБ ц.078 и здания ремонтно-эксплуатационной базы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 
1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме.
2. Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
3. Адрес: 624200  г. Лесной, Свердловской области, ул. Коммунистический проспект 6а.
4. Контактное лицо: Кобылко Ирина Евгеньевна
       Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.
5. Телефон: (34342) 9-51-51
6. Адрес электронной почты: kobylko.i@ehp-atom.ru
7. Предмет договора: реконструкция здания мех. мастерских РЭБ ц.078 и здания ремонтно-эксплуатационной базы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
8.   Место поставки продукции: г. Лесной Свердловской области, ул. Уральская, 6.
9. Начальная (максимальная) цена договора: 3 469 141,00 (Три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч сто сорок один) рубль 00 копеек. 

10. Возможность проведения переторжки: отсутствует.
11. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу предложений: 
Организатор запроса предложений обеспечивает размещение документации по запросу предложений на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru и ЭТП одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений. Документация по запросу предложений доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

12. Форма, размер и срок предоставления обеспечения заявки: не требуется.
13. Место и порядок подачи заявок: 
13.1. Заявка подается в электронном виде на сайте электронной торговой площадки www.a-k-d.ru.
13.2. Время окончания приема заявок организатором размещения заказа указывается в Извещении и Документации. Заявки, полученные позже установленного в Извещении и Документации срока, организатором размещения заказа не рассматриваются, независимо от причин опоздания.

13.3. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений. В случае если участник подал более одной заявки на участие в открытом запросе предложений, все заявки на участие в открытом запросе предложений данного участника отклоняются без рассмотрения. 

14. Дата и время начала срока подачи заявок: 
«23»  июля 2012 года в 09.00 (время московское).
15. Дата и время окончания срока подачи заявок: 
«03»  августа 2012 года в 08.00 (время московское).
16. Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:

Закупочной комиссией открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложения по адресу: г. Лесной Свердловской области, ул. Коммунистический проспект 6 «А», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», отдел МТСКО, здание 420а, кабинет 421.

«03»  августа 2012 года в 08.00 (время московское).
17. Место и дата проведения отборочной стадии и подведения итогов запроса предложений:

Закупочная комиссия рассматривает предложения на участие и подводит итоги запроса предложений  по адресу: г. Лесной Свердловской области, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», зд.66, кабинет начальника цеха 092.
«07»  августа 2012 года.
Победитель запроса предложений определяется по решению закупочной комиссии как допущенный участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений.
18. Сроки заключения договора:
а)  Срок заключения договора по итогам закупочной процедуры - десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. В случае, если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его Сторонами.
б) Победитель запроса предложений в срок не позднее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов должен подписать проект договора и  представить Заказчику подписанный договор.
В случае если Победитель запроса предложений в указанный срок не представил Заказчику подписанный договор,  Победитель запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора.

В случае отказа победителя закупочной процедуры от подписания договора заказчик вправе потребовать подписания договора от участника, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

19. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: 
Обеспечение исполнения договора должно быть представлено в размере 10 % (десяти процентов) от цены договора, заключаемого по результатам закупки. Обеспечение исполнения договора может быть оформлено в виде:

а) безотзывной банковской гарантии, выданной банком; 

б) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.

Договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения договора.

Срок обеспечения исполнения договора составляет срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), плюс 60 дней.

Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора составляет не менее 10 календарных дней и не более 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор.

20. Общая информация:
20.1. Закупочная комиссия или заказчик может принять решение об отказе от проведения запроса предложений без возмещения участникам закупки каких-либо убытков в любое время вплоть до подписания договора.

20.2. Запрос предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации и организатор имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем.

20.3. Более подробные условия запроса предложений сформулированы в документации о закупке, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

Приложение к Извещению о проведении открытого 
                       запроса предложений в электронной форме

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по запросу предложений в электронной форме

1. Предмет договора: реконструкция здания мех. мастерских РЭБ ц.078 и здания ремонтно-эксплуатационной базы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

2. Технические характеристики товара (работ, услуг), количество:
	№ п/п
	Наименование работ 
	Технические характеристики 

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Сумма,

с учетом НДС, руб.
	Особые 

условия

	1
	Реконструкция здания ремонтно-эксплуатационной базы, АС                                  Смета № 24212-П
	Демонтаж решеток – 0,8т., устройство мозаичных полов – 6,6м2, устройство фундаментов – 0,003м3, перемычек, кладка перегородок – 10,9м2, установка дверных блоков ДГ 21-9 - 1шт, ДГ 21-7П – 2шт, оконного блока ОДР 15-18 ПШ – 5,4м2, штукатурка и окраска стен – 452,3м2, потолков – 185,3м2, штукатурка и покраска фасада – 13,5м3
	425 736,92
	Работы произвести согласно Стальные конструкции, СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия, СНиП 21.01-97* Пожарная безопасность ВСН 353-86, СНиП 3.05.01-85

	2
	Реконструкция здания ремонтно-эксплуатационной базы, ЭМ                                  Смета № 24394
	Замена ЩС – 1шт, ЩО – 1шт, кабеля, светильников – 35шт, выключателей, розеток
	369 363,60
	Работы произвести согласно ПУЭ, изд.6,7



	3
	Реконструкция здания мех. мастерских РЭБ ц.078, АС

Смета № 24445
	Разборка обшивки из профнастила – 22,6м2, стен из кирпича – 4,25м3, окон и дверей – 12,3, полов из плиток – 15м2, устройство фундаментов – 0,38 с гидроизоляцией, устройство тамбура – м2, перекрытие – 132м2, перегородки из кирпича – 102,5м2, оконные блоки – 11,6м2, ДГ 21-8 – 3,18м2, ДГ 21-9 – 1,8м2, ДНГУТ 21-15 – 3,15м2, ДГ 21-15 – 3,17м2, штукатурка стен – 290м2, масляная окраска стен, облицовка потолка гипсовыми листами, окраска потолков ВА – 3,4м2,  стен – 300м2 восстановление полов из плиток – 10м2, подпольный канал – 1,8м2,  козырек из поликарбоната – 3,1м2, крыльцо бетонное – 0,9м2, пандус – 3,4м2
	1 020 082,86
	Работы произвести согласно Стальные конструкции, СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия, СНиП 21.01-97* Пожарная безопасность ВСН 353-86, СНиП 3.05.01-85


	4
	Реконструкция здания мех. мастерских РЭБ ц.078,  ГП

Смета № 24387
	Разработка грунта с планировкой – 150м3, щебеночное основание – 405,1м2, плиты дорожные – 76шт, асфальтобетонное покрытие – 550,6м2, бортовые камни – 56м, черный щебень – 56,1м2, водоотводная канава – 6,7м, фундаменты Ф-2УП – 6шт, панели оград П5в – 4шт, м/конструкции – 0,08т
	977 632,36
	Работы произвести согласно 
СНиП 2.05.02-85-2003) «Автомобильные дороги»

	5
	Реконструкция здания мех. мастерских РЭБ ц.078, ВК

Смета № 24392
	Трубы ф=100мм – 5м, ф=65мм – 18м, ф=15мм – 10м, нагреватель Ariston-15V, вентиль 15Б1бк ф=15мм – 3шт, 11Б27п1 ф=15мм -1шт, шкаф пожарный – 1шт, трубы п/э ф=100мм – 0,5м, ф=50мм – 1м,чгунные ф=100мм – 30м, унитаз с бачком – 1шт, умывальник -1шт
	118 519,20
	Работы произвести согласно  

СНиП 2-04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

	6
	Реконструкция здания мех. мастерских РЭБ ц.078, ОВ

Смета № 24389
	Замена регистров на радиаторы – 0,1024квт, краны – 7шт, трубы в изоляции ф=15мм – 10м, ф=20мм – 19м;

Решетки жалюзийные 200х200мм – 3шт, 150х150мм – 3шт, зонт – 3штшт, воздуховоды оцинкованные – 16,5м2,
	90 996,88
	Работы произвести согласно  

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

	7
	Реконструкция здания мех. мастерских РЭБ ц.078,  ЭМ

Смета № 24478
	Демонтаж светильников – 10шт, выключателей, розеток, кабеля; монтаж ЩУРн-3 – 1шт, автоматы – 12шт, выключатели – 11шт, РУСМ 5410-2574Б – 1шт, светильники – 16шт, выключатели – 11шт, розетки – 7, кабель-каналы – 113м, кабель – 827м, кирпич – 417шт, уличный светильник на опоре – 2шт, провод – 41м; разработка грунта  - 22,5м3, трубы ст. ф=50мм – 100м; разборка и восстановление асфальтобетона – 1,8м2
	466 809,18
	Работы произвести согласно ПУЭ, изд.6,7


	Итого с НДС:
	3 469 141,00
	

	В том числе НДС 18%
	529 191,00
	


3. Требования к качеству товара (работам, услугам): 
-   качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами, указанными в п.2 документации;

- гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 3лет с момента подписания  акта выполненных работ КС-14, но не более 5лет.

4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции, и иные показатели, связанные с определением соответствия продукции потребностям Заказчика: Все работы должны быть выполнены в полном объеме согласно сметной документации № 24212-П, 24394, 24445, 24387, 24392, 24389, 24478  (Приложение №1) с качеством, регламентированным существующими нормами и правилами работ, указанными в особых условиях в п.2 документации. 

5. Требования к безопасности товара (работам, услугам): Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

6. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с даты подписания настоящего Договора по 31 декабря 2012 г.
7. Место и условия поставки продукции: г. Лесной Свердловской области, ул. Уральская,6.
 Участнику, признанному победителем, необходимо за 45 дней до планируемой даты доставки  товара/приезда специалистов уведомить Заказчика об автотранспорте и физических лицах, на которых необходимо оформить въезд, и предоставить Заказчику необходимую информацию для оформления их въезда в город и на территорию Заказчика в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и др.). При невыполнении настоящего условия или несоответствии физических лиц действующим режимным требованиям, Подрядчик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с этим условием.

8. Начальная (максимальная) цена договора: 3 469 141,00 руб. (Три миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч сто сорок один) рубль 00 копеек.
9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.
10. Порядок формирования цены договора: Цена указывается с учетом НДС.
11. Форма оплаты: Безналичный расчет.

12. Условия платежей по договору, в т.ч. порядок и условия открытия аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты: оплата производится в течение 10 календарных дней на основании предоставленных не позднее 24 числа отчетного месяца актов приемки выполненных работ с описанием работ и счетов-фактур, составленных в соответствии с требованиями РФ. Авансирование работ не предусматривается.
13. Порядок определения и основание выбора единого базиса сравнения ценовых предложений: отсутствует 
14.  Требования к участникам процедуры закупки: 
14.1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;


кроме того:

в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

г) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

д) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

14.2. Участник закупки должен обладать оборудованием, необходимым для исполнения договора. 

Участник закупки должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов для  выполнения работ, а именно: не менее самосвалов – 2ед., автокрана – 1ед.
14.3. Работники подрядной организации, с которой будет заключен договор на выполнение работ, должны обладать формой допуска Ф-3;

14.4. Заказчиком  устанавливается требование об обеспечении исполнения договора.

15. Установление требований к субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям): исполнение договора должно осуществляться лично лицом, с которым заключается договор.
16. Размер обеспечения заявки на участие в электронном запросе предложений, в случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки: отсутствует.
17. Размер обеспечения договора и/или обеспечения возврата аванса, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения договора и/или обеспечения возврата аванса: 
Обеспечение договора:
Обеспечение договора должно быть представлено в размере 10 % (десяти процентов)  от цены договора, заключаемого по результатам закупки. 
Обеспечение договора может быть оформлено в виде:

а) безотзывной банковской гарантии, выданной банком; 

б) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику.
17.1. В случае предоставления обеспечения договора в форме банковской гарантии она должна удовлетворять следующим требованиям:

Обеспечение договора [в отношении каждого лота] должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

а) банковская гарантия должна быть безотзывной;

б) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях;
в) банковская гарантия должна действовать не менее 60 (шестидесяти)
календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным
заявкам на участие в запросе предложений [по данному лоту];
г) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать
от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено
соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим
образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем
случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской
гарантии;
д) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор
запроса предложений, принципалом — участник запроса предложений, гарантом
— банк, выдавший банковскую гарантию.

Договор заключается только после предоставления обеспечения договора.

Срок обеспечения договора составляет срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), плюс 60 дней.

Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения договора составляет не менее 10 календарных дней и не более 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор.
 17.2. Реквизиты: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ИНН 6630002336, КПП 660850001

Юридический адрес: Российская Федерация, 624200, г.Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект, 6А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 624200, г.Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект, 6А

Банковские реквизиты:

	Расчетный счет
	40502810616340101001

	Наименование банка
	Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург

	БИК
	046577674

	КОР/СЧЕТ
	30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области


Заказчик возвращает денежные средства, переданные ему в залог в качестве обеспечения исполнения договора на счет, с которого участник произвел перечисление вышеуказанных денежных средств, за исключением случаев, когда участником предоставлены заказчику иные реквизиты для осуществления данного возврата.

В случае если документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный документацией процедуры закупки, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, предложившим лучшие условия после победителя.

18. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения гарантийных обязательств: отсутствует.
19. Порядок проведения запроса предложений:
19.1. Правовой статус процедур и документов:
а) Запрос предложений в электронной форме проводится в  соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

б) Запрос предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации и организатор имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем.

в) Закупочная комиссия или заказчик может принять решение об отказе от проведения запроса предложений без возмещения участникам закупки каких-либо убытков в любое время вплоть до подписания договора.

г) Заказчик вправе проверять соответствие предоставленных участником сведений действительности, включая направление запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке.

19.2. Подача заявок на участие в запросе предложений:

Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке Аукционный Конкурсный Дом
 в   сети   «Интернет»  по   адресу:   www.a-k-d.ru  в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу предложений.

Для участия в запросе предложений участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

а) Заявка подается в электронном виде на сайте электронной торговой площадки www.a-k-d.ru.

 б) Участник имеет право подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений. 

в) Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы в соответствии требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в документации.

19.3. Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв:

 а) Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку в любое время до установленных в документации даты и времени окончания срока подачи заявок.

Порядок изменения или отзыва заявок на участие в запросе предложений, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

б) Если организатором запроса предложений продлен срок подачи заявок, то участник запроса предложений, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

а) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

б) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

в) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу
в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого
срока действия заявки закупочная комиссия успевает выбрать победителя,
то закупочная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока
действия заявки вновь установленному.

Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) данного пункта осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в запросе предложений, подавшим ее участником запроса предложений, письма о ее продлении. При этом такой участник запроса предложений должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника запроса предложений с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

19.4. Порядок представления разъяснений положений документации:

а) Любой участник процедуры закупки вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение запроса предложений в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации. 

б) Организатор обязан ответить на запрос, если он поступил не позже 3 дней до окончания срока подачи заявок, а ответ должен быть размещен на официальном сайте и ЭТП в течение 1 рабочего дня после поступления указанного запроса.

Дата начала срока предоставления участникам запроса предложения разъяснений положений документации о закупке:  «23» июля 2012 года. 

Дата окончания срока предоставления участникам запроса предложения разъяснений положений документации о закупке «30» июля 2012 года.
Организатор запроса предложений вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по запросу предложений, поступившие позднее срока, установленного в документации.

Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора запроса предложений.

      19.5. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений:
«23» июля 2012 года в 09.00 (время московское). 

19.6. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений : 
«03»  августа 2012 года в 08.00 (время московское).
19.7. Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений:
Закупочной комиссией открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложения по адресу: г. Лесной Свердловской области, ул. Коммунистический проспект 6 «А», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», отдел МТСКО, здание 420а, кабинет 421.

«03»  августа 2012 года в 08.00 (время московское).

19.8. Сроки и порядок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений:
а) Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений и подводит итоги запроса предложений  по адресу: г. Лесной Свердловской области, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», зд.66, кабинет начальника цеха 092  
«07»  августа 2012 года.
б)  В рамках отборочной стадии закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей документацией по запросу предложений.

в) По итогам отборочной стадии закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора.

г) В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки допущенных участников запроса предложений.  

Оценка и сопоставление заявок осуществляются в соответствии с критериями оценки и в порядке, которые установлены документацией запроса предложений.

д) Если участником запроса предложений не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

 19.9. Порядок направления запросов участникам процедуры закупки:

В ходе рассмотрения заявок организатор запроса предложений по решению закупочной комиссии имеет право уточнять заявки на участие в запросе предложений в следующем порядке:

а) затребовать у участника запроса предложений отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д., подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса документы, документы, подтверждающие обладание участником запроса предложений необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса предложений предлагать этот товар;

б) исправлять выявленные в заявке арифметические и грамматические ошибки и запрашивать исправленные документы. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается;

в) запрашивать о разъяснении положений заявок на участие в запросе предложений. Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий).

Срок уточнения участниками своих заявок на участие запросе предложений устанавливается одинаковый для всех участников и не может превышать 5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочного этапа рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений по причине несоответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке

19.10. Критерии оценки заявок:

	№
	Наименование критерия
	Весовое значение 
критерия в баллах

	1
	цена договора
	75

	2
	квалификация участника закупки:

- обеспеченность

 материально-техническими ресурсами

 (основные машины и механизмы).
	25

	Общее количество баллов
	100


19.11. Порядок выбора победителя запроса предложений: 

Рейтинг заявки на участие в процедуре закупки

Рейтинг заявки на участие в процедуре закупки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Рейтинг заявки на участие в процедуре закупки i-го участника процедуры закупки определяется по формуле:

R i = БЦ i  * Кц  + БМ i  * Км;

где К – коэффициент значимости (веса) критерия (подкритерия), выражен в долях (значимость критерия (вес)/100);

БЦ– оценка (балл) по критерию «цена договора»; 

БМ – оценка (балл) по подкритерию «обеспечение материально-техническими ресурсами».

1. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»

Используется следующая формула:
	БЦ I  
	=
	Ц min
Ц i
	* 100


где: БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника конкурса, баллы

Ц i  
– 
предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе i-го участника конкурса, руб.с НДС

Ц min 
–
минимальное предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе из представленных участниками конкурса предложений, руб. с НДС

2. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»

2.1. ПОДКРИТЕРИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»:



При наличии у Участника запроса предложений условия  «Наличие материальной и технической оснащенности» (наличие не менее: самосвал – 2ед., автокран – 1ед.), обеспечение материально-техническими ресурсами (значимость подкритерия БМi) оценивается 100 баллов.



При отсутствии у Участника запроса предложений условия  «Наличие материальной и технической оснащенности» (наличие не менее: самосвал – 2ед., автокран – 1ед.), обеспечение материально-техническими ресурсами (значимость подкритерия БМi) оценивается 0 баллов.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и предложению на участие, которого присвоен первый номер.
19.12. Заключение договора по результатам запроса предложений в электронной форме:

а)  Срок заключения договора по итогам закупочной процедуры 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. 
В случае, если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его Сторонами.
б) Победитель запроса предложений в срок не позднее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов должен подписать проект договора и  представить Заказчику подписанный договор.
В случае если Победитель запроса предложений в указанный срок не представил Заказчику подписанный договор,  Победитель запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора.

В случае отказа победителя закупочной процедуры от подписания договора заказчик вправе потребовать подписания договора от участника, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

19.13. Порядок предоставления разъяснений результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок:

а) Любой участник запроса предложений после размещения протокола по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору запроса предложений в письменной форме запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений. Организатор в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.

б) Любой допущенный участник запроса предложений после размещения на официальном сайте протокола по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору запроса предложений в письменной форме запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику в письменной форме соответствующие разъяснения.

в) Единственным официальным источником информации о ходе и результатах запроса предложений является официальный сайт и участники самостоятельно должны отслеживать размещенные на таком сайте разъяснения и изменения документации по запросу предложений, информацию о принятых в ходе запроса предложений решениях закупочной комиссии и организатора запроса предложений.

20. Требования к содержанию, форме, оформлению, сроку действия и составу заявки на участие в запросе предложений и инструкция по ее заполнению:
Участник запроса предложений должен подготовить заявку на участие в открытом запросе предложений по форме и в соответствии с требованиями Документации, подписанную ЭЦП (электронной цифровой подписью).

Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса предложений, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса предложений.

При подготовке заявки на участие в запросе предложений участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе предложений были пронумерованы.

20.1. Срок действия заявки на участие в запросе предложений:

Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного участником запроса предложений в данной заявке, но не менее 60 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений.

20.2. Заявка должна содержать следующую информацию и документы об участнике:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты;

б) полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса предложений (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, оригинал или копию доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

г) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);

д) если в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение договора требует каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.) — копии соответствующих документов;

е) копию официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или участника, выписка из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ — только при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии;

ж) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

з) подтверждение в декларативной форме о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника; 

и) сведения и копии документов, подтверждающие информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме:

	
	
	
	
	
	
	Таблица 1
	
	
	
	
	

	
	Информация о предприятии
	
	
	
	
	

	
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование
	Адрес регистрации
	Наименование должности руководителя
	Фамилия, имя, отчество руководителя
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	                                         
	
	
	
	
	
	
	Таблица 2


	
	
	
	Таблица 2

	Информация о собственниках предприятия
	Подтверждающие документы

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица)
	Адрес регистрации
	Паспорт: серия номер (для физического лица)
	Наименование должности руководителя (для юридического лица)
	Фамилия, имя, отчество руководителя (для юридического лица)
	Статус (участник / акционер / бенефициар)
	Наименование документа
	Номер документа
	Дата документа

 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Нумерация в Таблице 2 заполняется по уровням:

- на первом уровне указываются собственники и бенефициары самого предприятия (номера 1,2,…);

- на втором уровне указываются собственники и бенефициары организаций первого уровня (номера 1.1, 1.2, …, 2.1, 2.2,…);

- и т.д., на каждом следующем уровне раскрываются собственники и бенефициары организаций предыдущего уровня.

В отношении участников запроса цен, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

к) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной; 

л) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;

м) решение об одобрении или о совершении крупной сделки  и (или) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью может быть предоставлено победителем запроса предложений после его выбора, но до момента подписания договора. 
В этом случае участник обязан представить в составе заявки письмо, содержащее обязательство представить вышеуказанные документы до момента заключения договора. Непредставление этих документов будет расцениваться организатором как уклонение участника от заключения договора.

 н) отсканированное письмо на официальном бланке участника подписанное и скрепленное печатью участника о согласии с условием, что сведения о нем будут внесены в  публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в случаях если:

-будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

-будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

-будучи признанным победителем в процедуре закупки, не представил Заказчику в срок, указанный в извещении о проведении  редукциона подписанный договор или в последствие не выполнил условия оговоренные в нем;

- договор, заключенный по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения условий договора победителем процедуры закупки;

о). Информация о наличии у Участника специалистов, которые будут выполнять работы по договору на территории Заказчика в г. Лесной, и которые должны иметь гражданство РФ, в виде справки, с приложением копий паспортов (страницы с фотографией и указанием органа, выдавшего данный документ) указанных физических лиц, копию документов, подтверждающих наличие у работников подрядной организации формы допуска Ф-3.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ У СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСТВА РФ 

	№ п/п
	Фамилия, Имя, Отчество специалиста
	Должность, профессия
	Число месяц и год рождения специалиста
	Серия и номер паспорта гражданина РФ
	Наличие допуска по форме Ф-3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


п) информация и документы, подтверждающие наличие у участника необходимое для исполнения договора оборудование по Форме 1:

Форма 1.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на

выполнение работ по реконструкции здания мех. мастерских РЭБ ц.078 и здания ремонтно-эксплуатационной базы 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма 1)

Участник запроса предложений: ________________________________ 

	№ п/п


	Наименование МТР
	Местонахождение
	Марка
	Основные технические характеристики
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, 
№ договора аренды в случае аренды МТР)
	Собственник (арендатор)
	Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)

	1.

2...
	
	
	
	
	
	
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1.Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником запроса предложений.

2.Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

3.Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).  

Образец заявки на участие в открытом запросе предложений
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Дата, исходящий номер                                       Председателю закупочной комиссии

                                                                          ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

на участие в открытом запросе предложений в электронной форме №____________________________ на право заключения договора с ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» на  ___________________________________________________________
Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Фирменное наименование (наименование):____________________________________________
Сведения об организационно-правовой форме:_________________________________________
Место нахождения:______________________________________________________________________
Почтовый адрес (для юридического лица):____________________________________________
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического     лица):_________
Банковские реквизиты:_____________________________________________________________
Номер контактного телефона:_______________________________________________________
Изучив документацию открытого запроса предложений  №____________________ на право заключения договора с ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» на ________________________________________________________________________________,

подтверждаем свое согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации о запросе предложений, на условиях, предусмотренных документацией о запросе предложений.

Представляем следующие сведения о товаре,  работах, услугах: 

а) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик:_______________________________________
б) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар:_______
в) производитель и страна происхождения товара:_____________________________________
г) описание комплектации товара:___________________________________________________
д) сроки поставки товара:__________________________________________________________
е) описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг):_______________________________________________________
ж) количество товаров, объем работ или услуг или порядок его определения:_______________
з) предложение участника о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг:_____________________________________________
и) иные предложения участника об условиях исполнения договора, включая встречные предложения по условиям договора, если такие предложения допускаются:________________
К настоящей заявке на участие в открытом запросе предложений прилагаются следующие документы и сведения,  копии документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям:

Подпись и печать участника.

Должно быть подписано ЭЦП.
Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Участник запроса предложений: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике запроса предложений.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике запроса цен

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса предложений – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса предложений – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника запроса предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса предложений с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная анкета участника запроса предложений.

3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса предложений.

5. Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».
21. Проект договора Заказчика: 
 Встречные предложения по условиям договора не допускаются 
	
	Экземпляр _______________

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
	
	

	
	
	[image: image1.emf]
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	

	ДОГОВОР № номер_договора

	

	

	город Лесной
	
	" _ _ "  _ _ _ _ _ _  20 _ _  г.

	----ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, действующего на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и контрагент_наименование_предприятия, в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, действующего на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

	
	

	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	

	     1.1. Подрядчик обязуется в предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора срок выполнить следующие работы: _________________________________________, далее – Объект, собственными силами и средствами, с использованием своих оборудования и материалов в соответствии с условиями настоящего Договора, Сметной документацией (Приложение №1 к настоящему Договору), Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору), в соответствии со СНиП. При письменном согласии Заказчика возможно выполнение работы силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своих оборудования и материалов.
	

	     1.2.-Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по строительству объекта, принять их результат в установленном порядке и оплатить  обусловленную настоящим Договором цену.
	

	     1.3. Адрес Объекта: 

	

	
	

	2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
	

	     2.1.-Стоимость поручаемых Подрядчику работ по реконструкции и капитальному ремонту  Объекта в соответствии с настоящим Договором составляет стоимость_договора_руб., в т.ч. НДС (18%) в размере ндс_руб. и является твердой.
	

	     2.2.-Цена договора, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, не может быть увеличена в период действия настоящего Договора и является твердой. Сметы, составляемые в соответствии с условиями настоящего Договора, должны быть выполнены в текущих ценах и не могут содержать в себе объемы работ, стоимость которых превышает установленную пунктом 2.1 настоящего Договора цену.
	

	
	

	3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	

	     3.1.-Календарные сроки выполнения работ Подрядчиком:
	

	     начало работ – дата подписания настоящего Договора;
	

	     окончание работ – 31 декабря 2012г.
	

	     3.2.-Отдельные виды работ выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение №2).
	

	     3.3.-Подрядчик с согласия Заказчика имеет право выполнить работы досрочно.
	

	
	

	4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
	

	     4.1.-Для надлежащего исполнения настоящего договора Подрядчик обязуется:
	

	     4.1.1.-Выполнить все строительные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, согласно действующим СНиП, и сдать Подрядчику весь выполненный объем работ в целом в установленном порядке;
	

	     4.1.2.-Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ;
	

	     4.1.3.-Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока;
	

	     4.1.4.-В ходе выполнения работ на строительной площадке соблюдать требования природоохранного, лесного, земельного и водного законодательства, проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при ведении строительства объекта круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при строительстве, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ;
	

	     4.1.5.-Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки, сохранность используемых при выполнении работ строительных материалов;
	

	     4.1.6.-Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания Акта о приемке законченного строительства объекта (форма КС-14)  за  пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, строительные материалы, мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения;
	

	     4.1.7.-При полном завершении работ в 3-дневный срок известить об этом Заказчика;
	

	     4.1.8.-Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
	

	     4.1.9.-Осуществить охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до их завершения, с подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта по форме № КС-14;
	

	     4.1.10.-Обеспечить завершение работ в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Договора, с качеством в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, действующими СНиП и ГОСТ РФ. Под требованиями качества объекта понимаются все установленные на территории РФ в отношении строительно-монтажных работ, конструкций, систем, скрытых работ правила, требования, условия, стандарты и обычаи делового оборота, действующие в сфере предмета настоящего Договора;
	

	     4.1.11.-Контролировать качество выполняемых работ на объекте, осуществлять технический надзор за их выполнением, вести общий журнал работ по форме № КС-6;
	

	     4.1.12.-Выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора своими силами и средствами с использованием своих оборудования и материалов;
	

	     4.1.13.-Предоставлять Заказчику по его запросам документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего Договора;
	

	     4.1.14.-Нести затраты на общую инфраструктуру при выполнении работ, благоустройство места выполнения работ и прилегающей территории;
	

	     4.1.15.-Использовать в процессе строительства оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ на объекте, а также оборудование, комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем объекта в соответствии с проектной документацией, требованиями, установленными  законодательством РФ.
	

	     4.1.16.-При выполнении работ, а также после ее завершения не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятым при выполнении работ, характер, стоимость  и объемы выполняемой работы.
	

	     4.1.17.-При необходимости совместно с Заказчиком участвовать в оформлении разрешения на строительство и разрешения на производство работ по реконструкции инженерных коммуникаций, а также в получении Постановления на закрытие движения городского общественного транспорта;
	

	     4.1.18.-Назначить ответственного производителя работ;
	

	     4.1.19.-Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
	

	     4.1.20.-Предоставить отчетные документы, счета, счета-фактуры не позднее 25 числа отчетного месяца, а в случае невозможности предоставления оригиналов документов в указанный срок - направить факсимильные или электронные копии данных документов.
	

	     4.1.21.-Осуществить сдачу Заказчику (его уполномоченному представителю) всего объема демонтированного в процессе выполнения работ оборудования (труб, задвижек и т.д.) на склад, указанный Заказчиком.
	

	     4.1.22. -В течение 14 дней со дня заключения договора Подрядчик обязан предоставить следующую информацию на лиц, задействованных в реализации договорных обязательств, включая представителей подрядчика и субподрядчика: ФИО, паспортные данные, место регистрации, сведения о гражданстве и наличии судимости.
	

	
	

	5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
	

	     5.1.-Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
	

	     5.1.1.-Передать Подрядчику за 3 дня до начала выполнения конкретного вида работ утвержденную проектно-сметную документацию на выполнение соответствующего вида работ;
	

	     5.1.2.-Передать Подрядчику на период строительства и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ;
	

	     5.1.3.-Передать Подрядчику разрешение на производство работ;
	

	     5.1.4.-Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком.
	

	     5.2.-В случае внесения изменений в переданную Подрядчику техническую документацию, Заказчик обязан передать Подрядчику уточненную документацию. Если вызываемые внесением изменений в техническую документацию дополнительные работы по стоимости не превышают 30 процентов от стоимости работ, указанной в п.2.1 договора, то Стороны обязаны согласовать дополнительную смету и оформить дополнительное соглашение, изменив цену Договора.
	

	     5.3.-Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
	

	     5.4.-В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими результат работ; с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, а при отсутствии в Договоре соответствующего условия - обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами и/или силами третьих лиц.
	

	
	

	6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
	

	     6.1.-Заказчик назначает приказом на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком ведет Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а. Заказчик подписывает Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2; Акты приемки законченного строительством Объекта по форме № КС-14; осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ. Все замечания, итоги проверок, а также принятые Подрядчиком меры отражаются в Общем журнале работ по форме КС-6.
	

	     6.2. Заказчик передает Подрядчику утвержденный перечень сдаточной документации, организовывает сдачу-приемку готовых узлов и законченного строительством объекта приемочной комиссии в соответствии с утвержденным перечнем и типовыми формами.
Контролирует целевое использование, полученных от Заказчика по настоящему Договору денежных средств, соблюдение Графика производства работ, качество используемых Подрядчиком материалов и соответствия используемого оборудования условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации.
	

	     6.3.-Осуществляя контроль над ходом работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
	

	     6.4.-Подрядчик передает Заказчику:
	

	     6.4.1.-Приказ о назначении ответственного производителя работ;
	

	     6.4.2.-Копию квалификационного аттестата о прохождении профессиональной аттестации ответственным производителем.
	

	
	

	7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
	

	     7.1.-Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору;
	

	     7.2.-Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 (Шестьдесят) месяцев от даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме № КС-14;
	

	     7.3.-Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения дефектов. Если срок для устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) не будет согласован Сторонами, то дефекты должны быть устранены  Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, если более длительный срок не будет вызван характером работ.
	

	
	

	8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
	

	     8.1.-Заказчик производит оплату по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и получения Заказчиком счета - фактуры.
	

	     8.2. Авансирование работ по Договору не предусматривается.
	

	
	

	9. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	

	     9.1.- Подрядчик производит сдачу-приемку работ путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому объекту, указанному в п.1.1.
	

	     9.2.- Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Акт приемки законченного строительством Объекта (форма КС-14) и отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки объекта дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
	

	     9.3.-Подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (Пять) дней до начала приемки выполненных работ исполнительную документацию в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем сдаточной документации.
	

	     9.4.-Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех предусмотренных Договором обязательств в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания по Акту приемки законченного строительства объекта (КС-14) не позднее 10 рабочих дней после оформления последних КС-2 и КС-3.
	

	     9.5.-Приемка законченного строительством Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в порядке, установленном в соответствии с действующими территориальными строительными нормами Свердловской области.
	

	     9.6.-Риск гибели или повреждения/уничтожения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику после приемки законченного строительством Объекта, в соответствии с настоящим Разделом. Подписание промежуточных Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не влечет перехода вышеуказанных рисков от Подрядчика к Заказчику.
	

	     9.7.-Подрядчик предоставляет Акты КС-2, КС-3 и счета- фактуры не позднее 25 числа отчетного месяца.
	

	
	

	10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
	

	     10.1.-До сдачи Объекта строительства Подрядчик несёт ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
	

	     10.2.-За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного п. 8.1 настоящего Договора срока оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.
	

	     10.3.-За нарушение срока начала и/или окончания работ, установленного в п. 3.1 настоящего Договора, нарушение Графика производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки выполнения работ. Подрядчик освобождается от ответственности в случаях нарушения сроков выполнения работ, если такое нарушение вызвано ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Договора.
	

	     10.4.-За нарушение указанных в пункте 7.3. настоящего Договора сроков устранения дефектов, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
	

	     10.5.-В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, он возмещает Заказчику убытки, в том числе упущенную выгоду, которые понес Заказчик в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком договорных обязательств.
	

	     10.6.-Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.
	

	
	

	11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	

	     11.1.-Ущерб, нанесенный в процессе выполнения работ по настоящему Договору третьему лицу в результате выполнения строительно-монтажных работ, компенсируется Подрядчиком при наличии его вины. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба третьим лицам.
	

	     11.2.-Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
	

	     Приложение №1 Сметная документация;
	

	     Приложение №2 График производства работ;
	

	     Приложение №3 Соглашение по охране труда.
	

	     11.3.-Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Договора следующие документы:
	

	     11.3.1.-Копию устава со всеми изменениями;
	

	     11.3.2.-Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и копию паспорта (для предпринимателя);
	

	     11.3.3.-Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
	

	     11.3.4.-Копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписывается лицом, действующим на основании доверенности;
	

	     11.3.5.-Копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.
	

	
	

	12. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
	

	     Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
	

	     Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запретительные или ограничительные акты органов любого уровня власти, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору.
	

	     Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.
	

	     Если обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то любая сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и, в этом случае, не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков.
	

	     Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
	

	
	

	13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	

	     13.1.-Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров и/или в претензионном порядке.
	

	     В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный её расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии прилагаются копии документов (выписки из них), отсутствующие у другой стороны, и подтверждающие предъявленные заявителем требования.
	

	     Срок рассмотрения претензии по настоящему договору - 15 дней со дня её получения другой стороной. Претензия отправляется средствами почтовой связи (заказным письмом с обратным уведомлением), либо вручается под расписку. Претензия и ответ на претензию подписываются исполнителем (или другим уполномоченным лицом). Неполучение ответа на претензию в установленные настоящим договором сроки рассматривается как отказ в её удовлетворении. В случае возврата претензии почтовой службой в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в договоре, претензионный порядок считается соблюденным.
	

	     При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика с соблюдением установленного сторонами обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора.
	

	
	

	14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
	

	     14.1.-Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласованию с обязательным составлением письменного документа. При передаче письменного документа посредством факсимильной связи сторона обязана в 5-ти дневный срок выслать другой стороне подлинный экземпляр данного документа.
	

	     14.2.-В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или фактических адресов, наименования, номеров телефонов, банковских и иных реквизитов, данная сторона обязана в течение 5-ти дней письменно известить об этом другую сторону, а также указать в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами в целях закрепить указанные изменения в договоре не требуется.
	

	     Ответственность за негативные последствия, связанные с неисполнением установленных настоящим пунктом обязанностей в установленные сроки несет сторона, нарушившая указанные условия договора.
	

	     14.3.-Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством.
	

	     14.4.-При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон незавершённое строительство передаётся Заказчику который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом Дополнительным соглашением сторон.
	

	     Уступка прав требования к Заказчику третьим лицам по настоящему Договору не допускается без согласия Заказчика.
	

	    14.5.-Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
	

	     14.6.-Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
	

	     14.6.1.-В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;
	

	     14.6.2.-В любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;
	

	     14.6.3.-Иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
	

	     Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
	

	     14.7.-Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
	

	     14.8.-Все указанные в настоящем Договоре приложения и акты являются его неотъемлемой частью.
	

	     14.9.-Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2012 года, а в части связанной с окончанием исполнения обязательств по договору, в том числе в части расчетов - до полного их исполнения сторонами.
	

	     В случае, если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Госкорпорации "Росатом", договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его сторонами.
	

	     14.10.-В случае, если для исполнения своих обязательств по настоящему Договору Подрядчику необходимо выполнить работы на территории города Лесного, Подрядчик обязан за 14 дней до планируемой даты уведомить Заказчика об автотранспорте и физических лицах, на которых необходимо оформить въезд и предоставить Заказчику необходимую информацию для оформления их въезда в город и на территорию Заказчика в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и др.).При невыполнении настоящего условия или несоответствии данных физических лиц действующим режимным требованиям, Подрядчик несет риск всех возможных связанных с этим неблагоприятных последствий.
	

	14.11.-Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.

	15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
         15.1. В соответствии с требованиями Госкорпорации «Росатом» Закрытое Акционерное Общество «Монтажно-строительное Управление №61», и далее - «Подрядчик», обязуется до подписания договора предоставить Федеральному государственному унитарному предприятию «Комбинат "Электрохимприбор»,, и далее - «Заказчик», сведения и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей Закрытое Акционерное Общество «Монтажно-строительное Управление №61», включая бенефициаров (в том числе конечных) в электронном или печатном виде.

        15 .2. Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике.

        15.2.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные Заказчику по акту или на адрес электронной почты Заказчика, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

       15.2.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

       15.2.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

15.2.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.2.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении».

                                                                                                                                                                Лист 8 из9



	16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	

	Заказчик:
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
624200, Свердловская область, г. Лесной,
ул. Коммунистический проспект  6а
ИНН 6630002336  КПП 660850001

р/сч. 40502810616340101001 

Лесное отделение №8642 

г. Лесной

Уральского банка ОАО «Сбербанк России» 

г. Екатеринбург

БИК 046577674 

к/сч. 30101810500000000674

ОКПО 07624577 ОКАТО 65542000000

Телефон: 8(34342) 3-78-73

Факс: 8(34342) 3-78-73




	
	
	

	Заказчик:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/

« _ _» _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г.

М.П.
	
	Подрядчик:


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/

« _ _»  _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г.

М.П.
	


С изменениями, внесёнными в документацию, согласен.


Исполнитель по договору


_____________________/___________/


 �









Позиция в ГПЗ № 1866/503


Ведущий инженер ГЦЗ ________И.Е. Кобылко  


Руководитель ГЦЗ____________  А. В. Киселёв �












