Договор на выполнение работ 
по техническому освидетельствованию (оценке технического состояния)
дизель-генераторов ДГ-4000
№ ________________________
г. Сосновый Бор






«___» _____________ 201____ г.

__________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________ _____________________________________, действующего на основании ___________________ с одной стороны, и 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова» (ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Василенко В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому освидетельствованию (оценке технического состояния) дизель-генераторов ДГ-4000 ячеек № 1 и № 3 РДЭС зд. 122А ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» (далее по тексту – «Оборудование»).
1.2. Требования к выполняемым работам, их содержанию, объему, этапам, техническим требованиям, срокам проведения, способу реализации, перечню документации, предоставляемой по окончании работ и порядку оформления и сдачи работ содержатся в Техническом задании (Приложение № 3 к Договору).
1.3. Работы по техническому освидетельствованию (оценке технического состояния) Оборудования производятся по месту его установки (г. Сосновый Бор Ленинградской обл., территория ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»).

1.4. Работы по Договору выполняются в два этапа:

1 этап – информационный анализ технического состояния ДГ-4000.

2 этап – оценка текущего состояния ДГ-4000 во время ТОиР, специального технического контроля, связанного с разборкой оборудования (узлов) ДГ. (ТОиР ДГ-4000, в рамках настоящего договора, выполняет Исполнитель. В процессе работ Исполнитель составляет дефектные ведомости и номенклатуру запасных частей для ремонта дизеля, генератора, САУ и тепломеханического оборудования ДГ-4000).
1.5. Сроки выполнения работ определены Календарным планом (Приложение № 4 к Договору).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. За выполненную работу согласно разделу 1 Договора Заказчик обязуется уплатить Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к Договору), а именно _______ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% _____ рублей ___ копеек.
2.2. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 30 % (Тридцать процентов) от суммы, указанной в п. 2.1 Договора в срок 20 (Двадцать) банковских дней от даты представления Исполнителем счета и обеспечения возврата аванса, предусмотренного разделом 3 Договора.

2.3. Окончательный расчет за выполненные работы в размере 70 % (Семьдесят процентов) от стоимости Договора, а именно ______ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ______ (сумма прописью) рублей ___ копеек, производится в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.4. В случае письменного отказа Исполнителя от получения аванса, обеспечение возврата аванса в соответствии с п. 3.1 Договора Исполнителем не предоставляется, а окончательный расчет Заказчик производит в сроки, указанные в п. 2.3 Договора в размере 100%. 
2.5. Письменный отказ Исполнителя получения аванса, либо части аванса не влечет за собой изменения сроков выполнения работ и иных обязанностей Исполнителя по Договору.
2.6. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора. Заказчик обязан представлять Исполнителю подписанные акты сверки расчетов (далее акт сверки), составленные по форме Приложения № 6 на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения акта сверки, подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗВРАТУ АВАНСА

3.1. Исполнитель в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты вступления в силу Договора (за исключением случая, предусмотренного п. 2.4 Договора) предоставляет Заказчику обеспечение возврата аванса по Договору, оформленного согласно требованиям Приложения № 7 к Договору, на сумму, равную общей сумме авансов, предусмотренных разделом 2 Договора, что составляет ___________ (сумма прописью) рублей____ копеек, в т.ч. НДС 18 % ________.
3.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по возврату аванса, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты наступления указанных обстоятельств предоставить Заказчику новое обеспечение возврата аванса на тех же условиях и на ту же сумму.

3.3. В случае неисполнения обязательства по предоставлению нового обеспечения возврата аванса в установленный срок Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан возвратить сумму текущего аванса в течение 3 (Трех) банковских дней от даты получения требования Заказчика.
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Выполнить работы по Договору в полном объеме, качественно и в срок.

4.2. При выполнении работ по Договору соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты.
4.3. При выполнении работ по Договору соблюдать требования внутриобъектового режима на территории Заказчика. 

4.4. В течение 5 (Пяти) календарных дней от даты подписания Договора предоставить Заказчику:

· информацию о цепочке собственников согласно Приложения № 5 к Договору;

· информацию согласно Приложения № 8 к Договору;

· информацию согласно Приложения № 9 к Договору;

· разрешительные документы на выполнение работ в рамках Договора.

4.5. В срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты заключения договора, представить в адрес Заказчика документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а именно: копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов

4.6. Выполнять работы по техническому освидетельствованию (оценке технического состояния) Оборудования, перечисленные в разделе 1 Договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору).

4.7. Выполнять работы по Договору собственными силами обученным и аттестованным персоналом, имеющим право выполнения работ по Договору и оформленным на предприятии Исполнителя в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

4.8. Выполнять работы по Договору при помощи оборудования, приборов и оснастки с необходимыми характеристиками. Оборудование должно быть аттестовано, испытано и поверено, действующие протоколы поверки Исполнитель обязан предоставить Заказчику.

4.9. По окончании работ представить Заказчику надлежащим образом оформленную отчетную документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору).

4.10. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания работ по Договору вывезти с территории Заказчика принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты.

4.11. В случае повреждений Оборудования, вызванных неправильными действиями персонала Исполнителя во время проведения работ, компенсировать Заказчику расходы на ремонт или замену поврежденного Оборудования. Для расследования нарушения назначается двухсторонняя комиссия (представители Исполнителя и Заказчика, назначенные по приказу). Срок составления акта расследования нарушения – 3 (Три) календарных дня, в сложном случае до 10 (Десяти) календарных дней. 

4.12. Немедленно, либо в назначенный Заказчиком срок, устранить выявленные Заказчиком нарушения требований действующей рабочей документации и письменно известить об этом Заказчика.
4.13. Для оформления пропуска сотрудников, проноса необходимого оборудования и проезда автотранспорта (в случае необходимости) на территорию Заказчика, Исполнитель обязан не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала работ представить Заказчику список и паспортные данные своих сотрудников, а также необходимые сведения на оборудование и автотранспорт по факсу +7 (813-69) 236-72 и на e-mail: bnv@niti.ru. Допуск на территорию Заказчика производится в соответствии с требованиями отдела режима Заказчика (форма допуска должна быть не ниже 3).

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту проведения работ в соответствии с действующими требованиями Отдела режима.

5.2. Передать Исполнителю в течение ______ дней, с даты подписания договора, техническую документацию на Оборудование.

5.3. Принять и своевременно оплатить выполненные работы.

5.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка Заказчиком работ по Договору осуществляется поэтапно согласно Календарному плану (Приложение № 4 к Договору) на основании Актов сдачи-приемки, составленных и направленных Исполнителем в адрес Заказчика не позднее 28 числа отчетного месяца с приложением отчетной документации, счета и счета-фактуры. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 168-169 НК РФ и Постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г. в действующей редакции.
6.2. Рассмотрение отчетной документации осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения документации от Исполнителя. По результатам рассмотрения документации Заказчик обязан принять ее или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. Основанием для отказа от приемки работ является несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства РФ и нормативных документов РФ, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в Договоре и Техническом задании (Приложение № 3 к Договору).
6.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Исполнитель извещён, что на территории Заказчика имеются зоны с постоянно действующими или потенциально опасными производственными факторами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Стороны имеют право досрочно расторгнуть по обоюдному согласию, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

8.3. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению Сторон в результате существенного нарушения Исполнителем своих обязательств, Заказчик оставляет за собой право включить Исполнителя в Реестр недобросовестных организаций ГК "Росатом".

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств по Договору. 
9.2. При нарушении Исполнителем предусмотренных Договором сроков выполнения работ, Исполнитель уплачивает на основании письменного требования Заказчика пени в размере 0,01% от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

9.3. При нарушении Заказчиком предусмотренных Договором сроков оплаты Заказчик на основании письменного требования Исполнителя уплачивает Исполнителю пени в размере 0,01% от общей суммы Договора за каждый день просрочки. 

9.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, забастовок, актов государственных органов, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предусмотреть и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора. В этом случае исполнение обязательств по Договору будет отложено на время действия таких обстоятельств. 

9.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в течение 3 (Трех) дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

9.6. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут продолжаться более 2 (Двух) недель, то любая из Сторон вправе прервать действие Договора в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

9.7. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия по Договору Стороны решают путем переговоров, направлением претензий. Срок ответа на претензию 30 (Тридцать) дней от даты её получения.
10.2. В случае невозможности разрешения в претензионном порядке споры, разногласия и требования, возникшие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению:

а) в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. (Данная редакция включается в Договор если Исполнитель – организация, подведомственная ГК «Росатом»).
б) в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. (Данная редакция включается в Договор если Исполнитель – организация, не подведомственная ГК «Росатом»).
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Для оперативного обмена информацией, Стороны направляют друг другу документы посредством факсимильной или электронной связи с обязательным последующим предоставлением оригиналов по почте.

	Исполнитель 
	Факс:
	e-mail: 

	Заказчик 
	Факс: +7 (81369) 2-36-72
	e-mail: foton@niti.ru; bnv@niti.ru


11.2. Права и обязанности, возникшие из Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Все изменения, дополнения, переписка и документация по договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к Договору и подписаны обеими Сторонами.
11.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
11.6. Неотъемлемыми частями Договора являются:
11.6.1. Приложение № 1 – Протокол согласования договорной цены.

11.6.2. Приложение № 2 – Расчет стоимости работ.

11.6.3. Приложение № 3 – Техническое задание № 29-18.1.14/89 ТЗ. 
11.6.4. Приложение № 4 – Календарный план.

11.6.5. Приложение № 5 – Информация о цепочке собственников контрагента (в том числе конечных)
11.6.6. Приложение № 6 – Форма Акта сверки задолженности.
11.6.7. Приложение № 7 – Обеспечение возврата аванса по договору.
11.6.8. Приложение № 8 – Сведения о плательщике налогов.

11.6.9. Приложение № 9 – Форма предоставления информации об отнесении Исполнителя к субъектам малого или среднего предпринимательства.

1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Исполнитель 
	
	Заказчик 

	
	
	ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» 

	
	
	ИНН 4714000067 КПП 472650001

Юр.адрес: 188540, Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор 

Почт.адрес: 188540, Ленинградская обл., 
г. Сосновый Бор, а/я 22 

ОКПО 08624697 ОКВЭД 73.10 

Телефон: +7 (81369) 2-26-67 

Факс: +7 (81369) 2-36-72 

р/с 40502810300000000042 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810800000000861 БИК 044030861 

	
	
	Генеральный директор 

	
	
	

	
	
	В.А.Василенко 

	«_____»______________ 20_____ г.
	
	«_____»______________ 20_____ г.


Приложение № 1

к договору №____________ от ___._____.201___ г 

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены

к договору № ________________ от «____».__________.201___ г.
__________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________ _____________________________________, действующего на основании ___________________ с одной стороны, и 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова» (ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Василенко В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на работы по техническому освидетельствованию (оценке технического состояния) дизель-генераторов ДГ-4000 ячеек № 1 и № 3 РДЭС зд. 122А ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»
в сумме _____________, ___ руб. (_______________________________________ рублей _____ коп.), в т.ч. НДС 18% - ___________, ___ руб. 
(Основание: _________________________________________________________________)
Настоящий протокол является неотъемлемой частью договора № ____________ от «____»__________ 201____ г. и основанием для проведения расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

	Исполнитель 
	
	Заказчик 

	
	
	ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» 

	
	
	Генеральный директор 

	
	
	

	
	
	В.А.Василенко 


Приложение № 2

к договору №____________ от ___._____.201___ г 

РАСЧЕТ

стоимости работ 
по техническому освидетельствованию (оценке технического состояния) 

дизель-генераторов ДГ-4000 ячеек № 1 и № 3 РДЭС зд. 122А 

ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»
1 этап – информационный анализ технического состояния ДГ-4000.
	Номер

показателя
	Наименование показателей
	Стоимость, руб.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2 этап – оценка текущего состояния ДГ-4000 во время ТОиР, специального технического контроля, связанного с разборкой оборудования (узлов) ДГ (ТОиР ДГ-4000 выполняет исполнитель).
	Номер

показателя
	Наименование показателей
	Стоимость, руб.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Исполнитель 
	
	Заказчик 

	
	
	ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» 

	
	
	Генеральный директор 

	
	
	

	
	
	В.А.Василенко 


Приложение № 4

к договору №____________ от ___._____.201___ г 

Календарный план 

проведения работ по техническому освидетельствованию 

(оценке технического состояния) дизель-генераторов ДГ-4000 ячеек № 1 и № 3 РДЭС 

зд. 122А ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»

1 этап – информационный анализ технического состояния ДГ-4000.
	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки 

выполнения работ

	1.
	Изучение имеющейся документации на ДГ-4000 ячеек №1 и №3 РДЭС зд.122А. 


	I кв. 2015 г.

	2.
	Разработка Программы на техническое освидетельствование (оценку технического состояния) обследуемых дизель-генераторов ДГ-4000 ячеек №1 и №3 РДЭС зд.122А. 
	I кв. 2015 г.


2 этап – оценка текущего состояния ДГ-4000 во время ТОиР, специального технического контроля, связанного с разборкой оборудования (узлов) ДГ (ТОиР ДГ-4000 выполняет исполнитель).

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки 

выполнения работ

	1.
	Разборка ДГ-4000 ячеек №1 и №3 РДЭС зд.122А. 
	II-III кв. 2015 г.*

	2.
	Специальный технический контроль, дефектация  с составлением номенклатуры необходимых запасных частей для ремонта ДГ-4000 ячеек №1 и №3 РДЭС зд.122А.
	II-III кв. 2015 г.

	3.
	После предоставления Заказчиком запасных частей – техническое обслуживание и ремонт ДГ-4000 ячеек №1 и №3 РДЭС зд.122А.
	II-III кв. 2015 г.

	4.
	Послеремонтные проверки работоспособности составных частей и ДГ-4000 в целом с эксплуатационным контролем. Выполнение комплексных испытаний ДГ-4000 с подтверждением заводских характеристик. Заполнение формуляров по результатам  ТОиР.
	III кв. 2015 г.

	5.
	Оформление отчетной документации по результатам комплексного технического освидетельствования 
	IV кв. 2015 г.


* - Начало и поочерёдность работ на ДГ-4000 ячеек №1 и №3 РДЭС зд.122А (на ДГ1 или ДГ3) Исполнитель согласовывает с Заказчиком дополнительно.    
	Исполнитель 
	
	Заказчик 

	
	
	ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» 

	
	
	Генеральный директор 

	
	
	

	
	
	В.А.Василенко 


Приложение № 5
к договору №____________ от ___._____.201___ г 

Информация о цепочке собственников контрагента (в том числе конечных).

Стороны в течение 5 дней с даты подписания Договора обязаны раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. 


Информация передается по форме, установленной в приложенной таблице, в случае изменений состава участников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в установленную форму вносятся соответствующие изменения и Стороны подписывают дополнительное соглашение к договору. 


Копии документов, подтверждающих информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) прикладываются к заполняемой форме в формате pdf.

Вышеуказанная информация должна быть направлена в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью и печатью и редактируемом формате excel. 


При направлении информации от «Исполнителя» в адрес «Заказчика», информация направляется на электронный адрес е-mail: foton@niti.ru (в теме письма указывается сокращенное наименование - _______________).


При направлении информации от «Заказчика» в адрес «Исполнителя», информация направляется на электронный адрес е-mail: _______________(в теме письма указывается сокращенное наименование – ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»).

Стороны гарантируют друг другу, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные в вышеуказанные адреса (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.


При изменении Сведений одной из Сторон, Сторона, изменяющая свои данные, обязана не позднее пяти (5) дней с даты таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны, изменяющей свои данные.


Каждая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений другой Стороне, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). 


Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, но при этом, виновная Сторона (т.е. Сторона, не получившая необходимых согласий в установленном законом порядке от третьих лиц о раскрытии информации по их персональным данным) возмещает пострадавшей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением пострадавшей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.


В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Сторонами своих обязательств по договору, в том числе настоящих условий, Госкорпорация вправе, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, требовать расторжения договора по решению суда. 

	Исполнитель 
	
	Заказчик 

	
	
	ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» 

	
	
	Генеральный директор 

	
	
	

	
	
	В.А.Василенко 


ФОРМА

Приложение № 6
к договору №____________ от ___._____.201___ г 

АКТ СВЕРКИ

взаимных расчетов по состоянию на _______________

между ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» и

____________________________________________

(наименование организации)


Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» Василенко В.А., Главный бухгалтер Кузьмичева В.А. с одной стороны и

__________________________________________________________________________________________________,

(должность руководителя)


(наименование организации) 


(Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер ________________________________ с другой стороны,





(Ф.И.О.)

составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

	По данным ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» 
	По данным _____________________________________

(наименование организации)

	№ п/п
	Наименование операции, документы
	Дата
	Дебет
	Кредит
	№ п/п
	Наименование операции, документы
	Дата
	Дебет
	Кредит

	
	Сальдо начальное
	
	
	
	
	Сальдо начальное
	
	
	

	
	Обороты за период
	
	
	
	
	Обороты за период
	
	
	

	
	Сальдо конечное
	
	
	
	
	Сальдо конечное
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Просим Вас подтвердить задолженность , а в случае расхождений сообщить нам.


Второй экземпляр акта сверки просим выслать в наш адрес в течение 3-х рабочих дней после подписания. При неполучении Вашего ответа будем считать наши учетные данные на указанную дату подтвержденными.

	По данным ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»
	
	По данным 

	
	
	(наименование организации)

	задолженность на
	
	задолженность на

	в пользу
	
	в пользу

	составляет руб.
	
	составляет руб.

	От ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» 
	
	От

	
	
	(наименование организации)

	Генеральный директор 
	
	

	
	
	(должность руководителя)

	В.А.Василенко 
	
	

	(подпись)
	
	(подпись) (расшифровка подписи)

	Главный бухгалтер 
	
	Главный бухгалтер 

	В.А.Кузьмичева
	
	

	(подпись)
	
	(подпись) (расшифровка подписи)


Приложение № 7
к договору №____________ от ___._____.201___ г 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА ПО ДОГОВОРУ

1. Общие положения

1.1. Исполнитель в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме:

· безотзывной банковской гарантии (раздел 2 настоящего Приложения),

· поручительства (раздел 3 настоящего Приложения), либо

· денежных средств путем их перечисления Заказчику (раздел 4 настоящего Приложения) на сумму, равную общей сумме авансовых платежей (далее - аванс), предусмотренных п.п. __________ настоящего Договора, что составляет _______________________ (_______ __________ рублей ____ копеек). 

Из трех указанных выше форм обеспечения возврата аванса по настоящему Договору конкретная форма выбирается Исполнителем самостоятельно. Аванс, предусмотренный настоящим Договором, выплачивается Заказчиком Исполнителю только после предоставления обеспечения возврата аванса, полностью удовлетворяющего условиям настоящего Приложения.

При этом невыплата аванса полностью либо в части в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления Исполнителем обеспечения возврата аванса не влияет на сроки и иные условия исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору и не является основанием для освобождения Исполнителя от ответственности за их нарушение.

1.2. В случае если Исполнитель в срок, указанный в п. 1.1. настоящего Приложения не предоставил Заказчику обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора и/или взыскать с Исполнителя штраф в размере 1% от стоимости настоящего Договора.

1.3. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, соответствующее требованиям настоящего Приложения, в т.ч. по срокам действия согласно соответствующим разделам настоящего Приложения, в течение 10 (десяти) дней после получения соответствующего требования от Заказчика и/или возникновения следующих обстоятельств:

· Исполнитель не исполняет свои обязательства в сроки, установленные в настоящем Договоре (в т.ч. по срокам поставки, выполнения работ, оказания услуг), в результате чего становится очевидным, что срок исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату аванса превысит срок действия предоставленного обеспечения возврата аванса по настоящему Договору;

· если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по настоящему Договору перестало быть действительным полностью либо в части, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по возврату аванса по настоящему Договору.

В случае, если в срок, указанный в п. 1.3. настоящего Приложения, Исполнитель не предоставил Заказчику новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего Договора и/или взыскать с Исполнителя штраф в размере 1% от стоимости настоящего Договора.

Обеспечение возврата аванса, предоставляемое Исполнителем по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии, должно быть передано Заказчику по Акту приема-передачи, составленному Исполнителем по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Договору. 

1.4. Если в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания срока действия обеспечения возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии Исполнитель не потребует от Заказчика возврата обеспечения в письменной форме, то возврат Исполнителю обеспечения с истекшим сроком действия не производится.

2. Условия предоставления обеспечения возврата аванса в форме безотзывной банковской гарантии при выборе данной формы Исполнителем

2.1. От контрагентов принимаются банковские гарантии, выдаваемые банками, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

2.2. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом - Исполнитель, Гарантом - банк, соответствующий перечисленным ниже требованиям: 

2.2.1. Банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

2.2.2. Банк должен находиться в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

2.2.3. Величина собственного капитала банка на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности должна составлять больше или быть равной 3 (трем) млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

2.2.4. Со стороны контрагентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, обеспечение таких обязательств  может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным в п. 2.2.1., банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

2.2.4.1. Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

2.2.4.2. Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

2.3. Банковская гарантия может быть предоставлена в следующем виде:

2.3.1. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию;

2.3.2. Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными;

2.3.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

2.4. Предоставленная Исполнителем банковская гарантия:

2.4.1. Должна быть предоставлена Заказчику в виде оригинала документа, с обязательным приложением следующих документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего обеспечение:

2.4.1.1. Заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

2.4.1.2. Заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

2.4.1.3. Подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае, если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

2.4.1.4. Подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);

2.4.2. Должна быть действительна в течение всего срока исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Договору (кроме гарантийных обязательств), а также в течение 60 (шестидесяти) дней после даты исполнения Исполнителем всех вышеуказанных обязательств;

2.4.3. Должна содержать указание на настоящий Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на Стороны, название предмета настоящего Договора, его номер и дату (при наличии) и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки или иной итоговый документ процедуры закупки как основание заключения настоящего Договора, а также указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии. При этом, в банковской гарантии должны отсутствовать требования к Бенефициару о необходимости извещать Гаранта об изменениях, вносимых в настоящий Договор или иные аналогичные требования;

2.4.4. Должна содержать дату выдачи (вступления в силу) банковской гарантии, указанную календарной датой не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора;

2.4.5. Должна содержать срок своего действия, указанный календарной датой, которая определяется (рассчитывается) согласно требованиям п. 2.4.2. настоящего Приложения. При этом в случае, если последний день срока действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего Договора приходится на нерабочий день, то банковская гарантия должна быть выдана с датой окончания срока действия, соответствующей дате первого рабочего дня после нерабочих дней;

2.4.6. Должна содержать обязательства Гаранта выплатить сумму банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору (за исключением гарантийных обязательств), в том числе просрочки исполнения, исполнения не в полном объеме или иного нарушения. При этом в банковской гарантии должны отсутствовать условия об ограничении ответственности Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательств по банковской гарантии;

2.4.7. Должна содержать условия о том, что для выплаты Гарантом Заказчику (или иному Бенефициару) суммы банковской гарантии Гаранту должно быть направлено только письменное требование Заказчика, с указанием, в чем состоит нарушение Исполнителем настоящего Договора, с приложением заверенных Заказчиком копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование об уплате, в случае, если требование подписано не руководителем Заказчика. При этом в банковской гарантии должны отсутствовать требования к Бенефициару о необходимости предоставления иных документов для осуществления выплаты;

2.4.8. Должна содержать условия о том, что срок оплаты Гарантом Заказчику (или иному Бенефициару) суммы банковской гарантии составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика (или иного Бенефициара);

2.4.9. Должна содержать условия о том, что любые споры, связанные с предоставлением банковской гарантии и ее исполнением, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

2.4.10. Должна соответствовать иным требованиям, указанным в статьях 368-378 ГК РФ;

2.4.11. Не должна содержать условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

2.5. Банк, форма и условия (проект) безотзывной банковской гарантии должны быть предварительно письменно согласованы Исполнителем с Заказчиком до предоставления банковской гарантии, с учетом того, что срок на согласование Заказчиком составляет от 1 (одного) до 7 (семи) рабочих дней, при этом:

2.6. Заказчиком не принимаются банковские гарантии, не соответствующие условиям настоящего Приложения, а также выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями;

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа Заказчика в приеме гарантии данного банка.

2.7. Подписанием настоящего Приложения Исполнитель выражает свое полное и безоговорочное согласие с тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору (просрочки исполнения, исполнения не в полном объеме или иного нарушения) Заказчик вправе без каких-либо дополнительных уведомлений и/или получения согласия Исполнителя и/или третьих лиц полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него претензии, в том числе по возврату выплаченных авансовых платежей, уплате неустойки и/или возмещению убытков, направив Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.

3. Условия предоставления обеспечения договора в форме поручительства при выборе данной формы Исполнителем

3.1. Исполнитель обязуется в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставить Заказчику, поручительство лица, удовлетворяющего требованиям, указанным в п. 3.2. настоящего Приложения, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Приложения. Расходы по предоставлению Заказчику поручительства несет Исполнитель.

Поручитель, форма и условия (проект) договора поручительства должны быть предварительно письменно согласованы Исполнителем с Заказчиком до предоставления поручительства, с учетом того, что срок на согласование Заказчиком составляет от 1 (одного) до 7 (семи) рабочих дней.

3.2. Поручителями Исполнителя могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor's (www.standardandpoors.com), Moody's Investors Service, Inc. (www.moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.fitchratings.com) на уровне не ниже «ВВВ» по шкале Standard & Poor's и Fitch Ratings или не ниже «Ваа2» по шкале Moody's. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного Поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного Поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

3.3. В подтверждение исполнения обязательства, указанного в п. 3.1. настоящего Приложения, Исполнитель обязуется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставить Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) оригинал ранее согласованного с Заказчиком договора поручительства, подписанного со стороны Поручителя и заверенного его печатью (а если это предусмотрено условиями договора поручительства - то и со стороны Исполнителя), содержание которого должно соответствовать требованиям настоящего Приложения, § 5 гл. 23 ГК РФ, приказу Госкорпорации «Росатом» от 22.08.2012 г № 1/768-П и типовым формам договоров поручительства, утвержденным локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом».

3.4. Срок действия договора поручительства должен составлять срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору (за исключением гарантийных обязательств), с учетом выплаченного аванса, плюс 60 (шестьдесят) дней.

3.5. Договор поручительства должен быть предоставлен Заказчику в виде оригинала документа с обязательным приложением следующих документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего обеспечение:

3.5.1. заверенные уполномоченным лицом Поручителя или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов Поручителя;

3.5.2. заверенная уполномоченным лицом Поручителя копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления Поручителя об избрании единоличного исполнительного органа (в случае, если поручительство, доверенность или приказ на временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа Поручителя подписаны единоличным исполнительным органом Поручителя);

3.5.3. подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим или нотариально заверенная, на лицо, действующее от имени Поручителя (в случае если поручительство подписано не единоличным исполнительным органом Поручителя).

3.5.4. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно - подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. Поручителя, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица Поручителя, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

3.5.5. заверенная отделом кадров или лицом, его подписавшим, копия приказа о назначении лица, временно выполняющего функции единоличного исполнительного органа Поручителя, с приложением копии документа, подтверждающего, в соответствии с учредительными документами Поручителя, наличие у лица, подписавшего вышеуказанный приказ, соответствующих полномочий (в случае если поручительство или доверенность подписаны лицом, временно исполняющим функции единоличного исполнительного органа Поручителя);

3.5.6. подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) Поручителя (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);

3.5.7. к документам, указанным в п.п. 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. настоящего Приложения, должна быть приложена копия карточки банка, паспорта или иного документа, содержащего образец подписи лица, подписавшего поручительство, доверенность и/или приказ о назначении лица, временно выполняющего функции единоличного исполнительного органа Поручителя.

3.6. Подписанием настоящего Приложения Исполнитель выражает свое полное и безоговорочное согласие с тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату выплаченного Исполнителю аванса (просрочки исполнения, исполнения не в полном объеме или иного нарушения) Заказчик вправе без каких-либо дополнительных уведомлений и/или получения согласия Исполнителя и/или третьих лиц вправе предъявить имеющиеся у него претензии по возврату выплаченных авансовых платежей, уплате неустойки и/или возмещению убытков Исполнителю и/или Поручителю, которые несут солидарную ответственность перед Заказчиком.

4. Условия предоставления обеспечения договора в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику при выборе данной формы Исполнителем

4.1. Исполнитель обязуется в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора перечислить на расчетный счет Заказчика, указанный в п. 4.2. настоящего Приложения, денежные средства в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Приложения. Расходы по перечислению денежных средств Заказчику, а также по их возврату Заказчиком Исполнителю несет Исполнитель.

4.2. Реквизиты и условия для перечисления денежных средств:

	Полное наименование получателя:
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова» (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»)

	Юридический адрес:
	188540,  Ленинградская обл., г. Сосновый Бор

	ИНН:
	4714000067

	КПП:
	472650001

	Банковские реквизиты:
	Р/с 40502810655360100226, БИК 044030653, кор. счет 30101810500000000653 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург

	Назначение платежа:
	Обеспечение возврата аванса по договору от хх.хх.20ххг. №хххххххххххххххххххх, в форме денежных средств путем их перечисления Заказчику - ххх ххх ххх  руб. хх коп.  НДС не облагается


4.3. В подтверждение исполнения обязательства, указанного в п. 4.1. настоящего Приложения, Исполнитель обязуется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставить Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) оригинал (или копию) платежного поручения, содержание которого полностью соответствует пункту 4.2. настоящего Приложения, и с отметкой банка об оплате (штамп банка и подпись ответственного исполнителя банка).

4.4. Подписанием настоящего Приложения Исполнитель выражает свое полное и безоговорочное согласие с тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по возврату выплаченного Исполнителю аванса (просрочки исполнения, исполнения не в полном объеме или иного нарушения) Заказчик без каких-либо дополнительных уведомлений и/или получения дополнительного согласия Исполнителя и/или третьих лиц вправе полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него претензии по возврату выплаченных авансовых платежей, уплате неустойки и/или возмещению убытков, удержав в одностороннем, бесспорном и внесудебном порядке соответствующую сумму из денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору, а также в одностороннем, бесспорном и внесудебном порядке уменьшить размер денежных средств, подлежащих возврату Исполнителю в соответствии с п. 4.7. настоящего Приложения.

4.5. При надлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, в том числе при отсутствии претензий Заказчика по срокам, количеству комплектности, работоспособности и качеству Товара (Оборудования), оказанных услуг, выполненных работ и т.п., или иных претензий Заказчика по настоящему Договору, Заказчик одновременно с окончательной оплатой, предусмотренной п. 6.2.4 настоящего Договора, обязуется возвратить Исполнителю денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору, в порядке, предусмотренном п. 4.7. настоящего Приложения.

4.6. При любом нарушении Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору (за исключением гарантийных обязательств) Заказчик вправе не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты фактического исполнения Исполнителем всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за исключением гарантийных обязательств), подтвержденной первичными бухгалтерскими документами, в одностороннем, бесспорном и внесудебном порядке удержать соответствующую сумму требований (согласно п.4.4. настоящего Приложения) из денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору, перечислив Исполнителю оставшуюся часть денежных средств в порядке, предусмотренном п. 4.7. настоящего Приложения.

4.7. Возврат денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору, осуществляется Заказчиком путем их перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в платежном поручении, с которого Исполнителем было осуществлено перечисление денежных средств Заказчику, либо по иным реквизитам, письменно сообщенным Исполнителем Заказчику не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты возврата.

4.8. Денежные средства, перечисленные Исполнителем Заказчику в качестве обеспечения возврата аванса по настоящему Договору, не являются залогом, займом, коммерческим кредитом или чем-то подобным, проценты за их использование Заказчиком не начисляются и не выплачиваются. Заказчик до даты возврата денежных средств Исполнителю вправе использовать их по своему усмотрению.

	Исполнитель 
	
	Заказчик 

	
	
	ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» 

	
	
	Генеральный директор 

	
	
	

	
	
	В.А.Василенко 


Форма акта приема-передачи банковской гарантии (при получении)

АКТ

приема-передачи банковской гарантии (при получении)

г.

«
»
201
года

Покупатель/Заказчик ___________________________________________________

(наименование организации, принимающей банковскую гарантию)

в лице ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., лица принимающего банковскую гарантию)

действующего на основании __________________________________________________

принимает, а

Поставщик/Исполнитель ___________________________________________________

(наименование организации, передающей банковскую гарантию)

в лице
 __________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., лица передающего банковскую гарантию)

действующего на основании ________________________________________________

передает по договору (лоту) № ______________________________________________

(указать номер договора или лота)

в качестве обеспечения _____________________________________________________

(возврата аванса, исполнения обязательств по договору или исполнения гарантийных обязательств)

банковские гарантии: ______________________________________________________

(наименование гаранта)
	Номер
	Дата

составления
	Сумма
	Срок действия
	В обеспечение чего принимается банковская гарантия

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Покупатель/Заказчик 





Поставщик/Исполнитель

Приложение № 8
к договору №____________ от ___._____.201___ г 

Сведения

о плательщике налогов

	№ п/п
	Расшифровка налога
	Налог
	Является, не является плательщиком 
(ДА/НЕТ)

	1
	2
	3
	4

	1
	Единый сельскохозяйственный налог
	ЕСХН
	

	2
	Налог на добычу полезных ископаемых
	НДПИ
	

	3
	Единый налог на вменённый доход
	ЕНВД
	

	4
	Налог на прибыль по ставке 0%
	
	


	Исполнитель 

	

	

	

	


Приложение № 9

к договору № ______________ от «____»_________201___ г.

Форма предоставления

информации об отнесении Исполнителя/Субподрядчика
к субъектам малого или среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

	№ п/п
	Критерий отнесения
	Показатель
	Приложенный подтверждающий документ

	1
	3
	3
	4

	1.
	только для юридических лиц: 

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)
	Указывается в процентах
	Копия устава

	2.
	только для юридических лиц:

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Указывается в процентах
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	Указывается
количество

человек
	Копия формы 4 ФСС

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
	Указывается в
миллионах

рублей
	Копия баланса за предшествующий календарный год


Приложение: подтверждающие документы (указанные в графе 4).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в подготовленном документе.

2. Если Субподрядчики не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства, то таблица не заполняется, а в первом абзаце настоящей формы указывается, что Субподрядчик не относится к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. 

	Исполнитель 
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