Приложение № 1

к договору № 


от «
»
2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на  выполнение работы по изготовлению 
подкладок клиновых  для докового опорного устройства ТПД «Сакура»
1.Общие положения.


1.1.  Полное наименование работы: «Изготовление подкладок клиновых  для докового опорного устройства ТПД «Сакура».
1.2. Заказчик: ФГУП «РосРАО».
1.3. Сроки выполнения работы: 27 августа 2012 г.

2. Основание для проведения работ.

Правила технической эксплуатации судоподъёмных сооружений. РД 31.52.22-88

3. Цель выполняемых работ и их назначение

Основная цель работы: Обеспечение набора докового опорного устройства для проведения доковой операции по постановке трехотсечного блока.

4.Этапы и состав работ.

	№ п/п
	Этапы работы
	Дата окончания этапа
	Форма отчетности

	1
	2
	3
	4

	1.
	Изготовление   подкладок клиновых – 8 шт. (чертеж ЯНМИ.Ф.301723.001СБ)
	20.07.2012 г.
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов

	2.
	Изготовление   подкладок клиновых – 16 шт. (чертеж ЯНМИ.Ф.301723.001СБ)
	27.08.2012 г.
	Акт приемки-сдачи работ, комплект документов


Все изготовленное оборудование должно иметь сертификаты качества на использованные материалы, заверенное ОТК заключение о качестве изготовленной компанией–изготовителем  продукции, копии сертификатов сварщиков, участвовавших в изготовлении оборудования, заключения на качество сварочных швов лицензированной лаборатории, акт на испытания под указанной в тех. документации нагрузкой.
5. Технико-экономическое обоснование проведения работ
5.1. Практическая ценность работы заключается в подготовке комплекта опорных металлоконструкций для набора докового опорного устройства, которые впоследствии будут использоваться для постановки всех трехотсечных блоков.
6. Требования к исполнителю работ. 

6.1. В соответствии с ЕОСЗ КГ «Росатом» участнику размещения заказа необходимо представить следующую информацию:
6.1.1. О наличии необходимых лицензий на  изготовление ответственных металлоконструкций.

6.1.2. О наличии необходимых для выполнения работ производственных мощностей, техническом обеспечении, оборудовании и оснастки.
6.1.3. О наличии  трудовых, финансовых ресурсов, квалификации работников участника закупки. Заявитель должен представить сведения о квалификации ключевого персонала.
	Заказчик                                                    

ФГУП «РосРАО» 119017, РФ, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 ИНН 4714004270/КПП 253643001

ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»

690013, г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, 39-А

ИНН 4714004270/КПП 253643001

р/с 40502810450260180018 Отделение №8635

Сбербанка России г. Владивосток

к/с30101810800000000601 БИК 040507601

тел./факс 423-263-97-75

Директор ДВЦ «ДальРАО» -

 филиала ФГУП «РосРАО»

                                                  Лысенко Н.И.
	Исполнитель


