Приложение 3

к техническому заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:

«Оптимизация системы охлаждения для АЭС в Иордании»

| № П№ п/п | Наименование услуг по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения: начало-окончание (число, месяц, год)* | Перечень документации, передаваемой Заказчику | Стоимость этапа (без НДС, руб.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Разработка вариантов систем охлаждения для систем нормальной эксплуатации и систем безопасности АЭС с указанием мощности станции. Техническая часть | 20.11.2015-16.12.2015 | Отчет | 55% |
| 22 | Определение количества электроэнергии, потребляемой гидротехническими сооружениями | 17.12.2015-01.02.2016 | Отчет | 5% |
| 3 | Оценка стоимости различных вариантов охлаждения и выбор одного из вариантов | 17.12.2015-16.05.2016 | Отчет | 40% |
| ИТОГО |  |  |  | 100% стоимости договора |

*Стоимость работ, а также срок начала выполнения работ будет определяться по результатам проведения процедуры закупки.

| Исполнитель ______________ (подпись) М.П. | Заказчик: Заместитель директора по проектированию действующих АЭС с ВВЭР ________________ В.И. Горшков (подпись) Главный инженер проекта ________________ А.В. Серегин (подпись) |
| --- | --- |