Проект

Договор №______

г. Мурманск                                                                                             «__» ____________2014г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (РосРАО ФГУП), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющего обязанности директора СЗЦ "СевРАО" - филиала ФГУП "РосРАО"- заместителя генерального директора Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф - 01 от 21.01.14, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора ____________________________ , действующего на основании  _________________., с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ  I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

  - «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – учетный документ, подготовленный Подрядчиком после выполнения работ, подписываемый Сторонами и фиксирующий выполнение Подрядчиком Работ (части работ);

  - «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование работ» Календарного плана (Приложение № 2 к Договору) и Протокол соглашения о договорной цене  (Приложение № 1 к Договору);

  - «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;

  - «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;

  - «Дата завершения работ» - дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ;

  - «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с РКД, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

  - «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора за исключением работ, которые Подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для выполнения работ;

  - «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 Договора;

  - «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

  - «Оборудование» - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).

  - «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

  - «Отчетный период» - календарный месяц;

  - «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

  - «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;

  - «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

  - «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: поставка Оборудования и Материалов, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий.

  - «Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ;

  - «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ;

  - «Техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ, за исключением МТР;

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

Статья 2.Предмет Договора

- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить работу «Ремонт АСКРО с заменой кабеля ВОЛС, и составных частей входящих в состав АСКРО на участке от здания № 50 до санпропускника  модульного блока сухого хранения (СПМ – 88 № 1 БСХ) на технической территории отделения губа Андреева», и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить и принять выполненные Работы в установленном порядке.

- Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами.

Статья 3.Цена Договора

  - 3.1. Общая Цена Работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику по Договору составляет__________________ (__________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ________(________________) рубля ___ копейка.

В Цену Договора включена стоимость работ и услуг по закупке и доставке необходимых материалов для выполнения ремонтных работ.

Цена Договора включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем

видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты.

В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.

  - 3.2. Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Порядок и условия платежей

  - 4.1. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется по цене, определенной в Протоколе согласования договорной цены. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного Подрядчиком, при условии поступления целевых денежных средств от Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», на основании:

- Акта сдачи-приемки выполненных работ, в 3 (трех) экземплярах;

- Акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о приемке выполненных работ по форме КС-3;

- оригинала счета-фактуры в 2-х экземплярах.

  - 4.2. Опережение исполнения Календарного плана не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования.

  - 4.3. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

  - 4.4. Заказчик проводит сверку взаиморасчетов с Подрядчиком по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

  - 4.5. В случае законодательного изменения порядка и условий финансирования порядок выполнения бюджетных обязательств может быть пересмотрен.

  - 4.6. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты  выполненных Работ по Договору, в случае несвоевременного поступления целевого финансирования.

Статья 5. Сроки и порядок выполнения Работ

  - 5.1. Работы, предусмотренные Договором, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 2 к Договору).

Начало работ: дата подписания договора.

Окончание работ:  не позднее 30.09.2014 г.

5.2. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств федерального бюджета, выделенных для финансирования Работ по настоящему Договору, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 6.Принятие Подрядчиком условий Договора

Подрядчик подтверждает, что:

  - Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

  - Использование Подрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается.

  - Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

Статья 7. Обязательства Подрядчика

В рамках Цены Договора, указанной в статье 3 Договора, Подрядчик:

  - 7.1 Выполняет своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии со статьей 12 субпоставщиков и субподрядчиков, все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4), Календарным планом (Приложение № 2), Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации.

  - 7.2. Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ.

  - 7.3. В период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Подрядчик передает Заказчику всю Исполнительную документацию на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты на материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).

  - 7.4. В счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ.

  - 7.5. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах.

  - 7.6. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства.

  - 7.7. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - 7.8. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все Дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

  - 7.9. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

  - 7.10. Привлекает для выполнения работ квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой  ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору.

  - 7.11. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные МТР, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

  - 7.12. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- Аварии – в течение 2 (Двух) часов;

- хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

  - 7.13. Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб, выполняет пусконаладочные работы, индивидуальные испытания оборудования.

  - 7.14. Выполняет гарантийные обязательства в соответствии со статьей 17 настоящего Договора.

  - 7.15. Подрядчик обязуется в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Подрядчика налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

  - - копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

  - При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

  - - копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

  - - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

  - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Статья 8. Обязательства Заказчика

Все обязательства Заказчика возникают только после предоставления Подрядчиком обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с Разделом 7 настоящего Договора.

По Договору Заказчик:

  - 8.1. Осуществляет координацию, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.

  - 8.2. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

  - 8.3. Передает Подрядчику утвержденное Техническое задание.

  - 8.4. Осуществляет приемку выполненных Работ.

  - 8.5. Ознакомляет Подрядчика с Регламентами Заказчика, необходимыми для выполнения Подрядчиком Работ.

РАЗДЕЛ III. МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статья 9. Поставка МТР и Оборудования

  - 9.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет все МТР, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору. МТР, Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны  быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

  - 9.2. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР и Оборудования, а также за сроки их поставки.

  - 9.3. Подрядчик вправе начать монтаж МТР и Оборудования и/или направить МТР и Оборудование в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.

Статья 10. Техника и расходные материалы

  - 10.1. Подрядчик доставляет всю технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

  - 10.2. Техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

  - 10.3. Техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

  - 10.4. Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло - электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.

Статья 11. Риски и контроль качества МТР и Оборудования

  - 11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования несет Подрядчик.

  - 11.2. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР и оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденного Технического задания.

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Статья 12. Привлечение Субпоставщиков и Субподрядчиков

  - 12.1. При необходимости привлечения Субпоставщиков и Субподрядчиков Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субпоставщиков и Субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субпоставщиков и Субподрядчиков, выполняемых ими Работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субпоставщиков и Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков.

Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение Работ.

Субпоставщики и Субподрядчики должны лично выполнять порученные работы.

  - 12.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за Работы, выполняемые привлеченными им Субподрядчиками и Субпоставщиками.

Статья 13. Контроль качества выполнения Работ

  - 13.1. Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:

13.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

13.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами.

  - 13.2. Подрядчик обязан обеспечить ведение Исполнительной документации.

  - 13.3. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

  - 13.4. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

  - 13.5. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

Статья 14. Предотвращение повреждений и ущерба

  - 14.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

Статья 15. Сдача-приемка Работ

  - 15.1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей.

  - 15.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ, Акту выполненных работ по форме КС-2 и Справке о приемке выполненных работ по форме КС-3.

  - 15.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика указанных в пункте 15.2 Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 15.2 Договора документы Заказчику.

РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 16. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

  - 16.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

  - 16.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 16.1 Договора, в течение разумного срока не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - 16.3. Подрядчик:

- не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 16.1 настоящего Договора;

- либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 16.2 настоящего Договора;

- либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 17. Гарантийный срок

  - 17.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

  - 17.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 (Двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - 17.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору оборудование не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

  - 17.4. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.

  - 17.5. Подрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

  - 17.6. При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

  - 17.7. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

  - 17.8. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных ТЗ параметров эксплуатации, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта до восстановления соответствия параметров оборудования требованиям Договора.

  - 17.9. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.

  - 17.10. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

  - 17.11. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

  - 17.12. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Подрядчика, не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

  - 17.13. После устранения Подрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

  - 17.14. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации оборудования в Гарантийный срок.

  - 17.15. По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору.

Статья 18. Ответственность Сторон и санкции

18.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

18.2.Ответственность Подрядчика:

18.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере 0,1 % от невыполненных в срок работ. Подрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Заказчик оставляет за собой право удержания неустойки с предстоящих платежей.

18.2.2. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Подрядчик за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.

18.2.3. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в ТЗ.

18.2.4.	 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме.

18.2.5.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками, Заказчику или третьим лицам.

18.2.6. Подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым  материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Подрядчик письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования.

18.3.Ответственность Заказчика:

18.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ в пределах объема финансирования Подрядчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины.

18.4. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

18.5. Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

18.6.В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

Статья 19. Условия конфиденциальности

19.1.Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной информации и \ или данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации, являющиеся общедоступной.

19.2. Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию ограниченного распространения (далее по тексту – ИОР) третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем этой информации.

19.3. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты ИОР  друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:

  - хранить ИОР исключительно в предназначенных для этого местах, исключающих свободный доступ к ней третьих лиц;

  - обрабатывать ИОР исключительно в предназначенных для этого автоматизированных информационных системах, оборудованных средствами защиты согласно  требованиям  действующего законодательства

  - максимально ограничивать доступ к ИОР, в том числе для собственных сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.

  - Стороны гарантируют соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.

  - Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими,  либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании ИОР третьими лицами.

  - Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать мероприятия по защите ИОР, предусмотренные настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.

  - Под разглашением ИОР в рамках настоящего Договора понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого информация ограниченного доступа становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца данной информации. При этом форма разглашения ИОР третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.

  - Не является нарушением конфиденциальности предоставление ИОР по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством.

  - В случае раскрытия ИОР указанным органам и/или лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена данная информация, не позднее трех рабочих дней с момента ее раскрытия.

  - Стороны вправе передавать ИОР, необходимую для выполнения настоящего Договора,  партнерам, контрагентам, клиентам или иным лицам, с которыми у них имеются договорные отношения, при условии подписания с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего уровень защиты ИОР не хуже, чем предусмотренный настоящим Договором.

  - В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, потерпевшая сторона в одностороннем порядке имеет право прекратить действие настоящего Договора, а сторона, допустившее такое нарушение, должна возместить все убытки и издержки, связанные с досрочным прекращением действия Договора, в течение 10 рабочих дней после получения соответствующего письменного требования пострадавшей Стороны.

Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы

20.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

20.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

20.3.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор.

20.4.Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения  последствий обстоятельств непреодолимой силы.

20.5.Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.

Статья 21. Урегулирование споров.

21.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

21.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

21.3. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы.

21.4. Вопросы взаимоотношения Заказчика и Подрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Статья 22. Расторжение Договора

22.1. Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

22.2. Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

- задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

- невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

- если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

22.3. Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

22.4. В случае расторжения Договора Подрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ.

22.5. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

22.6. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

22.7. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.

Статья 23.  Прочие условия

23.1. Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами.

23.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору.

23.3. После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

23.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

23.5.В случае необходимости консервации работ Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик обязуется надлежащим образом осуществить консервацию работ, а Заказчик обязуется обеспечить оплату таких работ.

23.6. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика на адрес электронной почты Заказчика sevrao@aspol.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

23.7. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

23.8. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчика убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

23.9. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

23.10. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

23.11. Ответственные представители сторон:

Со стороны Заказчика  –  Лоза Виктор Александрович

Со стороны Подрядчика  –

24. Приложения к Договору:

24.1. Все приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

24.2. Договор и его приложения являются взаимодополняющими.

Приложение № 1: Протокол согласования  договорной цены;

Приложение № 2: Календарный план;

Приложение № 3: Локальная смета;

Приложение № 4: Техническое задание;

Приложение № 5:  Соглашение по охране труда.

Статья 25. Вступление в силу и Срок действия Договора

25.1. Договор вступает в силу  с даты его подписания Сторонами и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

25.2.Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.

25.3.Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

СТАТЬЯ 26 Реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, 24

Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100

E-mail: sevrao@aspol.ru

ИНН 4714004270, КПП 519043002

р/счет 40502810241020000065

в отделении № 8627 Сбербанка России, г. Мурманск

к/счет 30101810300000000615

БИК 044705615

ПОДРЯДЧИК

ООО

Адрес: 100000, г.               ,

ул.                , дом  ,

Телефон: 8(        )              ,

ИНН:                   , КПП:

Р/сч:

К/сч:

БИК:

ОКПО:                  , ОКОГУ:

ОКАТО:

E-mail:

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:

И.о. директора СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» -

заместитель генерального директора

_________________________ В.Н. Пантелеев

От Подрядчика:

Директор ООО

______________________

## Приложение № 1

## к Договору № _____________

## от  «__» _________2014 г.

# ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены

на выполнение работ по ремонту АСКРО с заменой кабеля ВОЛС, и составных частей входящих в состав АСКРО на участке от здания № 50 – санпропускник до санпропускника модульного блока СМ – 88 в районе БСХ в центре обращения с РАО отделении губа Андреева.

| № п/п | Наименование работ | Договорная цена без НДС, руб. | НДС 18%, руб. | Всего с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по ремонту АСКРО с заменой кабеля ВОЛС, и составных частей входящих в состав АСКРО на участке от здания № 50 – санпропускник до санпропускника модульного блока СМ – 88 в районе БСХ в центре обращения с РАО отделении губа Андреева. |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

  - Общая стоимость работ составляет __ руб. (___), в том числе НДС 18% - ____ руб. (_____).

# ОТ ПОДРЯДЧИКА:                                                         ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Директор                                                                           И.о. директора СЗЦ «СевРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО» -

зам. генерального директора

______________		                                             _____________ Пантелеев В.Н.

«___»________________2014 г.			           «___»________________2014 г.

М.П.		                                                                       М.П.

## Приложение  № 2

## к Договору №___________

## от  «__» ________ 2014 г.

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по ремонту АСКРО с заменой кабеля ВОЛС, и составных частей входящих в состав АСКРО на участке от здания № 50 – санпропускник до санпропускника модульного блока СМ – 88 в районе БСХ в центре обращения с РАО отделении губа Андреева

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Результаты работ | Сроки начала и окончания работ и предоставления результатов работ | Цена работ (руб.), в том числе НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту АСКРО с заменой кабеля ВОЛС, и составных частей входящих в состав АСКРО на участке от здания № 50 – санпропускник до санпропускника модульного блока СМ – 88 в районе БСХ в центре обращения с РАО отделении губа Андреева | - Акт сдачи-приемки выполненных работ; - Акт выполненных работ по форме КС-2; - Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3; - Исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты на материалы) | Начало работ- с момента подписания договора. Окончание работ -30.09.2014 |  |
|  | Итого |  |  |  |

# ОТ ПОДРЯДЧИКА:                                                       ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Директор                                                                          И.о. директора СЗЦ «СевРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО» -

зам. генерального директора

______________		                                            _____________ Пантелеев В.Н.

«___»________________2014 г.			           «___»________________2014 г.

М.П.		                                                                       М.П.

Приложение № 5
к Договору №_____________   
от «___» ___________ 2014 года

Соглашение по охране труда

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» -  филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014 г., именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ___________, в лице _________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Условия производства работ» договора №_________________ от _________, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

- Соблюдать требования правил по охране труда, действующих в СЗЦ «СевРАО» - филиале ФГУП «РосРАО».

- Обеспечить безопасное производство работ.

- Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

1.5.	Выполнять, работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.6.	Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям  охраны труда при выполнении технологических операций.

- Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

- Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

- Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

- Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

1.12. Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

- Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях подрядчика комиссиями Заказчика.

- Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.

- Обеспечить организацию и проведение Дней охраны - труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.

2.	Заказчик обязуется:

- Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

- Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

- Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам: в подразделениях СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования  коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ подрядчиком.

- Представить необходимую техническую документацию для производства работ подрядчиком.

- По графику, согласованному с подрядчиком, обеспечить проведение

- проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

- Организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» привлекаемого персонажа подрядчика и провести проверку знаний по действующим во СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» нормативным документам по охране труда.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором №________________от ___________ г.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № ______________ от ___________________ г.

# ОТ ПОДРЯДЧИКА:                                                       ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Директор                                                                          И.о. директора СЗЦ «СевРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО» -

зам. генерального директора

______________		                                            _____________ Пантелеев В.Н.

«___»________________2014 г.			         «___»________________2014 г.

М.П.		                                                                       М.П.