Договор подряда № _______________
	г. Глазов
	«__» ______ 2015 года


Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» (ООО ТВК), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Корепанова Игоря Владимировича,  действующего на основании  Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________,  действующего на основании  ______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора


1.1. В соответствии с Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами работы по реконструкции градирни корпус 800/08 цех 51 ОАО «ЗМУ КЧХК» (код объекта 5113014), в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), графиком выполнения работ (Приложение № 2) и утвержденной локальной сметой № ____________ (далее по тексту – работа), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

Место проведения работ – г. Кирово-Чепецк, промышленная площадка ОАО «ЗМУ КЧХК», цех 51.

1.2. Все материалы, используемые для выполнения работ по настоящему Договору, должны быть новыми. Использование материалов, бывших в употреблении, допускается при соответствующей записи в сметной документации и техническом задании/ведомости дефектов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика передача Заказчиком Подрядчику материалов осуществляется по накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15). После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ (Форма КС-2) с отчетом об использовании давальческих материалов. Излишек материалов возвращается Заказчику по накладной (форма № М-15). Риск случайной гибели или повреждения материалов с момента передачи несет Подрядчик.
1.3. Срок выполнения работ по настоящему договору:

	Этапы
	Наименование работ
	Начало
	Окончание

	1 этап
	Подготовительные работы: закупка материалов, изготовление водораспределительной системы
	с момента заключения договора
	20.08.2015

	2 этап
	Монтажные работы на промышленной  площадке ОАО «ЗМУ КЧХК», цех 51 (в соответствии с графиком остановочных ремонтов цехов, агрегатов и технологических ниток ОАО «ЗМУ КЧХК»)
	24.08.2015
	17.09.2015


1.4. Результатом работ является выполнение всего объема Работ в соответствии  с объемом выполняемых работ (Приложение № 1), графиком выполнения работ (Приложение № 2) и утвержденной локальной сметой № __________________. 

1.5. Дополнительные работы, не предусмотренные Договором, должны быть оформлены дополнительным соглашением.

2. Стоимость работ и расчеты
2.1. Стоимость работ по Договору составляет ______________,___ (_____________ руб. ___ коп.), в том числе НДС 18% – _________,___ (____________ руб. ___ коп.), согласно утвержденной Заказчиком локальной сметы № _______________.
2.2.  Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 30  (тридцати) дней после подписания Сторонами Акта  выполненных работ (Форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), Отчета об использовании давальческих материалов, передачи Подрядчиком Заказчику всей технической (исполнительной) документации, предусмотренной условиями Договора, технического задания, требованиями законодательства, а также выставления Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик не оплачивает частично выполненные работы.  Оплата и приемка работ поэтапно не производится, иной порядок расчетов и приемки работ возможен по дополнительному письменному согласованию Сторон.

2.3. Осуществление платежей по Договору производится в согласованные Сторонами платежные дни (в рабочие дни два раза в неделю по вторникам и четвергам). Если последний день срока оплаты приходиться на неплатежный день, то днем окончания срока оплаты считается ближайший следующий за ним вторник или четверг.
2.4. В случае изменения стоимости выполненных работ (в т.ч. из-за  изменения цены и/или количества (объема) выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику в двух экземплярах письмо о причинах корректировки стоимости выполненных работ и о согласии Заказчика на указанную корректировку (приложение). Заказчик возвращает Подрядчику один экземпляр подписанного письма или направляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания в течение 3 (трех) банковских дней после получения письма.

В случае если Подрядчик в течение указанных (трех) дней не получит от Заказчика подписанного письма или мотивированный отказ от его подписания, Стороны признают, что письмо считается подписанным и Заказчик согласен на осуществление соответствующих корректировок стоимости выполненных работ.

Подрядчик выставляет в адрес Заказчика счета-фактуры (в т.ч. корректировочные) по форме, в порядке и сроки, установленные действующим налоговым законодательством.

2.5. При нарушении Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (штраф) из  суммы, подлежащей уплате за выполненные работы. В данном случае Подрядчику направляется письменное уведомление, в котором Заказчик сообщает Подрядчику о размере начисленной неустойки (штрафа) за нарушенное обязательство и ее удержании из суммы, подлежащей уплате за выполненные работы. Уведомление, направленное с использованием средств факсимильной и/или электронной связи, имеет юридическую силу, до момента направления оригинала Подрядчику. Оригинал уведомления направляется Подрядчику в течение 15 дней с момента направления с использованием средств факсимильной и/или электронной связи.

3. Права сторон


3.1. Заказчик имеет право:


3.1.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением требований безопасности, выдавать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания.
3.1.2. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора без осуществления оплаты независимо от объема выполненных Подрядчиком на момент отказа от работ, а если оплата уже произведена – потребовать возврата уплаченной денежной суммы, а также потребовать уплаты неустойки в размере 1% от стоимости работ по Договору,  в следующих случаях:
- выполнения работ Подрядчиком с использованием некачественных материалов;

- обнаружения неустранимых недостатков работ, а также недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения.
3.1.3. Назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком этого требования отказаться в одностороннем порядке от Договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать уменьшения цены на стоимость некачественных работ и возмещения убытков. 
3.1.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования либо, при отсутствии в Договоре соответствующего условия непригодности, для обычного использования, требовать от Подрядчика возмещения своих расходов или расходов привлеченных Заказчиком третьих лиц на устранение недостатков.
3.2. Подрядчик имеет право:


3.2.1. На получение от Заказчика всей необходимой информации и документации для проведения работ.
4. Обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принять выполненные работы от Подрядчика в течение 8 (восьми) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ и отчётных документов и направить Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приёмки выполненных работ.
4.1.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном Договором.
4.1.3. Обеспечить доступ сотрудников Подрядчика на объект, к месту проведения работ в соответствии с требованиями нормативных документов, устанавливающих пропускной режим на данном объекте.
4.1.4. Провести до начала производственной деятельности вводный инструктаж персонала Подрядчика по охране труда, пожарной и газовой безопасности в установленном Заказчиком порядке. Провести совместно с Подрядчиком первичный инструктаж и проверку знаний по охране труда перед началом проведения работ (в подразделении).
4.1.5. Проинформировать (ознакомить) Подрядчика о вредных и опасных факторах производственной среды  на объектах Заказчика, о существующем риске повреждения здоровья работающего персонала и полагающихся ему компенсаций и средств индивидуальной защиты.
4.1.6. Проинформировать (ознакомить) Подрядчика об ответственности за соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности при выполнении обязательств по Договору.
4.1.7. После выполнения работ Подрядчиком принять место проведения работ в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и экологической безопасности.
4.1.8. Для осуществления технического надзора и согласования актов скрытых работ  на объектах Заказчика назначить ответственных лиц:

	№ п/п
	ФИО
	Должность
	Контактные телефоны
	Объект

(цех)

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1.
Нанимать на работу сотрудников, которые имеют аккредитацию в миграционных службах, соблюдающих правила паспортной системы, не имеющих медицинских противопоказаний к выполнению соответствующих работ.
4.2.2.
Самостоятельно и в полном объеме нести ответственность за вред, причиненный своим работникам при выполнении каких-либо работ на территории предприятия.
4.2.3.
Оформлять допуск на территорию Заказчика только на тех сотрудников, которые официально приняты Подрядчиком на работу, оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая законы об иммиграции.

4.2.4.
Не выполнять работы с использованием труда несовершеннолетних.

4.2.5.
За свой счет обеспечить собственных сотрудников сертифицированными и испытанными средствами индивидуальной защиты, в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих профессий и должностей Заказчика.

4.2.6.
Предоставлять только квалифицированный персонал, как из числа руководителей, так и рабочих, в том числе допущенных для выполнения работ на опасных производственных объектах.

4.2.7.
Приступать к работам только после того как предоставит Заказчику копии документов, подтверждающих регистрацию организации в соответствующих органах и разрешение на выполнение указанных в договоре работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также копии документов, подтверждающих соответствующую квалификацию руководителей и рабочих.

4.2.8.
Назначить со своей стороны ответственного сотрудника из числа руководителей за безопасное проведение работ приказом по организации.

4.2.9.
Постоянно содержать рабочее место в чистом и безопасном состоянии.

4.2.10.
Всегда использовать только надлежащие инструменты и оборудование.

4.2.11.
Использовать только сертифицированные и испытанные средства и оборудование.

4.2.12.
Перед началом работы предоставлять ответственному лицу, закрепленному за Подрядчиком со стороны Заказчика, список оборудования, которое будет использоваться при проведении работ.

4.2.13.
Не использовать машины и оборудование с демонтированными или отключенными средствами защиты, установленными изготовителем.

4.2.14.
 Начинать работы повышенной опасности только при оформлении письменного разрешения на выполнение работ (наряд-допуск), по установленной Заказчиком форме.

4.2.15. Ограждать и обозначать каждую рабочую зону и зону для хранения материалов и оборудования.

4.2.16.
Приступать к работам только при наличии письменно оформленного акта передачи площадки или оборудования на/с которым необходимо проводить работы.

4.2.17.
Согласовывать с Заказчиком схемы размещения передвижных будок и мест временного хранения материалов и оборудования.

4.2.18.
Не приводить в движение машины, механизмы, оборудование и не манипулировать выключателями, находящимися в рабочей зоне во время проведения работ без ведома ответственного за проведение работ.

4.2.19.
После завершения работ ответственный за проведение работ обязан проверить рабочую зону.
4.2.20. При проведении работ образующиеся отходы накапливать (складировать) в местах, указанных ответственными лицами Заказчика, с обозначением мест накопления (складирования) отходов надписями, идентифицирующими собственников отходов.
4.2.21. При передвижении работников по территории Заказчика на автомобиле обеспечить соблюдение скоростного режима до 20 км/час «По всей территории завода», правил проезда перекрестков, стоянки автомобилей и др.

4.2.22. Обеспечить прохождение персоналом до начала производственной деятельности вводного и первичного инструктажа по охране труда в установленном Заказчиком порядке.

4.2.23. Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика на объектах Заказчика требований нормативных документов Заказчика, устанавливающих на его объектах пропускной режим, режим самоохраны и требования по  антитеррористической безопасности.

4.2.24. При утрате работником Подрядчика выданного Заказчиком пропуска, уплатить Заказчику штраф в размере 2000,00 (Две тысячи) рублей за каждый случай.

4.2.25. Обеспечить знания и исполнение работниками Подрядчика требований законодательства Российской Федерации, действующих у Заказчика норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и соблюдение их требований при эксплуатации оборудования, коммуникаций и выполнении работ, обусловленных договором, в том числе соблюдение правил поведения, пользования СИЗОД при возникновении аварийных ситуаций и инцидентов на территории промышленной площадки Заказчика.

4.2.26. Обеспечить расследование (самостоятельно или с участием Заказчика) и учёт несчастных случаев, происшедших с персоналом Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Незамедлительно предоставить информацию об инциденте, аварии, несчастном случае: - начальнику смены ОАО «ЗМУ КЧХК» (телефон (9) 43-50); - начальнику ООТ ОАО «ЗМУ КЧХК» (телефон (9) 42-72); 
- зам.технического директора-главного инженера по ОТиПБ ОАО «ЗМУ КЧХК» (телефон (9) 40-39);- руководителю объекта (цеха) ОАО «ЗМУ КЧХК», где произошло происшествие; 
- ______________________________.
4.2.27. При проведении работ исключать возможность повреждения действующего оборудования, коммуникаций, поддерживать нормальные санитарно-гигиенические условия на месте проведения работ.

  4.2.28. Удалить в специализированную(ые) организацию(ии), имеющую(ие) лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, отходы, образовавшиеся при выполнении обязательств по договору.
  4.2.29. Предоставить подтверждающие документы по выполнению п.4.2.28. настоящего договора.

4.2.30. При проведении работ повышенной опасности (газоопасные, огневые, строительно-монтажные работы и т.д.) допускать к ним персонал, прошедший специальную подготовку, проверку знаний и имеющий соответствующие удостоверения по профессиям, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда, и удостоверения об аттестации в области промышленной безопасности установленной формы при выполнении данных работ, документы, подтверждающие квалификацию руководителей работ, копия распорядительного документа о назначении руководителя за безопасное проведение работ.

4.2.31. Допускать представителей Заказчика в любое время для проверки выполнения Договора и качества подрядных работ, представлять Заказчику необходимую информацию.

4.2.32. По окончании выполнения работ представить Заказчику Акт выполненных работ (Форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и иную документацию, предусмотренную пунктом 2.2. Договора.

4.2.33. Для выполнения и организации работ на объектах Заказчика назначить ответственных лиц:
	№ п/п
	ФИО
	Должность
	Контактные телефоны
	Объект

(цех)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.2.34. Предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы на основные и вспомогательные (расходные) ресурсы по количеству и сортаменту, используемые при проведении работ (учтенные расценками сметной документации), в момент доставки на место проведения работ через контрольно-пропускные пункты. Стоимость ресурсов, в отношении которых не были предоставлены товарно-сопроводительные документы, может быть исключена из Акта выполненных работ (по усмотрению Заказчика).

4.2.35. Не допускать нарушений работниками  правил пропускного и внутриобъектового режимов при выполнении работ на территории Заказчика, в том числе употребление спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, курения в неустановленных местах, передвижения по территории Заказчика без противогаза, без надлежащим образом оформленного пропуска. 

4.2.36. Одновременно с заключением Договора предоставить документы, предусмотренные действующим законодательством, а также специальными техническими требованиями к определенным товарам (работам и/или услугам) на соответствие обязательным правилам, нормам, стандартам и/или наличие разрешения на проведение определенных видов работ/услуг и т.д. В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанной обязанности Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 50% от стоимости Договора, а также потребовать возмещения убытков, обусловленных несоблюдением Подрядчиком указанной обязанности, и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

4.2.37. Предоставить Заказчику на каждое последнее число отчетного квартала и по окончании выполнения работ по Договору акты сверки по переданным ценностям в разрезе Договора и номенклатуры.

4.2.38. Выполнить работы лично без привлечения субподрядных организаций. Привлечение субподрядных организаций возможно с предварительного письменного согласия Заказчика. В этом случае при привлечении субподрядной организации для выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение субподрядной организацией требований Заказчика, указанных в Договоре.

4.2.39. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и результата работы до ее приемки в целом Заказчиком.

4.2.40. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные в процессе работы и по ее окончанию недостатки, ухудшившие качество работы, в течение срока, установленного Заказчиком.

4.2.41. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.

4.2.42. Перед заключением договора изучить требования, предъявляемые к подрядным организациям на сайте ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (http://www.uralchem.ru/) в разделе «Закупки», фактом изучения  является подписание настоящего договора.

4.2.43. Выплатить штраф за каждый случай зафиксированного нарушения работниками Подрядчика: правил пропускного и внутриобъектового режима на территории завода (в том числе употребление спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, курение в неустановленных местах); нарушение требований инструкций по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности (неприменение предусмотренных СИЗ или применение неисправных средств защиты); вмешательство в работу оборудования и действий персонала Заказчика; создание опасных условий в рабочей зоне, в местах временного хранения оборудования, материалов и отходов в размере, предусмотренном в Приложении № 3 к настоящему договору.

Фиксация вышеуказанных нарушений, допущенных работниками Подрядчика, производится в соответствующем акте, составляемом сотрудниками Заказчика в одностороннем порядке. Акт должен содержать сведения о нарушителе, характере выявленных нарушений, указание о наложенной сумме штрафа. Подписанный Заказчиком акт прилагается к направляемому в адрес Подрядчика в порядке п. 2.5 настоящего Договора уведомлению. 

  4.3. Договор не предусматривает передачу прав собственности на отходы, образовавшиеся при выполнении обязательств по договору.
4.4. Ответственность за организацию и безопасное проведение работ, допуск к работам несет Подрядчик.

4.5. В случае если Подрядчик при производстве работ фактически не применял и не использовал основные и (или) вспомогательные (расходные) ресурсы, механизмы, которые учтены расценками сметной документации, то их стоимость подлежит исключению из стоимости работ при составлении Акта выполненных работ (Форма КС-2). 

4.6. В случае невыполнения Подрядчиком объема работ, определенного в сметной документации, независимо от того, повлияло ли такое невыполнение на результат Работы в целом, стоимость Работы подлежит уменьшению на стоимость фактически невыполненных Подрядчиком работ.

4.7. В случае если Подрядчик при выполнении работ использовал механизмы и (или) ресурсы Заказчика (вода, эл. энергия и т.п.), то стоимость механизмов и зарплаты механизаторов, а так же стоимость ресурсов подлежат исключению из стоимости работ при составлении Акта выполненных работ (Форма КС-2).

5. Производство работ
5.1. Подрядчик самостоятельно организует выполнение работ с надлежащим качеством (далее – производство работ) на объекте в срок, указанный в пункте 1.3. Договора. 

5.2.  Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов,  применяемых для производства работ, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации или техническом задании, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.3. Подрядчик информирует Заказчика за два дня до начала приёмки скрытых работ. Готовность  работ, скрываемых последующими работами, подтверждается подписанием актов на скрытые работы Заказчиком и Подрядчиком. Выполнение работ, скрывающих предыдущие работы, без подписания Заказчиком акта на скрытые работы, запрещается.

5.4. При обнаружении недостатков при производстве работ Подрядчик должен устранить их безвозмездно и в сроки, согласованные с Заказчиком.

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение сроков выполнения работ по Договору Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки. Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.

6.2. Гарантийный срок на работы, выполняемые Подрядчиком по Договору, устанавливается 2 (два) года с даты их приемки по акту.

6.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки в выполненной работе, то для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения Заказчика, направленного с использованием средств факсимильной и/или электронной связи.

В случае неприбытия представителя Подрядчика или при отказе представителя Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет односторонний акт.

6.4. Обнаруженные недостатки подлежат устранению Подрядчиком в сроки, указанные в акте, составленном в соответствии с пунктом 6.3. Договора.
6.5.За некачественно выполненные работы Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 10% от цены договора за каждый случай.
6.6. За нарушение сроков оплаты работ по Договору Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств. Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Подрядчика.

6.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Ответственность за соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности лежит на Подрядчике.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1.Стороны полностью освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть, избежать или предотвратить.

7.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают пожар, землетрясения, наводнения, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, войны и военные действия любого характера, гражданские волнения, блокады, запрет экспорта или импорта (эмбарго), акты органов государственной власти, местного самоуправления, международных организаций и союзов, а также обстоятельства, возникшие вследствие применения государственными и/или надгосударственными органами и/или международными организациями и союзами, включая руководящие органы Европейского союза, ограничительных и/или запретительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации и/или ее резидентов (физических и юридических лиц), не позволяющих какой-либо из Сторон исполнить свои обязательства по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь, невозможность произвести платеж в любой валюте по настоящему Договору,  отказ в обслуживании международными банками-корреспондентами, блокировка счетов, в том числе в иностранной валюте.

7.3.Сторона, в отношении которой произошли указанные обстоятельства, обязана не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления в письменном виде уведомить другую Сторону об их наступлении с приложением документа из компетентного государственного органа, подтверждающего наступление указанных обстоятельств. В случае не уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы указанные обстоятельства не принимаются другой Стороной во внимание, и Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

7.4.В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более трех месяцев, настоящий Договор признается прекратившим свое действие по инициативе одной из сторон по истечении трех месяцев с момента получения уведомления об их наступлении.

8. Прекращение договорных отношений.
8.1. Расторжение Договора производится по обоюдному соглашению Сторон. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику все выполненные на момент расторжения Договора работы с учетом возможных штрафных санкций и неустоек, предусмотренных Договором.

8.2. Расторжение Договора по инициативе одной из Сторон возможно в соответствии с условиями Договора, а также в судебном порядке в соответствии со статьей 450 ГК РФ.

9. Особые условия

9.1. Для выполнения Договора Подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые допуски в СРО на право осуществления деятельности, предусмотренной предметом договора.

   9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору.

9.3. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.4. Стороны пришли к соглашению о возможности заключения Договора и дополнительных соглашений к нему по факсимильной связи, или путем обмена отсканированными договорными документами по электронной почте (E-mail). Переданные таким образом договорные документы должны позволять достоверно определить, что документы исходят от стороны по Договору, а также содержать оттиски печатей и подписей сторон или их уполномоченных представителей.

9.4.1. Договор и дополнительные соглашения к нему, заключенные по электронной почте, имеют юридическую силу при условии отправления договорных документов с официальных электронных почтовых ящиков (адресов) сторон, установлении даты поступления договорного документа.

9.4.2. Договор и дополнительные соглашения к нему, заключенные по факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии отправления договорных документов с официальных телефонных номеров факсов сторон, наличии на документе даты его принятия и номера факса отправляющей стороны по Договору.

9.5. Стороны производят обязательный обмен подлинниками договорных документов в течение 30 дней с момента их заключения (даты получения стороной акцепта) по электронной почте или факсу.

9.6. Стороны гарантируют, что подписание Договора осуществляется надлежаще уполномоченными представителями Сторон и получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов управления Сторон на подписание Договора, а также разрешения государственных органов, в случае если такие разрешения требуются для совершения данной сделки.

10. Заключительные положения
10.1. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

10.3. Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд по месту нахождения ответчика с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с момента ее получения.

10.4. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 – Объем выполняемых работ.
Приложение № 2 – График выполнения работ.

Приложение № 3 - Размер неустойки за нарушения работниками подрядных организаций правил пропускного и внутриобъектового режима, требований инструкций по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, правил дорожного движения.
Приложение – смета № ___________________.

11. Юридические адреса сторон:
	Заказчик
	Подрядчик


	ООО ТВК
427622, Удмуртская Республика, 

г. Глазов, ул. Белова, 7

Телефон: (34141) 9-64-67  

Факс: (34141) 3-15-72

e-mail: tvk-glazov@yandex.ru
ИНН 1837004370  КПП 183701001

ОГРН 1081837000740

ОКПО 84600892

ОКВЭД 41.00.1

Банковские реквизиты:

р/с № 40702810868090000051 

Отделение № 8618 Сбербанка России 

г. Ижевск

к/с 30101810400000000601 

БИК 049401601

Директор

___________________ И.В. Корепанов
	____________________  /_____________________-


Приложение № 1 

к договору подряда № __________ от «___» ___________ 2015 года
Объем выполняемых работ
На реконструкцию градирни корп. 800/08 цех 51 (код объекта 5113014);

Местонахождение объекта: производственная площадка ОАО «ЗМУ КЧХК», цех 51, корпус 808/08 секция №1,2,3; 

Наименование заказчика:
отдел строительства ОАО «ЗМУ КЧХК»

Основание для реализации объекта:  план капитальных вложений на 2015 год;
Требования, предъявляемые к Подрядчику:

-  наличие допуска к работам на опасных производственных объектах; 

- наличие аттестованной технологии сварки и аттестованных специалистов сварочного производства;

- наличие производственной базы и квалифицированного персонала в количествах необходимых для выполнения работ в установленные сроки;

- проведение полного объёма работ по контролю сварки аттестованной в установленном порядке лабораторией;

- опыт работы на химических производствах в условиях действующих цехов;

- проведение совмещённых работ с другими организациями;

- выполнение работ строго в установленные сроки;

- производство полного объёма работ в соответствии с ППР, СНиП, ПБ  и другой НТД;

- предоставление графика выполнения работ;

- предоставление гарантийного срока на выполненные работы.

	№
п/п
	Мероприятия (виды работ)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примеч.

	1
	Разработка и согласование с Заказчиком ППР на выполнение работ
	
	
	

	2
	Сопровождение пуска градирни в работу
	
	
	

	3
	Оформление исполнительной документации на выполненные работы
	
	
	

	4
	Демонтаж (монтаж) диффузоров ø8,5м  3шт.
	тн.
	12
	

	5
	Демонтаж (монтаж) электродвигателей с вентиляторами
	шт
	3
	

	6
	Демонтаж наружной обшивки из абестоцементнтных  листов
	м2 
	1056,57
	

	7
	Демонтаж (монтаж) пластмассовых решеток (без замены на новые).
	м2
	622,5
	

	8
	Демонтаж (монтаж) пластмассовых блоков оросителей разм.500×500×1000мм (без замены на новые).
	шт.
	2460
	

	9
	Демонтаж (монтаж) временного крепления к каркасу водораспределительной системы на отм.+8,2м
	тн.
	-
	тн. согласно ППР подрядчика

	10
	Монтаж наружной обшивки из стеклопластика (белого) т. 1,8мм. С устройством смотровых дверей 3шт.
	м2
	1056,57
	Материал ЗаказчикаОбшивка ЛСП (ТУ 2296-024-47539491-2002)

	11
	 Замена металлического прутка ø8мм на отметке +9,775м по балкам для крепления решёток(демонтаж, монтаж)
	тн.
	1,87
	

	12
	Демонтаж деревянной межсекционной перегородки с брусом 150х150мм. 
	м2
	400
	

	13
	Демонтаж ветровой перегородки 
	м2
	187,5
	

	14
	Монтаж  межсекционной перегородки стеклопластиком по деревянному брусу 150х150мм.
	м2
	400
	Типовой проект 901-6-46 строительной части Альбом- 1, Альбом- 2 Материал ЗаказчикаОбшивка ЛСП (ТУ 2296-024-47539491-2002) 

	15
	Монтаж ветровой перегородки  стеклопластиком 
	м2
	187,5
	Типовой проект 901-6-46 строительной части Альбом- 1, Альбом- 2 Материал ЗаказчикаОбшивка ЛСП (ТУ 2296-024-47539491-2002)

	16
	Устройство мелких отделок обшивки, перегородок  стеклопластиком
	м2
	15
	

	17
	Ремонт сборной чаши бассейна (розетты) бетоном В-25 õ-100мм
	м³
	8
	

	18
	Замена растяжек Р-1 (2шт.),      Р-2 (4шт.), Р-3 (5шт.), Р-4 (5шт.), ø12мм (демонтаж, монтаж)
	кг
	430,08
	Элементы стальных растяжек должны быть оцинкованы

	19
	Замена м/конструкций козырьков отм.3,275 толщиной 3мм. (демонтаж, монтаж)
	тн
	0,45
	

	20
	Произвести электромонтажные работы согласно ведомости дефектов № ОГЭ 2014-11-51-12
	
	
	Приложение №1
к Приложению 

№ 1

	21
	Произвести замену водораспределительной системы согласно ведомости дефектов № 20/0433-07/172
	
	
	Приложение №2
к Приложению 

№ 1

	22
	Демонтаж площадки обслуживания эл. двигателя 3 шт.
	тн
	2,32
	

	23
	Монтаж площадки обслуживания эл. двигателя 3 шт.
	тн
	2,32
	

	24
	Проклейка швов стеклопластика герметизирующей лентой «АБРИС», возможен аналог по цене и качеству.
	мп
	100
	

	25
	Резка водораспределительной системы и металлоконструкций в металлолом
	тн
	14,69
	


	ЗАКАЗЧИК 
	      ПОДРЯДЧИК

	ООО «Тепловодоканал»
	


__________________ И.В. Корепанов                  
       ___________________/_______________
Приложение №1

к Приложению № 1

[image: image1.jpg]OAO "3MY KYXK" YTBEPXOAIKO

MaBHbIN 3HEpPreTuK

% B.A. Mornasos

V- P77 o o

Liex 51

Bepomoctb gedektoB Ne OIS 2014-11-51-12

roa- mec.- yex- Nen/n

OneKTpOMOHTaxHbIe paboTbl CBA3AHHBIE C PEKOHCTPYKLUMEN rpaaypHu AM-70 (kopn. 800/08) 8 nepuog kan.pemoHTa 2015 roga

:ji BbisiBNeHHble AedekTbl Tun, mapka ;ﬁ K:g_ OGOCH? CopepkaHue paboTsl Tun, mapka uEazr\ln K:g"
BaHue
1 : 2 v 3 4| 5 6 T 8 9 10
1 KabenbHbin kopob [eMoHTaX MeTannmyeckux KopoboB Ans Npoknaaku 200x100 mm M. 38
kabenewn (c nocneayroLlen 3ameHomn)
MoHTax MeTannnyeckmx oLMHKOBaHHbIX kKOpoboB 200x100 mm M. 38
C KpblLLUKaMu AN Npoknajku kabenei ’
2  |Tpyba meTtanuuyeckas [eMoHTax MeTannuyeckux Tpyd Ans npoknaaku @76x4,5 M. 27
kabenen D76mm
MoHTax MeTannuyeckux Tpyd Ans npoknazku @$76x4,5 M. 20
kabenen D76Mm
Mokpacka Tpy6 g76mMm M. 27
[emoHTax Tpyb ans noasoaa Bo3ayxa D38 $38x3,2 M. 34
MonTax Tpy6 Ans noaeoaa Bo3gyxa D38 M. 34
lNokpacka Tpy6 p32mm M. 34
3 Kabenb [JemoHTax kabens BBBI 4x75 M. 80
[JemoHTax kabens BBEB 4x2,5 M. 87
MoHTax kabens BBBI" 4x75 M. 80
MoHTax kabens BBEB 4x2,5 M. 87
4 [KHonka ynpaBnexusi [eMOHTaX KHOMKW ynpaBneHus KY-93 LT, 3
MoHTax (BoccTaHOBNEHWUE) KHOMKM yNpaBneHust KY-93 LT, 3
5 CBEeTUIBHUK YITUYHOTO OCBELLIEHUS 3ameHa ceeTunbHukos [PJ1-250 Ha cBeToanOAHbIE LL-AKY-02-064- LUIT. 6
(c TpybocTorikamm) 0256-65[1

Kabenu aemoHTupoBath 6€3 Ux NoBpexXAeHUs ANt BO3MOXHOCTM 06paTHOrO MOHTaXa.
Tpy6bl n3-nopa kabeneit HEOBGXOAUMO COXPaHUTL AN 0BPATHOrO UX BOCCTAHOBIEHUS.

HayanbHuk uexa 51

OHepreTuk uexa 51

B.W. Cknsipos

B.B. Haymos





Приложение №2

к Приложению № 1

[image: image2.jpg]OAO «3MY KYXK»

OTaen ctpouTenbCTBa

/

Beagomoctb nedeKtos

Ne 20/0433 -07/172 ot 13.11.2014.

FpagmpHa kopn. 800/08. Cekuyun 1, 2, 3.

YTBEepXKAat

/VnaBHblﬁ apPXMTEKTOP
V4

, H. B. Konynaes

HanmeHoBaHuUe
arperaTos, y3/10B U
AeTanen nogsiexKawmx Ea. | Kon- | OTBeTCTBEHHbIN
PEMOHTY, NepeyeHb Ne HYepTerka HavmeHoBaHue N3m | BO NcnonHuTenb
nedekTos u pabor
MepOonNpPUATUM NO UX
YCTPaHEHUIO
1.YcTraHoBKa/Pa3bopka H M 4 TeHpep
necos 3 | M2 | 180

2. leMOoHTax
BOAOpacnpeaenuTenbHoOu
CUCTEMDbI rpaaupHu (3-x ToH | 6,460 | TeHpep
cekuui) kopn. 800/08 Ha
3.MOHTax 901-6-46 Anbbom 3. | leTtanb T-1 K-t | 6
BogopacnpeaenutensHon | Jiucrt TB-7 Netanb T-2 K-t | 6
CUCTEMbI rpagmpHu (3-x (cneumndurayms). Aetanb T-3 K-T 24
cekuui) kopn. 800/08 901-06-46 Anvbom 1 | AeTtans T-4 K-t | 6

lnct TB-6 etanb T-5 K-t | 6 TeHpep

(neTannposka) [eTtanb T-6 K-t | 6

Aetanb T-7 K-T 6

Nvct TB-7 Pa3zbpbizruatouwee

(neTannpoBkKa) conno fly 32 Ne6 lWwr. | 630
4. Pe3ka 31eMeHTOB
BoAopacnpeaenutensHou ToH | 6,460 | TeHpgep
CUCTEMbI B METANN0NI0M Ha

MexaHuK uexa Ne51

Bea. nHxkeHep OC

O.N. Wepbakos 36-59

B.A. llyracues

O./1. Wepbakos





Приложение № 2 

к договору подряда № _____________ от «___» ___________ 2015 года
График выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции градирни в корпусе 800/08 цеха 51

	№
п/п
	Наименование работ
	месяц, год
	месяц, год

	
	
	неделя
	неделя

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК 
	      ПОДРЯДЧИК

	ООО «Тепловодоканал»
	


__________________ И.В. Корепанов                  
     ___________________/________________
Приложение № 3 

к договору подряда № ___________ от «___» ________ 2015 года
Размер штрафа за нарушения работниками подрядных организаций

правил пропускного и внутриобъектового режима, требований инструкций

по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности,

правил дорожного движения

	№

п/п
	Вид нарушения
	Размер

штрафа, руб

	1
	Употребление спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, нахождение под их воздействием.
	5000

	2
	Проникновение (попытка проникновения) на территорию без пропуска, вне контрольно-пропускного пункта.
	1000-1500

	3
	Курение в неустановленных местах.
	1000-2000

	4
	Нахождение без пропуска при себе на территории заказчика, непредъявление пропуска работником режима и охраны, службы ОТ и ПБ, руководителем заказчика при осуществлении ими контроля за безопасностью работ и соблюдением правил режима и охраны.
	1000-1500

	5
	Иные нарушения пропускного и внутриобъектового режима
	500

	6
	Применение открытого огня в неустановленных местах.
	5000

	7
	Выполнение работ без оформления акта-допуска, наряда-допуска, разрешения, допуска к работе в журнале.
	2000-3000

	8
	Неприменение предусмотренных СИЗ или применение неисправных СИЗ.
	2000-3000

	9
	Привлечение к работе лица, не прошедшего инструктаж, обучение по охране труда, не имеющего соответствующего удостоверения на производство специальных видов работ и обслуживание оборудования, в том числе выполнение работ без разрешения руководителя.
	2000-3000

	10
	Вмешательство в работу оборудования и действия персонала заказчика.
	5000

	11
	Создание опасных условий в рабочей зоне, в местах временного хранения оборудования, материалов, отходов подрядчика.
	1000-2000

	12
	Отсутствие или неисправность защитных ограждений опасных зон,  в том числе открытых проемов, перепадов по высоте.
	2000-3000

	13
	Использование случайных или неисправных средств подмащивания.
	1000-1500

	14
	Некорректное поведение персонала подрядчика по отношению к работникам служб режима и охраны; охраны труда; промышленной безопасности, администрации заказчика (пререкания, высказывания и действия, унижающие человеческое достоинство, нецензурная брань), попытка скрыться.
	2000-3000 или отстранение от выполнения работ и изъятие пропуска на территорию заказчика

	15
	Нарушение при передвижении на автомобиле установленного скоростного режима до 20 км/час «По всей территории завода», правил проезда перекрестков, стоянки автомобилей, перевозки пассажиров в т.ч. в  кузове грузового автомобиля и других правил дорожного движения 
	500

	16
	Организация несанкционированных свалок отходов, не соблюдение требований в части обращения с отходами, отсутствие мест складирования плодородного грунта, либо ненадлежащее их содержание, а также отклонения от ППР при проведении работ в части соблюдения природоохранного законодательства, в том числе при производстве работ по рекультивации и /или восстановлению нарушенной территории производства работ
	2000-5000

	17
	Иные нарушения требований инструкций по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности
	500

	18
	Неоднократное совершение вышеуказанных нарушений одним и тем же работником подрядной организации.
	Отстранение от выполнения работ, изъятие пропуска на территорию заказчика


	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	ООО «Тепловодоканал»
	


__________________ И.В. Корепанов                  
     ___________________ /_______________
Договор подряда №  
Страница 1
PAGE  

