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	1. Общие данные

	1.1. Заказчик 
	ЗАО «Оловская горнохимическая компания» (ЗАО «ОГХК»)

	1.2. Исполнитель 
	Определяется конкурсной процедурой

	1.3. Местоположение проектируемого объекта
	Россия, Забайкальский край, Чернышевский район, с. Старый Олов

	1.4. Цель работы
	Разработка проектной документации по рекультивации существующих горных выработок, выходящих на дневную поверхность, и отвалов на урановом месторождении Оловское

	1.5. Вид работ
	Рекультивационные работы

	1.6. Источник финансирования
	Собственные средства компании.

	1.7. Сроки выполнения 
	май - август 2012 года

	1.8. Стадия проектирования
	Проектная и рабочая документация

	2. Основания и условия разработки

	2.1. Правовые основы деятельности Заказчика
	1. Лицензия на право пользования недрами:

· № ЧИТ 14732 ТЭ, месторождение Оловское;

2. Протокол заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых № 2432 ГКЗ РФ от 18.03.2011 г.

	2.2. Правовые основы деятельности Исполнителя
	Свидетельство СРО о допуске к выполняемым работам

	2.3. Нормативная документация
	1. Существующие законы в области охраны окружающей природной среды;

2. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). СП 2.6.1.2523-09. 

3. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010). СП 2.6.1.2612-10. М., 2010.

4. СП 2.6.1.2216-07. Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ.

5. Межотраслевая инструкция по охране земной поверхности и рекультивации территорий, нарушенных при добыче и переработке радиоактивных руд (МИ-ОРЗ), М., 1994 и согласованная заместителем начальника ФМБУ О.И. Шамовым.

6. Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд (СП ЛКП-91), М., 1991. Утверждены главным государственным врачом СССР А.И. Кондрусевым.

7. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.

8. СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. Госстрой России. М., 2000.

9. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

10. Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами. Утверждена Постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 июня 1999 г. № 33.

11. Санитарно-эпидемиологическое требование к качеству почв. СанПиН 2.1.7.1287-03;

12. Методические указания МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест»;

13. Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд (СП ЛКП-91);

14. Стандарт МАГАТЭ № WS-R-3 Вена, 2003 «Восстановление территорий, загрязнённых в результате прошлой деятельности и аварий».
15. Методические указания по организации и осуществлению контроля за горнотехнической рекультивацией земель, нарушенных горными разработками РД 07-35-93

	15.3. Выполнение работы
	Цель работы: Разработка проектной документации по рекультивации существующих горных выработок, выходящих на дневную поверхность, и отвалов на урановом месторождении «Оловское».
Объём проектных работ:
· Разработка проектной документации:

· по рекультивации шахтных стволов (засыпка стволов и бетонирование устьев), выходящих на земную поверхность, геологоразведочных скважин и провалов земной поверхности; 

· по рекультивации рудных отвалов, имеющих радиоактивное загрязнение поверхности выше установленных норм;

· по укреплению участков, подверженных эрозии; 

· по восстановлению разрушенных полевых дорог территории сельского поселения «Старооловское»

· Разработка мероприятий по охране окружающей среды и системе экологического мониторинга

Результаты работы:

Проект, содержащий:
· Проектно-сметную документацию
· Технические решения:

· по рекультивации шахтных стволов (засыпка стволов и бетонирование устьев), выходящих на земную поверхность, геологоразведочных скважин и провалов земной поверхности; 

· по рекультивации рудных отвалов, имеющих радиоактивное загрязнение поверхности выше установленных норм;

· по укреплению участков, подверженных эрозии; 

· по восстановление разрушенных полевых дорог территории сельского поселения «Старооловское»
· Проект организации строительства

· Мероприятия по охране окружающей среды и система мониторинга
Приёмка результатов:

Результаты рассматриваются представителями Заказчика в течение 15 рабочих дней.

По результатам рассмотрения принимается решение о полноте и качестве проделанной работы.
Проектные работы выполняются в соответствии с действующей нормативно-технической базой РФ в необходимых частях и разделах в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию по Постановлению Правительства РФ  №  87 от 16.02.2008 года, а так же изменениями к нему, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 13.04.2010 №235.
Для подтверждения результатов работ могут быть привлечены независимые эксперты. Решение о необходимости и целесообразности привлечения экспертов принимается представителями Заказчика и ОАО «Атомредметзолото» на этапе предварительного рассмотрения итогов. 

	3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	3.1. Исходные данные для проектирования
	1. Отчёт «О результатах инженерно-экологических изысканий на территории месторождения «Оловское» (ВНИПИпромтехнологии, М.,2007 г).

2. Отчёт «О результатах гамма-съёмки на территории Оловского месторождения урановых руд (ВНИПИпромтехнологии, М.,2007 г).
3. Акт осмотра территории уранового месторождения «Оловское» от 22.06.2011 г.
4. Акт обследования территории месторождения урана «Оловское» от 14.07.2011 г.
Условия передачи: после заключения соглашения о конфиденциальности

Момент передачи: после конкурсной процедуры

	3.2. Условия ведения работ
	Для рекультивации отвалов, шахтных стволов и других горных выработок использовать песчано-гравийную смесь с близлежайших карьеров (по месторасположению карьеров информация предоставляется дополнительно к исходным данным)

	4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
	

	4.1. Форма предоставления итоговых документов
	Итоговый документ предоставить в цветном бумажном и эквивалентном ему электронном виде:

1. Пояснительная записка – Microsoft Word 2007;
2. Табличные материалы – Microsoft Excel 2007 с электронными связями с исходными данными
3. Чертежи, графические материалы – в виде файлов, используемых программой AutoCAD, либо совместимых с ней, на DVD-носителях.
4. Полностью весь объём итогового документа в формате PDF.

Итоговый документ представить в 4 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе.

	4.2. Согласование проектной документации
	     Все Технические решения предварительно письменно согласовываются с Заказчиком.

     Проект  согласовать в следующих организациях:

1. Управление по  недропользованию 
по Забайкальскому краю (Забайкалнедра)
2. Росприроднадзор (Забайкальский край)
3. Ростехнадзор (Забайкальский край)
4. Муниципальные органы власти (администрация Чернышевского района)
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