# ДОГОВОР № ______

# на выполнение работ

г. Москва 	«     » ____________ 2014 г.

__________________________________________, именуем    в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ФГУП «НО РАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами, без привлечения третьих лиц, в срок и на условиях Договора, выполнить работы по оценке безопасности приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных отходов в районе размещения ОАО «УЭХК» (Новоуральского ППЗРО ФГУП «НО РАО») в период эксплуатации и после его закрытия (далее – Работы) и сдать Заказчику результаты Работ, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их.

1.2. Виды, состав и объем Работ, требования к их результатам, этапы проведения Работ являются существенными условиями Договора и определяются в подписываемом обеими Сторонами Техническом задании (Приложении № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

Подрядчик обязуется выполнить Работы в полном соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и положениями действующего законодательства, регулирующего проведение данных видов работ.

1.3. Сроки выполнения Работ:

Начало работ – дата подписания настоящего Договора.

Окончание  работ – «15» декабря 2014 г.

Работы выполняются в один этап, сроки выполнения Работ этапа установлены Календарным планом работ, являющимся Приложением № 2 к настоящему Договору.

1.4. Заказчик приобретает права на результаты Работ после наступления следующих обстоятельств: оплаты Работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

2. Условия оплаты и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора складывается из совокупной стоимости Работ по всем этапам выполнения Работ в соответствии с Календарным планом (Приложение 2 к Договору) и составляет _______________, включая НДС 18% в размере _________.

2.2. Стоимость Работ по первому этапу составляет: _______________, включая НДС 18% в размере _________.

2.3. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, вознаграждение Подрядчика, в том числе вознаграждение за передачу исключительных прав в соответствии с положениями Договора, а также любые расходы, которые Подрядчик должен понести  в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется поэтапно, в соответствии со сроками, установленными Календарным планом выполнения Работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Заказчиком результатов выполненных работ в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов Работ по соответствующему этапу (форма указанного Акта установлена в приложении № 3 к настоящему Договору), и счета на оплату работ.

Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счет-фактуру к Акту сдачи-приёмки выполненных работ в соответствии с настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.5. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Заказчик оплачивает расходы и издержки банка Заказчика, Подрядчик – любые другие банковские расходы и издержки.

3. Обязательства сторон и условия выполнения Работ.

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и передать Заказчику Результаты Работ в установленные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) сроки.

3.1.2. По запросу Заказчика информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

3.1.3. Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика.

3.1.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Результаты работ, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации и не являются непосредственным вмешательством в процесс работ.

3.1.5. В минимально возможный срок и за свой счет устранять несоответствия и дополнять Результаты работ по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации и проведенных работ, разрабатываемой и выполняемой Подрядчиком, или ее несоответствия условиям настоящего Договора.

3.1.6. Иметь следующие лицензии, свидетельства и разрешения:

- Лицензию ФСБ России на ведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну,

- Лицензию «Ростехнадзора» на проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения радиоактивных отходов, деятельности по обращению с ядерными материалами, радиоактивными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами.

3.1.7. Подрядчик обязуется обращаться с переданным Заказчику результатом Работ, с его производными, частями, предварительными версиями на условиях, установленных Договором для обращения с конфиденциальной информацией, переданной Подрядчику Заказчиком.

3.1.8. Подрядчик не вправе использовать результаты Работ, полностью или частично, при оказании услуг или выполнении работ для третьих лиц.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Заказчика осуществления приемки результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика.

3.3.2. Принять Результаты Работ в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Договора.

3.3.3. Оплатить Работы в соответствии с положениями Договора.

3.3.4. Заказчик в срок, определенный Подрядчиком, но не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня получения мотивированного письменного запроса Подрядчика обязуется предоставить Подрядчику имеющуюся у Заказчика информацию и/или документацию, необходимую Подрядчику для проведения работ в полном объеме. При отсутствии у Заказчика такой информации и/или документации, он в тот же срок направляет Подрядчику уведомление об отсутствии требуемой информации и/или документации.

Подрядчик понимает и принимает, что если исполнение запроса Подрядчика предполагает обработку значительного объема документации или информации, Заказчик вправе увеличить срок исполнения запроса Подрядчика на дополнительные 5 (пять) рабочих дней.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Договором.

3.4.2. Осуществлять текущий контроль качества выполненных работ на предмет соответствия требованиям Договора, Технического задания и действующего законодательства. Также Заказчик вправе запрашивать и проверять финансовые и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств на выполнение Работ (далее – Финансовые документы) в рамках действующего Договора. Проверка Финансовых документов может осуществляться Заказчиком при сдаче Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора, а в случае необходимости в иное время, на основании запроса Заказчика.

3.4.3. Использовать результаты Работ любыми способами, не противоречащими законодательству, своим целям деятельности, целевому назначению результатов Работ.

3.5. Стороны договорились, что, учитывая необходимость уточнения требований Заказчика к результатам Работ по Договору, положения Приложений, содержащие требования к выполняемым Работам, могут письменно толковаться и уточняться Заказчиком (в том числе при осуществлении им полномочий, предоставленных пунктом 3.4.2 Договора) в одностороннем порядке путем направления Подрядчику обязательных для исполнения письменных требований.

Подрядчик не вправе требовать изменения цены или сроков Договора (или любых других положений Договора) при получении таких письменных требований, при этом требования не должны прямо противоречить условиям Договора или Приложений к нему. Бремя доказывания противоречия между толкованиями или дополнениями Заказчика и положениями Договора или Приложений лежит на Подрядчике.

Риск удорожания Работ вследствие реализации не противоречащих (Договору или Приложениям) толкований и уточнений Заказчика лежит на Подрядчике как на специалисте, который, будучи более Заказчика компетентным в области выполнения работ, являющихся предметом Договора, не предпринял всех возможных разумных действий к конкретизации и формализации ожиданий Заказчика.

3.6. Положения о предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

3.6.1. Подрядчик в целях обеспечения исполнения Договора, до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается Договор, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме безотзывной банковской гарантии или денежных средств путём их перечисления Заказчику по следующим реквизитам или:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»)

ИНН 5838009089     КПП 770501001

р/с  40502810900000007786 в ГПБ (ОАО) г. Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

ОКВЭД   90.00.2

ОКПО   12004368

ОКОГУ   4100301

ОКФС   12, ОКОПФ   15241

ОГРН 1027739034344

ОКТМО 45376000

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пятницкая ул., д. 49А, стр. 2.

Почтовый  адрес: 119017, г. Москва, Пятницкая ул., д. 49А, стр. 2.

Директор – Поляков Юрий Дмитриевич.

3.6.1.1	Банковская гарантия (далее Гарантия) должна содержать указание на настоящий Договор, путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе предложений как основание заключения Договора. Типовая форма банковской гарантии (приложение №4 к договору).

3.6.1.2	Гарантия должна предусматривать безусловное право Заказчика на истребование суммы Гарантии полностью или частично в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, включая дополнительные обязательства и обязательства по устранению недостатков Работ и/или Результатов Работ в предусмотренные сроки. Для истребования обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование, копию банковской гарантии и копию Договора. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 банковских дней после обращения Заказчика.

3.6.1.3	Безотзывная банковская гарантия должна быть выдана российским банком, имеющим лицензию Центрального банка Российской Федерации, разрешающую выдачу банковских гарантий и участвующим в системе страхования вкладов.

Величина собственного капитала такого банка на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности должна быть больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

О банке должно быть достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично.

3.6.2.	До заключения договора Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в размере 15% от цены, указанной в пункте 2.1 Договора.

3.6.3	Выбор формы обеспечения исполнения Договора (безотзывная банковская гарантия или залог денежных средств) определяется Подрядчиком самостоятельно.

3.6.4	Предоставляемое обеспечение исполнения Договора должно покрывать все обязательства Подрядчика по Договору, включая обязательства по устранению недостатков Работ и/или Результатов Работ.

3.6.5	Срок действия обеспечения Договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней.

3.6.6	Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

3.6.7	В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с даты, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.

3.6.8	Возврат обеспечения Договора производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока, указанного в п. 3.6.5 Договора на основании письменного требования Подрядчика.

4. Порядок сдачи и приемки Работ.

4.1. Результаты Работ оформляются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

4.2. Результаты Работ (документация, предусмотренная Техническим заданием) передаются следующим образом:

4.2.1. В течение трех рабочих дней с даты окончания работ (дата определена Календарным планом – Приложением 2 к Договору) Подрядчик передает Заказчику следующий комплект документов:

- Отчет на тему «Оценка безопасности приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных отходов в районе размещения ОАО «УЭХК» (Новоуральского ППЗРО ФГУП «НО РАО») в период эксплуатации и после его закрытия»;

- Подписанные со своей стороны Акты сдачи-приёмки результатов выполненных работ в двух экземплярах;

- Сопроводительные письма к документам, перечисленным выше в настоящем пункте Договора.

4.2.2. Все отчётные материалы предоставляются Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в форматах Microsoft Word и Exсel, а также копию документации в электронном виде, в формате pdf. Расхождение положений документации, переданной на бумажном носителе, и положений в электронном виде не допускается.

4.2.3. Документы, указанные в п.4.2.1 Договора, передаются Заказчику нарочным (курьерской службой) либо направляются по почте с уведомлением о вручении.

Дата регистрации сопроводительного письма Заказчиком (в случае передачи Результатов Работ нарочным) либо дата вручения результатов Работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов Работ по почте), подтверждает получение Заказчиком результатов Работ на рассмотрение.

4.3. Приёмка результатов работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов, указанных в п.4.2.1 настоящего Договора. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки результатов Работ по Договору или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки результатов Работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счёт. Акт сдачи-приёмки результатов Работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний. Основанием для отказа в приёмке результатов работ является несоответствие Результатов Работ требованиям настоящего Договора и Технического задания.

Один экземпляр подписанного Акта сдачи-приёмки результатов Работ Заказчик направляет Подрядчику.

4.3.1. После приёмки Заказчиком откорректированных Результатов Работ, Подрядчик передаёт Заказчику отчётные материалы в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в форматах Microsoft Word и Exсel, а также копию документации в электронном виде, в формате pdf.

4.4. Датой принятия этапа Работ является дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приёмки результатов Работ.

4.5. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки результатов Работ при непредставлении письменного мотивированного отказа в срок, указанный в п.4.3 настоящего Договора, результаты Работ считаются надлежащим образом принятыми Заказчиком и подлежат полной оплате, а Акт сдачи-приёмки результатов Работ в этом случае будет иметь силу двусторонне подписанного документа на следующий рабочий день после истечения указанного срока.

5. Интеллектуальная собственность.

5.1. Исключительное право на все созданные в ходе выполнения Работ по Договору результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на объекты авторского права, такие как отчеты, документация, графические материалы и т.п., принадлежит Заказчику.

5.2. Подрядчик не вправе использовать указанные в п.5.1 Договора результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд, а также передавать права на указанные результаты третьим лицам.

5.3. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых или способных к правовой охране результатов интеллектуальной деятельности (далее – «РИД»), как собственных, так и принадлежащих третьим лицам, а также согласовывать порядок и условия приобретения прав на их использование.

5.4. Все использованные и созданные при выполнении Работ по Договору охраняемые или способные к правовой охране РИД, подлежат отражению в отчётной документации.

6. Конфиденциальность.

6.1. Положения Договора и любая информация и/или документация, передаваемая в любой форме одной Стороной другой Стороне во исполнение Договора, являются конфиденциальной информацией, которая подлежит охране в соответствии с действующим законодательством.

7. Ответственность Сторон.

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несёт ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик гарантирует соблюдение авторских, смежных и иных исключительных прав третьих лиц при исполнении Договора. В случае, если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских, смежных или иных исключительных прав, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с предъявлением к нему претензий, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

7.3. Подрядчик несет ответственность за качество Работ. Требования к качеству Работ определены положениями Технического задания к Договору. Согласование результатов Работ представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результатов Работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Убытки, понесенные Подрядчиком в результате нарушения Заказчиком сроков оплаты, не возмещаются.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (промежуточных этапов или сроков, конечного срока, сроков доработки, сроков передачи Заказчику результатов Работ), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки.

Размер неустойки составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от стоимости не выполненных в срок Работ (или не переданных в срок результатов Работ Заказчику) за каждый день просрочки.

В части, не покрытой неустойкой, Заказчик также вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных Заказчику просрочкой Подрядчика.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.6. Превысившая 30 (тридцать) дней просрочка Стороной исполнения своего обязательства по Договору, если для исполнения такого обязательства зафиксирован срок, является существенным нарушением Договора.

8. Разрешение споров.

8.1. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий путем переговоров

8.2. В случае не достижения согласия:

8.2.1. Если Подрядчик является организацией Госкорпорации «Росатом», все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным

8.2.2. В случае, когда Подрядчик не является организацией, указанной в п. 8.2.1 Договора, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде с применением правил подсудности и подведомственности, установленных законодательством РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

9.2.	Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены документом  соответствующего  уполномоченного органа.

9.3.	Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

9.4.	Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий

10. Срок действия, изменение и расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

10.2. Изменение положений Договора осуществляется только путем подписания обеими Сторонами дополнительных соглашений, содержащих прямые указания на отмену, изменение или ввод какой-либо статьи или какого-либо пункта Договора. Любые косвенные (в том числе, посредством совершения конклюдентных действий) изменения положений Договора считаются недействительными.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из Сторон в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

11. Заключительные положения.

11.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

а. Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

б. Заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Сторон;

в. Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными либо внутренними документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

11.2. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в разделе 12 Договора, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней после произошедших изменений. Такое уведомление должно быть подписано надлежаще уполномоченным представителем Стороны. До момента получения другой Стороной такого уведомления, исполнение такой Стороной своих обязательств по прежнему адресу и/или прежним банковским реквизитам считается надлежащим.

11.3. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют юридическую силу.

11.4. Сторона не вправе передавать свои права и обязанности (полностью или частично) по Договору третьим лицам без получения у другой Стороны предварительного прямого письменного одобрения.

11.5. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.6. Договор подписан в двух оригинальных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

11.7. Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике.

11.7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные в рамках закупочной процедуры (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

11.7.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

11.7.3. Подрядчик настоящим выдаёт своё согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.7.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.7.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчиком, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.8. Положения о налоговой добросовестности Подрядчика.

11.8.1. Срок предоставления документов, перечисленных в п. 11.8.2. настоящего Договора: не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента  заключения Договора.

11.8.2. Подрядчик в срок, установленный п. 11.8.1. Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

11.8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 11.8.2 в срок, установленный пунктом 11.8.1, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

11.9. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – «Техническое задание»;

Приложение № 2 – «Календарный план выполнения Работ»;

Приложение № 3 – «Акт сдачи-приемки Результатов Работ (форма)».

Приложение № 4 – «Типовая банковская гарантия» (форма).

| 12. Реквизиты и подписи Сторон. ПОДРЯДЧИК: Должно быть указано: Наименование организации, Место нахождения, ИНН, КПП, Р/с, К/с, БИК. | ЗАКАЗЧИК: ФГУП «НО РАО» 119017, г. Москва, Пятницкая улица, 49А, стр. 2 ИНН 5838009089 КПП 770501001 р/с 40502810900000007786 в ГПБ (ОАО) г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОГРН 1027739034344 Заместитель директора по эксплуатации |
| --- | --- |
| ____________________/______________ МП | ____________________/ А. С. Баринов МП |

Приложение № 1

к договору на выполнение работ

№ __________ от «___» ________2014 г.

| СОГЛАСОВАНО ______________________ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по эксплуатации _________________ А.С. Баринов |
| --- | --- |

Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Оценка безопасности приповерхностного пункта захоронения

твердых радиоактивных отходов в районе размещения

ОАО «УЭХК» (Новоуральского ППЗРО ФГУП «НО РАО»)

в период эксплуатации и после его закрытия»

2014г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

«Оценка безопасности приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных отходов в районе размещения ОАО «УЭХК» (Новоуральского ППЗРО ФГУП «НО РАО») в период эксплуатации и после его закрытия».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Оценка безопасности приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных отходов (ППЗРО) в районе размещения ОАО «УЭХК» (Новоуральского ППЗРО ФГУП «НО РАО») в период эксплуатации и после его закрытия предполагает проведение следующих работ: - Анализ соответствия деятельности по захоронению радиоактивных отходов (РАО) на Новоуральском ППЗРО требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.. - Анализ потенциальной опасности Новоуральского ППЗРО в период эксплуатации и после его закрытия. - Анализ технических и организационных мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации ППЗРО и обеспечению долговременной безопасности ППЗРО после его закрытия. - Проведение количественной оценки безопасности на этапе эксплуатации и после закрытия Новоуральского ППЗРО. - Общая оценка безопасности функционирования Новоуральского ППЗРО в условиях нормальной эксплуатации, а также в условиях потенциально возможных аварий в эксплуатационный период и после закрытия ППЗРО. - Выполнение анализа неопределенности полученных оценок безопасности. - Определение радиационных показателей принимаемых на захоронение на Новоуральском ППЗРО радиоактивных отходов.

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Оценка безопасности Новоуральского ППЗРО ФГУП «НО РАО» в период эксплуатации и после его закрытия предполагает: - Анализ системы захоронения и разработку на его основе аварийных сценариев для периода эксплуатации ППЗРО, а также сценариев эволюции ППЗРО после его закрытия. - Разработку математических моделей, позволяющих получать количественные оценки безопасности Новоуральского ППЗРО в эксплуатационный период и после его закрытия, с использованием в качестве параметров характеристик отходов, инженерных барьеров ППЗРО и вмещающей природной среды с учетом влияния на безопасность: - неопределенностей параметров вмещающей среды; - изменения характеристик ППЗРО в результате проектных аварий; - изменения характеристик ППЗРО в результате запроектных аварий; - изменения характеристик ППЗРО и параметров природной среды в результате внешних воздействий природного и техногенного происхождения. - Получение количественных показателей прогнозной оценки безопасности Новоуральского ППЗРО в эксплуатационный период и после его закрытия. - Определение максимальной удельной и суммарной активности радиоактивных отходов для безопасного захоронения в Новоуральском ППЗРО на основе результатов прогнозной оценки его долговременной радиационной безопасности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- При выполнении анализа соответствия деятельности по захоронению радиоактивных отходов в Новоуральском ППЗРО требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии необходимо руководствоваться действующими на момент проведения работы нормативными документами, регламентирующими захоронение РАО в Российской Федерации. - Безопасность захоронения РАО в Новоуральском ППЗРО должна достигаться за счет не превышения (в условиях нормальной эксплуатации и проектных аварий): - уровней вмешательства (УВвода) для питьевых вод в подземных водах за пределами ППЗРО, в соответствии с приложением 2а НРБ-99/2009; - дозовых нагрузок на персонал и население (НРБ-99/2009), с учетом дополнительной дозовой нагрузки за счёт потенциально возможного радионуклидного загрязнения; - дозовых нагрузок для критической группы населения за счет потенциально возможного радионуклидного загрязнения от ППЗРО не более 0,01 мЗв/год (п. 3.12.19, ОСПОРБ 99/2010 с изменениями и дополнениями от 16 сентября 2013 г). - В ходе прогнозной оценки безопасности Новоуральского ППЗРО в период эксплуатации и после его закрытия должны быть выявлены все потенциально возможные варианты нарушения радиационной безопасности, и определены сценарии возникновения и развития потенциально возможных проектных и запроектных аварий. Для выполнения анализа достаточности технических и организационных мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации ППЗРО и обеспечению долговременной безопасности ППЗРО после его закрытия необходимо провести сбор и систематизацию сведений, определённых требованиями приложения 1 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 июля 2010 г. № 556 «Об утверждении Положения о структуре и содержании отчета по обоснованию безопасности приповерхностных пунктов захоронения радиоактивных отходов», по главам: - ГЛАВА 4. Системы ППЗРО нормальной эксплуатации технологического и вспомогательного назначения; - ГЛАВА 6. Радиационная безопасность; - ГЛАВА 8. Анализ аварий при эксплуатации ППЗРО; - ГЛАВА 13. Основные положения по закрытию ППЗРО. - Количественные оценки безопасности на всех этапах функционирования Новоуральского ППЗРО должны быть сделаны для всех сценариев возникновения потенциальной опасности (см. требование п.2), включая (но не ограничиваясь): - радиационное воздействие на персонал ППЗРО в период эксплуатации; - радиационное воздействие на население в районе размещения ППЗРО в эксплуатационный период и после его закрытия; - радиационное воздействие ППЗРО на компоненты окружающей среды. - Оценка дозовых нагрузок на население должна быть определена на основе прогнозных расчётов распространения радиоактивного загрязнения вмещающих пород и подземных вод за пределами объекта и переноса радионуклидов по пищевым цепочкам. - Выполнение анализа неопределенности полученных количественных оценок безопасности должно производиться с учетом возможного изменения характеристик ППЗРО и параметров природной среды в результате: - проектных аварий; - запроектных аварий; - внешних воздействий природного и техногенного происхождения; - не выявленных ранее особенностей строения и/или изменившихся параметров вмещающей природной среды. - Определение радиационных показателей РАО, принимаемых на захоронение в Новоуральском ППЗРО, должно выполняться на основании консервативных оценок безопасности захоронения РАО после закрытия ППЗРО.

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам менеджмента качества ИСО 9001:2008

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями закона Российской Федерации от 21.07.1993 №5485 – 1 «О государственной тайне» и нормативных правовых актов в данной области. Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы в полном объёме, не предусматривается. Публикация отдельных сведений может быть осуществлена по результатам экспертизы, проведённой в установленном порядке и получения согласования Заказчика и Подрядчика.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполняемых работ

По окончанию работы Подрядчик представляет Заказчику технический отчет «Оценка безопасности приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных отходов в районе размещения ОАО «УЭХК» (Новоуральского ППЗРО ФГУП «НО РАО») в период эксплуатации и после его закрытия». Технический отчет должен содержать, в том числе сведения: - о системе технических и организационных мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации ППЗРО и обеспечению долговременной безопасности ППЗРО после его закрытия; - об исходных событиях проектных аварий и перечне запроектных аварий, учитываемых при оценке безопасности ППЗРО; - о методологии, используемой для оценки безопасности ППЗРО; - о результатах оценки безопасности ППЗРО в период его эксплуатации и после закрытия; - о результатах определения радиационных показателей (допустимого количества долгоживущих радионуклидов и максимальной суммарной активности) РАО, обеспечивающих безопасность захоронения РАО на Новоуральском ППЗРО. К техническому отчету должны быть приложены графические материалы: схемы, чертежи и т.п.

Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполняемых работ)

Отчётные материалы предоставляются Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также на оптическом или электронном цифровом носителе в 1 экземпляре, в форматах Microsoft Word и Exсel, а также копия документации в электронном виде, в формате pdf.

| От Подрядчика: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| ___________________ «____»_______________2014 г. | ________________ «____»_______________2014 г. |

Приложение № 2

к договору на выполнение работ

№ _______ от «___» ________2014 г.

Календарный план выполнения работ:

«Оценка безопасности приповерхностного пункта захоронения

твердых радиоактивных отходов в районе размещения

ОАО «УЭХК» (Новоуральского ППЗРО ФГУП «НО РАО»)

в период эксплуатации и после его закрытия»

| № этапа | Наименование этапа | Начало этапа | Окончание этапа | Стоимость этапа (в % от общей суммы, включая НДС) | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка безопасности приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных отходов в районе размещения ОАО «УЭХК» (Новоуральского ППЗРО ФГУП «НО РАО») в период эксплуатации и после его закрытия. | С даты заключения договора | 15.12.14 | 100% | Технический отчет «Оценка безопасности приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных отходов в районе размещения ОАО «УЭХК» (Новоуральского ППЗРО ФГУП «НО РАО») в период эксплуатации и после его закрытия» |

| От Подрядчика: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| ___________________ «____»_______________2014 г. М.П. | ________________ «____»_______________2014 г. М.П. |

Приложение № 3

к договору на выполнение работ

№ _______ от «___» _______ 2014 г.

Акт

сдачи-приемки результатов Работ

по итогам этапа №

по  Договору от __________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика»

______________________________________________________________________

с одной стороны, и от лица «Заказчика» ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Результаты работ по завершении этапа №___ удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.

Представлены следующие документы (в соответствии с Техническим заданием): _________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Цена этапа составляет __________ рублей (_________________), в том числе НДС 18% ____________ рублей (_________________________).

| От Подрядчика: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| ___________________ «____»_______________201_ г. М.П. | ________________ «____»_____________ 201___ г. М.П. |

Приложение № 4

к договору на выполнение работ № _________

от «___» _________2014 г.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №

г. Москва										         «___»         20   года

, именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ», в лице           , действующего на основании        , выдал настоящую Банковскую гарантию (далее именуемую «ГАРАНТИЯ» с целью обеспечения надлежащего исполнения           , именуемым в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», в лице           , действующего на основании       ,           обязательств по           , (далее именуемому «ДОГОВОР»), заключенному с Федеральным государственным унитарным предприятием «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО») ОГРН 1027739034344/ИНН 5838009089/ КПП 770501001, расположенному по адресу: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 49А, стр. 2, именуемое в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР», на основании протокола                    (указываются наименование, дата и номер).

1.	Условия Гарантии.

1.1. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму, не 
превышающую             рублей, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования БЕНЕФИЦИАРА, составленного в соответствии с требованиями Гарантии.

1.2. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств перед БЕНЕФИЦИАРОМ, включая дополнительные и гарантийные обязательства, предусмотренные Договором.

1.3. Гарантия также обеспечивает исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА:

- по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, начисленных с момента возникновения у БЕНЕФИЦИАРА права на их начисления, до дня списания денежных средств с расчетного счета ГАРАНТА;

- по возмещению ПРИНЦИПАЛОМ убытков БЕНЕФИЦИАРА в размере, предусмотренном Договором.

1.4. Гарантия является обеспечением исполнения Договора, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору, включая дополнительные и гарантийные обязательства, или расторжения Договора и отказа ПРИНЦИПАЛА вернуть полученную сумму аванса.

1.5. Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ.

1.6. БЕНЕФИЦИАР не может уступать права требования по Гарантии третьим лицам без письменного согласия Гаранта.

1.7. Гарантия вступает в силу с «    »     20     г. и действует по «    »         20   г. включительно.

2. Условия выплат по настоящей Гарантии.

2.1. Предъявляемое БЕНЕФИЦИАРОМ письменное требование по Гарантии должно содержать указание на то, в чем состоит нарушение, неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору, расчет требуемой суммы и платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА.

2.2. Требование БЕНЕФИЦИАРА должно быть подписано руководителем БЕНЕФИЦИАРА или уполномоченным им лицом и заверено печатью БЕНЕФИЦИАРА. К требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и печатью БЕНЕФИЦИАРА копии следующих документов:

- подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование, если требование подписано не руководителем Бенефициара;

- подтверждающих выплату Принципалу аванса в размере, предусмотренным Договором.

2.3. Заявление с требованием платежа по настоящей Гарантии должно быть направлено ГАРАНТУ до истечения срока действия настоящей Гарантии.

2.4. Предусмотренное Гарантией обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия. Указанный в пункте 1.1 Гарантии объем ответственности Гаранта является исчерпывающим и не может быть изменен в сторону увеличения.

2.5. Обязательство ГАРАНТА по выплате суммы по Требованию БЕНЕФИЦИАРА считается надлежаще исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара.

3.	Прочие условия.

3.1.	 Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.

3.2. Гарант отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо представлены Гаранту по окончании определенного в Гарантии срока.

Гарант должен немедленно уведомить БЕНЕФИЦИАРА об отказе удовлетворить его требование.

3.3. Обязательство ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращается:

1) уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия;

2) истечением срока, на который выдана Гарантия;

3) вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии и возвращения ее ГАРАНТУ;

4) вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении ГАРАНТА от его обязательств.

3.4. Гарантия подчинена законодательству Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования  правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Реквизиты и адрес Гаранта:

Руководитель организации – Гаранта

Главный бухгалтер организации – Гаранта