Приложение № 1 к договору

№______________________

от «____»__________2012 г.

Техническое задание

«Выполнение комплекса работ и услуг по оформлению прав на вновь возведенные объекты недвижимого имущества ФГУП «РосРАО»

- Общие положения

  - Наименование работ: выполнение комплекса работ и услуг по оформлению прав на вновь возведенные объекты недвижимого имущества ФГУП «РосРАО».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «РосРАО»), (далее -  ФГУП «РосРАО», правообладатель).

  - Исполнитель: определяется по результатам запроса предложений.

  - Сроки выполнения работ: начало работ и услуг – с момента заключения договора;                          окончание работ и услуг – не позднее 31.12.2012.

- Цель работ и услуг.

Целью работ и услуг, производимых в соответствии с настоящим Техническим заданием в отношении вновь возведенных объектов недвижимого имущества, перечисленных в п.4. настоящего Технического задания, является:

- получение свидетельств о государственной регистрации права собственности Российской Федерации;

- получение свидетельств о государственной регистрации права хозяйственного ведения ФГУП «РосРАО»;

- Получение постоянных реестровых номеров на объекты недвижимости в Реестре федерального имущества. Документом, подтверждающим факт учета федерального имущества в Реестре федерального имущества, является выписка из Реестра федерального имущества, содержащая номер и дату присвоения постоянного реестрового номера федерального имущества и иные достаточные для идентификации федерального имущества сведения по их состоянию в реестре на дату выдачи выписки из него.

- Основные задачи.

Для обеспечения достижения целей, указанных в п.2. настоящего Технического задания, Исполнителем работ и услуг осуществляется решение следующих основных задач:

1) Проведение анализа на соответствие законодательству Российской Федерации  комплектности и содержания документов, необходимых для получения свидетельств о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, права хозяйственного ведения ФГУП «РосРАО» на вновь созданные объекты недвижимого имущества, перечисленные в п.4 настоящего Технического задания.

- Формирование карт учета данных объектов в Реестре федерального имущества и внесение сведений о вновь созданных объектах в Реестр федерального имущества с присвоением временных реестровых номеров и получения соответствующих выписок;

- Обеспечение проведения государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права хозяйственного ведения ФГУП «РосРАО» на вновь созданные объекты недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Получение постоянных реестровых номеров на объекты недвижимости в Реестре федерального имущества. Документом, подтверждающим факт учета федерального имущества в реестре, является выписка из реестра, содержащая номер и дату присвоения постоянного реестрового номера федерального имущества и иные достаточные для идентификации федерального имущества сведения по их состоянию в реестре на дату выдачи выписки из него.

- Объем работ.

Работы в соответствии с настоящим Техническим заданием производятся в отношении следующих вновь созданных объектов недвижимости ФГУП «РосРАО»:

- Здание - Хранилище твердых радиоактивних отходов, общая площадь – 1915,3 кв.м., адрес: Саратовская обл. Татищевский район, 1,7 км к югу от д.Докторовка;

- Сооружение – Хранилище твердых радиоактивных отходов наземного типа объемом 500 м3, общая площадь – 1333,2 кв.м., адрес: Хабаровский край, Хабаровский район, в районе с.Чирки, на юго-запад 3,8 км;

- Здание – Хранилище твердых радиоактивных отходов, общая площадь – 3396,8 кв.м., адрес: Ленинградская область, г.Сосновый бор, здание 57А;

- Сооружение – теплосети, протяженность – 98,8 пог.м., адрес: Ленинградская область, г.Сосновый бор, здание 57А;

- Сооружение – физзащита, протяженность – 3900 пог.м., адрес: Ленинградская область, г.Сосновый бор, здание 57А;

- Сооружение – наружные кабельные сети, протяженность – 505 пог.м., адрес: Ленинградская область, г.Сосновый бор, здание 57А;

- Сооружение – благоустройство, общая площадь – 8824 кв.м., адрес: Ленинградская область, г.Сосновый бор, здание 57А;

- Сооружение – автоподъезды, общая площадь – 3200 кв.м., адрес: Ленинградская область, г.Сосновый бор, здание 57А;

- Сооружение – наблюдательные скважины, общая площадь – 73,4 кв.м., адрес: Ленинградская область, г.Сосновый бор, здание 57А;

- Сооружение – комплектная трансформаторная подстанция, общая площадь – 18,2 кв.м., адрес: Ленинградская область, г.Сосновый бор, здание 57П (далее –Объекты).

- Этапы работ.

| № п.п. | Наименование объекта НИ подлежащего оформлению | Инвентарный номер объекта НИ | Адрес объекта НИ | Наименование этапов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I. Внесение сведений в Реестр федерального имущества (РФИ) о вновь возведенных объектах недвижимости | II. Государственная регистрация права Российской Федерации на вновь возведенные объекты недвижимости | III. Государственная регистрация права хозяйственного ведения ФГУП «РосРАО» на вновь возведенные объекты недвижимости | IV. Присвоение вновь возведенным объектам недвижимости постоянного реестрового номера в РФИ |
| 1 | хранилище твердых радиоактивных отходов | ПОС 50949 | Саратовская обл.Татищевский район, 1.7 км к югу от д.Докторовка | Этап 1.1. | Этап 2.1. | Этап 3.1. | Этап 4.1. |
| 2 | Хранилище радиоактивных отходов наземного типа объемом 500 м3 | ДТО65842 | Хабаровский край, Хабаровский район, в районе с. Чирки, на юго-запад 3,8 км | Этап 1.2. | Этап 2.2. | Этап 3.2. | Этап 4.2. |
| 3 | хранилище ТРО - здание 57А | 5030 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | Этап 1.3. | Этап 2.3. | Этап 3.3. | Этап 4.3. |
| 4 | теплосети здания 57А | 5036 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | Этап 1.4. | Этап 2.4. | Этап 3.4. | Этап 4.4. |
| 5 | физзащита здания 57А | 5035 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | Этап 1.5. | Этап 2.5. | Этап 3.5. | Этап 4.5. |
| 6 | наружные кабельные сети здания 57А | 5033 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | Этап 1.6. | Этап 2.6. | Этап 3.6. | Этап 4.6. |
| 7 | благоустройство здания 57А | 5037 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | Этап 1.7. | Этап 2.7. | Этап 3.7. | Этап 4.7. |
| 8 | автоподъезды здания 57А | 5034 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | Этап 1.8. | Этап 2.8. | Этап 3.8. | Этап 4.8. |
| 9 | наблюдательные скважины здания 57А | 5032 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | Этап 1.9. | Этап 2.9. | Этап 3.9. | Этап 4.9. |
| 10 | комплектная трансформаторная подстанция - сооружение 57П | 5031 | Ленинградская область, г. Сосновый Бор | Этап 1.10. | Этап 2.10. | Этап 3.10. | Этап 4.10. |

- Состав и содержание работ.

Этап I. Внесение сведений в

Реестр федерального имущества (РФИ)

о вновь возведенных объектах недвижимости

А) Подготовка и обеспечение формирования пакета документов, необходимых для внесения сведений о вновь созданных Объектах в РФИ, в том числе:

## - надлежащим образом заверенные правообладателем карты сведений об объекте учета в соответствии с формами Реестра федерального имущества (в 2 экз.);

## - надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих приобретение правообладателем объекта учета и возникновение соответствующего вещного права на объект учета;

## - подлинники или нотариально удостоверенные выписки из ЕГРП об отсутствии зарегистрированных прав иных лиц на объект учета;

## - инвентарные карты объекта учета по форме ОС-6, заверенные печатью главного бухгалтера организации (для объектов, числящихся на балансе организации);

## - справка на бланке организации о нахождении объекта на бухгалтерском учете организации (для объектов, числящихся на забалансовом учете организации);

## - справка о соответствии адреса, адресная справка, справка о соответствии площади и иные справки, выданные органом технической инвентаризации (кадастрового учета (предоставляется, в случае различия сведений в техническом или кадастровом паспорте на объект и документах, подтверждающих приобретение правообладателем объекта учета и возникновение соответствующего вещного права на объект учета);

## - справка на бланке организации об отсутствии обременений на объект учета, а также копии подтверждающих сведения об объекте учета иных документов, реквизиты которых приведены в картах сведений об объекте учета, включая кадастровый паспорт земельного участка или план земельного участка, заверенный надлежащим образом;

## - внесение запроса в АСУФИ.

Б) Карты представляются в соответствующее территориальное управление Росимущества на бумажном носителе в 2-х экземплярах и на электронном носителе в виде файлов в формате, аналогичном формату файлов, размещенных в сети Интернет на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом в автоматизированной информационной системе ведения реестра на электронных носителях и предназначенных для копирования (использования) правообладателем. В случае невозможности представления карт и записей на электронном носителе правообладатель и указанное лицо формируют их на электронном носителе в территориальном органе.

В) Результат работ: Присвоение соответствующим территориальным управлением Росимущества вновь созданному объекту учета временного реестрового номера, получение соответствующей выписки из РФИ.

Этап II. Государственная регистрация

права собственности Российской Федерации

на вновь возведенные объекты недвижимости.

А) Подготовка и обеспечение получения пакета документов, необходимых для проведения государственной регистрации права собственности Российской Федерации на вновь созданные Объекты:

- доверенностей от соответствующего территориального управления Росимущества на выполнение действий по обеспечению государственной регистрации права собственности Российской Федерации соответственно на вновь созданные Объекты;

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- документ об уплате государственной пошлины;

- выписки из РФИ;

- кадастровые паспорта Объектов;

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов ФГУП «РосРАО», а также документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;

- иные документы, запрашиваемые по требованию государственного регистратора в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в случае наличия противоречий и несоответствий в документах, предоставленных на регистрацию.

Б) Документы, предоставляемые на государственную регистрацию права собственности Российской Федерации, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

В) Результат работ: Свидетельства о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на Объекты.

Этап III. Государственная регистрация

права хозяйственного ведения ФГУП «РосРАО»

на вновь возведенные объекты недвижимости.

А) Подготовка и обеспечение получения пакета документов, необходимых для проведения государственной регистрации права хозяйственного ведения ФГУП «РосРАО» на вновь созданные Объекты:

- доверенностей от Заказчика на выполнение действий по обеспечению государственной регистрации права хозяйственного ведения ФГУП «РосРАО» соответственно на вновь созданные Объекты;

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- документ об уплате государственной пошлины;

- выписки из РФИ;

- решения соответствующего территориального управления Росимущества о закреплении Объектов за Заказчиком на праве хозяйственного ведения (при необходимости);

- кадастровые паспорта Объектов;

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов ФГУП «РосРАО», а также документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;

- иные документы, запрашиваемые по требованию государственного регистратора в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в случае наличия противоречий и несоответствий в документах, предоставленных на регистрацию.

Б) Документы, предоставляемые на государственную регистрацию прав, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

В) Результат работ: Свидетельства о государственной регистрации права хозяйственного ведения ФГУП «РосРАО» на Объекты.

Этап IV. Присвоение

вновь возведенным объектам недвижимости

постоянного реестрового номера в РФИ

А) Внесение запроса в АСУФИ о необходимости получении постоянного реестрового номера и необходимого пакета документов;

Б) Представление в соответствующее территориальное управление Росимущества необходимого пакета документов для получения постоянного реестрового номера объекта в РФИ;

В) Сопровождение процедуры присвоения реестрового номера.

Г) Результат работ: Выписка из РФИ о присвоении постоянного реестрового номера объекту и карта учета на него.

- Заказчик:                                                                     Исполнитель:

| ФГУП «РосРАО» |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор _________________И.А. Суханов «____»___________2012 г. м.п. | Генеральный директор _____________________(ФИО) «____»___________2012 г. м.п. |