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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт вакуумных насосов



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	[bookmark: _GoBack]Техническим заданием предусмотрено выполнение работ по ремонту вакуумных насосов Е250 (DK200):
- демонтаж оборудования;
- ремонт оборудования;
- монтажные работы;
- транспортировка;
- пусконаладочные работы.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы проводятся на промплощадке АО «ЧМЗ» расположенной по адресу: Российская Федерация, УР, г. Глазов, ул. Белова, д.7. 



РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	Ведомость физических объемов работ

	Таблица 1

	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
	Единица измерения
	Количественный показатель объема  работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ремонт оборудования
	Демонтаж вакуумного насоса Е250 (DK200)
	1 шт.
	2

	2
	
	Транспортировка
	1 шт.
	2

	3
	
	Сборка ремонтного комплекта
	1 шт.
	1

	4
	
	Монтаж вакуумного насоса Е250 (DK200)
	1 шт.
	2

	5
	
	Заливка маслом оборудования 
	1 шт.
	2

	6
	Пусконаладочные работы
	Пусконаладочные работы
	1 насос
	2



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

	Материалы для производства работ поставляются Исполнителем.
Качество и комплектность поставляемых материалов должны соответствовать ГОСТ, ТУ, техническим требованиям, принятым для данного вида товаров. Весь товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими его качество. Инженерное и технологическое оборудование и его комплектующие должны быть снабжены паспортами, инструкциями по монтажу и эксплуатации на русском языке, гарантийными талонами с соответствующими отметками завода-изготовителя и/или поставщика, для исполнения гарантийных обязательств. Оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не с консервации, не выставочными экземплярами.
Все поставляемые материалы, инвентарь и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.
Перечень материалов в приложении №1.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.



РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ:
с момента заключения договора до 31.12.2015 г.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. Работы производить в соответствии с требованиями ГОСТ, техническими регламентами, дефектными ведомостями. 
2. Производить работы в полном соответствии с нормами и правилами, локальными нормативными актами, действующими на АО «ЧМЗ», Положением «О порядке проведения работ повышенной опасности и допуска персонала цехов (сторонних организаций, ДЗО) для производства работ повышенной опасности».
3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в согласованный срок устранить замечания с надлежащим качеством. При невыполнении Исполнителем замечаний, Заказчика вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя. 
4. Нести ответственность за сохранность материальных ценностей.
5. Применять надлежащего качества используемые материалы, комплектующие, конструкции, оборудование соответствующие проектным спецификациям, технической документации, государственным стандартам (регламентам) и техническим условиям, обеспеченные соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Перед началом проведения работ получить необходимые разрешения и допуски от организаций, эксплуатирующих инженерные сети и коммуникации, находящиеся в зоне производства работ.



 РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы.
9.2. Исполнитель гарантирует:
-	надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
-	качество выполнения всех работ в соответствии с настоящим техническим заданием, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
- Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, Оборудования, Материалов и работ устанавливается 25 месяцев с даты подписания акта о приемке полностью выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Исполнитель их устраняет за свой счет и в согласованные сроки.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- Принимать к обязательному исполнению нормативно-правовые акты и организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность в области охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории АО «ЧМЗ».
 - Исполнитель обязан обеспечить СИЗ персонал в соответствии с нормативами, установленными типовыми нормами РФ.
- Исполнитель обязан обеспечить выполнение своим персоналом требований пропускного и внутри объектового режима, Правил внутреннего трудового распорядка, экологии, охраны труда и промышленной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, действующих на АО «ЧМЗ».
- Исполнитель несет ответственность за соблюдение пожарной безопасности на объекте работ и принимает меры по защите персонала организации от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных факторов производства.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Результаты работ должны соответствовать нормативной документации и техническим регламентам, установленным на АО «ЧМЗ».
Исполнитель передает Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактуру а также одновременно с ними акты на Скрытые работы и другую Исполнительную документацию, необходимую при сдаче данных видов работ, оформленную в соответствии с РД-11-02-2006.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру, или дать письменный мотивированный отказ в адрес Исполнителя. Фактические затраты Исполнитель подтверждает предоставлением накладных на приобретенные материалы и оборудование.
Заказчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с Исполнителем, осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и данного технического задания. 
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан в согласованный срок устранить замечания с надлежащим качеством. При невыполнении Исполнителем замечаний, Заказчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя.
Исполнитель должен известить Заказчика за 48 часов до начала приемки готовности конструкций и Скрытых работ. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком Скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если Скрытые работы выполнены, без подтверждения Заказчика, то по его требованию, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.
С момента начала работ и до их завершения по каждому объекту Исполнитель ведет журналы производства работ на русском языке. Форма журналов должна быть согласована с Заказчиком и соответствовать  требованиям действующего законодательства на момент проведения работ. Каждая запись в журналах подписывается полномочным представителем Исполнителя.
Заказчик оплачивает Исполнителю денежные средства в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Сторонами Справки форма КС-3, Акта формы КС-2, счет фактуры за фактически выполненные объемы работ после получения денежных средств от заказчика.
В случае нарушения Исполнителем срока предоставления либо не предоставления Исполнительной документации в полном объеме либо ненадлежащего оформления  Исполнительной документации, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оформление исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 на бумажном носителе в трех экземплярах.
Оформление первичной учетной документации в соответствии с альбомом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утверждённых Постановлением Госкомстата России от «11» ноября 1999 г. N 100 в трех экземплярах на бумажном и электронном носителях в формате MicrosoftWord или MicrosoftExcel.



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

	
	АО
	Акционерное общество

	
	ООО
	Общество с ограниченной ответственностью

	
	ФЗ
	Федеральный закон



РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация деталей и материалов
	

	2
	Проект договора
	





	Зам. директора (по технической подготовке производства) 
	
	
Д.Н. Микрюков
	

	(наименование должности руководителя подразделения)
	(подпись)
	(ФИО)
	(Дата)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Зам. директора по экономике и финансам 
	
	
Р.А. Касимов
	

	(наименование должности руководителя подразделения)
	(подпись)
	(ФИО)
	(Дата)

	
	
	
	

	
Начальник отдела СМР
	
	
В.А. Надежин
	

	(наименование должности руководителя подразделения)
	(подпись)
	(ФИО)
	(Дата)

	
	
	
	





1

