	
	



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
На проведение работ по бетонированию УЛР Балтийской АЭС блок 2.
1. Наименование выполняемых работ:
бетонирование УЛР Балтийской АЭС блок 2
2.  Требования к объему выполняемых работ

Объем работ в соответствии с чертежами* на оборудование УЛР:
1301.01.01.000 ВО

1301.02.01.000 ВО

1301.02.0 .000 ВО

1301.02.04.000 ВО

1301.02.05.000 ВО

1301.02.06.000 ВО

1301.03 00 000 ВО

1301.04.01.000 ВО

1301.05.01.000 ВО

Работы включают: приготовление бетонных растворов, работы по бетонированию УЛРАЗ Балтийской АЭС бл.2, укладку пластин ПОЖА и засыпку гранул ГОЖА
3. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

Материалы для проведения работ  предоставляются Заказчиком. Исполнитель для проведения работ  применяет собственное оборудование.

4. Требования к сроку выполнения работ.
1 ЭТАП: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о начале производства работ, с правом досрочного выполнения работ.
2 ЭТАП: в двухнедельный срок Исполнитель обязуется осуществить и закончить все работы по бетонированию УЛР АЗ после получения письменного уведомления от Заказчика о готовности проводить работы.
5. Место выполнения работ

1 ЭТАП:  Производственная площадка завода-изготовителя УЛРАЗ(филиал ЗАО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске;  г. Волгодонск Ростовской области, ул. Жуковское шоссе д.10).
2 ЭТАП   Монтажной площадке Балтийской АЭС бл.2

6. Требования к качеству выполняемых работ

Все работы должны быть выполнены в соответствии с Инструкциями по бетонированию (прилагаются):  
1301.01.00.000 Д1;

1301.02.00.000 Д1;

1301.02.00.000 Д3;

1301.03.00.000 Д1; 
1301.03.00.000 Д2; 

1301.04.00.000 Д1; 
1301.05.00.000 Д1,

а также действующим в РФ стандартам.
*) Информация  о чертежах необходимого оборудования  предоставляется Заказчиком по запросу для ознакомления  с 9-00 часов до 18-00  часов по рабочим дням в офисе ЗАО «АЭМ-Технологии» при условии заключения с ЗАО «АЭМ-технологии» соглашения об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну и предоставлении оригинала данного соглашения.

PAGE  

