	СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
_____________________Т.Ю.Гаврилова
                «____» __________ 2011 года 
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

____________________ Е.В. Гордеев

                «___» __________ 2011 года


ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений на право заключения договора
на выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции г. Лесной (производительностью 14 600 м3/сут)» №45.042.01.01
	Согласовано:

	Руководитель ГЦЗ
	
	А.В. Киселёв

	Инженер ГЦЗ
	
	П.В. Пирогов 

	

	Номер закупки: № ______________________
	Номер годовой программы закупок: № 1843/364


Заместитель главного инженера

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

по энергетике, рациональному

природопользованию и экологии: _____________________ Н.В. Ларионов

Исполнитель: _________________С.В. Сухов

2011 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции г.Лесной». №45.042.01.01
1. Заказчик: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.
2. Контактное лицо: Калинин Игорь Валерьевич, тел.: (34342) 3-88-44
электронная почта: oge@ehp-atom.ru
3. Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация о проведении открытого запроса предложений в электронном виде: http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru.
4. Форма и вид процедуры закупки: открытый запрос предложений в электронной форме
5. Предмет договора: выполнение  комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»: Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции г. Лесной (производительностью 14 600 м3/час)»
6. Состав и объем работ: согласно утверждённому техническому заданию (ТЗ) №1-14600 (исх.№008-05/115 от 07.02.2011г) и проекту «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции г. Лесной (производительностью 14 600 м3/час)» №45.042.01.01
7. Место выполнения работ/оказание услуг: Свердловская область, г. Лесной.
8. Срок выполнения работ/оказания услуг: с 01.03.2012 г. по 20.10.2012 г.
9. Начальная (максимальная) цена договора: 9 990 826, 36 руб. с НДС 18%.

Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором (в т.ч. расходы на подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, материалов и оборудования, стоимость доставки оборудования до Объекта, расходы на упаковку, ГСМ, расходы за пользование энергоресурсами (тепло-, водо-, электро-) и телефоном в период выполнения работ, стоимость полного комплекта технической документации, расходы на проведение монтажа, пусконаладки, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора).
В цену Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же  работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.
10. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: по условиям договора.
11. Срок, место и порядок предоставления документации по проведению запроса предложений:
 Документация по проведению запроса предложений размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. Доступ к документации по проведению запроса предложений предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении запроса предложений и в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
 Проектная документация предоставляется ежедневно кроме субботы и воскресенья        с 8-00 до 17-00, начиная с 21.12.2011 года и не позднее 17-00 11.01.2012 года по адресу: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Свердловская область, г.Лесной, ул.Орджоникидзе, 1 (отдел капитального строительства, комната 32), 
тел./факс: 8 (34342) 3-18-76 / 8 (34342) 2-65-19.
Проектная документация выдается на основании запроса любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (в том числе по электронной почте) с указанием способа получения проектной документации и реквизитов для направления разъяснений и изменений проектной документации, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
12. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не требуется.
13. Срок окончания подачи Предложений: 11.01.2012 года 10-00 (время Московское).
14. Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявками на участие в запросе предложений:
 11.01.2012 года в 10-00 (время Московское).
15.  Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронном виде состоится на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru  не позднее 11.01.2012 г.
16.  Место и дата подведения итогов открытого запроса предложений (оценка и сопоставление заявок): подведение итогов открытого запроса предложений в электронном виде состоится на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru  не позднее 11.01.2012 г.
17.  Возможность проведения процедуры переторжки: без переторжки.
18.  Предоставляемые преференции: не предоставляются.
19. Настоящее извещение о проведении запроса предложений не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.
20.  Организатор размещения заказа вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом этапе не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
21.  Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по проведению запроса предложений.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», включая его законных правопреемников и иных лиц, действующих от его имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение запроса предложений.
Комиссия по размещению заказа – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений (далее – Комиссия).

Запрос предложений – организуемая и проводимая организатором размещения заказа процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации по проведению запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Продукция – товары, работы или услуги.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, публикуемая на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/ и на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru.
Документация по проведению запроса предложений – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. Документация по проведению запроса предложений (далее также – документация) размещается на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений.

Предложение (заявка на участие в процедуре закупки) [в отношении лота] – комплект документов, содержащий письменное предложение участника процедуры закупки [по указанному лоту], направленное организатору размещения заказа по форме и в порядке, установленным документацией по проведению запроса предложений.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений [каком-либо лоте запроса предложений]. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации по проведению запроса предложений, разъяснения документации по проведению запроса предложений, подача Предложения [по какому-либо лоту запроса предложений].

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, представившее Предложение [по какому-либо лоту запроса предложений], в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений [каком-либо лоте запроса предложений].

Победитель запроса предложений [по какому-либо лоту запроса предложений] – участник запроса предложений [по какому-либо лоту запроса предложений], предложивший лучшие условия выполнения договора [по данному лоту запроса предложений] в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении запроса предложений, в документации по проведению запроса предложений, отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена [если определяется], сроки и иные условия. Участник процедуры закупки подает Предложение в отношении определенного лота. Комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя запроса предложений в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

Начальная (максимальная) цена договора [цена лота] – предельно допустимая цена договора [в отношении каждого лота отдельно], определяемая в документации по проведению запроса предложений.

Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение цены [или первоначальных условий] Предложения участников запроса предложений. Переторжка проводится только по решению Комиссии.
	СОДЕРЖАНИЕ
	

	I. Общие положения
	7

	1.1. Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений
	7

	1.2. Правовой статус процедуры и документов
	7

	1.3.  Прочие положения
	7

	II. Требования к Участникам открытого запроса предложений
	8

	2.1. Требования к Участникам:
	8

	III. Порядок проведения открытого запроса предложений
	9

	3.1. Извещение и Документация о проведении открытого запроса предложений
	9

	3.2. Требования, предъявляемые к Предложению
	10

	3.3. Требования к сроку действия Предложения
	12

	3.4. Требования к языку Предложения
	12

	3.5. Требования к валюте Предложения
	12

	3.6. Разъяснение положений Документации
	12

	3.7. Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов
	12

	3.8. Оценка предложений и выбор Победителя
	13

	3.9. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения открытого запроса предложений
	14

	IV. Информационная карта открытого запроса предложений
	15

	V. Формы документов, включаемых в Предложение
	23

	5.1. Форма описи документов представляемых в составе заявки для участия в открытом запросе предложений
	23

	5.2. Форма заявки на участие в электронном запросе предложений
	26

	5.3. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках 

работ и услуг
	29

	5.4. Форма анкеты Участника процедуры закупки
	32

	5.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Участника запроса предложений
	33

	5.6.
Форма справки о распределении выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками
	34

	 5.7.  Форма справки по системе управления охраной труда
	35

	5.8. Справка о завершенных в 2008-2011 гг. договорах на выполнение строительно-монтажных работ по переводу хлораторных насосно-фильтровальных станций на гипохлорит натрия
	38

	СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ
	39

	ГРАФИК поставки товара/выполнения работ /оказания услуг
	41

	VI. Техническая часть
	44

	Техническое задание 
	44

	VII. Проект договора (c приложениями)
	55

	
	


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений

1.1.1. Заказчик/Организатор размещения заказа (далее – Организатор размещения заказа), указанный в настоящей документации о проведении открытого запроса предложений (далее также – Документация), проводит открытый запрос предложений в соответствии с условиями и положениями настоящей Документации.
1.1.2. В открытом запросе предложений может принять участие лицо, своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету открытого запроса предложений (далее также - Предложение) и документы согласно размещенным на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом», в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке (ЭТП) «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru извещению о проведении открытого запроса предложений (далее также – Извещение) и настоящей Документации.

1.2. Правовой статус процедуры и документов
1.2.1. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо редукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенного приказом от 29.07.2009 №518, в редакции приказа от 02.11.2011 № 1/941-П.
1.2.2. Извещение о проведении открытого запроса предложений является приглашением Участникам открытого запроса предложений делать Предложения.

1.2.3. Победителем открытого запроса предложений признается Участник процедуры закупки, который на основании критериев и порядка оценки, установленных в настоящей документации, определен Единой комиссией по размещению заказа (далее также – Комиссия) как Участник процедуры и, предложивший лучшие условия исполнения договора на выполнение работ (далее также – Победитель). 

1.3. Прочие положения

1.3.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, Организатор размещения заказа не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед Участниками, независимо от хода и результатов открытого запроса предложений.

1.3.2. Организатор размещения заказа обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников процедуры закупки сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.3.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником, установления факта проведения ликвидации, признания Участника по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), либо факта наложения ареста на имущество Участника, либо факта приостановления его экономической деятельности, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период Единая комиссия по размещению заказа вправе отстранить такого Участника от участия в открытого запросе предложений на любом этапе проведения открытого запроса предложений.

1.3.4. Организатор размещения заказа имеет право отказаться от проведения открытого запроса предложений в любое время, при этом Организатор размещения заказа не несет ответственности перед Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса предложений. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается Организатором размещения заказа в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом», в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru и  на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru и в том средстве (-ах) массовой информации, в котором (-ых) Организатором размещения заказа было размещено извещение о проведении открытого запроса предложений. В течение пяти дней со дня принятия указанного решения Организатором размещения заказа направляются соответствующие уведомления всем Участникам, подавшим Предложения на участие в открытом запросе предложений.

1.3.5. Открытый запрос предложений признаётся несостоявшимися, если:

- не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;

- на основании результатов рассмотрения Предложений Единой комиссией по размещению заказа принято решение об отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений;

- подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в открытого запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником открытого запроса предложений. 

1.3.6. Организатор размещения заказа вправе установить преференциальную поправку, касающуюся увеличение размера аванса по договору для Участников, которые оказывают/выполняют услуги/работы российского происхождения. Сведения о предоставлении вышеуказанной преференциальной поправки содержатся в Информационной карте открытого запроса предложений (Раздел IV настоящей документации).
II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕЛОЖЕНИЙ
2.1. Требования к Участникам

2.1.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в процедуре закупки не принято.

6) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

2.1.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

2.2. Организатор размещения заказ, Заказчик имеет право внести Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:
а) если такой участник процедуры закупки:
- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;
- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;
- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;
б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.1.  Извещение и Документация о проведении открытого запроса предложений

3.1.1. Документация размещается в сети Интернет на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» по адресу: http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru одновременно с Извещением о проведении открытого запроса предложений. 

3.1.2.  Любой желающий может получить документацию, скачав её с официального сайта в сети Интернет: http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru.  
3.1.3. Документация предоставляется со дня размещения Извещения на официальном сайте о размещении заказов и на торговой площадке и до дня окончания приема заявок в письменной форме, по запросам участников открытого запроса предложений, направляемых в письменной форме. Документация предоставляется в срок до двух рабочих дней по запросу участника, оформленного надлежащим образом. Участники, получившие настоящую документацию в письменной форме, подлежат регистрации в соответствующем журнале выдаче документации.

3.1.4. Организатор размещения заказа вправе внести изменения в настоящую документацию и Извещение. Эти изменения должны быть размещены на официальном сайте о размещении заказов и торговой площадке, на которых размещены Извещение и Документация. Организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в настоящую Документацию и Извещение не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи Предложений на участие в открытом запросе предложений.

3.2. Требования, предъявляемые к Предложению

3.2.1. Участник открытого запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:

1) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями настоящей Документации;

2) пояснительную записку, содержащую информацию об объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в настоящей Документации по форме, предусмотренной настоящей Документацией;

3) проект договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями, установленными настоящей Документацией;

4) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации, указанные в п.3.2.2 настоящей документации.

3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям настоящей Документации:

1) анкета, включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения по форме, предусмотренной настоящей Документацией;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:

- копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
5) иностранные участники открытого запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);  

7) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ, оказания услуг, поставки товаров;

10) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

11) копии документов, подтверждающих отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки

12) документы, подтверждающие наличие квалифицированного персонала и производственной базы для проведения работ по предмету закупки (для проведения оценки по критерию №2 "Наличие у компании опыта выполнения аналогичных работ и квалификация участника" п.п. 2.2., 2.3. п. 16 "Информационной карты" документации о проведении запроса предложений);

13) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В Предложении должно быть указано контактное лицо Участника, ответственное за взаимодействие с Организатором размещения заказа по предоставлению и получению документов.

3.2.4. Заявка и все прилагаемые к ней документы на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» должны отражаться в описи и быть подписаны уполномоченным лицом электронной цифровой подписью.

3.2.5. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявке на участие в запросе предложений неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней может быть расценено комиссией по размещению заказа как существенное несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным настоящей Документацией

3.3. Требования к сроку действия Предложения

3.3.1. Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в Предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 30 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

3.4. Требования к языку Предложения

3.4.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен надлежащим образом заверенный перевод этих документов на русский язык.

3.5. Требования к валюте Предложения

3.5.1. Цена договора, содержащаяся в Предложении, должна быть выражена в рублях, если в Документации не установлено иное требование к виду валюты договора.

3.6. Разъяснение положений Документации

3.6.1. Участники вправе не позднее срока окончания приема Предложений в письменной форме обратиться к Организатору размещения заказа с запросом о разъяснении положений настоящей Документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику, организатору размещения заказа.
3.6.2. Организатор размещения заказа в течение двух рабочих дней с момента поступления запроса о разъяснении положений Документации размещает разъяснение положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
3.7. Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов

3.7.1.  Для участия в Запросе предложений любое лицо размещает на торговой площадке в установленный срок свое Предложение, оформленное согласно требованиям, извещении и документации о проведении  запроса предложений.

3.7.2. Участники подают свои Предложения в электронном виде на торговой площадке.

3.7.3.  Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в открытом запросе предложений, все Предложения на участие в открытом запросе предложений данного Участника отклоняются без рассмотрения.

3.7.4.  Предложения, полученные позже установленного в Извещении и Документации срока, организатором размещения заказа не рассматриваются, независимо от причин опоздания.

3.7.5.  Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в открытом запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений на участие в открытом запросе предложений.

3.7.6.  Комиссия в установленные Извещением время и дату проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) с Предложениями на торговой площадке, указанному в Извещении и Информационной карте настоящей Документации.
3.7.7.  Во время процедуры вскрытия конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) Комиссия оглашает количество поданных Предложений и наименование подавших их Участников.
Во время процедуры вскрытия конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) ведется протокол вскрытия Предложений, в котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с Предложениями. 

Протокол вскрытия конвертов (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам), не содержащий информацию о составе комиссии, размещается Заказчиком, организатором размещения заказа, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом», в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru организатором размещения заказа.

3.8. Оценка предложений и выбор Победителя

3.8.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений Участников проводится в день, указанный в Извещении, и проходит в два этапа. Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется комиссией, формируемой Организатором размещения заказа.

3.8.2. Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о выборе Победителя открытого запроса предложений. 

3.8.3. Стадия рассмотрения Предложений:

1) в рамках стадии рассмотрения Предложений Участников комиссия проверяет:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям Документации;

- соответствие Участников требованиям Документации.

2) по результатам проведения рассмотрения Предложений комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

- не отвечают требованиям к оформлению Предложения;

- не отвечают требованиям Документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации;

- подавшие их Участники не соответствуют требованиям настоящей Документации.

3.8.4. Стадия оценки и сопоставления Предложений:

1) в рамках оценки и сопоставления Предложений Комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности по критериям, указанным в Информационной карте открытого запроса предложений (Раздел IV настоящей Документации).

3.8.5. Стадия принятия решения о выборе Победителя открытого запроса предложений:

1) после завершения процедуры рассмотрения и оценки Предложений Участников открытого запроса предложений Организатор размещения заказа может либо выбрать Победителя сразу по итогам оценки и сопоставления, либо внести изменения в настоящую Документацию. При этом Организатор размещения заказа уведомляет всех Участников, подавших Предложения, о внесении изменений в настоящую Документацию и сроке предоставления нового Предложения. При повторном предоставлении Предложения, в случае внесения Организатором размещения заказа изменений в настоящую Документацию, не требуется повторно предоставлять документы, указанные в п.3.2.2. настоящей Документации; 

2) по результатам оценки и сопоставления поступивших новых Предложений Комиссия принимает решение о выборе Победителя. 

3.8.6. Решение комиссии о результатах оценки и сопоставления Предложений Участников оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений Участников открытого запроса предложений, в котором приводятся:

1)  сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены;

2) перечень Предложений Участников, в приеме которых Организатором размещения заказа было отказано;

3) перечень отозванных Предложений Участников;

4) наименования Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с указанием оснований для отклонения;

5) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

6) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;

7) сведения о решении комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников открытого запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

8) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес Участника открытого запроса предложений, который был признан Победителем, а также Участника, Предложению которого было присвоено второе место.

3.8.7. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставлении Предложений. 

Указанный протокол размещается на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом», в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru заказчиком, организатором размещения заказа в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии.

3.8.8. Уведомление о признании Участника открытого запроса предложений Победителем и экземпляр протокола об оценке и сопоставлении Предложений Участников открытого запроса предложений выдаются Победителю или его полномочному представителю Организатором размещения заказа под расписку либо направляются по почте, с уведомлением о вручении, не позднее пяти рабочих дней с даты утверждения протокола Заказчиком.

3.9. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения открытого запроса предложений
3.9.1. Договор между заказчиком и победителем запроса предложений может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений, а при проведении закрытого запроса предложений - со дня подписания протокола об оценке и сопоставлении предложений участников.

3.9.2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Документации и сведениями, содержащимися в Предложении Участника открытого запроса предложений.

3.9.3. Победитель открытого запроса предложений в электронной форме считается уклонившимся от заключения договора субподряда при непредставлении в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru протокола оценки и сопоставления заявок документов, указанных в п. 3.2.1. -  3.2.2., непредставлении Заказчику подписанного договора субподряда в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора субподряда.

3.9.4. В случае отказа либо уклонения Победителя открытого запроса предложений от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с  участником, занявшим при проведении открытого запроса предложений второе место.
3.9.5. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре открытого запроса предложений.

3.9.6. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем открытого запроса предложений и Участником, занявшим второе место, Организатор размещения заказа публикует извещение о признании открытого запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом», в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru.
IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Предмет открытого запроса предложений (с указанием объёма выполняемых работ, услуг)
	Выполнение  комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции г.Лесной», на основании проектно-сметной документации «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции г. Лесной (производительностью 14 600 м3/сут)» №45.042.01.01
Состав и объем работ/услуг

Обустройство, монтаж узлов:

· хранения и дозирования товарного гипохлорита натрия

· разбавления товарного раствора гипохлорита натрия

· приготовления и подачи нейтрализующего раствора.

Перечень общестроительных, монтажных работ:

1.Устройство нейтрализационного приямка 2500×1500×1000мм(h) (разборка бетонного основания, бетонирование стенок; облицовка плиткой)

2.Устройство перекрытия нейтрализационного приямка в помещении склада хлора (лист просечной толщиной 3мм; химическая и механическая подготовка, окрашивание эпоксидной краской)

3.Устройство двух канализационных приямков 1100×400×400мм и бортиков (h=1000мм) (разборка бетонных оснований, выемка грунта, армирование сеткой, бетонирование сеток, облицовка внутренней поверхности химически стойкой плиткой)

4.Устройство перекрытия канализационных приямков и переходных площадок зоны дозирования в помещении расходного склада хлора

5. Восстановление бетонных полов в помещении расходного склада хлора.

6.Поставка и монтаж технологического оборудования, автоматизация процесса с выводом информации на пульт управления

7.Монтаж и подключение  инженерных сетей.

(Подробная информация об общестроительных, монтажных работах по объекту «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции г. Лесной»  находится в электронной версии проекта №45.042.01.01)

	2
	Наименование и адрес Заказчика,

адрес официального сайта, контактная информация
	ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: 

Игорь Валерьевич Калинин, тел. 8 (34342) 3-88-44

Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.ru (для 008-Калинин)

	3
	Организатор размещения заказа 

(Организатор открытого запроса предложений)
	ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г.Лесной, ул.Орджоникидзе, 1 (отдел капитального строительства), тел./факс: 8 (34342) 3-73-09 / 2-65-19

Контактное лицо по организационным вопросам:

Татьяна Шамильевна Ковязина

	4
	Количество лотов
	1 (один)

	5
	Место проведения работ, оказания услуг.
	Свердловская область, г. Лесной

	6
	Срок проведения работ, оказания услуг.
	Сроки выполнения работ/оказания услуг: не позже 20.10.2012 г.

С max 
–
предельный (максимально допустимый) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – 
20 августа 2012 года
С min 
–
минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – 20 октября 2012 года

	7
	Начальная (максимальная) цена договора, величина  НДС
	в базисном уровне цен 2001 года: 2 060 960 руб., включая НДС;

в текущем уровне цен: 9 990 826, 36 руб., включая  НДС 18%.

Цена договора включает в себя: стоимость доставки оборудования до Объекта, расходы на упаковку, стоимость полного комплекта технической документации, стоимость временных зданий и сооружений, расходы на подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, стоимость материалов и оборудования, проведение строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора.

	8
	Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ/услуг по договору
	В соответствии со п.10 проекта договора.

Аванс – не более 30% от суммы договора.

Форма оплаты – безналичный расчет.
С победителем запроса предложений будет заключен договор, в соответствии с которым Подрядчику будет произведена оплата работ. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

- авансовый платеж на выполнение работ производится в течение 5 банковских дней после представления Подрядчиком счета на авансовый платеж.

Задержка выплаты авансового платежа не является основанием для прекращения работ или изменения сроков работ, установленных в п.п.3.1 настоящего Договора и Календарным планом (Приложение к настоящему Договору);

- последующая оплата выполненных работ (этапов работ) с учетом объемов финансирования осуществляется в течение 30 рабочих дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п.п.10.1 настоящего Договора на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, и счета-фактуры на оплату работ с пропорциональным зачетом авансового платежа, не позднее 24 числа отчетного месяца.

Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные  «Проекта договора» (Цена договора и порядок расчетов), настоящей Документации и Календарным планом.

	9
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, подрядчиками.
	Российский рубль

	10
	Срок подачи заявок на участие в запросе предложений
	Заявки на участие в запросе предложений подаются  с момента опубликования извещения о проведении запроса предложений 

до 11.01.2012 года 10:00 (время московское)

	11
	Состав заявки на участие в запросе предложений и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе предложений
	1. Заявка на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации запроса предложений (раздел V, Форма 1). 

Заявка на участие в запросе предложений подготавливается в электронном виде по формам, представленным в Разделе V настоящей документации и заверяется подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника процедуры закупки.

2. анкета (раздел V, Форма 2);

3. документы, указанные в пункте 19 раздела IV «Информационная карта запроса предложений», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям;

в том числе:

– сведения об организации;

– свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением видов строительных работ, к которым осуществлён допуск)

4. Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации запроса предложений (раздел V, соответствующая форма) с приложением:

– документов согласно подпункту 19 раздела IV «Информационная карта запроса предложений»;

– оригиналы документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования на предложение в рамках настоящего конкурса этого оборудования (раздел V, соответствующая форма), если участник процедуры закупки не является изготовителем предлагаемого оборудования;

– локальный сметный расчёт, составленные с применением ТЕР Свердловской области, подтверждающий заявленную цену.
5. график оплаты выполняемых работ/оказываемых услуг в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (раздел V, соответствующая форма);

6. сводная таблица стоимости в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (раздел V, соответствующая форма)

	12
	Дата окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений
	11.01.2012 г. до 10:00 (время московское)

	13


	Дата и время открытия доступа к электронным заявкам на участие в запросе предложений
	11.01.2012 г. 10:00 (время московское)

	14
	Дата и место подведения итогов запроса предложений 
	Подведение итогов открытого запроса предложений на электронной площадке www.a-k-d.ruhttp://
 
не позднее 11.01.2012 г.

	15
	Срок подписания договора Победителем запроса предложений
	Договор может быть заключен не ранее, чем через десять со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений

	16
	Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений
	Не требуется

	17
	Обеспечение исполнения договора
	Банковская гарантия возврата на сумму не менее суммы авансовых платежей (предоставляется до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе)

	18
	Привлечение субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ/услуг, выше которого требуется представление документов на субподрядчиков/ соисполнителей 
	допускается, не более 5%

	19
	Требования к Участникам процедуры закупки.

(Требования установленные законодательством РФ)
	19.1. Участник должен иметь и предоставить:

- В случае выполнения работ собственными силами - свидетельство саморегулируемой организации (далее – СРО) о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, предусмотренных конкурсной документацией.

- В случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков:

- свидетельство СРО о допуске к работам, выполняемым собственными силами согласно плана распределения объемов работ и наличие допуска к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (генеральный подрядчик);
- свидетельство СРО субподрядчика(-ов) о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком(-ами), согласно плана распределения объема работ.

В перечне видов работ должны быть следующие виды работ (согласно классификатора видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту):
2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

13. Устройство кровель

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.5. Устройство системы электроснабжения
23. Монтажные работы

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
24. Пусконаладочные работы

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (в случае привлечения субподрядчика)

19.2. Участник процедуры закупки должен иметь и предоставить оригинал гарантийного письма, подтверждающего согласие обеспечить исполнение гарантийных обязательств на полный комплекс работ, включая ранее выполненные работы на протяжении гарантийного срока.
19.3. Участник процедуры закупки должен иметь и предоставить справку по СУОТ 5.7.  Форма справки по системе управления охраной труда) с приложением утвержденного руководителем организации Положения о службе по охране труда, разработанного на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02. 2000 №14).

	20
	Требования, установленные заказчиком, к качеству и техническим характеристикам работ, услуг.
	Приводятся в разделе VI. Техническая часть документации запроса предложений.



	21
	Возможность проведения процедуры переторжки 
	невозможна

	22
	Сведения о предоставлении преференций
	не предоставляются



	23
	Размер иного вида обеспечения 
	Обеспечение возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии в течение в соответствии с п.13 Проекта договора.

	24
	Методика оценки заявок на участие в запросе предложений:
	Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле:

R i = БЦ i  × Vц  + БС i  × Vс  + БО i × Vо + БГ i  × Vг
где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БС*, БО, БГ – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi, Сi*,  Гi,   – 100 баллов 
* –
учитывается, если оценка по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» проводится в баллах.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ»:

БЦ i
=

Ц min  

× 100
Ц i
где: БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника конкурса, баллы

Ц i  – предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе i-го участника конкурса, руб.с НДС

Ц min –
минимальное предложение участника конкурса о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в конкурсе из представленных участниками конкурса предложений, руб. с НДС

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:

БСi
=

Сmax – Ci
× 100
Cmax – Cmin
где:  БС i 
– 
оценка по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» i-го участника конкурса, баллы

C i  – предложение о сроке поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке на участие в конкурсе i-го участника конкурса, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С max –
предельный (максимально допустимый) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С min –
минимальный срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, ранее которого поставить товар, выполнить работы, оказать услуги не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКА»:

Максимальный балл получает компания, у которой сумма цен договоров за последние 3 года сопоставимого характера и объема относительно периода выполнения работ равна, либо превышает начальную максимальную цену. Балл, получаемый компаниями, сделавшими другие предложения, определяется по формуле
Опыт
Баллы

Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max  
0

БО i
=

О i  – Ц max  

× 100
О предел – Ц max
Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
100

где:  Оi – сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб., 

с НДС 18%;
        Ц max  – начальная (максимальная) цена договора, руб., с НДС 18%;
        Определ – предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, [но не более, чем на 300 %], руб.с НДС;
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»:

Срок представляемых гарантий качества – срок предоставляемых гарантий качества товара, работ, услуг, на который участник конкурса, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации

Срок представляемых гарантий качества (Гарантийный срок) 
Баллы
Гmin
0 баллов
БГi
=

Гi  – Гmin
× 100
Гпредел – Гmin
Соответствие, либо превышение Гпредел
100 баллов

где: Гi
–
гарантийный срок, указанный i-м участником конкурса – (если Гi менее Гпредел, если более – 100 баллов)

Гmin 
–
минимальный гарантийный срок согласно требованиям, указанным в настоящей документации 

Гпредел 
–
предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin


	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и их значимость

	Критерии оценки заявки
	Дополнительные подкритерии 
	Значимость критериев оценки заявки

	1. Цена договора
	75%

	2. Сроки выполнения работ, оказания услуг
	Сmax = 20 августа 2012 г. 

Сmin = 20 октября 2012 г.
	10%

	3. Квалификация Участника процедуры закупки
	Опыт и репутация Участника

Цmax = 9 990 826, 36 

Oпредел. = 14 986 240
	5%

	4. Срок представляемых гарантий качества
	Гпредел = 60 месяцев

Гmin = 36 месяцев
	10%

	Совокупная значимость всех критериев в процентах
	100%


v. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
5.1. Форма описи документов представляемых в составе заявки для участия в открытом запросе предложений
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом запросе предложений на право заключения договора __________________________________________________________________________
Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

 участия в названном запросе предложений нами направляются нижеперечисленные документы:
	№№ п\п
	Наименование документа 


	Номер

страницы
	Кол-во

листов

	1
	Заявка на участие в открытом запросе предложений
	
	

	2
	Анкета Участника процедуры закупки (форма 2)
	
	

	3
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений
	
	

	4
	Документы, подтверждающие полномочия лица (решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность) на осуществление действий от имени участника процедуры закупки
	
	

	5
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (письмо-обязательство).

Если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для Участника процедуры предмет договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

Письмо об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки.

Если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе для Участника невозможно Участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем Конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора
	
	

	6
	Лицензии, сертификаты, свидетельства СРО, подтверждающие соответствие Участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим выполнение работ/услуг, являющихся предметом запроса предложений.
	
	

	7
	Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц),

полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений. Выписка из ЕГРИП (для физического лица)
	
	

	8
	Учредительные документы
	
	

	9
	Свидетельство о государственной регистрации
	
	

	10
	Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
	
	

	11
	 Справка о завершенных в 2008-2011 гг. договорах на выполнение строительно-монтажных работ по переводу хлораторных насосно-фильтровальных станций на гипохлорит натрия на сумму не менее суммы договора
	
	

	12
	Копии сертификатов соответствия на товары (при наличии)
	
	

	13
	Свидетельства изготовителя (форма ___)
	
	

	14
	График поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (форма ___)
	
	

	15
	График оплаты поставляемого товара/ выполняемых работ / оказываемых услуг (форма ___)
	
	

	16
	Справка о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками
	
	

	17
	Копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года
	
	

	18
	Сводная таблица стоимости (форма ___)
	
	

	19
	Справка о материально-технических ресурсах (форма ___)
	
	

	20
	Справка о кадровых ресурсах (форма ___)
	
	

	21
	Справка по СУОТ (форма ___)
	
	

	22
	Техническое предложение (форма ___)
	
	

	23
	Субподрядчик/ Соисполнитель __________
	
	

	23.1
	Соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем
	
	

	24
	Гарантийное письмо
	
	

	25
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника процедуры закупки
	
	

	
	Итого количество листов
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание:

В случае привлечения субподрядчиков Участником процедуры закупки, для исполнения договора производства работ, услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки, Участник процедуры закупки обязан представить аналогичный пакет документов на привлекаемого субподрядчика.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. 

3. Участник процедуры закупки присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

6. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 19 раздела II «Информационная карта запроса предложений».

5.2. Форма заявки на участие в электронном запросе предложений
ПИСЬМО-ЗАЯВКА

на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на __________________________________________________________________________________ 
(указать наименование предмета Конкурса)
__________________________________________________________________________________  
(указать наименование и номер Лота, по которому Участник процедуры закупки участвует в Конкурсе, (в случае, если Конкурс проводится по нескольким лотам)

Изучив извещение и проектную документацию о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции г. Лесной (производительностью 14 600 м3/сут)», опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru и на сайте электронной торговой площадки «Аукционный Конкусный Дом» http://www.a-k-d.ru, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, ___________________________ __________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу _______________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

в лице, ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. (для юридического лица)
направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений и сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений с учётом условий, установленных в Извещении о проведении открытого запросе предложений и документации по открытому запросу предложений, и заключить договор на сумму_______________________________________ (________________________________________________________________________________),
(сумма договора цифрами и прописью)

включающую в себя все необходимые расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

предлагает заключить договор на: выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции г. Лесной (производительностью 14 600 м3/сут)»
(предмет договора)
в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/ выполнения  работ/ оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№ п/п
	Условия заявок на участие в запросе предложений 
(сведения, оглашаемые на заседании по вскрытию конвертов с заявками)

[указываются сведения являющиеся критериями рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, например]
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС
	[указать цену договора]

	2. 
	Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг
	[указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг]

	3. 
	Лицензии __________
	[указать область лицензирования, номер, дату выдачи, срок окончания действия лицензий]

	4. 
	Свидетельства СРО
	[указать наименование СРО, выдавшего свидетельство, виды деятельности, номер, дату выдачи, срок окончания действия свидетельства]

	5. 
	Опыт выполнения договоров
	[указать количество договоров, сопоставимого характера и объема поставки товаров/ выполнения работ /оказания услуг, заключенных в 2008-2010гг., общую цену указанных договоров]

	6. 
	Система управления охраной труда
	[указать «да» при наличии СУОТ, «нет» - при отсутствии]

	7. 
	Гарантийный срок, мес.
	[указать гарантийный срок]


2. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в запросе предложений 
 от «___»_______20__ г. _____________________________________________________________ (указывается наименование и реквизиты запроса предложений) в отношении_________________________________________________________________________ (указывается фирменное наименование Участника процедуры закупки): 

- ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;

- на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
3. Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в запросе предложений до момента подписания договора или признания запроса предложений 
несостоявшимся, но в любом случае не менее 45 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Эта заявка на участие в запросе предложений 
 будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до наступления вышеуказанных обстоятельств.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на _________________________ (указать наименование предмета запросе предложений (лота)) в соответствии с учётом требований документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений, в срок, установленный в документации по запросу предложений.

5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя запроса предложений, а Победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на _________________________ (указать наименование предмета запроса предложений (лота) с учётом требований документации по запросу предложений и условиями наших предложений.

6. Мы извещены о включении сведений о ________________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

7. В случае признания нашей заявки, как содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде ______________________________ (безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме ________ (____________________________________________________________) рублей.

(В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 
и проекта договора и до подписания официального договора, настоящая заявка на участие в запросе предложений будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

10. Наше местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица), и почтовый адрес ________________________________________, телефон ___________ , факс ___________________________________.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

10. К настоящей заявке прилагаются документы на _____стр.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

5.3. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках 
работ и услуг

Приложение №1 

к заявке на участие в запросе предложений 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию по запросу предложений 
на право заключения договора на выполнение работ по __________________________________________________________________________________, 

(наименование предмета закупки)

в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса предложений, документацию по запросу предложений, проект договора на выполнение вышеуказанной закупки, мы _______________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

в лице ______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

согласны выполнить работы, оказать услуги с учётом требований Заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:
      Таблица 1
	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Таблица 2
	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя 
	Предложения Участника запроса предложений 

	Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
	

	Сроки выполнения работ
	

	Место выполнения работ
	

	Безопасность выполняемых работ
	

	Качество выполняемых работ 
	

	Результаты работ
	

	Срок и объём предоставления гарантий качества работ/услуг
	


2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по следующей цене _________________________________________________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) _________________________________________________ (сумма прописью) рублей 
В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

5.4. Форма анкеты Участника процедуры закупки

	Фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица.

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона физического лица для индивидуального предпринимателя.
	

	2. Место нахождения Участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес 

	 3. Почтовый адрес Участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	4. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации. 
	

	5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы (в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика)
	

	6. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	Вышеуказанные данные подтверждаются следующими документами: 

Устав

Свидетельство о государственной регистрации;

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	7. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	7.1. Наименование обслуживающего банка
	

	7.2. Расчетный счет
	

	7.3. Корреспондентский счет
	

	7.4. Код БИК
	

	Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	8. Сведения о выданных Участнику процедуры закупки лицензиях (сертификатов, свидетельств), необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	9. Размер уставного капитала
	

	10. Балансовая стоимость активов
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
5.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации Участника запроса предложений
На бланке организации

Дата, исх. 

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ___________

 __________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник запроса предложений:

_________________________________________________________________________________

 (наименование организации)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование организации)

на запросах предложений, проводимых ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

 (Ф.И.О. удостоверяемого) 

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2011 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

 (Ф.И.О.)

М.П.
5.6.
Форма справки о распределении выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками

Справка о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками

Участник процедуры закупки (подрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ
	Стоимость работ
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(с НДС)
	в % от общей стоимости работ 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению:
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В данной форме участник процедуры закупки указывает:

· перечень выполняемых участником (подрядчиком) и каждым субподрядчиком работ. В данной форме указываются все субподрядчики, привлекаемые для выполнения работ по договору, независимо от объема выполняемых работ данными субподрядчиками;

5. К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

· подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика 

· документы на субподрядчиков.

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их не привлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики, не планируются к привлечению».

5.7.  Форма справки по системе управления охраной труда
Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние три года (форма 7.1. - травматизм)

	Наименование показателя
	Единица измерения
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
	чел
	
	
	

	Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом
	чел
	
	
	

	Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году
	чел-дн
	
	
	

	Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением
	чел
	
	
	

	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием
	чел
	
	
	

	Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего
	тыс руб
	
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года (форма 7.2)

	Наименование

показателей
	Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом

	
	2008 г. всего /со смертельным исходом
	2009 г. всего /со смертельным исходом
	2010 г. всего /со смертельным исходом

	1
	2
	3
	4

	Всего пострадавших (сумма строк 02 - 15; сумма строк 17-31)
	
	
	

	Из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю:
	
	
	

	Дорожно-транспортное происшествие
	
	
	

	Падение пострадавшего с высоты
	
	
	

	Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.
	
	
	

	Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей
	
	
	

	Поражение электрическим током
	
	
	

	Воздействие экстремальных температур
	
	
	

	Воздействие вредных веществ
	
	
	

	Воздействие ионизирующих излучений
	
	
	

	Физические перегрузки
	
	
	

	Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
	
	
	

	Утопление
	
	
	

	Убийство
	
	
	

	Повреждение при стихийных бедствиях
	
	
	

	Прочие
	
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Обеспеченность специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ (форма 7.3)

	Наименование показателей
	Весь персонал 
на конец года, человек
	Фактические расходы 
на компенсации и средства индивидуальной защиты 
в отчетном году, тыс. руб

	1
	2
	3

	Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих право на:
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты - всего
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкция по заполнению:
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

Участник процедуры закупки должен заполнить приведенные выше таблицы по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
Приложение 2

к заявке на участие в запросе предложений
5.8. Справка о завершенных в 2008-2011 гг. договорах на выполнение строительно-монтажных работ по переводу хлораторных насосно-фильтровальных станций на гипохлорит натрия

	№
	Сроки начала и окончания работ по договору 

(год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического окончания выполнения) 
	Сумма договора
(руб. с НДС)
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Номер, дата договора

	
	
	Общая сумма договора
	В том числе по строительно-монтажным работам по переводу хлораторных насосно-фильтровальных станций на гипохлорит натрия
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Общий объем завершенных договоров по строительно-монтажным работам по переводу хлораторных насосно-фильтровальных станций на гипохлорит натрия

	в 200_г. _______________тыс.руб.

	в 200_г. _______________тыс.руб.

	в 200_г. _______________тыс.руб.

	в 200_г. _______________тыс.руб.


Деловая и коммерческая репутация Участника процедуры закупки:

1. Награды

2. Государственные премии

3. Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
  Примечание:
1) Данная справка предоставляется Участником запроса предложений по каждому лоту отдельно.
2) В случае отсутствия опыта по предмету закупки Участник не заполняет вышеуказанную таблицу, а в справке указывает: «Опыт выполнения работ/услуг по предмету закупки ________________ (указать наименование, номер лота) отсутствует».

3) Информация по деловой репутации Участника представляется в виде приложения копий соответствующих документов.

в случае проведения запроса предложений на выполнение подрядных работ 



Форма __.
Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора/ов на ______________________

Лот __

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма __)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 

В ценах на момент подачи заявки на участие в запросе предложений: «___» __________ 20___ года

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость, руб. (без НДС)

	
	
	
	
	СМР
	Оборудо-вание
	Прочие
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Глава 1. Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Глава ….
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с учетом НДС
	
	
	
	
	
	


_________________________________
___

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная сводная таблица.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник процедуры закупки указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости.

5. Принцип составления Сводной таблицы стоимости аналогичен составлению сводного сметного расчета.

6. При указании в Сводной таблице стоимости оборудования/материалов, участник процедуры закупки должен приложить к данной форме спецификации оборудования/материалов.

в случае проведения запроса предложений на выполнение подрядных работ 


Форма __.
Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений на право заключения договора/ов на ______________________
Лот __

ГРАФИК поставки товара/выполнения работ /оказания услуг (Форма __)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 

Начало поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

Окончание поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

	Наименование этапа
	Общая стоимость этапа, тыс. руб. с НДС
	Год (________) [указать год, например «2010»]

	
	
	Квартал __ [указать квартал, например «1»]
	Квартал __ [указать квартал, например «2»]
	Квартал __ [указать квартал, например «3»]

	
	
	[указать 1 месяц квартала, например «январь»]
	[указать 2 месяц квартала, например «февраль»]
	…
	[указать 1 месяц квартала, например «апрель»]
	[указать 2 месяц квартала, например «май»]
	…
	…
	…
	…

	Глава 1. Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава ….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за квартал, тыс. руб. с НДС
	
	
	
	

	ИТОГО за год, тыс. руб. с НДС
	
	


_______________________________________

___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данный график.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В данном Графике приводятся расчетные сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг в рамках договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости (Форма ___), требуемые средства и адрес доставки для каждого вида оборудования.

5. Для указания сроков против каждого этапа/подэтапа следует затемнить соответствующие графы и указать в них стоимость данного этапа (подэтапа), например:

	Наименование этапа
	Общая стоимость этапа, 

руб. с НДС
	Год (________) [указать год, например «2010»]

	
	
	Квартал __ [указать квартал, например «1»]
	Квартал __ [указать квартал, например «2»]
	Квартал __ [указать квартал, например «3»]

	
	
	[указать 1 месяц квартала, например «январь»]
	[указать 2 месяц квартала, например «февраль»]
	…
	[указать 1 месяц квартала, например «апрель»]
	[указать 2 месяц квартала, например «май»]
	…
	…
	…
	…

	Глава 1. Подготовительные работы
	
	х,хх   руб.
	х,хх руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	Глава ….
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	х,хх руб.
	х,хх руб.
	
	

	ИТОГО за квартал, руб. с НДС
	
	
	
	

	ИТОГО за год, руб. с НДС
	
	


IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1-14600 (исх. №008-05/115 от 07.02.2011г)

на выполнение работ по реконструкции объекта строительства: «Модернизация хлораторной насосно-фильтровальной станции города 
(производительностью 14 600 м3 /сут)»
I.
Предмет заказа: Выполнение работ по модернизации (реконструкции) хлораторной ФСГ производительностью 14 600 м3/сут.
II.
Наименование объекта: ФСГ (производительностью 14 600 м3 /сут).
III.
Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» г. Лесной. 

IV.
Краткая информация об объекте:
Предусматривается реконструкция помещений расходного склада жидкого хлора и хлораторной (хлордозаторной) насосно-фильтровальной станции г. Лесной, с целью создания надежной и безопасной системы обеззараживания питьевой воды с применением менее опасного реагента гипохлорита натрия, взамен существующего хлорирования жидким хлором.

V.
Состав выполняемых работ:

1)
Демонтажные работы:

-  демонтаж существующей приточной камеры и вентиляционного оборудования в здании склада хлора и смежном с ним помещении нейтрализующих растворов НФС, демонтаж подпольных вентиляционных каналов.

2) Поставка основного технологического оборудования:

- Насос дозатор гипохлорита натрия (GALA 0420 PVT300UAС1200) – 2 шт;

- Насос дозатор гипохлорита натрия (DLTA0450 PVT200UAС030EN0) – 4 шт;

- Емкость полиэтиленовая (РЕ.2-300-АТ) – 3 шт;

- Емкостной бесконтактный  выключатель (ВБЕ-Ц30-96У-2111-3А) – 18 шт;

- Расходный уровнемер (EasyTREK SPT 3907EX) – 3 шт;

- Калибровочный цилиндр (№ 1002163) – 6 шт;

- Датчик протока с электронным блоком (№ 792889; № 792887) – 6 шт;

- Демпфер пульсации d16 PVС/FPM/FPM (№ 1026778) – 6 шт;

- Ротаметр разбавляющей воды 200-2000 л/ч  (№ 07.1807) – 6 шт;

- Дозирующий клапан (№ 809460) – 6 шт;

- Дозирующий клапан (№ 12.2118) – 6 шт;

- Дренажный химический насос (ТОP 3-LA) – 2 шт;

- Штабелёр г/п 1,5 тн (SFH15) – 1 шт;

- Кабель греющий 25 Вт/м (25НТР2-ВТ) – 96 п.м;

- Емкость полиэтилен (КСГМГ1000МСК ДК) – 30 шт;

- Бочковый насос (DULCO trans 40/1000PP) – 2 шт;

- Газоанализатор (МГЛ-19М-6) – 1 шт;

- Датчик уровня кондуктометрический (Nivocont-KSH-202) – 2 шт;

- Поплавковый переключатель (Nivofloat NL З105) – 1 шт;

- Бак затворный полиэтилен (1500 ВФК2) – 2 шт;

- Бак расходный полиэтилен – (Т1500ФК) – 2 шт;

- Насос (PRO-NGA1B) – 5 шт;

- Загрузчик сухих реагентов (ЗР-01-500/350-АТ) – 2 шт;

- Емкостной бесконтактный  выключатель (ВБЕ-Ц30-96У-2111-3А) – 9 шт;

- Уровнемер (EasyTREK SPT 3907EX) – 3 шт;

- Дренажный химический насос (ТОP 3-LA) – 2 шт;

- Датчик уровня кондуктометрический (Nivocont-KSH-202) – 1 шт;

- Поплавковый переключатель (Nivofloat NL З105) – 1 шт;

- Бак гидроаккумулятор (60VT) – 1 шт;

- Преобразователь давления (Nipress DEC-381-2) – 1 шт;

- Фильтр механический (ФМФ-50) – 1 шт;

- Расходомер с функцией передачи данных (US-800 c УПР Ду32 (2-канальный)) – 1 шт;

- Регулятор давления (RD103V) – 1 шт;

- Контроллер остаточного хлора (DULCOMETER ® D1C/Сl (D1CaWØC1 OØ1ØG21R) – 1 шт;

- Насос (TMB10WR № 6080-004) – 2 шт;

- Датчик общего активного хлора с проточной ячейкой (СТЕ 0,02-2,0 ppm –датчик
D GMA 301 ТОО3 – ячейка) – 1 шт;

- Контроллер остаточного хлора (DULCOMETER ® DMTA WØ54C10E0000) – 2 шт;

- Датчик свободного активного хлора с проточной ячейкой (СLЕ 3-DMT-5ppm

(№ 1005511)) – 1 шт;

- Датчик общего активного хлор (СТЕ 1-DMT -10  ppm) – 1 шт;

- Ячейка для датчиков активного и свободного хлора (DGMA 102T000) – 1 шт.


Полный перечень и стоимость материалов, комплектующих, трубной обвязки, автоматизация систем вентиляции согласно Ведомости (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.01СМ, инв. № 00013/7.

Срок поставки - 3 месяца.

3) Поставка основного вентиляционного оборудования.
- Приточная установка ARL BOX mod. 4,5 – 1 шт;

- Решетка EAL/АРН 800х500 – 1 шт;

- Решетка RAR/АМР 400х200 – 3 шт;

- Решетка RAR/АМР 500х200 – 6 шт;

- Решетка RAR/АМР 150х150 – 1 шт;

- Сигма.Клапан огнезад. КП-(60)-0-400-ВМ-Т(220) – 1 шт;

- Сигма.Клапан огнезад. КП-(60)-0-250-ВМ-Т(220) – 1 шт;

- Воздуховод 1,0 – 6,8 м2;

-  Воздуховод 0,7 – 18,6 м2;

- Воздуховод 0,5 – 2 м2;

- Воздуховод  (фасонные части) – 2 м2;

- Rosenberg.Вентилятор  EPND 355-4 EX – 1 шт;

- Rosenberg.Регулятор RTD 5,0 – 1,0 шт;

- Гибкая Вставка – 2 шт;

- Решетка RAR/АМР 200х100 – 3 шт;

- Решетка RAG/АМН 500х300 2 шт;

- Диффузор пластиковый ДПУ-К250 – 6 шт;

- Арктос.Воздушный клапан КВК 500 – 1 шт;

- Сигма.Клапан огнезад. КП-(60)-0-250-ВМ-Т(220) – 1 шт;

- Шибер d250 – 6 шт;

- Шибер d160 – 2 шт;

- Воздуховод 0,7 – 60,7 м2;

- Воздуховод 0,5 – 5,6 м2;

- Воздуховод  (фасонные части) – 16 м2;

- Rosenberg.Вентилятор  EPND 315-4-EX – 1 шт;

- Rosenberg.Регулятор RTD 5,0 – 1 шт;

- Гибкая Вставка – 2 шт;

- Решетка RAR/АМР 200х100 – 3 шт;

- Решетка RAG/АМН 500х300 – 2 шт;

- Арктос.Воздушный клапан КВК 400 – 1 шт;

- Воздуховод 0,7 – 18,7 м2;

- Wilo. Насос циркуляционный RS 25/6 – 1 шт;

- Вентиль 3х ходовой VRB3  20-6.3 Данфос – 1 шт;

- Электропривод AME 16 Данфос – 1 шт;

- Фильтр сетч/фланцевый Ду40 – 1 шт;

- Кран шаровый полн. рыч. STC-IDRO Ду 40 – 2 шт;

- Кран шаровый полн. баб.  STC-IDRO Ду 15 – 1 шт;

- Автоматический воздухоотводчик Fer80 1/2" – шт;

- Термоманометр 6 бар  0-120 С – 3 шт;

- Spirax sarco.Манометр 0-6 Бар – 3 шт;

- Кран д/манометра Ду15 – 3 шт;

- Труба ВГП стальная Ду40х3,5 – 15 м;

- Изоляция труб. 45/19 мм – 15 м.
Полный перечень и стоимость материалов, комплектующих согласно Ведомости №1 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.01 СМ, инв № 00013/7.

Срок поставки – 2-3 месяца.

4) Поставка приборов и систем автоматизации технологических процессов.

Приборы для измерения давления:

- манометр, с радиальным штуцером без фланца, с резьбой присоединительного штуцера G1/4-B (МП2-У) – 6 шт;

- преобразователь давления (Метран – 55-ДИ-515-t1-015-0/6МПа-42-М20-С) – 1 шт;

- измеритель-регулятор двухканальный (ОВЕН ТРМ1А-Щ2N-АТ) – 1 шт;

Приборы для измерения уровня:

- погружной зонт (LMK-858 415-2500-А-5-1-1-1-8-005) – 3 шт;

-измеритель-регулятор одноканальный (ОВЕН ТРМ1А-Щ2N-АТ) – 6 шт;

- видеографический регистратор (Ш9329А-29015-16К-А2) – 1 шт;

- сигнализатор уровня жидкости трехканальный (САУ-М6) – 3 шт;

- кондуктометрические датчики контроля уровня (ДС,1-0,5) – 1  шт;

- поплавковый выключатель (Nivofloat NL 3105) – 1 комп;

Приборы для измерения расхода:

- Расходомер счетчик с двумя каналами измерения (US800-22-ДУ032/032-010-010-Р) – 1 шт;

Электроаппаратура-сигнальная колонна в в комплекте
(SG2368.010; SG2374.040; SG2376.000; SG2369.000; SG2374.200; SG2374.020) – 14 шт.

Кабели и провода:
- кабель контрольный ГОСТ 1508-78

КВВГ 4х1,0 -528 м;

КВВГ 7х1,0- 434 м;

КВВГ 10х1,0-85 м;

КВВГ 27х1,0- 98 м.

- кабель управления парной скрутки ТУ 16.705.096-79:

КУПЭВ 2х2х0,5 – 640 м;

КУПЭВ 4х2х0,5 – 395 м;

- провод гибкий ГОСТ 6323-79:

ПВЗ 1,0 – 162 м;

ПВЗ 1,5 – 86 м;

- кабель монтажный ГОСТ 10348-80:

МКШ 5х0,35 – 582 м;

МКШ 5х0,75 – 209 м;

МКШ 10х0,75 – 212 м;

МКШ 7х0,75 – 103 м;

- кабель РК-75-11, ТУ 16.К76-069-91 – 32 м.

Монтажные материалы и провода поставляются по спецификации шифр:45.042.01.01 – АТХ.С1 (лист 6,7), инв № 00013/3.

Поставка щитов управления поставляется по спецификации шифр:45.042.01.01 – АТХ.С2 (лист1,2,3,4,5) и согласно АТХ-01; АТХ-02; АТХ-03; АТХ-04; АТХ-05; АТХ-06., инв № 00013/3.

Полный перечень представлен в ведомости №1 (Приложение 1) и локальном сметном расчете проектной документации, шифр: 45.042.01.01 СМ, инв № 00013/7. 
Срок поставки – 6 недель.

5)  Поставка электрооборудования и электроустановок.

Электрооборудование и электроустановки поставляются  по спецификации шифр: 45.042.01.01-ЭЛ.С (лист 1,2,3,4,5,6,7), инв. № 00013/3.

Полный перечень представлен в ведомости № 1 (Приложение 1) и локальном сметном расчете проектной документации, шифр: 45.042.01.01 СМ, инв № 00013/7.
Срок поставки – 3 недели.

6) Общестроительные и ремонтные работы конструкций здания расходного склада хлора и смежного с ним помещения нейтрализующих растворов, а также помещения хлораторной (хлордозаторной).

Расходный склад хлора:

- восстановить узел примыкания кровельного ковра к парапету в соответствии с рекомендациями СНиП II-26-76 «Кровли. Нормы проектирования»;
- восстановить разрушенный участок подоконника кирпичной кладки стены «Б» на растворе; 

- восстановить разрушенные участки отмостки здания из бетона с асфальтовым покрытием толщиной 20 мм и заделать образовавшиеся трещины и щели в отмостке асфальтом;

- восстановить защитную антикоррозийную окраску металла наружной лестницы в здании склада хлора;

-
восстановить разрушенные участки окраски окон в помещениях здания склада хлора; 

-
восстановить поверхность полов помещений расходного склада хлора и нейтрализующих растворов из материалов стойких к истираемости и агрессивным средам;

-
восстановить внутреннюю отделку помещения расходного склада хлора и смежного с ним помещения приготовления нейтрализующих растворов;

-
восстановить технологические приямки в помещениях расходного склада хлора и нейтрализующего раствора.

Перечень и объемы общестроительных работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Общестроительные работы

	
	
	Вид работ, наименование расходуемых материалов
	Объёмы

	
	
	
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	I . Помещение расходного склада хлора и смежное с ним помещение приготовления нейтрализующего раствора

	1
	Устройство нейтрализационного приямка в помещении расходного склада хлора: 2500 х 1500 х 1000 (h) мм (поз.11, Таблица 9)
	разборка бетонных оснований
	м3
	0,8

	
	
	выемка грунта
	м3
	0,8

	
	
	армирование сеткой 6мм, 100х100
	м2
	3,75

	
	
	бетонирование стенок
	м3
	8,0

	
	
	облицовка внутренней поверхности хим.стойкой плиткой
	м3
	8,0

	2
	Устройство перекрытия нейтрализационного приямка в помещении расходного склада хлора: (поз.11, Таблица 9)
	уголок 45мм
	п.м.
	8,0

	
	
	лист просечной толщиной 3 мм
	м2
	5,04

	
	
	химическая, механическая подготовка и окрашивание поверхности эпоксидной краской по металлу, химстойкая (Инерта-200)
	м2
	5,04

	3
	Устройство двух канализационных приямков 1100х400х400 мм (поз.9, Таблица 9) и бортиков (h=100мм) в помещении расходного склада хлора
	разборка бетонных оснований
	м3
	3,52

	
	
	выемка грунта
	м3
	3,52

	
	
	армирование сеткой 6мм, 100х100
	м2
	0,98

	
	
	бетонирование стенок
	м3
	3,52

	
	
	облицовка внутренней поверхности хим.стойкой плиткой
	м3
	3,52

	4
	Устройство перекрытия канализационных приямков (поз.9, Таблица 9) и переходных площадок зоны дозирования в помещении расходного склада хлора
	уголок 45мм
	п.м.
	24

	
	
	лист просечной толщиной 3мм
	м2
	4,02

	
	
	химическая, механическая подготовка и окрашивание поверхности эпоксидной краской по металлу, химстойкая (Инерта-200)
	м2
	8,43

	5
	Укладка кислотостойкой плитки на стены (Метлахская плитка 300х300х11 ГОСТ 6787-90 (основание-кислотоупорный клей, кладка, замазка- кислотощелочестойкая 2К-Арзамит )
	в помещении расходного склада хлора, на высоту 2 м 100 см

	
	
	площадь поверхности
	м2
	89,2

	
	
	в помещении приготовления нейтрализующих растворов, на высоту 30 см

	
	
	площадь поверхности
	м2
	10,20

	
6
	Окраска стен помещений расходного склада хлора и помещения приготовления нейтрализующих растворов (h окраски 5,6 м), побелка потолка.
	Ремонт и подготовка основания, огрунтовка, окраска: штукатурная смесь Brozex М-100, шпаклевочная смесь ШС-33, грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ (1:2), краска акриловая интерьерная моющаяся;  Побелка потолка: зачистка, огрунтовка, побелка

	
	
	площадь поверхности (окраска)
	м2
	225,65

	
	
	площадь поверхности (побелка)
	м2
	130,00

	7
	Устройство разрушенного участка и технологического отверстия в стене здания в месте отвода инженерных коммуникаций
	цементный раствор ПЦ 400 Д20 – по норме

	
	
	размеры 1 отверстия:

	
	
	высота
	мм
	250

	
	
	ширина
	мм
	450

	
	
	кол-во
	шт
	1

	8
	Разборка и  обратная заделка проёмов с гильзами  в стене 
здания, для прокладки инженерных коммуникаций (трубопроводов с гипохлоритом натрия)
	строительный кирпич М100, цементный раствор ПЦ 400Д20 – по норме, труба d57мм – 1,8 п.м

	
	
	размеры 1 проема

	
	
	высота
	мм
	250

	
	
	ширина
	мм
	450

	
	
	кол-во
	шт
	2

	9
	Восстановление кислотоупорной напольной плитки в помещении расходного склада хлора
	основание: кислотоупорный клей 

укладка: Плитка 200х200х20 ГОСТ 961-89, , замазка: кислотощелочестойкая 2К-Арзамит

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	90

	10
	Восстановление бетонных полов в помещении приготовления нейтрализующих растворов
	Подготовка основания: 
бетонная стяжка (класс бетона В22,5) армированная металлофиброй (по лазерной технологии);

обработка бетонозатирочными машинами и виброрейкой с последующей шлифовкой;
Вид покрытия: монолитное самонивелирующееся цементно-полиуретановое толщиной 4-6 мм. 

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	36

	11
	Восстановление окраски окон в здании:

-помещение расходного склада хлора;
-помещение вентиляционной камеры;
-помещение приготовления нейтрализующих растворов
	шпаклёвка, грунтовка, окраска  

грунтовка-«Тиккурила», краска масляная «ТЕХО» - по норме

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	38,50

	12
	Восстановление окраски дверей и ворот в здании:

 -помещение расходного склада хлора;
-помещение вентиляционной камеры;
-помещение приготовления нейтрализующих растворов
	огрунтовка поверхностей: окраска (эмаль ПФ – 115) – по норме

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	82,31

	
13
	Восстановление защитной антикоррозийной окраски металла кран-балки и крановых путей в помещении расходного склада хлора
	подготовка поверхности, огрунтовка, окраска: Грунт-эмаль - ЦВЭС, ТУ 2312-004-12288779-99 - по норме

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	7,0

	14
	Восстановление разрушенного участка подоконника кирпичной кладки стены «Б» на растворе.
	Цементный раствор ПЦ 400 Д 20

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	130,0

	15
	Восстановление разрушенных участков отмостков здания –шир 80 см 
	Щебень 15 см, бетон 15 см-плотно монолитный пластифицированный с водоотталкивающей добавкой, асфальтное покрытие 20 мм

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	126

	16
	Восстановление защитной антикоррозийной окраски металла наружной лестницы в здании расходного склада хлора
	Подготовка поверхности, огрунтовка, окраска (грунт-эмаль «три в одном» - ЦВЭС, ТУ 2312-004-12288779-99

	
	
	Площадь поверхности    
	м2
	2,68

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	30,1

	17
	Восстановление участка кровли над помещением приготовления нейтрализующих растворов
	- укладка слоя керамзитового гравия ГОСТ 9759-83;
- стяжка из цементно-песчаного раствора M 100 
- огрунтовка раствором битума марки V в керосине;
- укладка в 2 слоя наплавляемого рубитекса с крупно-зернистой посыпкой ТУ 5774-003-00289973-95;
- нанесение защитного слоя гравия ГОСТ 8268-82* светлых тонов на антисептированной битумной мастике МБК-Г-65 ГОСТ 2889-80

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	36,1


Полный перечень и стоимость общестроительных и ремонтных работ согласно Ведомости №1 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.01, инв № 00013/7.

Срок выполнения работ – 4 недели.

Помещение хлораторной (хлордозаторной) НФС:

-
восстановить узел примыкания кровельного ковра к парапету в соответствии с рекомендациями СНиП II-26-76 «Кровли. Нормы проектирования»;

-
восстановить защитную антикоррозийную окраску металла на всех дефектных участках подкрановых конструкций тельфера;

-
восстановить внутреннюю отделку помещения;

-
заделать места прохода воздуховодов вентиляционного оборудования.


Перечень и объемы общестроительных работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Общестроительные работы

	
	
	Вид работ, наименование расходуемых материалов
	Объёмы

	
	
	
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	II. Помещение хлораторной (хлордозаторной)

	1
	Отделка стен помещения хлораторной - хлордозаторной (h окраски 1,72 м)
	- ремонт и подготовка основания, 
- огрунтовка, окраска: штукатурная смесь Brozex М-100, шпаклевочная смесь ШС-33, грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ (1:2), краска акриловая интерьерная моющаяся;
-побелка стен (зачистка, грунтовка, побелка)

	
	
	площадь поверхности (окраска)
	м2
	30,96

	
	
	площадь поверхности (побелка)
	м2
	49,26

	2
	Восстановление кислотоупорной напольной плитки в помещении хлораторной  (хлордозаторной)
	- основание: кислотоупорный клей,
- кладка кислотоупорная плитка 200х200х20 (ГОСТ 961-89) – по норме;

- замазка кислотощелочестойкая 2К-Арзамит – по норме 

	
	
	площадь поверхности
	м2
	18,34

	3
	Побелка потолка помещения хлораторной (хлордозаторной)
	зачистка, огрунтовка, побелка

	
	
	площадь поверхности
	м2
	18,34

	4
	Восстановление окраски дверей в помещении хлораторной (хлордозаторной)
	огрунтовка поверхностей, окраска: эмаль ПФ – 115 – по норме.

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	5,34

	5
	Восстановление защитной антикоррозийной окраски металла подкрановых конструкций тельфера в хлораторной (хлордозаторной)
	- подготовка поверхности, огрунтовка, окраска: грунт-эмаль - ЦВЭС, ТУ 2312-004-12288779-99 – по норме

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	5,25

	6
	Разборка и  обратная заделка проёмов с гильзами  в стене 
помещения хлораторной, для прокладки инженерных коммуникаций (хлорных трубопроводов с гипохлоритом натрия)
	строительный кирпич М100, цементный раствор ПЦ 400Д20 – по норме; труба d57мм – 1,8 п.м.

	
	
	размер одного проема:

	
	
	высота
	мм
	250

	
	
	ширина
	мм
	450

	
	
	кол-во
	шт
	2

	7
	Восстановление участка кровли над помещением хлораторной (хлордозаторной) 
	- укладка слоя керамзитового гравия ГОСТ 9759-83;
- стяжка из цементно-песчаного раствора M 100 
- огрунтовка раствором битума марки V в керосине;
- укладка в 2 слоя наплавляемого рубитекса с крупно-зернистой посыпкой ТУ 5774-003-00289973-95;
- нанесение защитного слоя гравия ГОСТ 8268-82* светлых тонов на антисептированной битумной мастике МБК-Г-65 ГОСТ 2889-80

	
	
	Площадь поверхности
	м2
	32


Полный перечень и стоимость общестроительных и ремонтных работ согласно Ведомости №1 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.01, инв № 00013/7.

Срок выполнения работ – 2 недели.

7) Монтажные работы систем вентиляции в помещениях расходного склада хлора и нейтрализующих растворов НФС.

Запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция П1,В1 с механическим побуждением для обеспечения требуемого нормативного воздухообмена: 6-ти кратный в помещении расходного склада хлора, 3-х кратный в помещении нейтрализующих растворов. При аварии должна включаться аварийная вентиляция В2, обеспечивающая 6-ти кратный воздухообмен в помещении расходного склада хлора. Монтаж воздуховодов произвести из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 19904-90; трубопроводы из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75. Трубопроводы теплоснабжения приточной вентиляции изолировать теплоизоляцией К-FLEX EC толщ. 19 мм. Трубопроводы на два слоя окрасить масляно-битумным покрытием по ОСТ 6-10-426-75 по грунту ГФ-021 ГОСТ 2512982.

- монтаж постоянно-дейтвующей общеобменной приточно-вытяжной системы вентиляции П1, В1 с 6-кратным воздухообменом  в помещении расходного склада хлора;

- монтаж аварийной системы вентиляции В2 с 12-кратным воздухообменом в помещении расходного склада хлора;

- монтаж постоянно-дейтвующей общеобменной приточно-вытяжной системы вентиляции с 3-кратным воздухообменом  в помещении нейтрализующих растворов.


Монтаж систем вентиляции производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» и проектной документацией, шифр: 45.042.01.01-ОВ, инв № 00013/4.


Полный перечень и стоимость монтажных работ согласно Ведомости №1 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.01, инв № 00013/7.
Срок выполнения работ – 4 недели.

8) Монтажные работы автоматизации систем вентиляции в помещениях расходного склада хлора и нейтрализующих растворов НФС.

- монтаж автоматизации систем П1, В1 и В2 в помещении расходного склада хлора (монтаж щитов автоматики, соединительных проводов и кабелей, аппаратов электрозащиты, оборудования).


Монтаж внутренних систем автоматики и оборудования выполнять в соответствии со СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации» и проектной документацией, шифр: 45.042.01.01-АОВ (лист 1.2; 2;3.1; 4; 5; 6).


Полный перечень и стоимость монтажных работ согласно Ведомости №1 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.01, инв № 00013/7.
Срок выполнения работ – 2 недели.

9) Монтаж технологического оборудования и трубопроводов.
Запроектирована система дозирования гипохлорита натрия на первичное и вторичное хлорирование воды для водоснабжения г. Лесной на станции производительностью 14 600 куб, м/сут.

Для нейтрализации остатков, случайных и аварийных проливов гипохлорита натрия предусмотреть систему приготовления и подачи сульфита натрия. Помещение хранения и дозирования гипохлорита натрия и помещение приготовления сульфита натрия расположить в помещениях расходного склада хлора. Точки дозирования рабочего раствора расположить в здании НФС, трубопроводы гипохлорита натрия проложить по стене помещений станции. Монтаж трубопроводов вести в соответствии со СНиП 3.05.05-84 и СП 40-102-2000. После монтажа трубопроводы подвергнуть гидравлическому испытанию на Рпр.=1,5 Рраб.

Дозирование рабочего раствора гипохлорита натрия производить в существующие точки в здании насосно-фильтровальной станции: R1.1, R1.2- на первичное хлорирование (окисление) в трубопровод подачи сырой воды перед распределительными камерами первой очереди; R1.3, R1.4-на первичное хлорирование (окисление) – в трубопровод подачи сырой воды перед распределительными камерами второй очереди; R1.5, R1.6- на вторичное хлорирование (обеззараживание) в трубопровод чистой воды перед резервуарами чистой воды.

Запроектированы трубопроводы рабочего раствора гипохлорита натрия от здания расходного склада хлора до здания НФС. Трубопроводы расположить по существующей эстакаде с греющим кабелем в теплоизоляции. В качестве теплоизоляции использовать цилиндры из стекловолокна. Цилиндры кашировать алюминиевой фольгой, дублированной стеклосеткой. После монтажа трубопроводы подвергнуть гидравлическому испытанию на Рпр.=1,5 Рраб.

Монтаж технологического оборудования

Монтаж технологического оборудования производить согласно основного комплекта рабочих чертежей проектной документации, шифр: 45.042.01.01-ТХ (лист 2,3,4,15).

Полный перечень и стоимость монтажных работ согласно Ведомости (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.01, инв № 00013/7.

Срок выполнения работ 8 недель.

Монтаж трубопроводов

Монтаж технологических трубопроводов производить согласно основного комплекта рабочих чертежей проектной документации, шифр: 45.042.01.01-ТХ (лист 5,14); 45.042.01.01-НР (лист 2;3).


Полный перечень и стоимость монтажных работ согласно Ведомости №1 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.01, инв № 00013/7.
Срок выполнения работ – 5 недель.

10) Монтаж систем автоматизации технологических процессов в помещениях НФС.

Проектом предусмотрен контроль:

- давления воды до и после регулятора, перед фильтром, в трубопроводах товарного раствора натрия гипохлорита, раствора сульфита натрия в напорных патрубках насосов Н3.1-Н3.5, в линии подачи нейтрализующего раствора;

- наличия потока воды на первичное и вторичное хлорирование;

- уровня в емкостях РЕ1.1, РЕ1.2, РЕ2, в баках РБ1, РБ2, БНР, в приямках КП1,КП2,НП;

- остаточного хлора в обработанной воде после фильтров;

- расхода в линии разбавляющей воды, в линии подачи воды на первый и второй водоводы, на разбавление раствора ГХН и собственные нужды;

- загазованности рабочей зоны по CL2 . 

- работы насосов дозаторов Н1.1-Н1.4, Н2.1,Н2.2.

Информация передается на шкафы управления диспетчерского пункта, системы дозирования, отделения приготовления нейтрализующих растворов.


Монтаж систем автоматизации технологических процессов производится согласно основного комплекта рабочих чертежей проектной документации, шифр: 45.042.01.01-АТХ (лист 1-17), инв № 00013/3.


Полный перечень и стоимость монтажных работ согласно Ведомости №1 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.01, инв № 00013/7.
Срок выполнения работ 3 недели.

11) Монтаж электрооборудования и электроустановок в помещениях НФС

Проектом предусмотрено электроснабжение зданий от разных панелей трансформаторной подстанции ТП 19 по двум кабельным линиям 0,4 кВ с заменой групповых автоматов на АЕ 2056 100/63А. Учет электроэнергии предусмотрен на вводе в здание счетчиком электрической энергии СЭТа-02Т-16, 1 кл. точности, прямого включения. Основными потребителями энергии являются технологическое оборудование, вентиляционные установки, кран балка и светильники искусственного электроосвещения.

Вся номенклатура применяемых при монтаже электроустановочных изделий, электрооборудования и кабельной продукции должна иметь сертификат соответствия по безопасности.

Кабельная продукция должна обеспечивать возможность распознавания жил по цвету изоляции и маркировке. 

Все работы вести в соответствии с ПУЭ (7 изд.), СНиП 3.05.06-85 и действующими правилами техники безопасности. Монтаж производить по заводской документации.

Освещение выполнить в соответствии с СНиП 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение».

Предусмотреть два вида освещения: рабочее и аварийное (эвакуационное).


Монтаж электрооборудования и электроустановок производится согласно основного комплекта рабочих чертежей проектной документации, шифр: 45.042.01.01-ЭЛ (лист 8-16), инв № 00013/3.


Полный перечень и стоимость монтажных работ согласно Ведомости №1 (Приложение 1) и локальному сметному расчету проектной документации, шифр: 45.042.01.01, инв № 00013/7.

Срок выполнения работ 2-3 недели.

VI. Общие требования.

Строительство (реконструкция) объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства и проектах производства работ.

До начала СМР исполнитель должен:

1. Изучить проектно-сметную документацию и детально ознакомиться с условиями производства работ; 

2. Разработать проект производства работ или получить его от Заказчика, если он разработан другой проектной организацией.

3. Сформировать комплексные или специализированные бригады, обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментом.

4. Завести на объекте специальный журнал учета выполненных работ. Если работы выполняются на условиях подряда у генерального подрядчика, то на объекте генеральным подрядчиком заводится общий журнал работ, журнал авторского надзора проектной организации и журнал технического надзора, а у субподрядчиков специальные журналы по отдельным видам работ.

5. Провести входной контроль оборудования и материалов, предназначенных для монтажа на объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения».

До начала СМР заказчик обязуется:

1. Подготовить и передать исполнителю письменное разрешение на выполнение СМР, обеспечить строительную и технологическую готовность объекта (акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ).

2. Передать в монтаж по акту оборудование, изделия и материалы.

3. Предоставить охраняемое помещение для складирования оборудования, инструмента и других материальных ценностей исполнителя, а также санитарно-бытовые помещения для работников исполнителя, соответствующие действующим санитарно-гигиеническим нормам.

4. Передать установленным порядком исполнителю необходимую проектную и рабочую документацию.

5. Провести с работниками исполнителя инструктажи по мерам безопасности и пожарной безопасности действующими на объекте.

6. Совместно с исполнителем оформить акт-допуск и наряды допуска на работы.

7. Предоставить материально-технические ресурсы (электроэнергия, вода и прочее).

VII.
Общие указания:

1. В данном техническом задании указаны основные объемы работ, полный перечень работ приведен в Ведомости (Приложение1), в сметах и проектной документации.

2. Все работы должны выполняться под руководством проектной организации в соответствии с ГОСТ 1.06.05-85.

3. Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с требованиями НПБ 88-2001; СНиП 3.05.05-84; СП 40-102-2000; ОСТ 36-143-88; СНиП 3.01.01-85; СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.05.07-85; СНиП 12.03-99;РД 78.145-93.

4. При проведении работ неукоснительно соблюдать санитарные, строительные, противопожарные нормы и правила.

5. До начала выполнения монтажных работ предоставить Заказчику все паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, комплектующие применяемые при производстве работ.

6. На момент заключения договора предоставить Заказчику для согласования график производства работ.

7. При производстве монтажных работ предоставить следующую документацию:

-
Акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность;

-
Акт испытания арматуры;

-
Ведомость смонтированных приборов и оборудования;

-
Акт испытания агрегатов вхолостую и под нагрузкой;

- 
Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок;

-
Акты освидетельствования скрытых работ;

-
Акт проведения индивидуальных испытаний автоматических установок пожаротушения;

-
Акт комплексных испытаний системы обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия.
VIII.
Особые условия:

Наличие у Подрядчика Свидетельства СРО на выполнение работ указанных в данном техническом задании (прикладывается при заключении контракта (договора)).

VII. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Город Лесной






«___»__________  2011 года

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Новикова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________ именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на  основании __________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора срок выполнить следующие работы: ____________________________________________________ (далее – Объект) собственными силами и средствами, с использованием своих оборудования и материалов, а также силами и средствами согласованных с Заказчиком субпоставщиков и субподрядчиков (в случае, если Подрядчик допущен к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)) в соответствии с условиями настоящего Договора, сводкой затрат (Приложение №1 к настоящему Договору), Титульным списком на соответствующий год, Календарным планом работ (Приложение №2 к настоящему Договору), Перечнем оборудования, поставляемым Подрядчиком (Приложение №3 к настоящему договору) и СНиП.
1.2. Под Работами сторонами понимается вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая, но не ограничиваясь следующим: строительство и ввод в эксплуатацию Объекта, поставка материалов и оборудования, необходимого для эксплуатации Объекта, проведение установки оборудования, его  монтажа, испытаний, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий, а также возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Проектно-сметной документацией.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по строительству объекта, принять их результат в установленном порядке и оплатить  обусловленную настоящим Договором цену.

1.4. Адрес Объекта: Свердловская область, г. Лесной.
1.5. По окончании работ по п. 1.1. Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный двумя сторонами Акт формы КС-14.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая цена  работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику по Договору определена на основании утвержденного Проекта, проектно-сметной документации и составляет _____________________________________ (цифрами, прописью), в т.ч. НДС (18%) в размере ___________________________________________________(цифрами, прописью).
В цену Договора включена оплата работ и услуг в объемах, предусмотренных утвержденными Заказчиком Проектом и проектно-сметной документацией, Титульным списком на соответствующий год.

Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором (в т.ч. расходы на подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, материалов и оборудования, стоимость доставки оборудования до Объекта, расходы на упаковку, ГСМ, расходы за пользование энергоресурсами (тепло-, водо-, электро-) и телефоном в период выполнения работ, стоимость полного комплекта технической документации, расходы на проведение монтажа, пусконаладки, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора).
В цену Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же  работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.

2.2. Указанная цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения
работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

В случаях изменения цены Договора Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или принятия соответствующего решения.
2.3. Сметы, составляемые в соответствии с условиями настоящего Договора не могут содержать в себе объемы работ, стоимость которых превышает установленную пунктом 2.1 настоящего Договора цену. Сметная документация может уточняться перед выполнением конкретного объема (этапа) работ без изменения стоимости и сроков выполнения работ, предусмотренных п.п. 2.1, 3.1 настоящего Договора.

Финансирование вышеуказанных работ производится ______________________________
2.4. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства работы, не учтенные в технической документации, и в связи с этим определивший необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить в письменном виде об этом Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение №2):
Срок начала работ: 01.03.2012 г.
Срок окончания работ: 20.10.2012 г.
3.2. Подрядчик с согласия Заказчика имеет право выполнить работы досрочно.

4. ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА
4.1. Для надлежащего исполнения настоящего договора Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все строительные работы в объёме и в сроки, предусмотренные Проектом, настоящим Договором и приложениями к нему, согласно действующим СНиП, и сдать Заказчику весь выполненный объем работ в целом в установленном порядке;

4.1.2. Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ;

4.1.3. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока;
4.1.4. В ходе выполнения работ на строительной площадке соблюдать требования природоохранного, лесного, земельного и водного законодательства, проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при ведении строительства объекта круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при строительстве, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ, соглашение по охране труда (приложение №4 к настоящему договору);
4.1.5. Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки, сохранность используемых при выполнении работ строительных материалов;

4.1.6. Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания последнего (завершающего) акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, строительные материалы, мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения;
4.1.7. При полном завершении работ в 3-дневный срок известить об этом Заказчика;

4.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

4.1.9. Осуществить охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до их завершения, с подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта № КС-14.

4.1.10. Обеспечить завершение работ в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Договора, с качеством в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, действующими СНиП и ГОСТ РФ. Под требованиями качества объекта понимаются все установленные на территории РФ в отношении строительно-монтажных работ, конструкций, систем, скрытых работ правила, требования, условия, стандарты и обычаи делового оборота, действующие в сфере предмета настоящего Договора;
4.1.11. Контролировать качество выполняемых работ на объекте, осуществлять технический надзор за их выполнением, вести общий журнал работ по форме КС-6а;

4.1.12. Выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора своими силами и средствами с использованием своих оборудования и материалов;

4.1.13. Предоставлять Заказчику по его запросам документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего Договора;
4.1.14. Нести затраты на общую инфраструктуру при выполнении работ, благоустройство места выполнения работ и прилегающей территории;
4.1.15.
Использовать в процессе строительства оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ на объекте, а также оборудование, комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем объекта в соответствии с проектной документацией и техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ;
4.1.16. При выполнении работ, а также после ее завершения не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятым при выполнении работ, характер, стоимость  и объемы выполняемой работы.

4.1.17.  При необходимости совместно с Заказчиком участвовать в оформлении разрешения на строительство и разрешения (ордера) на производство работ по строительству (ремонту) инженерных коммуникаций, а также в получении Постановления на закрытие движения городского общественного транспорта;
4.1.18. Назначить ответственного производителя работ;

4.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.1.20. Предоставить отчетные документы, счета, счета-фактуры не позднее 24 числа отчетного месяца, а в случае невозможности предоставления оригиналов документов в указанный срок – направить факсимильные или электронные копии данных документов.

4.1.21. Осуществить сдачу Заказчику (его уполномоченному представителю) всего объема демонтированного в процессе выполнения работ оборудования (труб, задвижек и т.д.) на склад, указанный Заказчиком (если в процессе выполнения работ демонтировалось оборудование Заказчика).

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

5.1.1. Передать Подрядчику за 3 (три) дня до начала выполнения конкретного вида работ утвержденную проектно-сметную документацию на выполнение соответствующего вида работ;
5.1.2. Передать Подрядчику на период строительства и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ;

5.1.3. Передать Подрядчику разрешение на производство работ;

5.1.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком.

5.2.  В случае внесения изменений в переданную Подрядчику техническую документацию, Заказчик обязан передать Подрядчику уточненную документацию.
5.3.   Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора и соглашением по охране труда (приложение №4 к настоящему договору).
5.4.   В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для предусмотренного в Договоре использования, а при отсутствии в Договоре соответствующего условия – обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами и/или силами третьих лиц.

6. МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все МТР, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору и ввода Объекта в эксплуатацию. К МТР относятся материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения Работ по предмету Договора. К оборудованию относятся машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).

6.2. МТР, Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны строго соответствовать проекту и проектно-сметной документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

Внесение изменений в наименование и технические характеристики Оборудования, предусмотренного Проектом и Проектно-сметной документацией  допускается только по согласованию с Заказчиком.
6.3. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР и Оборудования, а также за сроки их поставки.

6.4. Подрядчик поставляет Заказчику материалы и Оборудование, свободные от прав третьих лиц.
6.5. Подрядчик вправе начать монтаж МРТ и Оборудования и/или направить МРТ и Оборудование в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.
6.6. Подрядчик в счет Цены Договора своими силами, либо силами субподрядных организаций производит приобретение, поставку, выгрузку, складирование, хранение всех МТР и Оборудования, необходимого для строительства и эксплуатации Объекта, и указанного в Приложении №3 к Договору, а также их доставку, складирование и хранение на строительной площадке.

6.7. Подрядчик осуществляет оформление соответствующих договорных и арендных отношений с владельцами складов, тупиков, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров.

6.8. При поставке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией МТР и Оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения МТР и Оборудования, их допоставка (замена) осуществляется за счет Подрядчика. Приемка МТР и Оборудования проводится комиссией, создаваемой Подрядчиком, с привлечением представителей Заказчика. По факту приемки МТР и Оборудования, соответствующего по качеству, комплектности, маркировке стандартом, техническим условиям и условиям Договора, составляется Акт о фактическом качестве и комплектности полученных МТР и Оборудования.

6.9. Все МТР и Оборудование, поставляемые в соответствии с Договором, подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Подрядчика, и Заказчика, Входной контроль поставляемых Подрядчиком МТР и Оборудования осуществляется при их доставке на строительную площадку.
6.10. При поставке МТР и Оборудования и сдаче Объекта Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а). документы о сертификации МТР и Оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б). технические паспорта на МТР и Оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) МТР и Оборудования на русском языке;

в). Оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров МТР и Оборудования и гарантийного периода;

г). Счета-фактуры, выставленные Заказчику;

д). товарные накладные в 2-х экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика).

6.10. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

6.11. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

6.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования до даты окончания работ на Объекте несет Подрядчик.

6.14. Подрядчик по письменному требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР и оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям проектно-сметной документации.
7. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

7.1. Заказчик назначает приказом на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком ведет «Журнал учета выполненных работ» по форме КС-6а. Заказчик подписывает «Акты о приемке выполненных работ» по форме КС-2; «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ. Все замечания, итоги проверок, а также принятые Подрядчиком меры отражаются в «Общем журнале работ» по форме КС-6.
7.2 Заказчик передает Подрядчику утвержденный Заказчиком перечень сдаточной документации, организовывает сдачу-приемку готовых узлов, оборудования и законченного строительством объекта приемочной комиссии в соответствии с утвержденным перечнем и типовыми формами.
7.3. Заказчик контролирует целевое использование полученных Подрядчиком по настоящему Договору денежных средств, соблюдение Графика производства работ, качество используемых Подрядчиком материалов и соответствия используемого оборудования условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации.

7.4. Подрядчик обязан передать Заказчику приказ о назначении ответственного производителя работ, а также копию квалификационного аттестата о прохождении профессиональной аттестации ответственным производителем.

7.5. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком обеспечить ведение Исполнительной документации.

7.6. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

7.7. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

7.8. Заказчик имеет право письменно запросить, а Подрядчик обязуется предоставить по письменному запросу Заказчика любую документацию, касающуюся выполнения Работ, закупки МТР, оборудования и услуг для исполнения обязательств по договору (в том числе письменный отчет о ходе исполнения обязательств по договору, копии первичных документов и т.д.) в течение 5-ти дней с момента получения запроса Заказчика. Все предоставляемые копии документов должны быть заверены надлежащим образом.
8. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОСТАВЩИКОВ И СУБПОДРЯДЧИКОВ 

(в случае, если Подрядчик допущен к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

8.1. При необходимости привлечения Субпоставщиков и Субподрядчиков Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субпоставщиков и Субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субпоставщиков и Субподрядчиков, поставляемого ими оборудования/выполняемых ими работ (предмета договора и объема работ и с приложением копий лицензий).

В период производства работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субпоставщиков и Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субпоставщиков и Субподрядчиков.

8.2. Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение строительных Работ, в том числе, свидетельств о допуске к работам, соответствующих установленным законодательством Российской Федерации требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

8.3. Субпоставщики и Субподрядчики должны лично выполнять порученные работы.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик настоящим гарантирует, что МТР и Оборудование, поставленные в рамках настоящего Договора, являются новыми (не бывшими в эксплуатации). Подрядчик гарантирует, что МТР и Оборудование, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленных МТР и Оборудования.

9.2. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии МТР и Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

9.3. Подрядчик гарантирует: 

- надлежащие качество материалов, используемых для изготовления МТР и Оборудования, безупречное качество изготовления МТР и Оборудования и их сборки;

- полное соответствие поставляемых МТР и Оборудования условиям настоящего Договора.

9.4. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору.

9.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев от даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта.

9.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения дефектов.

При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику, либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

Если срок для устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) не будет согласован Сторонами, то дефекты должны быть устранены  Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, если более длительный срок не будет вызван характером работ.

9.7. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком, при наличии надлежащего уведомления Подрядчика о дате принятия работ.

9.8. Если Подрядчик в течение срока, согласованного сторонами, не устранит недостатки/дефекты, указанные в акте, то Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков/дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора или взыскать её в судебном порядке.

9.9. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Проектно-сметной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

9.10. Подрядчик обязан предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Подрядчика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с МТР и Оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.11. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц осуществляется гарантийное обслуживание поставленных МТР и Оборудования.

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

10.1. Оплата за выполненные работы производится ежемесячно по факту их выполнения на основе сметных расчетов, согласованных с Подрядчиком, в течение 10 (десяти) дней на основании предоставленных Подрядчиком не позднее 24 числа отчетного месяца актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур.

10.2. По соглашению сторон возможно авансирование работ по Договору. Сумма авансового платежа определяется в размере не более 30% от цены Договора, указанной в п. 2.1. Договора. Условия выплаты авансового платежа по Договору указываются в дополнительных соглашениях.

В том случае, если Календарный план работ содержит подготовительные и/или промежуточные этапы, Заказчик имеет право разбивать авансирование на части и оплачивать аванс пропорционально стоимости подготовительного и/или промежуточного этапа.

10.3. Задержка выплаты авансового платежа, если он предусмотрен Договором (дополнительным соглашением), не является основанием для прекращения работ или изменения сроков выполнения работ, установленных в п.3.1 настоящего Договора и Календарного плана работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

10.4. Пусконаладочные работы должны быть подтверждены сметной документацией.

10.5. Затраты на временные здания и сооружения подтверждаются локальными сметными расчетами.

10.6. Затраты по перевозке работников подтверждаются формами КС-2, КС-3 и талонами.

11. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
11.1. Подрядчик ежемесячно производит сдачу-приемку работ путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Приемка оборудования производиться путем выписки счета-фактуры, товарной накладной на МТР и оборудование, акта приема-передачи, подписанный Подрядчиком и Заказчиком (с указанием наименования, единиц измерения, количества, стоимость каждой единицы МТР и оборудования).
11.2. Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3)  при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки объекта дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
11.3. Подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (Пять) дней до начала приемки выполненных работ исполнительную документацию в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем сдаточной документации.

11.4. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех предусмотренных Договором обязательств в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

11.5. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в порядке, установленном в соответствии с действующими территориальными строительными нормами.

11.6. Риск гибели или повреждения/уничтожения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику после приемки законченного строительством Объекта, в соответствии с настоящим Разделом. Подписание промежуточных Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не влечет перехода вышеуказанных рисков от Подрядчика к Заказчику.

11.7. Порядок сдачи-приемки скрытых работ:

11.7.1. Скрытые работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки.
11.7.2. В случае, если Заказчиком внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Подрядчиком, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

11.7.3. Готовность принимаемых конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и приемки каждой системы в отдельности.

12. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. До сдачи Объекта строительства Подрядчик несёт ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

12.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного п. 8.1 настоящего Договора срока оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине.

12.3. За нарушение срока начала и/или окончания работ, установленного в п. 3.1 настоящего Договора и/или промежуточного этапа выполнения работ, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки выполнения работ. Подрядчик освобождается от ответственности в случаях нарушения сроков выполнения работ, если такое нарушение вызвано ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Договора.
12.4. За нарушение указанных в пункте 7.3. настоящего Договора сроков устранения дефектов, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

12.5. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения требования Заказчика возвратить денежные средства в размере цены невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10% от цены невыполненных работ.

12.6. В случае обнаружения после сдачи результатов работ соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, исходным данным, а также  требованиям Технического задания) Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика, а также уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены некачественно выполненных работ.

12.7. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за действия, произведенные привлеченными им Субпоставщиками/Субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками  заказчику или третьим лицам.

12.8. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Подрядчик при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме безотзывной банковской гарантии в размере суммы аванса. Предоставляемое  обеспечение исполнения обязательств по договору должно покрывать все обязательства по настоящему договору, включая, основные, дополнительные, и гарантийные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

13.2. Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение 14 дней после даты окончания срока действия Договора.

13.3. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
13.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Подрядчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1 Ущерб, нанесенный в процессе выполнения работ по настоящему Договору третьему лицу в результате выполнения строительно-монтажных работ, компенсируется Подрядчиком при наличии его вины. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба третьим лицам.

14.2 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- Приложение №1 Сводка затрат;

- Приложение №2 Календарный план работ;

- Приложение №3 Перечень оборудования;
- Приложение №4 Соглашение по охране труда

14.3 Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Договора следующие документы:
14.3.1 копию Устава со всеми изменениями;
14.3.2 копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность  без образования юридического лица) и копию паспорта (для предпринимателя);

14.3.3 копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

14.3.4 копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и  копию доверенности, если договор подписывается лицом, действующим на основании доверенности;

14.3.5 копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.

15. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запретительные или ограничительные акты органов любого уровня власти, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору.

15.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.

15.3. Если обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то любая сторона имеет  право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и, в этом случае, не будет иметь право на возмещение другой стороной  возможных убытков.

15.4. Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

16.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров и/или в претензионном порядке. 

В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный её расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии прилагаются копии документов (выписки из них), отсутствующие у другой стороны и подтверждающие предъявленные заявителем требования.

16.2. Срок рассмотрения претензии по настоящему договору - 15 дней со дня её получения другой стороной. Претензия отправляется средствами почтовой связи (заказным письмом с обратным уведомлением), либо вручается под расписку. Претензия и ответ на претензию подписываются исполнителем (или другим уполномоченным лицом). Неполучение ответа на претензию в установленные настоящим договором сроки рассматривается как отказ в её удовлетворении. В случае возврата претензии почтовой службой в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в договоре, претензионный порядок считается соблюденным.

 16.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются в Арбитражный суд Свердловской области с соблюдением установленного сторонами обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

17. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

17.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласованию с обязательным составлением письменного документа. При передаче письменного документа посредством факсимильной связи сторона обязана в 5-ти дневный срок выслать другой стороне подлинный экземпляр данного документа.
17.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или фактических  адресов, наименования, номеров телефонов, банковских и иных реквизитов, данная сторона обязана в течение 5-ти дней письменно известить об этом другую сторону, а также указать в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами в целях закрепить указанные изменения в договоре не требуется.

Ответственность за негативные последствия, связанные с неисполнением установленных настоящим пунктом обязанностей в установленные сроки, несет сторона, нарушившая указанные условия договора.

17.3. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством.

17.4. При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон незавершённое строительство передаётся Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом Дополнительным соглашением сторон.

Уступка прав требования к Заказчику третьим лицам по настоящему Договору не допускается без согласия Заказчика.

17.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

17.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:

17.6.1. в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;

17.6.2.
в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;

17.6.3. систематического несоблюдения Подрядчиком требований договора по качеству работ;

17.6.4. если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в согласованные между сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

17.6.5. иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
17.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
17.8. Все указанные в настоящем Договоре приложения и акты являются его неотъемлемой частью.
17.9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2012 года, а в части связанной с исполнением обязательств по договору - до полного их исполнения сторонами, и распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2012 г. 

 В случае если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Госкорпорации «Росатом», договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его сторонами.
17.10 Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК: 


	ПОДРЯДЧИК:




ЗАКАЗЧИК: 






ПОДРЯДЧИК:

___________________





__________________

м.п.








м.п.

ОБРАЗЕЦ

	Приложение № 2 к Договору

от_________      №__________ ____________                                                       


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ ________________________________________________                       

	
№ п/п
	Наименование этапов выполнения работ
	Результаты работ
	Сроки выполнения этапов работ и предоставления результатов работ
	Стоимость выполнения

работ (этапов)

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого:

	
	
	


ЗАКАЗЧИК:  



                              ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

______________________ А.В.Новиков


______________________

_______________   ___________



________________  _______
       (подпись)
    (Ф.И.О.)



       (подпись)
(Ф.И.О.)



  М.П.









М.П.

Приложение №3 к Договору

Перечень оборудования

Перечень поставки (закупки) оборудования указан в разделе IV Техническая часть (Техническое задание).

ОБРАЗЕЦ 
АКТ

приема-передачи выполненных работ

по  Договору от __________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика»__________________________

с одной стороны, и от лица «Заказчика» ______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы (этапы работ) удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.


Краткое описание выполненных работ (этапов работ) (с указанием объема и качества): __________________________________________________________________

Представлены следующие документы  (в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом): _______________________________________________________








Цена Договора составляет _________ рублей, в том числе НДС __%___________ рублей.

                                                            (сумма цифрами и прописью)                               

Перечислен аванс _______________ рублей. 



              (сумма цифрами и прописью) 

                 

Стоимость работ по этапу составляет _______ рублей, в том числе НДС __% ___рублей.

                                                                                       (сумма цифрами и прописью)                               

Зачет аванса          _______________ рублей. 


                                (сумма цифрами и прописью) 

                 

Следует к перечислению _______________ рублей.




              (сумма цифрами и прописью) 



Работу сдал:





Работу принял:

   От Подрядчика


                      

От  Заказчика

_______________________
 


________________________

 
(подпись)
М.П.





(подпись) М.П.



  «____»__________________



«____»________________
3





4








