# ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

| Санкт-Петербург | « » 2012г. |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности № 719-07/065-11 от 30.08.2011г. c одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице ___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее вместе именуемые Стороны) заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - ПОДРЯДЧИК обязуется в установленный Договором срок, выполнить строительно-монтажные работы (далее - работы) по ремонту тамбура и вестибюля (холла) в Производственном корпусе (далее – Объект) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55 в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 2), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результат работ и уплатить за них обусловленную Договором цену.

  - ПОДРЯДЧИК выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования.

  - Срок выполнения работ:

Начало – в течение 5 дней от даты подписания Сторонами Договора.

Окончание -  в соответствии с календарным планом (Приложение № 1).

  - ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора передает ПОДРЯДЧИКУ, а ПОДРЯДЧИК принимает по акту приема-передачи помещения для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Договора.

- ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Цена работ по Договору составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена работ по Договору составляет - _______________, том числе НДС, в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 5).

  - Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение ПОДРЯДЧИКА за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования.

  - Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - В случае несвоевременного исполнения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.3 Договора срок начала работ переносится на количество дней задержки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения обязательств по данному пункту.

  - ПОДРЯДЧИК обязан:

- не использовать при производстве работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении работ возникает неизбежность в использовании таких материалов, ПОДРЯДЧИК примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. ПОДРЯДЧИК обязан допускать работников к выполнению опасных работ только при наличии специальных наряд-допусков. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения ПОДРЯДЧИКОМ опасных материалов, ответственность возлагается на ПОДРЯДЧИКА и возникший ущерб возмещается им из собственных средств;

- назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА в течение 3-х дней с момента подписания Договора;

- производить работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и Локальной сметой (Приложение № 5);

- обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара ПОДРЯДЧИК обязан сообщить о происшедшем руководству ЗАКАЗЧИКА. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов ЗАКАЗЧИКА организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

- нести ответственность за выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;

- обеспечить вывоз мусора с территории Объекта;

- в течение 10-ти рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с территории Объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;

- вести работы в соответствии с режимом работы ЗАКАЗЧИКА (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00 выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю);

- до подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) передать ЗАКАЗЧИКУ техническую и исполнительную документацию;

- по требованию ЗАКАЗЧИКА обеспечить сохранность и передать на склад ЗАКАЗЧИКА ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;

- соблюдать на территории ЗАКАЗЧИКА внутриобъектовый режим.

- информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех нештатных ситуациях на территории ЗАКАЗЧИКА при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.

  - ЗАКАЗЧИК обязан обеспечивать необходимые условия для нормальной работы ПОДРЯДЧИКА:

- назначить на период работ ответственного представителя, упoлномоченного решать вопросы, связанные с производством работ;

- обеспечивать ПОДРЯДЧИКА местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями.

- ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ на Объект сотрудников ПОДРЯДЧИКА по единому согласованному списку, предоставляемому ПОДРЯДЧИКОМ за 3 дня до начала работ. Пропускной режим на Объекте ЗАКАЗЧИКА не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства.

- СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - ПОДРЯДЧИК ежемесячно, не позднее 22-го числа текущего месяца обязан представлять ЗАКАЗЧИКУ объём выполненных в отчетном периоде работ и  оформленные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением счета-фактуры, оформленного в соответствии с  НК РФ.

  - ЗАКАЗЧИК в течение 10 рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить ПОДРЯДЧИКУ подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика.

  - В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Оплата по Договору производится без авансового платежа, не позднее 10-ти банковских дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), на основании выставленного счета, при наличии счета-фактуры, оформленного согласно статьям 168,169 НК РФ.

  - Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета ЗАКАЗЧИКА.

- ГАРАНТИИ

  - Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору, и все материалы, используемые в ходе выполнения работ.

  - Срок гарантии качества устанавливается _______ - с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя на Объект ЗАКАЗЧИКА не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - При отказе ПОДРЯДЧИКА направить своего представителя на Объект или неприбытии его в установленный срок или отказе ПОДРЯДЧИКА от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только ЗАКАЗЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК теряет право оспаривать наличие обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков (дефектов).

  - Если ПОДРЯДЧИК в течение срока, согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на ПОДРЯДЧИКА.

  - В случае разногласий между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов ЗАКАЗЧИК вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны ПОДРЯДЧИКА расходы на экспертизу несет сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими сторонами в равных размерах.

  - ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от  ПОДРЯДЧИКА выплаты неустойки в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

  - В случае, расторжения  договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ условий договора, информация о ПОДРЯДЧИКЕ заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине ПОДРЯДЧИКА, возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - В случае причинения вреда  имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнение работ ПОДРЯДЧИКОМ, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ стоимость причиненного вреда в полном объеме.

  - Взыскание неустойки является правом, а не обязательством Сторон.

  - Стороны при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение № 4 к Договору).

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ представителей сторонних организаций, при этом вся ответственность за качество и сроки выполнения этих работ остается на ПОДРЯДЧИКЕ.

  - ПОДРЯДЧИК знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения работ.

  - ПОДРЯДЧИК полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену работ и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых не несут ответственности.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: землетрясения, наводнения, и иные стихийные бедствия, забастовки, войны, акты государственных органов, обязательных для одной из сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

  - Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств информировать другую Сторону об их наступлении в письменной форме, причем по требованию Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на освобождающие от ответственности.

  - Если неисполнение обязательств, вытекающих из Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

- РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

  - Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии 20 дней с момента получения.

  - Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA

  - Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения Сторонами договорных обязательств.

  - Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

  - В случае задержки выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА более чем на 30 дней, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением  ПОДРЯДЧИКА за 5 дней до расторжения Договора без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления.

  - ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении ПОДРЯДЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость фактически выполненных и принятых работ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Приложения, дополнения и изменения к Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

  - Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

  - Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.

  - К Договору  прилагается:

Приложение № 1: Календарный план.

Приложение № 2: Техническое  задание.

Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Приложение № 4: Условия предоставления сведений о контрагенте.

Приложение № 5: Локальная смета (С-697, Э-704).

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Банковские реквизиты: Р/с 4070 2810 8390 4000 2061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А К/с 3010 1810 2000 0000 0704 БИК 044030704 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел.: 8 (812) 430-01-34 Факс: 8 (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Банковские реквизиты: Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч ___________________ БИК ______________________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| ___________________ В.Б.Корнильев | ______________________ Ф.И.О. |

# Приложение № 1

# к Договору подряда №_________от ________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № этапа | Наименование работ | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ | Продолжительность (календарных дней) | Стоимость работ, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |
| ИТОГО С НДС 18% |  |  |  |  |  |

# Приложение № 2

# к Договору подряда №__________ от _______

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по  ремонту  тамбура и вестибюля (холла) Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, дом № 55

# Санкт-Петербург

2012

| Тамбур и вестибюль площадью 70,8 м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| 1. | Восстановление существующего пола, покрытого гранитными плитами, шлифовка и полировка |  | - 9,25 м2 |
| 2. | Демонтаж существующего пола, покрытого мраморными плитами, шлифовка и полировка |  | - 64 м2 |
| 3. | Демонтаж существующего подвесного потолка из металлодеревянного каркаса и акустических плит |  | - 64 м2 |
| 4. | Монтаж подвесного потолка в центральной части вестибюля и тамбура, потолок реечный, алюминиевый, белый, вставка металлик. С системой подвески, ширина рейки 84мм, вставка 15мм. Потолок типа фирмы LUXALDN-Голландия |  | - 42,55 м2 |
| 5. | Монтаж подвесного потолка вестибюля в осях Б и В из плит минер.волокно, в комплекте с подвесной системой, 600х600. Потолок подвесной влагостойкий |  | - 31,7 м2 |
| 6. | Стены облицованные известняком, шлифовать |  | - 130 м2 |
| 7. | Установить мраморный плинтус, серий «Уфалей» высота плинтуса 130 мм, длиной 9м, в центральной части вестибюля |  | - 1,2 м2 |
| 8. | Выполнить облицовку 2-х стен вестибюля керамическими плитами 600х600, матовые, светло-серые на высоту от пола 1,2м |  | - 11 м2 |
| 9. | Поверху облицовки из керамических плит, установить фриз из наличника МДФ, «орех», плоский |  | - 10 пм |
| 10. | Окраска стен водно-дисперсионной краской, светло-серая |  | - 20 м2 |
| 11. | Погрузка строительного мусора |  | - 4,5 м3 |
| 12. | Вывоз строительного мусора |  | - 4,5 м3 |
| 13. | Существующую решетку на прибор отопления из дуба, подготовить и покрыть тонированным лаком 1,9х1,2 м |  | - 2,8 м2 |
| Электрооборудование и электроосвещение помещение вестибюля Производственного корпуса |  |  |  |
| 1. |  | Светильник накладной светодиодный (1245х90х85) для реечного потолка с опаловым рассеивателем 30 Вт типа L-school 24/2904/30 | - 27 шт |
| 2. |  | Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым рассеивателем квадратный мощностью 32Вт типа СС110-141-1-Н-072М | - 6 шт |
| 3. |  | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 10 А, 250 В в нормальном исполнении | - 1 шт |
| 4. |  | Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А, 250 В в нормальном исполнении | - 3 шт |
| 5. |  | Розетка штепсельная 2-х полюсная с заземляющим контактом двухместная открытой установки 16 А, 250 В, IP44 с защитной крышкой | - 2 шт |
| 6. |  | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки степень защиты IP44 | - 12 шт |
| 7. |  | Труба гофрированная ПВХ диаметром 16мм | - 70 м |
| 8. |  | Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат. №636302 | - 5 шт |
| 9. |  | Внутренний угол к поз.7 кат. №636420 | - 3 шт |
| 10. |  | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  |  | - 3х1,5 | - 100 м |
|  |  | - 4х1,5 | - 10 м |
|  |  | - 3х2,5 | - 35 м |
| 11. |  | Демонтаж светильника «плафон» с 2-мя лампами накаливания 60 Вт | - 25 шт |
| 12. |  | Демонтаж светильника на 4 люминесцентные лампы 20Вт каждая | - 7 шт |
| 13. |  | Демонтаж выключателей, ответвительных коробок | - 15 шт |
| 14. |  | Демонтаж силового кабеля сеч. 3х2,5 мм2 | - 115 м |

| Начальник отдела 713 |  | С.Б.Даурцев |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела 714 |  | М.А.Пряников |
| Зам. нач. отдела 713 |  | В.М.Кайтан |
| Архитектор отдела 713 |  | Ю.М.Волков |
| Инженер-электрик отд. 713 |  | Ю.М.Барановский |
| Смотритель зданий и сооружений отд. 716 |  | А.В.Тикка |

Приложение № 3

к Договору подряда №______ от___________

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права ЗАКАЗЧИКА:

- осуществлять контроль соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять ПОДРЯДЧИКУ  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

- проводить с работниками ПОДРЯДЧИКА вводный инструктаж;

- совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории ЗАКАЗЧИКА;

- информировать ПОДРЯДЧИКА о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ПОДРЯДЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

# Права ПОДРЯДЧИКА:

- участвовать в проверках, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) ЗАКАЗЧИКОМ обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности ПОДРЯДЧИКА:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования ЗАКАЗЧИКА об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества ЗАКАЗЧИКА, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ЗАКАЗЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| ______________________ Корнильев В.Б. | ______________________ Ф.И.О. |

Приложение № 4

к Договору подряда №______ от___________

Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)

- Подрядчик предоставляет Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения) в целях заключения Договора, и ни для каких-либо других целей.

- Подрядчик гарантирует Заказчику, что Сведения и подтверждающие их документы, направленные ПодрядчикОМ ___.___.2012 г. на электронный адрес ЗаказчикА email@givnipiet.ru, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

- Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием.

- Заказчик обязуется считать Сведения, предоставленные ему Подрядчиком, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Заказчик обязуется при обработке полученных от Подрядчика Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Подрядчик и Заказчик подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| _________________ В.Б. Корнильев |  | ___________________ |

Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

Форма предоставления сведений Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов.

| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |

Руководитель Подрядчика______________________________

МП

Приложение № 5

к Договору подряда №___________ от _______ 20___ г.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт тамбура и вестибюля в производственном корпусе площадью 70,8 кв.м., Корпус 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: техническое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ |  | 346,337 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 79,276 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 541,89 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на июль 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-01-004 применительно | Разборка каркаса : из брусьев (потолков) (100 м2 стен) Стены (ремонтно-строительные): НР (2962 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (2272 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ | 0,64 | 791,82 465,41 | 326,41 45,35 | 507 | 298 | 209 29 | 51,2 | 32,77 |
| 2 | ТЕРр54-03-001 применительно | Разборка подшивки потолков: (100 м2 подшивки) Перекрытия (ремонтно-строительные): НР (1590 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1414 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ | 0,64 | 287,87 266,76 | 21,11 10,42 | 184 | 171 | 13 7 | 28,87 | 18,48 |
| Погрузка и перевозка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (4232 руб.): 100% от ФОТ СП (2539 руб.): 60% от ФОТ | 5,4 | 52,56 52,56 |  | 284 | 284 |  |  |  |
| 4 | ФССЦпг01-02-02-026 | Разгрузочные работы при железнодорожных перевозках: Мусор строительный (1 т груза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075 Разгрузочные работы при автоперевозках: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 5,4 | 4,52 | 4,52 | 24 |  | 24 |  |  |
| 5 | ФССЦпг03-02-01-040 | Перевозка строительных грузов ( перевозимых автомобилями-самосвалами, ), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 40 км I класс груза (1 т груза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075 Перевозка автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 5,4 | 43,65 | 43,65 | 236 |  | 236 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 1235 | 753 | 482 36 |  | 51,25 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 13953 | 10052 | 3901 447 |  | 51,25 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 8784 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 6225 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  | 507 | 298 | 209 29 |  | 32,77 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 5390 | 3698 | 1692 360 |  | 32,77 |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 4 058) |  |  |  |  |  | 2962 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 4 058) |  |  |  |  |  | 2272 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 10624 |  |  |  | 32,77 |
| Перекрытия (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  | 184 | 171 | 13 7 |  | 18,48 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 2227 | 2122 | 105 87 |  | 18,48 |
| Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 2 209) |  |  |  |  |  | 1590 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 2 209) |  |  |  |  |  | 1414 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 5231 |  |  |  | 18,48 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 |  |  |  |  |  | 284 | 284 |  |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 341 | 341 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 4232 | 4232 |  |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 4 232) |  |  |  |  |  | 4232 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 232) |  |  |  |  |  | 2539 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 11003 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 194 |  | 194 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  | 236 |  | 236 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 1910 |  | 1910 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 28962 |  |  |  | 51,25 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 3901 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 10499 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 8784 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 6225 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  | 28962 |  |  |  | 51,25 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление существующего покрытия пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР11-01-015-07 применительно | Шлифовка покрытий (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (10802 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5860 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,733 | 1242,73 1020,79 | 203,9 31,66 | 911 | 748 | 149 23 | 92,05 | 67,47 |
| 7 | ТЕР13-06-003-01 применительно | Полировка поверхности (1 м2 очищаемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (8126 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5653 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 73,3 | 10,79 10,79 |  | 791 | 791 |  | 1,04 | 76,23 |
| Подвесные потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР15-01-047-16 | Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (7287 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3370 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,426 | 31974,31 1433,06 | 166,95 4,94 | 13621 | 610 | 71 2 | 124,61 | 53,08 |
| 9 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (5173 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2392 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,317 | 7634,16 1355,03 | 544,09 12,38 | 2420 | 430 | 172 4 | 117,83 | 37,35 |
| 10 | ТЕР11-01-015-07 применительно | Шлифовка стен облицованных известняком (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (19143 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10386 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,3 | 1242,73 1020,79 | 203,9 31,66 | 1616 | 1327 | 265 41 | 92,05 | 119,67 |
| 11 | ТЕР11-01-041-01 | Установка плинтусов из мраморных плит (1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Полы: НР (2217 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1203 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1,2 | 143,52 131,41 | 1,13 | 172 | 158 | 1 | 9,82 | 11,78 |
| 12 | ССЦ-412-0673-001 ССЦ-07/2012; стр.327 | Плиты мраморные, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, 300х300х20 мм (м. уфалейское) (м2) Материалы в текущих ценах | 1,2 | 1836,37 |  | 2204 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (3882 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1795 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,11 | 3711,99 2941,88 | 30,9 13,99 | 408 | 324 | 3 2 | 262,2 | 28,84 |
| 14 | ССЦ-101-9049-088 применительно; ССЦ-07/2012; стр.44 | Плитки керамические 600х600 (м2) Материалы в текущих ценах | 11 | 615,02 |  | 6765 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-01-060-01 применительно | Установка и крепление фриза из наличника (100 м коробок блоков) 1 604,84 = 88,36 + 112 x 13,54 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Деревянные конструкции: НР (123 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 | 1617,46 89,84 | 4,49 | 162 | 9 |  | 8,99 | 0,9 |
| 16 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (1420 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (657 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,2 | 1371,44 594,78 | 19,25 0,36 | 274 | 119 | 4 | 54,27 | 10,85 |
| 17 | ССЦ-101-9844-028 ССЦ-07/2012; стр.69 | Краски водоэмульсионные (м2) Материалы в текущих ценах | 0,0126 | 70427,12 |  | 887 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр62-10-003 применительно | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных экранов на приборах отопления за один раз с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (211 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (124 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,028 | 1439,17 887,04 | 8,03 1,30 | 40 | 25 |  | 84 | 2,35 |
| 19 | ССЦ-101-0465 ССЦ-07/2012; стр.70 | Краски масляные МА-15 кремовые (м2) Материалы в текущих ценах | 0,000482 | 68367,07 |  | 33 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР15-04-038-10 применительно | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: экранов на приборах отопления за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Отделочные работы: НР (110 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,028 | 325,39 310,91 | 3,7 0,16 | 9 | 9 |  | 26,44 | 0,74 |
| 21 | ССЦ-101-3558 ССЦ-07/2012; стр.70 | Лак (м2) Материалы в текущих ценах | 0,000616 | 86752,53 |  | 53 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 30366 | 4550 | 665 72 |  | 409,26 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 174501 | 67697 | 6460 1080 |  | 490,64 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 58492 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 31551 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 10-11 |  |  |  |  |  | 2699 | 2233 | 415 64 |  | 198,92 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 3229 | 2680 | 498 77 |  | 238,7 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 37593 | 33259 | 4031 956 |  | 238,7 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 215) |  |  |  |  |  | 32162 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 215) |  |  |  |  |  | 17450 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 87205 |  |  |  | 238,7 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 |  |  |  |  |  | 791 | 791 |  |  | 76,23 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 949 | 949 |  |  | 91,48 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 11777 | 11777 |  |  | 91,48 |
| Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 777) |  |  |  |  |  | 8126 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 777) |  |  |  |  |  | 5653 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 25556 |  |  |  | 91,48 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8-9, 13, 16, 20 |  |  |  |  |  | 16732 | 1492 | 250 8 |  | 130,86 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 17080 | 1790 | 300 10 |  | 157,03 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 113744 | 22214 | 2429 124 |  | 157,03 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 338) |  |  |  |  |  | 17870 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 338) |  |  |  |  |  | 8265 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 139879 |  |  |  | 157,03 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12, 14, 17, 19, 21 |  |  |  |  |  | 9942 |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15 |  |  |  |  |  | 162 | 9 |  |  | 0,9 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 164 | 11 |  |  | 1,08 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 1046 | 137 |  |  | 1,08 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137) |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137) |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1228 |  |  |  | 1,08 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 18 |  |  |  |  |  | 40 | 25 |  |  | 2,35 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 399 | 310 |  |  | 2,35 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 310) |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 310) |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 734 |  |  |  | 2,35 |
| Итого |  |  |  |  |  | 264544 |  |  |  | 490,64 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 100344 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 6460 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 68777 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 58492 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 31551 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Общестроительные работы |  |  |  |  |  | 264544 |  |  |  | 490,64 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 31601 | 5303 | 1147 108 |  | 460,51 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 188454 | 77749 | 10361 1527 |  | 541,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 67276 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 37776 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  | 507 | 298 | 209 29 |  | 32,77 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 5390 | 3698 | 1692 360 |  | 32,77 |
| Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 4 058) |  |  |  |  |  | 2962 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 4 058) |  |  |  |  |  | 2272 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 10624 |  |  |  | 32,77 |
| Перекрытия (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  | 184 | 171 | 13 7 |  | 18,48 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 2227 | 2122 | 105 87 |  | 18,48 |
| Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 2 209) |  |  |  |  |  | 1590 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 2 209) |  |  |  |  |  | 1414 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 5231 |  |  |  | 18,48 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 |  |  |  |  |  | 284 | 284 |  |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 341 | 341 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 4232 | 4232 |  |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 4 232) |  |  |  |  |  | 4232 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 232) |  |  |  |  |  | 2539 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 11003 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 194 |  | 194 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  | 236 |  | 236 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 1910 |  | 1910 |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6, 10-11 |  |  |  |  |  | 2699 | 2233 | 415 64 |  | 198,92 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 3229 | 2680 | 498 77 |  | 238,7 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 37593 | 33259 | 4031 956 |  | 238,7 |
| Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 215) |  |  |  |  |  | 32162 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 215) |  |  |  |  |  | 17450 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 87205 |  |  |  | 238,7 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 |  |  |  |  |  | 791 | 791 |  |  | 76,23 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 949 | 949 |  |  | 91,48 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 11777 | 11777 |  |  | 91,48 |
| Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 777) |  |  |  |  |  | 8126 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 777) |  |  |  |  |  | 5653 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 25556 |  |  |  | 91,48 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8-9, 13, 16, 20 |  |  |  |  |  | 16732 | 1492 | 250 8 |  | 130,86 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 17080 | 1790 | 300 10 |  | 157,03 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 113744 | 22214 | 2429 124 |  | 157,03 |
| Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 338) |  |  |  |  |  | 17870 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 338) |  |  |  |  |  | 8265 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 139879 |  |  |  | 157,03 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 12, 14, 17, 19, 21 |  |  |  |  |  | 9942 |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15 |  |  |  |  |  | 162 | 9 |  |  | 0,9 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 164 | 11 |  |  | 1,08 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 1046 | 137 |  |  | 1,08 |
| Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137) |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137) |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 1228 |  |  |  | 1,08 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 18 |  |  |  |  |  | 40 | 25 |  |  | 2,35 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944" |  |  |  |  |  | 399 | 310 |  |  | 2,35 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 310) |  |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 310) |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 734 |  |  |  | 2,35 |
| Итого |  |  |  |  |  | 293506 |  |  |  | 541,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 100344 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 10361 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 79276 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 67276 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 37776 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 52831 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 346337 |  |  |  | 541,89 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил ___________________

Проверил ___________________

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | ___________________ В.Б.Корнильев |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 20__ г. |

| ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ" Заказ 0708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный корпус. Электрооборудование и электроосвещение вестибюля, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: тех. решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость монтажных работ |  | 263,846 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 28,853 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 145,33 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 06.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П/л "Магнэс" 13.07.2012 | Светильник накладной светодиодный L-school 24/2904/30 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=4900/1,18/3,71*1,05 Материалы для монтажных работ | 27 | 1175,25 |  | 31732 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-03-594-02 | Монтаж (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (6814 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (4388 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,27 | 6139 1405,92 | 1850,43 693,33 | 1658 | 380 | 500 187 | 116 | 31,32 |
| 3 | П/л Leders 13.07.2012 | Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-141-1-Н-072М (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2750/1,18/3,727*1,05 Материалы для монтажных работ | 6 | 656,57 |  | 3939 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм08-03-594-14 | Монтаж (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (3377 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2175 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,06 | 13136,82 3268,40 | 2905,39 1417,94 | 788 | 196 | 174 85 | 267 | 16,02 |
| 5 | ТСЦ-509-1443 | Выключатели электроустановочные открытой проводки двухклавишные (шт) Материалы для монтажных работ | 1 | 6,23 |  | 6 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (60 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (38 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,01 | 921,13 532,07 | 13,1 1,14 | 9 | 5 |  | 43,9 | 0,44 |
| 7 | ТСЦ-509-1441 | Выключатели электроустановочные открытой проводки одноклавишные (шт) Материалы для монтажных работ | 3 | 4,92 |  | 15 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (170 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (110 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,03 | 876,87 478,74 | 10,95 0,85 | 26 | 14 |  | 39,5 | 1,19 |
| 9 | СЦМ-500-9013-003 | Розетки открытой проводки, 2-местные, с заземлением (шт.) Материалы для монтажных работ | 2 | 13,4 |  | 27 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР (230 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (148 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,02 | 1277,19 931,55 | 70,22 3,42 | 26 | 19 | 1 | 76,1 | 1,52 |
| 11 | ТСЦ-509-9016-233П | Коробки ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки (шт) Материалы для монтажных работ | 12 | 25,02 |  | 300 |  |  |  |  |
| 28 | ТСЦ-103-1058-006П | Гофротруба пвх без протяжки диаметром 16мм (м) Материалы для монтажных работ | 70 | 2,6 |  | 182 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (2314 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1490 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,7 | 1271,25 273,70 | 58,39 1,74 | 890 | 192 | 41 1 | 23,8 | 16,66 |
| 14 | СЦМ-501-0661-008 | Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,1 | 6261,9 |  | 626 |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-501-0661-010 | Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,01 | 7419,7 |  | 74 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-501-0662-009 | Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2 (1000 м) Материалы для монтажных работ | 0,035 | 9536 |  | 334 |  |  |  |  |
| 17 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Кабель-канал 25х16 мм №636302 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 10 | 13,01 |  | 130 |  |  |  |  |
| 18 | П/л "Legrand" 05.04.2010 | Угол внутренний № 636420 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05 Материалы для монтажных работ | 3 | 9,19 |  | 28 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (230 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (148 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,1 | 294,78 188,20 | 14,48 3,45 | 29 | 19 | 1 | 15,99 | 1,6 |
| 20 | ТЕРм08-02-402-01 | Прокладка кабеля в кабель-канале (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (350 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (226 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,1 | 962,14 181,23 | 534,36 105,83 | 96 | 18 | 53 11 | 15,3 | 1,53 |
| 21 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание кабеляв проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (652 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (420 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,7 | 382,89 77,51 | 4,78 0,32 | 268 | 54 | 3 | 6,74 | 4,72 |
| 22 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (1793 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1155 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,25 | 2439,57 593,40 | 91,18 3,95 | 610 | 148 | 23 1 | 51,6 | 12,9 |
| 23 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР (982 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (632 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,4 | 911,27 175,95 | 481,87 29,86 | 365 | 70 | 193 12 | 15,3 | 6,12 |
| 24 | ТЕРм08-03-593-01 | Демонтаж светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1122 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (723 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,25 | 544,01 175,25 | 368,76 195,62 | 136 | 44 | 92 49 | 14,46 | 3,62 |
| 25 | ТЕРм08-03-594-08 | Демонтаж светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (822 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (529 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,07 | 1531,84 672,66 | 859,18 317,77 | 107 | 47 | 60 22 | 55,5 | 3,89 |
| 26 | ТЕРм08-03-591-01 | Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (261 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (168 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 0,15 | 146,91 143,62 | 3,29 0,26 | 22 | 22 |  | 11,85 | 1,78 |
| 27 | ТЕРм08-02-401-01 | Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Электромонтажные работы на других объектах: НР (4119 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2653 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1,15 | 418,66 181,58 | 237,08 115,88 | 481 | 209 | 272 133 | 15,48 | 17,8 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 42904 | 1437 | 1413 501 |  | 121,11 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 185295 | 21395 | 14618 7458 |  | 145,33 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 23299 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 15004 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 28, 14-18 |  |  |  |  |  | 37393 |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 139364 |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 19-27 |  |  |  |  |  | 5511 | 1437 | 1413 501 |  | 121,11 |
| Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 6081 | 1724 | 1696 601 |  | 145,33 |
| Всего с учетом "Пересчет на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727" |  |  |  |  |  | 45931 | 21395 | 14618 7458 |  | 145,33 |
| Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 28 853) |  |  |  |  |  | 23299 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 28 853) |  |  |  |  |  | 15004 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 84234 |  |  |  | 145,33 |
| Итого |  |  |  |  |  | 223598 |  |  |  | 145,33 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 149282 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 14618 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 28853 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 23299 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 15004 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 40248 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 263846 |  |  |  | 145,33 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cоставил ___________________

Проверил ___________________