ДОГОВОР  № ________________

на выполнение ОКР
	г. Москва
	«___» ___________ 2015 г.


_________________________________________________(далее___________________),

                                (полное название организации)              (краткое название организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____​​​​​____________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее - АО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Директора - Генерального конструктора, по гражданским объектам / Руководителя ЦО по частному проекту БРЕСТ-ОД-300 Пименова Александра Олеговича, действующего на основании доверенности от 11.08.2014 №Д-202-14, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленную Техническим заданием (далее - ТЗ) (Приложение 1) ОКР «Устройство управления расходом питательной воды парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300», а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненную ОКР и оплатить ее.

1.2. Основанием для заключения настоящего договора является:

- Государственный контракт  между ОАО «НИКИЭТ» и Госкорпорацией «Росатом» (Государственный заказчик) от 06.06.2013  № Н.4х.44.90.13.1147 (далее – Государственный контракт).
- Протокол от «__» ________2015 №___________

2. Условия договора
2.1. Содержание и сроки выполнения ОКР определяются Ведомостью исполнения, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).
2.2. Разработанная согласно настоящему договору на выполнение ОКР научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям Заказчика и следующих документов: ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001, ОСТ 95 18-2001.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель вправе:

а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию;

б) использовать полученные в процессе исполнения работ по Договору результаты работ для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

в)  вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц только с предварительного письменного согласия Заказчика. В течение одного рабочего дня после заключения договора с третьим лицом Исполнитель представляет Заказчику заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения третьего лица, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с третьим лицом. 

3.2. Заказчик вправе:

а) в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий Договора назначить срок для приведения результата ОКР в соответствие с указанными условиями;

г) отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием и Ведомостью исполнения и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя;

д) отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки ОКР, уплатив Исполнителю часть установленной стоимости за фактически выполненные работы, которые будут находиться в состоянии готовности до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Исполнитель обязан:

а) выполнить работу в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ, Ведомостью исполнения и представить Заказчику результаты, в том числе разработанную согласно Договору документацию, а также изготовленные макеты, стенды, технологическую оснастку, экспериментальные и опытные образцы изделий в предусмотренный Договором срок;

б) представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по Договору, и обеспечивать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Договору;

в) информировать Заказчика о приостановлении работы в трехдневный срок с момента приостановления работы с соответствующими обоснованиями;

г) не заключать на время действия Договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету Договора, и использованию результатов этих работ;

д) проводить в процессе выполнения работ по Договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», по завершении которых направлять в письменной форме в адрес Заказчика отчеты о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, и на  дату завершения  работ обеспечить защиту используемых при выполнении работ авторских прав и прав патентообладателей, и гарантировать Заказчику, что полученные по договору результаты интеллектуальной деятельности, не нарушают исключительных прав Заказчика, Исполнителя и/или третьих лиц; 

е) незамедлительно (не позднее 15 рабочих дней с момента получения Исполнителем сведений о создании результата интеллектуальной деятельности) направлять в письменной форме в адрес Заказчика уведомления о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и предложение по его правовой охране (включая предложения о целесообразности обеспечения правовой охраны за рубежом, получения патентов иных стран), с приложением копии уведомления автора о создании результата интеллектуальной деятельности, а также на дату завершения Работ Исполнитель обязан подготовить и в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику в письменной форме и подписанный уполномоченным лицом Исполнителя перечень с кратким описанием всех результатов интеллектуальной деятельности, в том числе результатов, способных к правовой охране, созданных при выполнении работ;

ж) согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые единолично или совместно с иными лицами принадлежат Исполнителю или Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности;

з) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных ТЗ;

и) приостановить работу по Договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

к) представлять по требованию Заказчика документы, относящиеся к предмету Договора, в том числе документы, подтверждающие наличие у Исполнителя систем менеджмента качества и их соответствие установленным требованиям;

л) соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, а также режимных требований при выполнении работ на территории Заказчика;

м) обеспечить неразглашение конфиденциальной информации, относящейся к Договору;

н) обеспечить надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемую работу;

о)  обеспечить участие авторов РИД, созданных  при выполнении Договора, на всех этапах получения на них правовой охраны;

п) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

В случае неполучения Заказчиком оформленного со стороны Исполнителя Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Исполнителем данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Исполнителем без замечаний; 
р) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам работ, уведомить Заказчика за 10 дней о готовности к их проведению.
3.3. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты работы в соответствии с Договором или направить мотивированный отказ в приемке выполненных работ;

б) сообщить Исполнителю в сорокадневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении Договора способного к правовой охране результата интеллектуальной деятельности  решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

в) оплатить понесенные Исполнителем затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения работ, возникших не по вине Исполнителя;

г) в случае невозможности достижения результатов работы, установленных требованиями ТЗ, в двухмесячный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы (этапа работы) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ и Ведомость исполнения либо принять решение о её прекращении;

д) провести в месячный срок после окончания работы (этапа работы) государственный учет результатов интеллектуальной деятельности, созданных при ее выполнении;

е) передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

ж) ежеквартально направлять Исполнителю акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

з )в течение 20 (Двадцати) дней после заключения Договора предоставить Исполнителю справку об освобождении от НДС.

4. Сроки выполнения

4.1. ОКР выполняется в сроки, указанные в Ведомости исполнения.
4.2. В случае досрочного выполнения ОКР, Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР производится по мере перечисления Заказчику средств от Государственного заказчика.

4.3. Досрочное выполнение ОКР по просьбе Заказчика осуществляется по согласованию Сторон.
4.4. Датой исполнения ОКР по Договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи - приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в Ведомости исполнения.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных ОКР
5.1. Результаты работ и перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работ, определен ТЗ и Ведомостью исполнения. Приемка выполненных ОКР осуществляется в порядке, установленном ТЗ, ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

5.2. При завершении выполнения ОКР Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР).

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано уполномоченным лицом Исполнителя.

5.3. По окончании ОКР (этапа ОКР) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи – приемки ОКР в 3 экз. и отчетные документы (в т.ч. отчет о выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001), указанные в Ведомости исполнения, и их электронные копии, акт об использовании материалов Заказчика, в случае создания или приобретения МТРиО, находящихся у Исполнителя – сохранную расписку, в случае передачи МТРиО третьим лицам – копию накладной.

Заказчик обязан ознакомиться с результатами работ в течение 15 дней от даты их представления и принять результаты ОКР по акту сдачи – приемки ОКР, подписать и возвратить один экземпляр акта сдачи – приемки ОКР Исполнителю.

5.4. Заказчик вправе в пятнадцатидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной ОКР (этапа ОКР) в случае отступления Исполнителя от условий Договора и согласовать с Исполнителем срок, в течение которого необходимо привести результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за собственный счет, если они не выходят за пределы условий Договора.

5.5. Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, приборы и др.), приобретенные Исполнителем за счет  средств Заказчика для  выполнения ОКР или созданные Исполнителем в результате выполнения Договора являются собственностью Заказчика и остаются у Исполнителя до принятия решения Заказчиком.
5.6. Опытный образец должен быть доставлен в АО «НИКИЭТ», с оформлением накладных на отпуск материалов на сторону (форма №М-15). 

6. Стоимость работ и порядок расчетов

6.1. Стоимость ОКР по Договору (цена Договора) составляет  __________________(______________) рублей __ копеек, без НДС. Цена договора  установлена в соответствии  с утвержденным Сторонами протоколом согласования Договорной цены ОКР, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3).

6.2. ОКР по Договору финансируются за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации и в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации освобождаются от налога на добавленную стоимость  (НДС). 
6.3. Цена Договора включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных или вытекающих из выполнения Договора, включая, в том числе:

расходы в необходимых случаях на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

расходы на проведение патентных исследований;

расходы на приобретение Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для проведения ОКР по Договору;

расходы по обеспечению передачи Заказчику прав на результаты ОКР, созданные в рамках выполнения Договора, включая передачу в собственность Заказчика материальных носителей, в которых выражены указанные результаты;

расходы Исполнителя, связанные с подготовкой, оформлением, ведением дел по заявкам на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Договору, права на которые закреплены за Заказчиком и иные расходы, указанные в Договоре.

6.4. Заказчик производит выплату Исполнителю аванса в размере 30% от стоимости ОКР, указанной в п. 6.1 Договора, в сумме ___________(_____________) рублей ___ копеек в течение 15 дней с момента представления Исполнителем счета на авансовый платеж, при условии получения денежных средств от Государственного заказчика и при условии получения Заказчиком от Исполнителя надлежаще оформленной и соответствующей требованиям Заказчика банковской гарантии в соответствии с разделом 14 Договора «Обеспечение договора».

6.5. Оплата выполненной ОКР производится поэтапно исходя из стоимости ОКР (этапа ОКР), указанной в Ведомости исполнения, после документального подтверждения, в соответствии с положениями Договора, выполнения Исполнителем ОКР (этапа ОКР) путем зачета аванса. 

6.6. После полного зачета суммы аванса согласно пункту 6.5 Договора оплата ОКР (этапа ОКР)  производится в течение 15 рабочих дней  после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной ОКР (этапа ОКР),  оформленной актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР), и представлении счета - фактуры, счета на оплату выполненной ОКР (этапа ОКР)при условии получения денежных средств от Государственного заказчика.

6.7 Объемы ОКР и стоимость работ по Договору может быть изменена в случае изменения Государственного контракта, заключенного Заказчиком, в этом случае Заказчик уведомляет Исполнителя с последующей корректировкой условий Договора.

6.8. В случае приостановки выполняемой ОКР (этапа ОКР) или прекращения ОКР Заказчик выплачивает Исполнителю сумму фактических затрат в размере и в сроки, установленные Протоколом согласования фактических затрат, составленном в следующем порядке:

6.8.1. Исполнитель направляет Заказчику калькуляцию фактических затрат с расшифровками в десятидневный срок с момента приостановки выполняемой ОКР (этапа ОКР) или прекращения ОКР (этапа ОКР), а Заказчик производит проверку фактических затрат в сорокапятидневный срок после их получения.

6.8.2. По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Договора.

6.9. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя.

6.10.Датой оплаты и датой исполнения Заказчиком обязанности по оплате считается дата списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7. Права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)
7.1. Все созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР)  результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) охраняемые или способные к правовой охране РИД, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2. Права на результаты работ, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по Договору, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, или  Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, и Заказчику совместно. 

7.3. Стороны договорились, что под результатами интеллектуальной деятельности (РИД) понимаются: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также иные, прямо в Договоре не упомянутые, но способные к правовой охране РИД.

7.4. Подготовку, оформление заявки на выдачу охранного документа осуществляет Исполнитель, а подачу заявки и ведение делопроизводства - Заказчик.

7.5. Расходы по обеспечению правовой охраны РИД, созданных при выполнении ОКР, в том числе связанные с подготовкой и оформлением заявки на выдачу охранных документов, в отношении РИД, осуществляются Исполнителем за счет средств, предусмотренных на выполнение работ по Договору;

7.6. Использование Исполнителем созданных при выполнении ОКР по Договору  результатов работ в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве  продукции, при выполнении любых работ, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускается только с письменного согласия  Государственного заказчика.

В отношении РИД, созданных при выполнении ОКР по Договору, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных РИД и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Российской Федерации на РИД.

7.7. Исполнитель обязуется по письменному обращению Государственного заказчика или Заказчика и установленной им форме запроса в отношении РИД, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении ОКР по Договору письменно информировать Государственного заказчика и/или Заказчика:

7.7.1. о количестве учитываемых секретов производства (ноу-хау);

7.7.2. о фактах использования созданных РИД, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обращения Государственного заказчика или Заказчика).

7.8. В отношении РИД, в том числе способных к правовой охране, созданных при выполнении ОКР по Договору Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные РИД.

7.9. Подготовка, оформление Исполнителем и подача Заказчиком заявки на выдачу патента на результат, созданный в рамках выполнения Договора и способный к правовой охране в качестве объекта патентных прав, подаваемой в иностранном государстве или в международную организацию или заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется в установленном порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и актов Госкорпорации «Росатом».

8. Условия конфиденциальности

8.1. Выполнение работ, предусмотренных Договором, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 и иных нормативных правовых актов в данной области.

8.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения, полученным результатам и Техническому заданию.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и Государственного Заказчика и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам, прямо не предусмотренным в Договоре, или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц, прямо не предусмотренных в Договоре, и без согласия Сторон, кроме случаев, установленных законом.

8.3. Условия отнесения информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглашение, по требованию Заказчика оформляются Сторонами в виде приложения (дополнительного соглашения) к Договору по форме Приложения №5 к Договору.

8.4. Полученные Сторонами результаты Работ защищаются, в том числе в режиме коммерческой тайны, и передаются Сторонами с соблюдением требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области экспортного контроля.

8.5. Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 8.1.-8.4. настоящего Договора, обязана возместить другой Стороне возникшие в связи с таким нарушением убытки.
9. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

9.2. В случае неустранения недостатков представленной для сдачи ОКР в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20% договорной стоимости соответствующего этапа ОКР, в результатах которого выявлены недостатки.

9.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий Договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

9.4. За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР (этапа ОКР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от договорной стоимости ОКР (этапа ОКР) за каждый день просрочки.

9.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9.6. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по Договору, он обязан выплатить Заказчику штраф в размере 50 (пятьдесят) % от цены Договора.
9.7. В случае подачи Исполнителем в патентное ведомство заявления о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему Договору, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Российскую Федерацию, от имени которой выступает Государственный заказчик или получения Исполнителем патента на указанные результаты интеллектуальной деятельности, не содержащего в составе патентообладателей Российскую Федерацию, от имени которой выступает Государственный заказчик, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком и за свой счет принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей  за каждый случай подачи Исполнителем такого заявления или получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении ОКР (этапа ОКР) по настоящему государственному контракту
9.8. В случае предъявления третьими лицами, в том числе работниками Исполнителя, претензий, заявлений, жалоб о нарушении прав, в том числе  интеллектуальных прав, в связи с исполнением работ по Договору, использованием или распоряжением правом в отношении любого результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении ОКР по Договору, не связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии, заявления, жалобы своими силами и за свой счет. При предъявлении к Заказчику или Государственному заказчику претензий, заявлений, жалоб, исков по указанным основаниям, связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется по требованию Заказчика или Государственного заказчика и за свой счет принимать участие в соответствующих разбирательствах, в том числе в судебных процессах, в той степени, в какой участие Исполнителя будет утверждено, одобрено или признано необходимым со стороны суда либо административного органа, рассматривающего спор. 

В случае если судом, либо административным органом в отношении Заказчика или Государственного заказчика будет наложена ответственность за нарушение прав третьих лиц в связи с исполнением работ по Договору, использованием или распоряжением правом в отношении любого результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении ОКР  по Договору, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику или Государственному заказчику по его требованию причиненные убытки (реальный ущерб) и судебные расходы Заказчика или Государственного заказчика, а также выплатить штраф в размере 30% от цены договора. При этом общая сумма указанных выплат не должна превышать сумму, выплаченную и (или) подлежащую оплате Исполнителю по Договору.
9.11. В случае нарушения Исполнителем требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек за каждое такое нарушение.
9.12. В случае нарушения Исполнителем обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение пеню из суммы, подлежащей уплате по Договору.
10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, за исключением случая, когда эти обстоятельства препятствовали отправлению такого извещения.

10.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный Договором, срок исполнения отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор и, в этом случае, ни одна из Сторон не вправе требовать возмещение убытков.

10.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

11. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 21 день.
11.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 

 Если исполнитель входит в контур управления Госкорпорации «Росатом», то вышеуказанный п.11.2. подлежит исключению из Договора и применяется следующая редакция пункта 11.2: 

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

12. Срок действия договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения взаимных обязательств Сторонами и урегулирования вопросов платежей и расчетов по Договору. 

13. Изменения, дополнения и расторжение договора

13.1. Изменения, дополнения к Договору оформляются в письменной форме Дополнительным соглашениям и подписываются полномочными представителями Сторон.  Дополнительное соглашение будет являться неотъемлемой частью Договора.

13.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц или по решению суда.

13.3. В случае неисполнения ОКР более 60 (шестидесяти) календарных дней со срока, указанного в п.4.1. Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть договор), о чем письменно уведомляет Исполнителя.  При этом Исполнитель обязан оплатить Заказчику штрафные санкции, предусмотренные п. 9.4. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. 

13.4. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе будет занесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
14. Обеспечение возврата аванса

14.1.
Обеспечение возврата Исполнителем аванса должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Генерального заказчика и Заказчика.

14.2
Обеспечение возврата Исполнителем аванса должно содержать указание на согласие лица, его выдавшего с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующему обеспечению.

14.3.
Обеспечение возврата Исполнителем аванса по Договору должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии на сумму аванса.

14.4
 Исполнитель не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора предоставляет банковскую гарантию на сумму аванса. Банковская гарантия должна быть действительна не менее срока исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

14.5.
Условия банковских гарантий, а также банк-гарант подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. 

Банковская гарантия, выданная несогласованным Заказчиком банком‑гарантом, либо с несогласованными условиями считается несоответствующей требованиям Заказчика.

14.6.
Одновременно с Банковской гарантией Исполнитель обязан предоставить документы, подтверждающих полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию:

14.6.1.
заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;

14.6.2.
заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписана единоличным исполнительным органом банка-гаранта);

14.6.3.
подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа банка-гаранта. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдавшего обеспечение, необходимо предоставление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

14.6.4
подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдавшего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).


В случае непредоставления вышеуказанных документов банковская гарантия считается несоответствующей требованиям Заказчика.

14.7.
Заказчик не принимает банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, а так же может отказать в приеме гарантии банка, в случае резких изменений численных параметров деятельности банка, наличия информации о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный по праву иностранного государства), а также в случае отсутствия в открытом доступе отчетности банка.

Заказчик имеет право потребовать замены банка-гаранта, если в ходе ежеквартальной или любой дополнительной проверки выяснится, что банк более не соответствует критериям, на основании которых он  ранее был согласован в качестве банка-гаранта.

14.8.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат Исполнителем аванса по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое обеспечение, соответствующее требованиям Заказчика.
15. Заключительные положения

15.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

15.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

15.3. С момента заключения Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.
15.4. Уступка права требования по Договору третьим лицам производится с письменного согласия другой Стороны, полученного на основании  соответствующего письменного запроса.

15.5. Заказчик приобретает предусмотренное право собственности на выполненные результаты работ с момента подписания акта сдачи - приемке ОКР. Исполнитель  вправе использовать полученные результаты ОКР для собственных нужд с письменного согласия Заказчика.

15.6. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, оформленные по факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов почтой, имеют такую же юридическую силу, как оригинал.

15.7. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок. 

15.8. 
Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

1) Техническое задание (Приложение № 1);

2) Ведомость исполнения (Приложение № 2);

3) Протокол соглашения о договорной цене  (Приложение №3);
4) Расчет цены (Приложение №4);

5) Акт приемки-передачи (Приложение № 5);
6) Соглашение о конфиденциальности (Приложение №6);
7) Особые условия (Приложение №7);

8) Порядок подтверждения налоговой добросовестности (Приложение №8).


16.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	
	ЗАКАЗЧИК: АО «НИКИЭТ»
Место нахождения: 

107140, Россия, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

ОГРН 1097746180740




	от ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель Директора - Генерального конструктора, по гражданским объектам / Руководитель ЦО по частному проекту БРЕСТ-ОД-30

	___________________
	
	
	__________________
	Пименов А.О.


Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Акционерное общество

«Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт 

энерготехники имени Н.А. Доллежаля»

(АО «НИКИЭТ»)

Приложение № 1

к договору №

от  ___    ________2015 г.

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Заместитель Директора – Генерального конструктора по гражданским объектам/
Руководитель центра ответственности

по частному проекту БРЕСТ-ОД-300

__________________ А.О. Пименов

«___»  __________________   2015 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на опытно-конструкторскую работу 

Устройство управления расходом питательной воды 

парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300

401-112 ТЗ
	
	


2015 год

Содержание
131
Общие положения


132
Цель работы


133
Основные задачи работы


134
Технические требования


175
Порядок контроля и приемки


186
Срок окончания работ




1. Общие положения

1.1. Наименование темы: Разработка и изготовление макетов оборудования второго контура.

1.2. Сроки выполнения работ – в соответствии с календарным планом договора.

1.3. Заказчик работ – Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский Институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ»).

2. Цель работы

2.1. Цель работы – разработка конструкторской документации, изготовление и испытание опытного образца устройства управления расходом.

2.2. Устройство управления расходом предназначено  для регулирования подачи питательной воды в парогенератор РУ БРЕСТ-ОД-300.

3. Основные задачи работы

3.1. Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) устройства управления расходом, согласование РКД с Заказчиком.

3.2. Изготовление и проведение испытаний устройства управления расходом.

4. Технические требования

4.1. Общие требования

4.1.1. При разработке устройства управления расходом (УУР) исполнитель должен руководствоваться следующей нормативной документацией:

· ОПБ-88/97 (НП-001-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

· ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;

· НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

· Специальные условия поставки материалов, полуфабрикатов и изделий для объектов атомной энергетики» (от 13.03.87). М., «Госатомнадзор», 1987;

· НП-068-05 «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования»;

· ПНАЭ Г-7-002-86 «Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»;

· «Арматура энергетическая. Методы определения пропускной способности регулирующих органов и выбор оптимальной расходной характеристики».

· Другая нормативно-техническая документация по безопасности, действующая в области атомной энергетики РФ.

4.1.2. УУР должно быть сейсмопрочным. Сейсмопрочность должна подтверждаться расчетами. Программные средства, используемые при проведении расчетов, должны быть аттестованы в установленном порядке. УУР должно сохранять прочность и герметичность при сейсмических воздействиях до МРЗ (8 баллов) включительно

4.1.3. УУР должно быть вибростойким в диапазоне частот от 5 до 100 Гц при действии вибрационных нагрузок по двум направлениям с ускорением до 0,1g и с амплитудой колебаний до 50 мкм, причем одно из направлений воздействия должно совпадать с осью трубопровода. Вибростойкость УУР должна быть подтверждена экспериментальным путем.

4.1.4. При расчете УУР в составе трубопровода инерционная нагрузка должна задаваться для мест крепления трубопровода к строительной конструкции  в виде поэтажных акселерограмм или спектров ответа.

4.1.5. Должны быть проведены гидравлические  расчеты УУР при всех режимах эксплуатации.

4.1.6. Необходимо указать изменения по ходу подвижного органа: расхода, площади проходного сечения, скорости, числа кавитации и показать применимость полученных значений параметров для длительной работы или указать продолжительность работы.

4.1.7. Устройство  управления расходом должно относиться:

· по степени влияния на безопасность РУ к классу 3Н по ОПБ-88/97, как элемент важный для безопасности нормальной эксплуатации;

· к группе В по ПНАЭ Г-7-008-89, как исполнительный механизм подачи питательной воды парогенератора;

· к группе 2ВIIIа по НП-068-05 – как устройство с давлением свыше 5 МПа, находящееся постоянно в контакте с теплоносителем, к которому доступ не разрешается при работе;

· по сейсмостойкости – к I категории  по НП-031-01;

· герметичность затвора по ГОСТ Р 54808-2011 – по классу А (отсутствие видимых утечек в течение времени испытания).

4.1.8. Конструкция УУР должна быть ремонтопригодной без вырезки из трубопровода.

4.1.9. Средний срок службы (ресурс) должен соответствовать назначенному сроку эксплуатации блока АС и должен быть не менее 30 лет.

4.1.10. Вероятность безотказной работы за период до капитального ремонта не менее 0,96.

4.1.11. Управление положением рабочего органа – электроприводом. Должна быть предусмотрена возможность ручного управления положением рабочего органа.

4.2. Требования к конструкции

· Конструкция регулирующего органа и проточной части должна обеспечивать бескавитационный режим работы устройства управления расходом. 
· Конструкция должна обеспечивать прямолинейную симметрию (принцип осевого потока). В качестве регулирующего органа должен быть плунжерный затвор (поршень), перемещаемый вдоль осевой линии УУР и разгруженный от действия дифференциального давления на затворе.
· Уплотнительные поверхности седла и затвора должны быть эрозионно-и кавитационно-стойкими.
· Должна быть обеспечена защита сварного шва выходного патрубка от размыва.
· В узлах трения должны быть применены материалы, исключающие электрохимическую коррозию.
· Для передачи крутящего момента предусмотреть эксцентрико-циклоидную передачу.
· Установочное положение на трубопроводе – любое в верхней полусфере относительно горизонтальной плоскости; рекомендуемое положение вертикальное.

· Направление потока рабочей среды – согласно стрелке, нанесенной на корпусе.

· Допустимые скорости воды в трубопроводах – в соответствии с НП-068-05 п.2.3.6.

· Присоединение к оборудованию и трубопроводам производится посредством сварки.

· Должен иметься  местный указатель положения регулирующего органа. 

· Устройство должно иметь датчики положения, входящие в электропривод, для сигнализации на щитах управления положений регулирующего органа.

· Фланцевые соединения «корпус-крышка» должны уплотняться прокладкой. Прокладки – графитовые фланцевые неармированные из материала «Графлекс». Требование по моменту затяжки гаек фланцевого соединения «корпус-крышка» - в соответствии со сборочным чертежом и руководством по эксплуатации изделия.

· Протечки через сальниковое уплотнение в окружающую среду не допускаются.

· При исчезновении электропитания УУР не должно менять своего положения.

· Возможна поставка устройства управления расходом с дополнительной запорной функцией, с уточнением требований герметичности затвора.

· Не должна теряться плотность по отношению к внешней среде при отказе отключающих устройств электропривода в любом положении затвора.

· Должна сохраняться работоспособность при изменении параметров рабочей среды в соответствии с п.2.3.4НП-068-05.

· Электропривод УУР должен отвечать требованиям, изложенным в разделе 5 НП-068-05.

· Электромагнитная совместимость электропривода должна соответствовать требованиям группы IV ГОСТ Р 50746-2000.

· Пожаробезопасность и нераспространение горения должны соответствовать  ГОСТ 27484-87 и ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007.

· Устройство должно допускать возможность поворота электропривода относительно его оси на угол, кратный 45 градусам.

· Уровень звукового давления при работе устройства управления расходом должен соответствовать требованиям НП-068-05 п.2.3.9.

· В ТУ на электропривод, паспорте и РЭ должны быть указаны наличие или отсутствие встроенных средств и (или) возможность подключения внешних средств технического диагностирования.

· Конструкция регулирующего органа и проточной части должна обеспечивать бескавитационный режим работы устройства управления расходом. 

· При проектировании должны быть заданы значения максимально-допустимых нагрузок от трубопроводов. Присоединительные размеры патрубков принять 200х26 мм.
4.3. Требуемые технические характеристики устройства управления расходом

Требуемые технические характеристики УУР приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Требуемые технические характеристики УУР
	Параметр
	Значение

	Диаметр условный, DN
	150

	Рабочая среда (теплоноситель)
	вода

	Температура рабочей среды, °С
	335 - 360

	Расчетное давление среды, МПа
	22

	
	

	Продолжение таблицы 1
	

	Номинальный расход среды через устройство, т/ч
	190

	Максимальный перепад давления при открытии, МПа
	7,5

	Номинальный перепад давления, МПа
	1,5

	Давление на входе в клапан в номинальном режиме, МПа
	20,1

	Давление на входе в клапан при 50% открытия затвора, МПа
	18,2

	Давление на входе в клапан при 20% открытия затвора, МПа
	17,6

	Расходная характеристика
	линейная

	Время рабочего хода, с, не более 
	30

	Потребляемая мощность ЭИМ, кВт, не более
	2,0

	Средняя скорость прогрева, (С/час, не более
	60


4.4. Требования к материалам

Материалы и комплектующие должны быть российского производства.

Материал корпуса – сталь 08Х18Н10Т.

5. Порядок контроля и приемки

5.1.  В результате выполнения работ должны быть представлены следующие документы:

5.1.1 Согласованное и утвержденное техническое задание;

5.1.2 Рабочая конструкторская документация в составе:

· сборочные чертежи и чертежи деталей;

· технические условия;

· поверочный расчет на прочность;

· расчет показателей надежности;

· таблица контроля качества материала основных деталей;

· таблица контроля качества сварных соединений;

· программа приемочных испытаний;

· программа и методика приемо-сдаточных испытаний;

5.1.3 Образцы эксплуатационной и ремонтной документации:

·  паспорт изделия;

· руководство по эксплуатации; 

· руководство по ремонту;

5.1.4 Опытный образец устройства управления расходом.

· Акт об изготовлении;

· Протокол(ы) совместных испытаний;

· Акт(ы) совместных испытаний.

5.2 РКД устройства управления расходом должна быть согласована с Заказчиком.

5.3 Приемка и испытания устройства управления расходом должны осуществляться в присутствии представителя(ей) Заказчика.

6. Срок окончания работ

19.11.2015.

	
	Главный конструктор РУ БРЕСТ


В.В. Лемехов

Главный специалист


В.А. Когут

	
	Начальник группы


А.А. Бажанов

	
	Инженер-конструктор 2 категории


М.Е. Чеков


Приложение № 2

к  договору № _________

от « ___» _______2015 г.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

по теме: «Устройство управления расходом питательной воды 

парогенератора РУ БРЕСТ-ОД-300»

	№

п/п
	Наименование этапа и его содержание
	Результат работы
	Срок исполнения

	
	
	
	начало
	окончание

	1
	Разработка РКД устройства управления расходом
	Комплект РКД
	С даты подписания договора
	01.07.15

	2
	Изготовление и испытания устройства управления расходом;

Передача в АО «НИКИЭТ»
	Опытный образец;

Акты приемки и испытаний
	01.07.15
	19.11.15


ПОДПИСИ СТОРОН

	Исполнитель 


	Заказчик


	
	

	_________________ 
	_________________ 

	МП
	МП


                                                         Приложение № 3
к  договору № _________

от « ___» _______2015 г.
ПРОТОКОЛ

 соглашения о договорной цене

_________________________________________(далее_____________________________),

              (полное название организации)                                                    (краткое название организации)

(далее – Исполнитель), в лице __________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А.Доллежаля» (АО «НИКИЭТ») (далее – Заказчик), в лице _________________________________, действующего на основании _________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о величине договорной цены на выполнение работ

в сумме 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком. 

ПОДПИСИ СТОРОН

	от ИСПОЛНИТЕЛЯ:


	
	от ЗАКАЗЧИКА:



	___________________
	
	
	__________________
	


  Приложение № 4

к Договору № __________

от «____» ____________201_ г.
РАСЧЕТ ЦЕНЫ
	№ пп
	Предметные статьи расходов
	Сумма,

руб.

	1.
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	-материалы
	

	1.2.
	-специальное оборудование
	

	1.3.
	-расходы на оплату труда
	

	1.4.
	-обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.5.
	-амортизационные отчисления
	

	1.6.
	-прочие прямые, в т.ч.
	

	1.7.
	-командировки
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.:
	

	2.1.
	- расходы на оплату труда АУП и АХП с отчислениями
	

	3.       
	Всего расходов собственными силами
	

	4.       
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.       
	Всего расходов
	

	6.       
	Прибыль 
	

	7.       
	Цена продукции
	

	8.       
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость договора
	


	Исполнитель 


	Заказчик


	
	

	_________________ 
	_________________ 

	МП
	МП


                               Приложение № 6
к Договору №_________

от __________  

Соглашение о конфиденциальности

г. Москва "___"_________ 2015 г.



Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ»), в лице ___________________, действующего на основании _________________, и __________________, в лице _______________, действующего на основании ______________, вместе именуемые "Стороны", а каждый в отдельности - "Сторона" путем переговоров пришли к Соглашению о нижеследующем:

1. Термины, употребляемые в Соглашении:

1.1. Конфиденциальная информация - информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

1.2. Передача конфиденциальной информации - передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем другой Стороне на основании Договора по Актам приема-передачи конфиденциальной информации (Форма акта приема-передачи конфиденциальной информации - Приложение №1) в объеме и на условиях, которые предусмотрены Договором, включая условие о принятии контрагентом установленных Договором мер по охране ее конфиденциальности. Информация, попадающая под действие настоящего Соглашения должна быть маркирована как «Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Конфиденциальная информация» или иметь логотип правообладателя.

2. Передача Конфиденциальной информации по настоящему Соглашению не влечет переход каких-либо прав на эту информацию, Конфиденциальная информация остается  собственностью передавшей Стороны и без ее предварительного письменного разрешения не может копироваться или иным образом воспроизводиться получившей Стороной.

На разрешенных копиях конфиденциальной информации должны быть те же указания на их конфиденциальность, что и на оригиналах.

3. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную информацию, обязуется:

а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;

б) использовать эту информацию только в оговоренных в Соглашении целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны;

в) не передавать эту информацию третьим сторонам без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны, кроме как в случаях, когда эта информация:

- была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей Стороны;

- была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения от передавшей Стороны;

- должна быть раскрыта получившей Стороной по принуждению в соответствии с действующим законодательством;

г) в минимально короткий срок с момента обнаружения признаков несанкционированного доступа третьих лиц к Конфиденциальной информации другой Стороны, уведомить об этом эту Сторону и принять все возможные меры для уменьшения последствий несанкционированного доступа 

4. В случае передачи Конфиденциальной информации передавшей Стороны в органы или учреждения государственной власти по принуждению получившая Сторона обязуется ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить передавшую Сторону о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.

5. Стороны также договорились о том, что:

а) доступ к конфиденциальной информации друг друга будут предоставлять только тем своим работникам, которые в силу своих должностных обязанностей привлечены к работе с ними;

б) будут требовать от этих работников выполнения всех обязательств, оговоренных в Соглашении;

в) по запросам будут сразу возвращать друг другу все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной конфиденциальной информации;

г) обязательства, оговоренные в Соглашении, будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения его действия;

д) в случае реорганизации одной из Сторон до даты прекращения действия настоящего Соглашения предусматривается следующий порядок охраны конфиденциальной информации:

a) Уведомление другой Стороны о факте реорганизации за один месяц до реорганизации;

b) Возврат по требованию реорганизуемой Стороны или ее правопреемника конфиденциальной информации переданной другой Стороной на всех материальных носителях этой Стороне или ее правопреемнику.

е) в случае ликвидации одной из Сторон до даты прекращения действия настоящего Соглашения, за месяц до начала процедуры ликвидации она обязана возвратить конфиденциальную информацию передавшей Стороне. 

6. При нарушении одной из Сторон оговоренных в Соглашении обязательств потерпевшая Сторона вправе потребовать у виновной Стороны возмещения документально подтвержденного ущерба, понесенного потерпевшей Стороной вследствие этого нарушения.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 5лет. 

8. Любые изменения, вносимые в настоящее Соглашение, должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9. Любая из Сторон может в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение путем письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за месяц до даты расторжения. При этом Стороны обязаны в двухнедельный срок со дня направления уведомления для расторгающей Стороны, и со дня получения уведомления для другой Стороны, возвратить всю полученную друг от друга конфиденциальную информацию на всех носителях.

10. Сторона, получившая конфиденциальную информацию другой Стороны, обязана в течение 30 дней со дня получения письменного требования Стороны, передавшей Конфиденциальную информацию о ее возврате, возвратить такую информацию и все ее копии по Акту приема-передачи

11. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:
    _______/_____________/                                                                                           _______/___________/

           М.П.                                                                                                                                М.П.

	Приложение № 5 

к Соглашению о

конфиденциальности 

от «__»_______20__г.




АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 


Мы, нижеподписавшиеся, от АО «НИКИЭТ» (именуемое далее Передающая Сторона/Получающая Сторона) _______________действующий на основании___________, от ___________(именуемое далее Получающая Сторона/Передающая Сторона), _________________, действующий на основании_______________, действуя в рамках Соглашения о конфиденциальности от «__» _______20__года, составили настоящий Акт о том, что Передающая Сторона передала, а Получающая Сторона приняла следующую конфиденциальную информацию____________________________________________________________.

	Информацию передал: 

_____________(Ф.И.О.)

«__»_________20__г.

М.П.
	                                  Информацию принял:

____________(Ф.И.О.)

                                 «__»________20__г.

        М.П.


Приложение № 7 
к Договору №_____ 
от «__»________2015 г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, обязуется возместить Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
	Сторона 1 


	
	Сторона 2 
АО «НИКИЭТ»



	____________________
	
	


Приложение № 8
к Договору №____________

от «__»________2015 г.

Порядок подтверждения налоговой добросовестности

1. Сторона 1 до выплаты первого авансового платежа, а при отсутствии в договоре положений о выплате аванса в срок не позднее 15 дней с даты заключения договора, обязана предоставить Стороне 2 копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов (далее – Справка), выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

2. В течение срока действия договора, но не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев с даты предыдущего предоставления Справки, Сторона 2 вправе потребовать от Стороны 1 предоставления Справки, выданной не ранее чем за 60 дней до даты ее предоставления. Сторона 1 обязана предоставить Справку в срок не позднее 15 дней с даты получения соответствующего требования Стороны 2.

3. При наличии в Справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Сторона 1 в тот же срок дополнительно представляет Стороне 2:

3.1 приложение к Справке, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность;

3.2 копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 

3.3 копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Стороны 1.
4. В случае если Договором предусмотрена выплата Стороне 1 аванса Стороной 2, то такая выплата не может быть произведена ранее предоставления Стороной 1 и проверки Стороной 2 вышеуказанных документов.

5. Сторона 2 может отказаться от Договора (расторгнуть в одностороннем порядке) при непредставлении Стороной 1 вышеперечисленных документов в указанный срок либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Стороны 1, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). 

ПОДПИСИ СТОРОН

	Сторона 1 
	
	Сторона 2 

	
	
	АО «НИКИЭТ»

	____________________
	
	_______________________ 


1

