«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР № _________

### на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

«Расчетные исследования активной зоны РУ МБИР c металлическим смешанным топливом»

г. Обнинск							«____»____________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Говердовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ _______________________________________________________________________________________ ___________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________ ______________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а  Заказчик обязуется принять и оплатить научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу (далее именуется – работа или  НИОКР) по теме «Расчетные исследования активной зоны РУ МБИР c металлическим смешанным топливом».

1.2 Основанием для заключения договора является Договор от «___» ________ 2014 г.   № ___________________ между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ОАО «ГНЦ НИИАР», заключенный в рамках Государственного контракта от 03.06.2014 № Н.4х.44.9Б.14.1078 между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», именуемой в дальнейшем Государственный заказчик, и ОАО «ГНЦ НИИАР», именуемым в дальнейшем Генеральный заказчик, и протокол очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений от ___________ № ___________________.

1.3 Настоящий договор заключается на весь срок выполнения работы.

II. Условия договора

2.1 НИОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).

Содержание и сроки выполнения НИОКР определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

2.2 Разработанная согласно настоящему договору на выполнение НИОКР научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ 7.32-2001, ОСТ 95 18-2001.

2.3 Изменение в процессе выполнения НИОКР требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего договора.

III. Права и обязанности Сторон

3.1 Исполнитель вправе:

а) привлекать к выполнению настоящего договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора;

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИОКР  информацию;

в) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ для собственных нужд. В случае если согласно условиям Государственного контракта права на указанные результаты принадлежат Российской Федерации единолично или совместно с Исполнителем, использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

3.2 Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения НИОКР;

б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных  работ до подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы);

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата НИОКР (этапа НИОКР) в соответствие с указанными условиями;

г) Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором.

При выполнении дополнительного объема работы, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить цену договора пропорционально дополнительному объему работы, но не более чем на десять процентов цены договора, а при внесении соответствующих изменений в настоящий договор в связи с уменьшением объема работ, Заказчик обязан уменьшить цену настоящего договора;

д) отказаться от оплаты результатов работ (этапа работ) в случае их  несоответствия  требованиям,  установленным  техническим   заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя;

е) осуществлять проверки организации работы по соблюдению требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности;

ж) расторгнуть Договор, в случае не представления Исполнителем указанных в п. 3.4 пп. у) – ф) настоящего Договора подтверждающих документов, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, определенный в п. 3.4 пп. у) настоящего Договора.

3.3 Исполнитель обязан:

а) выполнить НИОКР  в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и представить Заказчику результаты НИОКР, в том числе разработанные согласно настоящему договору отчеты, научно-техническую, конструкторскую и иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, экспериментальные и опытные образцы в предусмотренный настоящим договором срок;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе данные о фактических затратах, понесенных при выполнении НИОКР;

в) проводить в процессе выполнения работ по настоящему договору патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», по завершении которых направлять в письменной форме в адрес Заказчика отчеты о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, и на дату завершения НИОКР обеспечить защиту используемых при выполнении НИОКР авторских прав и прав патентообладателей;

г) незамедлительно (не позднее 5 (пяти)  рабочих дней с момента получения Исполнителем сведений о создании результата интеллектуальной деятельности) направлять в письменной форме в адрес Заказчика уведомления о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и предложение по его правовой охране (включая предложения о целесообразности обеспечения правовой охраны за рубежом, получения патентов иных стран), с приложением копии уведомления автора о создании результата интеллектуальной деятельности, а также на дату завершения НИОКР Исполнитель обязан подготовить и в течение 10 (десяти) рабочих дней  представить Заказчику в письменной форме и подписанный уполномоченным лицом Исполнителя перечень с кратким описанием всех результатов интеллектуальной деятельности, в том числе результатов, способных к правовой охране, созданных при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору;

д) согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Российской Федерации, Заказчику или Сторонам настоящего договора совместно, производимых в ходе выполнения работ по настоящему договору;

е) включать в договоры, заключаемые во исполнение настоящего договора с третьими лицами, в том числе контрагентами (соисполнителями работ), необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты НИОКР, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями настоящего договора, а также обязательство о неразглашении конфиденциальной информации;

ж) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ;

з) не заключать на время действия настоящего договора договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего договора, и использованию результатов этих работ;

и) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения НИОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

к) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам НИОКР, уведомить Заказчика за 10 дней о готовности к их проведению;

л) предпринимать необходимые меры  по обеспечению защиты прав на результаты НИОКР, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Российской Федерации и используемые при реализации настоящего договора;

м) согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или Российской Федерации, Заказчику или третьим лицам, и приобретение прав на  использование указанных результатов интеллектуальной деятельности;

н) обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы (их этапы);

о) обеспечить в ходе выполнения работы соблюдение его персоналом требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности;

п) устранять выявленные Заказчиком нарушения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности в установленный Заказчиком срок;

р) представлять Заказчику сведения, необходимые для государственного учета результатов НИОКР, по мере получения соответствующих результатов, подлежащих государственному учету;

с)  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обеспечить в установленном порядке оформление, а также передачу ноу-хау Заказчику;

т) своевременно предоставлять  Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего договора;

у) Исполнитель обязан в течение 15 дней с даты заключения настоящего Договора предоставить документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей, двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год/ квартал/ полугодие/ 9месяцев текущего года) а именно:

- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

ф) При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекции ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период.   При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отчеткой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

3.5 Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты НИОКР (этапа НИОКР) в соответствии с настоящим договором;

б) направить в адрес Исполнителя решение о правовой охране полученного результата интеллектуальной деятельности и порядке его использования в течение 30 рабочих дней после получения от Исполнителя уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности. В случае принятия Заказчиком решения о сохранении сведений о результате интеллектуальной деятельности в режиме коммерческой тайны Заказчик направляет в адрес Исполнителя уведомление об оформлении секрета производства (ноу-хау) и передачи данного ноу-хау Заказчику;

в) передавать Исполнителю для выполнения НИОКР общедоступную информацию;

г) провести, в соответствии с пунктом 5.4. настоящего договора экспертизу результатов выполненной Исполнителем НИОКР на предмет соответствия условиям настоящего договора.

IV. Сроки исполнения

4.1 НИОКР (этап НИОКР) выполняется в сроки, указанные в календарном плане проведения НИОКР.

При этом устанавливаются:

начало НИОКР: 31 октября 2014 г.;

окончание НИОКР: 18 ноября 2014 г.

4.2 Досрочное выполнение Исполнителем НИОКР (этапа НИОКР) возможно после согласования с Заказчиком. В случае досрочного выполнения работы (этапа работы) Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работы (этапа работы) производится в установленном в настоящем договоре порядке.

4.3 Датой исполнения НИОКР  по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа НИОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения НИОКР.

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1 Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия договора, изготавливаемой в соответствии с договором, определен техническим заданием и календарным планом. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном техническим заданием и ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

5.2 По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз. по установленной Заказчиком форме (приложение  № 5), прилагая к нему отчетные документы: отчет о  выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001 и его электронную версию, структуру цены расходов на выполнение работы с приложением фактических обоснований-расшифровок по каждой статье расходов, а также иные документы, предусмотренные ТЗ и Календарным планом.

5.3 Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов,  указанных в п. 5.2 настоящего договора, обязан  провести экспертизу результатов выполненной Исполнителем НИОКР (этапа НИОКР) на предмет соответствия условиям настоящего договора и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работы (этапа работы) или мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.4 Заказчик вправе в течение 15 рабочих дней с момента получения отчетных документов и проведения экспертизы, указанной в пункте 5.3. настоящего договора предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной НИОКР  в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы в соответствие с указанными условиями.

5.5 Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается заказчиком после устранения замечаний и претензий.

# VI. Цена договора и порядок расчетов

6.1 За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора НИОКР Заказчик уплачивает Исполнителю _____________ (__________________________________)  рублей без НДС, в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о договорной цене НИОКР, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 3).

6.2 Оплата по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

6.3 Цена договора является твердой и включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных или вытекающих из выполнения настоящего договора, включая, в том числе:

- расходы в необходимых случаях на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

- расходы на проведение патентных исследований;

- расходы на приобретение Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для проведения НИОКР по настоящему договору;

- расходы по обеспечению передачи Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, в соответствии с условиями договора, прав на результаты работ, созданные в рамках выполнения настоящего договора, включая передачу в собственность Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, материальных носителей, в которых выражены указанные результаты;

- расходы Исполнителя, связанные с подготовкой и оформлением дел по заявкам на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по настоящему договору, права на которые закреплены за Российской Федерацией, от имени которой выступает Государственный заказчик, единолично или совместно с Заказчиком, и иные расходы, указанные в настоящем договоре.

6.4 Работа, выполненная по настоящему договору, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с подпунктом 16 п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.5. Оплата выполненной НИОКР производится поэтапно исходя из стоимости работы (этапа работы), указанной в Календарном плане проведения НИОКР (приложение № 2), после документального подтверждения, в соответствии с положениями настоящего договора, выполнения Исполнителем работы (этапа работы).

6.6. Оплата НИОКР (этапа НИОКР) производится в течение 30 рабочих дней после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной НИОКР (этапа НИОКР), оформленной актом сдачи-приемки работ, и счета на оплату выполненных работ.

6.7. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения НИОКР (этапа НИОКР) проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

6.8. Объемы финансирования на выполнение НИОКР по настоящему договору могут быть изменены в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя с последующей корректировкой условий настоящего договора.

VII. Права на результаты НИОКР

7.1.	Все созданные и (или) использованные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР)  результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

7.2.	Права на результаты НИОКР, созданные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

7.3.	Стороны договорились, что право на получение патента, а также исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для ЭВМ, базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

7.4.	Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР)  по настоящему договору, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено настоящим договором, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик.

7.5.	В случаях закрепления права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральной микросхемы за Российской Федерацией, от имени которой выступает Государственный заказчик, единолично или совместно с Заказчиком, подготовку и оформление дела по заявке на выдачу охранного документа осуществляет Исполнитель, а ведение дела по указанной заявке осуществляет Заказчик с учетом условий Приложения № 4 к настоящему договору.

7.6.	Использование Исполнителем созданных при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору результатов работ, в том числе результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, единолично или совместно с Заказчиком, в целях извлечения прибыли (дохода) в производстве  продукции, при выполнении любых НИОКР, оказании услуг по заказу третьих лиц, а также передача материальных носителей, в которых выражены указанные результаты интеллектуальной деятельности, допускается только с письменного согласия  Государственного заказчика.

В отношении результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, единолично или совместно с Заказчиком, Исполнитель обязуется соблюдать условия настоящего пункта с момента создания указанных результатов интеллектуальной деятельности и до истечения срока действия (прекращения) исключительных прав Российской Федерации на созданные в рамках настоящего договора результаты интеллектуальной деятельности.

7.7.	Исполнитель обязуется по письменному обращению Заказчика и установленной им форме запроса в отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору письменно информировать Заказчика:

7.7.1. о фактах использования созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения обращения Заказчика).

7.8.	В отношении результатов интеллектуальной деятельности, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а также секретов производства (ноу-хау), созданных при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик, совместно с Заказчиком или единолично, Исполнитель обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.

7.9.	Подготовка, оформление и подача заявки на выдачу патента на результат, созданный в рамках выполнения настоящего договора и способный к правовой охране в качестве объекта патентных прав, подаваемой в иностранном государстве или в международную организацию или заявки на выдачу патента на секретное изобретение осуществляется Генеральным заказчиком в установленном порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации и актов Госкорпорации «Росатом».

# VIII. Условия конфиденциальности

8.1 Выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

8.2.Предмет договора, ход его исполнения и полученные результаты не являются конфиденциальными.

8.3 Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются приложением к настоящему договору.

# IХ. Ответственность Сторон

9.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

9.2 В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок представленной для сдачи НИОКР (этапа НИОКР) Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов договорной цены соответственно этапа НИОКР, в результатах которого выявлены недостатки.

9.3 В случае полного (частичного) невыполнения условий договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

9.4 За нарушение Исполнителем срока выполнения НИОКР (этапа НИОКР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от договорной цены НИОКР (этапа НИОКР) за каждый день просрочки.

9.5 За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от договорной цены НИОКР (этапа НИОКР) за каждый день просрочки.

9.6 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

9.7 В случае нецелевого использования средств федерального бюджета Исполнитель возвращает средства в сумме, использованной по не целевому назначению, в порядке, согласованном с Заказчиком.

9.8 В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению НИОКР (этапа НИОКР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.

9.9 В случае закрепления права на получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданных при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору за Российской Федерацией, от имени которой выступает Государственный заказчик единолично, и в случае подачи Исполнителем при указанных условиях закрепления прав в патентное ведомство заявления о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданных при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору, не содержащего в составе заявителей (правообладателей) Российскую Федерацию, от имени которой выступает Государственный заказчик или получения Исполнителем патента на указанные результаты интеллектуальной деятельности, не содержащего в составе патентообладателей Российскую Федерацию, от имени которой выступает Государственный заказчик, Исполнитель обязан по согласованию с Государственным заказчиком и за свой счет принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Государственному заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай подачи Исполнителем такого заявления или получения патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданных при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору.

9.10 За нарушение Исполнителем условий п.п. е) п. 3.3. раздела III настоящего договора, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком и за свой счет принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Государственному заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый установленный случай нарушения условий указанного подпункта.

9.11. В случае нарушения Исполнителем требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности и правил охраны труда и промышленной безопасности Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

9.12 В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению  работ по договору, он  обязан выплатить Заказчику  штраф в размере 50 (пятидесяти) % от цены настоящего договора.

9.13. В случае предъявления третьими лицами, в том числе работниками Исполнителя, претензий, заявлений, жалоб о нарушении прав, в том числе  интеллектуальных прав, в связи с исполнением работы по настоящему договору, использованием или распоряжением правом в отношении любого результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору, не связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии, заявления, жалобы своими силами и за свой счет. При предъявлении к Заказчику претензий, заявлений, жалоб, исков по указанным основаниям, связанных с обращением в судебные и (или) административные органы, Исполнитель обязуется по просьбе Заказчика и за свой счет принимать участие в соответствующих разбирательствах, в том числе в судебных процессах, в той степени, в какой участие Исполнителя будет утверждено, одобрено или признано необходимым со стороны суда либо административного органа, рассматривающего спор.

В случае если судом либо административным органом в отношении Заказчика будет наложена ответственность за нарушение прав третьих лиц в связи с исполнением работы по настоящему договору, использованием или распоряжением правом в отношении любого результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении НИОКР (этапа НИОКР) по настоящему договору, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику по его требованию причиненные убытки (реальный ущерб) и судебные расходы Заказчика, а также выплатить штраф в размере 30% от цены настоящего договора. При этом общая сумма указанных выплат не должна превышать сумму, выплаченную и (или) подлежащую выплате Исполнителю по настоящему договору.

X. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

10.4 Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.5 Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

# XI. Рассмотрение и разрешение споров

11.1 Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

11.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

XII. Срок действия договора

12.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон  и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

12.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

# XIII. Заключительные положения

13.1.	Условия о раскрытии Сведений об Исполнителе

13.1.1. Исполнитель гарантирует и подтверждает Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, ранее представленные и переданные Заказчику в рамках запроса предложений, (далее – Сведения), являются полными, точными, достоверными и сохраняют актуальность на дату подписания договора.

13.1.2.	При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя и информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных).

13.1.3.	Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку    предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки,  понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

13.1.4.	Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия  настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.1.5.	Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской  Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том  числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13.2 Проход сотрудников Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к НИОКР производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995, Закона «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993, Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнителя по решению Заказчика Исполнитель предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» от 06.02.2010 № 63. НИОКР должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.2 Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.

13.4 Ежеквартально, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, в течение срока действия настоящего договора, Исполнитель направляет Заказчику подписанный акт сверки взаимных расчетов, составленный на последнее число месяца отчетного квартала. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки взаимных расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо при наличии разногласий направляет в адрес Исполнителя протокол разногласий.

13.5  Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

13.6  Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.

13.7  Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

- техническое задание (приложение № 1);

- календарный план (приложение № 2);

- протокол соглашения о договорной цене с приложением структуры цены с расшифровками статей расходов  (приложение № 3);

- порядок оформления заявок на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности (приложение № 4).

- форма акта сдачи-приемки работ (приложение № 5).

XIV. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Исполнитель |  | Заказчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ») |  |  |
|  |  | Юридический адрес: |  |  |
|  |  | 249033,Россия, г. Обнинск, Калужская область, пл.Бондаренко, д.1 |  |  |
|  |  | ИНН 4025024829 |  |  |
|  |  | КПП 402501001 |  |  |
|  |  | Р/с № 40502810024250000564 в Филиале ОАО БАНК ВТБ в г.Воронеж К/с № 30101810100000000835 БИК 042007835 |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  | Заказчик: |
|  |  |  |  | Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» |
| ________________________ «_____»_________________2014 г. М.П. |  |  |  | ___________________ А.А. Говердовский «_____»_________________2014 г. М.П. |

Приложение №1

к  договору

№ ______

от «____» _____________ 2014 г.

| УТВЕРЖДАЮ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» |
| ________________ «____» ________________ 2014 г. М.П. | _______________ А.А. Говердовский «____» ________________ 2014 г. М.П. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на  научно-техническую и опытно-конструкторскую работу

«Расчетные исследования активной зоны РУ МБИР c металлическим смешанным топливом»

2014 г.

1 Общие положения

1.1 Настоящая научно-техническая и опытно-конструкторская работа выполняется по проекту 3.1 «Создание многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР» ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» (далее ФЦП ЯЭНП).

  - 1.2 Наименование работы – «Расчетные исследования активной зоны РУ МБИР c металлическим смешанным топливом».

  - 1.3 Заказчик работы – ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

  - 1.4 Исполнитель работы – ___________________________.

  - 1.5 Источник финансирования – бюджетные средства по статье «НИОКР» мероприятия 3.1 «Создание многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР» ФЦП ЯЭНП.

  - 1.6 Сроки выполнения работ:

  - Начало – 31 октября 2014 г.;

  - Окончание – 18 ноября 2014 г.

2 Цель и задачи проведения работы

Цель НИР – Расчетные исследования в обоснование компоновки активной зоны РУ МБИР с металлическим топливом, отвечающей исходным требованиям ТЗ на РУ МБИР, обладающей заданным уровнем функциональности и исследовательским потенциалом, с применением расчетных программ JARFR и MCU.

Сооружение реактора МБИР должно обеспечить не только преемственность реализации экспериментальных и исследовательских программ, выполняемых на реакторе БОР-60, но и инновационное развитие экспериментальной базы отрасли. В первую очередь это связано с необходимостью достижения более высокой плотности потока нейтронов в экспериментальных каналах и проведения в реакторе исследований топлива и материалов для обоснования перспективных реакторных технологий с различными типами теплоносителей от газа до расплавов топливных солей, что требует создания автономных петлевых установок в реакторе МБИР. Более того, предполагается, что реактор МБИР станет современным инструментом международного коллективного пользования по экспериментальным исследованиям в обоснование инновационных реакторных технологий на быстрых нейтронах.

Исследовательский реактор тем лучше выполняет свои функции, чем больше в нем генерируется «свободных» нейтронов на единицу мощности, которые могут быть поглощены в экспериментальных петлях и каналах. Это избыточное количество нейтронов максимально для активной зоны с металлическим топливом. При переходе от МОКС-топлива к смешанному металлическому топливу в активной зоне исследовательского реактора МБИР при сохранении количества тяжелых атомов плотность потока нейтронов можно дополнительно увеличить за счет соответствующего снижения доли плутония. Варьирование эффективной плотности металлического топлива позволяет регулировать плотность потока в топливе и количество нейтронов, поглощаемых в экспериментальных петлях и каналах исследовательского реактора.

Согласно последним мировым тенденциям металлическое топливо планируется использовать наряду с МОКС-топливом в быстрых энергетических реакторах в странах, для которых необходим высокий темп наработки плутония. Металлическое топливо позволяет также повысить характеристики внутренней самозащищенности быстрых натриевых реакторов.

В связи с этим представляется необходимым отрабатывать технологию металлического топлива в активной зоне МБИР не только ввиду его преимуществ, применительно к исследовательским реакторам, но и с учетом возможности его использования в дальнейшем в энергетических быстрых натриевых реакторах. В результате, преследуя при разработке металлического топлива для быстрого исследовательского реактора (МБИР) цели, характерные именно для исследовательского реактора, вполне возможно создать задел для дальнейшей проработки металлического топлива для энергетических реакторов на быстрых нейтронах.

По результатам работы должны быть решены следующие задачи: определен облик активной зоны реактора МБИР с металлическим смешанным уран-плутониевым топливом; сделаны выводы относительно возможности удовлетворения требованиям ТЗ на РУ МБИР при использовании металлического топлива; сделаны по реалистичности использования металлического топлива (работоспособность твэл с металлическим топливом для условий реактора МБИР, наличие производственной базы, уровень экспериментального обоснования).

3 Основное содержание работы

3.1 Формирование и расчетная оптимизация компоновки активной зоны МБИР с металлическим смешанным топливом с учетом проектных ограничений.

3.2 Моделирование изотопной кинетики и кампании реактора.

3.3 Расчетное обоснование работоспособности твэл с металлическим топливом в номинальных режимах работы и сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния твэл с МОКС и с металлическим смешанным топливом.

4 Основные требования к выполнению работы

4.1 В процессе выполнения работы Исполнитель обязан письменно уведомлять Заказчика о каждом полученном результате, способном к правовой охране, в десятидневный срок с момента его получения с приложением обоснования предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

4.2 Для обеспечения контроля хода выполнения работ Исполнитель в период выполнения работ по настоящему договору обязан представлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ по договору.

5. Перечень этапов, их содержание и сроки выполнения

| № этапа | Наименование основных этапов работ | Сроки выполнения работ (окончание) | Расчетная цена этапа, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные исследования активной зоны РУ МБИР c металлическим смешанным топливом | 18.11.2014 г. |  |
|  | 1.1. Формирование и расчетная оптимизация компоновки активной зоны МБИР с металлическим топливом с учетом проектных ограничений. | 18.11.2014 г. |  |
|  | 1.2. Моделирование изотопной кинетики и кампании реактора. | 18.11.2014 г. |  |
|  | 1.3 Расчетное обоснование работоспособности твэл с металлическим топливом в номинальных режимах работы и сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния твэл с МОКС и с металлическим смешанным топливом. | 18.11.2014 г. |  |
| ИТОГО |  |  |  |

6. Ожидаемые результаты работы в целом

В ходе выполнения работы должна быть сформирована компоновка активной зоны РУ МБИР с твэлом на основе металлического топлива. Должны быть выработаны данные по конструкции твэла, конструкции тепловыделяющей сборки, составу металлического топлива и конструкционных материалов твэла и тепловыделяющей сборки. Должны быть указаны температурные режимы для топлива и конструкционных материалов. Должны быть сделаны выводы относительно возможности получения требуемых в ТЗ на РУ МБИР нейтронно-физических параметров реактора.

В ходе выполнения работы должны быть представлены результаты по равновесному состоянию активной зоны реактора, характеристикам выгорания и баланса реактивности и сделаны выводы по соответствию данных характеристик требованиям ТЗ на РУ МБИР.

В ходе выполнения работы должны быть представлены данные по термомеханическим характеристикам твэла с металлическим топливом и сделаны выводы по его работоспособности в условиях реактора МБИР.

7. Порядок сдачи-приемки работы

7.1 По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы:

- отчет о выполнении работы по ГОСТ 7.32-2001 и его электронную версию (в формате.doc);

- результаты работ согласно календарному плану в 2-х экземплярах и в электронном виде (в оригинальном формате и .pdf).

7.2 Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

7.3 Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

8. Конфиденциальность

8.1 Выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

8.2 Предмет договора, ход его исполнения и полученные результаты не являются конфиденциальными.

| От Заказчика Первый заместитель директора ИЯРиТ _________________А.А. Труфанов Советник генерального директора _________________Л.А. Кочетков | От Исполнителя |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору №

от «____» _____________ 20___ г.

Календарный план

выполнения НИОКР

«Расчетные исследования активной зоны РУ МБИР c металлическим смешанным топливом»

| № этапа | Наименование основных этапов работ | Результат работы | Сроки исполнения |  | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Расчетные исследования активной зоны РУ МБИР c металлическим смешанным топливом | Отчет | 31.10.2014 | 18.11.2014 |  |
|  | 1.1. Формирование и расчетная оптимизация компоновки активной зоны МБИР с метал-лическим топливом с учетом проектных ограничений. | Глава в отчет | 31.10.2014 | 18.11.2014 |  |
|  | 1.2. Моделирование изотопной кинетики и кампании реактора. | Глава в отчет | 31.10.2014 | 18.11.2014 |  |
|  | 1.3 Расчетное обоснование работоспособ-ности твэл с металлическим топливом в номи-нальных режимах работы и сравнительный анализ напряженно-деформированного сос-тояния твэл с МОКС и с металлическим смешанным топливом. | Глава в отчет | 31.10.2014 | 18.11.2014 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» ____________А.А. Говердовский Первый заместитель директора ИЯРиТ _________________А.А. Труфанов Советник генерального директора _________________Л.А. Кочетков |
| --- | --- |

Приложение № 3

к  договору № _____________

от «____» ____________ 2014 г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на    выполнение НИОКР:

«__________________________________________________________»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), в лице Генерального директора Говердовского Андрея Александровича и от лица Исполнителя - _____________________ ____________________________________________________________________________________ (__________________), в лице ____________________________________________________ ___________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение научно-исследовательской и  опытно-конструкторской работы «_________________________________________» в сумме _________________ (____________ ____________________)   рублей 00 копеек,  НДС не облагается.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| _______________ «_____»_________________2014 г. М.П. | Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» ________________ А.А. Говердовский «____» ________________ 2014 г. М.П. |

|  | Приложение к протоколу соглашения о договорной цене к договору №________ от «____» ____________ 20 г. |
| --- | --- |

СТРУКТУРА ЦЕНЫ  1

расходов на  выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

«______________________________________________ _________________________________________________________________»

| № п/п | Предметные статьи расходов | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прямые расходы, в т.ч.: |  |
| 1.1. | - материалы и комплектующие |  |
| 1.2. | - специальное оборудование |  |
| 1.3. | - расходы на оплату труда |  |
| 1.4. | - страховые взносы |  |
| 1.5. | - амортизационные отчисления |  |
| 1.6. | - прочие прямые, в т.ч. |  |
| 1.6.1. | - командировки |  |
| 2. | Накладные расходы, в т.ч.: |  |
| 3. | Всего расходов собственными силами |  |
| 4. | Затраты на выполнение работ сторонними организациями |  |
| 5. | Всего расходов |  |
| 6. | Прибыль |  |
| 7. | Цена продукции |  |
| 8. | Налог на добавленную стоимость |  |
| Общая стоимость договора |  |  |

| Руководитель предприятия |  |
| --- | --- |
| Главный бухгалтер |  |

М.П.

|  | Приложение № 1 к структуре цены к договору № __________ от «___» _________ 20 г. |
| --- | --- |

Расшифровка статьи 1.1 «Материалы и комплектующие»

| № пп | Содержание | Количество, ед. изм. | Стоимость, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Руководитель работ

|  | Приложение № 2 к структуре цены к договору № ____________ от «____» __________ 20 г. |
| --- | --- |

Расшифровка статьи 1.2  «Специальное оборудование»

| № п/п | Наименование оборудования | Стоимость оборудования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| Итого: |  |  |

Руководитель работ

|  | Приложение № 3 к структуре цены к договору № ___________ от «____» _______ 20 г. |
| --- | --- |

Расшифровка статьи 1.3 «Расходы на оплату труда»

| № п/п | Должность | Численность, чел. | Число месяцев проведения работ | Трудоёмкость выполняемых работ, (чел./мес.) | Средняя зарплата в месяц, тыс.руб. | Расходы на оплату труда, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Руководитель работ

Приложение № 4

к структуре цены к договору

№ ___________

от «____» _______ 20   г.

Расшифровка статьи 1.6.1 «Командировки»

| Цель коман-дировки | Место команди-ровки, наимено-вание предприя-тия | Кол-во команди-ровок | Кол-во чело-век | Средняя продол-житель-ность команди-ровки в днях | Стоимость, тыс.руб. |  |  | Сумма тыс. руб. |  |  | Все-го |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Суточ-ных | Квар-тирных | За проезд | Суточ-ных | Квар-тирных | За проезд |  |

Руководитель работ

|  | Приложение № 5 к структуре цены к договору № ___________ от «___» ___________ 20 г. |  |
| --- | --- | --- |

Расшифровка статьи 2 «Накладные расходы»

| № пп | Содержание | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| Итого: |  |  |

Руководитель работ

|  |  |  |  | Приложение № 6 к структуре цены к договору № ___________ от «___» ___________ 20 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАСШИФРОВКА |  |  |  |  |  |
|  | по статье «Затраты на выполнение работ сторонними организациями» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Предприятие- соисполнитель | Наименование работы |  | № № этапов КП | Сроки выполнения | Стоимость, тыс.руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
| Руководитель работ |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к договору № _________

от «___»________2014 г.

# ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

# 1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| Государственный контракт | - | Государственный контракт от 03.06.2014 № Н.4х.44.9Б.14.1078, на основании которого заключен договор от «___» _____ 2014 г. № ________, в рамках которого заключен настоящий договор, неотъемлемой частью которого является настоящее Приложение. |
| Департамент-заказчик | - | структурное подразделение Корпорации, являющееся функциональным заказчиком (координатором) работ по Государственному контракту, в компетенцию которого входит определение предмета Государственного контракта и подписание акта сдачи-приемки результатов работ. |
| Договор о правах на РИД | - | договор об отчуждении права на получение патента на РИД, договор об отчуждении исключительного права и иные договоры, связанные с распоряжением исключительным правом на РИД, договоры, связанные с правами на единые технологии (в состав которых входят РИД), а также соглашение, устанавливающее порядок совместного распоряжения исключительным правом и порядок совместного использования РИД. |
| Заявка на выдачу охранного документа (далее – Заявка) | - | комплект документов установленной формы, представляемый в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в целях государственной регистрации РИД и получения охранного документа (патента, свидетельства). |
| Заявочные материалы | - | Представляемый в Корпорацию комплект документов, включающий Заявку на выдачу охранного документа, документы, прилагаемые к Заявке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, а также иные документы, определенные в настоящем Приложении, необходимые для проведения в Корпорации работ по оформлению, учету и подаче в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности Заявки на выдачу охранного документа. |
| Исполнитель | - | юридическое лицо, являющееся головным исполнителем Договора |
| Корпорация | - | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». |
| РИД | - | результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется правовая охрана. Для целей настоящего Приложения под РИД понимаются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, созданные в рамках выполнения Договора, права на которые принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Корпорация, единолично или совместно с Заказчиком. |
| Охранный документ | - | патент или свидетельство на РИД, в том числе патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы. |
| Приложение | - | настоящее приложение к Договору, являющееся его неотъемлемой частью. |
| Роспатент | - | федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. |

| Сокращение |  | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| ДПКР | - | Департамент правовой и корпоративной работы Госкорпорации «Росатом» |
| Заявка | - | Заявка на выдачу охранного документа |
| ФИПС | - | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |

# 2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЕДЕНИЕ ДЕЛА ПО ЗАЯВКЕ НА ВЫДАЧУ ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА НА РИД.

2.1. Подготовку Заявочных материалов, в том числе Заявки на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец; заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы) в отношении результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении работ в рамках Государственного контракта, а также подготовку необходимых ходатайств, заявлений и иных документов, в том числе планируемых к направлению в Роспатент, ФИПС, связанных с Заявкой, Охранным документом на РИД, осуществляет Исполнитель.

2.2. Подготовленные согласно пункту 2.1. настоящего Приложения материалы, в том числе Заявочные материалы, Исполнитель направляет c сопроводительным письмом Заказчику.

2.3. Заявочные материалы, представляемые Исполнителем Заказчику, содержат:

сопроводительное письмо, содержащее полные наименования (с указанием организационно-правовой формы) сторон, реквизиты (номер и дату) договора (соглашения), в том числе Договора, в рамках выполнения которого создан РИД, в отношении которого подготовлена Заявка на выдачу охранного документа, а в случае, если результат интеллектуальной деятельности создан за счет бюджетных средств, также содержащее указание на сферу учета указанного результата: гражданское или военное, специальное и двойное назначение;

оформленную в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Заявку;

документы, прилагаемые к Заявке, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;

ходатайства (при необходимости);

оформленные в установленном порядке заключение ПДТК Исполнителя;

2.4. Исполнитель по представленным замечаниям, возражениям Заказчика обеспечивает соответствующую доработку подготовленных согласно пункту 2.1. настоящего Приложения материалов, в том числе Заявочных материалов, а также отдельных документов в их составе, и представляет доработанные документы и/или дополнительные материалы Заказчику.

2.5. Подготовка и направление Заказчику Заявочных материалов не должны превышать 2 (двух) месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика о получении результата интеллектуальной деятельности, в том числе способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца.

2.6. Ведение дел по любым вопросам, связанным с получением Охранных документов на РИД по поданным Заявкам, в том числе подготовка и направление ответов на запросы экспертизы, возражений на решения экспертизы, участие в экспертных и иных совещаниях и заседаниях (далее – ведение переписки), осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Исполнителем.

В случае выдачи Заказчику (сотруднику Заказчика) доверенности на право ведения переписки от имени Госкорпорации «Росатом» в отношении поданных Заявок Заказчик ведет переписку, в том числе с Роспатентом, ФИПС по поданным Заявкам с привлечением автора (авторов) РИД в пределах полномочий, указанных в доверенности.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА ЗАЯВОК И ПОЛУЧЕННЫХ ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА РИД

3.1. В целях обеспечения Корпорацией учета Заявок и Охранных документов на РИД Исполнитель представляет в Заказчику:

а) в срок, установленный в соответствующем запросе со стороны Заказчика Корпорации (ее структурных подразделений), иные материалы, касающиеся РИД, направляемые по установленной в письменном запросе форме.

# 4.  ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА РИД

4.1. В целях обеспечения своевременной и эффективной защиты прав и интересов Российской Федерации, Корпорации и Заказчика, в случае выявления Исполнителем, в том числе его сотрудниками и/или структурными подразделениями нарушений прав на РИД, Исполнитель направляет Заказчику документы, подтверждающие факты нарушения прав на РИД.

4.2. Исполнитель в целях защиты нарушенных прав на РИД оказывает по запросу Заказчика необходимое содействие, в том числе подготавливает заключения, передает в установленном порядке необходимые документы.

4.3. Дополнительные условия взаимодействия в отношении РИД, права на которые принадлежат совместно Заказчику и Российской Федерации, от имени которой выступает Корпорация, определяются Сторонами в отдельных соглашениях.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| _______________ «_____»_________________2014 г. М.П. | Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» _______________ А.А. Говердовский «____» ________________ 2014 г. М.П. |

Приложение № 4.1

к договору №

от «___»________2014 г.

ФОРМА УведомлениЯ (ОБРАЗЕЦ)

о создании результата интеллектуальной деятельности

I. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СОЗДАНИЯ.

| Настоящим |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное название организации) |  |  |
| являющееся стороной (исполнителем) по государственному контракту от «__» ___________ №___________ |  |  |
| (далее – Исполнитель) на выполнение: |  |  |
| □ | научно-исследовательских работ (далее – НИР) |  |
| □ | опытно-конструкторских и технологических работ (далее – ОКР) |  |
| □ | научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР) |  |
| □ |  |  |
|  | (указывается иной предмет в соответствии с условиями заключенного контракта) |  |

| по теме |  |
| --- | --- |
|  | (полно е наименование темы НИР, ОКР и т.п.) |

заключенному с государственным заказчиком - Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее – Государственный контракт), уведомляет о создании при выполнении работ по Государственному контракту:

| □ | охраняемого результата интеллектуальной деятельности: |  |
| --- | --- | --- |
|  | (указывается вид охраняемого результата интеллектуальной деятельности, согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), за исключением изобретения, полезной модели, промышленного образца, секрета производства (ноу-хау) |  |
| □ | результата, способного к правовой охране в качестве: |  |
|  | □ изобретения □ полезной модели □ промышленного образца □ ноу-хау |  |

| со следующим наименованием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (указывается полное наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент-заказчик: (Госкорпорации «Росатом») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (указывается структурное подразделение Корпорации, являющееся функциональным заказчиком (координатором) работ по Государственному контракту, финансируемому за счет бюджетных средств, в компетенцию которого входит определение предмета Государственного контракта и подписание акта сдачи-приемки результатов работ) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Краткое описание РИД: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (рекомендуется изложить краткое описание РИД. Описание может содержать указание на наименование области техники применения РИД, на объекты техники, технологические или иные процессы, для которых создавался или может быть использован РИД, описание задачи, на решение которой результат направлен, определение новизны и преимуществ разработанного технического решения, характеристику отличий данного результата от ближайших аналогов и т.п. Если РИД является секретом производства (ноу-хау), то его сущность в уведомлении не раскрывается и сведения о нем указываются исходя из обеспечения сохранения конфиденциальности секрета производства (ноу-хау) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Сфера государственного учета РИД: □ гражданского назначения □ военного, специального, двойного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Патентные исследования, связанные с РИД: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 1.3.1. |  | проводились: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается структурное подразделение Корпорации) |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 1.3.2. |  | проведены не были: |  |  |  |  |  |  |
|  | (указывается причина) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Сведения об организации соисполнителе работ по Государственному контракту - разработчике РИД (далее – Соисполнитель): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п | Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы) |  |  |  | Сокращенное наименование организации | Юрид. адрес и контактная информация (включая тел., адрес эл. почты и сайта Соисполнителя в инф.-телекомм.сети "Интернет" (при наличии) | Реквизиты договора (контракта, соглашения), в рамках выполнения которого создан РИД (указывается дата, номер, кратко предмет и наименования сторон) |  |
|  | 1. | - |  |  |  | - | - | - |  |
| 1.5 | Автором (соавторами) РИД являются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п | Полные ФИО автора РИД |  |  |  |  | Сокращенное наименование организации-работодателя, наименование структурного подразделения и должности автора РИД (на момент создания РИД) |  | Подпись автора РИД, подтверждающая правильность приведенных данных в отношении автора) |  |

| 1.6 | Гарантии: |
| --- | --- |
|  | 1.6.1. Исполнитель подтверждает что: - в пункте 1.5 настоящего уведомления без исключений указаны все авторы РИД – граждане, творческим трудом которых создан РИД; - все указанные в уведомлении авторы РИД проинформированы о том, что согласно статье 1228 ГК РФ не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ и что включение в состав авторов лиц, не внесших личного творческого вклада в создание РИД будет являться нарушением федерального закона и влечет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |

Руководитель подразделения Исполнителя, ответственного за обеспечение правовой охраны

результатов интеллектуальной деятельности		_________	___________________

(подпись)	(фамилия и инициалы

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наиболее целесообразной формой правовой охраны созданного РИД, по мнению Исполнителя является:

| □ | 2.1. подача в установленном порядке заявки на выдачу патента в отношении РИД |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □ 2.1.1. только в Российской Федерации; |  |  |
|  | □ 2.1.2. в Российской Федерации и за рубежом: |  |  |
|  | (при выборе зарубежного патентования дополнительно указываются обстоятельства, обосновывающие такой выбор, а также рекомендуемые страны и процедуры патентования) |  |  |
| □ | 2.2. обеспечение охраны в качестве секрета производства (ноу-хау) |  |  |
| □ | 2.3. обеспечение правовой охраной РИД в силу закона. Исключительные права на РИД возникают с момента его создания. Государственная или иная регистрация РИД нецелесообразна, соблюдение каких-либо иных формальностей не требуется |  |  |
| □ | 2.4. обеспечение добровольной (по желанию правообладателя) государственной или иной регистрации РИД и получение документа удостоверяющего исключительное право на РИД |  |  |
| □ | 2.4.1. государственная регистрация в Российской Федерации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности; |  |  |
|  | □ 2.4.2. иное: |  |  |
|  |  | (указываются иные предложения и обстоятельства, описывающие существо и обосновывающие такой выбор) |  |

Руководитель подразделения Исполнителя, ответственного за обеспечение правовой охраны

результатов интеллектуальной деятельности		_________	___________________

(подпись)	(фамилия и инициалы

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВОЗМОЖНОГО ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

| IV. ПРИЛОЖЕНИЯ | на л. |
| --- | --- |
| 2. | на л. |
| 3. | на л. |

(могут прилагаться, например, уведомления автора о создании РИД, уведомления и письма Соисполнителя, касающиеся создания РИД, заключения, протоколы, решения НТС, патентного и иных подразделений Исполнителя в отношении созданного РИД, отчет о патентных исследованиях и т.п.)

| Руководитель Исполнителя |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы и фамилия) |
|  | М.П. |  |

Руководитель подразделения Исполнителя, ответственного за обеспечение правовой охраны

результатов интеллектуальной деятельности		_________	___________________

(подпись)	(фамилия и инициалы

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| _______________ «_____»_________________2014 г. М.П. | Генеральный директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» _______________ А.А. Говердовский «____» ________________ 2014 г. М.П. |

Приложение № 5

К договору

от «__»______2014 г. № ___________

Форма Акта сдачи-приёмки выполненных НИОКР

| НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ _____________________________________ Адрес: _______________________________ ИНН _____________ / КПП _____________ Наименование банка-получателя: ________ р/с __________________________________ к/с __________________________________ БИК ________________________________ | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» Адрес: 249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, д. 1. ИНН 4025024829 КПП 402501001 Банк получателя: Р/с № 40502810024250000564 в Филиале ОАО БАНК ВТБ в г.Воронеж К/с № 30101810100000000835 БИК 042007835 |
| --- | --- |

### А К Т  №

сдачи-приемки научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

по договору от «____» _______________ 20    г.  № ___________________________

составлен «   »                     20  г.

«___________________________________________________________».

(предмет договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя – ___________________ __________________, действующий на основании _________________, с одной стороны, и представитель Заказчика – _______________________________ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» ________________, действующий на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что НИОКР  удовлетворяет условиям договора и в надлежащем порядке оформлена.

Краткое описание НИОКР:

Выполнен этап ____  календарного плана: «_____________________________________».

(наименование этапа в соответствии с календарным планом)

Выпущено: _____________________________________________________________.

(перечень зарегистрированной в установленном порядке отчетной документации в соответствии с календарным планом)

Договорная цена составляет по договору – _______ (_____________) рублей, НДС не облагается.

Стоимость выполненных работ по настоящему акту – ____________ (_____________) рублей, НДС не облагается.

Сумма аванса перечисленная по настоящему договору составляет __________ (___________) рублей, НДС не облагается.

Сумма аванса, засчитанная за выполненные этапы по настоящему акту, составила – _______ (______________) рублей, НДС не облагается.

Следует к перечислению по настоящему акту: - _____________ (______________) рублей, НДС не облагается.

| # Работу сдал: от Исполнителя | Работу принял: # от Заказчика # ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» |
| --- | --- |
| _______________ «____»___________________20 г. | _______________ «____»___________________20 г. |

Форма согласована Сторонами:

| # от Исполнителя | # от Заказчика # ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» |
| --- | --- |
| _______________ «____»___________________20 г. | _______________ «____»___________________20 г. |

1 Настоящая типовая форма уведомления заполняется в отношении каждого результата интеллектуальной деятельности (в том числе способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца), созданного при выполнении работ по Государственному контракту. Уведомление не должно содержать сведений, составляющих государственную тайну. В случае, если уведомление содержит иную информацию (сведения) ограниченного доступа,  оформление настоящего уведомления и представление его Госкорпорации «Росатом» осуществляется в установленном порядке с соблюдением требований и условий в части охраны конфиденциальности и защиты такой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, актами Госкорпорации «Росатом» (далее – Корпорация) и Исполнителя, а также условиями Государственного контракта.

| Руководитель подразделения Исполнителя, ответственного за обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (фамилия и инициалы) |

Заполняется, если к созданию РИД  имело отношение иное кроме Исполнителя юридическое лицо, в рамках договора (контракта, соглашения), заключенного во исполнение Государственного контракта.

Руководитель подразделения Исполнителя, ответственного за обеспечение правовой охраны

результатов интеллектуальной деятельности		_________	___________________

(подпись)		(фамилия и инициалы)