Договор подряда № ________________

| Красноярский край ЗАТО Железногорск г. Железногорск | «___» ___________ 2015 г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»), в лице директора филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» Понизова Антона Владимировича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 16.09.2013 № 83, далее именуемое «Заказчик», с одной стороны,  и ___________________, в лице __________________________, действующего на основании ___________, далее именуемое «Подрядчик», с другой стороны, по итогам размещения закупочной процедуры  (Протокол № ____ от ___________ ), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора.

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы (далее – работы) в служебных помещений № 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 32, первого этажа здания 768 Заказчика, расположенного на ПГЗ ЖРО полигон «Северный» (далее – объекты)  согласно Техническому паспорту от 29.03.2007 и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Подрядчик выполняет работы непосредственно на объектах Заказчика, своими силами и за свой счет (собственным иждивением).

  - Объем и состав работ определяются ведомостью объемов  работ Заказчика (Приложение № 1 к Техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Качество работ.

  - Качество работ на объектах должно удовлетворять требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», а также иным нормам и требованиям ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПЭУ, НПБ, другим нормативным актам.

  - Качество выполненных работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества работ соответствующего вида.

- Стоимость работ и порядок оплаты.

  - Стоимость работ составляет ______________________________, в том числе НДС 18% ________________.  на основании локального сметного расчета, согласованного с Подрядчиком, утвержденного Заказчиком (Приложение № 2).

  - Стоимость работ является твердой и изменению не подлежит.

  - В стоимость работ, указанную в договоре, включаются стоимость выполняемых работ, стоимость материалов, комплектующих, доставка персонала Подрядчика на объекты и обратно,  стоимость погрузки и вывоз строительного мусора с территории Заказчика, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей Подрядчика.

  - Заказчик оплачивает фактически выполненную работу по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания в двустороннем порядке Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3) на основании выставленных счета и счет-фактуры.

- Сроки и условия выполнения работы.

  - Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие сроки:

- начальный срок выполнения работ – с момента подписания Договора;

- конечный срок выполнения работ – 16 ноября 2015 г.

  - Подрядчик выполняет работы согласно технологии производства работ в соответствии с требованиями строительных, санитарных, противопожарных норм с использованием своих материалов, оборудования, комплектующих и инструментов.

  - Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить выполнение работ, определенных в Ведомости объемов работ настоящего Договора, материалами, оборудованием, комплектующими изделиями, а также инструментами согласно технологии производства работ.

  - В процессе выполнения работ Подрядчик обеспечивает:

    - безопасность работающих сотрудников;

    - беспрепятственный доступ Заказчика к объектам для контроля за качеством и ходом выполнения работ;

    - необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда;

    - по завершении работ окончательную уборку территории объектов от остатков материалов, строительного мусора и вывоз строительного мусора с территории Заказчика по мере его накопления своими силами и за свой счет.

  - Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, в соответствии с РД 11-02-2006, РД-11-05-2007.

  - Подрядчик письменно, за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был проинформирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

  - В процессе выполнения работ Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ специалистов Подрядчика к объектам для выполнения ими работ.

4.8.	Заказчик вправе запрашивать и проверять финансовые и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств на выполнение работ (далее - Финансовые документы) в рамках действующего Договора. Проверка Финансовых документов может осуществляться Заказчиком при сдаче Подрядчиком  Работ в порядке, предусмотренном разделом 5 договора, а в случае необходимости в иное время, на основании запроса Заказчика.

- Приемка работ.

  - После завершения выполнения работ, предусмотренных Ведомостью объемов работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о факте завершения работ.

  - Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком извещения, указанного в пункте 5.1 Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной документации: Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3), подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

  - Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 5.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре и Ведомости объемов работ и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком по одному экземпляру представленных документов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

  - В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

  - Заказчик осуществляет приемку работ, выполненных по настоящему Договору, путем обследования (осмотра) на соответствие фактически выполненных работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов указанных в пункте 2.1 настоящего Договора и отчетным документам.

  - Заказчик вправе предъявлять претензии Подрядчику, связанные с недостатками результатов работ, обнаруженных в течение срока гарантии, указанного в пункте 6.1 Договора. При обоснованности претензий Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки.

  - Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных Договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

- Гарантии качества результатов работ.

  - Срок предоставления гарантии качества на все выполняемые работы составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

  - Гарантии качества распространяются на весь объем выполненных работ.

  - Если в период гарантийной эксплуатации результатов работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика о дефектах. На выполненные работы по устранению недостатков устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, указанной в пункте 6.1. настоящего Договора.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц и Заказчика, в том числе в результате ненадлежащей эксплуатации объектов (результатов работ).

  - Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объекты не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

- Ответственность сторон.

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.3. Договора;

- соответствующего уменьшения установленной цены;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

  - За нарушение сроков выполнения работ и его отдельных этапов Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 Договора, за каждый день просрочки выполнения своих обязательств.

  - За некачественно выполненные работы, нарушение условий, предусмотренных пунктами 1.3, 2.1, 4.1, 6.1, настоящего Договора, Подрядчик по каждому факту выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 Договора, и безвозмездно устраняет выявленные недостатки.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

  - Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

- Условия конфиденциальности

  - Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

- Изменение и расторжение Договора

  - Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

  - Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.

- Порядок рассмотрения споров

  - Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным судом Красноярского края в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте.  В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Красноярского края.

  - В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация об Подрядчике заноситься в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

- Особые условия

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены и подписаны обеими Сторонами и не противоречат действующему законодательству.

  - В случае изменения правового статуса одной из Сторон, она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

  - Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются на основании и в порядке гражданского законодательства, а также соответствующих технических регламентов, стандартов, ГОСТов, ТУ и СанПиНов, которые распространяются на данные виды работ.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Подрядчика и один экземпляр для Заказчика.

  - Раскрытие сведений о Подрядчике

    - Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Подрядчик представляет в  pdf с приложением подписи руководителя и печати организации.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление Заказчику с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением ему претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями указанного договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

  - Положения о налоговой добросовестности Подрядчика.

    - Срок предоставления документов, перечисленных в п. 12.7.2 настоящего Договора: не позднее пятнадцати дней с момента  заключения Договора.

    - Подрядчик в срок, установленный п. 12.7.1 Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

    - Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 12.7.2 в срок, установленный пунктом 12.7.1, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

- Заключительные положения

  - Перечень приложений к Договору:

    - Приложение № 1 – Техническое задание.

- Адреса и реквизиты сторон.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ФГУП «НО РАО» 119017, г. Москва, Пятницкая улица, д. 49 А, стр. 2 ИНН 5838009089 КПП 770501001 р/с 40502810900000007786 в Банке ГПБ (АО) г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОГРН 1027739034344 Филиал «Железногорский» ФГУП «НО РАО» 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская, зд.53. ИНН 5838009089 КПП 245243002 Р/с № 40502810503340000018 в филиале Банка ГПБ (АО) г. Красноярск, тел. 8 (3919) 76-96-55, 76-96-54 E-mail: fe@norao.ru |  |
| Заказчик: Директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» ____________ А.В. Понизов М.П. | Подрядчик: _________________ /__________/ М.П. |

Приложение №1

к договору подряда №______________

от «___»__________2015

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение работ по текущему ремонту помещений здания № 768

ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

филиала  «Железногорский»

Красноярский край

г. Железногорск

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пусконаладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППP.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАН-

НЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по текущему ремонту помещений здания № 768 ПГЗ ЖРО полигон «Северный» филиала «Железногорский» (далее – работы).

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Административно-техническое здание №768 ПГЗ ЖРО полигон «Северный» нежилого назначения, построено в 1966г. Ведомость объемов работ, утвержденная Директором филиала «Железногорский» ФГУП НО «РАО» Понизовым А.В. (Приложение 1).

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР.

Не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Приведение помещений в соответствие с требованиями, установленными ОСПОРБ-99/2010 раздел 3.10 санпропускники и саншлюзы. Восстановление внешнего вида, исправности (работоспособности) помещений, а также поддержания эксплуатационных показателей.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Необходимые для выполнения работ исходные данные отражены в ведомости объемов работ, согласно приложению № 1 к техническому заданию.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; ВОР; Ведомость объемов работ; 7. 2; ДВ; Дефектная ведомость; 2.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ПГЗ ЖРО полигон «Северный», здание №768

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – с момента заключения договора. Срок окончания работ не позднее 16 ноября 2015 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, ОСПОРБ-99/2010 раздел 3.10 санпропускники и саншлюзы, СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Предоставление технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы, во избежание фальсификации продукции. Из новых современных материалов выпуска не ранее 2014 года, не бывших в употреблении, не восстановленных. С использованием современных технологий при производстве ремонтных работ. Комплект исполнительной документации на выполняемые ремонтные работы: - общий журнал работ; - освидетельствование скрытых работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники, участники процедуры закупки, должны иметь допуск к работам в условиях ионизирующего излучения.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122 «О Своде правил "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами о противопожарном режиме в Российской Федерации»); - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; -СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД 11-02-2006, РД-11-05-2007. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).. РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется Заказчику в электронном виде в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей, а также в бумажном варианте в 3 экземплярах на русском языке.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации: - Свидетельство СРО о допуске к производству работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ. - Ремонтные работы выполнять собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

| Заказчик: Директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» ____________ А.В. Понизов М.П. | Подрядчик: _________________ /__________/ М.П. |
| --- | --- |

|  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к техническому заданию |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт помещений № 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 32 первого этажа здания № 768 ПГЗ ЖРО полигон "Северный" филиала "Железногорский" |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Помещения №№ 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,175 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж форточек | 100 коробок | 0,02 |  |  |  |
| 3 | Разборка покрытий полов из пластиката, 2 слоя | 100 м2 | 1,24 |  |  |  |
| 4 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 1,192 |  |  |  |
| 5 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,114 |  |  |  |
| 6 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,575 |  |  |  |
| 7 | Демонтаж ванны | 100 приборов | 0,01 |  |  |  |
| 8 | Демонтаж сифонов | 100 приборов | 0,02 |  |  |  |
| 9 | Демонтаж перегородок санкабин из листовой стали | 1 т | 0,036 |  |  |  |
| 10 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. | 0,08 |  |  |  |
| 11 | Демонтаж моек | 100 приборов | 0,02 |  |  |  |
| 12 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром15 мм | 100 м | 0,172 |  |  |  |
| 13 | Демонтаж светильников | 100 шт. | 0,18 |  |  |  |
| 14 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,128 |  |  |  |
| 15 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,21 |  |  |  |
| 16 | Демонтаж кабеля. Для вторичного использования. | 100 м | 0,983 |  |  |  |
| 17 | Демонтаж. Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене | 1 шт. | 18 |  |  |  |
| 18 | Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1,86 |  |  |  |
| 19 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический | 1 шт. | 30 |  |  |  |
| 20 | Разборка воздуховодов из листовой стали, разм. 400*300 мм | 100 м2 | 0,022 |  |  |  |
| 21 | Демонтаж вентиляционных решеток | 1 решетка | 6 |  |  |  |
| 22 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 23 | Демонтаж вешалок | 1 т | 0,05 |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (швы) | 100 м2 | 0,302 |  |  |  |
| 25 | Сплошная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1,085 |  |  |  |
| 26 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 | 1,085 |  |  |  |
| 27 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 75,95 |  |  |  |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | 1,085 |  |  |  |
| 29 | Устройство подвесных потолков из алюминиевых панелей. Помещение № 8 | 100 м2 | 0,114 |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100 м2 | 3,211 |  |  |  |
| 31 | Сплошное выравнивание штукатурки стен внутри здания, толщиной до 10 мм | 100 м2 | 3,211 |  |  |  |
| 32 | Сплошная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен подготовленных под окраску | 100 м2 | 3,211 |  |  |  |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 3,211 |  |  |  |
| 34 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 224,77 |  |  |  |
| 35 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 3,211 |  |  |  |
| 36 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен, в местах демонтажа плитки. В душевой | 100 м2 | 0,445 |  |  |  |
| 37 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 | 0,445 |  |  |  |
| 38 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,445 |  |  |  |
| 39 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 31,15 |  |  |  |
| 40 | Гладкая облицовка стен из плиток на цементном растворе по кирпичу и бетону. В душевой | 100 м2 | 0,445 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,199 |  |  |  |
| 42 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 1,085 |  |  |  |
| 43 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01. В душевой для создания уклона | 100 м2 | 0,114 |  |  |  |
| 44 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 1,085 |  |  |  |
| 45 | Линолеум коммерческий | м2 | 110,7 |  |  |  |
| 46 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 1,055 |  |  |  |
| 47 | Устройство гидроизоляции обмазочной "Аквастоп" в один слой толщиной 2 мм. В душевой | 100 м2 | 0,114 |  |  |  |
| 48 | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 100 м2 | 0,114 |  |  |  |
| 49 | Устройство покрытий на растворе из плиток неглазурованных керамических для полов одноцветных. В душевой | 100 м2 | 0,114 |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,1226 |  |  |  |
| 51 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 8 |  |  |  |
| 52 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,025 |  |  |  |
| 53 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2. С поворотно-откидным устройством. | 100 м2 | 0,011 |  |  |  |
| 54 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п. м | 0,005 |  |  |  |
| 55 | Доски подоконные из ПВХ, влагостойкие, толщиной 42 мм, шириной 450 мм | м | 0,5 |  |  |  |
| 56 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,1652 |  |  |  |
| Откосы дверные и оконные |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов | 100 м2 | 0,2515 |  |  |  |
| 58 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм | 100 м2 | 0,2515 |  |  |  |
| 59 | Шпатлевка откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,2515 |  |  |  |
| 60 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза откосов | 100 м2 | 0,2515 |  |  |  |
| 61 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 17,605 |  |  |  |
| 62 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов | 100 м2 | 0,2515 |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Монтаж светильников отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,14 |  |  |  |
| 64 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный | шт. | 14 |  |  |  |
| 65 | Монтаж светильников. Светильник в подвесных потолках. Для помещений с повышенной влажностью. В помещении душевой | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |
| 66 | Светильники | шт. | 4 |  |  |  |
| 67 | Монтаж розеток штепсельных неутопленных типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,1 |  |  |  |
| 68 | Розетка открытой проводки двухгнездная | шт. | 10 |  |  |  |
| 69 | Монтаж выключателей одноклавишных неутопленных типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,09 |  |  |  |
| 70 | ВС20-1-1-ФСр. Цена: 95,80/1,18/3,95*1,02 | шт | 9 |  |  |  |
| 71 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1,177 |  |  |  |
| 72 | Кабель ВВГнг LS 3x1,5 660В. Цена: 22,30/1,18/3,95*1,02 | м | 117,7 |  |  |  |
| 73 | Монтаж кабеля ранее демонтированной автоматической противопожарной сигнализации. Б/у | 100 м | 0,683 |  |  |  |
| 74 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1,86 |  |  |  |
| 75 | Кабель-канал шириной до 40 мм. Цена: 21,25/1,18/3,95*1,02 | м | 186 |  |  |  |
| 76 | Монтаж коробки. Разветвительной | 1 шт. | 18 |  |  |  |
| 77 | Разветвительная коробка | шт. | 18 |  |  |  |
| 78 | Монтаж извещателя. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Б/у | 1 шт. | 15 |  |  |  |
| Разные работы |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Прокладка воздуховодов вентиляции из листовой, оцинкованной стали | 100 м2 | 0,02 |  |  |  |
| 80 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 2 |  |  |  |
| 81 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 10 |  |  |  |
| 82 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом | 1 шт. | 4 |  |  |  |
| 83 | Заслонки воздушные с ручным управлением | шт. | 4 |  |  |  |
| 84 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза. Вентиляционного воздуховода | 100 м2 | 0,087 |  |  |  |
| 85 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,265 |  |  |  |
| 86 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,3692 |  |  |  |
| 87 | Установка раковин типа "Тюльпан" с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2 |  |  |  |
| 88 | Умывальник типа "Тюльпан". Цена:2545,00/1,18/3,92*1,02 | шт | 2 |  |  |  |
| 89 | Установка смесителей для душа | 10 шт. | 0,8 |  |  |  |
| 90 | Стоимость смесителя для душа | компл. | 8 |  |  |  |
| 91 | Установка смесителей для раковин | 10 шт. | 0,2 |  |  |  |
| 92 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,02 |  |  |  |
| 93 | Смена сифонов | 100 приборов | 0,02 |  |  |  |
| 94 | Смена трапов | 100 приборов | 0,02 |  |  |  |
| 95 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |
| 96 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2 |  |  |  |
| 97 | Монтаж алюминиевых перегородок кабинок в душевой | 100 м2 | 0,324 |  |  |  |
| 98 | Алюминиевые перегородки AL | м2 | 32,4 |  |  |  |
| 99 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 15 мм | 1 км | 0,0105 |  |  |  |
| 100 | Штробление стен. Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,15 |  |  |  |
| 101 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,11 |  |  |  |
| 102 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х490 мм | 1 решетка | 7 |  |  |  |
| 103 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного раздаточного окна за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,02 |  |  |  |
| 104 | Установка вешалок | 1 т | 0,05 |  |  |  |
| 105 | Вешалки для одежды | шт. | 10 |  |  |  |
| Помещение № 9 (термокамера) |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,0156 |  |  |  |
| 107 | Разборка дощатых полков | 100 м2 | 0,0675 |  |  |  |
| 108 | Разборка обшивки стен | 100 м2 стен | 0,217 |  |  |  |
| 109 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 | 0,076 |  |  |  |
| 110 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,063 |  |  |  |
| 111 | Демонтаж светильников | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 112 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 113 | Демонтаж кабеля. Для вторичного использования. | 100 м | 0,05 |  |  |  |
| 114 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0156 |  |  |  |
| 115 | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна | м2 | 1,56 |  |  |  |
| 116 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |  |  |  |
| 117 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,063 |  |  |  |
| 118 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,063 |  |  |  |
| 119 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,063 |  |  |  |
| 120 | Подшивка потолков досками обшивки | 100 м2 | 0,076 |  |  |  |
| 121 | Обшивка стен: досками | 100 м2 | 0,217 |  |  |  |
| 122 | Устройство покрытий дощатых полков | 100 м2 | 0,0675 |  |  |  |
| 123 | Острожка и шлифовка дощатых покрытий | 100 м2 | 0,3605 |  |  |  |
| 124 | Облицовка простенка и поверхностей каменки кирпичем. С расшивкой швов | 1 м3 | 1,4 |  |  |  |
| 125 | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 300 | 1000 шт. | 0,553 |  |  |  |
| 126 | Смена трапов деревянных, разм. 1200*1000 мм | 100 шт | 0,02 |  |  |  |
| 127 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,05 |  |  |  |
| 128 | Кабель ВВГнг LS 3x1,5 660В. Цена: 22,30/1,18/3,95*1,02 | м | 5 |  |  |  |
| 129 | Монтаж. Светильник для помещений с повышенной влажностью | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 130 | Светильники термо-влагостойкие | шт. | 2 |  |  |  |
| 131 | Монтаж выключателей одноклавишных неутопленных типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 132 | Выключатели для термокамер | шт. | 1 |  |  |  |
| Не сгораемый теплоизоляционный щит простенка у каменки термокамеры |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Оклейка поверхности теплоизоляционного щита листовым асбестовым картоном толщиной 5 мм на силикатной замазке | 1 м2 | 4 |  |  |  |
| 134 | Зашивка теплоизоляционного щита листовой сталью | 1 т | 0,016 |  |  |  |
| 135 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | м2 | 4 |  |  |  |
| Помещение № 32 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,016 |  |  |  |
| 137 | Разборка покрытий полов из пластиката, 2 слоя | 100 м2 | 0,086 |  |  |  |
| 138 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,086 |  |  |  |
| 139 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |  |  |
| 140 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,01 |  |  |  |
| 141 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |  |  |  |
| 142 | Демонтаж гибких подводок | 100 приборов | 0,02 |  |  |  |
| 143 | Демонтаж светильников | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 144 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0156 |  |  |  |
| 145 | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна | м2 | 1,56 |  |  |  |
| 146 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |  |  |  |
| 147 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,086 |  |  |  |
| 148 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,086 |  |  |  |
| 149 | Устройство гидроизоляции обмазочной "Аквастоп" в один слой толщиной 2 мм. | 100 м2 | 0,086 |  |  |  |
| 150 | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 100 м2 | 0,086 |  |  |  |
| 151 | Устройство покрытий полов на растворе из плиток керамических одноцветных. | 100 м2 | 0,086 |  |  |  |
| 152 | Установка гибких подводок | 100 приборов | 0,02 |  |  |  |
| 153 | Установка раковин типа "Тюльпан" с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |  |  |  |
| 154 | Умывальник типа "Тюльпан". Цена:2545,00/1,18/3,95*1,02 | шт | 1 |  |  |  |
| 155 | Установка смесителей для раковин | 10 шт. | 0,1 |  |  |  |
| 156 | Стоимость смесителей | компл. | 1 |  |  |  |
| 157 | Смена сифонов | 100 приборов | 0,01 |  |  |  |
| 158 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |  |  |  |
| 159 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | комплект | 1 |  |  |  |
| 160 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением | комплект | 1 |  |  |  |
| 161 | Установка гибких подводок для унитаза | 100 приборов | 0,01 |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен, в местах демонтажа плитки | 100 м2 | 0,413 |  |  |  |
| 163 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм | 100 м2 | 0,4127 |  |  |  |
| 164 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4127 |  |  |  |
| 165 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 28,889 |  |  |  |
| 166 | Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону. | 100 м2 | 0,4127 |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. Швы | 100 м2 | 0,043 |  |  |  |
| 168 | Сплошная шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,086 |  |  |  |
| 169 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 | 0,086 |  |  |  |
| 170 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 6,02 |  |  |  |
| 171 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,086 |  |  |  |
| 172 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,038 |  |  |  |
| 173 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,021 |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,0735 |  |  |  |
| 175 | Кабель ВВГнг LS 3x1,5 660В. Цена: 22,30/1,18/3,95*1,02 | м | 7,35 |  |  |  |
| 176 | Монтаж. Светильников | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |
| 177 | Светильники | шт. | 2 |  |  |  |
| 178 | Монтаж выключателей одноклавишных неутопленных типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |
| 179 | Стоимость выключателя | шт. | 1 |  |  |  |
| 180 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,0735 |  |  |  |
| 181 | Стоимость кабель-канала шириной до 40 мм. Цена: 21,25/1,18/3,95*1,02 | м | 7,35 |  |  |  |
| 182 | Монтаж коробки. Разветвительная с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене | 1 шт. | 1 |  |  |  |
| 183 | Разветвительная коробка | шт. | 1 |  |  |  |
| Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,205 |  |  |  |
| 185 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 20,5 |  |  |  |
| 186 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км | 1 т | 20,5 |  |  |  |

| Заказчик: Директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» ____________ А.В. Понизов М.П. | Подрядчик: _________________ /__________/ М.П. |
| --- | --- |

| Приложение № 2 к техническому заданию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |
| При осмотре помещений первого этажа здания № 768 ПГЗ ЖРО полигон "Северный", выявлены дефекты в помещениях № 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 9, 32: |  |  |  |  |  |
| № пп | Описание дефекта. | Ед. изм. | Кол. | Устранение дефекта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Помещения №№ 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 , 9, 32 |  |  |  |  |  |
| 1 | Неплотное закрывание дверей, нарушена целостность поверхности дверного полотна. Имеются повреждения дверных коробок и откосов. | м2 | 17,50 | Заменить дверные блоки |  |
| 2 | Частично разрушены рамы форточек в оконных проемах. | шт. | 2 | Заменить форточки в оконных проемах |  |
| 3 | Повреждено покрытие пола, отслоение от стены и коробление напольного покрытия (пластикат) | м2 | 108,5 | Заменить напольное покрытие |  |
| 4 | Покрытие полов из керамической плитки имеют повреждения, частично разрушена заделка швов | м2 | 26,3 | Заменить керамическую плитку в полах (душевая, термокамера, туалет) |  |
| 5 | Частично разрушена цементная стяжка пола, имеются трещины. | м2 | 134,8 | Ремонт цементной стяжки пола |  |
| 6 | Повреждено лакокрасочное и штукатурное покрытие стен, имеются вертикальные трещины | м2 | 321,1 | Выполнить ремонт штукатурки и лакокрасочного покрытия стен |  |
| 7 | Покрытие стен из керамической плитки имеют повреждения (сколы, трещины). Местами биокоррозия (грибок) по низу стен. | м2 | 85,77 | Выполнить ремонт стен, заменить разрушенные участи из керамической плитки |  |
| 8 | Частичное разрушение окрасочного покрытия потолков. Нарушена заделка швов между плитами перекрытия. | м2 | 117,1 | Выполнить ремонт меж-плитных швов, ремонт штукатурки и окраску потолков. |  |
| 9 | Нарушено окрасочное покрытие поверхности воздуховодов (отслоение), не открываются заслонки и жалюзийные решетки. | м2 | 10,7 | Восстановить лакокрасочное покрытие воздуховодов, заменить заслонки и жалюзийные решетки. |  |
| 10 | В термокамере обшивка стен и потолка из деревянных досок пришла в негодность (имеет черный цвет). | м2 | 29,3 | Выполнить замену деревянной обшивки стен, полка и потолка |  |
| 11 | Частично разрушено ограждение нагревающих элементов печки термокамеры | м2 | 26 | Заменить ограждение нагревающих элементов. |  |
| 12 | Разрушено окрасочное покрытие водопроводных труб, со следами коррозии. Протекают смесители в душевой и мойке. Перегородки в душевой из листового металла покрыты коррозией, имеют вмятины. | м2 | 95,82 | Заменить перегородки в душевых. Выполнить ремонт и окраску труб. Заменить сантехнические приборы |  |
| 13 | Кабели электрические не закрыты кабель-каналами, частично не закреплены к стенам, имеют провисание, частичное разрушение изоляции кабеля. Светильники не защищены от попадания пара и влаги, не укомплектованы плафонами. Закрашены краской корпуса розеток и выключателей | м.п. | 135,05 | Заменить кабель электрический, закрыть кабель-каналом. Заменить светильники на влагостойкие. Заменить выключатели и розетки |

| Заказчик: Директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» ____________ А.В. Понизов М.П. | Подрядчик: _________________ /__________/ М.П. |
| --- | --- |