       Приложение № 3   
к договору № ____________________
        от «____» ____________ 2012 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ «Подготовка к выводу из эксплуатации площадки № 1»

	№ п/п
	Номер

этапа
	Наименование этапов работ
	Исполнитель
	Сметная стоимость,

в руб.
(включая НДС)
	Сроки выполнения
	Что выдается Заказчику

	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1.0
	Проведение комплексного инженерного и радиационного обследования (КИРО) корпуса № 1 и прилегающей территории площадки № 1, включая заглубленную емкость для сбора ЖРО и технологический трубопровод для передачи в корпус 2а, ФГУП «НПО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина».
	
	
	С момента подписания договора
	15.12.2012
	Акт радиационного и инженерного обследования

	2
	2.0
	Оформление отчета о КИРО
	
	
	12.2012
	31.03.2012
	Технический отчет по результатам КИРО

	Итого с учетом НДС:

	
	
	
	


Исполнитель







                        Заказчик
(От исполнителя)                                                                                                                                                Генеральный директор

                                                  







ФГУП «НПО «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина»
_____________________
                                                                         ________________ В.П. Тишков

PAGE  

