|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ОАО «ППГХО» ___________ В.С. Святецкий «____»__________2012 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по зачистке закладочных скважин с поверхности

на рудниках УГРУ

- Основанием для выдачи технического задания является «План развития горных

работ УГРУ на 2012 год».

- Задачей работ по зачистке закладочных скважин является ликвидация не прогнозного «забучивания» скважин вследствие износа обсадных труб или геологических осложнений.

- Общий объем зачистки составит 2000 п.м.

Общий объем бурения скважин согласованный Сторонами в настоящем техническом задании является предельным и может быть изменен в сторону уменьшения по предварительному письменному уведомлению Заказчика.

- Зачистка закладочных скважин производится буровой установкой УРБ-2А-2

- В состав работ включить:

- кавернометрию закладочных скважин после зачистки.

Приложение:

1. План помесячный производства буровых работ.

2. Порядок приема-передачи завершенных ликвидацией «забучивания».

Директор по производству ОАО ППГХО                                                         С.В. Шурыгин

Приложение 1

к Техническому заданию

План помесячный

производства буровых работ

| Наименование вида буровых работ | Ед. Изм. | Объем выполнения буровых работ в 2012 г. (м.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого в 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |
| Выполнение работ по зачистке закладочных скважин с поверхности | п.м. |  |  |  | 260 | 205 | 205 | 205 | 205 | 255 | 255 | 205 | 205 | 2000 |

Примечание: - объем выполнение работ по зачистке закладочных скважин с поверхности согласованный Сторонами в каждом месяце может быть уменьшен по предварительному письменному уведомлению Заказчика как в сторону уменьшения, так и в сторону уменьшения с переносом данного объема бурения скважин на другой месяц.

Зам. директора по производству  ОАО ППГХО                                                                                          Б.А. Просекин

Приложение 2

к Техническому заданию

ПОРЯДОК

приема-передачи выполненных работ по зачистке закладочных скважин с поверхности «забучивания»

- Скважины принимаются после производства работ по ликвидации «забучивания».

2. Приемку скважин со стороны Заказчика производят представители маркшейдерской

службы рудников УГРУ.

Директор по производству ОАО ППГХО                                                      С.В. Шурыгин